Հավելված N 10

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՍևԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ  ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը | 2012թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը | 2012թ. աշխատանքների և միջոցառումների կատարման ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | “Սևան ազգային պարկ” ՊՈԱԿ-ի կառավար ման համակարգի կատարելագործում | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիտորինգի իրականացում | ՀՀ բնապահ պանու թյան նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | 2012 թ. և շարու նակա կան | “Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն” ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող “ Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ” ծրագրի շրջանակներում: | <<Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից 2012 թ.-ին պետական ծրագրի շրջանակներում Սևանա լճի ավազանի մոնիտորինգ իրականացվել է` 1. 2012թ.-ին Սևանա լճում դիտարկումներ իրականացվել են ապրիլ, մայիս, հունիս, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին: Լճի շուրջ 55 դիտակետերից վերցվել են 163 փորձանմուշ, որից 59-ը վերցվել են մակերևույթային դիտակետերից, 104-ը` խորքային (5մ-ից մինչև 65 մ խորություն) դիտակետերից: Վերցված փորձանմուշներում կատարվել են ջրաքիմիական ուսումնասիրություններ: Որոշվել են ընդհանուր ֆիզիկա-քիմիական պարամետրերի, կենսածին նյութերի, գլխավոր իոնների, ծանր մետաղների, պեստիցիդների պարունակության արժեքները: Ընդհանուր առմամբ 7335 ցուցանիշ: 2. Կատարվել է Սևանա լիճ թափվող 10 գետերի (Ձկնագետ, Մասրիկ, Սոտք, Կարճաղբյուր, վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի, Շողվակ, Ծակքար, Գավառագետ) և Արփա-Սևան թունելի ջրաքիմիական որակի ստուգում և գնահատում:Դիտարկումներ կատարվել են 19 դիտակետերում, որոնք ընդգրկել են գետերի ակունքի և գետաբերանի հատվածները: Սևանա լիճ թափվող գետերից 2012թ. ընթացքում ընդհանուր առմամբ վերցվել է 112 փորձանմուշ: Վերցված նմուշներում որոշվել է 5040 ցուցանիշ: Ստացված տվյալները վերլուծվել և ամփոփվել են Հայէկոմոնիտորինգի ամենամսյա տեղեկագրերում և հանձնվել համապատասխան կազմակերպություններին: Սևանա լճի ավազանի մոնիտորինգի իրականացման համար միջազգային ֆինանսավորում չի տրամադրվել: Կենսածին նյութերի ջրաքիմիական վարքը Սևանա լճում 2006-2012թթ. ընթացքում. Ազոտի անօրգանական ձևեր. Վեջին տարիներին լճում էականորեն բարձրացել է նիտրիտ և ամոնիում իոնների պարունակությունը: 2006-2008թթ. Նիտրիտ իոնի պարունակությունը տատանվել է 0.002-0.004 մգ/լ սահմաններում, իսկ ամոնիում իոնինը` 0.12-015 մգ/լ սահմաններում: 2009-2012թթ. Նիտրիտ իոնի պարունակությունը տատանվել է 0.002-0.004 մգ/լ սահմաններում, իսկ ամոնիում իոնինը` 02.-0.4 մգ/լ սահմաններում: Ընդհանուր առմամբ լճի ջրում նկատվում է կենսածին նյութերի պարունակության սեզոնային փոփոխություն: Ազոտի անօրգանական ձևերի բաշխվածությունը ամբողջ Սևանա լճում հավասարաչափ է: Ամոնիում և նիտրիտ իոնների պարունակությունը լճի խորության մեծացման հետ մի փոքր աճում են: Լիճը ըստ սնուցող նյութերի էֆտրոֆ վիճակում է, մեզոտրոֆի սահմանին մոտ: Ընդհանուր ֆոսֆոր և ֆոսֆատ իոն` 2006-2012թթ. ընթացքում Սևանա լճի ջրում ընդհանուր ֆոսֆորի և ֆոսֆատ իոնի պարունակությունն էական փոփոխության չեն ենթարկվել, իսկ առավելագույն կոնցետրացիաները դիտվել են հիմնականում գարնանը: Լճի ջրում ֆոսֆատ իանների պարունակությունը համեմատաբար բարձր է Մասրիկ, Գավառագետ գետերի և Արփա-Սևան թունելի թափման հատվածներում: Ֆոսֆատների մասնաբաժինը ընդհանուր ֆոսֆորի մեջ բավականաչափ ցածր է, որը վկայում է լճում է լճում օրգանակն ֆոսֆորի բարձր պարունակության առկայության մասին: Օրգանական նյութեր: Սևանա լճի ջրում օրգանական նյութերի պարունակությունը բարձր է և նկատվում է սեզոնային փոփոխություն: Հատկապես փեռրվար, մարտ, հուլիս և օգոստոս ամիսներին թթվածնի քիմիական պահանջարկի (ԹՔՊ բիքրոմատ) արժեքները գերազանցում են ձկնատնտեսական սահմանայինթույլատրելի նորմերը 1.1-1.3 անգամ (ՍԹԿ 30 մգ/մ3): Օրգանական նյութերի բաշխվածությունը ամբողջ Սևանա լճում հավասարաչափ է: Լճի ջրում օրգանական նյութերի առկայությունը, ընդհանուր ֆոսֆորի, նիտրիտ և ամոնիում իոնների աճը հավանաբար պայմանավորված է ջրի մակարդակի բարձրացման հետևանքով ափամերձ տարածքում գտնվող թփուտների, հատված ծառերի մնացորդների ջրի տակ անցման պատճառով, քանի որ ջրում փայտանյութի աստիճանական քայքայումն բերում է նշված նյութերի պարունակության բարձրացմանը: Ծանր մետաղների պարունակությունը լճում վերջին տարիներին էական փոփոխության չի ենթարկվել: Թափանցելիություն: Նախորդ տարիների համեմատությամբ /թափանցելիությունը գտնվում էր 3-3.5մ սահմաններում/ մեծացել է լճի թափանցելիությունը` փոփոխվելով 6-11 սահմաններում, լճի կենտրոնական և հյուսիս-արևմտյան հատվածներում այն տատանվում է 9.5-11մ սահմաններում: Այս տվյալները վկայում են այն մասին, որ լիճը ըստ թափանցելիության ցուցանիշի մեգոտրոֆ վիճակում է, մոտ օլիգոտրոֆի սահմանին: Ջերմաստիճան: Նախորդ տարիների համեմատությամբ հատակի մոտ ջերմաստիճանը ամռան ամիսներին նվազել է, հասնելով 5-7°C, ինչը շատ դրական ցուցանիշ է: Ընդհանուր առմամբ լճի ջրի քիմիական որակը վտանգված է ափամերձ գոտիներում, իսկ կենտրոնական հատվածներում ընդհակառակը` նկատվում է ջրի որակի բարելավում: Լճի ջրի բաղադրութւյունը ներկայումս փոփոխվում է նաև ջրաբանական սեզոնների հետ փոխկապակցված: Լճի ջրի քիմիական որակի ներկայացված վիճակը ցույց է տալիս, որ լիճը փաստացի գտնվում է անհավասարակշիռ վիճակում, սակայն որակի որշակի անկումը դարձելի է և առայժմ վերահսկելի: Համապատասխան միջոցառումների իրականացման դեպքում1,2 ջրի որակը հնարավոր է արագ բարելավել և այն վերադարձնել նախնական, բնականին մոտ վիճակին: 1.Ջրածածկ տարածքների մաքրում անտառային մնացորդներից, խոշոր բնակավայրերից ներքև մաքրման կայանների կառուցում, պլանավորված ջրածածկվելիք տարածքների նախնական մաքրում, ջրի մակարդակի արագ բարձրացում, Սևանի ավազանի տարածքում ազոտական պարարտանյութերի օգտագործման խիստ սահմանափակում, հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից բաց հանքահանումը և և լճի ավազանի տարածքում հանքանյութի ցանկացած, այդ թվում մեխանիկական մշակումը անհապաղ դադարեցում և կտրականապես արգելում: 2. Ձկնային պաշարների արագացված վերականգնում, քանի որ լճում առկա է կերային հսկա պաշար, որը չօգտագործվելու դեպքում մեծապես կխթանի լճի ջրերի էֆտրոֆացումը և որակի անկումը կարող է դառնալ անդարձելի: ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոեկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտն իրականացրել է Սևանա լճի և նրա ջրահավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիտորինգ: Իրականացրած հետազոտությունների վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվություը ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոեկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտն ներկայացրել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: |
|  |  | Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբա նական և հիդրոօդերևութա բանական մոնիթորինգի իրականացում: | ՀՀ արտա կարգ իրավիճակ ների նախարա րություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) |  | ,,Հայպետհիդրոմետ,,ՊՈԱԿ-ի կողմից 2012թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից իրականացվել են. Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոօդերևութաբանական մոնիտորինգ` կատարվել են ջրի մակարդակի, ջերմաստիճանի, թափանցելիության, սառցային երևույթների և գոլորշիացման դիտարկումներ, գետերով մուտք գործած և ոռոգման նպատակով բաց թողնված ջրաքանակի հաշվառում: Ստացված տեղեկատվությունը ամեն օր հաղորդվել է շահագրգիռ կազմակերպություններին, այդ թվում ՀՀ նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին և և ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը: Ամիսը մեկ անգամ, էքսպեդիցիոն կարգով, լճի հայելու ֆիքսված կետերում կատարվել են ստանդարտ խորությունների վրա ջրի ջերմաստիճանի, ալիքի բարձրության ու ջրի թափանցելիության չափման աշխատանքներ: Մարտի երրորդ տասնօրյակին հանրապետության ղեկավար մարմիներին, ՀՀ նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին և այլ կազմակերպություններին տրամադրվել է Սևանա լճի մակարդակի կանխատեսում` 2012թ. հուլիսի 1-ի և 2013թ. հունվարի 1-ի համար: Իրականացվել է տեղեկատվական /Սևանա լճի ջրային հաշվեկշիռ, Սևանա լճի մակարդակ, Արփա-Սևան ջրատարով Սևանա լիճ մուտք գործած ջրի քանակի/ ստորերկրյա ներհոսք/ վերաբերյալ տվյալներ, Սևանա լճից ջրի բացթողումների քանակի վերաբերյալ տվյալներ /ապահովում և ծառայությունների մատուցում ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիներին: Ծրագրից դուրս այլ աղբյուրների հաշվին ձեռք է բերվել և Մարտունի օդերևութաբանակն կայանում տեղադրվել է հողի խոնավության չափման սարք, իսկ ավազանում գործող օդերևութաբանակն կայաններում / Սևան, Մարտունի, Գավառ, Մասրիկ և Շորժա/ համակարգիչներ. ապահոված 3G/GPRS կապով: ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոեկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտն իրականացրել է Սևանա լճի և նրա ջրահավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական մոնիտորինգ: Իրականացրած հետազոտությունների վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվություը ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոեկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտն ներկայացրել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: |
|  |  | Սևանա լճի ավազանի ինժիներաեկրա բանական և սեյսմաշրջանացման դիտարկումների իրականացում | ՀՀ արտա կարգ իրավիճակ ների նախարարություն | ՀՀ քաղաքա շինության նախարարություն | 2012 թ. և շարո ւնակա կան | Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության ՊՈԱԿ-ների կողմից 2012թ. ընթացքում կատարվող ,,Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագրի,, շրջանակներում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ՀՀ քաղաքա շինության նախարարության հետ համատեղ Սևանա լճի ավազանի ինժեներաերկրաբանական և սեյսմաշրջանացման ուսումնասիրու թյուններ չի իրականացրել ֆինանսավորման բացակայության պատճառով: «Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագրի» շրջանակներում ՀՀ ԱԻՆ ՍՊԾ համակարգի ՊՈԱԿ-ները ինժեներաերկրաբանական և սեյսմաշրջանացման ուսումնասիրու թյուններ չեն իրականացնում: Ինժեներաերկրաբանական և սեյսմաշրջանացման ուսումնասիրություններ իրականացվում և ինժեներաերկրաբանական և սեյսմաշրջանացման քարտեզներ կազմվում են քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման ընթացքում, պատվիրատուի միջոցներով, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հաղթող ճանաչված կապալառուի կողմից: Այդ քարտեզները, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, հաստատվում են ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի կողմից: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքների կողմից մշակվել և ՀՀ ԱԻՆ-ի կողմից 2011 և 2012 թվականներին հաստատվել են Վարդենիկի, Շորժաի, Գեղարքունիքի, Լճաշենի, Նորատուսի, Նորաշենի, Վաղաշենի, Ծափաթաղի, Ծովագյուղի Դրախտիկի սեյսմամիկրոշրջանացման քարտեզները, որոնք կարելի է ձեռք բերել քարտեզի պատվիրատուից: |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում | Լճի շրջակայքի շուրջ 300հա անտառշերտերի մաքրում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2012 թ. և շարու նակա կան | ՀՀ պետական բյուջե` 125.4մլն. դրամ | Սևանա լճի շրջակայքում 300 հա. ջրածածկ տարածքների մաքրման նպատակով պետբյուջեից փոխանցվել է 125.4 մլն. ՀՀ դրամ մաքրումն իրականացնող կազմակերպությանը: Սևանա լճի մինչև 1902 նիշը ջրածածկվող տարածքների մաքրման աշխատանքների իրականացման համար ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված <<Վանի>> ՍՊԸ-ի կողմից 2012 թ-ին մաքրվել է 30 հա տարածք: <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված Սևանա լճի ափամերձ անտառտնկարկների մաքրման աշխատանքների կատարման համար 2012թ-ին կնքված պայմանագրերի հիման վրա մաքրվել է 80 հա տարածք: |
| 2.2. | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում կենդանա կան ռեսուրսների հաշվառում , օգտագործ ման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | 2012 թ. և շարու նակա կան | Պետ բյուջե` 7.526մլն. դրամ <<Սևանա լճում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում>> ծրագրի շրջանակներում | ՀՀ ԳԱԱ <<Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից ՀՀ բնապահպանության նախարարություն է ներկայացվել <<Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում>> ծրագրի (ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-12/02) 20.07.2012թ., ՀՀ Բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ»-ի հետ կնքված պայմանագիր) ավարտական հաշվետվությունը: ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոեկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտն իրականացրել է Սևանա լճի ջրահավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում: Իրականացրած հետազոտությունների վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվություը ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոեկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտն ներկայացրել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: |
| 2.3. | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ գյուղատնտեսության, ՀՀ քաղաքաշինության, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների, ՀՀ բնապահպանության նախարարություններ | Մարզպետներ, ՀՀ արտա կարգ իրավիճակների նախարարություն | 2012 թ. և շարու նակա կան | Միջազգային ֆինանսավորման առկայության դեպքում | 2012 թվականի ընթացքում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Գեղարքունիքի մարզի մասնաճյուղի կողմից <<ՓՄՁ պետական աջակցության 2012 թվականի ծրագրի>> շրջանակներում ՓՄՁ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցության, սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության, ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի/մատուցվող ծառայությունների արտահանման և շուկաներում առաջմղման աջակցության, տեղեկատվական և խորհրդատվական, ուսուցողական աջակցության ուղղություններով բավարարվել է 770 աջակցության հայտ: Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխվածքն ըստ ոլորտների հետևյալն է` արտադրության ոլորտում` 37%, առևտրի ոլորտում` 29%, ծառայությունների ոլորտում` 31%, շինարարության ոլորտում` 3%: 2012 թվականի վարկային երաշխավորությունների տրամադրման ծրագրի շրջանակներում 4 ՓՄՁ սուբյեկտի տրամադրվել է 41.4 մլն ՀՀ դրամի երաշխավորություն` ապահովելով 65.1 մլն ՀՀ դրամի վարկային փաթեթ: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան և Ճամբարակ քաղաքներում իրականացվել է <<Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցութան>> երկու ծրագիր, որին մասնակցել են 24 սկսնակ գործարարներ: Ծրագրի շրջանակներում 2012թ.-ի ընթացքում ֆինանսական աջակցություն են ստացել առավել իրատեսական գործարար ծրագրեր ներկայացրած 14 սկսնակ գործարար: Ստացված վարկի ընդհանուր գումարը կազմել է 28.5 մլն ՀՀ դրամ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությունը` 28.8 մլն ՀՀ դրամ: Վարկավորումն իրականացվել է գործընկեր “Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ” ՓԲԸ-ի և “ՎՏԲ-Հայաստան բանկ” ՓԲԸ-ի միջոցով: Մշակվել է Գեղարքունիքի մարզի սոցիալ- տնտեսական զարգացման 2012-2015թթ. ծրագիրը և այն հաստատվել ՀՀ կառավարության 01.03.2012թ. թիվ 308-ն որոշմամբ: |
| 2.4. | Գավառի, Մարտունու, Վարդենիսի մաքրման կայանների, Սևան, Ջերմուկ, Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքների կոյուղագծերի շինարարության և վերականգնման աշխատանքների իրականացում | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի շրջանակներում Գավառի, Մարտունու, Վարդենիսի մաքրման կայանների, Սևան, Ջերմուկ, Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքների կոյուղագծերի շինարարության և վերականգնման աշխատանքների ավարտում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 2012 թ. | Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագիր` 8.485.278 եվրո | Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Սևան և Ջերմուկ քաղաքների կոյուղու ցանցերի վերանորոգման աշխատանքներն ավարտվել են: Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքներում կառուցվել են մաքրման կայաններ, որոնք արդեն շահագործվում են և նախատեսված կարգաբերման աշխատանքներից հետո ամբողջ հզորությամբ կգործարկվեն 2013թ. ապրիլի ամսից: Գեղարքունիքի մարզպետարանը աջակցել է մարզի հինգ խոշոր քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքներին: |
| 2.5. | Ձկան պաշարների համալրում | Արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | 2012 թ. և շարունակական | Պետ.բյուջե` 60.0մլն. դրամ «Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում | ՀՀ 2012 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին «Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ» ծրագրով 2012 թվականին իրականացվել է 200 000 հատ (3 և ավելի գրամ) ամառային իշխանի և 166 667 (5 և ավելի գրամ) Գեղարքունու մանրաձկան բացթողում Սևանա լիճ: Գեղարքունիքի մարզպետարանը մասնակցություն է ունեցել Սևանա լճում ձկան պաշարների համալրմանը, այդ նպատակով լիճ է բաց թողնվել 376 հազար հատ Սևանի իշխանի մանրաձուկ: <<Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ>> ծրագրով 2012 թվականին հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել <<Անգեղակոթի ձկնաբուծական կոմբինատ>> ԲԲԸ-ն և <<Արևաձուկ>> ՍՊԸ-ն, որոնց հետ սահմանված կարգով կնքվել են պայմանագրեր: |
| 2.6. | ,,Սևան,, ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրություն-ների և անտառ-տնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | 2012 թ. և շարունակական | Պետ.բյուջե` “Սևան” ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ` ծրագիր` 183,721 մլն դրամ | <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի մասնագետ–ձկնաբույծների կողմից իրականացվել է Սևանա լճի խեցգետնային համակեցության էկոլոգիական հետազոտություններ: Խեցգետնի պոպուլյացիայի և կենսաբանական ցուցանիշների ուսունասիրություններ են կատարվել Սևանա լճի տարբեր հատվածներում, Փոքր Սևանի Ծովազարդ և Մեծ Սևանի Ծովակ գյուղերի ջրային տեղամասերում: Որսագործիքների խորշերի մեծությունը եղել է 45/45 մմ և ավել, ինչը թույլ է տալիս որսալ արդյունագործական չափերի կենդանիներ: Ձեռք բերված փորձանյութի մշակման արդյունքում ստացվել են պոպուլյացիայի չափատարիքային, սեռական կառուցվածքի և ֆիզիոլոգիական վիճակի մասին տվյալներ: Ուսումնասիրություն է կատարվել նաև արծաթափայլ կարասի կենսաբանական վիճակի վերաբերյալ: Ուսումնասիրվել է կարասի վերարտադրման առանձնահատկությունները` պոպուլյացիայի չափատարիքային և սեռական կառուցվածքները, բազմացման ժամանակահատվածը և այլն: <<Սևան>> ազգային պարկի <<Նորաշենի>> արգելոց-Հայրավանք տարածքում մոնիթորինգային խմբի կողմից կատարվել է դիտանց և հաշվառվել ու գրանցվել են տարածքի ջրլող թռչունները: <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի պահպանության բաժնի անտառների պահպանության և արդյունագործական ձկնորսության հսկողության խմբի աշխատակիցների կողմից <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի ողջ տարածքում իրականացվել է ստուգայցեր և հսկողություն պարկի ողջ տարածքում էկոհամակարգերի, լանդշաֆտների և կենսաբազմազանության պահպանության ուղղությամբ: |
| 2.7. | ,,Սևանի ջրավազանային կառավարման պլանը հաստատելու մասին ,, ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | Սևանա լճի ջրաէկոհամակարգի վիճակի բարելավում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2012 թ. | Այլ աղբյուրների հաշվին` 40 մլն դրամ | ,,Սևանի ջրավազանային կառավարման պլանը հաստատելու մասին,, ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակման նպատակով իրականացվում են ուսումնասիրություններ և տվյալների հավաքագրումներ: Համաձայն ՀՀ կառավարության 2012թ. օգոստոսի 30-ի N 1094-Ա որոշման Սևանա լճից` ոռոգման նպատակով, ջրի բացթողման չափաքանակը սահմանվել է 319.2 մլն.մ3 : Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը սկսվել է 2012թ. մայիսի 1-ին և ավարտվել է սեպտեմբերի 28-ին: Փաստացի բացթողումը կազմել է 317.621 մլն.մ3:: Սևանա լճի մակարդակը 01.01.2012թ. դրությամբ կազմել է 1900.13մ, 01.01.2013թ. դրությամբ կազմել է 1900.10մ: 2012թ.-ի ընթացքում Սևանա լճի մակարդակի տարբերությունը կազմել է` 0.03մ: |
| 2.8. | ,,Սևան,, ազգային պարկին հարող համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակման համակարգման միջոցառումների իրականացում | Ափամերձ տարածքներին հարող համայնքների կայուն քաղաքաշինական զարգացման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2012 թ. | համայնքային բյուջեներ | բ ,,Սևան,, ազգային պարկին հարող 8 համայնքների գլխավոր հատակագծերը մշակվել և հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից, 17 համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, իսկ մնացած 16 համայնքները ֆինանսավորում չունենալու պատճառով ոչինչ չեն ձեռնարկել: ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից համակարգվում են <<Սևան>> ազգային պարկին հարող գյուղական համայնքների պարզեցված գլխավոր հատակագծերի մշակման աշխատանքները: Ներկայումս հաստատվել են Բերդկունք, Գեղարքունիք և Լճաշեն համայնքների գլխավոր հատակագծերը, Աղբերք համայնքի գլխավոր հատակագծի փոփոխությունները, շահագրգիռ մարմինների հետ համաձայնեցվել են և դիտողությունների ու առաջարկությունների հիման վրա լրամշակվել Նորատուս, Շորժա,, Վաղաշեն և Ծափաթաղ համայնքների գլխավոր հատակագծերը, շահագրգիռ մարմինների համաձայնեցմանն են ներկայացվել Դրախտիկ, Ջիլ, Վարդենիկ, Ծովագյուղ համայնքների գլխավոր հատակագծերը, լրամշակման նպատակով վերադարձվել են Հայրավանք, Ծովազարդ, Կարմիր գյուղ համայնքների գլխավոր հատակագծերը, մշակման ընթացքում են Նորաշեն, Ծակքար, Երանոս, Ձորագյուղ, Վարդաձոր, Լիճք գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծերը: |
| 2.9. | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա ճանապարհային հատվածների տեղափոխում, ափապաշտպան միջոցառումներ և ջրահեռացման համակարգի վերակառուցում | Տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ապահովում | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2012 թ. և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվելիք միջոցների շրջանակներում` նախագծա-նախահաշվարկային փաստաթղթերի առկայությանան դեպքում | Գեղարքունիքի մարզպետարանի կողմից տրանսպորտային միջոցների երթևեկության ապահովման ուղղությամբ աշխատանքներ չեն իրականացվել: ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից պատվիրվել են Մ-14 Ծովագյուղ-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 32+500 – կմ33+500 ողողված հատվածի վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: |
| 2.10. | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հանքավայրերի շահագործման արդյունքում կուտակված թափոնների վնասազերծման միջոցառումների մշակում և զբաղեցրած տարածքների վերականգնում | Տարածքների վերականգնման աշխատանքների նախագծերի մշակում Տարածքների վերականգնման աշխատանքների իրականացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան | 2012 թ. և շարունակական | ըստ անհրաժեշտության` շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխից, գումարը` ըստ գույքագրման արդյունքների | Մշակվել և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N16 արձանագրային որոշմամբ հավանության է արժանացել «Արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրման և վնասազերծման անվտանգ պայմանների ուղեցույցը»: ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից իրականացվել են. - Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում պահուստային (լքված) հանքավայրերի գույքագրում, առկա օգտակար հանածոների հաշվեկշռային պաշարների դուրսգրում և խախտված հողերի վերականգնում. Սևանա լճի ջրահավաք ավազանում գտնվող հանքավայրերի շահագործման արդյունքում կուտակված թափոնների և պահուստային հանքավայրերի գույքագրման ամփոփ հաշվետվության հիման վրա ՀՀ ԷԲՊՆ աշխատակազմի Օգտակար հանածոների պաշարների գործակալության 2012 թվականի մայիսի 18-ի N 329 որոշմամբ Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի սահմաններում գտնվող պահուստային (լքված) հանքավայրերի մնացորդային հաշվեկշռային պաշարները հաշվառվել է արտահաշվեկշռային պաշարների հաշվեկշռում: - 20 կմ հատվածի դերիվացիոն ջրանցքների հիմնանորոգման աշխատանքներ <ՄԷԿ> ՓԲԸ միջոցների հաշվին` 2012-2016թթ. ընթացքում Սևան ՀԷԿ-ի և Հրազդան ՀԷԿ-ի 20 կմ հատվածի դերիվացիոն ջրանցքների և թունելների վերականգնման համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման համար պահանջվող մոտավոր արժեքը կազմում է 1962.8 մլն. դրամ: Աշխատանքների նախագծային փուլի համար հայտարարվել է մրցույթ, հաղթող է ճանաչվել <Հայհիդրոէներգանախագիծ> ՓԲԸ-ն, որի հետ կնքվել է համապատասխան պայմանագիր: Նշված աշխատանքների մի մասի համար վարկային միջոցներ է տրամադրում <ՌուսՀիդրո> ԲԲԸ-ն: Իսկ մնացած մասի համար վարկային միջոցներ ձեռք բերելու նպատակով բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման տոկոսադրույքների հետ կապված հարցերի շուրջ ներկայումս բանակցություններ են ընթանում <ՄԷԿ> ՓԲԸ-ի, բանկերի և ՀՀ հանրային ծառայությունները հարգավորող հանձնաժողովի միջև: Համաձայն 2012թ. ընթացիկ նորոգման ծրագրի, Ընկերությունն իր միջոցների հաշվին` մոտ 60,0 մլն. դրամի, իրականացրել է Սևան ՀԷԿ-ի և Հրազդան ՀԷԿ-ի դերիվացիայի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները` ապահովելու կառույցի անվտանգ շահագործումը 2012թ. իրիգացիայի համար: - Էլեկտրահաղորդման գծերի և ենթակայանների տեղափոխում <Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր> ՓԲԸ միջոցների հաշվին` 1) Ավարտվել են <Մեխոռոգում> 35 կՎ ՕԳ-ի 1.4 կմ և <Մարտունի> - <Վաղաշեն> 35 կՎ ՕԳ-ի 2.1 կմ հատվածների կառուցման աշխատանքները: 2) Ավարտվել են 10 կՎ շուրջ 16 կմ երկարությամբ օդային գծերի կառուցման աշխատանքները` արժեքը մոտ 164.8 մլն. դրամ: 3) Ապամոնտաժվել է <Զոլաքար> 35/6-10 կՎ ենթակայանը: 4) Ավարտվել են <Երանոս> 35/10/6 կՎ ենթակայանում 35/10 կՎ 2 ուժային տրանսֆորմատորների տեղադրման, 10 կՎ մետաղական գարաժատիպ տնակների մոնտաժման, <Լիճք> 220/110թ կՎ ենթակայանի տարածքում գտնվող այլ պատկանելիության 35/10 կՎ ենթակայանից սնվող սպառիչներին /8 գյուղերի/ <Երանոս> 35/10/6 կՎ ենթակայան տեղափոխման աշխատանքները: 5) Ընթացքի մեջ են երկշղթա 110 կվ <Ծովագյուղ> և <Կապուտակ> ՕԳ–երի վթարված հատվածի վերականգնման աշխատանքները: Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 168.5 մլն. դրամ: - Գազի միջին և ցածր ճնշման գազատարների և կառույցների տեղափոխում <ՀայՌուսգազարդ> ՓԲԸ միջոցների հաշվին` Ավարտվել են Մարտունու ԳԲԿ-ից մինչև ք. Մարտունի միջին ճնշման D-355 մմ L-3120 գծմ պոլիէթիլենային և D-325 մմ L-130 գծմ մետաղական գազատարների կառուցման աշխատանքները` 173 մլն դրամ արժեքով /ներառյալ ԱԱՀ/: |