Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2014  թվականի

ապրիլի 23-ի N   454   -  Ն  որոշման

Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Ն Ե Ր

ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ

- Սույն չափորոշիչներն սկզբունքներ են սահմանում վտանգավոր տարածքի նվազեցման նպատակով քաղաքականության մշակման համար, ինչպես նաև սահմանում են ԱԳԱՄ-ի պարտավորությունները:

I. Վտանգավոր տարածքի նվազեցման գործընթացը

- Վտանգավոր տարածքի նվազեցումն ապացույցների վրա հիմնված որոշումների ընդունման գործընթաց է, որն օգնում է որոշել, թե որ տարածքի նկատմամբ պետք է իրականացվեն հետագա ականազերծման գործողությունները: Այն ներառում է վտանգավոր տարածքների բացահայտումը, ոչ տեխնիկական հետազոտության միջոցով տարածքի ռիսկի ժխտումը, տեխնիկական հետախուզության միջոցով տարածքի կրճատումը, ինչպես նաև ականազերծումը:

- Վտանգավոր տարածքի նվազեցումը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա`

1) ականապատվածության մասին ցանկացած տեղեկատվություն պետք է գնահատվի տեխնիկական և (կամ) ոչ տեխնիկական հետախուզության միջոցով ստացված ապացույցների, ինչպես նաև տարածքի մասին գոյություն ունեցող ցանկացած տեղեկատվության հիման վրա: Նոր տեղեկատվությունը, որը չի վկայում տարածքի ականապատվածության մասին, կամ դրա արդյունքում տարածքի կասկածելիության մասին որոշում չի ընդունվում, չպետք է ռիսկի ժխտման հիմք հանդիսանա: Տարածքի ականապատվածության մասին որոշումը չպետք է ընդունվի միայն ոչ տեխնիկական հետախուզության տվյալների հիման վրա.

2) վտանգավոր տարածքները պետք է դասակարգվեն կասկածելի վտանգավոր տարածքների և հաստատված վտանգավոր տարածքների` կախված այն բանից, թե, արդյո՞ք, առկա են վտանգավորության ուղղակի թե անուղղակի ապացույցներ: Այն տարածքները, որոնց վերաբերյալ առկա են միայն անուղղակի ապացույցներ, պետք է դասակարգվեն որպես կասկածելի վտանգավոր տարածքներ (ԿՎՏ): Այն տարածքները, որոնց ականապատվածության վերաբերյալ առկա են ուղղակի ապացույցներ, պետք է դասակարգվեն որպես հաստատված կասկածելի տարածքներ (ՀԿՏ).

3) ոչ մատչելի վայրերը կամ այն տարածքները, որոնց վերաբերյալ առկա է սահմանափակ տեղեկատվություն, չպետք է ինքնըստինքյան դասակարգվեն որպես ԿՎՏ: Տարածքներն այդպիսին կարող են ճանաչվել միայն բավարար ապացույցների առկայության դեպքում.

4) տարածքը չպետք է դասակարգվի որպես կասկածելի՝ միայն այն պատճառով, որ մարդիկ վախենում են մտնել այդ տարածքը.

5) տարածքը որպես ԿՎՏ կամ ՀՎՏ դասակարգելուն պետք է հաջորդի հետախուզության կամ մաքրման գործողությունների առաջնահերթության հարցի լուծումը: Որոշ դեպքերում նպատակահարմար է միանգամից անցնել մաքրման գործողություններին: Որպես կանոն, գործընթացն իրականացվում է ոչ տեխնիկական, տեխնիկական հետախուզության և մաքրման փուլերով, քանի դեռ տարածքի ականապատվածության կասկածը վերացված չէ.

6) վտանգավոր տարածքի նվազեցման արդյունավետ գործընթացը կնշանակի, որ մաքրման ենթակա տարածքն ավելի հստակ նշագծված է, ինչպես նաև մաքրման գործընթացներն առավել արդյունավետ կիրառված են.

7) տարածքի նկատմամբ ռիսկը պետք է վերացված ճանաչվի, տարածքը պետք է նվազեցվի կամ օգտագործման հանձնվի միայն փաստաթղթերով և ապացույցներով հիմնավորված վստահելի ընթացակարգերի կիրառումից հետո.

8) այն ԿՎՏ-ի կամ ՀՎՏ-ի ռիսկը, որի օգտագործման անհրաժեշտությունը համայնքի համար փոքր է, չպետք է ժխտվի՝ միայն հիմք ընդունելով այդպիսի անհրաժեշտությունը: Այնուամենայնիվ, այդպիսի տարածքների մաքրմանը կարող է տրվել նվազ առաջնահերթություն:

II. Ուղղակի կամ անուղղակի ապացույցներԸ

- Սույն չափորոշիչների իմաստով՝ անուղղակի ապացույց են համարվում`

1) իր հատկություններով բերրի հողի չօգտագործումը.

2) տեղի բնակչության (նախկինում ռազմական գործողությունների մասնակիցների) հաղորդումները.

3) ականների (ՊՊՄ) մասին հաշվառումները, երբ այդպիսի հաշվառումների հավաստիությունը վստահություն չի ներշնչում.

4) այլ հայտնի ականապատված տարածքների, ռազմական գործողությունների վարման ձևերի կամ այլ պատմական աղբյուրների ուսումնասիրությունը.

5) նախկին մարտական գործողությունների տարածքները.

6) նախկին ուսումնասիրությունների ապացույցները, որոնց վերաբերյալ ուղղակի ապացույցներ չկան.

7) ականների (ՊՊՄ) հետ կապված վթարները կամ պատահարները, երբ այդպիսի վթարի կամ պատահարի տեղը հստակ չի կարող որոշվել:

- Ուղղակի ապացույցներ են`

1) ականների (ՊՊՄ) մասին հաշվառումները, որոնց վստահելիությունը հաստատված է.

2) ականների (ՊՊՄ), դրանց մասերի, հատվածների կամ ականային խոռոչների տեսողական դիտարկումը.

3) ցանկացած շարժման արդյունքում ականների (ՊՊՄ) դետոնացիան.

4) ականների առկայության մասին վկայող նշանները, ցանկապատերը կամ այլ առարկաներ.

5) ականների (ՊՊՄ) հետ կապված վթարները կամ պատահարները, երբ այդպիսի վթարի կամ պատահարի տեղը հստակ որոշվել է:

- Հնարավորության դեպքում վտանգավոր տարածքները պետք է բնութագրվեն վտանգի բնույթով, ինչպիսիք են, օրինակ, կլաստերային ականապատ տարածք և այլն ապահովելու համար հակաականային գործողությունների առաջնահերթության ճիշտ սահմանումը: Այն դեպքերում, երբ բավարար ապացույցներ կան տարածքը որպես ԿՎՏ տարածք ճանաչելու համար, սակայն վտանգի բնույթի մասին վկայող ապացույցներն անբավարար են, տարածքի վտանգի բնույթը պետք է գրանցվի որպես անհայտ:

- ՀՎՏ-ի սահմանները պետք է ընդգրկեն այն տարածքները, որոնց վերաբերյալ առկա են ականներ  (ՊՊՄ) տեղադրված լինելու ուղղակի ապացույցներ, կամ ականների տարածվածության տրամաբանությունը վկայում է, որ նշված տարածքում ականներ (ՊՊՄ) տեղադրված լինելու հավանականությունը մեծ է: Շրջապատող տարածքները, որոնց վերաբերյալ առկա են միայն անուղղակի ապացույցներ, պետք է դասակարգվեն որպես ԿՎՏ: Բոլոր դեպքերում սահմանները պետք է որոշվեն ապացույցների հիման վրա:

- Վտանգավոր տարածքը կրճատելու նպատակով գործողության չափանիշները կախված են տեղական առանձնահատկություններից, սակայն բոլոր դեպքերում տարածքը կրճատելուց կամ ռիսկը ժխտելուց առաջ անհրաժեշտ է ունենալ տարածքում ականներ (ՊՊՄ) առկա չլինելու վստահության բավարար մակարդակ, որն արտահայտվում է գործընթացին մասնակցող անձանց համաձայնությամբ: Այս առումով մասնակիցներ են ԱԳԱՄ-ը, ականազերծող կազմակերպությունները, հողատարածքի սեփականատերերը (օգտագործողները):

- Ցանկացած դեպքում՝ վտանգավոր տարածքի կրճատման չափորոշիչները կհամարվեն բավարարված, երբ ակնհայտ է, որ՝

1) այն տարածքներում, որոնց վերաբերյալ ականների (ՊՊՄ) առկայության ուղղակի ապացույցներ չկան, գործադրված ողջամիտ ջանքերը բավարար էին ականապատվածության վերաբերյալ ապացույցներ գտնելու համար, և (կամ)՝

2) այն տարածքներում, որոնց վերաբերյալ ապացույցներ գտնվել են, գործադրված ողջամիտ ջանքերը բավարար էին այդպիսի ականապատվածությունը հայտնաբերելու և վերացնելու համար:

III. Տարածքի մաքրված, կրճատված կամ ռիսկը ժխտված

լինելու վստահությունը

- Մինչև տարածքի ռիսկի ժխտումը, կրճատումը կամ մաքրված տարածքի ընդունումը պետք է բավարար վստահությամբ հաստատվի, որ բոլոր ողջամիտ ջանքերը գործադրվել են տարածքի մաքրման համար, և այլևս առկա չեն ապացույցներ, որ տարածքն ականապատված է, կամ առկա է ռիսկ:

- Սույն չափորոշիչների իմաստով՝ «ողջամիտ ջանքեր» արտահայտությունը նշանակում է, որ գործադրված ջանքերը բավարար են բարձր մակարդակի վստահություն ունենալու համար՝ այն առումով, որ ռիսկը ժխտված, կրճատված կամ մաքրված տարածքն այլևս ականապատված կամ ՊՊՄ-ով աղտոտված չէ: Ջանքը ողջամիտ է, երբ անհրաժեշտ վերլուծություններով ակնհայտ է, որ գործադրված ջանքերը բավարար էին ականապատվածության վերաբերյալ ապացույցները բացահայտելու համար, ինչպես նաև՝ երբ ականները (ՊՊՄ) հայտնաբերված և ոչնչացված են:

- «Ողջամիտ ջանքեր» արտահայտությունն առնվազն պետք է ներառի՝

1) տեղեկատվության բոլոր աղբյուրների բացահայտումը և դրանց մատչելիությունը.

2) պատշաճ տեղեկատվական կառավարման համակարգերի հիմնումը և պահպանումը.

3) պատշաճ որակի կառավարման համակարգերի հիմնումը և պահպանումը.

4) անհրաժեշտ գործողությունների իրականացումը` ականապատվածության վերաբերյալ ապացույցները որոշելու, վերլուծելու և դրանց արձագանքելու համար.

5) վտանգավոր տարածքի կրճատման գործընթացի մոնիթորինգի իրականացումը և այդ մոնիթորինգի ընթացքում բացթողումների պարբերական շտկումը.

6) ռիսկը ժխտված, կրճատված կամ մաքրված տարածքների որակի մոնիթորինգը և բացթողումների շտկման համար գործողությունների նախաձեռնումը.

7) համապատասխան արդյունավետ հաղորդակցության համակարգի հիմնումը և պահպանումը` երաշխավորելու համար, որ մասնակիցներն ընկալում և ընդունում են վտանգավոր տարածքի կրճատման գործընթացը:

- ԱԳԱՄ-ի կողմից հաստատվում են`

1) ականապատվածության ապացույցների հավաքման, զեկուցման և վերլուծության ջանքերի ողջամիտ մակարդակի չափորոշիչները.

2) ոչ տեխնիկական հետախուզության եղանակով ստացված տեղեկատվության գնահատման և դրա քանակական արտահայտության վերաբերյալ չափանիշները.

3) վերլուծական եզրակացություններ անելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության բավարարության չափանիշը:

- Որակի կառավարումը վտանգավոր տարածքի նվազեցման գործընթացում ներառում է որակի հավաստումը և որակի հսկողությունը:

- Որակի հավաստումը բաղկացած է հետախուզություն և մաքրում իրականացնող կազմակերպությունների մոնիթորինգից: Այն պետք է երաշխավորի, որ հետախուզություն և մաքրում իրականացնող կազմակերպություններն ունեն բավարար հմուտ անձնակազմ, համապատասխան սարքավորումներ և կիրառում են պատշաճ քաղաքականություն, որոնք համաձայնեցված են սույն չափորոշիչներով սահմանված կարգով:

- Որակի հսկողությունը բաղկացած է գնահատումից, որի նպատակը  երաշխավորելն է, որ վտանգավոր տարածքի նվազեցման գործընթացն իրականացվել է սահմանված պահանջներին համապատասխան: Ռիսկը ժխտված, կրճատված կամ մաքրված ցանկացած տարածքի ստուգում պետք է հաստատի համապատասխան գործողության որակը: Հետմաքրման ձևական ստուգումները միշտ չէ, որ անհրաժեշտ կամ արդարացված կարող են լինել, սակայն ռիսկը ժխտված, կրճատված կամ մաքրված տարածքի երկարաժամկետ մոնիթորինգը պետք է լինի վտանգավոր տարածքի նվազեցման գործընթացի բաղկացուցիչ մասը:

IV. ՓաստաթղթավորումԸ

- Տեղեկատվական կառավարումը վտանգավոր տարածքի նվազեցման գործընթացի առանցքային մասերից է: Փաստաթղթավորումը տալիս է պատշաճ ապացույցներ պատշաճ ընթացակարգեր և համակարգեր կիրառված լինելու մասին:

- Որակի փաստաթղթերն անհրաժեշտ են`

1) որպես ապացույց` ԿՎՏ և ՀՎՏ ձևավորելու մասին որոշումներ ընդունելու կամ ռիսկը ժխտելու, կրճատելու կամ մաքրված լինելու արդյունքում տարածքը հանձնելու համար.

2) որպես ներքին և արտաքին հսկողության ապացույցներ.

3) ռիսկը ժխտված, կրճատված կամ մաքրված տարածքի հանձնումից հետո վտանգ ծագելու դեպքում համապատասխան քննություն անցկացնելու կամ պատասխանատվություն կիրառելու համար:

- Բացի տարածքների ռիսկայնության մասին տեղեկատվությունից, փաստաթղթավորման ենթակա են նաև հետևյալ տեղեկությունները`

1) ինչ է հայտնաբերվել, երբ և որտեղ.

2) ինչ է արվել, որտեղ և երբ:

- Ականապատվածության վտանգի բացահայտման դեպքում ականազերծող կազմակերպությունները պետք է գրանցեն ականի (ՊՊՄ-ի) տեսակը, խորությունը, աշխարհագրական դիրքը և ականի (ՊՊՄ-ի) վիճակը:

- Գրանցման ենթակա են նաև տարածքի մաքրումը, տեխնիկական հետախուզությունը և ոչ տեխնիկական հետախուզությունը: Վտանգի տարբեր տեսակների առնչությամբ իրականացվող հետախուզությունը և մաքրումը ենթակա են գնահատման և վերլուծության:

- Աշխարհագրական բնույթի տեղեկությունները պետք է հավաքվեն պատշաճ եղանակով, մանրամասնորեն և պարբերաբար` վտանգավոր տարածքի նվազեցման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության վերլուծությունն ապահովելու նպատակով: Տեղեկատվության հավաքման և կառավարման համակարգերը պետք է մշակվեն այնպես, որպեսզի հնարավորություն ընձեռվի տարբերակելու տեղեկատվությունը` ըստ ստացման եղանակի և ըստ ռիսկի:

- Ականների և (կամ) ՊՊՄ-ների, ականապատ տարածքների, գործունեության, վտանգավոր տարածքի նվազեցման գործընթացում ընդունվելիք որոշումների մասին տեղեկատվությունը պետք է հասանելի լինի բոլոր ստացողներին՝ վերջիններիս համար ընդունելի ձևաչափով կամ եղանակով:

- Բարձր մակարդակի հաշվետվողականությունը, ինչպիսիք են միջազգային պայմանագրին համապատասխանության մասին հաշվետվությունները, պետք է ներկայացվի ընդունված գործընթացներին համապատասխան:

V. Վտանգավոր տարածքների նվազեցումից հետո ձեռնարկվող գործողություններԸ

- Վտանգի ռիսկը կարող է նվազեցվել ռիսկը ժխտված, կրճատված կամ մաքրված տարածքների մոնիթորինգի և հետախուզության ու մաքրման ռեսուրսները հրապարակելու միջոցով, եթե հետագայում հայտնաբերվել են ականներ (ՊՊՄ): Այն դեպքում, երբ բացահայտվել են ականներ (ՊՊՄ), արագ արձագանքը և թափանցիկ քննությունը հնարավորություն կտան պահպանելու հանրության վստահությունն ականազերծման գործողությունների նկատմամբ: Այս առումով ԱԳԱՄ-ը պետք է հաստատի հստակ ընթացակարգեր, որոնք կարող են ներառել`

1) ռիսկը ժխտված, կրճատված կամ մաքրված տարածքների մոնիթորինգի իրականացումը ողջամիտ ժամանակ անց` վստահեցնելու համար, որ համայնքն օգտագործում է անվտանգ տարածք.

2) նախկինում ռիսկը ժխտված, կրճատված կամ մաքրված տարածքներում հայտնաբերված ականների (ՊՊՄ) առնչությամբ հաշվետվողականության և հետաքննության մեխանիզմների մշակումը.

3) վտանգավոր տարածքի նվազեցման վերաբերյալ որոշման ընդունման համար հիմք ծառայած փաստաթղթերի պարբերական վերանայումը.

4) հակաականային գործողությունների ընթացքում օգտագործվող գործիքների հարմարեցումը հանկարծակի հայտնաբերված ականների (ՊՊՄ-ների) հետ աշխատանքին և լրացուցիչ ուսումնասիրությունների անցկացումը.

5) նախկինում ռիսկը ժխտված տարածքի վերադասակարգումը ՀԿՏ-ի և համապատասխան տեղեկատվական շտեմարանների թարմացումը` ուղղակի ապացույցների հայտնաբերման դեպքում.

6) անհրաժեշտության դեպքում վտանգավոր տարածքի նվազեցման վերաբերյալ որոշում ընդունելու պատճառների հետաքննությունը` համապատասխան քաղաքականությունների շտկումով.

7) սահմանափակումների և նախազգուշացումների կիրառումը համապատասխան վտանգավոր տարածքների նկատմամբ` արտացոլելու համար վտանգի բնույթը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ		 		    Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ