|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀՀ Արմավիրի մարզի կրթության ոլորտի 2015-2018 թվականների զարգացման ծրագրի ֆինանսավորումը** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (հազ.դրամ) |
| N | Ծրագրի անվանումը | Նախա-հաշվային   արժեքը | 2014թ. | Մնացորդը առ 01.01.2015թ. | Պլանավորված ֆինանսավորում | | | | Ընդամենը պլանավորված ֆինանսավորում | Ծանոթություն |
| 2015թ. | 2016թ. | 2017թ. | 2018թ. |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** |
|  | ***ՀՀ պետական բյուջե*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Շարունակական** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | գ.Ալաշկերտի դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ | 223,181.5 | 70,000.0 | 153,181.5 | 153,181.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **153,181.5** | Օբյեկտի վերակառուցման նպատակով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը վերանախագծման կարիք ունեն: Մնացորդային գումարը ներառվել է վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: Օբյեկտի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվել են 2013-2014թթ. ընթացքում: (Ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից) |
| 2 | գ.Հայկաշենի միջն.դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ | 990,741.7 | 260,000.0 | 730,741.7 | 250,000.0 | 480,741.7 | 0.0 | 0.0 | **730,741.7** |
| 3 | գ.Ակնաշենի միջն. դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ | 193,725.8 | 180,000.0 | 13,725.8 | 13,725.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **13,725.8** |
|  | **Նոր հայտ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | գ.Տարոնիկի միջն. դպրոց (մարզադահլիճի հիմնանորոգում) | 164,190.0 | 0.0 | 164,190.0 | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 0.0 | **40,000.0** | Օբյեկտն ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Ունի 3-րդ աստիճանի վնասվածություն: Շինարարության արժեքը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների խոշորացված ցուցանիշները: (Ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից) |
| 5 | ք.Վաղարշապատի թիվ 2 հատուկ /գիշերօթիկ/ դպրոցի հիմնանորոգում | 1,120,000.0 | 0.0 | 1,120,000.0 | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 0.0 | **40,000.0** | Օբյեկտն ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Ունի2-րդ աստիճանի վնասվածություն: Շինարարության արժեքը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների խոշորացված ցուցանիշները: (Ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից) |
| 6 | գ.Լուկաշինի միջն.դպրոցի հիմնանորոգում | 284,715.0 | 0.0 | 284,715.0 | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 0.0 | **40,000.0** | Օբյեկտն ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Ունի 3-րդ աստիճանի վնասվածություն: Շինարարության արժեքը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների խոշորացված ցուցանիշները: (Ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից) |
| 7 | ք.Վաղարշապատի Ներսիսյան վարժարանի հիմնանորոգում | 479,710.0 | 0.0 | 479,710.0 | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 0.0 | **40,000.0** |
|  | **Կրթական օբյեկտների շինարարություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Նոր հայտ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | գ.Ջրարբիի նոր դպրոցի կառուցում | 480,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 0.0 | **40,000.0** | Նոր դպրոցի կառուցումը ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում և մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: Դպրոցը տեակայված է մանկապարտեզի հարմարեցված շենքում: Նոր դպրոցի կառուցման համար, ըստ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, անհրաժեշտ է 480.0մլն.դրամ: (Ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից) |
| 9 | գ.Պտղունքի նոր դպրոցի կառուցում | 690,000.0 | 0.0 | 690,000.0 | 243,987.5 | 200,000.0 | 246,012.5 | 0.0 | **690,000.0** | Նոր դպրոցի կառուցումը ընդգրկված է ՀՀ Նախագահի 2012թ. ապրիլի 7-ից մայիսի 3-ը և 2013թ. հունվարի21-ից փետրվարի 16-ը ՀՀ մարզերի տարբեր համայնքներ կատարած այցերի ընթացքում արծարծված առաջնահերթ խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների ցանկում, Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Նախկին դպրոցը կառուցվել է 1940-ական թվականներին, այժմ գտնվում է խիստ քայքայված վիճակում: Առաջարկվում է կառուցել նոր դպրոց: 2005թ. կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նոր դպրոցի կառուցման համար անհրաժեշտ է 690,0մլն.դրամ: (Ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից) |
| 10 | գ.Լուսագյուղի նոր դպրոցի կառուցում | 300,000.0 | 0.0 | 300,000.0 | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 0.0 | **40,000.0** | Նոր դպրոցի կառուցումը ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Նախկին դպրոցը չի հիմնանորոգվել, գտնվում է հարմարեցված շենքում, չունի մարզադահլիճ: Առաջարկվում է 150 աշակերտ տեղ հզորությամբ նոր դպրոցի կառուցում: Շինարարության արժեքը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների խոշորացված ցուցանիշները: (Ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից) |
|  | **Ավագ դպրոցների հիմնանորոգում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Շարունակական** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ք.Արմավիրի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ | 1,252,785.2 | 0.0 | 1,252,785.2 | 0.0 | 100,000.0 | 200,000.0 | 0.0 | **300,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Օբյեկտի վերակառուցման նպատակով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը վերանախագծման կարիք ունեն: Մնացորդային գումարը ներառվել է վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը: Օբյեկտի վերակառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը մշակվել են 2013-2014թթ. ընթացքում: (Ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից) |
| 12 | գ.Մուսալեռի Ֆ.Վերֆելի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ | 511,575.8 | 223,500.0 | 288,075.8 | 180,000.0 | 108,075.8 | 0.0 | 0.0 | **288,075.8** |
|  | **Նոր հայտ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ք.Վաղարշապատի Մ.Գորկու անվան թիվ 5 ավագ դպրոցի հիմնանորոգում | 1,154,400.0 | 0.0 | 1,154,400.0 | 0.0 | 0.0 | 40,000.0 | 0.0 | **40,000.0** | Օբյեկտն ունի 2-3 աստիճանի վնասվածություն և ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 2013թ. հուլիսի 18-ի «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N 28-17 արձանագրային որոշման 1 հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Շինարարության արժեքը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների խոշորացված ցուցանիշները: (Ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից) |
|  | **Միջին մասնագիտական կրթության օբյեկտների հիմնանորոգում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Նոր հայտ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ՀՀ Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջի արհեստագործական մասնաշենքերի կառուցման աշխատանքներ | 160,963.0 |  |  | 160,963.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **160,963.0** | ՀՀ ԿԳՆ և Եվրամոնիտորինգի հանձնախմբի առաջարկով ՀՀ կառավարության 2013թ. հունիսի N 683-Ն որոշմամբ օբյեկտը նախագծվել է, շինաշխատանքների համար ՀՀ 2014թ. պետական բյուջեով ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել: (Ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից) |
|  | ***Ընդամենը՝ պետ.բյուջե (սեփական)*** |  |  |  | *1,001,857.8* | *888,817.5* | *726,012.5* | *0.0* | **2,616,687.8** |  |
|  | ***Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ք.Արմավիրի թիվ 1 մսուր- մանկապարտեզի վերակառուցում |  |  |  | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 60,300.0 | **210,300.0** | Ծրագիրը ներառված է ՀՀ Նախագահի մարզի տարբեր համայնքներ կատարած այցերի ընթացքում արծարծված խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների ցանկում: |
| 16 | ք.Արմավիրի թիվ 2 մսուր-մանկապարտեզի վերակառուցում |  |  |  | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 64,500.0 | **214,500.0** | Ծրագիրը ներառված է ՀՀ Նախագահի մարզի տարբեր համայնքներ կատարած այցերի ընթացքում արծարծված խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների ցանկում: |
| 17 | ք.Արմավիրի թիվ 6 մանկապարտեզի 1-ին և 2-րդ մասնաշենքերի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում |  |  |  | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,600.0 | **200,600.0** | Ծրագիրը ներառված է ՀՀ Նախագահի մարզի տարբեր համայնքներ կատարած այցերի ընթացքում արծարծված խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների ցանկում: |
| 18 | ք.Արմավիրի թիվ 11 մանկապարտեզի վերակառուցում, ջեռուցման համակարգի կառուցում |  |  |  | 60,000.0 | 70,000.0 | 70,000.0 | 82,700.0 | **282,700.0** | Ծրագիրը ներառված է ՀՀ Նախագահի մարզի տարբեր համայնքներ կատարած այցերի ընթացքում արծարծված խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների ցանկում: |
|  | ***Ընդամենը՝ պետ.բյուջե (վարկային)*** |  |  |  | *210,000.0* | *220,000.0* | *220,000.0* | *258,100.0* | ***908,100.0*** |  |
|  | **Ընդամենը՝ պետական բյուջե** |  |  |  | **1,211,857.8** | **1,108,817.5** | **946,012.5** | **258,100.0** | **3,524,787.8** |  |
|  | ***Ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ք.Վաղարշապատի թիվ 7 հիմն.դպրոցի հիմնանորոգում | 390,262.8 |  | 206,372.4 | 80,000.0 | 80,000.0 | 46,372.4 | 0.0 | **206,372.4** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 20 | գ.Ջրաշենի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 348,920.0 |  |  | 0.0 | 150,000.0 | 110,000.0 | 88,920.0 | **348,920.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: Դպրոցը չի հիմնանորոգվել, այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների, ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի իրականացման, ներքին և արտաքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 21 | գ.Ֆերիկի հիմն.դպրոցի հիմնանորոգում | 120,000.0 |  |  | 0.0 | 120,000.0 | 0.0 | 0.0 | **120,000.0** | Դպրոցը չի հիմնանորոգվել, այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների, ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի իրականացման, ներքին և արտաքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 22 | գ.Այգեշատի (Էջմ.) միջն.դպրոցի հիմնանորոգում | 490,000.0 |  |  | 0.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 290,000.0 | **490,000.0** | Դպրոցը չի հիմնանորոգվել, այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների, ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի իրականացման, ներքին և արտաքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 23 | ք.Վաղարշապատի թիվ 9 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում /վթարային/ | 720,000.0 |  |  | 200,000.0 | 250,000.0 | 150,000.0 | 120,000.0 | **720,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Դպրոցը 1978թ կառույց ընդ.հզորությունը 1176 աշակերտ տեղ ներկայումս սովորում են 547 աշակերտ, մակերեսը 5931.8 քառ.մ: |
| 24 | ք.Վաղարշապատի թիվ 11 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում /վթարային/ | 700,000.0 |  |  | 150,000.0 | 200,000.0 | 150,000.0 | 200,000.0 | **700,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: 2007թ. ներդրվել է 26800.0 հազ. դրամի գումար, որով իրականացվել է լոկալ ջեռուցման համակարգի ներդրման աշխատանքներ: Դպրոցն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակներ, ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների փոխման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 25 | գ.Լեռնամերձ հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում | 70,000.0 |  |  | 70,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **70,000.0** | Ընդգրկված է մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: Դպրոցը գտնվում է հարմարեցված շենքում, անբավարար վիճակում և խիստ անհրաժեշտություն հիմնանորոգման: |
| 26 | ք.Արմավիրի թիվ 6 հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում | 300,000.0 |  |  | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 0.0 | **300,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Կատարվել է տանիքի և պատուհանների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի ներդրման աշխատանքներ: Անհրաժեշտ է իրականացնել դռների, հատակների, արտաքին և ներքին կոմունիկացիայի փոխման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 27 | ք.Արմավիրի թիվ 8 հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում | 240,000.0 |  |  | 0.0 | 120,000.0 | 120,000.0 | 0.0 | **240,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: Կատարվել է տանիքի և պատուհանների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի ներդրման աշխատանքներ և հիմնանորոգվել է երկհարկանի մասնաշենքը, որը կազմում է 60%-ը: |
| 28 | ք.Արմավիրի թիվ 9 հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում | 220,000.0 |  |  | 50,000.0 | 70,000.0 | 100,000.0 | 0.0 | **220,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Հիմնանորոգման ենթակա է ընդհանուր մակերեսի 30%-ը, որում կատարվել է տանիքի և պատուհանների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի ներդրման աշխատանքներ: |
| 29 | ք.Արմավիրի թիվ 10 հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում | 210,000.0 |  |  | 50,000.0 | 70,000.0 | 90,000.0 | 0.0 | **210,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Հիմնանորոգման ենթակա է ընդհանուր մակերեսի 40%-ը, որում կատարվել է տանիքի և պատուհանների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի ներդրման աշխատանքներ (115.0մլն.դրամ): |
| 30 | ք.Արմավիրի թիվ 3 հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում | 274,000.0 |  |  | 50,000.0 | 100,000.0 | 75,510.0 | 0.0 | **225,510.0** | Կատարվել է վերանորոգման, լոկալ ջեռուցման համակարգի ներդրման աշխատանքներ: Անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի,դռների, հատակների, արտաքին և ներքին կոմունիկացիայի փոխման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 31 | ք.Մեծամորի թիվ 1 հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում | 650,000.0 |  |  | 0.0 | 100,000.0 | 300,000.0 | 170,000.0 | **570,000.0** |  |
| 32 | գ.Գետաշենի միջն.դպրոցի հիմնանորոգում | 270,000.0 |  |  | 70,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 |  | **270,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Փոխվել է երեք ուսումնական մասնաշենքերի տանիքները և պատուհանները:Դպրոցի այդ մասնաշենքերը ամբողջովին հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ամբողջ դպրոցի դռների, հատակների, ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի իրականացման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 33 | գ.Նալբանդյանի միջն.դպրոցի հիմնանորոգում | 350,000.0 |  |  | 0.0 | 75,000.0 | 175,000.0 | 100,000.0 | **350,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: 1-ին և 2-րդ հրատապ ծրագրերով հատկացվել է 160.մլն.դրամ, որով հիմնանորոգվել է դպրոցի տանիքները և փոխվել են պատուհանները և լոկալ ջեռուցման համակարգ է իրականացվել: Հիմնանորոգումն ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է 350.0 մլն.դրամ: |
| 34 | գ.Արազափի միջն.դպրոցի հիմնանորոգում | 150,000.0 |  |  | 0.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | 0.0 | **150,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: Դպրոցը երկհարկանի է, ներքին բակով, ջեռուցվում է, փոխված է տանիքը: Ամբողջովին հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է դռների, հատակների փոխման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 35 | գ.Վարդանաշենի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 70,000.0 |  |  | 70,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **70,000.0** | **Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում:** Դպրոցը տեղակայված է նախկին մանկապարտեզի շենքում: Չունի մարզադահլիճ:  Կատարվել է տանիքի, պատուհանների, փոխման, ջեռուցման աշխատանքները /62.125մ.դ./: Ամբողջովին հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է դռների, հատակների, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 36 | գ.Մայիսյանի միջն.դպրոցի հիմնանորոգում | 237,000.0 |  |  | 50,000.0 | 100,000.0 | 87,000.0 | 0.0 | **237,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Դպրոցը ջեռուցվում է: 2012թ.հոկտեմբերի 4-ի N 1392-ն որոշմամբ հրատապ 4-րդ ծրագրով հատկացվեց 50.0 մլն, դրամ, որով հիմնանորոգվել են տանիքը և պատուհանները: Ամբողջովին հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է դռների, հատակների, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 37 | գ.Երասխահունի միջն. դպրոցի վերանորոգում | 180,000.0 |  |  | 0.0 | 50,000.0 | 80,000.0 | 50,000.0 | **180,000.0** | Փոխված է տանիքը և պատուհանները, սակայն դպրոցը շատ անմխիթար վիճակում է` հատակները ամբողջությամբ քայքայված են դասերը իրականացվում են գրեթե հողե հատակի վրա: Դպրոցը ամբողջովին հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել , դռների, հատակների, ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի իրականացման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 38 | գ.Նոր Արմավիրի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 230,000.0 |  |  | 50,000.0 | 70,000.0 | 110,000.0 | 0.0 | **230,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Դպրոցը բաղկացած է 3 մասնաշենքերից, որից մեկը անավարտ է: Գործող մասնաշենքերի հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ է իրականացնել պատուհանների, դռների, հատակների, ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի իրականացման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 39 | գ.Նոր Արտագերսի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 430,000.0 |  |  | 50,000.0 | 200,000.0 | 180,000.0 | 0.0 | **430,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Փոխվել է եռահարկ ուսումնական մասնաշենքի տանիքը և պատուհանները:Դպրոցը ամբողջովին հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել երկհարկանի մասնաշենքի և մարզադահլիճի տանիքի, պատուհանների,ինջպես նաև ամբողջ դպրոցի դռների, հատակների, ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի իրականացման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 40 | գ.Տանձուտի միջն.դպրոցի հիմնանորոգում | 160,000.0 |  |  | 0.0 | 80,000.0 | 80,000.0 | 0.0 | **160,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: Դպրոցն ունի գործող լոկալ ջեռուցման համակարգ: Կատարվել է տանիքի, պատուհանների, արտաքին դռների փոխման աշխատանքներ: |
| 41 | գ.Բաղրամյանի (Բաղր.) միջն.դպրոցի հիմնանորոգում | 200,000.0 |  |  | 50,000.0 | 80,000.0 | 70,000.0 | 0.0 | **200,000.0** | **Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում:** Դպրոցի տանիքը և պատուհանները փոխվել են:Փաստացի օգտագործվում է դպրոցի ընդհանուր մակերեսի 20%-ը: |
| 42 | գ.Փշատավանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 240,000.0 |  |  | 0.0 | 50,000.0 | 80,000.0 | 110,000.0 | **240,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: Փոխված է տանիքը և պատուհանները, ջեռուցվում է: Դպրոցն ամբողջովին հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է դռների, հատակների փոխման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 43 | գ.Մրգաշատի թիվ 2 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 590,000.0 |  |  | 50,000.0 | 120,000.0 | 200,000.0 | 220,000.0 | **590,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Դպրոցը կառուցվել է 1982թ.: 2007թ. ներդրվել է 27.01 մլն. դրամի գումար, որով կատարվել է լոկալ ջեռուցման համակարգի իրականացման և մասնակի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Դպրոցը ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, դռների, պատուհանների, հատակների, ներքին կոմունիկացիաների փոխման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ, որի համար անհրաժեշտ է 360.0 մլն.դրամ: |
| 44 | գ.Մրգաշատի երաժշտական դպրոցի դպրոցի հիմնանորոգում | 159,600.0 |  |  | 159,600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **159,600.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում և մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: |
| 45 | ք.Վաղարշապատի թիվ 1 հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում /վթարային/ | 575,000.0 |  |  | 70,000.0 | 120,000.0 | 185,000.0 | 200,000.0 | **575,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից 2012թ.,3-րդ և 4-րդ հրատապ ծրագրերով, որով հատկացվել է իրականացվել է 111.0մլն.դրամ /տանիքի և պատուհանների, դուռ,հարդարման աշխատանքներ/: |
| 46 | ք.Վաղարշապատի թիվ 8 հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում | 690,000.0 |  |  | 150,000.0 | 100,000.0 | 200,000.0 | 240,000.0 | **690,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: 2007թ. ներդրվել է 75.220մլն. դրամի գումար, որով իրականացվել է տանիքի փոխման և լոկալ ջեռուցման համակարգի ներդրման աշխատանքներ: 3-րդ հրատապ ծրագրով հատկացվել է 26.0 մլն.դրամ, որով 90%-ի չափով հիմնանորոգվել է մարզադահլիճը: |
| 47 | գ.Գեղակերտի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 300,000.0 |  |  | 150,000.0 | 100,000.0 | 50,000.0 | 0.0 | **300,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: 2007թ. ներդրվել է 101.0 մլն. դրամի գումար, որով իրականացվել է տանիքի և պատուհանների փոխման, մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ: Դպրոցը ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել դռների, հատակների, ներքին և արտաքին կոմունիկացիաների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի իրականացման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 48 | գ.Արաքսի (Արմ.) միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 109,240.0 |  |  | 0.0 | 109,240.0 | 0.0 | 0.0 | **109,240.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 49 | գ.Արաքսի (Էջմ.) միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 210,000.0 |  |  | 0.0 | 105,000.0 | 105,000.0 | 0.0 | **210,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: Ամբողջովին հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ է 210.0 մլն. դրամ, որով կիրականացվի տանիքի, դռների, պատուհանների, հատակների, կոմունիկացիաների փոխման, լոկալ ջեռուցման համակարգի ներդրման, ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: Դպրոցը չունի մարզադահլիճ, որի կառուցման համար անհրաժեշտ է 90.0մլն. դրամ: |
| 50 | գ.Բաղրամյանի (Էջմ.) միջն.դպրոցի հիմնանորոգում | 285,000.0 |  |  | 50,000.0 | 100,000.0 | 135,000.0 | 0.0 | **285,000.0** | **Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում:** ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից 2012թ., 3-րդ և 4-րդ հրատապ ծրագրով հատկացվել է 112.28 մլն.դրամ, որով իրականացվել է տանիքի և պատուհանների փոխման, լոկալ ջեռուցման աշխատանքներ: |
| 51 | գ.Արևիկի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 150,000.0 |  |  | 0.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | 0.0 | **150,000.0** |  |
| 52 | գ. Զարթոնքի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 590,000.0 |  |  | 0.0 | 235,000.0 | 255,000.0 | 100,000.0 | **590,000.0** |  |
| 53 | գ. Շենավանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 390,000.0 |  |  | 0.0 | 145,000.0 | 100,000.0 | 145,000.0 | **390,000.0** |  |
| 54 | գ. Ջանֆիդայի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 440,000.0 |  |  | 0.0 | 200,000.0 | 100,000.0 | 140,000.0 | **440,000.0** |  |
| 55 | գ. Նոր Կեսարիայի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 430,000.0 |  |  | 0.0 | 200,000.0 | 100,000.0 | 130,000.0 | **430,000.0** |  |
| 56 | գ.Մրգաշատի թիվ 1 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 430,000.0 |  |  | 0.0 | 200,000.0 | 100,000.0 | 130,000.0 | **430,000.0** |  |
| 57 | գ.Հացիկի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 400,000.0 |  |  | 0.0 | 200,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | **400,000.0** |  |
| 58 | ք. Վաղարշապատի Զորավար Անդրանիկի թիվ 12 հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում | 570,000.0 |  |  | 0.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 170,000.0 | **570,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 59 | գ.Առատաշենի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 365,000.0 |  |  | 0.0 | 100,000.0 | 165,000.0 | 100,000.0 | **365,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 60 | գ.Արագածի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 360,000.0 |  |  | 0.0 | 100,000.0 | 160,000.0 | 100,000.0 | **360,000.0** |  |
| 61 | գ.Արշալույսի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 350,000.0 |  |  | 0.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 150,000.0 | **350,000.0** |  |
| 62 | գ.Գրիբոյեդովի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 360,000.0 |  |  | 0.0 | 120,000.0 | 100,000.0 | 140,000.0 | **360,000.0** |  |
| 63 | գ.Թաիրովի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 410,000.0 |  |  | 0.0 | 200,000.0 | 110,000.0 | 100,000.0 | **410,000.0** |  |
| 64 | գ.Փարաքարի հիմն. դպրոցի հիմնանորոգում | 164,594.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 100,000.0 | 64,594.0 | **164,594.0** |  |
| 65 | գ.Փարաքարի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 600,000.0 |  |  | 0.0 | 300,000.0 | 200,000.0 | 100,000.0 | **600,000.0** |  |
| 66 | գ.Ծիածանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 480,000.0 |  |  | 0.0 | 200,000.0 | 180,000.0 | 100,000.0 | **480,000.0** |  |
| 67 | գ.Հայթաղի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 510,000.0 |  |  | 0.0 | 200,000.0 | 210,000.0 | 100,000.0 | **510,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 68 | գ.Մերձավանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 550,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 350,000.0 | 200,000.0 | **550,000.0** |  |
| 69 | գ.Ոսկեհատի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 290,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 100,000.0 | 190,000.0 | **290,000.0** |  |
| 70 | գ.Ջրառատի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 110,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 110,000.0 | 0.0 | **110,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 71 | գ.Արգինայի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 340,000.0 |  |  | 0.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 140,000.0 | **340,000.0** |  |
| 72 | գ.Բագարանի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 205,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 105,000.0 | 100,000.0 | **205,000.0** |  |
| 73 | գ.Երվանդաշատի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 370,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 200,000.0 | 170,000.0 | **370,000.0** |  |
| 74 | գ.Հուշակերտի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում | 230,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 130,000.0 | 100,000.0 | **230,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: |
|  | **Կրթական օբյեկտների շինարարություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Նոր հայտ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | գ.Լեռնամերձի դպրոցի նոր մասնաշենքի (մարզադահլիճ) կառուցում | 120,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 60,000.0 | 60,000.0 | **120,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 3հավելվածի III փուլի աշխատանքների ցանկում: Դպրոցը չի հիմնանորոգվել, գտնվում է հարմարեցված շենքում, չունի մարզադահլիճ: Առաջարկվում է նոր մարզադահլիճի կառուցում: |
| 76 | գ.Նոր Արմավիրի միջն.դպրոցի կիսակառույց մասնաշենքի կառուցում /ավարտում/ | 200,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | **200,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 3հավելվածի III փուլի աշխատանքների ցանկում: Նոր Արմավիրի միջն.դպրոցի դպրոցը բաղկացած է 3 մասնաշենքերից, որից մեկը անավարտ է: Դպրոցի կիսակառույց մասնաշենքի կառուցումն ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է 120.0մլն.դրամ /ծածկեր, տանիք, միջնապատեր, ինժ.կոմունիկացիաներ, հարդարման աշխատանքներ/ |
| 77 | ք.Վաղարշապատի Խ.Աբովյանի անվան թիվ 4 հիմն. դպրոցի նոր մարզադահլիճի կառուցում | 120,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120,000.0 | **120,000.0** | Դպրոցում սովորում են 1200 աշակերտ: Սակայն դպրոցի մարզադահլիճում, որի նախագծային հզորությունը 640 աշ/տեղ է հնարավոր է իրականացնել ֆիզիկական կուլտուրայի դասերի ընդամենը 50%-ը: Դպրոցի բնականոն աշխատանքն ապահովելու նպատակով խիստ անհրաժեշտ է կառուցել նոր մարզադահլիճ: |
| 78 | Նորակերտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի նոր մարզադահլիճի կառուցում | 100,000.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100,000.0 | **100,000.0** | Դպրոցը չունի մարզադահլիճ: Բնականոն աշխատանքն ապահովելու նպատակով խիստ անհրաժեշտ է կառուցել նոր մարզադահլիճ: |
|  | **Ավագ դպրոցների հիմնանորոգում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ք.Վաղարշապատի Գր.Նարեկացու անվան թիվ 2 ավագ դպրոցի հիմնանորոգում | 690,000.0 | 0.0 | 0.0 | 300,000.0 | 390,000.0 | 0.0 | 0.0 | **690,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 80 | ք.Մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոցի հիմնանորոգում | 1,189,350.0 | 0.0 | 0.0 | 500,000.0 | 689,350.0 | 0.0 | 0.0 | **1,189,350.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 81 | ք.Արմավիրի թիվ 4 ավագ դպրոցի հիմնանորոգում | 794,550.0 | 0.0 | 0.0 | 300,000.0 | 494,550.0 | 0.0 | 0.0 | **794,550.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: |
|  | **Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | գ.Տարոնիկի մանկապարտեզի հիմնանորոգում |  |  |  | 0.0 | 60,000.0 | 60,000.0 | 0.0 | **120,000.0** |  |
|  | **Ընդամենը՝ այլ աղբյուրներ** |  |  |  | **2,819,600.0** | **7,603,140.0** | **6,923,882.4** | **4,938,514.0** | **22,285,136.4** |  |
|  | ***Համայնքային բյուջե*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Մարզի համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր |  |  |  | 170,840.0 | 138,000.0 | 50,990.0 | 79,500.0 | **439,330.0** |  |
|  | **Ընդամենը** |  |  |  | **4,202,297.8** | **8,849,957.5** | **7,920,884.9** | **5,276,114.0** | **26,249,254.2** |  |