|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հավելված 5.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ՀՀ Արմավիրի մարզի մշակույթի ոլորտի 2015-2018 թվականների զարգացման ծրագրի ֆինանսավորումը** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (հազ.դրամ) |
| N | Միջոցառման/օբյեկտի անվանումը | Նախա-հաշվային արժեքը | Պլանավորված ֆինանսավորում | | | | Ընդամենը պլանավորված ֆինանսավորում | Ծանոթություն |
| 2015թ. | 2016թ. | 2017թ. | 2018թ. |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
|  | ***ՀՀ պետական բյուջե*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Մշակութային միջոցառումների իրականացում |  | 2,563.6 | 2,563.6 | 2,563.6 | 0.0 | **7,690.8** | Հաստատված 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հավելված |
|  | ***Ընդամենը՝ պետ.բյուջե (սեփական)*** |  | ***2,563.6*** | ***2,563.6*** | ***2,563.6*** | ***0.0*** | ***7,690.8*** |  |
|  | ***Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամ*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | գ.Մյասնիկյանի մշակույթի պալատի հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում |  | 50,000.0 | 53,300.0 | 0.0 | 0.0 | **103,300.0** | Ծրագրերը ներառված են ՀՀ Նախագահի մարզի տարբեր համայնքներ կատարած այցերի ընթացքում արծարծված խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների ցանկում: |
| 3 | գ.Դալարիկի մշակույթի տան հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում |  | 40,000.0 | 40,000.0 | 82,500.0 | 0.0 | **162,500.0** |
|  | ***Ընդամենը՝ պետ.բյուջե (վարկային)*** |  | ***90,000.0*** | ***93,300.0*** | ***82,500.0*** | ***0.0*** | ***265,800.0*** |  |
|  | **Ընդամենը՝ պետական բյուջե** |  | **92,563.6** | **95,863.6** | **85,063.6** | **0.0** | **273,490.8** |  |
|  | ***Ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում** (նոր հայտեր) |  |  |  |  |  |  | *Բոլոր օբյեկտները ընդգրկված են մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում:* |
| 4 | ք.Էջմիածնի Կոմիտասի անվան մշակույթի տան հիմնանորոգում | 315,000.0 | 0.0 | 115,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | **315,000.0** | Ընդգրկված է մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: Կառուցվել է 1950թ.: Պատմամշակութային հուշարձան է հանդիսանում: Այն ամբողջովին հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, արտաքին և ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 5 | գ.Բամբակաշատի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 104,360.0 | 0.0 | 50,000.0 | 54,360.0 | 0.0 | **104,360.0** | Ընդգրկված է մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: Ըստ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի` օբյեկտի հիմնանորոգման համար պահանջվում է 104363.03 հազ. դրամ, որով կիրականացվեն դռների, հատակների, պատուհանների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 6 | գ.Ալաշկերտի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 120,000.0 | 0.0 | 50,000.0 | 70,000.0 | 0.0 | **120,000.0** | Ընդգրկված է մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: Կառուցվել է 1955թ.: Հիմնանորոգման համար ունի նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, որը կազմում է 120000.0 հազ. դրամ, որը ենթակա է վերահաշվարկման: Նախատեսված է իրականացնել տանիքի, դռների, պատուհանների, հատակների, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 7 | գ.Գետաշենի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 120,000.0 | 0.0 | 60,000.0 | 60,000.0 | 0.0 | **120,000.0** | Ընդգրկված է մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: Կառուցվել է 1956թ.: Հիմնանորոգման համար ունի նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր` 120000,0 հազ.դրամ արժեքով: Նախատեսված է իրականացնել տանիքի, դռների, պատուհանների, հատակների, կոմունիկացիաների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 8 | գ.Գրիբոյեդովի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 150,000.0 | 0.0 | 75,000.0 | 75,000.0 | 0.0 | **150,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Կառուցվել է 1973թ. : Շենքը չի հիմնանորոգվել: Այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 9 | գ.Խորոնքի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 80,000.0 | 0.0 | 80,000.0 | 0.0 | 0.0 | **80,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: Կառուցվել է 1960թ. : Շենքը չի հիմնանորոգվել: Այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 10 | գ.Արշալույսի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 187,500.0 | 80,000.0 | 50,000.0 | 57,500.0 | 0.0 | **187,500.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Կառուցվել է 1960թ.: Պատմամշակութային հուշարձան է հանդիսանում: Այն ամբողջովին հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, արտաքին և ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 11 | գ.Տարոնիկի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 67,500.0 | 0.0 | 67,500.0 | 0.0 | 0.0 | **67,500.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: Կառուցվել է 1954թ.: Շենքը չի հիմնանորոգվել: Այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 12 | գ.Նոր Արտագերսի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 234,000.0 | 100,000.0 | 50,000.0 | 84,000.0 | 0.0 | **234,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Կառուցվել է 1950թ.: Պատմամշակութային հուշարձան է հանդիսանում: Այն ամբողջովին հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, արտաքին և ներքին հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 13 | գ.Նոր Արմավիրի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 220,000.0 | 0.0 | 100,000.0 | 120,000.0 | 0.0 | **220,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 14 | գ.Մրգաստանի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 165,000.0 | 0.0 | 0.0 | 65,000.0 | 100,000.0 | **165,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 2հավելվածի II փուլի աշխատանքների ցանկում: Կառուցվել է 1980թ. : Շենքը չի հիմնանորոգվել: Այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 15 | Գեղակերտի /Սամաղար/ մշակույթի տան հիմնանորոգում | 100,000.0 | 0.0 | 0.0 | 100,000.0 | 0.0 | **100,000.0** | Ընդգրկված է մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: Կառուցվել է 1961թ.: Շենքը չի հիմնանորոգվել: Այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 16 | գ.Բաղրամյանի (Էջմ.) մշակույթի տան հիմնանորոգում | 112,050.0 | 0.0 | 50,000.0 | 62,050.0 | 0.0 | **112,050.0** | Ընդգրկված է մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: Կառուցվել է 1969թ.: Շենքը չի հիմնանորոգվել: Այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 17 | գ.Շենավանի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 112,500.0 | 0.0 | 60,000.0 | 52,500.0 | 0.0 | **112,500.0** | Կառուցվել է 1954թ.: Շենքը չի հիմնանորոգվել: Այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 18 | գ.Ջանֆիդայի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 225,000.0 | 0.0 | 60,000.0 | 60,000.0 | 105,000.0 | **225,000.0** | Կառուցվել է 1953թ.: Շենքը չի հիմնանորոգվել: Այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 19 | գ.Նալբանդյանի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 336,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 136,000.0 | 0.0 | **336,000.0** | Կառուցվել է 1978թ.: Շենքը չի հիմնանորոգվել: Այն ամբողջությամբ հիմնանորոգելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել տանիքի, պատուհանների, դռների, հատակների փոխման, բեմի վերակառուցման, ջեռուցման համակարգի իրականացման, արտաքին և ներքին կոմունիկացիաների փոխման, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
| 20 | գ.Փշատավանի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 120,000.0 | 25,000.0 | 95,000.0 | 0.0 | 0.0 | **120,000.0** | Կառուցվել է 1969թ.: Շենքը չի հիմնանորոգվել: Ունի տանիքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր: |
| 21 | Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Էջմիածնի մասնաճյուղ՝ Խ.Տեր-Հարությանի թանգարան | 100,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100,000.0 | **100,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման ցանկում |
| 22 | «Մեծամոր» արգելոց-թանգարանի հիմնանորոգում (գ.Տարոնիկ) | 150,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150,000.0 | **150,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 3հավելվածի III փուլի աշխատանքների ցանկում: Անհրաժեշտ է իրականացնել տարածքի բարեկարգման և տարածքում առկա ճահիճների չորացման աշխատանքներ: |
| 23 | «Զվարթնոց» արգելոց-թանգարանի հիմնանորոգում (գ.Էջմիածին, Զվարթնոց թաղամս) | 174,400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174,400.0 | **174,400.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 3հավելվածի III փուլի աշխատանքների ցանկում: |
| 24 | Արգիշտիխինիլի ուրարտական քաղաքատեղի և Արմավիր հին մայրաքաղաքի պահպանման գոտու ճշգրտում և տարածքի ցանկապատում (գ.Արմավիր) | 50,000.0 | 50,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **50,000.0** | Ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 18.07.2013թ. «Առաջնահերթ հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման ենթակա կրթական, մշակութային և մարզական օբյեկտների ցանկերին հավանություն տալու մասին» N28-17 արձանագրային որոշման 1հավելվածի I փուլի աշխատանքների ցանկում: Անհրաժեշտ է իրականացնել պահպանման գոտու ճշգրտման տարածքի ցանկապատման և բարեկարգման աշխատանքներ: |
|  | **Ընդամենը՝ այլ աղբյուրներ** |  | **355,000.0** | **1,062,500.0** | **1,096,410.0** | **729,400.0** | **3,243,310.0** |  |
|  | ***Համայնքային բյուջե*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Մարզի համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր |  | 163,200.0 | 123,300.0 | 67,750.0 | 63,100.0 | **417,350.0** |  |
|  | **Ընդամենը** |  | **610,763.6** | **1,281,663.6** | **1,249,223.6** | **792,500.0** | **3,934,150.8** |  |