|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Հավելված 9** |
| **ՀՀ Արմավիրի մարզի քաղաքաշինության ոլորտի 2015-2018 թվականների զարգացման ծրագրի ֆինանսավորումը**  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | (հազ. դրամ) |
| N | Ծրագրի անվանումը | Նախա-հաշվային արժեքը | Պլանավորված ֆինանսավորում | Ընդամենը պլանավորված ֆինանսավորում  | Ծանոթություն |
| 2015թ. | 2016թ. | 2017թ. | 2018թ. |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
|  | ***Ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ***  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Արմավիր քաղաքային համայնքում Բաղրամյան 9/2 հասցեում գտնվողանավարտ բազմաբնակարան շենքի ավարտում |   | 10,000.0 | 20,000.0 | 0.0 | 0.0 | **30,000.0** | Ծրագիրը ներառված է ՀՀ Նախագահի մարզի տարբեր համայնքներ կատարած այցերի ընթացքում արծարծված խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների ցանկում:  |
|   | ***ԲԳՎ ծրագիր (նոր հայտեր)*** |  |   |   |   |   |  |   |
| 2 | գ.Լենուղու քանդման ենթակա վթարային շենքերի բնակիչների բնակարանային խնդիրների լուծման ծրագիր | 195,000.0 | 195,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **195,000.0** | Ծրագիրը ներառված է ՀՀ Նախագահի մարզի տարբեր համայնքներ կատարած այցերի ընթացքում արծարծված խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների ցանկում, ինչպես նաև մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում: Մարզպետարանի կողմից ծրագիրը ներկայացվել էր ընդգրկելու 5-րդ հրատապ ծրագրում, սակայն գումարների սակավության պատճառով ծրագրից դուրս է մնացել: Տրամադրվող աջակցության չափը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով Արմավիր քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 քառ.մետր ընդհանուր մակերեսի 2014թ. 1-ին կիսամյակի դրությամբ ձևավորված շուկայական արժեքը: Նախատեսվում է լուծել 29 ընտանիքի բնակապահովման խնդիր: |
| 3 | Բնակարանի կարիք ունեցող փախստականների համար ԲԳՎ-ի միջոցով բնակարանային ապահովության ծրագիր | 695,850.0 | 100,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 195,850.0 | **695,850.0** | Ծրագրերը ներառված են մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում: Տրամադրվող աջակցության չափը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով Արմավիր քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 քառ.մետր ընդհանուր մակերեսի 2014թ. 1-ին կիսամյակի դրությամբ ձևավորված շուկայական արժեքը: Նախատեսվում է լուծել 50 ընտանիքի բնակապահովման խնդիր: |
| 4 | գ.Մայիսյանի հրդեհված բնակելի շենքի բնակիչների բնակարանային խնդիրների լուծման ծրագիր | 90,000.0 | 90,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **90,000.0** | Ծրագրերը ներառված են մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում: Տրամադրվող աջակցության չափը հաշվարկվել է հիմք ընդունելով Արմավիր քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 1 քառ.մետր ընդհանուր մակերեսի 2014թ. 1-ին կիսամյակի դրությամբ ձևավորված շուկայական արժեքը: Նախատեսվում է լուծել 8 ընտանիքի բնակապահովման խնդիր: |
|   | ***Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ամրացում-վերականգնում (նոր հայտեր)*** |  |   |   |   |   |  |   |
| 5 | ք.Էջմիածին, Վր.Կոստանյանի 1 բնակելի շենք ամրացում | 65,000.0 | 65,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **65,000.0** | Ծրագրերը ներառված են մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում: Հաշվարկը կատարվել է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 15.02.2008թ. N 19-ն հրամանով հաստատված կարգին համապատասխան |
| 6 | ք.Արմավիր, Երևանյան 38Ա բնակելի շենք ամրացում | 391,050.0 | 91,050.0 | 150,000.0 | 150,000.0 | 0.0 | **391,050.0** |
| 7 | ք.Արմավիր, Բաղրամյան 7 բնակելի շենքի ամրացում | 365,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 165,000.0 | 0.0 | **365,000.0** |
| 8 | ք.Արմավիր, Բաղրամյան 9 բնակելի շենքի ամրացում | 276,500.0 | 76,500.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 0.0 | **276,500.0** |
| 9 | ք.Էջմիածին, Չարենցի 17 բնակելի շենքի ամրացում | 66,500.0 | 0.0 | 66,500.0 | 0.0 | 0.0 | **66,500.0** |
| 10 | ք.Արմավիր, Երևանյան 40Ա բնակելի շենք ամրացում | 313,000.0 |   | 160,000.0 | 153,000.0 | 0.0 | **313,000.0** |
| 11 | գ. Մյասնիկյանի թվով 9 վթարային շենքերի ամրացում | 180,500.0 | 90,000.0 | 45,000.0 | 45,500.0 | 0.0 | **180,500.0** |
| 12 | գ.Խանջյանի թվով 7 վթարային շենքերի ամրացում | 65,000.0 | 0.0 | 0.0 | 65,000.0 | 0.0 | **65,000.0** |
| 13 | գ. Ակնալիճ, Նաիրյան թաղամասի թիվ 2 եռահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ուժեղացում | 200,000.0 | 70,000.0 | 50,000.0 | 80,000.0 | 0.0 | **200,000.0** |
|   | ***Բնակֆոնդի նորոգում (նոր հայտեր)*** |   |   |   |   |   |  |   |
| 14 | Արմավիր քաղաքի 119 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | 1,600,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 1,300,000.0 | **1,600,000.0** | Ծրագիրը ներառված է մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում, մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: Նախագահի հանձնարարական |
| 15 | Վաղարշապատ քաղաքի 38 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | 680,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 100,000.0 | 380,000.0 | **680,000.0** | Ծրագիրը ներառված է մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում, մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում: Նախագահի հանձնարարական |
| 16 | Մեծամոր քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում | 350,000.0 | 80,000.0 | 80,000.0 | 190,000.0 | 0.0 | **350,000.0** | Ծրագիրը ներառված է մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում, մարզի զարգացման քառամյա ծրագրում:  |
|   | ***Գլխավոր հատակագծերի, կրթական, մարզական և մշակութային օբյեկտների նախագծում (նոր հայտեր)*** |  |   |   |   |   |  | *17-27 ծրագրերը ներառված են մարզպետարանի ներկայացրած 2015-2017թթ. ՄԺԾԾ հայտում:* |
| 17 | Արմավիրի մարզի տարածքային հատակագծման նախագիծ | 15,560.0 | 0.0 | 0.0 | 15,560.0 | 0.0 | **15,560.0** |   |
| 18 | գ.Մարգարայի գլխավոր հատակագծի մշակում | 7,000.0 | 7,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **7,000.0** |  Սահմանամերձ համայնք է: Ընդհանուր տարածքը 1046 հա բնակչությունը 1648 մարդ |
| 19 | գ.Արազափի գլխավոր հատակագծի մշակում | 7,000.0 | 7,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **7,000.0** |  Սահմանամերձ համայնք է: Ընդհանուր տարածքը 1561.34 հա բնակչությունը 1510 մարդ: |
| 20 | գ.Փշատավանի գլխավոր հատակագծի մշակում | 9,000.0 | 0.0 | 0.0 | 9,000.0 | 0.0 | **9,000.0** |  Սահմանամերձ համայնք է: Ընդհանուր տարածքը 965.71հա բնակչությունը 2618 մարդ: |
| 21 | գ.Ջանֆիդայի գլխավոր հատակագծի մշակում | 9,000.0 | 0.0 | 0.0 | 9,000.0 | 0.0 | **9,000.0** |  Սահմանամերձ համայնք է: Ընդհանուր տարածքը 2007.75 հա բնակչությունը 3303 մարդ: |
| 22 | գ.Երվանդաշատի գլխավոր հատակագծի մշակում | 5,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **5,000.0** |  Սահմանամերձ համայնք է: Ընդհանուր տարածքը 4926.19 հա բնակչությունը 825 մարդ: |
| 23 | գ.Բագարանի գլխավոր հատակագծի մշակում | 5,000.0 | 5,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **5,000.0** |  Սահմանամերձ համայնք է: Ընդհանուր տարածքը 4321.03 հա բնակչությունը 670 մարդ: |
| 24 | գ.Արաքսի գլխավոր հատակագծի մշակում | 7,000.0 | 0.0 | 7,000.0 | 0.0 | 0.0 | **7,000.0** |  Սահմանամերձ համայնք է: Ընդհանուր տարածքը 1393.59 հա բնակչությունը 1800 մարդ: |
| 25 | գ.Բերքաշատի գլխավոր հատակագծի մշակում | 7,000.0 | 0.0 | 7,000.0 | 0.0 | 0.0 | **7,000.0** |  Սահմանամերձ համայնք է: Ընդհանուր տարածքը 799.9 հա բնակչությունը 1357 մարդ: |
| 26 | Կրթական,մարզական և մշակութային օբյեկտների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | 80,000.0 | 40,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 0.0 | **80,000.0** |   |
|   | **Ընդամենը՝ այլ աղբյուրներ** |  | **1,231,550.0** | **1,205,500.0** | **1,402,060.0** | **1,875,850.0** | **5,714,960.0** |   |
|   | ***Համայնքային բյուջե*** |   |   |   |   |   |  |   |
|   | ***Կոմունալ ոլորտի աշխատանքներ (նոր հայտ)***  |   |   |   |   |   |  |   |
| 27 | Թվով 40 համայնքների բաց գերեզմանատների հողերի օգտագործման սխեմաների մշակում | 28,000.0 | 10,000.0 | 9,000.0 | 9,000.0 | 0.0 | **28,000.0** | Գերեզմանատների տարածքների օգտագործման կանոնակարգում: |
| 28 | Մարզի համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր  |   | 124,920.0 | 102,480.0 | 177,000.0 | 146,000.0 | **550,400.0** |   |
|   | **Ընդամենը՝ համայնք.բյուջե** |   | **134,920.0** | **111,480.0** | **186,000.0** | **146,000.0** | **578,400.0** |   |
|   | **Ընդամենը** |  | **1,366,470.0** | **1,316,980.0** | **1,588,060.0** | **2,021,850.0** | **6,293,360.0** |   |