Հավելված N 10

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՍևԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ  ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը |  | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխա տանքների և միջո ցառումների համա ռոտ նկարագիրը |  |  | Կատար ման պա տասխաա տուն | Համակատարողը | Ժամկետը |  | 2014թ. Ֆինանսավոր ման աղբյուրը և պա հանջվող գումարը |  | 2014թ. աշխատանքների և միջո ցառում ների կատարման ըն թացքը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Սևան» ազգա յին պարկ» ՊՈԱԿ-ի կառա վարման համա կարգի կատա ելագործում |  | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազա նի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիտորինգի իրա կանացում, միջո ցառումների մշա կում |  | ՀՀ բնապահ պանության նախարարություն |  | ՀՀ ԳԱԱ (համա ձայնու թյամբ) | 2014թ. և շարունակական |  | «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կեն տրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվա ծության վիճակի մոնի թորինգի ծառայու թյուններ» ծրագրի շրջանակներում |  |  | «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը 2014թ.-ին պետական ծրագրի շրջանակ ներում իրականցրել է հետևյալ միջոցառումները` - Սևանա լճի ջրի որակի մոնիտորինգ իրականացվել է մայիս ամսին: Լճի ջրի որակի ուսումնասիրության համար վերցվել է ջրի 59 փորձանմուշ (փորձանմուշներ վերցվել են ինչպես լճի մակերեսից, այն պես էլ խորքային շերտերից` 2, 5, 10, 20, 30մ խորություններից), որոնցից յուրաքանչյուրում որոշվել է միջին հաշվով 40-ական ցուցանիշ: Ընդհանուր առ մամբ որոշվել է ջրի քի միական որակի 2360 ցուցանիշ: - Սևանա լճի ավազանի 10 գետերի (Ձկնագետ, Մասրիկ, Սոթք, Կարճաղբյուր, Վարդե նիս, Մարտունի, Արգիճի, Ծակքար, Շողվակ, Գավա ռագետ) և Արփա-Սևան թունելի 19 մոնիտորինգային դիտակետից 2014թ.-ին վերց վել է ջրի 132 փորձանմուշ, որոնցից յուրաքանչյուրում որոշվել է 40-ական ցուցանիշ: Ընդհանուր առմամբ որոշվել է 5530 ջրի քիմիական որակի ցուցանիշ: - Սևանա լճի հատակային շերտի ուսումնասիրության նպատակով 2014թ.-ին վերց վել է լճի հատակային նըստ վածքի 18 փորձանմուշ, որոն ցում որոշվել է մինչև 30 մետաղների պարունակու թյուն` ընդհանուր առմամբ որոշվել 540 ցուցանիշ: - 2014թ.-ի Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի մթնոլոր տային օդի որակի մոնի տորինգ իրականացվել է մայիս-սեպտեմբեր ամիս ներին Սևան քաղաքի և թերակղզու 15 դիտակետում: Օդի որակի մոնիտորինգ իրա կանացվել է պասիվ նմուշառ ման մեթոդով, որոշվել են օդում ծծմբի երկօքսիդի` SO2, և ազոտի երկօքսիդի` NO2 միջին շաբաթական պարու նակությունները: Ընդհանուր առմամբ վերցվել է մթնո լորտային օդի SO2-ի` 310 և NO2-ի` 314 փորձանմուշ, որոշվել համապատաս խանաբար` 385 և 389 ցուցանիշ: Սևանա լճի ավազանի մոնիտորինգի արդյունքում ստացված տվյալները վերլուծ վել և ամփոփվել են «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործու թյան մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ամենամսյա տեղեկա գրերում, հանձնվել համապա տասխան կազմակերպու թյուննե րին և հրապարակվել ՊՈԱԿ-ի պաշտոնական ին տերնետային կայքում: |
|  |  |  | Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրո կենսաբանական և հիդրոօդերևութա բանական մոնիտո րինգի իրականա ցում |  | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախա րարություն |  | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (հա մաձայն ությամբ) |  |  | «Հայպետհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2014թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրո օդերևութաբանական աշխատանքների ծրա գրին համապատաս խան |  |  | ՀՀ ԱԻՆ Հիդրոմետ ծառայության կողմից իրա կանացվել է Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում կատարվող հիդրոօդերևութա- բանական մոնիտորինգ` կա տարվել են ջրի մակարդակի, ջերմաստիճանի, թափանցելի ության, սառցային երևույթ ների և գոլորշիացման դիտար կումներ, գետերով, Արփա-Սևան թունելով մուտք գործած և ոռոգման նպատակով բաց թողնված ջրաքանակի հաշ վառում: Ստացված տեղեկա տվությունը ամեն օր հաղորդ վել է շահագրգիռ կազմակեր պություններին, այդ թվում ՀՀ նախագահին առընթեր Սևա նա լճի հիմնահարցերի հանձ նաժողովին: Ամիսը մեկ անգամ, էքսպեդիցիոն կարգով, լճի հայելու ֆիքսված կետերում կատարվել են ստանդարտ խորությունների վրա ջրի ջեր մաստիճանի, ալիքի բար ձրության ու ջրի թափանցելի ության չափման աշխատանք ներ: Սևանա լճի վրա, նավի միջոցով առնվազն ամիսը 1 անգամ կատարվել է տարբեր խորություններում ջրի ջերմաս տիճանի, ալիքի բարձրության, ջրի թափանցելիության սահ մանի չափման աշխատանք ներ: Սևանա լճի ավազանի 3 կայաններում/Սևան, Մարտու- նի, Յանըղ/ շուրջօրյա, 4 ժամը մեկ անգամ կատարվել է գոլորշիացման դիտարկում ներ: Սևանա լճի 4 դիտակետերում /Սևան, Շորժա, Կարճաղբյուր, Մար տունի/ յուրաքանչյուր 12 ժամը մեկ անգամ կատարվել է լճի մակարդակի և ջերմաս տիճանի դիտարկումներ: Հունիսի առաջին տասնօրյակին ճշգրտվել և հանրապետության ղեկավար մարմիներին, ՀՀ նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին և այլ կազմակերպություններին տրամադրվել է Սևանա լճի մակարդակի կանխատեսում 2015թ. հունվարի 1-ի համար: Իրականացվել է տեղեկատվական ապահովում և ծառայությունների մատու ցում ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավար ման մարմիներին: Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ տրվել է ամսական հաշվետվություն, իսկ Սևանա լճի մակարդակի, Արփա-Սևան ջրատարով Սևանա լիճ մուտք գործած ջրի քանակի և Սևանա լճից ջրի բացթողումների քանակի վերաբերյալ ամենօրյա տվյալներ: |
|  |  |  | Սևանա լճի ավա զանի ինժիներա երկաբանական և սեյսմաշրջանաց ման դիտարկում ների իրականա ցում |  | ՀՀ արտա կարգ իրա վիճակների նախարարություն |  | ՀՀ քաղաքա շինու թյան նախա րարու թյուն | 2014թ. և շարունակական |  | Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն |  |  | «Սևանա լճի ավազանի ինժե ներաերկրաբանական և սեյսմաշրջանացման դիտար կումների իրականացում» աշխատանքի առնչությամբ սողանքային տեղամասերում դիտարկումների իրականաց ման համար 2014-2016 թվա կանների միջնաժամկետ ծախ սերի ծրագրով չափաքա նակներ չեն հաստատվել, ինչպես նաև ՀՀ 2014 թվականի պետական բյուջեով այդ ուղղությամբ միջոցներ չեն նախատեսվել: ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից երկրորդ կիսամյակի հաշվետվությունն առ 29.12.2014 թվականի դրությամբ չի ներկայացրել: |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Սևանա լճի շրջա կայքում ջրա ծածկման ենթա կա տարածքնե րում անտառ մաքրման աշխա տանքների իրա |  | Լճի շրջակայքի շուրջ 95 հա անտառաշերտե րի մաքրում |  | ՀՀ բնապահ պա նության նախարա րություն | ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպետարան |  | 2014 թ. և շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե` 125400,0 հազ.դրամ «Սևանա լճի ջրա ծածկ անտառ տնկարկների մաքրման ծառա յություններ» | Սևանա լճի շրջակայքում ջրա ծածկման ենթակա տարածքնե րում իրականացվել է 150հա անտառմաքրման աշխատանքներ: |  |  |
| 2.2 |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավա զանում կենդա նական ռեսուրս ների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չա փաքանակների սահմանում, ձվա դրավայր հանդի սացող հիմնա կան գետերում ձկան վերարտա դրության պայ մանների ուսում նասիրում, բնա կան ձվադրա վայրերի առկա վիճակի գնա հատում, վերա կանգնման ուղի ների մշակում |  | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում ձկան և խեցգետնի պա շարների հաշ վառում և օգտա գործման թույլա տրելի չափաքա նակների սահ մանում, ձվա դրավայր հանդի սացող հիմնա կան գետերում ձկան վերարտա դրության պայ մանների ուսում նասիրում, բնա կան ձվադրա վայրերի առկա վիճակի գնա հատում, վերա կանգնման ուղի ների մշակում |  | ՀՀ բնապահ պանու թյան նախարա րություն | ՀՀ գիտու թյուննե րի ազգային ակա դեմիա (համա ձայնու թյամբ) |  | 2014 թ. և շարունա-կական | Պետ բյուջե` 7624,3 հազ. Դրամ «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշար ների հաշվառման ծառայություններ» | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով «Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրի իրականաց ման համար ՀՀ բնապահպանության նախարա րության կողմից հայտարարված մրցույ թում հաղթող է ճանաչվել ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ը, որի հետ կնքվել է համապատասխան աշխատանք ների իրականացման պայմանա գիր: Համաձայն ՀՀ Բնապահպանության նախարարության` Բնապահպա նական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի հետ ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրո էկոլոգիայի գիտական կենտրոնի կնքած 2014թ. մարտի 25-ի պայմանագրի, (ծածկագիր` N ՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-14/01) Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնա բանության ինստիտուտի կողմից տեխնիկական առաջադրանքի համաձայն հաշվետու ժամանա կահատվածում իրականացվել են Սևանա լճի ձկնատեսակների ու խեցգետնի կենսաբանական և պոպուլյացիոն ցուցանիշների ուսումնասիրություն, բնական ձվադրավայրերի վիճակի գնահատում և պաշարների հաշվառում: Ծածանազգի ձկնատեսակների համար որսաչափը կազմում է պաշարների մինչև 30 տոկոսը, սաղմոնազգի ձկնատեսակների համար` մինչև 50 տոկոսը: Նշված ցուցանիշների ընտրության ժամա նակ հաշվի են առնվում պոպու լյացիայի ընդհանուր վիճակը, բեղունության ցուցանիշները և անօրինական որսի չափերը: Խեցգետնի որսաչափը գնահատելու համար հիմք է ընդունվում լճում առկա արդյունագործական չափեր ունեցող խեցգետնի կենսազանգ վածը: Խեցգետնի պոպուլյացիայի վերարտադրության պրոցեսն ապա հովելու համար թույլատրվում է արդյունահանել արդյունա գոր ծական պոպուլյացիայի 25 տոկոսը: խեցգետնի պոպուլյացիայի համա լրմանը Սևանա լճում մասնակցում են սեռահասուն էգերի մոտ 60-80%-ը: Կենդանիների մի մասը դուրս է մնում վերերտադրման գործընթ ացից մաշկափոխություն իրականացնելու արդյունքում: Պոպուլյացիայի համալրումը սահմանափակվում է նաև բեղմնա վորված ձվի բնական մահա ցությամբ, որը կազմում է մոտ 76%: Այսպիսով Սևանա լճի խեցգետնի պոպուլյացիայի հետազոտությունները ցույց են տվել, որ վերջինիս քանակները լճում զգալիորեն աճել են: Կատարված հաշվարկների համաձայն Սևանա լճում արդյունագործական պաշարը 2014թ. կազմել է մոտ 3000տ, որից թույլատրելի որսաչափը 2015թ. կազմել է 730-750տ: Սևանա լճում ձկնային հանրույթի ուսումնասիրություններ կատարվել են 2014թ. սեպտեմբեր, հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին: Ձկների որսը կատարվել է դնովի ցանցերով (ցանցի երկարությունը`100 մ, լայնությունը` 5 մ, ցանցի բջիջների մակերեսը` 38x38, 42x42 և 45x45 մմ):Կատարվել է 1936-1938, 1951-1954, 1961-1965, 1966-1970 և 2011-2014 թթ. Սևանա իշխանի չափատարիքային ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն: Վերլուծության արդյունքում պարզ վել է, որ մինչև 50-ական թվա կանների վերջերը Սևանի իշխանի երկարության աճի օրինաչափ փոփոխություններ չեն նկատվել: Նույն տարիքի իշխաններն ունենա լով աճի ավելի մեծ տեմպեր, ավելի շուտ են հասունանում: Սևանի իշխանի առավել մեծ զանգվածային աճ նկատվել է մեծ տարիքի ձկների մոտ, իսկ գծային չափերի առա վելագույն աճ` փոքր տարիքի ձկների մոտ: Սևանի իշխանի աճի տեմպերի մեծացումը պայմանավորված է բավարար կերային բազայի առկայությամբ: Վերջին տարի ներին Սևանի իշխանի առավել ինտենսիվ սնման արդյունքում գրանցվել է իշխանի երկարության, զանգվածի և բտվածության ցուցա նիշների աճ 2014թ.-ի աշնանը Սևանա լճում իրականացված ձկնաբանական հետազոտություն ները ցույց են տվել, որ ձկների ընդհանուր կենսազանգվածը նա խորդ տարվա համեմատ փոխվել է աննշան չափով: Կենսազանգվածի 30տ-ի աճն ընկած է հնարավոր սխալի սահմաններում: 2014թ. սիգի ընդհանուր կենսա զանգվածը կազմել է 354տ: Սևանա լճի մյուս արդյունա գործական ձկնատեսակի՝ ծածանի, պաշարների հիդրոակուստիկ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ վերջինիս արդյունա գործական կենսազանգվածը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կրկնապատկվել է, հասնելով 200-210տ: 2015թ. Սևանա լճում ձկնար դյունահանման կառավարման ուղ ղությամբ Հիդրոէկոլոգիայի և ձկնա բանության ինստիտուտի առաջարկները` Թեպետ 2014թ-ին գրանցվել է սիգի պաշարների համեմատական աճ, որը հետևանք է նախորդ տարի ներին պոպուլյացիայի համա լրմանը բեղուն սերնդով, վերջինիս պոպուլյացիայի վիճակը շարու նակում է մնալ անկայուն և չկառավարվող որսի պայման ներում կարող է հանգեցնել պաշարների խզման: Ուստի նպա տակահարմար ենք համարում շարունակել սիգի որսի արգելքը 2015 թվականին, ուժեղացնելով հսկողությունը հատկապես ձվա դրման շրջանում՝ նոյեմբերի 10-ից հունվարի 10-ը ընկած ժամանա կահատվածում: Իրականացված հետազոտու թյունների վերաբերյալ մանրա մասն հաշվետվությունը ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոէկոլոգիաի և ձկնա բանության ինստիտուտն ներկա ացրել է ՀՀ Բնապահպանության նախարաարություն: |  |  |
| 2.3 |  | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տա րածքում մարզ երի և համայնք ների` ըստ ոլորտ ների սոցիալ-տն տեսական զար գացման երկա րաժամկետ ծրա գրերի մշակում |  | Արդյունաբերու թյան, գյուղատն տեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզ մի, քաղաքաշի նության և բնա պահպանության ոլորտների զար գացման միջո ցառումների մշա կում |  | ՀՀ էկոնոմի կայի, ՀՀ գյուղատնտեսության ՀՀ քաղաքա շինության, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների, ՀՀ բնապահ պանու թյան նախարա րություն ներ | Մարզպետներ, ՀՀ արտակարգ իրա վիճակների նա խարա րություն |  | 2014 թ. և շարունա-կական | Միջազգային ֆինանսավորման առկայության դեպքում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարա արության կողմից իրաականացվել են` 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Գեղարքունիքի մարզում «ՓՄՁ պետական աջակցության 2014 թվականի ծրագրի» շրջանակներում ՓՄՁ սուբ յեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցության, սկսնակ գործարարների ձեռնե րեցությանն աջակցության, տեղեկատվական, խորհրդա տվական և ուսուցողական աջակ ցության ուղղություններով բավարարվել է 1242 աջակցության հայտ: Աջակցություն ստացած ՓՄՁ սուբյեկտների բաշխվածքն ըստ ոլորտների հետևյալն է. - արտադրության ոլորտում` 30.5% - առևտրի ոլորտում` 37.5% - ծառայությունների ոլորտում` 29.9% - շինարարության ոլորտում` 2.1%: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան, Մարտունի և Գավառ քաղաքներում իրականացվել է «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության» 3 ծրագիր, որին մասնակցել են 62 սկսնակ գործարարներ: Սկսնակ գործարարներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման ծրագրի շրջանակներում աջակցություն են ստացել առավել իրատեսական գործարար ծրագրեր ներկայացրած 20 սկսնակ գործարարներ: Ստացված վարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է 70.6 մլն ՀՀ դրամ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությունը` 71.4 մլն ՀՀ դրամ: Վարկավորումն իրականացվել է գործընկեր «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի միջոցով: Վարկային երաշխավորություն ների տրամադրման ծրագրի շրջա նակներում աջակցություն է ստացել 1 ՓՄՁ սուբյեկտ: Ստացված վարկի չափը կազմել է 48 մլն ՀՀ դրամ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությունը՝ 11.6 մլն ՀՀ դրամ: ՀՀ էներգետիկայի և բնա կան պաշարների նախարարության կողմից իրականացվում են` «Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրամատակարարման հուսա լիություն» և «Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրա հաղորդման օդային գծի կառուցում» վարկային ծրագրերը, որի շրջանակներում Գեղար քունիքի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացա ռիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառա վարությունը ընդունել է` 28.08.2014թ. № 923-Ն և 11.09.2014թ. № 993-Ն որոշումները: 2014թ-ի ընթացքում Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման հետ կապված ջրածածկվող ափամերձ տարածքներից էներ գատեղակայանքների դուրս բեր ման միջոցառումներով նախա տեսված աշխատանքներ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի և «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից չեն իրականացվել անհրաժեշտություն չլինելու պատճառով: Միևնույն ժամանակ, «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվել է գույքագրում «Գեղամա» մասնաճյուղի այն ենթակայանների և օդային գծերի, և դրանց սեփականատերերի վերաբերյալ, որոնք գտնվում են Սևանա լճի 1906 մ ջրի հորիզոնից ցածր մակարդակի վրա, որի վերաբերյալ տեղեկանքը ներկայացվել է ՀՀ նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին: |  |  |
| 2.4 |  | Ձկան պաշարների համալրում |  | Արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրու թյան ապահո վում |  | ՀՀ բնապահ պանու թյան նախարա րություն | ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպե տարան, ՀՀ գիտու թյուն ների ազգային ակադե միա (համա ձայնու թյամբ) |  | 2014թ. և շարունակական | ՀՀ պետ.բյուջե` 60000,0 հազ դրամ «Ձկան պաշարների համալրման ծառայու թյուններ» ծրագրի շրջա նակներում | 2014թ. պետական բյուջեի միջո ցների հաշվին «Ձկան պաշարների համալրման ծառայու թյուններ» ծրագրի շրջանակ ներում 2014թ. Սևանա լիճ է բաց թողնվել «Արևաձուկ» ՍՊԸ-ում և «Անգեղակոթի ձկնաբուծական կոմբինատ» ԲԲԸ-ում աճեցրած ամառային իշխանի 200000 հատ (3 և ավելի գրամ) և գեղարքունիի 166667 հատ (5 և ավելի գրամ) մանրաձուկ: |  |  |
| 2.5 |  | «Սևան» ազգա յին պարկի պահ պանություն, պարկում գիտա կան ուսումնասի րությունների և անտառտնտեսական աշխատանք ների կատարման ծառայություններ |  | Պարկի տարած քի բնական էկո համակարգե րի, լանդշաֆտային ու կենսաբա նական բազմա զանության, գենո ֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դի տանցի իրակա նացում |  | ՀՀ բնապահ պանու թյան նախարա րություն | ՀՀ ԳԱԱ (համա ձայնու թյամբ) |  | 2014 թ. և շարունակական | ՀՀ պետ.բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտա կան ուսումնասիրությունների, անտառ տնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ` ծրագիր` 225272,2 հազ.դրամ | ՀՀ պետ.բյուջեով «Սևան» ազգային պարկի պահպանու թյան, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, ան տառտնտեսական աշխատանք ների կատարման ծառայու թյուններ` ծրագրի շրջանակնե րում իրաականացվել է 225272.2 հազ.դրամի աշխատանքներ: «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «Պահպանության, գիտական ուսումնասիրություն ների, անտառտնտեսական աշխա տանքների կատարման ծառայություններ» ծրագրի շըր ջանակներում իրականացվել են բուսակենդանական տեսակ ների ուսումնասիրություններ և Սևանա լիճ թափվող գետերի հիդրոկենսաբանական ուսումնա սիրու թյուններ: Հավաքագրվել է մոնիտո րինգային տվյալներ «Սևան» ազգային պարկ»-ի և պահ պանական գոտու ֆլորայի վի ճակի վերաբերյալ: Կատարվել է ձկնաբանական հետազոտություններ, որի արդյունքում նկատվել է սիգի պաշարների կայունացում: |  |  |
| 2..6 |  | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հանքա վայրերի շահա գործման արդ յունքում խախտ ված հողատես քերի վերականգ նում |  | Տարածքների վե րականգնման աշ խատանքների նախագծերի մշակում |  | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն | ՀՀ էներգե տիկայի և բնա կան պա շարների նախա րարու թյուն, ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպետարան |  | 2014 թ. և շարունակական | ըստ անհրաժեշտության` շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխից, գումարը` ըստ գույքագրման արդյունքների | Սևանա լճի ջրհավաք ավա զանում հանքավայրերի շահա գործման արդյունքում կուտակված արտադրական լցակույտերի վնասազերծման միջոցա ումների մշակման և զբաղեցրած տարածքների վերականգնման աշխատանքները շարունակական են: ՀՀ բնապահ պանության նախարարությունը ՀՀ էներ գետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը 2014 թվականի նոյեմբերի 21-ի թիվ 1/02.1/12496-14 գրությամբ ներկայացրել է ՀՀ կառավա րության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N1079-Ն որոշմամբ նախատեսված շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին կատարվող վճարումները չիրականացրած կամ մասամբ իրականացրած ընդերք օգտագործման իրավունքը դադարեցված ընդերքօգտա գործողների ցուցակը, և խնդրել է ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ՝ սահմանված կարգով ապահովել դրամագլխին չվճարված գումարների գանձումը: ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախա րարության կողմից իրականացվել են` «ՍՏԵՓՐԻԿ» ՍՊ ընկե րության կողմից իրականացված Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում գտնվող հանքավայրերի շահա գործման արդյունքում կուտակված թափոնների գույքագրման` դրանց վնասազերծման միջոցառումների մշակման և զբաղեցրած տա րածքների վերականգման նպատակով և պահուստային հան քավայրերի գույքագրման ամփոփ հաշվետվությունը հանձնվել է «Հանրապետական երկրաբա նական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ին, ինչպես նաև ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը: Սևանա լճի ջրհավաք ավա զանում գտնվող հանքավայրերի շահագործման արդյունքում կու տակված թափոնների և պահուստային հանքավայրերի գույքագրման Ամփոփ հաշվե տվության հիման վրա ՀՀ ԷԲՊՆ աշխատակազմի Օգտակար հանա ծոների պաշարների գործա կալությունը դուրս է գրվել Սևանա լճի ջրահավաք ավազանի սահմաններում գտնվող պահուս տային (լքված) հանքավայրերի մնացորդային հաշվեկշռային պա շարները և հաշվառվել է ար տահաշվեկշռային պաշարների հաշվեկշռում: 2014թ ընթացքում նոր զարգացումներ չեն եղել: |  |  |
| 2.7 |  | Սևանա լճի ջրհա վաք ավազա նում կենդանա կան ռեսուրսների վերականգնում |  | ձկների ձվադր ման վայր հանդի սացող գետերում էներգետիկ նպա տակներով կա ռուցված գլխային ջրառ կառուց վածքներում ձըկ նանցարաննրի վերականգնում |  | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշար ների նախարա րություն | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարություն |  | 2014թ. | ՓՀԷԿ շահագործող ընկերություն | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախա րարության կողմից իրականացվել են` 2014 թվականի հունիսի 22-ին ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը` ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշար ների և ՀՀ բնապահպանության նախարարությունների, ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպետարանի, «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի և ՀՀ ԳԱԱ հիդրո էկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կրկնակի անգամ ուսումնասիրել է Սևանա լճի ջրավազանի Արգիչի, Մարտունի, Վարդենիկ և Կարճաղբյուր գետերի ջրավազաններում կառուցված ՓՀԷԿ-երի գլխա մասային ջրառ կառուցվածքների տեխնիկական վիճակը: Արդյունք ում, վերոհիշյալ ՓՀԷԿ-երին առաջարկվել է ջրառի կետերում ձկնապաշտպան կառույցների և սարքավորումների պատշաճ տեղադրումը, ինչպես նաև բնա պահպանական թողքերի ռեժիմ ների մշտական ապահովումը: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանից հայտնել են, որ «Արգիչի», «Մարտունի», «Վարդենիկ» ՓՀԷԿ-երում արձանագրված թերու թյունները վերացվել են, իսկ Կարճաղբյուր գետի վրա կա ռուցված «Անի» ՓՀԷԿ-ի աշխատանքը դադարեցվել է մինչև նախագծին համապատասխան ձկնանցարանի կառուցումը: Վերոհիշյալ միջոցառումների իրականացումը պետք է ապահովեն ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարությունը և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը` ՀՀ օրենսդրությամբ իրենց վերա պահված լիազորությունների շրջանակներում: |  |  |
| 2..8 |  | Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում Արփա-Սևան թունելի վթարային հատվածների վերականգնման աշխատանքների ավարտում: |  | Արփա-Սևան ջրա տարի կայուն օգ տագործումն ապահովող «Ար փա-Սևան» թու նելի հիմնանորոգ ման ծրագրի իրա կանացում: |  | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարա րության ջրային տնտեսու թյան պետական կոմիտե |  |  | 2014թ. | ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում, Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրա կանացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր` 2021886.9 հազ.դրամ | 2014թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 2026994.5 հազ. դրամի շինարարական աշխատանքները դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ ամբողջությամբ իրականացվել են: |  |  |