Հավելված

ՀՀ կառավարության 2015  թվականի

| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ |
| --- |
| ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲՖԳ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ, ՏՐԱՆՇ 2 |
| ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ Արարատի մարզի Արգավանդ-Երևանի Շիրակի փողոց (Արգավանդ–Շիրակ) ճանապարհահատված |
| Խորհրդատու | Ֆինանսավորող գործակալություն Ասիական զարգացման բանկ | Իրականացնող գործակալություն |

օգոստոսի 31-ի N  997  -  Ն  որոշման

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

| ԱԵԱ | Ազդեցության ենթարկված անձ |
| --- | --- |
| ԱԵԸ | Ազդեցության ենթարկված ընտանիք |
| ԱԵՏՏ | Ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսություն |
| ԱԶԲ | Ասիական զարգացման բանկ |
| ԱՄԳ | Անկախ մոնիտորինգի գործակալություն |
| ԱՄՆ դոլար | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլար |
| ԱՆՍՌԱ | Աղքատության նվազեցման և սոցիալական ռազմավարության ամփոփագիր |
| ԱՍՀՆԳ | Աղքատության և սոցիալական հարցերի նախնական գնահատում |
| ԱՔՀ | Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագիր |
| ԲՖԳ | Բազմափուլային ֆինանսավորման գործիք |
| ԳՄ | Գործադիր մարմին |
| ԵՔ | Երևանի քաղաքապետարան |
| ԻԳ | Իրականացնող մարմին |
| ԾԻԳ | «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն |
| ԾԿԽ | Ծրագրի կառավարման խորհուրդ |
| ԾՆՏԱ | Ծրագրի նախապատրաստման տեխնիկական աջակցության |
| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |
| ՀՀ դրամ | Հայաստանի Հանրապետության դրամ |
| ՀՕՏ | Հողի օտարում և տարաբնակեցում |
| ՀՕՏԾ | Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր |
| ՀՕՏՇ | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի՝ հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և փոխհատուցման առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 273-Ն որոշմամբ հաստատված «Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ»-ը |
| ՄՆՇՎԽ | Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատու |
| ՄՉՀ | Մանրամասն չափագրման հետազոտություն |
| ՊՇ | Պարտավորությունների շրջանակը |
| ՍՏՀ | Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն |

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ազդեցության ենթարկված անձ/անձինք (ԱԵԱ)՝ Բոլոր անձինք, ովքեր Ծրագրի իրականացման արդյունքում ազդեցության են ենթարկվում հողամասի օտարման, վերաբնակեցման կամ եկամտի կորստի հետևանքով՝ ներառյալ ցանկացած անձ, տնային տնտեսություն (երբեմն կոչվում են Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա ընտանիք), ընկերություն կամ հասարակական կամ մասնավոր հաստատություն: Հետևաբար, ԱԵԱ-ների թվին են պատկանում՝ 1) մարդիկ, ովքեր ուղղակիորեն ենթակա են ճանապարհային միջանցքի, օտարման գոտիների, աշտարակի կամ սյուների հիմքերի կամ  շինարարական աշխատանքների ազդեցությանը, 2) մարդիկ, որոնց գյուղատնտեսական հողը կամ այլ արտադրական սեփականությունները, ինչպես օրինակ՝ ծառերն են կամ մշակաբույսերը, ենթարկվում են շինարարական աշխատանքների ազդեցությանը, 3) մարդիկ, որոնց ձեռնարկատիրական գործունեությունն է ենթարկվում ազդեցության, և ովքեր Ծրագրի ազդեցության հետևանքով կարող են ունենալ եկամտի կորուստ, 4) մարդիկ, ովքեր աշխատանք են կորցնում Ծրագրի իրականացման հետևանքով, 5) մարդիկ, ովքեր Ծրագրի հետևանքով զրկվում են համայնքային ռեսուրսներից/գույքից: Թեև ազդեցության ենթարկված անձի մասին այս սահմանումը տարբերվում է ԱՔՀ-2009-ում տրված սահմանումից, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում այդպես է այն ընկալվում և պաշտոնապես օգտագործվում և չի տարբերվում ԱՔՀ-2009-ի՝ «տեղահանված անձի» սահմանումից:

Ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսություն (ԱԵՏՏ)՝  Մեկ տանիքի տակ բնակվող բոլոր անդամները, որոնք գործում են որպես մեկ տնտեսական միավոր։ Ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսությունը կարող է բաղկացած լինել մեկ հիմնական ընտանիքից կամ ընդլայնված ընտանիքային խմբից։ Սա փոխհատուցում/վերականգնում ստացող կարևորագույն միավոր է

Փոխհատուցում՝ - Օտարված կամ Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա ակտիվների փոխարինման արժեքի վճարում կանխիկով` ընթացիկ շուկայական արժեքի հիման վրա։

Կասեցման օր՝ Այն օրը, որից հետո մարդիկ փոխհատուցում ստանալու իրավունք չեն ունենա, այսինքն՝ նրանք ներառված չեն լինի ԱԵԱ-ների համապատասխան ցանկում: Կասեցման օրից հետո կատարված բարելավումները ենթակա չեն փոխհատուցման:

Իրավունքներ՝ Փոխհատուցում, եկամտի վերականգնում, վերաբնակեցման աջակցություն, եկամտի փոխարինում և վերաբնակեցում ներառող այն միջոցառումների ամբողջությունը, որոնք պետք է տրամադրվեն ազդեցության ենթարկված անձանց՝ կախված նրանց կորուստների բնույթից՝ նրանց տնտեսական և սոցիալական հիմքերը վերականգնելու համար։

Հյուրընկալող բնակչություն՝ Այն տարածքին մոտ գտնվող համայնքը, ուր ծրագրի շահառուները, որպես ծրագրի մաս, պատրաստվում են կամավոր կերպով վերաբնակվել։

Բարելավումներ՝ Անձի, տնտեսության, հաստատության կամ կազմակերպության կողմից կառուցված շինություններ (բնակարան, ցանկապատ, ծածկ, գոմ, հաղորդուղիներ, համայնքային հարմարանքներ, խանութներ, պահեստներ, ասֆալտապատ մակերևույթներ և այլն) և ցանված մշակաբույսեր:

Հողի օտարում՝ Միջոցառումների շրջանակ, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ՝ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում սեփականության օտարման, օտարվող սեփականության դիմաց համարժեք փոխհատուցման տրման գործընթացներն իրականացնելու նպատակով:

Վարձակալություն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված քաղաքացիա-իրավական ինստիտուտ, որի շրջանակներում կնքվող վարձակալության պայմանագրով վարձատուն պարտավորվում է վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը հանձնել գույք:

Վարձակալ՝ Այն ԱԵԱ-ն, ում ժամանակավոր տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հանձնվել է գույքը:

Օրինական կարգավիճակի ստացում՝ Այն շինությունը, որը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չի հանդիսանում կադաստրային միավոր, բայց կարող է ստանալ օրինական կարգավիճակ: Օրինական կարգավիճակի ստացման համար ԱԵԱ-ները պետք է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան գործընթաց իրականացնեն՝ Երևանի քաղաքապետարանի և /կամ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հետ համատեղ:

Մարզ-Համայնք՝ Հայաստանի Հանրապետությունը բաժանված է 10 մարզերի։ Մարզերից յուրաքանչյուրը ղեկավարվում է մարզպետի կողմից, որը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Յուրաքանչյուր մարզ բաղկացած է համայնքներից, որոնք ինքնակառավարվող են և բաղկացած են մեկ կամ ավելի բնակավայրերից։ Բնակավայրերը դասակարգվում են որպես քաղաք կամ որպես գյուղ։ 2007 թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կա 915 համայնք, որոնցից 49-ը համարվում են քաղաքային և 866-ը՝ գյուղական։ Երևանը, որը նախկինում մարզի կարգավիճակ ուներ, ներկայումս ունի համայնքի կարգավիճակ և ղեկավարվում է ընտրովի քաղաքապետի կողմից։

Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման ոչ ենթակա անշարժ գույք՝ պետության կողմից հատուկ պահպանվող տարածքները (այն տարածքները, որոնք ՀՀ հողային օրենսգրքով սահմանված կարգով պաշտոնապես պահված են որոշակի հասարակական օգտագործման նկատառումներով, ինչպես օրինակ՝ ռազմական տարածքները, հիվանդանոցների, դպրոցների տարածքները կամ բնակավայրերի համար ոչ պիտանի տարածքները՝ գետի հուները, ռադիոակտիվ տարածքները կամ այլ վտանգավոր կամ էկոլոգիապես անպիտան հողերը): Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության «Հողային օրենսգիրքը» (2001, մայիսի 2), հոդված 60:

Վերականգնում՝  Ոչ կամավոր տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակներում տրամադրված փոխհատուցում, որը չի ենթադրում օտարված գույքի փոխարինման արժեքի վճարում։

Վերաբնակեցում՝  ԱԵԱ-ի/ԱԵՏՏ-ի ֆիզիկական տեղահանումն այն վայրից, որը հանդիսանում էր նրա բնակավայրը նախքան Ծրագրի իրականացումը։

Փոխարինման արժեք՝  Այն արժեքը, որը գնահատվում է որպես հողի համար արդարացի փոխհատուցում՝ հիմնվելով դրա բերքատվության պոտենցիալի, շենքերի և շինությունների փոխարինման արժեքի (շինանյութերի և աշխատուժի տվյալ պահի շուկայական իրական գինը առանց ամորտիզացիոն մասհանումների կամ վերաօգտագործված շինանյութի համար մասհանումների), ինչպես նաև բնակելի տարածքների, բերքի, ծառերի և այլ ունեցվածքի շուկայական արժեքի վրա։

Տարաբնակեցում՝  Բոլոր այն միջոցառումները, որոնք նախատեսված են ԱԵԱ-ների սեփականության և (կամ) ապրուստի վրա Ծրագրի թողած բացասական որևէ ազդեցությունը մեղմացնելու համար, ներառյալ՝ փոխհատուցումը, վերաբնակեցումը, եթե այն անհրաժեշտ է, և վնասված/քանդված ենթակառուցվածքների ու սարքավորումների վերականգնումը:

Զգալի ազդեցություն՝ Զգալի ազդեցությունն այն է, երբ 200 կամ ավելի մարդիկ ենթարկվում են խոշոր ազդեցությունների, որոնք ներառում են՝ 1) ֆիզիկական տեղահանումը կամ 2) արտադրական (եկամտաբեր) գույքի տասը կամ տասից ավել տոկոսի կորուստը:

Սոցիալապես խոցելի տնային տնտեսություններ՝ Դրանք այն տնտեսություններն են, որոնք՝ 1) հաշվառված են Խոցելի ընտանիքների գնահատման համակարգում (ԽԸԳՀ) և ստանում են ընտանեկան նպաստ, 2) որոնք ղեկավարվում են միայնակ կանանց կողմից, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) այլ չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները, 3) որոնք ղեկավարվում են կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց կողմից, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ	10

1.	ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	20

1.1	Ընդհանուր տեղեկություններ	20

1.2	Ծրագրի տեղակայվածությունը	20

1.3	Ծրագրի նկարագրությունը	21

1.4	Ենթածրագիր 1. Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոց քաղաքային ճանապարհային հանգույց	24

1.4.1	Տեղակայվածությունը և նկարագրությունը	24

1.4.2	Ենթածրագրի իրականացման ժամանակացույցը	24

1.5	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի մշակումը	24

1.6	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակն ու կարգավիճակը	25

1.7	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նպատակը	25

1.8	Հողի օտարում և տարաբնակեցում.  Ծրագրի իրականացմանն  առնչվող պայմանները	26

1.9	Փաստաթղթի հրապարակումը	27

1.10	Ծրագրի կասեցման օրը	27

2.	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ	28

2.1	Ընդհանուր տեղեկություններ	28

2.2	Հետազոտության մեթոդաբանությունը	28

2.3	Ազդեցությունը հողի վրա	30

2.3.1	Հողի դասակարգումը՝ ըստ ՀՀ հողային օրենսգրքի	30

2.3.2	Հողի կորուստ	30

2.4	Մշակաբույսեր	34

2.5	Ծառեր	34

2.6	Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա	35

2.6.1	Հողին ամրացված և ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շինություններ	35

2.6.2	Ցանկապատեր և բարելավումներ	39

2.6.3	Ազդեցությունը շենքերի/շինությունների վրա և վերաբնակեցման ռազմավարությունը	40

2.7	Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի վրա	41

2.8	Ազդեցությունը զբաղվածության վրա	43

2.9	Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների և ազդեցության ենթակա անձանց տվյալների ամփոփում	43

2.9.1	Զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ	44

2.9.2	Ազդեցությունը աղքատների և խոցելի խմբերի վրա	45

2.9.3	ԱԵԱ-ների սեռը և էթնիկ ծագումը	45

3.	ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐ	47

3.1	Ընդհանուր տեղեկություններ	47

3.2	Հետազոտության մեթոդաբանությունը	47

3.3	Ազդեցության ենթակա անձանց և տնային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը	47

3.3.1	Ընտանիքի կազմը և սոցիալ-տնտեսական դասակարգումը	47

3.3.2	Սեռը	48

3.3.3	Տարիքը	48

3.3.4	Կրթությունը	49

3.3.5	Զբաղվածությունը և եկամտի աղբյուրները	49

3.3.6	Եկամուտներ և ծախսեր	50

3.3.7	Աղքատ և ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսություններ	52

3.3.8	Կենսապայմանների նկարագրությունը	52

3.3.9	ԱԵՏՏ-ների կողմից հողի օգտագործումը	53

3.3.10	Ծրագրի մասին իրազեկումը	53

4.	ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ	55

4.1	Ընդհանուր տեղեկություններ	55

4.2	Հանրային լսումներ	55

4.3	Տեղեկատվության հրապարակումը	57

5.	ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ	58

5.1	Ընդհանուր տեղեկություններ	58

5.2	Բողոքների լուծման ընթացակարգը	58

5.3	Տեղեկատվության և բողոքների լուծման գործընթացի մատչելիությունը	60

6.	ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶԲ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ	62

6.1	ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության նկարագրությունը	62

6.1.1	Հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը	62

6.1.2	Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրի շրջանակներում հարկադիր տարաբնակեցման վերաբերյալ ԱԶԲ դրույթները	63

6.1.3	Հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության  և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատությունը	64

6.1.4	Սույն Բազմափուլ ֆինանսավորման գործիքի (ԲՖԳ) համար ընդունված Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի սկզբունքները և իրավասությունները	65

6.2	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքը	66

6.3	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները	67

6.4	Փոխհատուցման միավորի արժեքի գնահատում	69

6.5	Հարկադիր օտարման պայմանները	70

6.6	Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման պայմանները և մեխանիզմը	70

7.	ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ԵԿԱՄՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	72

7.1	Ընդհանուր տեղեկություններ	72

7.2	Ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական եկամուտ	76

7.3	Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունները	76

7.4	Զբաղվածության կորուստ	81

7.5	Չգործող ձեռնարկատիրական գործունեություններ և այլ՝  ազդեցության ենթարկվող ենթակառուցվածքներ	81

8.	ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ	82

8.1	Ընդհանուր տեղեկություններ	82

8.2	Ֆինանսավորման աղբյուրները և բաշխումը	82

8.3	Օտարվող հողի դիմաց փոխհատուցումը	83

8.3.1	Գնահատման մեթոդաբանությունը	83

8.3.2	Հողի սեփականատերերի փոխհատուցումը	84

8.3.3	Փոխհատուցումը հողի վարձակալներին	85

8.3.4	Կառուցապատման իրավունքի դադարեցման դիմաց փոխհատուցումը	85

8.3.5	Վերականգնման նպաստ` ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի համար	86

8.4	Փոխհատուցում շենքերի,  շինությունների և բարելավումների  համար	87

8.4.1	Գնահատման մեթոդաբանությունը	87

8.4.2	Ոչ բնակելի շինություններ	87

8.4.3	Ցանկապատեր և բարելավումներ	88

8.5	Մշակաբույսերի և ծառերի փոխհատուցումը	89

8.5.1	Մշակաբույսեր	89

8.5.2	Մրգատու ծառեր	90

8.5.3	Փայտանյութ տվող ծառեր	90

8.5.4	Դեկորատիվ ծառեր և թփեր	91

8.6	Փոխհատուցում  ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի կորստի դիմաց	92

8.6.1	Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստներ	92

8.6.2	Եկամտի կորուստներ	93

8.7	Վերականգնման նպաստներ	93

8.7.1	Զգալի ազդեցության նպաստ	93

8.7.2	Նպաստներ խոցելի խմբերի համար	94

8.7.3	Վերաբնակեցման նպաստ	94

8.8	Գրանցման ծախսերը	95

8.9	Բյուջեի ամփոփում	96

9.	ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ	99

9.1	Ընդհանուր տեղեկություններ	99

9.2	Հիմնական գործակալությունները և կազմակերպությունները	99

9.2.1	Ասիական զարգացման բանկ	99

9.2.2	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	99

9.2.3	Երևանի քաղաքապետարանը և ծրագրի իրականացման գրասենյակը	99

9.2.4	Խորհրդատուներ	100

9.3	Այլ գործակալություններ և հաստատություններ	101

10.	ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ	102

10.1	Ընդհանուր տեղեկություններ	102

10.2	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր-ի պատրաստման գործողությունները	102

10.3	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման փուլերը	103

10.4	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը	104

11.	ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ	106

11.1	Ընդհանուր տեղեկություններ	106

11.2	Ներքին մոնիտորինգ	106

11.3	Արտաքին մոնիտորինգ	107

11.3.1	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման կարճաժամկետ մոնիտորինգ և գնահատում	107

11.3.2	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի վերականգնողական միջոցառումների արդյունքների երկարաժամկետ գնահատում	108

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Աղյուսակ Ե.1 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի	12

Աղյուսակ Ե.2 Ծրագրի համար մշակված իրավունքների սխեման	13

Աղյուսակ Ե.3 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 2-ի վերջնականացման և իրականացման ժամանակացույց	16

Աղյուսակ 2-1 Հողի կրած ազդեցությունը՝ ըստ հողի տեսակի և սեփականության/հողի զբաղեցման կարգավիճակի	32

Աղյուսակ 2-2  Ազդեցությունը մշակաբույսերի վրա	34

Աղյուսակ 2-3  Ազդեցությունը մրգատու ծառերի վրա	34

Աղյուսակ 2-4  Ազդեցությունը փայտանյութ տվող ծառերի վրա	34

Աղյուսակ 2-5  Ազդեցությունը դեկորատիվ ծառերի և թփերի վրա	35

Աղյուսակ 2-6 Հողին ամրացված շենքեր և շինություններ	37

Աղյուսակ 2-7  Վերանորոգման ենթակա կառույցներ	39

Աղյուսակ 2-8 Ազդեցությունը ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող  շինությունների վրա	39

Աղյուսակ 2-9 Ազդեցությունը ցանկապատերի և պատերի վրա	40

Աղյուսակ 2-10 Ազդեցությունը բարելավումների վրա	40

Աղյուսակ 2-11 Ազդեցությունը վերաբնակեցման վրա	41

Աղյուսակ 2-12 Մշտական ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա	42

Աղյուսակ 2-13 Ժամանակավոր ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա	43

Աղյուսակ 2-14 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի	44

Աղյուսակ 2-15 Ազդեցության աստիճանը	45

Աղյուսակ 2-16 Ազդեցությունը աղքատների և խոցելի ազդեցության	45

ենթակա տնային տնտեսությունների վրա	45

Աղյուսակ 2-17 Ազդեցության ենթակա անձանց սեռը	45

Աղյուսակ 2-18  Ազդեցության ենթակա անձանց էթնիկ ծագումը	46

Աղյուսակ 3-1 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների	48

ղեկավարների և անդամների ամուսնական կարգավիճակը	48

Աղյուսակ 3-2 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություների	48

ղեկավարների և անդամների տարիքային բաշխումը	48

Աղյուսակ 3-3 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություների ղեկավարների և անդամների կրթությունը	49

Աղյուսակ 3-4 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություների ղեկավարների և	50

անդամների զբաղվածության կարգավիճակը	50

Աղյուսակ 3-5 Զբաղվածության տեսակը	50

Աղյուսակ 3-6 Ազդեցության ենթակա տնային	51

տնտեսության եկամուտների աղբյուրները	51

Աղյուսակ 3-7 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների միջին ամսական ծախսերը	51

Աղյուսակ 3-8 Բնակարանային պայմանները	52

Աղյուսակ 3-9 Թաղամասի վերաբերյալ ԱԵԱ-ների ընկալումները	52

Աղյուսակ 3-10 ԱԵՏՏ-ների կողմից հողի զբաղեցման կարգավիճակը	53

Աղյուսակ 3-11 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների կողմից Ծրագրի ընկալումը	53

Աղյուսակ 4-1 Հարցեր և պատասխաններ-Արգավանդ	56

Աղյուսակ 6-1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատություն	64

Աղյուսակ 7-1 Ազդեցության մանրամասները և համապատասխան իրավունքները	73

Աղյուսակ 7-2  Փոխհատուցում և օժանդակություն եկամուտը կորցնող ազդեցության ենթակա անձանց համար	76

Աղյուսակ 7-3 Գործունեության վայրը տեղափոխող ձեռնարկատիրական գործունեության վրա ազդեցության մանրամասները	77

Աղյուսակ 7-4  Փոխհատուցում և օժանդակություն ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության համար	80

Աղյուսակ 8-1 Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողի դիմաց վերականգնման նպաստը	84

Աղյուսակ 8-2 Փոխհատուցում ԱԵԱ-ների սեփականություն և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի համար	84

Աղյուսակ 8-3 Փոխհատուցում հողի վարձակալներին	85

Աղյուսակ 8-4 Փոխհատուցում կառուցապատման իրավունքի դադարեցման դիմաց	86

Աղյուսակ 8-5 Վերականգնման նպաստ` ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի համար	86

Աղյուսակ 8-6 Փոխհատուցում բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների համար	87

Աղյուսակ 8-7 Փոխհատուցում ոչ բնակելի շինությունների համար	87

Աղյուսակ 8-8 Փոխհատուցում վերանորոգման ծախսերի համար	88

Աղյուսակ 8-9 Փոխհատուցում բարելավումների համար	89

Աղյուսակ 8-10 Փոխհատուցում ցանկապատերի համար	89

Աղյուսակ 8-11 Փոխհատուցում մշակաբույսերի համար	89

Աղյուսակ 8-12 Փոխհատուցում նորատունկերի համար	90

Աղյուսակ 8-13 Փոխհատուցում բերքատու ծառերի համար	90

Աղյուսակ 8-14 Փոխհատուցում փայտանյութ տվող ծառերի համար	91

Աղյուսակ 8-15 Փոխհատուցում դեկորատիվ ծառերի և թփերի համար	91

Աղյուսակ 8-16 Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունը կորցնելու դիմաց	92

Աղյուսակ 8-17 Փոխհատուցում զբաղվածության կորստի համար	93

Աղյուսակ 8-18 Նպաստներ զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների համար	94

Աղյուսակ 8-19 Նպաստներ սոցիալապես խոցելի խմբերի համար	94

Աղյուսակ 8-20 Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող գույքի/շինությունների տեղափոխման/տրանսպորտային ծախսերը	94

Աղյուսակ 8-21 Սեփականության գրանցման վճարները	96

Աղյուսակ 8-22 Ամփոփ բյուջեն	97

Աղյուսակ 8-23 Ամփոփ բյուջեն` ըստ ֆինանսավորման յուրաքանչյուր աղբյուրի	98

Աղյուսակ 10-1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատրաստման, վերջնականացման և  իրականացման ժամանակացույց	104

ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Նկար 1-1 Հայաստանի Հանրաետության և Երևանի տեղակայվածությունը	21

Նկար 1-2 Ծրագրի տեղակայվածության քարտեզը	23

Նկար 1-3 Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոց ճանապարհային հանգույց	25

Նկար 2-1 Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա	42

Նկար 5-1 Բողոքների լուծման գործընթացի սխեմատիկ պատկերումը	60

Նկար 9-1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման կազմակերպչական կառուցվածքը և գործողությունները	100

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հավելված 1 ՀՕՏԾ 2 Ծրագրի տեղեկագիր

Հավելված 2 ՄՉՀ, մարդահամար, ՍՏՀ և գնահատման մեթոդաբանություն

Հավելված 3 Հարցաշար աշխատողների համար

Հավելված 4 Հարցաշար փոքր և միջին բիզնեսի համար

Հավելված 5 Հարցաշար խոշոր բիզնեսի համար

Հավելված 6 Հարցաշար մարդահամարի և սոցիալ-տնտեսական հետազոտության համար

Հավելված 7 Հանրային լսումների ընթացքում ԱԵԱ-ներին տրամադրված Ծրագրի տեղեկագիր

Հավելված 8 Հանրային լսումների ընթացքում ԱԵԱ-ներին տրամադրված գնահատման մեթոդաբանության տեղեկագիր

Հավելված 9 Հանրային լսումների արձանագրությունը Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոցի արևմտյան  հատվածում

Հավելված 10 Ազդեցության ընկալման որակական տվյալներ

Հավելված 11 Բիզնեսի վրա ազդեցությունը և փոխհատուցումը

Հավելված 12 Անկախ մոնիտորինգի գործակալության Պարտավորությունների շրջանակը

Հավելված 13 Հողի նկարագրության արձանագրություն

Հավելված 14 Շինությունների նկարագրության արձանագրություն

Հավելված 15 Բիզնեսի նկարագրության արձանագրություն

Հավելված 16 ԱԵԱ-ների ցուցակը` համապատասխան կորուստներով

Հավելված 17 Բոլոր տեսակի ազդեցությունների ամփոփ նկարագիրը

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

- Ծրագրի պատմությունը

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակում Ծրագիր 2-ը ֆինանսավորվում է Ասիական զարգացման բանկի Բազմափուլային ֆինանսական գործիքի (ԲՖԳ) միջոցով` իրականացվելով Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) էկոնոմիկայի նախարարության (ԷՆ) կողմից, որը հանդես է գալիս որպես Գործադիր մարմին (ԳՄ), և Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) կողմից, որը հանդես է գալիս որպես Իրականացնող մարմին (ԻՄ) և գործում է անմիջապես ԾԻԳ-ի միջոցով: Ծրագրի հիմնական նպատակն է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները Երևան քաղաքում:

Ծրագիրը ներառում է հետևյալ երեք Ենթածրագրերը` 1) Արարատի մարզի Արգավանդ-Երևանի Շիրակի փողոց (Արգավանդ-Շիրակ) ճանապարհային հանգույց, 2) Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհային հանգույց և 3) Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհային հանգույց:

Ծրագրի իրականացումը պահանջում է հողի զգալի օտարում և տարաբնակեցում (ՀՕՏ)` ավելի քան 200 զգալի ազդեցության ենթարկված անձանցով (ԱԵԱ): Սա դասակարգվել է որպես Ա կատեգորիայի ծրագիր` համաձայն ԱԶԲ-ի Գործառնական ձեռնարկի:

ՀՕՏԾ իրականացմանը նպաստելու նպատակով` Ծրագրի ազդեցության տարածքը բաժանվեց հետևյալ 4 մասերի, որոնց համար կմշակվեն առանձին ՀՕՏԾ-ներ: Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհային հանգույցի ենթածրագրի շրջանակներում առկա կլինեն 2 ՀՕՏԾ-ներ: Առաջին ՀՕՏԾ-ն ներառում է 6-րդ և 7-րդ հատվածները, երկրորդ ՀՕՏԾ-ն՝ 8-րդ հատվածը (տես Նկար 1-2. Ծրագրի տեղակայվածության քարտեզ): Մնացած 2 ՀՕՏԾ-ները վերաբերում են Արգավանդ-Շիրակ և Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհային հանգույցներին:

ա. ՀՕՏԾ  – Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհային հանգույց

բ. ՀՕՏԾ  –  Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհային հանգույց

գ.  ՀՕՏԾ –  Բաբաջանյան-Հին Սիլիկյան

դ. ՀՕՏԾ – Հին Սիլիկյան-Աշտարակ ճանապարհային հանգույց

Սույն ՀՕՏԾ-ն անդրադառնում է ՀՕՏ ազդեցությանը, որը նախատեսում է մոտ 1.3 կմ երկարությամբ ճանապարհային հանգույցի կառուցում Արգավանդի մայրուղու և Շիրակի փողոցի հատվածի միջև: ՀՕՏԾ-ն հիմնված է վերջնական մանրամասն նախագծի վրա:

- Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նպատակն ու շրջանակը

Սույն ՀՕՏԾ-ի հիմնական նպատակն է բացահայտել Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհային հանգույցի ենթածրագրի արդյունքում ազդեցության ենթակա անձանց և աջակցել նրանց` վերականգնելու իրենց կենսամակարդակը: ՀՕՏԾ-ն համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությանը և կանոնակարգերին և ԱԶԲ-ի Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրին (ԱՔՀ) 2009թ.:

ՀՕՏԾ-ի շրջանակը ներառում է` 1) ԱԵԱ-ների պրոֆիլը, 2) ազդեցության ենթակա ամբողջ գույքի մանրամասն չափագրման հետազոտությունը (ՄՉՀ), 3) տեղեկատվության հրապարակումը և ԱԵԱ-ների հետ հանրային լսումների կազմակերպումը, 4) վերականգնման և փոխհատուցումների վճարման քաղաքականությունը և շրջանակը, 5) բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմը, 6) տարաբնակեցման բյուջեն, 7) ինստիտուցիոնալ շրջանակը, 8) ՀՕՏԾ իրականացման ժամանակացույցը և 10) ՀՕՏԾ իրականացման մոնիտորինգը:

- Ազդեցությունների ամփոփում

ԱԵՏՏ/ԱԵԱ մարդահամարի և մանրամասն չափագրման հետազոտությունն իրականացվել է 2012 թ. դեկտեմբերից 2013 թ. մարտն ընկած ժամանակահատվածում, իսկ 2 ԱԵՏՏ-ի մարդահամարն իրականացվել է 2015 թ. ապրիլին:

ՀՕՏԾ-ի շրջանակում բացահայտվել են  29 ազդեցության ենթակա հողակտորներ, որոնցից՝

ա. 9-ը հանդիսանում են 8 ԱԵՏՏ-ների սեփականությունը:

բ. 1 հողակտոր վարձակալված է Արգավանդի համայնքի 1 ԱԵՏՏ-ի կողմից:

գ. 1 հողակտոր կառուցապատման իրավունքով օգտագործվում է 2 ԱԵՏՏ-ի կողմից:

դ. 12 հողակտորներ պատկանում են ԵՔ-ին և 1-ը` Արգավանդի համայնքին, որոնք ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվում են 12 ԱԵՏՏ-ների կողմից:

ե. 1 հողակտոր հանդիսանում է Գետափնյա, իսկ 2 հողակտոր Արգավանդի համայնքի սեփականությունը, որոնք անմիջապես օգտագործվում են համայնքների կողմից:

զ. 2 հողակտորներ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը:

Ընդհանուր առմամբ, 16 շենքեր և շինություններ (393.05 մ2) կքանդվեն, բոլոր շինություններն էլ ոչ բնակելի են: Ի լրումն, ազդեցության ենթակա 2 կառույցներ կվերանորոգվեն (39.03 մ2), և 1 ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շինություն (1.94 մ2) կտեղափոխվի: Ընդհանուր առմամբ, 1,007.96 մ2 բարելավում կենթարկվի ազդեցության, ինչպես նաև  265.55գմ և 21.25 մ2 ցանկապատ/պատ:

Ազդեցության կենթարկվեն 25 մ2 մշակաբույսեր, 53 մրգատու ծառեր, ինչպես նաև 56 փայտանյութ տվող և 79 դեկորատիվ ծառեր: Թվով հինգ ձեռնարկատիրական գործունեություն կենթարկվի ազդեցության, որից 4-ը` մշտական, իսկ 1-ը` ժամանակավոր: Ծրագրի արդյունքում ազդեցության կենթարկվեն 3 աշխատողներ:

Մարդահամարի արդյունքում բացահայտվեցին 26 (Աջ շրջադարձ ավելացնելու հետևանքով Արգավանդում ազդեցության ենթարկվեցին 2 նոր ԱԵՏՏ-ներ: Շիրակի փողոցում նախկինում ազդեցության ենթարկված 3 ԱԵՏՏ-ներ դուրս եկան ազդեցության միջանցքից մայթը նեղացնելու արդյունքում: Այսպիսով՝ 27+2-3=26) ընտանիքներ, ներառյալ` սեփականատերերը, վարձակալները և հողերի/շինությունների օգտագործողները, ձեռնարկատերերը և աշխատողները` ընդհանուր առմամբ 105 անդամներով: ԱԵՏՏ-ների և ԱԵԱ-ների տարբեր կատեգորիաների վերաբերյալ տեղեկությունները, ըստ ազդեցության տեսակի, ինչպես նաև զուտ թվերը` առանց կրկնահաշվարակի, ներկայացված են ստորև տեղ գտած ԱԵՏՏ-ներ/ԱԵԱ-ների ամփոփ աղյուսակում: Ընդհանուր առմամբ, Ենթածրագիր 1-ը ազդեցության կենթարկի 22 տնային տնտեսությունների պատկանող հողակտորներ, 12 ԱԵՏՏ-ների պատկանող շենքեր և շինություններ, 5 ԱԵՏՏ-ների պատկանող ծառերը և մշակաբույսեր, 6 ԱԵՏՏ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությունները, ինչպես նաև 3 ԱԵՏՏ-ներից 3 անձանց աշխատանքային զբաղվածությունը: 26 ԱԵՏՏ-ներից 3 ԱԵՏՏ-ներ ենթարկվում են զգալի ազդեցության` կորցնելով գյուղատնտեսական եկամտի 10%-ը կամ ավելին, և 2 ԱԵՏՏ-ներ խոցելի են:

Աղյուսակ Ե.1 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի

| Ազդեցության տեսակը | Ընդամենը | Նշումներ |
| --- | --- | --- |
|  | Միավոր | ԱԵՏՏ-ներ | ԱԵՏՏ-ներ (առանց կրկնահաշ վարկի) | ԱԵԱ-ներ |  |
| Ա. Ազդեցությունը հողի վրա |
| Ա1. Գյուղատնտեսական | 3 | 3 | 3 | 12 |  |
| Ա2. Առևտրային | 18 | 15 | 15 | 58 | 2 ԱԵՏՏ-ներ ունեն 5 առևտրային հողեր: |
| Ա3. Այլ հողեր | 6 | 4 | 4 | 17 | 3 հողակտորներ անմիջականորեն օգտագործվում են համայնքի կողմից: Երկու ԱԵՏՏ-ներ ունեն 1 հողակտոր: |
| Ա4. Հատուկ նշանակության հողեր (գետ, ջրանցք և պետության սեփականությունը հանդիսացող հողեր) | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Բ. Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա |
| Բ1. Առևտրային | 16 | 9 | 0 | 0 | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները (40 ԱԵԱ-ներ) ընդգրկված են Ա2-ում: |
| Գ. Ազդեցությունը ծառերի/մշակաբույսերի վրա |
| Գ1. Մրգատու ծառեր | 53 | 3 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրված է A1-ում (7 ԱԵԱ), և 2 ԱԵՏՏ ընդգրկված են A2-ում (11 ԱԵԱ): |
| Գ2. Փայտանյութ տվող/դեկորատիվ ծառեր | 56 | 2 | 0 | 0 | Բոլոր ԱԵՏՏ-երն ընդգրկված են A1-ում (6 ԱԵԱ-ներ) |
| Գ3. Մշակաբույսեր | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է A2-ում (6 ԱԵԱ) |
| Դ. Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա |
| D1. Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստ | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 ԱԵՏՏ (19 ԱԵԱ) ընդգրկված են A2-ում: |
| D2. Զբաղվածության կորուստ | 3 | 3 | 3 | 15 |  |
| Ընդամենը | - | - | 26 | 105 |  |

Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունը (ՍՏՀ) իրականացվել է 2013 թվականի ապրիլի 14-20-ն ընկած ժամանակահատվածում: Նախագծային փոքր փոփոխությունների պատճառով մարդահամարն ու ՀՕՏԾ-ն թարմացվեցին 2015 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին: Ընդհանուր առմամբ, թվով 26 ազդեցության ենթակա ընտանիքներից հետազոտության ենթարկվեցին 23-ը: ՍՏՀ-ում ընդգրկված էին ծրագրի ԱԵՏՏ-ների 88.5%-ը: Կան կանանց կողմից ղեկավարվող երկու խոցելի տնային տնտեսություններ: 2015 թ. մարտի 30-ին ԾԻԳ-ը հանրային լսում անցկացրեց Արգավանդի 2 նոր ԱԵԱ-ների հետ՝ վերջիններիս տեղեկացնելով ծրագրի, իրավունքների, բողոքների լուծման մեխանիզմի մասին և տրամադրելով ծրագրին առնչվող այլ տեղեկատվություն: 2015 թ. մայիսի 6-ին ԾԻԳ-ը աշխատանքային քննարկում անցկացրեց Շիրակի փողոցում բնակվող ԱԵԱ-ների հետ:

- Փոխհատուցման քաղաքականությունը և վերականգնման միջոցառումները

Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի (ՀՕՏՇ) համաձայն, որը հիմնված է ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ ԱՔՀ (2009թ.) վրա, փոխհատուցման և/կամ առնվազն վերականգնման իրավունք ունեցող ԱԵԱ-ներն են` 1) բոլոր ԱԵԱ-ները, ովքեր կորցնում են ինչպես ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, այնպես էլ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տնօրինվող, տիրապետվող և օգտագործվող հողը, 2) վարձակալները, որոնք տիրապետում և օգտագործում են անշարժ գույքը՝ ինչպես ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, այնպես էլ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով, 3) շենք/շինությունների, մշակաբույսերի, բույսերի կամ հողին ամրացված այլ օբյեկտների սեփականատերերը, 4) ձեռնարկատիրական գործունեությունը, եկամուտը և աշխատավարձը կորցնող ԱԵԱ-ները: Սույն Ենթածրագրի ազդեցությանը համապատասխան Իրավունքների սխեման բերված է ստորև:

Փոխհատուցման իրավունքը սահմանափակված է կասեցման օրով, որը Ծրագրի համար սահմանվել է 2015 թվականի ապրիլի 30-ը, որը բոլոր ԱԵԱ-ների համար նույնն է՝ անկախ նրանց իրավական կարգավիճակից: Սա ազդեցության ենթարկված գույքերի/ակտիվների նկարագրության արձանագրությունների կազմման (ԱԵԱ-ների և Օտարողի կողմից արձանագրությունների ստորագրման) օրն է: Քանի որ ազդեցության ենթարկված գույքերի/ակտիվների նկարագրության արձանագրությունների կազմման ամսաթիվը յուրաքանչյուր գույքի համար  տարբեր է, նշված ամսաթիվը ԱԵԱ-ների և Օտարողի կողմից առաջին գույքի նկարագրության արձանագրության  ստորագրման օրն է:

Աղյուսակ Ե.2 Ծրագրի համար մշակված իրավունքների սխեման

| Կորստի տեսակը | Նկարագրություն | Ազդեցության ենթարկված անձինք | Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Գյուղատնտե-սական հողերի վերջնական կորուստ | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողերը՝ անկախ ազդեցության աստիճանից | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներ | Այս ԱԵԱ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով |
| 2. Ոչ գյուղատնտե-սական հողեր | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են իրենց առևտրային նշանակության կամ բնակելի հողերը | Սեփականատեր | Փոխհատուցում` փոխարինման արժեք +15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է) |
|  |  | Վարձակալ (համայնքային, պետական) | Վարձակալը պետք է ստանա փոխհատուցում շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է) )` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում հետևյալ մասնաբաժիններով` մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողի արժեքի 25% |
|  |  | Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա հողօգտագործող | Այս ԱԵԱ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով |
| 3. Ոչ բնակելի կառույցներ/գույք | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են իրենց ոչ բնակելի կառույցները | Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵՏՏ | Շինության կորստի դեպքում` փոխհատուցում փոխարինման արժեքը (շուկայական արժեքից ոչ պակաս ) +15%: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի ։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար։ |
|  |  | Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող հողի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ | Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքով (շուկայական արժեքից ոչ պակաս)՝առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների, գործարքի համար ծախսերի և փրկված նյութերի: |
|  |  | Իրավական գրանցման կարգավիճակ չունեցող հողի վրա ) ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ | Վերականգնման նպաստ փոխարինման արժեքով (առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի)` հանած օրինականացման ծախսերը, առավելագույնը մինչև շուկայական արժեքի 20% : |
| 4. Բերք | Ազդեցության ենթակա բերքի զանգված | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Մեկ տարվա բերքի փոխհատուցում հաշվարկված շուկայական գներով՝ ակնկալվող համախառն բերքի համար: |
| 5. Ծառեր | Ազդեցության ենթակա ծառեր | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Շուկայական գներով հաշվարկված` բերքի արժեքի դրամական փոխհատուցում՝ հիմնված ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա։ |
| 6. Ձեռնարկատիրություն /գործարարություն | Ձեռնարկատիրական գործունեություն | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Ձեռնարկատեր/անհատ ձեռնարկատեր. ա) (մշտական ազդեցության դեպքում) միանվագ փոխհատուցում տարեկան զուտ եկամտի չափով, բ) (ժամանակավոր ազդեցության դեպքում) զուտ եկամտի փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման մինչև 1 տարի ժամանակահատվածի համար։ Փոխհատուցումը հիմնված է հարկային հայտարարագրի վրա: Հայտարարագրի բացակայության դեպքում ԱԵՏՏ-ը կստանա վերականգնման նպաստ առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատվող ամիսների հաշվարկով` մինչև 1 տարի: Առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը հավասար է նվազագույն աշխատավարձին: |
| 7. Զբաղվածություն | Զվաղվածության ժամանակավոր կորուստ | Աշխատողներ, ովքեր ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունում գրանցված են եղել կասեցման օրից երկու ամիս առաջ | ժամանակավոր ազդեցության դեպքում մինչև վեց ամիս նվազագույն աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամիսների հաշվարկով: |
| 8. Օժանդա-կություն էական ազդեցությունների դեպքում | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի 10 և ավելի տոկոսը | Էականորեն ազդեցության ենթարկված բոլոր ԱԵՏՏ | Ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական հողի մեկ տարվա բերքի չափով միանվագ փոխհատուցում: |
| 9. Օժանդա-կություն վերաբնակեցման դեպքում | Տրանսպորտային ծախսեր | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները | Տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար բավարար գումարների տրամադրում |
| 10. Օժանդակություն խոցելի անձանց |  | Աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող և (կամ) կանանց և (կամ) տարեց անձանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ | 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով դրամական օժանդակության տրամադրում: Ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար ընտրություն կատարելիս այս անձանց պետք է առաջնայնություն տալ։ |

- Ծրագրի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը (ԷՆ) հանդիսանում է Գործադիր մարմին: Երևանի քաղաքապետարանը (ԵՔ) Իրականացնող մարմինն է և Ծրագրի իրականացման համար կրում է ընդհանուր պատասխանատվություն, ներառյալ` ՀՕՏԾ-ի մշակումն ու իրականացումը: ԻՄ-ն կգործի Ծրագրի իրականացման գրասենյակի (ԾԻԳ) միջոցով, որի կառուցվածքում ընդգրկված է նաև տարաբնակեցման մասնագետ:

Ծրագրի կառավարման խորհուրդը (ԾԿԽ) կազմված է ԵՔ-ի, ՀՀ շահառու նախարարությունների ներկայացուցիչներից և ղեկավարվում է ՀՀ վարչապետի կողմից: Խորհրդի գործունեության հիմնական նպատակը Ծրագրերի իրականացման համար Ասիական զարգացման բանկի և այլ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից համապատասխան համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված միջոցների կառավարումն է, ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 892-Ա որոշմամբ հաստատված կանոնադրության համապատասխան որոշումների ընդունումը: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի թիվ 273-Ն որոշմամբ Ծրագրի կառավարման խորհրդին վերապահված է նաև՝ որպես ևս մեկ օղակ, նախքան ՀՀ դատական մարմիններ դիմելը՝ ԱԵԱ-ների բողոքները քննելու և իր իրավասության սահմաններում դրանց լուծում տալու լիազորություն:

Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուն (ՄՆՇՎԽ) ծրագրի համար մշակել է ՀՕՏԾ և իրականացման ընթացքում կաջակցի ԾԻԳ-ին` հանրային լսումներին մասնակցության և փոխհատուցման բյուջեի մշակման հարցերում, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում կպատասխանի  ԱԵԱ-ների առաջ քաշած հարցերին և/կամ կդիտարկի/կփոփոխի նկարագրության արձանագրությունները և/կամ գնահատման հաշվետվությունները, եթե կիրառելի են:

ԱԶԲ-ն իրականացնում է Ծրագրի պարբերական վերահսկողություն, բոլոր ՀՕՏԾ-ների դիտարկում և տալիս է թույլտվություն պայմանագրերի շնորհման և շինարարական աշխատանքների նախաձեռնման առնչությամբ:

- Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացումը

Իրականացնող մարմինը կսկսի ՀՕՏԾ-ի իրականացումն ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից՝ վերջինիս հաստատումից անմիջապես հետո: Այն սահմանված կարգով ԱԵԱ-ներին կտրամադրվեն Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի մեկնարկի վերաբերյալ պայմանագրերի/համաձայնագրերի նախագծային տարբերակները: ԾԻԳ-ը կստորագրի սեփականության օտարման պայմանագրեր ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով տնօրինվող, տիրապետվող և օգտագործվող գույքի համար` նոտարական վավերացմամբ կամ առանց վերջինիս, և փոխհատուցման համաձայնագրեր` ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տնօրինվող, տիրապետվող և օգտագործվող գույքի և նպաստների/օժանդակության համար: ԱԵԱ-ներից չի պահանջվի տեղափոխվել ամբողջական փոխհատուցման հատկացումից հետո՝ նախքան 30 օրը լրանալը:

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված ժամանակացույցը ցույց է տալիս ՀՕՏԾ-ի մշակման հստակ փուլերը, վերջնականացումը և իրականացումը.

Աղյուսակ Ե.3 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 2-ի վերջնականացման և իրականացման ժամանակացույց

| Առաջադրանքը/գործողությունը | Պատասխանատվությունը | Սկիզբը | Ավարտը |
| --- | --- | --- | --- |
| ՀՕՏԾ-Ի ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ (ԾՆՏԱ փուլ) |
| Սոցիալական և ՄՉՀ հետազոտություններ նախնական ՀՕՏԾ-ների համար | ԾՆՏԱ խորհրդատու | 01/02/2010 | 01/04/2010 |
| Հանրային լսումներ | ԾՆՏԱ խորհրդատու | 01/02/2010 | 01/04/2010 |
| Հողի նախնական գնահատում | ԾՆՏԱ խորհրդատու | 01/02/2010 | 01/04/2010 |
| Նախնական ՀՕՏԾ-ների պատրաստում | ԾՆՏԱ խորհրդատու | 01/03/2010 | 01/04/2010 |
| ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից նախնական ՀՕՏԾ-ի հաստատումը | ԱԶԲ և ՀՀ կառավարություն | 10/04/2015 |
| Հրապարակում | ԾՆՏԱ խորհրդատու/ԾԻԳ/ԱԶԲ | 01/05/2010 |
| Ծրագրի գնահատում | ԱԶԲ | 01/05/2010 |
| Վարկի հաստատում | ԱԶԲ | 01/06/2010 |
| ՀՕՏԾ-Ի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ |
| Վերահսկողության խորհրդատուի վարձում | ԾԻԳ |  | 01/09/2012 |
| Ճանապարհի ծրագծի վերջնականացում | ՄՆՇՎԽ | 01/10/2012 | 01/02/2013 |
| Նոր ՄՉՀ, մարդահամար և գնահատում վերջնական ծրագծի և 2012 թ. հուլիսին փոփոխված ՀՕՏՇ-ի հիման վրա | ՄՆՇՎԽ | 01/12/2012 | 01/03/2012 |
| Բողոքների լուծման մեխանիզմի հիմնում | ԾԻԳ | 01/12/2012 |
| Հանրային լսումներ, ներկայացնել ազդեցության ենթարկված գույքերի գնահատման մեթոդաբանությունը և միավորի միջին արժեքը | ԾԻԳ/ՄՆՇՎԽ | Dec.2012 | 01/03/2013 |
| Պահանջվող տեղեկությունների հավաքում տարբեր նախարարություններից | ԾԻԳ | 01/01/2013 | 01/08/2013 |
| ԱԵԱ-ներին ծանուցել ազդեցությունների և փոխհատուցման իրավունքների մասին | ԾԻԳ | 01/04/2013 | 01/07/2013 |
| ՀՕՏԾ-ի պատրաստումն ու փաստաթղթավորումը | ՄՆՇՎԽ | 03/12/2012 | 15/08/2013 |
| ՀՕՏԾ-ի նախնական տարբերակի հանձնումը ԱԶԲ-ին դիտողությունների համար | ԾԻԳ | 16/08/2013 |
| Դիտարկում և դիտողություններ ԱԶԲ-ի կողմից | ԱԶԲ | 16/08/2013 | 03/09/2013 |
| ՀՕՏԾ-ի վերջնականացումը ԱԶԲ-ի դիտողությունների համաձայն | ՄՆՇՎԽ | 11/09.2013 | 30/09/2013 |
| Վերջնականացված ՀՕՏԾ-ի հանձնումը ԱԶԲ-ին հաստատման համար | ԾԻԳ | 20/11/2013 |
| ՀՕՏԾ-ի հաստատումը ԱԶԲ-ի կողմից | ԱԶԲ | 09/01/2014 |
| ՀՕՏԾ-Ի ԹԱՐՄԱՑՈՒՄԸ |
| Նախագծի վերջնականացում | ՄՆՇՎԽ | 19/01/2015 | 19/01/2015 |
| Նոր ՄՉՀ, մարդահամար և գնահատում վերջնական նախագծի հիման վրա | ՄՆՇՎԽ | 25/03/2015 | 03/04/2015 |
| ՀՕՏԾ պատրաստում | ՄՆՇՎԽ | 04/04/2015 | 12/05/2015 |
| ՀՕՏԾ-ի նախնական տարբերակի հանձնումը ԱԶԲ-ին դիտողությունների համար | ԾԻԳ | 13/05/2015 | 13/05/2015 |
| Դիտարկում և դիտողություններ ԱԶԲ-ի կողմից | ԱԶԲ | 14/05/2015 | 01/06/2015 |
| ՀՕՏԾ-ի վերջնականացումը ԱԶԲ-ի դիտողությունների համաձայն | ՄՆՇՎԽ | 02/06/2015 | 17/06/2015 |
| ՀՕՏԾ-ի վերջնական տարբերակի հանձնումը ԱԶԲ-ին հաստատման համար | ԾԻԳ | 18/06/2015 | 18/06/2015 |
| ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումը | ԱԶԲ | 23/06/2015 |
| ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումը | ՀՀ Կառավարություն | 23/07/2015 |
| ՀՕՏ բյուջեի հաստատումը ՀՀ կառավարության կողմից | ՀՀ Կառավարություն | 23/07/2015 |
| Հաստատված ՀՕՏԾ փաստաթղթի տեղադրումը ԱԶԲ-ի և ԵՔ-ի կայքէջերում | ԱԶԲ և ԾԻԳ | 23/07/2015 |
| Տեղեկատվական բրոշյուրի պատրաստում | ՄՆՇՎԽ/ԾԻԳ | 25/06/2015 | 23/07/2015 |
| Տեղեկատվական բրոշյուրի բաժանում | ՄՆՇՎԽ/ԾԻԳ | 25/07/2015 | 27/07/2015 |
| ՀՕՏԾ 2-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ |  |  |  |
| ՀՕՏ բյուջեի հատկացումը ԵՔ-ին | ՖՆ | 23/07/2015 |
| Հարկադիր օտարման նարավորդեպքերի բացահայտում | ԾԻԳ | 01/04/2013 | 17/11/2015 |
| Նախնական պայմանագրերի ուղարկում ԱԵԱ-ներին | ԾԻԳ | 02/08/2015 | 12/08/2015 |
| Պայմանագրերի ստորագրում | ԾԻԳ | 03/08/2015 | 10/11/2015 |
| Փոխհատուցման տրամադրում | ԾԻԳ | 13/08/2015 | 20/11/2015 |
| Օտարման վերջնականացում | ԾԻԳ | 17/11/2015 | 16/01/2016 |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության պատրաստում | ԱՄԳ | 02/08/2015 | 30/11/2015 |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության նախնական հաշվետվության հանձնումը ԱԶԲ-ին | ԾԻԳ | 01/12/2015 | 01/12/2015 |
| ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության դիտարկումը | ԱԶԲ | 01/12/2015 | 16/12/2015 |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության վերջնական հաշվետվության հանձնումը ԱԶԲ-ին | ԾԻԳ | 17/12/2015 | 27/12/2015 |
| ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության հաստատումը | ԱԶԲ | 01/01/2016 | 01/01/2016 |
| Շինհրապարակի հանձնումը Կապալառուին | ԾԻԳ | 02/01/2016 | 02/01/2016 |
| Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը | Կապալառու | 03/01/2016 |
| Մոնիտորինգ | ԱՄԳ/ԱԶԲ | - | - |
| Բողոքների լուծում | ԾԻԳ | - | - |

- Հանրային լսումներ և տեղեկատվության հրապարակում

Հանրային լսումների առաջին շրջանը կազմակերպվեց 2010 և 2012 թվականներին` ԾՆՏԱ փուլում: Ազդեցության ենթակա անձանց համար ՀՕՏԾ 2-ի հետագա հանրային լսումները տեղի ունեցան 2013 թվականի ընթացքում: Հանրային լսումների ընթացքում ներկայացվեց իրավունքների սխեման, բողոքների լուծման մեխանիզմը, գնահատման մեթոդաբանությունը, չափագրման հետազոտությունը, ծրագրի քարտեզը` իրական չափագրումով և ԱԵԱ-ների անուններով, ինչպես նաև ԱԵԱ-ների հետ առանձին դեպքերի քննարկումներ: 14 տնային տնտեսություններ ներկայացնող ԱԵԱ-ները (ընդհանուր ԱԵՏՏ-ների 54 %-ը) մասնակցեցին հանրային լսումներին: 2015 թ. մարտի 30-ին ԾԻԳ-ը հանրային լսում անցկացրեց Արգավանդի 2 նոր ԱԵԱ-ների հետ՝ վերջիններիս տեղեկացնելով ծրագրի, իրավունքների, բողոքների լուծման մեխանիզմի մասին և տրամադրելով ծրագրին առնչվող այլ տեղեկատվություն: 2015 թ. մայիսի 6-ին ԾԻԳ-ը աշխատանքային քննարկում անցկացրեց Շիրակի փողոցում բնակվող ԱԵԱ-ների հետ: Հանդիպման նպատակն էր ԱԵԱ-ներին ներկայացնել ՀՕՏԾ իրականացման ընթացակարգը, հատկապես՝ պայմանագրի ստորագրման ընթացակարգը՝ տեղեկացնելով իրենց օրենքով ունեցած իրավունքների մասին: ԱԵԱ-ները նաև տեղեկացան ստորագրված արձանագրության ծանուցումը ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում իրենց բողոքները ներկայացնելու իրավունքների մասին, քանի որ ստորագրված նկարագրությունների արձանագրությունների ծանուցումն ուղարկվել էր նրանց ԾԻԳ-ի կողմից 30.04.2015-ին:

Իրականացման համար պատրաստ սույն ՀՕՏԾ-ն հաստատվելուց հետո կտեղադրվի ԱԶԲ և ԵՔ պաշտոնական կայքէջերում: Ծրագրի տեղեկատվական բրոշյուրը կտրամադրվի ԱԵԱ-ներին ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումից հետո:

- Բյուջեի ամփոփում

ՀՕՏԾ 2-ի ամբողջական իրականացումը, ներառյալ` փոխհատուցումը, վերականգնման նպաստը, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի իրականացման վարչական ծախսերը և չնախատեսված ծախսերը կազմում են 350,365,228.50 ՀՀ դրամ, որը համարժեք է 729,927.56 ԱՄՆ դոլարին: Բյուջեի միջոցները կտրամադրվեն 3 աղբյուրներից` 1) հողի փոխհատուցման և հողի օտարման այլ ծախսերը, ներառյալ` հարկերը, տուրքերը, վճարները և գործառնական ծախսերը՝ Երևանում գտնվող հողերի համար, կվճարվեն ԵՔ-ի բյուջեից, 2) հողի փոխհատուցման և հողի օտարման այլ ծախսերը, ներառյալ` հարկերը, տուրքերը, վճարները և գործառնական ծախսերը Արարատի մարզի Արգավանդ և Գետափնյա համայնքներում գտնվող հողերի համար, ինչպես նաև բոլոր հարկերը, վճարները, հողից բացի այլ կորուստների հետ առնչվող գործառնական ծախսերը, ներառյալ` նպաստների հետ առնչվող գործառնական ծախսերը, կֆինանսավորվեն ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման մասից: 3) մնացած ակտիվների դիմաց փոխհատուցումը, ներառյալ` նպաստները, կհատկացվեն վարկից: ՀՀ կառավարության կողմից Հողի օտարման և տարաբնակեցան սույն ծրագրի հաստատումից հետո Երևանի քաղաքապետարանը և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը համապատասխանաբար կապահովեն ՀՕՏԾ-ի բյուջեով նախատեսված ֆոնդերի ժամանակին հատկացումները Երևան համայնքի և ՀՀ պետական բյուջեի շրջանակներում տվյալ ծրագրով նախատեսված միջոցներից՝ անհարժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարելով ներքին հոդվածային վերաբաշխում:

- Բողոքների լուծման մեխանիզմ

Բողոքների լուծման մեխանիզմում ներգրավված կլինեն մի քանի կողմեր` 1) ԾԻԳ, 2) ԵՔ և 3) ԾԿԽ: ԱԵԱ-ների համար գործընթացը մատչելի դարձնելու նպատակով ԾԻԳ-ը հիմնեց դաշտային գրասենյակ` ՀՕՏԾ-ի մշակման ընթացքում ԱԵԱ-ների հետ շաբաթական հանդիպումներ կազմակերպելու համար: Վերջինս կգործի ՀՕՏԾ իրականացման փուլում: Անկախ հիմնված բողոքի լուծման մեխանիզմից և ընթացակարգից՝ ԱԵԱ-ներն իրավունք ունեն իրենց հայցը ներկայացնել դատարան՝ բողոքարկման գործընթացի ցանկացած պահին:

- Մոնիտորինգ և գնահատում

ՀՕՏԾ-ի իրականացումը կենթարկվի թե´ ներքին, թե´ արտաքին մոնիտորինգի: Ներքին մոնիտորինգը կիրականացվի ԾԻԳ-ի կողմից: Արտաքին մոնիտորինգը հանձնարարված է անկախ մոնիտորինգային գործակալությանը (ԱՄԳ)` վարձված ԵՔ-ի և հաստատված ԱԶԲ-ի կողմից: ԱՄԳ-ն մոնիտորինգի կենթարկի ՀՕՏԾ-ի իրականացումը և կպատրաստի Համապատասխանության հաշվետվություններ, որոնք պետք է հաստատվեն ԱԶԲ-ի կողմից` որպես կապալի շինարարական աշխատանքները սկսելու պայման:

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիրը 2-ը (Ծրագիրը) ֆինանսավորվում է Ասիական զարգացման բանկի Բազմափուլային ֆինանսական գործիքի (ԲՖԳ) միջոցով` իրականացվելով Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) էկոնոմիկային նախարարության (ԷՆ) կողմից, որը հանդես է գալիս որպես Գործադիր մարմին (ԳՄ), և Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) կողմից, որը հանդես է գալիս որպես Իրականացնող մարմին (ԻՄ) և գործում է անմիջապես ԾԻԳ-ի միջոցով: Ծրագրի հիմնական նպատակն է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները Երևան քաղաքում: Ծրագիրը ներառում է երեք ճանապարհների և մայրուղու վերականգնման ու կառուցման ենթածրագրեր: Բոլոր ենթածրագրերն էլ ենթադրում են տարաբնակեցման ազդեցություններ:

Նախագծային գործընթացին համապատասխանելու նպատակով 3 ենթածրագրերի համար կներկայացվեն 4 առանձին ՀՕՏԾ-ներ: 2 ՀՕՏԾ-ներ կպատրաստվեն ենթածրագիր 3-ի (Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհային հանգույց) շրջանակներում:

ա. Ենթածրագիր 1. Արգավանդ–Շիրակ ճանապարհային հանգույց:

բ. Ենթածրագիր 2. Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհային հանգույց:

գ. Ենթածրագիր 3.  Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհային հանգույց:

Հողի օտարման և տարաբնակեցման սույն ծրագիրը (ՀՕՏԾ) մշակվել է Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի (ՄՆՇՎԽ) կողմից Երևանի քաղաքապետարանի ԾԻԳ-ի համար: Սույն ՀՕՏԾ-ն անդրադառնում է Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհային հանգույցի հողի օտարման և տարաբնակեցման ազդեցություններին:

## Ծրագրի տեղակայվածությունը

Հայաստանի Հանրապետությունը  դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է և տեղակայված է Սև և Կասպից ծովերի միջև: Հյուսիսում այն սահմանակից է Վրաստանին, արևելքում` Ադրբեջանին, հարավում` Իրանին, իսկ արևմուտքում` Թուրքիային, ինչպես ցույց է տրված  Նկար 1.1-ում: Երևանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն է և զբաղեցնում է 260 կմ2 տարածք` տարածվելով 18 կմ դեպի հյուսիս-հարավ ուղղությամբ և 16 կմ` արևելք-արևմուտք ուղղությամբ:

Տեղամասը գտնվում է Արարատի մարզի Արգավանդ և Գետափնյա գյուղական համայնքներում: Հարավ-արևմտյան ուղղությամբ այն անցնում է Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական համայնքով՝ հասնելով մինչև Երևանի կենտրոնից դեպի հյուսիս-արևելք գտնվող Դավթաշենի և Աջափնյակի վարչական համայնքները (ՀՀ մայրաքաղաքի կենտրոնից մոտավորապես 6 կմ հարավ-արևմուտք):

Նկար 1-1 Հայաստանի Հանրաետության և Երևանի տեղակայվածությունը

Աղբյուրը` Երևանի քաղաքապետարանի Գլխավոր հատակագիծ, 2004

## Ծրագրի նկարագրությունը

Ծրագիրը բաղկացած է երեք ենթածրագրերից.

- Արգավանդ–Շիրակ ճանապարհային հանգույց (Հատված 5). Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոցի արևմտյան հատված հանգույցի կառուցում` մոտավորապես 1.3 կմ երկարությամբ: Ծրագիծն անցնում է «Կարմիր բլուր»  հնագիտական վայրով:

- Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի. (Հատված 9) 3.1 կմ երկարությամբ:

- Բաբաջանյան-Աշտարակ մայրուղի. 6.5 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածը բաժանված է երեք հատվածների՝ Հատված 6 (1.9 կմ), Հատված 7 (2.0 կմ) և Հատված 8 (մոտ. 2.6 կմ):

Կողմերի միջև հաղորդակցության խթանումն ապահովելու նպատակով Ծրագիր 1 և Ծրագիր 2 (Տրանշ 1 և Տրանշ 2) տարածքը Հ1-Հ9 համարակալմամբ բաժանվել է մի քանի հատվածների, որը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում (տե՛ս նկար 1 2, Ծրագրի տեղակայվածության քարտեզ):

| Ծրագիր/Տրանշ | Հատված | Անվանումը | Երկարությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր1/Տրանշ1 | Հ1 | Արշակունյաց | 1 280 մ |
|  | Հ 2 | Նոր Շիրակ | 3 200 մ |
|  | Հ 3 | Արտաշատ |  |
|  | Հ 4 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք/ փոխհատում |  |
| Ծրագիր 2/Տրանշ2 | Հ 5 | Արգավանդ | 1 350 մ |
|  | Հ 6 | Բաբաջանյան-Տիչինա | 2 220 մ |
|  | Հ 7 | Տիչինա-Հին Սիլիկյան | 2 060 մ |
|  | Հ 8 | Հին Սիլիկյան-Աշտարակ մայրուղի | 2 570 մ |
|  | Հ 9 | Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի | 2 240 մ |

Բոլոր ենթածրագրերն էլ կապահովեն թվով երկու` երկկողմանի, կամ թվով երեք` երկկողմանի երթևեկության գոտիներով երթևեկելի մասեր:

Այն նոր երկկողմանի 3x3 երթևեկության գոտիներով ճանապարհ է, որն Արգավանդի մայրուղին (Ադմիրալ Իսակովի փողոցը) կապում է Շիրակի փողոցին: Այս հատվածը միմյանց կկապի Ծովակալ Իսակով փողոցի փոխհատումը և Շիրակի փողոցը` կազմելով Երևանի Արևմտյան շրջանցիկ ճանապարհի մի մասը:

Հատված 5-ը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից. 1) թվով վեց նոր երթևեկության գոտիների բաժանված ճանապարհի կառուցում, 2) նոր երկկողմանի երեք երթևեկության գոտիներով կամրջի կառուցում Հրազդան գետի վրայով` 280 մ երկարությամբ, 3) լրացուցիչ մոտեցման ճանապարհի կառուցում` կապ ստեղծելով Արգավանդի մայրուղու գոյություն ունեցող փոխհատման հետ (Ծովակալ Իսակովի փողոց), 4) օղակաձև հանգույցի կառուցում Շիրակի փողոցում:

Արգավանդի փոխհատումից հատվածի ծրագիծը շարունակվում է դեպի հարավ` Հրազդան գետի հովիտը, որը հատում է Հրազդան գետի վրայով անցնող կամուրջը: Այնուհետև, այն շարունակվում է հարավ-արևելյան ուղղությամբ` անցնելով Կարմիր բլուր հնագիտական վայրի հարավային եզրով, և Շիրակի փողոցին է միանում միևնույն մակարդակի վրա գտնվող օղակաձև հանգույցի միջոցով:

Նկար 1-2 Ծրագրի տեղակայվածության քարտեզը

## Ենթածրագիր 1. Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոց քաղաքային ճանապարհային հանգույց

### Տեղակայվածությունը և նկարագրությունը

Սույն ՀՕՏԾ փաստաթուղթը ներառում է Ենթածրագիր 1-ն ամբողջությամբ:

Տեղամասը գտնվում է Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում (ՀՀ մայրաքաղաքի կենտրոնից 6 կմ հարավ-արևմուտք), ինչպես նաև Արարատի մարզի Արգավանդ և Գետափնյա գյուղական համայնքներում: Այն նոր երկկողմանի 3x3 երթևեկության գոտիներով ճանապարհ է, որն Արգավանդի մայրուղին կապում է Շիրակի փողոցին: Այս հատվածը միմյանց կկապի Ծովակալ Իսակով փողոցի փոխհատումը և Շիրակի փողոցը` կազմելով Երևանի Արևմտյան շրջանցիկ ճանապարհի մի մասը:

Ենթածրագիր 1-ը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից, ինչպես ցույց է տրված Նկար 1.3-ում` 1) թվով վեց նոր երթևեկության գոտիների բաժանված ճանապարհի կառուցում, 2) նոր երկկողմանի երեք երթևեկության գոտիներով կամրջի կառուցում Հրազդան գետի վրայով` 280 մ երկարությամբ, 3) լրացուցիչ մոտեցման ճանապարհի կառուցում` կապ ստեղծելով Արգավանդի մայրուղու գոյություն ունեցող փոխհատման հետ (Ծովակալ Իսակովի փողոց), 4) օղակաձև հանգույցի կառուցում Շիրակի փողոցում:

Արարատի մարզի Արգավանդ համայնքի փոխհատումից հատվածի ծրագիծը շարունակվում է դեպի հարավ` Հրազդան գետի հովիտը, որը հատում է Հրազդան գետի վրայով անցնող հիմնական կամուրջը: Այնուհետև, այն շարունակվում է հարավ-արևելյան ուղղությամբ` անցնելով Կարմիր բլուր հնագիտական վայրի հարավային եզրով, և Շիրակի փողոցին է միանում միևնույն մակարդակի վրա գտնվող օղակաձև հանգույցի միջոցով:

### Ենթածրագրի իրականացման ժամանակացույցը

ՀՕՏԾ-ի իրականացումը կսկսվի 2015 թվականի հուլիսին և ամբողջությամբ կավարտվի մինչև 2015 թվականի նոյեմբերի կեսերը: Շինհրապարկի հանձնումը Կապալառուին նախատեսվում է 2016 թվականի հունվարին:

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի մշակումը

Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհային հանգույցի համար ՀՕՏԾ-ն պատրաստվել է Ծրագիր 1-ի շրջանակներում և ԱԶԲ-ի կողմից հաստատվել է 2014 թ. հուվարի 9-ին: Անբավարար ֆինանսական միջոցների պատճառով Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհային հանգույցը Ծրագիր 1-ի շրջանակներից տեղափոխվեց Ծրագիր 2: Նախագծի փոքր փոփոխությունների պատճառով ՀՕՏԾ-ն թարմացվեց 2015 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին: Արգավանդի 2-րդ հատվածի մանրամասն նախագծում աջ շրջադարձ ավելացնելու հետևանքով լրացուցիչ ազդեցության ենթարկվեցին 2 նոր ԱԵԱ-ներ, և փոփոխության ենթարկվեց 5 ԱԵԱ-ների ազդեցության չափը: 2 ԱԵԱ-ների համար իրականացվեցին նոր ՄՉՀ և մարդահամար, և 5 ԱԵԱ-ների ազդեցությունները համապատասխանաբար թարմացվեցին: Իրականացման համար պատրաստ սույն ՀՕՏԾ-ը պատրաստվել է Ենթածրագիր 1-ի համար: Տես Նկար 1-3:

Նկար 1-3 Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոց ճանապարհային հանգույց

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակն ու կարգավիճակը

ՀՕՏԾ-ը հիմնված է Ենթածրագիր 1-ի մանրամասն նախագծի վրա: Այն վերջնական է և պատրաստ է իրականացման համար: Սույն ՀՕՏԾ-ն ավարտելու համար նախաձեռնվել են հետևյալ քայլերը.

ա. ԱԵՏՏ-ների, ԱԵԱ-ների մարդահամարի և կորուստների գույքագրման իրականացում,

բ. Ազդեցության ենթակա հողերի, շենքների, կառույցների և այլ գույքի  մանրամասն չափագրման, նկարագրության և գնահատման իրականացում,

գ. ԱԵՏՏ-ների 85% ընտրանքով սոցիալ-տնտեսական հետազոտության իրականացում,

դ. ԱԵԱ-ների հետ հանրային լսումների իրականացում,

ե. Բոլոր տեսակի կորուստների համար փոխհատուցման մանրամասն բյուջեի պատրաստում:

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նպատակը

ՀՕՏԾ-ի հիմնական նպատակն է բացահայտել Ենթածրագրի արդյունքում ազդեցության ենթակա անձանց և աջակցել նրանց` վերականգնելու իրենց նախկին կենսամակարդակը, իսկ խոցելի և տեղահանված աղքատներին աջակցել՝ առնվազն հասցնելով նրանց կենսամակարդակը ազգային նվազագույն չափանիշներին: ՀՕՏԾ-ն գնահատում է Ենթածրագրի հողի օտարման և տարաբնակեցման ազդեցությունը ԱԵԱ-ների վրա` համաձայն ՀՀ օրենսդրությանը և կանոնակարգերին, ԱԶԲ-ի Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրին (ԱՔՀ 2009 թ.) և ՀՕՏՇ-ին (N273-Ն առ 7.03.2012 թ.):

Այս նպատակներն իրագործելու համար ՀՕՏԾ-ն ներկայացնում է մանրամասներ, որոնք անհրաժեշտ են փոխհատուցման, տարաբնակեցման և վերականգնման համար` սահմանելով`

ա. ԱԵԱ-ի պրոֆիլը,

բ. ենթածրագրի ազդեցությունը և կորուստների չափը,

գ.  տեղեկատվության հրապարակումը, հանրային լսումները և մասնակցությունը,

դ. վերականգնման և փոխհատուցումների վճարման քաղաքականությունը և շրջանակը,

ե.  բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմը,

զ. տարաբնակեցման բյուջեն և ֆինանսավորման պլանը, ներառյալ` կորցրած ակտիվների, վերաբնակեցման և վերկանգնման գնահատումն ու փոխհատուցման չափը,

է.  տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման համար ինստիտուցիոնալ շրջանակը և

ը.  ՀՕՏԾ-ի իրականացման մոնիտորիգը:

## Հողի օտարում և տարաբնակեցում.  Ծրագրի իրականացմանն  առնչվող պայմանները

ԱԶԲ անվտանգության պահանջների և ԲՖԳ Ծրագրի համաձայն` յուրաքանչյուր տրանշի հաստատումը/իրականացումը հիմնված է հետևյալ պայմանների վրա.

ա. ԲՖԳ/Առաջին տրանշի գնահատում. պայմանավորված է հետևյալ գործողություններով` ա) ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության համար ընդունելի ձևաչափով և բովանդակությամբ ամբողջ ԲՖԳ-ի համար ՀՕՏՇ-ի պատրաստում/ներկայացում, բ) Աղքատության և սոցիալական հարցերի նախնական գնահատում (ԱՍՀՆԳ) և գ) ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության համար ընդունելի ՀՕՏԾ-ների պատրաստում/ներկայացում Ծրագրի յուրաքանչյուր տրանշի համար, որը պահանջում է ՀՕՏ:

բ. Պարբերական ֆինանսավորման հայտի (ՊՖՀ) հաստատում հետագա տրանշների և յուրաքանչյուր ենթածրագրի համար. պայմանավորված է հետևյալ գործողություններով` ա) ՀՕՏՇ-ի վերանայում/փոփոխում/ներկայացում, բ) Աղքատության նվազեցման և սոցիալական ռազմավարության ամփոփագրի պատրաստում (ԱՆՍՌԱ), գ) յուրաքանչյուր տրանշի համար, որն ունի ՀՕՏ, պատրաստել/ներկայացնել առնվազն ՀՕՏԾ նախագծային տարբերակներ՝ փոփոխված ՀՕՏՇ-ին համահունչ, ինչպես նաև ԱԶԲ-ի և կառավարության համար ընդունելի  ձևաչափով և բովանդակությամբ:

գ. Պայմանագրի ստորագրումը. պայմանավորված է հետևյալ գործողություններով`  ա) ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատում, բ) իրականացման համար պատրաստ փաստաթղթի և տեղեկատվական բրոշյուրի ներկայացում հանրությանը, գ) Անկախ մոնիտորինգի գործակալության վարձում:

դ. Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը. պայմանավորված է ՀՕՏԾ 2-ի ամբողջական իրականացմամբ, որն արձանագրված կլինի ԱԶԲ-ի համար ընդունելի ԱՄԳ-ի կողմից պատրաստված Համապատասխանության հաշվետվությունում:

## Փաստաթղթի հրապարակումը

Վերջնական թարմացված, իրականացման համար պատրաստ սույն ՀՕՏԾ-ն հայերեն լեզվով կտեղադրվի ԵՔ-ի պաշտոնական կայքէջում`ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո: Անգլերեն լեզվով ՀՕՏԾ-ն կտեղադրվի ԱԶԲ-ի պաշտոնական կայքէջում` ԱԶԲ-ի կողմից հաստատվելուց անմիջապես հետո: ՀՕՏԾ-ի ամփոփ տեղեկատվական բրոշյուրը հայերեն լեզվով կտրամադրվի ԱԵԱ-ներին ՀՕՏԾ-ի հաստատումից հետո:

## Ծրագրի կասեցման օրը

Ծրագրի համար կասեցման օրը 2015 թվականի ապրիլի 30-ն է, երբ վերջնական ՀՕՏԾ-ի համար սկսվել է հողի, շինությունների և ձեռնարկատիրական գործունեությունների նկարագրության արձանագրությունների ստորագրումը: Արձանագրությունների ձևաչափը ներկայացված է Հավելվածներ 13, 14, 15-ում:

# ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

Սույն ՀՕՏԾ-ի մշակման համար ընդունված հիմնական սկզբունքներից մեկն այն է, որ Ծրագրի առնչությամբ փոխհատուցման բոլոր վճարումները և կենսապահովման միջոցների վերականգնմանն ուղղված աջակցությունը պետք է հիմնված լինեն ԱԵԱ-ների վրա Ծրագրի ազդեցությունների մանրամասն վերլուծության վրա: Սույն ՀՕՏԾ-ի համար տվյալները թարմացվել են 2012 թվականի դեկտեմբերից 2013 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածում, ինչպես նաև 2015 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին: Ծրագրի ՀՕՏ ազդեցությունների չափը ճշգրտորեն գնահատելու համար` իրականացվել են հետևյալ հետազոտությունները.

ա. Մանրամասն չափագրման հետազոտություն (ՄՉՀ)՝ ազդեցության ենթակա հողակտորների, շենքերի/շինությունների տարածքի և գույքի այլ տեսակների և քանակի ճշգրիտ նկարագրությունն ու չափագրումը:

բ. Կորուստների գույքագրում՝ օտարման ենթակա հողի, շենքերի/շինությունների և գույքի հատկանիշների բացահայտում և գնահատում:

գ. Ազդեցության ենթակա գույքի փոխարինման արժեքի գնահատում՝ ՀՕՏԾ բյուջեն մշակելու համար կորցրած գույքի արժեքի, եկամտի և կենսապահովման այլ աղբյուրների և օժանդակությունների/նպաստների բացահայտում:

դ. Մարդահամար՝ ԱԵՏՏ-ների և դրանց անդամների ճշգրիտ քանակի բացահայտում, ներառյալ` որոշ տարրական առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են` սեռը և էթնիկ պատկանելիությունը:

ե. Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն (ՍՏՀ)՝ ազդեցության ենթակա անձանց, ընտանիքների և ձեռնարկատիրական գործունեությունների սեփականատերերի ներկա սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի, ինչպես նաև հանրային ծառայությունների մատչելիության, փոխհատուցման վերաբերյալ պատկերացումների և նրանց կենսամակարդակի վրա Ծրագրի ազդեցության բացահայտում:

## Հետազոտության մեթոդաբանությունը

ՄՆՇՎԽ-ն, ծրագրի շրջանակներում որպես խորհրդատու վարձեց հավատարմագրված չափագրող և գնահատող կազմակերպություն` նախորդ բոլոր հետազոտությունների արդյունքներից անկախ` օտարման ենթակա յուրաքանչյուր գույք չափելու և վերագնահատելու համար: Սա իրականացվեց անկախ այն տվյալներից, որոնք կարելի էր ձեռք բերել կադաստրային քարտեզներից, ՀՕՏԾ-ների նախագծերի մշակման ընթացքում ձեռք բերված տվյալներից, ինչպես նաև Ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթակա գույքի իրավական կարգավիճակից:

ՄՉՀ շրջանակը և ակտիվների գույքագրումը ներառում էին ներքոնշյալ գույքի կամ հատկանիշների բացահայտումը, դասակարգումը, չափագրումը և գնահատումը.

ա. Հող (գյուղատնտեսական, բնակելի, արդյունաբերական և առևտրային նշանակության հողակտորներ), ներառյալ՝ այդ հողակտորների վրա բարելավումները

բ. Շենքեր/շինություններ (բնակելի և ձեռնարկատիրական գործունեությունների շինություններ, ներառյալ՝ դասակարգումն ըստ շենքի կատեգորիայի և շինության տեսակի)

գ. ԱԵԱ-ի կողմից հողի զբաղեցման իրավական կարգավիճակը

դ. Մշակաբույսերի տեսակն ու զբաղեցրած տարածքը

ե. Ծառերի տեսակն ու քանակը

զ. Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունները (ազդեցության տեսակը և իրավական կարգավիճակը)

է. Զբաղվածության կորուստ

ը. Ազդեցության ենթակա համայնքների/հանրային գույքի քանակը, տեսակը և տարածքը:

ՄՉՀ-ն ներառում էր գոյություն ունեցող անշարժ գույքի` հողերի և նրանց վրա կառուցված շենքերի/շինությունների չափագրումը, դրանց նպատակային նշանակության, սեփականության, օգտագործման ձևի, դրանց որակի և քանակի, տեսքի և տեսակի որոշումը: Չափագրումներն իրականացվեցին՝ ԱԶԲ համապատասխան քաղաքականության փաստաթղթի պահանջների և Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) կառավարությանն առընթեր (ԿԱ) անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 283-N որոշմամբ հաստատված  Հավելված 1-ի՝ անշարժ գույքի չափագրման (գրանցման) վերաբերյալ հրահանգի համաձայն: Չափագրումները կատարվեցին արբանյակային տեղորոշման կայանների, տախեոմետրի և լազերային որոնիչների միջոցով: ԱԶԲ քաղաքականության պահանջների համաձայն` ներկայիս փաստացի չափագրումը հիմնված է չափագրման  պահին ԱԵԱ-ի կողմից օգտագործվող գույքի իրական չափի վրա: ԱԵԱ-ներին դաշտային այցելության նախորդ օրը հեռախոսով տեղեկացվել է չափագրման օրն ու ժամը: Այս ընթացակարգն ապահովում էր ԱԵԱ-ի կողմից չափագրման գործընթացի մոնիտորինգը (մանրամասները ներկայացված են Հավելված 2-ում): Եթե իրական չափագրումը համապատասխանում է ԱԳԿՊԿ-ի կողմից տրված սեփականության վկայագրում նշված պարամետրերին (հաշվի առնելով ԱԳԿՊԿ-ի կողմից սահմանված շեղումների թույլատրելի սահմանները), ապա սեփականության հատակագիծը ԱԳԿՊԿ հանձնելու համար պատրաստվում է ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում: Իսկ եթե այդպես չէ, սեփականատիրոջը տեղեկացվում է այդ մասին: Եթե սեփականատերը ցանկանում է, պատրաստվում է նոր հատակագիծ` ԱԳԿՊԿ հանձնելու համար: Սեփականության վկայականում համապատասխան ուղղումներ կատարելուց հետո պատրաստվում է վերջնական հատակագիծ ԱԳԿՊԿ հանձնելու համար և նախքան գույքի օտարման պայմանագրի ստորագրումը անշարժ գույքի վերագրանցման համար:

## Ազդեցությունը հողի վրա

### Հողի դասակարգումը՝ ըստ ՀՀ հողային օրենսգրքի

ՀՀ հողային օրենսգիրքը Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդը, ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների), դասակարգում է՝ 1) գյուղատնտեսական նշանակության, 2) բնակավայրերի, 3) արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, 4) էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների, 5) հատուկ պահպանվող տարածքների, 6) հատուկ նշանակության, 7) անտառային, 8) ջրային և 9) պահուստային հողերի: Յուրաքանչյուր նպատակային նշանակության հող, ըստ օգտագործման բնույթի, դասակարգվում է հողատեսքերի կամ գործառնական նշանակության հողերի:

Ծրագիրը տեղակայված է հիմնականում քաղաքային վայրում, ինչպես նաև երկու գյուղական համայնքներում: Ազդեցության ենթակա գրեթե բոլոր հողերը ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից դասակարգված են որպես բնակավայրերի հողեր: Պարզություն ապահովելու համար և հիմնվելով իրական օգտագործման վրա` ազդեցության ենթակա հողի կատեգորիաները խմբավորվել են հետևյալ կերպ` այգիներ/գյուղատնտեսական նշանակության, բնակելի, ոչ բնակելի, առևտրային և արդյունաբերական հողեր:

ա. Այգիներ/գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնք օգտագործվում են մշակաբույսեր, բանջարեղեն, մրգեր, փայտանյութ/դեկորատիվ ծառեր և թփեր աճեցնելու նպատակով,

բ. Այլ հողեր, որոնք դատարկ հողեր են առանց որևէ օգտագործման,

դ. Առևտրային հողեր, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու նպատակով, ինչպես օրինակ` խանութներ և բենզալցակայններ,

ե. Ջրային հողեր, որոնք պաշտոնապես պահպանված են գետերի համար և պատկանում են պետությանը:

### Հողի կորուստ

Ազդեցության ենթակա հողերը կենտրոնացած են Երևանում և Արարատի մարզի Արգավանդ և Գետափնյա համայնքներում: Ընդհանուր առմամբ, ազդեցության կենթարկվեն 29 հողակտոր` ընդգրկելով 12,759.9 մ² ընդհանուր մակերեսով տարածք: Երեք հողակտորներ (1,912.49 մ²) գտնվում են Գետափնյա գյուղական համայնքում, 11 (8,100.5 մ²)` Արգավանդ գյուղական համայնքում, իսկ 15-ը (2,747.35 մ²)` Երևան համայնքում: ՄՉՀ ընթացքում իրականացված փաստացի չափագրումների արդյունքում բացահայտվեցին մի քանի անհամապատասխանություն հողակտորների իրական չափերի և կադաստրային սեփականության վկայականի տվյալների միջև: Հանրային լսումների ժամանակ ԱԵԱ-ներին ընձեռվեց իրենց կադաստրային սեփականության վկայականները փոխելու հնարավորություն՝ ստանալով ԾԻԳ-ի օժանդակությունը վերագրանցման հարցում: Բացահայտվեցին 9 դեպք: ԾԻԳ-ը կանդրադառնա բոլոր ԱԵԱ-ների դեպքերին, և խնդիրները վերջնականապես կլուծվեն ՀՕՏԾ-ի հաստատմամբ:  Գետափնյա համայնքի մի հողակտորը (695.79 մ2) կադաստրի կողմից դասակարգվել է որպես գյուղատնտեսական այլ նշանակության հող: Սակայն հողը դատարկ է և չի օգտագործվում գյուղատնտեսական նպատակներով: Ընդհանուր առմամբ, 22 տնային տնտեսություններ հողի վրա կկրեն ազդեցություն:

Սույն ՀՕՏԾ-ում ազդեցության ենթակա հողակտորները, ըստ իրենց իրավական կարգավիճակի, խմբավորված են հետևյալ կերպ`

ա. Սեփականության իրավունքով տնօրինվող հող`ընդհանուր առմամբ, ազդեցության ենթակա ինը հողակտորների նկատմամբ ԱԵԱ-ներն ունեն օրենքով սահմանված կարգով գրանցված սեփականության իրավունք:

բ. Համայնքային հող՝ հող, որը պատկանում է համայնքներին: Երևանի դեպքում համայնքային հողերի սեփականատերը հանդիսանում է ԵՔ-ն, իսկ ԵՔ-ն, ինքնին, չի ստանում որևէ փոխհատուցում:  Փոխհատուցումը հաշվարկվում է միայն ԱԵԱ-ների կողմից հողի վարձակալության և օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործման դիմաց: Արգավանդ և Գետափնյա գյուղական համայնքներում  փոխհատուցումը ստանում են համայնքի ղեկավարները՝ ի դեմս համայնքի: Վարձակալության, օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործման և այլ դեպքերում փոխհատուցումը առանձին է հաշվարկվում: Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ այդպիսի 18 հողակտորներ կամ անմիջականորեն օգտագործվում են, կամ վարձակալված են օրենքով սահմանված կարգով, կամ օգտագործվում են ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով: Այս 18 հողակտորներից 13-ն օգտագործվում են ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով, 1-ը վարձակալված է, սակայն ընդհանրապես չի օգտագործվում, 1-ն օգտագործվում է կառուցապատման իրավունքով, իսկ 3-ն անմիջականորեն օգտագործվում են համայնքի կողմից: Վարձակալված հողակտորը դատարկ է (մշակաբույսեր, ծառեր, բարելավումներ և շինություններ չկան), և ԱԵԱ-ն կփոխհատուցվի վարձակալության մնացած գումարի համար:  ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող 13 հողակտորներից 7-ի վարձակալության պայմանագրերը ժամկետանց են, 5 ԱԵԱ-ներ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող ազդեցության ենթակա հողակտորների հետևում ունեն սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույք, իսկ 1 հողակտոր ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող այգի է:

գ. Պետության սեփականությունը հանդիսացող հող՝ ազդեցության ենթակա 2 հողակտորներ պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը:

Ազդեցության ենթակա բոլոր կատեգորիաների հողակտորները (բացի ԵՔ-ին պատկանող՝ համայնքի կողմից անմիջականորեն օգտագործվող հողերից) կփոխհատուցվեն: Հողի վրա ազդեցության վերաբերյալ տվյալները ամփոփված են հետևյալ աղյուսակում:

Աղյուսակ 2-1 Հողի կրած ազդեցությունը՝ ըստ հողի տեսակի և սեփականության/հողի զբաղեցման կարգավիճակի

| Հողի կատեգորիան | Առևտրային | Գյուղատնտեսական | Այլ հողեր | Ջրային հողեր (գետ, ջրանցք) | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ԱԵՏ-ների թիվը | Հողակտորների թիվը | մ2 | ԱԵՏՏ-ների թիվը | Հողակտորների թիվը | մ2 | ԱԵՏՏ-ների թիվը | Հողակտորների թիվը | մ2 | Հողակտորների թիվը | մ2 | ԱԵՏՏ-ների թիվը | Հողակտորների թիվը | մ2 |
| Գետափնյա |
| Պետության սեփականությունը հանդիսացող հող | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,216.70 | - | 2 | 1,216.70 |
| Սեփականատիրոջ կողմից հողօգտագործում | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 695.79 | - | - | - | 1 | 695.79 |
| Արգավանդ |
| Սեփականության իրավունքով տնօրինվող | 5 | 5 | 2,567.18 | - | - | - | 1 | 1 | 211.72 | - | - | 6 | 6 | 2,778.90 |
| Համայնքային հող | Սեփականատիրոջ կողմից հողօգտագործում | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,314.18 | - | - | - | 1 | 2,314.18 |
|  | Վարձակալված | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,248.60 | - | - | 1 | 1 | 2,248.60 |
|  | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | - | - | - | 1 | 1 | 733.22 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 733.22 |
|  | Կառուցապատման իրավունքով հողեր |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 25,15 | - | - | 2 | 1 | 25.15 |
| Երևան |
| Սեփականության իրավունքով տնօրինվող հող | 2 | 3 | 1,045.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1,045.38 |
| ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող համայնքային հող | 9 | 10 | 928.52 | 2 | 2 | 773.45 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 1,701.97 |
| Ամփոփում |
| Պետության սեփականությունը հանդիսացող հող | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,216.70 | - | 2 | 1,216.70 |
| Սեփականության իրավունքով տնօրինվող հող | 7 | 8 | 3,612.56 | - | - | - | 1 | 1 | 211.72 | - | - | 8 | 9 | 3,824.28 |
| Համայնքային հող | Սեփականատիրոջ կողմից հողօգտագործում | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,009.97 | - | - | - | 3 | 3,009.97 |
|  | Վարձակալված | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,248.60 | - | - | 1 | 1 | 2.248.60 |
|  | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 9 | 10 | 925.52 | 3 | 3 | 1,506.67 | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 2,435.19 |
|  | Կառուցապատման իրավունքով հողեր | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 25.15 | - | - | 2 | 1 | 25.15 |
| Ընդհանուր | 15* | 18 | 4,541.08 | 3 | 3 | 1,506.67 | 4 | 6 | 5,495.44 | 2 | 1,216.70 | 22* (23) | 29 | 12,759.9 |
| *(1 ԱԵՏՏ օգտագործում է հող ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ շգույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով, ինչպես նաև հող`ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով) |

## Մշակաբույսեր

Գյուղական համայնքներին պատկանող ազդեցության ենթակա հողերի վրա ցանված մշակաբույսեր չկան: Ազդեցության ենթակա միակ հողակտորը` 25 մ2, որտեղ ցանված են ծաղիկներ, տեղակայված է Երևանում:

Աղյուսակ 2-2  Ազդեցությունը մշակաբույսերի վրա

| Մշակաբույսի տեսակը | Տարեկան բերքատվությունը | Ազդեցության ենթակա տարածքը | Ընդհանուր կորուստը | Հողակտորները | ԱԵՏՏ (ԱԵԱ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կգ/ մ² | մ² | կգ | No | No |
| Ծաղիկներ | - | 25 | - | 1 | 1 ԱԵՏՏ (6 ԱԵԱ) |

## Ծառեր

Այս Ենթածրագրի շրջանակում կհատվեն 16 նորատունկեր և 37 բերքատու մրգատու ծառեր: Ազդեցության ենթակա ծառերի մեծ մասը նորատունկ կեռասենիներ և ծիրանենիներ են, ինչպես նաև կեռասի մեծահասակ բերքատու ծառեր: Ազդեցության ենթակա տարածքում աճեցվող այլ մրգերն են խնձորն ու խաղողը: Երեք տնային տնտեսություններ` մեկը Արգավանդում, երկուսը` Երևանում, ազդեցություն կենթարկվեն երեք հողակտորների վրա աճեցվող մրգատու ծառերի կրած ազդցեության արդյունքում: Սեփականատերերը կստանան լիարժեք փոխհատուցում ազդեցության ենթարկված ծառերի դիմաց: Ազդեցության ենթակա մրգատու և այլ տեսակի ծառերի ամփոփ տվյալները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակներում:

Աղյուսակ 2-3  Ազդեցությունը մրգատու ծառերի վրա

| Ծառի տեսակը | Նորատունկ | Դեռևս ոչ պտղատու | Բերքատու | Ընդամենը | Հողակտորները | ԱԵՏՏ/ ԱԵԱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | No | No | No | No | No |
| Խաղող | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 ԱԵՏՏ (17 ԱԵԱ) |
| Խնձորենի | - | - | 2 | 2 |  |  |
| Ծիրանենի | - | - | 27 | 27 |  |  |
| Կեռասենի | 16 | - | 5 | 21 |  |  |
| Ընդամենը | 16 | - | 37 | 53 |  |  |

Ենթածրագրի ազդեցության արդյունքում կլինեն 56 փայտանյութ տվող ծառեր: Ազդեցության ենթակա փայտանյութ տվող ծառերի մեծամասնությունը կազմում է բարդին (53): Ազդեցության ենթակա բոլոր ծառերի 67.86%-ը հասուն ծառեր են: Միայն մեկ տնային տնտեսություն Երևանում կկրի փայտանյութ տվող ծառերի կորուստ: Ազդեցության ենթակա ծառերի սեփականատերը կփոխհատուցվի առանց ծառերը կտրելուց հետո փայտանյութից ստացված արժեքի մասնահանման:

Աղյուսակ 2-4  Ազդեցությունը փայտանյութ տվող ծառերի վրա

| Ծառի տեսակը | Նորատունկ | Միջին տարիքի | Հասուն | Ընդամենը | Հողակտորները | ԱԵՏՏ/ ԱԵԱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | No | No | No | No | No |
| Բարդի | 2 | 16 | 35 | 53 | 2 | 1 ԱԵՏՏ (5 ԱԵԱ) և 1 հողակտոր պատկանում է ՍՊԸ ընկերությանը |
| Հացենի | - | - | 3 | 3 |  |  |
| Ընդամենը | 2 | 16 | 38 | 56 |  |  |

Ենթածրագիրը ազդեցության կենթարկի նաև 79 դեկորատիվ ծառեր և թփեր: Ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակում, այդ ծառերի ընդհանուր թվի 31.6%-ը կազմում է ազնիվ վարդը, որին հետևում են եղրևանին և վայրի խաղողը: Ազդեցության ենթակա դեկորատիվ ծառերի/թփերի շուրջ 81%-ը մեծ ծառերն ու թփերն են: Ազդեցության ենթակա դեկորատիվ բոլոր ծառերը և թփերը գտնվում են Երևան համայնքի չորս հողակտորների վրա և պատկանում են երեք տնային տնտեսությունների:

Աղյուսակ 2-5  Ազդեցությունը դեկորատիվ ծառերի և թփերի վրա

| Ծառի տեսակը | Միջին տարիքի | Հասուն | Ընդամենը | Հողակտորները | ԱԵՏՏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | No | No | No | No |
| Ազնիվ վարդ | 12 | 9 | 21 | 4 | 3 ԱԵՏՏ (12 ԱԵԱ) |
| Եղևնի | 1 | 1 | 2 |  |  |
| Մագլցող վարդ | - | 3 | 3 |  |  |
| Վայրի խաղող | - | 17 | 17 |  |  |
| Կիպրոս | - | 14 | 14 |  |  |
| Ֆորցիսիա | - | 9 | 9 |  |  |
| Հասմիկ | 1 | 8 | 9 |  |  |
| Տոսախ | 1 | 3 | 4 |  |  |
| Ընդամենը | 15 | 64 | 79 |  |  |

## Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա

### Հողին ամրացված և ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շինություններ

Ընդհանուր առմամբ, ենթածրագիրը ազդեցության կենթարկի 19 շենքեր և շինություններ: Բոլոր շինությունները ոչ բնակելի են: 16 շինություններ հողին ամրացված/մշտական շենքեր և շինություններ են, 2 շենքեր կվերանորոգվեն, իսկ 1 շինություն՝ ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենք/շինություն է: Ընդհանուր առմամբ, 12 տնային տնտեսություններ կկրեն ազդեցություն շենքերի և շինությունների վրա (Աղյուսակներ 2.6, 2.7 և 2.8):

Ազդեցության ենթակա անշարժ գույքի տարածքը կազմում է 393.05մ²: Սրանից 258.51 մ² -ին` սեփականության իրավունքով տնօրինվող, իսկ 134.54 մ²-ին` ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություններ են: Միայն 2 շենքեր են տեղակայված սեփականության իրավունքով տնօրինվող հողակտորների վրա: Ազդեցության ենթակա մնացած բոլոր շենքերն ու շինությունները գտնվում են ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողակտորների վրա: Ազդեցության ենթակա շենքերը հիմնականում քարից կամ բետոնից են: Կան նաև որոշ պողպատե/մետաղական կառույցներ, ներառյալ` 9.40 մ ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող տաղավար (Աղյուսակներ 2.6, 2.7 և 2.8):

Աղյուսակ 2-6 Հողին ամրացված շենքեր և շինություններ

| Ազդեցության ենթակա շինության տեսակը | Օգտագործման տեսակը | Շինության տեսակը | Շենքեր | Ազդեցության ենթակա մակերեսը | Հողակտորները | ԱԵՏՏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | Ընդա-մենը |  |  |
|  |  |  | No | մ² | մ² | մ² | No | Օգտագործման տեսակը | No |
| Տաղավար | Չգործող | Քարե | 1 | - | 43.32 | 43.32 | 1 | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 1 |
| Պանդոկ | Չգործող | Քարե | 3 | 25.54 | 62.96 | 88.5 | 2 | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող |  |
| Ծածկ | Մթերային խանութ | Մետաղական | 1 | 0 | 4.91 | 4.91 | 1 | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 1 |
| Խանութ |  | Քարե | 1 | - | 15.76 | 15.76 |  |  |  |
| Ծածկ | Մթերային խանութ | Մետաղական | 1 | 0.9 | - | 0.9 | 1 | Սեփականության իրավունքով տնօրինվող | 1 |
| Խանութ |  | Քարե | 2 | 30.59 | - | 30.59 |  |  |  |
| Ավտմեքենաների սպասարկ-ման կետ` ներսում հորով | 1 գործող և 1 չգործող մեքենաների վերանորոգման կետ | Քարե | 2 | 106.5 | - | 106.5 | 2 | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 2 |
|  |  | Քարե | 2 (հոր) | - | 6.79 | 6.79 (հոր) |  |  |  |
| Ավտմեքենաների սպասարկման կետ | Չգործող, օգտագործվում է որպես ավտոտնակ/ պահեստ | Քարե | 3 | 72.02 | 0.8 | 72.82 | 3 | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 3 |
| Ավտմեքենաների սպասարկման կետ | Մեքենաների վերանորոգում | Քարե | 1 | 22.96 | - | 22.96 | 1 | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 1 |
| Ընդամենը |  | - | 16 | 258.51 | 134.54 | 393.05 | 11 | - | 9 |

Կան 2 շինություններ` մանր վնասվածքներով, կամ այնպիսի վնասվածքներով, որոնք ազդեցություն չեն ունենա ձեռնարկատիրական գործունեության վրա և հեշտությամբ կարող են նորոգվել: ԱԵԱ-ները ցանկություն են հայտնել պահպանել շինությունը և փոխհատուցվել վերանորոգման համար (Աղյուսակ 2.7):

Աղյուսակ 2-7  Վերանորոգման ենթակա կառույցներ

| Անվանումը | Նյութը | Վերանորոգման անհրաժեշտությունը | No | Հողակտորը | ԱԵՏՏ (ԱԵԱ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | No | Օգտագործման տեսակը | No |
| Ծածկ | Մետա-ղական | Մանր վերանորոգում | 1 | 1 | Սեփականության իրավունքով տնօրինվող | 2 ԱԵՏՏ (8ԱԵԱ) |
| Ավտոմե-քենաների տեխսպա-սարկում | Քարե շարվածք | 0.8 մ քարե պատը պետք է տեղաշարժվի հետ, իսկ դարպասները պետք է պատի առաջամասից տեղափոխվեն դեպի հետնամաս | 1 | 1 | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող |  |
| Ընդամենը |  | 2 | 2 | - |  |

Թվով մեկ ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շինություն (չգործող տաղավար) կենթարկվի ազդեցության: ԱԵԱ-ին կտրամադրվի տրանսպորտային ծախսեր` շինության տեղափոխման համար:

Աղյուսակ 2-8 Ազդեցությունը ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող  շինությունների վրա

| Ազդեցու-թյան ենթակա շինության տեսակը | Կառուց-ման տեսակը | Շինու-թյուն-ներ | Ազդեցու-թյան ենթակա մակերեսը | Հողակտորը | ԱԵՏՏ-ներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | մ² | No | Օգտագործման տեսակը | No |
| Տաղավար | Մետա-ղական | 1 | 9.40 | 1 | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 1(6 ԱԵԱ) |

### Ցանկապատեր և բարելավումներ

Ենթածրագրի արդյունքում, ընդհանուր առմամբ ազդեցության կենթարկվի 265.55 գծամետր ցանկապատ և 21.25 մ² քարե պատ/ցանկապատ` 5 հողակտորների վրա: Ընդհանուր երկարությունից 265.55  գծամետր ցանկապատ տարբեր տեսակի մետաղներից են, մինչդեռ 21.25 մ²-ին տուֆ տեսակի քարից է (տեղական հրաբխային քար):

ԱԵԱ-ները բարելավումներ են իրականացրել 9 հողակտորների վրա, որոնք չափագրվել և հաշվարկվել են փոխհատուցման համար: Ազդեցության ենթակա հողերի վրա առկա են ԱԵԱ-ների կողմից կառուցված բետոնե և ասֆալտապատ մակերեսներ: Առավել ազդեցության են ենթարկվել բետոնապատ և ասֆալտապատ աշխատանքային տարածքները: Ընդհանուր առմամբ, 1,007.96մ² բարելավում ենթարկվում է ազդեցության, որը կփոխհատուցվի:

Աղյուսակ 2-9 Ազդեցությունը ցանկապատերի և պատերի վրա

| Նյութը | Ընդամենը |
| --- | --- |
|  | Երկարությունը | Մակերեսը | Հողակտորներ | ԱԵԱ (ԱԵՏՏ) |
|  | մ | մ² | No | No |
| Մետաղ Ա | 117.55 | - | 5 | 5 ԱԵՏՏ (29 ԱԵԱ) |
| Մետաղ Բ | 148.00 | - |  |  |
| Տուֆ/քար | 0.00 | 21.25 |  |  |
| Ընդամենը | 265.55 | 21.25 |  |  |

Աղյուսակ 2-10 Ազդեցությունը բարելավումների վրա

| Տեսակը | Նյութը | Հողակտորներ | Մակերես | ԱԵԱ (ԱԵՏՏ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | մ² | No |
| Տարածք | Ասֆալտ | 6 | 978.0 | 6 ԱԵՏՏ (28 ԱԵՏՏ) |
| Տարածք | Բետոնե | 3 | 29.96 | 2 ԱԵՏՏ (7 ԱԵՏՏ) |
| Ընդամենը | - | 9 | 1,007.96 | 8 ԱԵՏՏ (35 ԱԵՏՏ) |

### Ազդեցությունը շենքերի/շինությունների վրա և վերաբնակեցման ռազմավարությունը

ՀՕՏՇ-ի հիման վրա բոլոր շենքները, որոնք կրում են մասնակի կամ ամբողջական ազդեցություն, ամբողջությամբ կփոխհատուցվեն՝ անկախ այն բանից, թե շենքում ապրող կամ աշխատող ԱԵՏՏ-ն վերաբնակեցվում է, թե՝ ոչ: Այնուամենայնիվ, եթե մասնակի ազդեցություն կրող ԱԵԱ-ն ցանկանում է մնալ հողակտորի մնացած մասում և կառուցել ավելի փոքր շենք` վերաբնակեցումից խուսափելու նպատակով, ապա դա ԱԵԱ-ի ընտրությունն է: Ծրագրի համար ընդունված վերաբնակեցման ռազմավարությունը հիմնված է փոխարինման արժեքով փոխհատուցման վրա (շինանյութերի, աշխատուժի, նյութերի տեղափոխության շուկայական գների և այլ համապատասխան ծախսերը): ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող շինությունների դեպքում սեփականատերերը կստանան փոխհատուցում` փոխարինման արժեք հանած օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականությնա իրավունքի գրանցման ծախսեր, սակայն ոչ ավելի քան ընդհանուր փոխհատուցման գումարի 20 %-ը:

Սույն ՀՕՏԾ-ի շրջանակում բնակիչների վերաբնակեցում չի նախատեսվում: Մշտական ազդեցության ենթարկվող 16 ոչ բնակելի շինություններից 7-ը պատկանում են թվով 4 ձեռնարկատիրական գործունեությունների: Արդյունքում, 4 ԱԵՏՏ-ներ կտեղափոխեն իրենց ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը: Մյուս 9 շինությունները, որոնք պատկանում են 5 ԱԵՏՏ-ների, այժմ չգործող, նախկինում առևտրային նպատակներով օգտագործվող շինություններ են, կամ ավտոտնակներ և օգտագործվում են ապրանքների պահեստավորման համար կամ/և փոխադրամիջոցների կայանման համար: Այս 5 ԱԵՏՏ-ները կկարողանան գնել/վերակառուցել նույնանման շենքեր տրամադրվող փոխհատուցմամբ:

Որոշ շինություններ կվերանորոգվեն և արդյունքում այդ շինություններում ձեռնարկատիրական գործունեություններ իրականացնող սուբյեկտները ստիպված չեն լինի տեղափոխվել: Քանի որ շինությունները կրում են մասնակի ազդեցություն, ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտները գերադասում են ստանալ փոխհատուցում շինությունների վերանորոգման համար, որպեսզի չդադարեցնեն գործունեությունը:

Այս ձեռնարկատիրական գործունեությունների վրա ընդհանուր ազդեցության մանրամասները, ինչպես նաև կենսապահովման միջոցների վերականգնման  ռազմավարությունը ներկայացված է Գլուխ 7-ում` «Փոխհատուցում, վերաբնակեցում և եկամտի վերականգնում»::

Աղյուսակ 2-11 Ազդեցությունը վերաբնակեցման վրա

| Վերաբնակեցման վրա ազդեցությունը | Հողակտորներ | ԱԵՏՏ |
| --- | --- | --- |
|  | No | No |
| Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրի տեղափոխում (մշտական ազդեցության ենթակա) | 4 | 4 |

## Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի վրա

Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության բնույթի և շրջանակի հիման վրա սույն ՀՕՏԾ-ի համար սահմանվել և հաշվի են առնվել ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ երկու տեսակի կորուստները`մշտական և ժամանակավոր:

Ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական կորուստները ներառում են այն կորուստները, որոնք առաջացել են շենքը քանդելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրից կառույցը մշտապես տեղափոխելու հետևանքով: Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող ԱԵԱ-ները կստանան կանխիկ փոխհատուցում` 1 տարվա զուտ եկամտի չափով:

Ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր կորուստները ներառում են այն կորուստները, որոնք առաջացել են ձեռնարկատիրական գործունեության վրա Ենթածրագրի կարճաժամկետ/ժամանակավոր ազդեցության հետևանքով, երբ ձեռնարկատիրական գործունեությունը դադարեցվում է կարճ ժամանակով: Ազդեցությունը կարող է առաջանալ, երբ շինարարական աշխատանքների հետևանքով

ա. մուտքը դեպի ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը ժամանակավոր փակվելու է,

բ. եթե ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը հնարավոր է ժամանակավորապես տեղափոխել շինարարական տարածքից՝ շինարարական աշխատանքների ընթացքում,

գ. ձեռնարկատիրական գործունեությունը ընդհատվում է հողի մնացած մասում ազդեցության ենթակա կառույցների վերակառուցման հետևանքով:

Բոլոր դեպքերում ձեռնարկատիրական գործունեության գործունեությունը կդադարի կարճ ժամանակով: Ազդեցության ենթակա մուտքերի դեպքում շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառուն կա՛մ

ա. կկազմակերպի շինարարական աշխատանքներն այնպես, որ չի փակի մուտքը, կա՛մ

բ. շինարարության ընթացքում ԱԵԱ-ներին կապահովի այլընտրանքային մուտքով:

Այն դեպքում, երբ ազդեցության ենթակա կառույցները պետք է վերակառուցվեն հողակտորի մնացած հատվածում, ինժեներների հետ քննարկումները ցույց են տվել, որ տվյալ կառույցների վերակառուցման համար ԱԵԱ-ներին անհրաժեշտ կլինի առավելագույնը 1 ամիս ժամանակ:

Եթե նկարագրված լուծումներից ոչ մեկն էլ իրագործելի չէ կամ մուտքը փակված է ավելի երկար ժամանակով, քան նախատեսված էր ծրագրով, ապա ազդեցությունը կգնահատվի, և ԱԵԱ-ն կստանա փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամիսների քանակի (մինչև 1 տարի) դիմաց:

Նկար 2-1 Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա

Ընդհանուր առմամբ, կան թվով 5 ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեություն սույն ենթածրագրի տարածքում: Սրանցից 4-ը կենթարկվեն մշտական ազդեցության, իսկ 1-ը  (ավտոմեքենաների տեխսպասարկում) կդադարեցնի իր գործունեությունը ժամանակավորապես` մասնակի ազդեցություն կրած շենքերի վերանորոգման հետևանքով: Ազդեցության և եկամտի վերականգնման վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են Գլուխ 7-ում` «Փոխհատուցում, վերաբնակեցում և եկամտի վերականգնում»:

Աղյուսակ 2-12 Մշտական ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա

| No | Նկարագրություն | Ընդամենը |
| --- | --- | --- |
|  |  | Հարկային հայտարարագրի առկայությամբ | Հարկային հայտարարագրի բացակայությամբ |
|  |  | No | No |
| 1 | Մթերային | 1 | - |
| 2 | Մթերային | 1 | - |
| 3 | Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում | 1 | - |
| 4 | Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում | - | 1 |
| Ընդամենը | 3 | 1 |

Աղյուսակ 2-13 Ժամանակավոր ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա

| No | Նկարագրություն | Հարկային հայտարարագրի առկայությամբ |
| --- | --- | --- |
|  |  | No |
| 1 | Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում | 1 |
| Ընդամենը | 1 |

## Ազդեցությունը զբաղվածության վրա

Չկան գրանցված աշխատողներ մշտական ազդեցություն կրող ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացնող սուբյեկտներում: Ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր փակման հետևանքով 3 աշխատողներ ժամանակավորապես կկորցնեն իրենց աշխատանքները:

## Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների և ազդեցության ենթակա անձանց տվյալների ամփոփում

Մարդահամարի արդյունքում բացահայտվեցին 26 ազդեցության ենթակա ընտանիքներ` ընդհանուր առմամբ 105 անդամներով: Սրանցից չորս տնային տնտեսություններ, որոնց կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության շենքերը կքանդվեն, համարվում են մշտական ազդեցություն կրող: Նրանք պետք է տեղափոխեն ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը և վերականգնեն իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությունը: Ազդեցությունը այլ` ոչ բնակելի շենքերի վրա, որոնք այլևս չեն օգտագործվում ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման նպատակով (ինչպես օրինակ` չգործող ավտոտեխսպասարկման կետերը, ավտոմեքենաների վերանորոգման հորերը, առևտրային տաղավարները, պանդոկները և այլն), համարվում է ժամանակավոր ազդեցություն տնային տնտեսությունների վրա, քանի որ այն չի ենթադրում ԱԵԱ-ների վերաբնակեցում և չի ազդում ԱԵԱ-ների կենսամակարդակի վրա: ԱԵՏՏ-ների և ԱԵԱ-ների տարբեր կատեգորիաների վերաբերյալ տվյալներն ըստ ազդեցության տեսակի, ինչպես նաև զուտ թվերը` առանց կրկնահաշվարկի, ներկայացված են ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ների տվյալների ամփոփագրում, որը ներառված է սույն գլխի վերջնամասում: Ընդհանուր առմամբ, Ենթածրագիրն ազդեցության կենթարկի 22 ԱԵՏՏ-ների պատկանող հողակտորներ, 12 ԱԵՏՏ-ների շենքեր և շինություններ, 6 ԱԵՏՏ-ների ծառեր և մշակաբույսեր, 5 ԱԵՏՏ-ների բիզնեսներ և 3 ԱԵՏՏ-ների զբաղվածությունը:

Աղյուսակ 2-14 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի

| Ազդեցության տեսակը | Ընդամենը | Նշումներ |
| --- | --- | --- |
|  | Միավորը | ԱԵՏՏ-ներ | ԱԵՏՏ-ներ (առանց կրկնահաշ վարկի) | ԱԵԱ-ներ |  |
| A. Ազդեցությունը հողի վրա |
| Ա1. Գյուղատնտեսական | 3 | 3 | 3 | 12 |  |
| Ա2. Առևտրային | 18 | 15 | 15 | 58 | 2 ԱԵՏՏ-ներ ունեն 5 առևտրային հողեր |
| Ա3. Այլ հողեր | 6 | 4 | 4 | 17 | 3 հողակտորներ անմիջականորեն օգտագործվում են համայնքի կողմից: Երկու ԱԵՏՏ-ներ ունեն 1 հողակտոր: |
| Ա4. Հատուկ նշանակության հողեր (գետ, ջրանցք և պետության սեփականությունը հանդիսացող հողեր) | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Բ. Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա |
| Բ1. Առևտրային | 16 | 9 | 0 | 0 | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները (40 ԱԵԱ) ընդգրկված են A2-ում: |
| Գ. Ազդեցությունը ծառերի/մշակաբույսերի վրա |
| Գ1. Մրգատու ծառեր | 53 | 3 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է A1-ում (7 ԱԵԱ), 2 ԱԵՏՏ-ներ ընդգրկված են A2-ում (11 ԱԵԱ) |
| Գ2. Փայտանյութ տվող/դեկորատիվ ծառեր | 56 | 2 | 0 | 0 | Բոլոր ԱԵՏՏ-ներ ընդգրկված են A1-ում (6 ԱԵԱ) |
| Գ4. Մշակաբույսեր | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է A2-ում (6 ԱԵԱ) |
| Դ. Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա |
| Դ1. Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստ | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 ԱԵՏՏ (19 ԱԵԱ) ընդգրկված են A2-ում |
| D2. Աշխատանքի կորուստ | 3 | 3 | 3 | 15 |  |
| Ընդամենը | - | - | 26 | 105 |  |

### Զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ

Համաձայն ՔԿԶՆԾ ՀՕՏՇ-ի` միայն այն տնային տնտեսությունները, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի 10 %-ը կամ ավելին, և նրանք, ովքեր կվերաբնակեցվեն իրենց բնակելի շենքերից, համարվում են զգալի ազդեցության ենթակա և, հետևաբար, իրավասու են ստանալ զգալի ազդեցության ենթակա անձանց հասանելիք նպաստը: Ընդհանուր առմամբ, 3 ԱԵՏՏ-ներ կփոխհատուցվեն որպես զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵՏՏ-ներ, քանի որ ազդեցության ենթակա հողակտորներից կորցրած մրգատու ծառերի և մշակաբույսերի հետևանքով նրանք կկորցնեն 10% կամ ավելի գյուղատնտեսական եկամուտ: ԱԵՏՏ-ներից յուրաքանչյուրը կստանա լրացուցիչ փոխհատուցում 1 տարվա բերքի համախառն եկամտի չափով գյուղատնտեսական եկամտի զգալի կորստի դիմաց: Ազդեցության և եկամտի վերականգնման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները ներկայացված են Գլուխ 7-ում` «Փոխհատուցում, վերաբնակեցում և եկամտի վերականգնում»:

Իր բնակության վայրից վերաբնակեցվող որևէ ընտանիք չկա:

Աղյուսակ 2-15 Ազդեցության աստիճանը

| Ազդեցության աստիճանը | Ընդամենը |
| --- | --- |
|  | ԱԵՏՏ |
|  | No |
| (ա) ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10% -ը | 3 |

### Ազդեցությունը աղքատների և խոցելի խմբերի վրա

Համաձայն ՔԿԶՆԾ ՀՕՏՇ-ի հավելվածի «խոցելիությունը» որոշվում է հետևյալ կերպ.

«Ընտանեկան նպաստի համակարգում (ԸՆՀ) գրանցված անձինք, որոնք ստանում են ընտանեկան նպաստ: Սոցիալապես խոցելի անձինք այն տնային տնտեսություններն են, որոնք ղեկավարվում են ընտանիքը կերակրող կանանց կամ ծերության կենսաթոշակ ստացող անձի կողմից և չեն ներառում այլ չափահաս, աշխատանքային տարիքի անձ` կայուն աշխատանքով, որն առնվազն ապահովում է նվազագույն ամսական աշխատավարձ, բացի պարտադիր զինծառայություն անցնող կամ մինչև քսաներեք տարեկան ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները»: Սույն ՀՕՏԾ ներքո ԸՆՀ-ում գրանցված ԱԵՏՏ-ներ չկան: Այն սոցիալական աջակցություն է  ապահովում աղքատներին: Այս աջակցությունից օգտվելու համար ընտանիքը պետք է դիմում ներկայացնի և համապատասխանի հիմնական չափանիշներին, որոնք գնահատվում են ըստ տնային տնտեսության չափի և կազմի, խոցելիության և եկամտի:  Երկու ԱԵՏՏ-ներ ղեկավարվում են կանանց կողմից և տարեց ԱԵԱ-ների կողմից: Նրանք կփոխհատուցվեն որպես խոցելի ընտանիքներ և կստանան վերականգնման նպաստ` 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով: Այսպիսի ընտանիքներին նույնպես առաջնահերթություն կտրվի Ծրագրին առնչվող աշխատատեղերում ընդգրկվելիս:

Աղյուսակ 2-16 Ազդեցությունը աղքատների և խոցելի ազդեցության

ենթակա տնային տնտեսությունների վրա

| Տեսակը | Ընդամենը |
| --- | --- |
|  | ԱԵՏՏ | ԱԵԱ |
|  | No | No |
| Կանանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ներ | 2 | 2 |
| Տարեցների կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ներ | 1 | 1 |
| Խոցելի ԱԵՏՏ-ների ընդհանուր թիվը` առանց կրկնահաշվարկի | 2 | 2 |

### ԱԵԱ-ների սեռը և էթնիկ ծագումը

Մարդահամարը ցույց է տալիս ազդեցության ենթակա անձանց կազմությունն ըստ սեռի` 50 (49%) իգական և 53 (51%) արական սեռի ներկայացուցիչներ:

Աղյուսակ 2-17 Ազդեցության ենթակա անձանց սեռը

| Սեռը | ԱԵՏՏ անդամներ |
| --- | --- |
|  | No | Ամբողջի % |
| Արական | 53 | 51 |
| Իգական | 50 | 49 |
| Ընդամենը | 103 | 100 |

103 ԱԵԱ-ներից 91-ը հայեր են (88%), 6-ը` եզդիներ (6%), 5-ը արաբներ են (5%) և 1-ը` ռուս (1%):

Աղյուսակ 2-18  Ազդեցության ենթակա անձանց էթնիկ ծագումը

| Ազգությունը | ԱԵՏՏ անդամներ |
| --- | --- |
|  | No | Ամբողջի % |
| Հայ | 91 | 88 |
| Եզդի | 6 | 6 |
| Ռուս | 1 | 1 |
| Արաբ | 5 | 5 |
| Ընդամենը | 103 | 100 |

# ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

Սույն գլխում ներկայացվում են ազդեցության ենթակա բնակչության և համայնքի սոցիալ - տնտեսական հիմնական առանձնահատկություններին առնչվող եզրակացությունները, որոնք պատրաստվել են առկա երկրորդական տվյալներից, սոցիալ-տնտեսական հարցումների միջոցով հավաքագրված տվյալներից, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի տարածքում ընդգրկված Ծրագրի ազդեցության ենթակա համայնքներում ձեռնարկված մարդահամարի տվյալներից: Հարցումների հիմնական նպատակն է հասկանալ Ծրագրի տարածքում ազդեցության ենթակա անձանց և ընտանիքների առկա սոցիալ-տնտեսական վիճակը և խոցելիությունը, օգտագործել տվյալները ՀՕՏԾ-ի բյուջեի նախապատրաստման համար և բացահայտել աջակցության լրացուցիչ կարիք ունեցող խմբերին և անձանց:

## Հետազոտության մեթոդաբանությունը

Ազդեցության ենթակա ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունն (ՍՏՀ) իրականացվել է 2013 թվականի մարտին, իսկ ազդեցության ենթարկված 2 նոր տնային տնտեսությունների մարդահամարի հետազոտությունն իրականացվել է 2015 թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին: Ազդեցության ենթակա բոլոր ԱԵԱ-ները, այդ թվում` ազդեցության ենթակա հողերի և շենքերի սեփականատերերը, վարձակալները և օգտագործողները, մշտական ազդեցության ենթակա միջին և փոքր ձեռնարկատիրական գործունեությունների սեփականատերերը և ԱԵԱ-ները, ովքեր մշտապես կորցնելու են իրենց աշխատանքը, հարցվել են հարցաթերթիկների և հեռախոսի միջոցով (հավելված 3, 4, 5 և 6): Յուրաքանչյուր հարցաթերթիկի լրացման համար 30-40 րոպե է պահանջվել: Հավաքագրված տվյալները մշակվել են` օգտագործելով վիճակագրական փաթեթ՝ ՍԳՎՓ 13-ը: Տարածքում կան 26 ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ, որոնցից 23 տնային տնտեսություններն են հարցվել: Սա կազմում է ընտրանքի 88.4 %-ը: 2 ԱԵՏՏ-ների անդամները չցանկացան մասնակցել ՍՏՀ-ին:

## Ազդեցության ենթակա անձանց և տնային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը

### Ընտանիքի կազմը և սոցիալ-տնտեսական դասակարգումը

Մարդահամարի արդյունքում բացահայտվեցին ազդեցության ենթակա 26 ընտանիքներ` ընդհանուր 105 անդամներով: Ընդհանուր առմամբ, 103 անձինք են բնակվում 23 հարցված ԱԵՏՏ-ներում: Միջին հաշվով 4.95 անձինք կան յուրաքանչյուր ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունում: 103 ԱԵԱ-ների կազմում տնային տնտեսության ղեկավարների 66%-ը և տնային տնտեսության այլ անդամների 37%-ն ամուսնացած են, մինչդեռ տնային տնտեսության ղեկավարների 4%-ը և տնային տնտեսության այլ անդամների 29%-ը միայնակ է: Տնային տնտեսության ամուսնալուծված ղեկավարները կազմում են 4%, տնային տնտեսության այլ անդամները՝ 1%:

Աղյուսակ 3-1 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների

ղեկավարների և անդամների ամուսնական կարգավիճակը

| Ամուսնական կարգավիճակը | ԱԵՏՏ ղեկավար | ԱԵՏՏ անդամներ |
| --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % | Քանակը | % |
| Ամուսնացած | 15 | 66 | 31 | 37 |
| Ամուրի | 1 | 4 | 25 | 29 |
| Այրի | 6 | 26 | 3 | 4 |
| Ամուսնալուծված | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Կիրառելի չէ /անչափահասներ | - | - | 29 | 29 |
| Ընդհանուր | 23 | 100 | 85 | 100 |

ՍՏՀ տվյալները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր ԱԵԱ-ներից կանայք թվով 50 են և կազմում են 49%, իսկ տղամարդ ԱԵԱ-ները` 53՝ կազմելով 51%:

### Սեռը

ՀՀ օրենսդրությունը և մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր օրենքը՝ ՀՀ սահմանադրությունը, կանանց ու տղամարդկանց շնորհում են հավասար իրավունքներ, այդ թվում՝ հողատարածքի և գույքի սեփականության, կրթության, առողջապահության, զբաղվածության, աշխատանքային պայմանների և կատարված աշխատանքի դիմաց վճարման  հավասար իրավունք և′ պետական, և′ մասնավոր հատվածում, ինչպես նաև հավասար անձնական ​​և ընտանեկան իրավունքներ: Չկա իրավական խտրականություն գույքի, հողատարածքի զբաղեցման, ժառանգության և ձեռնարկատիրական գործունեության սեփականատիրության իրավունքների միջև:

Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների կազմի վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են Աղյուսակ 2-17-ում: Կին ղեկավար ունեցող տնային տնտեսությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է Աղյուսակ 2-18-ում:

### Տարիքը

ՀՕՏԾ-ի նպատակով հարցված բնակչության տարիքային բաշխումը ցույց է տալիս, որ 18-35 տարիքային խումբը ամենաներկայացվածն էր (31%, ստորև աղյուսակը): Երիտասարդական համայնքի նկարագիրն անգամ ավելի է արտահայտված, եթե երկու տարիքային խմբերը (0-17 եւ 18-35) համակցվում են: Նման համեմատությունը ցույց է տալիս, որ բնակչության ավելի քան կեսը 35-ից փոքր է: Միայն շուրջ 6%-ն է 65 տարեկանից բարձր տարիքում: «Տնային տնտեսության ղեկավար» տարիքային բաշխումը ցույց է տալիս տարիքային կարգերի երկու վիճակագրական օրինակ` 46-55, 56-65:

Աղյուսակ 3-2 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություների

ղեկավարների և անդամների տարիքային բաշխումը

| Տարիքը | ԱԵՏՏ ղեկավար | ԱԵՏՏ այլ անդամներ | ԱԵՏՏ բոլոր անդամները |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % | Քանակը | % | Քանակը | % |
| 0 - 17 | - | - | 26 | 31 | 26 | 24 |
| 18 - 35 | 3 | 13 | 31 | 36 | 34 | 31 |
| 36 - 45 | 3 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 |
| 46 - 55 | 9 | 39 | 10 | 12 | 19 | 18 |
| 56 - 65 | 5 | 22 | 4 | 5 | 9 | 8 |
| 66 կամ ավելի | 3 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Ընդամենը | 23 | 100 | 85 | 100 | 108 | 100 |

### Կրթությունը

Հետևյալ աղյուսակում երևում է, որ տնային տնտեսությունների ղեկավարների մոտ 87%-ն ունի նվազագույնը միջնակարգ կրթություն: Գրագիտության բարձր մակարդակ (74%-ն առնվազն միջնակարգ կրթություն ունի) է նաև արձանագրվում ընտանիքի անդամների մեջ: Տնային տնտեսությունների ղեկավարների շուրջ 26%-ն ունի բարձրագույն կրթություն, մինչդեռ ընտանիքի անդամների կազմում բարձրագույն կրթության տոկոսը զգալիորեն ցածր է (14%): Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների միայն մի փոքր տոկոսն  (1%) ուսյալ չէ:

Աղյուսակ 3-3 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություների ղեկավարների և անդամների կրթությունը

| Կրթական կարգավիճակը | ԱԵՏՏ ղեկավար | ԱԵՏՏ այլ անդամներ | ԱԵՏՏ բոլոր անդամներ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % | Քանակը | % | Քանակը | % |
| Անուսում | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Տարրական | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Միջին դպրոց | 2 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 |
| Միջնակարգ (10 տարի) | 9 | 39 | 19 | 22 | 28 | 26 |
| Ավագ դպրոց (12 տարի) | - | - | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Միջնակարգ մասնագիտական | 3 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 |
| Համալսարանի ուսանող (լրիվ դրույքով) | - | - | 11 | 13 | 11 | 10 |
| Համալսարանի ուսանող (հեռակա) | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Համալսարանի դիպլոմ | 6 | 27 | 12 | 14 | 18 | 17 |
| Հետբուհական | - | - | - | - | - | - |
| Թերի բարձրագույն կրթություն | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| Կիրառելի չէ | - | - | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Ընդամենը | 23 | 100 | 85 | 100 | 108 | 100 |

### Զբաղվածությունը և եկամտի աղբյուրները

ՍՏՀ ընթացքում ԱԵՏՏ-ներից տվյալները հավաքագրվեցին ՀՀ օրենսդրությամբ իրավասու  ներկայացուցչի կողմից, ով չէր կարող հետաքրքրված ԱԵԱ-ներին տեղեկություններ հաղորդել զբաղվածության, եկամտի և ծախսերի վերաբերյալ: 2 այլ ԱԵՏՏ-ներ հրաժարվեցին պատասխանել զբաղվածությանը և եկամտին վերաբերող հարցերին: Ամփոփելով` զբաղվածության և եկամտի վերաբերյալ տվյալները հավաքագրվել են 20 ԱԵՏՏ-ներից, իսկ տեղեկությունները հաղորդվել են հարցվողների կողմից:

Տնային տնտեսությունների ղեկավարների ավելի քան երկու երրորդն (55%) աշխատանք ունի, մինչդեռ տնային տնտեսության այլ անդամների միայն 23%-ն է աշխատում: Այնուամենայնիվ, տնային տնտեսության անդամների 2%-ը գործազուրկ է, սակայն աշխատանք չի փնտրում: Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների զբաղվածության վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակներում:

Աղյուսակ 3-4 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություների ղեկավարների և

անդամների զբաղվածության կարգավիճակը

| Զբաղվածության կարգավիճակը | ԱԵՏՏ ղեկավար | ԱԵՏՏ այլ անդամներ | ԱԵՏՏ բոլոր անդամները |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % | Քանակը | % | Քանակը | % |
| Աշխատանք ունեցող | 11 | 55 | 13 | 23 | 24 | 32 |
| Թոշակառու | 6 | 30 | 5 | 9 | 11 | 14 |
| Ուսանող, աշակերտ | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 8 |
| Գործազուրկ և աշխատանք չփնտրող | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Գործազուրկ և աշխատանք փնտրող | 1 | 5 | 9 | 16 | 10 | 13 |
| Զինծառայողներ | 0 | - | 8 | 14 | 8 | 11 |
| Հաշմանդամ | 0 | - | 7 | 13 | 7 | 9 |
| Ազատազրկման վայրերում գտնվող | 0 | - | 8 | 14 | 8 | 11 |
| 6 տարեկանից ցածր կիրառելի չէ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ընդհանուր | 20(18) | 100 | 56 | 100 | 76 | 100 |

Աղյուսակ 3-5 Զբաղվածության տեսակը

| Զբաղվածության տեսակը | ԱԵՏՏ ղեկավար | ԱԵՏՏ այլ անդամներ | ԱԵՏՏ բոլոր անդամները |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % | Քանակը | % | Քանակը | % |
| Քաղաքացիական ծառայող | - | - | 4 | 27 | 4 | 13 |
| Մասնավոր հատվածի աշխատող | 5 | 31 | 7 | 47 | 12 | 39 |
| Ինքնազբաղված, ձեռնարկատեր | 1 | 6 | - | - | 1 | 3 |
| Գործատու | 10 | 63 | 3 | 20 | 13 | 42 |
| Ինքնազբաղված գյուղատնտեսության բնագավառում | - | - | 1 | 7 | 1 | 3 |
| Ընդամենը | 16 | 100 | 15 | 100 | 31 | 100 |
| ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ` * 1 ԱԵՏՏ ղեկավար ունի 2 կարգավիճակ, ԱԵՏՏ մեկ անդամ ունի 2 կարգավիճակ |

Վերը ներկայացված աղյուսակից երևում է, որ տնային տնտեսությունների ղեկավարների կեսից ավելին  (63%) և ընտանիքի այլ անդամների գրեթե մեկ երրորդը (20%) աշխատողներ են: Ընտանիքի անդամների շրջանում գերակշռող աշխատանքը վերաբերում է մասնավոր ոլորտին: Տնային տնտեսության ղեկավարների շրջանում քաղաքացիական ծառայողներ չկան, սակայն տնային տնտեսության այլ անդամների շրջանում նրանք կազմում են ընդամենը 27%:

### Եկամուտներ և ծախսեր

Ամսական միջին եկամտի վերաբերյալ տվյալները չեն ընդգրկում 1 ԱԵՏՏ-ի, որն ապրում է ոսկու վաճառքից ստացված եկամտով և մի քանիսին, որոնք ստանում են մեծ դրամական օգնություն Հայաստանում բնակվող բարեկամներից:  Եթե այս գումարները ներառվեին, ապա միջին եկամուտը կլիներ կրկնակի բարձր, որը կաղավաղեր ԱԵԱ-ների եկամտի ամբողջական նկարագիրը:

Հարցվող ընտանիքներն հայտնեցին իրենց եկամուտների ու ծախսերի մասին: Ընտանիքի ամսական միջին եկամուտը տարածքում  558,725 ՀՀ դրամ էր կամ շուրջ 1,365 ԱՄՆ դոլար հետազոտության իրականացման պահի դրությամբ: Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների հիմնական եկամուտն ապահովողները ընտանիքի ղեկավարներն են (67%-ը` աշխատողներ, իսկ մնացած 19%-ը` թոշակառուներ են): Մինչ տնային տնտեսությունների ղեկավարները հիմնական կերակրողներն են, ընտանիքի այլ անդամների կեսից ավելին չունեն որևէ եկամուտ (ուսանողներ, գործազուրկ, բանտում,  անչափահասներ):

Աղյուսակ 3-6 Ազդեցության ենթակա տնային

տնտեսության եկամուտների աղբյուրները

| Եկամուտների տեսակը | Միջին եկամուտը |
| --- | --- |
|  | ՀՀ դրամ / ամսական |
| Աշխատավարձ | 416,615 |
| Տարիքային կենսաթոշակ | 36,833 |
| Թոշակի այլ տեսակ | 24,166 |
| Արտասահմանից ստացվող դրամական օգնություն | 81,111 |
| Ընդհանուր | 558,725 |

Ընտանիքների միջին ամսական ծախսերը կազմում էին մոտ 445,925 ՀՀ դրամ (1088 ԱՄՆ դոլար), որից մեծ մասը (26.1%) ծախսվում էր սննդամթերքի և ըմպելիքների վրա: Հաջորդ հիմնական ծախսերն առնչվում են տրանսպորտին, կրթությանը, կոմունալ հաշիվների վճարումերին` ամսական ծախսերը համապատասխանաբար ավելացնելով 13.4%, 10.6% և 9.4%: Հագուստի և առողջապահության, կամ սոցիալական պարտավորությունների  հետ կապված ծախսերում մեծ տարբերություններ չկան: Սրանցից յուրաքանչյուրի համար մարդիկ ծախսում են ամսական եկամտի 4.4-7.5%-ը: Ամսական ծախսերի տվյալներն ամփոփված են հետևյալ աղյուսակում:

Աղյուսակ 3-7 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների միջին ամսական ծախսերը

| Ւնքնահայտարարագրած ամսական ծախսերը | % | ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- |
| Սննդամթերք և ըմպելիքներ | 26 | 116,389 |
| Մասնավոր տրանսպորտ / ներառյալ բենզինը / | 11 | 48,444 |
| Հանրային տրանսպորտ | 2.4 | 10,778 |
| Հագուստ | 7.5 | 33,556 |
| Առողջապահություն (դեղեր, ծառայություններ) | 4.4 | 19,556 |
| Կրթություն (ուսման վարձեր, գրենական պիտույքներ) | 10.6 | 47,206 |
| Բջջային հեռախոսի հաշիվներ | 3 | 12,861 |
| Քաղաքային հեռախոսի հաշիվներ | 0.5 | 2,433 |
| Հասարակական ժամանցներ/պարտականություններ | 6.2 | 27,667 |
| Էլեկտրաէներգիա, գազ, ինտերնետ և կենցաղսպասարկման այլ ծախսեր | 9.4 | 42,056 |
| Կենցաղային սարքավորումներ (հեռախոս, համակարգիչ, հեռուստացույց) | 2.6 | 11,444 |
| Այլ / ընթացիկ ծախսեր | 16.4 | 73,536 |
| Ընդհանուր | 100 | 445,926 |

### Աղքատ և ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսություններ

Մարդահամարի արդյունքում չի բացահայտվել որևէ տնային տնտեսություն, որը կարող էր բնութագրվել որպես աղքատ: Բոլոր ԱԵՏՏ-ների ամսական եկամուտն ըստ անձի 50,000 ՀՀ դրամից բարձր է, որն, ըստ ՀՀ օրենսդրության, համարվում է աղքատության սահմանագիծ: Այնուամենայնիվ, համաձայն ՀՕՏՇ-ի, բոլոր ԱԵԱ-ների ցուցակը ներկայացվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն` խաչաձև ստուգման և վավերացման: ԱԵՏՏ-ների իրավասության (առկայության դեպքում) հաստատումը պետք է ապահովել նախքան սույն ՀՕՏԾ 2-ի վերջնականացումն ու հաստատումը և նախքան բյուջեի մեջ ներառելը:

### Կենսապայմանների նկարագրությունը

6 ԱԵՏՏ-ներ (միայն  6 ԱԵԱ-ներ են պատասխանել բնակարանային պայմանների և օգտագործվող հողերի վերաբերյալ) ներկայացրել են իրենց պատկերացումները բնակարանային պայմանների և շրջապատող տարածքի վերաբերյալ: Առավել հաճախ նշվեց ներկա բնակավայրում տարածքի պակասը  (33%), որին հետևեցին դռան, պատերի և հատակի վիճակը (33%), խոնավ պատերը և հիմքերը  (33%): Ավելին, կաթող տանիքներով և ջեռուցման բացակայությամբ մտահոգված էին ԱԵՏՏ-ների 17% և 17%-ը (Աղյուսակ 3-8): Երբ հարց տրվեց իրենց արվարձաններում բնակվելու վատ կողմերի մասին, ԱԵԱ-ների 33%-ը նշեցին երթևեկության և ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում առաջացած աղմուկի մասին: 17%-ը նշեցին արվարձանի այլ թերությունների մասին, ինչպիսիք են` հարևանների առաջացարած աղմուկը, թափոնների խնդիրը և հանցագործությունները տարածքում (Աղյուսակ 3-9):

Աղյուսակ 3-8 Բնակարանային պայմանները

| Բնակարանային պայմանները (ինքնահայտարարագրված) | Քանակը | Տոկոսը |
| --- | --- | --- |
| Տարածքի պակաս | 2 | 33 |
| Լույսի պակաս | 1 | 17 |
| Ջեռուցման պակաս | 1 | 17 |
| Կաթող տանիք | 1 | 17 |
| Խոնավություն | 2 | 33 |
| Մաշված պատուհաններ, դռներ և հատակ | 2 | 33 |
| Պատասխանող ԱԵՏՏ-ների ընդհանուր թիվը | 6 | 100 |

Աղյուսակ 3-9 Թաղամասի վերաբերյալ ԱԵԱ-ների ընկալումները

| Թաղամասի պայմանները (ինքնահայտարարագրված) | Քանակը | Տոկոսը |
| --- | --- | --- |
| Աղմուկ/հարևաններ | 2 | 33 |
| Այլ աղմուկ (երթևեկություն, ձեռնարկատիրական գործունեություն) | 1 | 17 |
| Աղբի խնդիր | 1 | 17 |
| Հանցագործություն | 1 | 17 |
| Պատասխանող ԱԵՏՏ-ների ընդհանուր թիվը | 6 | 100 |

### ԱԵՏՏ-ների կողմից հողի օգտագործումը

ԱԵՏՏ-ների մեծամասնությունն ունի սեփականության իրավունքով տնօրինվող և/կամ վարձակալված գույք:  Հարցումներին պատասխանած բոլոր 6 ԱԵՏՏ-ներն ունեն մի քանի հողակտորներ: Վեց (6) ԱԵՏՏ-ներ ունեին սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող 8 և վարձակալված 5 հողակտորներ`ընդհանուր 18,340 քառ.մ մակերեսով: Մեկ ԱԵՏՏ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում է մեկ հողակտոր: Հողի օգտագործումը խիստ ակտիվ է.  ընդհանուր առմամբ, 2.3 հողակտոր  (3,078 քառ. մ)` մեկ ԱԵՏՏ-ի կտրվածքով:  Հողակտորների մեծ մասը (12) չի օգտագործվում. Միայն մեկ հողակտոր է օգտագործվում որպես այգի, իսկ մյուսն օգտագործվում է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով:  ԱԵՏՏ-ների կողմից հողի օգտագործումն ամփոփված է ստորև բերված աղյուսակում.

Աղյուսակ 3-10 ԱԵՏՏ-ների կողմից հողի զբաղեցման կարգավիճակը

| Տեսակը | No | Քառ.մ |
| --- | --- | --- |
| Սեփականության իրավունքով տնօրինվող հող | 8 | 14,080 |
| Վարձակալված հող | 5 | 4,260 |
| ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հող | 1 | 130 |
| Ընդամենը | 14 | 18,470 |
| Յուրաքանչյուր ԱԵՏՏ-ի կողմից հողի օգտագործումը | 2.3 | 3,078 |

### Ծրագրի մասին իրազեկումը

Հարցված բոլոր ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններն (100%) արդեն իսկ լսել էին Ծրագրի մասին: Պատասխանողների 20%-ը կարծում է, որ Ծրագիրը շրջակա միջավայրի վրա կունենա բացասական ազդեցություն: Սրան հետևում են` ԱԵԱ-ների եկամտի նվազումը (18%), համայնքային տարածքների կորուստը (14%), երթևեկության ընդհատումը (10%) և երթևեկության անվտանգության վատթարացումը` ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մեծացած ռիսկով (10%): Առևտրականացումը, որպես բացասական ազդեցություն, նշվում է 8%-ի կողմից, իսկ սոցիալական ցանցի կորուստը` նշվում է  հարցվողների 7%-ի կողմից:

Ծրագրի հիմնական նշված առավելություններն են` դեպի քաղաքի այլ թաղամասեր ավելի հեշտ մուտքի հնարավորությունը և հասարակական վայրերի ավելի լավ տեսքը (23 և 21%` համապատասխանաբար): ԱԵԱ-ների 15%-ի կողմից նոր բնակիչների ներհոսքը դիտարկվում է որպես դրական ազդեցություն:

Աղյուսակ 3-11 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների կողմից Ծրագրի ընկալումը

| Ազդեցության տեսակը | Այո | Ոչ |
| --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % | Քանակը | % |
| Ծրագրի ընկալվող թերությունները |
| Տարաբնակեցում | 5 | 7 | 10 | 13 |
| Եկամտի նվազում | 13 | 18 | 5 | 6 |
| Երթևեկության ընդհատում | 7 | 10 | 11 | 14 |
| Ճանապարհային անվտանգության վատթարացում, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մեծացած ռիսկ | 7 | 10 | 10 | 13 |
| Անշարժ գույքի գների ավելացում | 4 | 6 | 12 | 15 |
| Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն | 14 | 20 | 3 | 4 |
| Առևտրականացում | 6 | 8 | 9 | 12 |
| Սոցիալական ցանցի կորուստ | 5 | 7 | 13 | 17 |
| Համայնքային տարածքների կորուստ | 10 | 14 | 5 | 6 |
| Ընդհանուր | 71 | 100 | 78 | 100 |
| Ծրագրի ընկալվող առավելությունները |
| Նոր աշխատատեղերի հնարավորություններ | 10 | 16 | 6 | 16 |
| Հնարավորություններ ձեռնարկատիրական գործունեության համար | 10 | 16 | 7 | 18 |
| Տարածքում անշարժ գույքի գների ավելացում | 5 | 8 | 11 | 29 |
| Հասարակական վայրերի ավելի լավ տեսք | 13 | 21 | 4 | 11 |
| Նոր բնակիչների ներհոսք | 9 | 15 | 7 | 18 |
| Դեպի քաղաքի այլ թաղամասեր ավելի հեշտ մուտքի հնարավորություն | 14 | 23 | 3 | 8 |
| Ընդհանուր | 61 | 100 | 38 | 100 |

# ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

Համաձայն ԱՔՀ-ի (2009) և ՀՕՏՇ-ի՝ ԱԵԱ-ները պետք է ամբողջական խորհրդատվություն ստանան, և նրանց պետք է ընձեռվեն ՀՕՏ-ի պլանավորմանը և իրականացմանը մասնակցելու հնարավորություններ: Նույն սկզբունքներով ԱԵԱ-ները պետք է համապատասխան կարգով և ժամանակին տեղեկացվեն Ծրագրի պլանավորման գործընթացի արդյունքների, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի իրականացման ժամանակացույցի և ընթացակարգերի մասին: ԻՄ-ի կողմից ՀՕՏ գործընթացի բոլոր փուլերում պետք է իրականացվի հանրային տեղեկատվության և խորհրդատվության քարոզարշավ: ԻՄ-ն պետք է նաև կազմակերպի ՀՕՏԾ-ի հրապարակումը: Բացի այդ, ԻՄ-ն պետք է ԱԵԱ-ներին տեղեկացնի փոխհատուցման վճարումների ընթացակարգերի և վերաբնակեցնման մասին:

Սույն գլուխը նկարագրում է ԱԵԱ-ների հետ հանրային լսումների գործընթացի մեխանիզմները, ՀՕՏԾ-ի հրապարակումը` տեղեկատվական նյութերի բաշխման միջոցով, որպեսզի ազդեցության ենթակա անձինք իրազեկվեն իրենց իրավունքների, փոխհատուցման վճարումների ընթացակարգերի և բողոքների լուծման մեխանիզմի մասին:

## Հանրային լսումներ

Հաշվի առնելով նախագծի և ճանապարհի ծրագծի` 2012 և 2013 թվականներին կատարված փոփոխությունները և 2012 թվականի հուլիսին իրականացված ՀՕՏՇ-ի վերանայումը՝ ՀՕՏԾ-ի համար նոր հանրային լսումներ են պահանջվել: Այդ իսկ պատճառով` նոր հանրային լսումներ են տեղի ունեցել 2013 թվականի մայիսի 6-ին Արգավանդ, Գետափնյա համայնքներում և Երևանում Ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթակա ԱԵԱ-ների համար: Հանրային լսումները կազմակերպվեցին Շենգավիթ թաղամասի թիվ 75 դպրոցում: Բոլոր ԱԵԱ-ները հեռախոսազանգերի միջոցով տեղեկացվել էին հանրային լսումների ամսաթվի և վայրի մասին:  Հանրային լսումներն իրականացվել են ԾԻԳ-ի կողմից` ՄՆՇՎ խորհրդատուների աջակցությամբ: Գնահատման ընկերության թիմի ղեկավարը ներկայացրեց ՄՉՀ-ի և գնահատման մեթոդաբանությունը: Անկախ մոնիտորինգի գործակալության ներկայացուցիչը ներկայացրել  է մոնիտորինգը, որը տեղի կունենա տարաբնակեցման իրականացման ընթացքում:

Մասնակիցների թիվը` ըստ մեկ հատվածի, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի  հանրային լսումների ամսաթվերն ամփոփված են 4.1 աղյուսակում, և մասնակցությանն առնչվող գրանցումները ներկայացված են Հավելված 9-ում: Ընդհանուր առմամբ, 14 ԱԵԱ-ներ (իրենց տնային տնտեսությունների ներկայացուցիչներ) են մասնակցել հանրային ​​լսումներին երկու հատվածի համար, ինչը կազմում է բոլոր ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ընդհանուր թվի 54%-ը: Հանրային լսումներին ներկա էր 1 կին, որը ներկայացնում էր ԱԵԱ-ների 7% -ը:

2014 թ. հոկտեմբերի 17-ին ՀՀ կառավարության՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին նոր որոշման հրապարակումից հետո (N-1018-Ն, 11.09.2014-ին) պաշտոնական տեղեկացման նամակներ ուղարկվեցին բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքների բոլոր ազդեցության ենթակա սեփականատերերին և վարձակալներին:

Նախագծային փոքր փոփոխությունների պատճառով ՀՕՏԾ-ն թարմացվեց 2015 թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին: 2015 թ. մայիսի 6-ին ԾԻԳ-ը աշխատանքային քննարկում անցկացրեց Շիրակի փողոցում բնակվող ԱԵԱ-ների հետ, ներառյալ՝ 3 ԱԵԱ-ները (նախկինում ազդեցության ենթակա), որոնք նախագծի փոփոխությունների պատճառով այլևս ազդեցության չեն ենթարկվում: Հանդիպման նպատակն էր ԱԵԱ-ներին ներկայացնել ՀՕՏԾ իրականացման ընթացակարգը, հատկապես՝ պայմանագրի ստորագրման ընթացակարգը՝ տեղեկացնելով իրենց օրենքով ունեցած իրավունքների մասին: ԱԵԱ-ները նաև տեղեկացան ստորագրված արձանագրության ծանուցումը ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում իրենց բողոքները ներկայացնելու իրավունքների մասին, քանի որ ստորագրված նկարագրությունների արձանագրությունների ծանուցումն ուղարկվել էր նրանց ԾԻԳ-ի կողմից 30.04.2015-ին: Մեկ այլ աշխատանքային քննարկում կանցկացվի Արգավանդի ԱԵԱ-ների հետ Արարատի մարզի վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից  լիազորագիր ստանալուց հետո:

Հանդիպումների ընթացքում ներկայացվել են տարաբնակեցման գործընթացի հիմնական փուլերը, այդ թվում` իրավունքների սխեման, փոխհատուցման մեխանիզմները, գնահատման մեթոդաբանությունը, չափագրման հետազոտությունը, ինչպես նաև ԱԵԱ-ների հետ քննարկված տարաբնույթ հատուկ դեպքերը:  Բացի այդ, բոլոր ներկա ԱԵԱ-ներին յուրաքանչյուր հողամասի և դրա գույքի համար քարտեզ է ցուցադրվել` նշված հողակտորներով, շենքերով և կառույցներով, որոնք ներառում էին ԱԵԱ-ների անունները: Ընդհանուր առմամբ, մասնակցած ԱԵԱ-ները գոհ էին հանրային լսումների գործընթացից: Քննարկված հիմնական հարցերը և պատասխանները, ինչպես նաև առանցքային խնդիրները և մտահոգությունները ներկայացվում են հետևյալ աղյուսակում.

Աղյուսակ 4-1 Հարցեր և պատասխաններ-Արգավանդ

| Հարցեր | Պատասխաններ |
| --- | --- |
| Հայտարարվեց, որ ՄՉՀ աշխատանքներն ավարտվել են և ԱԵԱ-ներից մեկը հայտնեց, որ իր հողակտորը դեռևս չի չափագրվել: | ՄՉՀ հետազոտությունն ավարտվել է: Բացատրվեց, որ ՄՉՀ հետազոտության ժամանակ, ԱԵԱ-ին մի քանի անգամ խնդրել են ներկա գտնվել չափագրման ընթացքում: Սակայն, ԱԵԱ-ն թույլ չի տվել չափագրել հողակտորը: ԱԵԱ-ին բացատրվել է, որ ՀՀ Հանրային գերակա շահի մասին օրենքի հիման վրա հնարավոր է պատրաստել հողի նկարագրության արձանագրություն` դիտարկումների և պաշտոնական փաստաթղթերի հիման վրա, եթե սեփականատերը թույլ չի տալիս ՄՉՀ աշխատանքային խմբին մուտք գործել սեփականության տարածք: Այնուամենայնիվ, ՄՉՀ աշխատանքային խմբի ղեկավարն ԱԵԱ-ին առաջարկեց վերջինիս ցանկության դեպքում գնալ և չափել հողը: |
| Սեփականության ո՞ր մասն ազդեցության կենթարկվի: | ԱԵԱ-ներին տեղեկացվեց, որ նրանք կստանան գույքի նկարագրության արձանագրություններ և քարտեզներ`չափագրված հողակտորներով և ազդեցության ենթարկվող մասի նշումով: |
| Հնարավո՞ր է հողի փոխհատուցումն իրականացնել հողով: | ԱԵԱ-ներին տեղեկացվել է, որ սույն Ծրագրի շրջանակում գործում է միայն դրամական փոխհատուցում, քանի որ տարածքում առկա չեն ազատ հողեր: |
| Ի վիճակի կլինե՞մ արդյոք համայնքում գնել նույն տեսակի հող: | Գնահատումն իրականացվել էր հողի շուկայական արժեքի հիման վրա: Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով սեփականատերերի դեպքում, հողի շուկայական արժեքին կավելացվի 15%: Այսպիսով հնարավոր կլինի գնել նույնատիպ հող միևնույն տարածքում: |

## Տեղեկատվության հրապարակումը

Մարդահամարի և ՍՏՀ-ի ընթացքում հայերեն լեզվով տպագիր «Իրավունքների սխեման» բաժանվել է բոլոր ԱԵԱ-ներին: Հանրային լսումների ընթացքում ԾԻԳ-ը հայերեն լեզվով բրոշյուրներ է բաժանել, որոնց օրինակները ներկայացված են հավելվածներ 7-ում և 8-ում:

ա. Գնահատման մեթոդաբանության բրոշյուր, որը ներառել է հողատարածքի և կառույցների (ըստ տեսակի) միջին սակագները:

բ. Ծրագրի մասին տեղեկատվության նորացված բրոշյուր՝ իրավունքների սխեմայով, որտեղ ներկայացվել են Ծրագրի նկարագրությունը, բողոքների լուծման մեխանիզմը, իրավունքներն ու փոխհատուցումները, ինչպես նաև հաճախակի տրվող հարցերի պատասխանները:

Ծրագրի պլանավորման, իրականացման և մոնիտորինգի ընթացքում նախատեսվել են հանրային իրազեկման հետևյալ գործողությունները.

ա. ազդեցության ենթակա տարածքում բողոքների արագ արձագանքման և արդյունավետ լուծման, ինչպես նաև տեղեկատվության փոխանակման նպատակով ստեղծել տարածքային գրասենյակ, որտեղ ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը կաշխատի սահմանված օրերին:

բ. ստեղծել և հրապարակել հատուկ էլեկտրոնային փոստի հասցե` ուղղված ԱԵԱ-ի հետ արդյունավետ հաղորդակցության խթանմանը:

գ. հրապարակել ԾԻԳ-ի հասցեն (ԱԵԱ-ների հետ անմիջական հանդիպումների համար) և ԾԻԳ-ի կոնտակտային հեռախոսահամարները:

դ. ԱԶԲ տարաբնակեցման կայքէջում տեղադրել ՀՕՏԾ-ի անգլերեն տարբերակը:

ե. ՀՕՏԾ-ի հայերեն օրինակները տարածել Շենգավիթի տեղական համայնքային իշխանությունների գրասենյակներում:

զ. Մշակել ԾԻԳ-ի ինտերնետային կայքէջ` ՀՕՏԾ-ի և վերջինիս հետ առնչվող բոլոր փաստաթղթերի հրապարակման համար, և

է. ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումից անմիջապես հետո բոլոր ԱԵԱ-ներին ծրագրի մասին վերջնական տեղեկատվական բրոշյուր ուղարկել, որը կներկայացնի ազդեցությունների ամփոփագիրը, իրականացման միջոցառումները, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի փոխհատուցման քաղաքականությունը, (Հավելված 1):

# ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՕՏԾ 2-ն իր շրջանակում ներառում է արձագանքող, դյուրամատչելի և  մշակույթին հարիր բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմի հիմնում, որը կկարողանա ստանալ ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգություններն ու դժգոհությունները Ծրագրի ֆիզիկական, սոցիալական և տնտեսական ազդեցությունների վերաբերյալ և դրանց տալ լուծումներ` առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերի վրա ազդեցություններին: ԱԵԱ-ն հնարավորություն կունենա բողոքարկել կամ հարցում կատարել ՀՕՏ ցանկացած ասպեկտի վերաբերյալ: Սահմանված բողոքարկման մեխանիզմի ներքո ԱԵԱ-ները կարող են բողոքարկել ցանկացած որոշում, գործելակերպ կամ գործողություն` կապված չափագրման, հողի կամ այլ ակտիվների գնահատման, դրանց օտարման և փոխհատուցման հետ:  Բոլոր հնարավոր ուղիները հասանելի կլինեն ԱԵԱ-ների համար` ներկայացնելու իրենց դժգոհությունները: ԾԻԳ-ը կապահովի, որ հողի օտարման, փոխհատուցման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ցանկացած հարց, բողոք և դժգոհություն, ստանա ժամանակին և արդյունավետ լուծում:

Բողոքների լուծման մեխանիզմի առանցքային խնդիրներն են`

ա. Ձեռք բերել փոխհամաձայնեցված լուծումներ, որոնք երկուստեք կբավարարեն թե´ Ծրագրին և թե´ ԱԵԱ-ներին, ինչպես նաև տեղում լուծել տարաբնակեցման հետ կապված որևէ դժգոհություն` խորհրդակցելով տուժած կողմի հետ:

բ. Նպաստել ՀՕՏԾ-ների սահուն իրականացմանը, մասնավորապես` կրճատել երկարատև դատական գործընթացները և կանխել Ծրագրի իրականացման ձգձգումները:

գ. Ժողովրդավարացնել զարգացման գործընթացը տեղական մակարդակում` միաժամանակ ապահովելով թափանցիկություն և ազդեցության ենթակա անձանց հանդեպ սահմանելով պատասխանատվություն:

Բոլոր ԱԵԱ-ները լիարժեք տեղեկացվել են իրենց իրավունքների և բողոքների հասցեագրման ընթացակարգերի մասին հանրային լսումների ընթացքում, նախքան մանրամասն չափագրումները, ԱԵԱ-ների՝ օտարման ենթակա սեփականության և օգտագործվող գույքի գույքագրումը, հաշվառումը և գնահատումը: Սա նույնպես ապահովվեց ՀՕՏԾ 2-ի իրականացումը մանրակրկիտ մշակելու միջոցով` ապահովելով բոլոր ԱԵԱ-ների լիարժեք մասնակցությունը և խորհրդակցությունները, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ ստեղծելով լայնածավալ հաղորդակցություն և համակարգում ԱԵԱ-ների, ԾԻԳ-ի և տեղական իշխանությունների միջև:

## Բողոքների լուծման ընթացակարգը

Բողոքների և դժգոհությունների լուծումը ժամանակին, թափանցիկ և բավարար կերպով ապահովելու, ինչպես նաև ԱԵԱ-ների համար իրենց դժգոհություններն արտահայտելու բոլոր հնարավոր ուղիներն ապահովելու նպատակով  սահմանվեց բողոքների լուծման մեխանիզմը, որտեղ ընդգրկվեցին մի շարք կողմեր, ինչպես օրինակ` ԵՔ-ն, ԾԻԳ-ը և ԾԿԽ-ն: Ջանքեր կգործադրվեն ներկայացված բողոքները տեղական մակարդակով լուծելու համար: Այնուամենայնիվ, տարաբնակեցման փուլում ստացված բողոքներն ու դժգոհությունները կլուծվեն հետևյալ քայլերի և գործողությունների միջոցով.

Քայլ 1

ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը (ՏՄ) կընդունի բողոքը: Բողոքը կստորագրվի ԱԵԱ-ի կողմից, և այն կներառի հետևյալ տվյալները`  1) բողոքի բնույթը, 2) օտարվող սեփականության կամ օգտագործվող գույքի գտնվելու վայրը և 3) դիմումատուի հասցեն (հաշվառման կամ բնակության վայրի): Եթե ՏՄ-ն չկարողանա լուծել խնդիրը, կամ եթե ԱԵԱ-ն բավարարված չէ վերաբնակեցման առաջարկով, ապա գործը կուղարկվի ԾԻԳ-ի այլ մասնագետներին` վերանայման և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հնարավոր այլ լուծումների տրման համար:

ԾԻԳ-ը կհրապարակի պաշտոնական պատասխան դաշտային ՏՄ-ի կողմից բողոքը ստանալուց ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում: Այս պատասխանը կենթադրի կա՛մ դիմողին  փոխհատուցման առաջարկ, կա՛մ խնդրի հետագա քննարկում առանձին հանդիպման ընթացքում, կա՛մ էլ` բողոքը մերժելու վերաբերյալ բացատրություն: Եթե բողոքը չի կարող լուծվել այս մակարդակում, կամ եթե ԱԵԱ-ն բավարարված չէ լուծումով, ապա բողոքը կներկայացվի ԵՔ-ին:

Քայլ 2

Եթե ԱԵԱ-ն համաձայն չէ ԾԻԳ-ի փոխհատուցման առաջարկի կամ բողոքի մերժման պատճառների հետ, ապա նա պետք է բողոք ներկայացնի ԵՔ-ին: ԱԵԱ-ն բողոքը պետք է ներկայացնի ԾԻԳ-ից պատասխանը ստանալուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում: Բողոքը հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն այս փուլում: ԵՔ-ն պետք է արձագանքի բողոքին 15 օրվա ընթացքում: Եթե որևէ վճիռ չի կայացվել, ԵՔ-ն պետք է գործը փոխանցի ԾԿԽ` վերջինիս որոշումը ստանալու համար: ԾԿԽ-ն կքննարկի բողոքը նիստում: ԾԿԽ որոշումը պետք է համապատասխանի  ՀՕՏՇ-ով սահմանված դրույթներին:

Քայլ 3

Եթե դիմողը բավարարված չէ ԾԿԽ-ի կայացրած որոշումով, և անձը մտադիր է շարունակել գործընթացը, ապա նա կարող է հանձնել գործը համապատասխան ընդհանուր իրավասության դատարան, որի որոշումը կլինի վերջնական:

Այնուհանդերձ, դժգոհությունների վերոնշյալ մեխանիզմը և գործընթացները չեն սահմանափակում քաղաքացու` գործը ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացնելու իրավունքը՝ բողոքի քննարկման ցանկացած փուլում: Բոլոր ջանքերը կգործադրվեն ԾԻԳ-ի մակարդակում խնդիրները կարգավորելու համար՝ խորհրդակցելով համայնքների հետ: Եթե հնարավոր չէ, ապա պետք է փորձել խնդիրը լուծել ԵՔ/ԾԿԽ մակարդակում` հնարավորինս խուսափելով/կանխելով ձգձգումները: Բոլոր բողոքներն ու լուծումները պատշաճ կերպով կփաստաթղթավորվեն ԾԻԳ-ի կողմից և հասանելի կլինեն դիտարկումների, մոնիտորինգի և գնահատման նպատակներով:

Բոլոր ստացված և դիտարկված բողոքները կփաստաթղթավորվեն` անկախ արդյունքներից: Մշակվել է բողոքի գրանցման ձևաթուղթ, և այն հասանելի է ԱԵԱ-ներին` բողոքը ներկայացնելիս:

Նկար 5-1 Բողոքների լուծման գործընթացի սխեմատիկ պատկերումը

## Տեղեկատվության և բողոքների լուծման գործընթացի մատչելիությունը

Ազդեցության ենթակա համայնքների համար թափանցիկություն և հաշվետվողականություն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև ապահովելով տեղեկատվության, աջակցության և բողոքների լուծման ծառայությունների մատչելիությունը ԱԵԱ-ների համար, ԾԻԳ-ը  նախատեսել է նաև հետևյալ լրացուցիչ միջոցները:

ԾԻԳ-ի դաշտային գրասենյակը

ԱԵԱ-ների համար առավել մատչելիություն ապահովելու նպատակով ՀՕՏԾ մշակման փուլում ԾԻԳ-ի կողմից հիմնվեց դաշտային գրասենյակ տեղի դպրոցներից մեկում: Հանրային լսումների ժամանակ ԱԵԱ-ները տեղեկացվեցին դաշտային գրասենյակի վերաբերյալ: ՀՕՏԾ-ի մշակման պահից սկսած՝ ԱԵԱ-ների հետ կազմակերպվեցին շաբաթական հանդիպումներ:

ԾԻԳ-ի կայքէջը

ԾԻԳ-ը ստեղծել է Ծրագրի ինտերնետային կայքէջը: Ծրագրին առնչվող փաստաթղթերը հասանելի են կայքէջում և կանոնավոր կերպով կթարմացվեն: Շահառուները և համայնքային լայն հասարակության անդամները կկարողանան տեղադրել հարցեր, կարծիքներ և առաջարկություններ, ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները և ձեռք բերել Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկություններ:

Ծրագրի մի մասը տեղակայված է Արգավանդ և Գետափնյա համայնքներում: Այնուամենայնիվ, Գետափնյա համայնքում միայն պետությանը և համայնքին պատկանող հողերն են ենթարկվում ազդեցության: Միևնույն ժամանակ Արգավանդ համայնքի բոլոր ԱԵԱ-ները փաստացիորեն բնակվում են Երևանում, բացի 2 ԱԵՏՏ-ներից: Հետևաբար, որոշվեց, որ դաշտային գրասենյակը կգործի Արգավանդ համայնքում ուրբաթ օրերին` ազդեցության ենթակա անձանց պահանջով: ԱԵԱ-ների կողմից հանդիպումների պահանջը կփոխանցվի ԾԻԳ-ին՝ համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցով:

Հատուկ էլեկտրոնային փոստ

Լայն հասարակության և ԱԵԱ-ների համար, ովքեր գերադասում են էլեկտրոնային հաղորդակցությունը, Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու նպատակով ԾԻԳ-ը ստեղծեց հատուկ նախատեսված էլեկտրոնային փոստի հասցե, որպեսզի լայն հասարակությունն ուղարկի իր դժգոհությունները, առաջարկությունները /կարծիքը/հարցերը և այլն (verabnaketsum@yerevan.am): Էլեկտրոնային փոստի հասցեն Ծրագրի ընթացքում կմնա ակտիվ վիճակում, ներառյալ` Թերությունների մասին ծանուցման ժամանակահատվածում: Էլեկտրոնային փոստի հասցեի տվյալներն ԱԵԱ-ներին տրվել են հանրային լսումների ընթացքում տեղական իշխանությունների կողմից Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկների և տեղեկատվության տարածման այլ հասանելի միջոցներով: Հաշիվն արդեն գործում է:

Դեմ առ դեմ հանդիպումներ

Եթե ԱԵԱ-ները չկարողանան օգտագործել հասանելի ուղիներից որևէ մեկը, ապա նախատեսված են դեմ առ դեմ հանդիպումներ ԾԻԳ-ի համապատասխան մասնագետի հետ: Դեմ առ դեմ հանդիպում նշանակելու նպատակով ԱԵԱ-ների համար հասանելի են հետևյալ  կոնտակտային տվյալները`

| ԾԻԳ-ի հեռախոսահամարը` | 010-52-09-73 |
| --- | --- |
| Հասցեն` | Փ. Բուզանդի 1/3, 5-րդ հարկ, 0010 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն: |

Փոստային բողոքներ

ԱԵԱ-ները, շահառուները և լայն հասարակությունը հնարավորություն կունենան ուղարկել նամակներ`իրենց դժգոհություններով, մտահոգություններով, կարծիքներով և առաջարկություններով` ԾԻԳ-ի հետևյալ հասցեով`

«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ

Փ. Բուզանդի 1/3, 5-րդ հարկ, 0010 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն:

Հասանելի ուղիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտրամադրվի ազդեցության ենթակա անձանց հետ հանրային լսումների ընթացքում: Եթե հանրային լսումների ընթացքում ԱԵԱ-ներն առաջարկեն իրենց կարծիքն ու մտահոգությունները լսելի դարձնելու առավել արդյունավետ միջոցներ, ապա նրանց առաջարկությունները կընդգրկվեն բողոքների լուծման մեխանիզմում` համապատասխանաբար տեղեկացնելով հանրությանը:

# ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶԲ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

## ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության նկարագրությունը

### Հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը

ՀՀ Սահմանադրությունը (1995թ.) երաշխավորում է սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը: Համաձայն վերջինիս` սեփականության օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ: Հողի օտարման և փոխհատուցման դեպքերը նախատեսվում են ՀՀ հողային օրենսգրքի 102, 104 հոդվածներով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով (1998 թ.), 2006 թվ. նոյեմբերի 27-ին ընդունված «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի 218-221 հոդվածներով: «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխումը կատարվել է 2014 թ. հունիսին:

«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականությունն օտարվում է միայն կառավարության կողմից օտարման նպատակը բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու դեպքում: Բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման մեջ նշվում են՝

ա. այն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահը, որի համար պետք է օտարվի սեփականությունը,

բ. օտարվող սեփականության ձեռքբերողը,

գ. օտարման ենթակա սեփականության իրավունքի օբյեկտները (հասցեները կամ գտնվելու վայրը կամ այլ տվյալներ, որոնցով տվյալ սեփականությունը տարբերվում է այլ սեփականությունից,

դ. սեփականության օտարման գործընթացը սկսելու վերջնաժամկետը:

«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում են հողի օտարման ընթացակարգերը և հողամասի և անշարժ գույքի սեփականատերերի՝ փոխհատուցում ստանալու իրավունքը: Բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո կառավարության կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում լիազոր մարմնի կողմից պետք է կազմվի արձանագրություն, որտեղ կնկարագրվի օտարվող սեփականությունը` կառավարության կողմից սահմանված ընթացակարգերի և վերջնաժամկետների համաձայն, ձեռքբերող կողմը. սեփականատերերըը և սեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցողները կարող են մասնակցել արձանագրության կազմմանը, եթե վերջինս արդեն չի կազմվել սեփականության նախնական ուսումնասիրության ժամանակ: Օտարվող սեփականության նկարագրության արձանագրության մեկ օրինակը, այն կազմելուց հետո ոչ ուշ քան 3 օրվա ընթացքում, պատշաճ ձևով ուղարկվում է սեփականատիրոջը և սեփականության  նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց, որոնք իրավունք ունեն արձանագրությունն ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում այն բողոքարկել լիազոր մարմնին և/կամ դատարանում:

Հողամասի/սեփականության օտարումն իրականացվում է ԵՔ-ի և ԱԵԱ-ների կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչների միջև պայմանագրի և համաձայնագրի հիման վրա` հաշվի առնելով վերջինիս շուկայական արժեքը և կորուստները, այդ թվում՝ նաև դրանից բխող հետևանքային վնասները և կարող է ներառել հողամասի/սեփականության փոխարինումը: Իր գույքի օտարման դիմաց սեփականատիրոջը կվճարվի համարժեք փոխհատուցում: Համարժեք է համարվում օտարվող գույքի շուկայական արժեքից տասնհինգ տոկոս ավելի գումարը:

Անշարժ գույքի կամ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գնահատումը պետք է իրականացվի՝ 2005 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ընդունված ՀՀ-ում անշարժ գույքի գնահատման մասին ՀՀ օրենքի շրջանակներում սահմանվող ընթացակարգերի համաձայն:

### Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրի շրջանակներում հարկադիր տարաբնակեցման վերաբերյալ ԱԶԲ դրույթները

Հարկադիր տարաբնակեցման ԱԶԲ քաղաքականությունը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա.

ա. խուսափել կամ առնվազն նվազագույնի հասցնել հարկադիր տարաբնակեցման դեպքերը:

բ. Փոխհատուցման/վերականգնման վերաբերյալ դրույթները կապահովեն ԱԵԱ-ների նախքան Ծրագրի իրականացումն ունեցած կենսամակարդակը:

գ. ԱԵԱ-ները պետք է լիարժեք տեղեկացված լինեն, և նրանց պետք է  խորհրդատվություն տրամադրվի ՀՕՏ փոխհատուցման տարբերակների վերաբերյալ:

դ. Հարկ է հնարավորինս օժանդակել/աջակցել ԱԵԱ-ների սոցիալ-մշակութային ինստիտուտներին:

ե. Փոխհատուցումը կիրականացվի կանանց և տղամարդկանց հավասարության դիտարկմամբ:

զ. Անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայականի բացակայությունը չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա փոխհատուցման/վերականգնման համար:

ե. Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններին և այլ խոցելի խմբերին,  և համապատասխան օժանդակություն պետք է ցուցաբերվի վերջիններին` իրենց կենսամակարդակը բարելավելու համար:

ը. ՀՕՏ-ը պետք է հանդիսանա և իրականացվի որպես Ծրագրի մի մաս, իսկ փոխհատուցման ողջ արժեքը պետք է ներառվի Ծրագրի ծախսերի մեջ:

թ. փոխհատուցումը ու տարաբնակեցման նպաստները պետք է ամբողջությամբ տրամադրվեն նախքան ճանապարհի շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:

### Հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության  և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատությունը

ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության նկարագրությունն ու տարբերությունները ներկայացվում են հետևյալ աղյուսակում, որտեղ առաջին վեց տողերը վերաբերում են ՀՕՏՇ-ի համապատասխան վերլուծության աղյուսակին, իսկ վերջինն ավելացվել է ձեռքով.

Աղյուսակ 6-1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատություն

| ՀՀ օրենսդրություն | ԱԶԲ ԱՔՀ |
| --- | --- |
| Հողի փոխհատուցում, միայն անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայական ունեցող սեփականատերերին: | Սեփականության վկայականի բացակայությունը խոչընդոտ չէ փոխհատուցման և/կամ վերականգնման համար: Առանց վկայականի անշարժ գույքի օգտագործողները նույնպես ստանում են վերականգնման նպաստ: |
| Բոլոր տները/շինությունները փոխհատուցվում են Ծրագրի շրջանակներում վնասված/քանդված շինությունների համար՝ բացառությամբ չգրանցված առևտրային շինությունների: | ԱԶԲ քաղաքականությունը ներառում է փոխհատուցում նաև չգրանցված առևտրային շինությունների համար: |
| Բերքի կորստի դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է միայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ հողամասը տնօրինող սեփականատերերին: | Բերքի կորստի դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է բոլոր ԱԵԱ-ներին: |
| Անշարժ գույքի գնահատում` հիմնված ներկայիս շուկայական արժեք + գնահատված արժեքի 15%: | Անշարժ գույքի գնահատում` հիմնված ներկայիս շուկայական գնի/փոխարինման արժեքի վրա: |
| Նախքան գնահատումը հարկ է ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ներին ներկայացնել ազդեցությունների քանակի և արժեքի, փոխհատուցման գումարների և ֆինանսական օժանդակության վերաբերյալ տեղեկատվություն: | Նույնն է: |
| Ոչ մի դրույթ չկա զգալի ազդեցություն կրած ԱԵԱ-ների և խոցելի խմբերի եկամտի/ապրուստի վերականգնման միջոցառումների, նպաստների կամ վերաբնակեցման ծախսերի վերաբերյալ: | ԱԶԲ քաղաքականությունը պահանջում է եկամտի/ապրուստի վերականգնում, լուրջ կորուստների, ինչպես նաև վերաբնակեցման գործընթացի շրջանակներում ԱԵԱ-ների կողմից կրած ծախսերի համար: |
| ՀՀ օրենսդրությունը նախատեսում է մեխանիզմներ, որոնց միջոցով ԱԵԱ-ները կարող են օտարման յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում դիմումներ, բողոքներ, առարկություններ և առաջարկներ ներկայացնել օտարողին և համապատասխան ղեկավար մարմիններին, ինչպես նաև դիմել դատարանի միջնորդությանը: Անկախ «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ ՀՀ Սահմանադրության համաձայն յուրաքանչյուր անձ դատարանի և պատկան մարմինների առջև ունի իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունք: ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված չէ անցկացնել հանրային լսումներ ԱԵԱ-ների հետ: Սակայն, ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է օտարման տարբեր փուլերի ընթացքում ԱԵԱ-ներին իրենց քայլերի և իրավունքների մասին ծանուցելու վերաբերյալ պահանջներ և պայմաններ, մասնավորապես՝ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո, օտարվող սեփականության նկարագրության արձանագրության մեկ օրինակը, օտարվող սեփականության պայմանագրի նախնական տարբերակն ուղարկվում է սեփականատիրոջը և սեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց: Սեփականության ձեռքբերողը պետք է տեղեկություններ տրամադրի փոխհատուցումը դատարանի կամ նոտարի դեպոզիտային հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ: Եթե Օտարողն իրականացնում է օտարվող գույքի նախնական հետազոտություն,սեփականատիրոջը, ձեռքբերողին և օգտագործողին պետք է նախապես տրամադրել բավականաչափ և պատշաճ տեղեկատվություն տվյալ վարույթների բնույթի, հիմքերի և իրավական հետևանքների մասին: | ԻՄ/ԳՄ պետք է հաստատի գործառնական մեխանիզմ ֆիզիկական և տնտեսական տեղահանման վերաբերյալ ԱԵԱ-ների մտահոգություններն ու բողոքները ստանալու և լուծում տալու համար: ԻՄ/ԳՄ պետք է իմաստալից հանրային լսումներ անցկացնի Ծրագրի իրականացման սկզբում և ընթացքում, ժամանակին հրապարակի ազդեցությունների գնահատման, ԱԵԱ/ԱԵՏՏ-ների իրավունքների, փոխհատուցում ստանալու իրավասությունների և վերջիններիս տրամադրվող ֆինանսական օժանդակության վերաբերյալ համապատասխան և պատշաճ, ԱԵԱ-ներին հասկանալի և հասանելի տեղեկությունները: |

Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրությունն ու ԱԶԲ քաղաքականությունը ՀՕՏ-ի վերաբերյալ սկզբունքորեն չեն տարբերվում: Այնուամենայնիվ, ՀՀ օրենքները և կանոնակարգերը այնքան էլ հստակ չեն սահմանում, թե ԱԵԱ-ների վերականգնումն ինչ ճանապարհով պետք է իրականացվի: Մեկ այլ խնդիր է, որ ԱԶԲ-ն փոխհատուցման կամ նվազագույնը վերականգնման համար իրավասու է ճանաչում անշարժ գույքի  սեփականության (օգտագործման) իրավունքի վկայական ունեցող կամ առանց վկայականի սեփականատերերին կամ գրանցված և չգրանցված օգտագործողներին: ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության միջև այս անհամապատասխանությունները համաձայնեցնելու նպատակով ԵՔ-ն Ծրագրի համար պատրաստեց ՀՕՏՇ նախագիծը, որն ապահովում է փոխհատուցում՝ փոխարինման ողջ արժեքով, բոլոր տարրերի համար և նվազագույնը փոխհատուցում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների չպահպանմամբ/առանց սեփականության վկայականի բնակվողների և ձեռնարկատիրական գործունեության համար: ՀՕՏՇ-ն նախատեսում է նաև վերականգողական փաթեթներ՝ խոցելի և զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵԱ-ների համար, որոնք պետք է վերաբնակեցվեն:

Առաջին հերթին պետք է փորձել սեփականության իրավունքով տնօրինվող անշարժ գույքը օտարել ազդեցության ենթակա անձնանց/միավորների հետ առանձին բանակցությունների հիման վրա: Բանակցությունների ձախողման դեպքում կգործի հանրային գերակա շահի օրենքը և կնախաձեռնվի հարկադիր օտարման վարույթ: Բանակցության հիման վրա վաճառքի դեպքում, ԱԶԲ-ն պահանջում է հավուր պատշաճի ապահովել, որ ԱԵԱ-ներին առաջարկվի արդար գին, տեղեկատվություն և սակարկելու բավարար սահման, ինչպես նաև, որպեսզի նրանց դեպքը մոնիտորինգի ենթարկվի արտաքին անկախ գործակալության կողմից: Այս պայմանները լիովին երաշխավորվում են արտաքին անկախ գործակալության և, ՀՀ կառավարության փորձի համաձայն, գույքի փոխհատուցման դրույքաչափերը սահմանելու համար՝ հողի անկախ գնահատողի ներգրավմամբ:

### Սույն Բազմափուլ ֆինանսավորման գործիքի (ԲՖԳ) համար ընդունված Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի սկզբունքները և իրավասությունները

ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Սոցիալական անվտանգության քաղաքականության (ՍԱՔ) հայտարարագրի (2009 թվ.) հիման վրա սույն ԲՖԳ-ի համար մշակվել են հարկադիր տարաբնակեցման հիմնական հետևյալ սկզբունքները.

ա. Հողի օտարման և այլ հարկադիր տարաբնակեցման ազդեցություններից պետք է խուսափել կամ հասցնել նվազագույնի` ուսումնասիրելով բոլոր կենսունակ այլընտրանքային ծրագրի նախագծերը:

բ. Անխուսափելի լինելու դեպքում կմշակվի սեղմ ժամկետներով նոր ՀՕՏԾ (ինչպես սույն ՀՕՏԾ-ն), և ԱԵԱ-ները աջակցություն կստանան բարելավելու կամ առնվազն պահպանելու՝ նախքան Ծրագրի իրականացումը վերջիններիս ունեցած կենսամակարդակը:

գ. Պետք է երաշխավորվի ԱԵԱ-ների հետ փոխհատուցման հարցի շուրջ խորհրդատվությունների կազմակերպումը, տարաբնակեցման հետ կապված տեղեկատվության տրամադրումը և ենթածրագրերի մշակման/իրականացման շրջանակներում ԱԵԱ-ների մասնակցությունը` նախագծի այլընտրանքների վերաբերյալ իրենց տեսակետն արտահայտելու, ինչպես նաև անկախ մոնիտորինգային գործակալության կողմից իրականացվող մոնիտորինգին մասնակցելու միջոցով:

դ. Խոցելի և զգալի ազդեցություն կրող ԱԵԱ-ներին կտրամադրվի հատուկ օժանդակություն:

ե. Անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայական չունեցող ԱԵԱ-ները (օր.` ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով գույքը տիրապետող և օգտագործող ԱԵԱ-ներ) կստանան կենսապահովման նպաստ` հողի փոխհատուցման համար և ամբողջությամբ կփոխհատուցվեն հողից բացի այլ կորուստների դիմաց:

զ. ԱԵԱ-ների կողմից ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող գույքի նկատմամբ իրավունքները կգրանցվեն՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և կփոխհատուցվեն հողի կորուստների դիմաց:

է. Եկամտի վերականգնման միջոցների ապահովում:

ը. ՀՕՏԾ-ն կտրամադրվի կամ հասանելի կլինի ԱԵԱ-ներին հայերեն լեզվով, Ծրագրի կայքէջի միջոցով:

թ. Փոխհատուցման, վերաբնակեցման նպատակով օժանդակությունը և վերականգնման միջոցառումներն ամբողջությամբ կտրամադրվեն նախքան ցանկացած շինարարական աշխատանքների որոշակի փաթեթի իրականացումը:

ժ. Մշակված է ԱԵԱ-ների բողոքների բավարարման համար համապատասխան մեխանիզմ:

## Փոխհատուցում ստանալու իրավունքը

Ծրագրի ներքո փոխհատուցման կամ առնվազն վերականգնման  իրավունք ունեցող ԱԵԱ-ներն են`

ա. հողամասը կորցնող բոլոր ԱԵԱ-ները, ովքեր ունեն կամ չունեն անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայական,

բ. անշարժ գույքի նկատմամբ իավունքների գրանցման առկայությամբ կամ բացակայությամբ` այդ գույքը փաստացի տիրապետող և օգտագործող ԱԵԱ-ները,

գ. շինությունների, բերքի, մշակաբույսերի կամ հողամասին ամրագրված այլ օբյեկտների սեփականատերերը,

դ. ձեռնարկատիրական գործունեությունը, եկամուտը և աշխատավարձերը կորցնող ԱԵԱ-ները:

ե. Փոխհատուցման իրավունքը սահմանափակված է կասեցման օրով` 2015 թվականի ապրիլի 30-ը, որը ԱԵԱ-ների մարդահամարի և ՄՉՀ (նկարագրության արձանագրությունների պատրաստում) սկիզբ է հանդիսանում: ԱԵԱ-ները, ովքեր կհաստատվեն ազդցեության ենթակա տարածքներում կասեցման օրից հետո, փոխհատուցման իրավասություն չեն ունենա: Այնուամենայնիվ, նրանց կանխավ կներկայացվի համապատասխան ծանուցում, որով վերջիններիս կխնդրվի ազատել տարածքները, ապամոնտաժել կառուցված շինությունները՝ նախքան Ծրագրի իրականացումը սկսելը: Նրանց ապամոնտաժված կառույցներն ու նյութերը չեն  առգրավվի, նրանք տուգանքներ չեն վճարի կամ սանկցիայի չեն ենթարկվի:

## Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

Ծրագրի ներքո ՀՕՏ առաջադրանքները կիրականացվեն՝ ըստ փոխհատուցման իրավունքների և իրավասությունների շրջանակի՝ ՀՀ օրենսդրությանն ու կանոնակարգերին և ԱԶԲ քաղաքականությանը համապատասխան: Փոխհատուցման գումարը սահմանելու համար հիմք է հանդիսանում գույքի շուկայական արժեքը, իսկ այն դեպքերում, երբ գույքի կադաստրային արժեքը գերազանցում է շուկայական արժեքին, ապա որպես հիմք ծառայում է կադաստրային արժեքը: Մանրամասների համար տե՛ս Իրավունքների սխեման Գլուխ 7-ում: :

ԱԵԱ-ների իրավունքների վերաբերյալ դրույթները ներառում են հողամասի, շինության, մշակաբույսերի և ծառերի կորստի և հարկային հայտարարագրի հիման վրա և/կամ միանվագ վճարման տեսքով ձեռնարկատիրական գործունեության կորստի դիմաց, ինչպես նաև զգալի ազդեցության, վերաբնակեցման և խոցելիության նպաստների մասին դրույթներ: Այս իրավունքները մանրամասն ներկայացված են ստորև:

ա. Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա ազդեցության դեպքում կտրվի դրամական փոխհատուցում շուկայական կամ կադաստրային արժեքով (որն ավելի բարձր է)՝ գումարած 15% օժանդակություն: Եթե ազդեցության է ենթարկվել ԱԵԱ-ի գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10%-ը, ապա ԱԵԱ-ն (սեփականատերերը, վարձակալները և բնավարձակալները) պետք է զգալի ազդեցության համար լրացուցիչ նպաստ ստանան, որը համարժեք է կորցրած հողամասից ստացված տարեկան համախառն եկամտի շուկայական արժեքին:

բ. Այն ԱԵԱ-ները, որոնց կողմից փաստացի տիրապետվող և օգտագործվող գույքի նկատմամբ իրավունքները ենթակա չեն գրանցման, պետք է միանվագ վերաբնակեցման նպաստի տեսքով դրամական փոխհատուցում ստանան, որը կհաշվարկվի՝ հիմք ընդունելով ազդեցության ենթակա հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ը:

գ. ԱԵԱ-ները, որոնց կողմից փաստացի տիրապետվող և օգտագործվող գույքի նկատմամբ իրավունքները ենթակա են  գրանցման (եթե այդպիսիք կան), օրենքով սահմանված կարգով գրանցման կարգավիճակ կստանան և կփոխհատուցվեն որպես իրավական կարգավիճակ ունեցող սեփականատերեր:

դ. Վարձակալները կստանան դրամական փոխհատուցում, որը համարժեք է ազդեցության ենթակա հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքին (որն ավելի բարձր է)՝ գումարած 15% օժանդակություն` կախված վարձակալության մնացած տարիների թվից հետևյալ կերպով` ա) մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%-ը, բ) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%-ը, գ) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%-ը, դ)  25 տարի և ավելի` հողի արժեքի 25%-ը:

ե. Բնակելի  շենքերի/շինությունների համար փոխհատուցում պետք է տրամադրվի բոլոր ԱԵԱ-ներին փոխարինման արժեքով (շուկայական արժեքից ոչ ցածր) +15% օժանդակություն` անկախ տան գրանցման կարգավիճակից: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց ամորտիզացիոն մասհանումների,  գործառնական ծախսերի, փրկված նյութերի և այլն: Մասնակիորեն ազդեցություն կրելու դեպքում և այն դեպքում, երբ սեփականատերը չի ցանկանում տեղափոխել շինությունը, ազդեցությունները կընդգրկեն միայն շինության ազդեցության ենթարկված մասը և այդ մասի լիարժեք վերականգնումը շահագործման համար պիտանիության նախկին վիճակին: Վերաբնակեցված սեփականատերերին կտրվի վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ (տե՛ս ստորև):

զ. Ոչ բնակելի շենքերի/շինությունների համար փոխհատուցումը կտրամադրվի հետևյալ կերպ.

- Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով գույքը տիրապետող և օգտագործող ԱԵՏՏ-ներ՝ շենքերի/շինությունների կորստի դիմաց դրամական փոխհատուցում փոխարինման արժեքով + 15% օժանդակություն (շուկայական արժեքից ոչ ցածր) առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքի համար ծախսերի, փրկված նյութերի և այլն:

- Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով տիրապետվող և                 օգտագործվող հողամասի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող շենքեր/շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ՝ ինչպես վերոնշյալ դեպքում, սակայն առանց 15% օժանդակության:

- ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շենքեր/շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ՝ փոխարինման արժեքին համարժեք վերականգնման օժանդակություն (առանց ամորտիզացիոն մասհանումների,  գործառնական ծախսերի, փրկված նյութերի)՝ հանած օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցման ծախսերի արժեքը` առավելագույնը մինչև շուկայական արժեքի 20%: Անհրաժեշտություն չկա օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ ցրանցել այս շենքերը/շինությունները: Վերաբնակեցվող վարձակալներին կտրվեն վերաբնակեցման և զգալի ազդեցության բոլոր նպաստները  (տե՛ս ստորև):

է. Մշակաբույսեր. Մեկ տարվա բերքի համախառն արժեքի շուկայական գնի դրամական փոխհատուցում։ Մշակաբույսերի դիմաց փոխհատուցումը պետք է կատարվի և' սեփականատերերին, և' վարձակալներին` իրենց առանձնահատուկ վարձակալության պայմանագրերի հիման վրա:

ը. Ծառեր. Շուկայական դրույքաչափերին համապատասխան դրամական փոխհատուցում՝ հիմնվելով ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա:

թ. Ձեռնարկատիրական գործունեության. Մշտական կորուստների (1 տարի կամ ավել) դիմաց կտրվի դրամական  փոխհատուցում 1 տարվա զուտ եկամտի չափով` հարկային հայտարարագրի հիման վրա, ժամանակավոր կորուստների դիմաց կտրվի դրամական փոխհատուցում ամսական եկամտին համարժեք` հարկային հայտարարագրի հիման վրա, ըստ ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների քանակի: Հարկային հայտարարագրի բացակայության դեպքում այս ԱԵԱ-ները կփոխհատուցվեն վերոնշյալ կարգով, սակայն հիմք ընդունելով առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը` 50,000 ՀՀ դրամ (նվազագույն աշխատավարձը):

ժ. Մշտապես գործող ձեռնարկատիրական գործունեության  աշխատողները և աշխատակիցները կստանան փոխհատուցում իրենց վեց ամսվա կորցրած աշխատավարձի դիմաց, յուրաքանչյուր ամսվա համար միջին ամսական աշխատավարձի չափով: Աշխատանքի ժամանակավոր կորուստ. փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցված ժամանակահատվածում կորցրած աշխատավարձի դիմաց` առավելագույնը մինչև 6 ամիս:

ի. Վերաբնակեցման նպաստ. ԱԵԱ-ները, որոնք պետք է տարաբնակեցվեն (ներառյալ վարձակալները), 1 ամսվա կենսապահովման ծախսերի համար կստանան վերաբնակեցման նպաստ նվազագույն աշխատավարձի չափով (50,000 ՀՀ դրամ):

լ. Համայնքային կառուցվածքները պետք է ամբողջությամբ փոխարինվեն կամ վերականգնվեն` ապահովելով վերջիններիս՝ նախքան Ծրագիրն ունեցած գործառույթները:

խ. Օժանդակություն զգալի ազդեցությունների դեպքում. այս օժանդակությունը տրամադրվում է այն ԱԵՏՏ-ներին, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողի ավելի քան 10%-ը  (տե՛ս վերոնշյալ) կամ բնակելի շինություններից վերաբնակեցված ԱԵՏՏ-ներին (ներառյալ վարձակալները):

ծ. Օժանդակություն խոցելի անձանց. Խոցելի անձանց (ԱԵՏՏ-ները, որոնց կենսամակարդակը ցածր է աղքատության սահմանագծից, ինչպես նաև կանանց և տարեցների կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունների) կտրամադրվի վերականգնման նպաստ` 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով և առաջնահերթություն՝ կապված Ծրագրի հետ առնչվող աշխատատեղերի հետ:

## Փոխհատուցման միավորի արժեքի գնահատում

Անշարժ գույքի կամ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գնահատումն իրականացվել է  «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Գույքի տարբեր տեսակների միավորի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերը ԱԶԲ-ն գնահատում է հետևյալ մեթոդաբանությամբ.

ա. Գյուղատնտեսական նշանակության հողը գնահատվում է շուկայական դրույքաչափերով` ազդեցությունների ուսումնասիրությանը նախորդող տարում անցկացված հողամասի վաճառքի ուսումնասիրության հիման վրա:

բ. Առանձնատները/շինությունները գնահատվել են` համաձայն շինարարության տեսակի, նյութերի, արժեքի, աշխատուժի, տրանսպորտի և շինարարական այլ ծախսերի փոխարինման դրույքաչափով: Փոխհատուցման գումարից ամորտիզացիայի/գործառնական ծախսերի նվազեցում չի կատարվել: Եթե ԱԵԱ-ն չի ցանկանա վերաբնակեցվել, ապա մասնակի ազդեցությունների դիմաց հնարավոր է վճարել բացառապես շինության վնասված մասնաբաժնի կամ վերջինիս վերանորոգման համար:

գ. Տարեկան մշակաբույսերը գնահատվել են՝ շուկայական գների համաձայն նախորդ տարվա բերքի մեծածախ առևտրի արժեքի դիմաց: Այն դեպքերում, երբ բերքի դիմաց ավելի քան 1 տարվա փոխհատուցում պետք է վճարվի ԱԵԱ-ներին, ապա դա պետք է փոխհատուցվի շուկայի համախառն արժեքով:

դ. Ծառերը գնահատվել են տարբեր մեթոդաբանությունների համաձայն` պայմանավորված նրանով, թե արդյոք այն պտղատու է, թե ծառայում է որպես փայտանյութ.

1. Փայտանյութ տվող ծառերը գնահատվել են ըստ տարիքային կատեգորիայի (ա. նորատունկ, բ. միջին տարիք և գ. մեծ ծառեր) և փայտի ծավալի արժեքի,

2. Մրգատու/բերքատու ծառերը գնահատվել են ըստ տարիքային կատեգորիայի (ա. նորատունկ, բ. մեծ, սակայն ոչ մրգատու, և գ. մրգատու). ա/ և բ/ կատեգորիայի ծառերը կփոխհատուցվեն կատարված ներդրումների արժեքի հիման վրա, գ/ կատեգորիայի ծառերը կփոխհատուցվեն 1 տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեք x առավելագույն տարիների քանակը, որն անհրաժեշտ է ծառը լիարժեք բերքատվության տարիքին աճեցնելու համար:

Միավորի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերը գնահատվել են հավատարմագրված անկախ գնահատողի կողմից` հիմնվելով ԱԶԲ-ի համար ընդունելի հստակ և թափանցիկ մեթոդաբանության վրա: Գնահատված փոխհատուցման դրույքաչափերն այնուհետև ստուգվել և հաստատվել են ԾԻԳ-ի կողմից:

## Հարկադիր օտարման պայմանները

Հողի օտարումը հարկադիր օտարման վարույթով ենթադրում է երկարատև գործընթաց և հաճախ կարող է դիմադրության հանդիպել: Նման մոտեցումը, հետևաբար, Ծրագրի համար կնախաձեռնվի միայն ծայրահեղ դեպքերում, երբ բանակցություններն ԱԵԱ-ների և ԵՔ-ի միջև ձախողվում են, և չկա այլընտրանքային հողամաս՝ Ենթածրագրի իրականացման համար: Նման դեպքերում, այնուամենայնիվ, ԵՔ-ն չի զբաղեցնի անհրաժեշտ հողամասերը, մինչև՝ 1) օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան դատական վարույթ չսկսվի, 2) ձեռք չբերվի դատարանի որոշումը և հավուր պատշաճի չհաղորդվի ԱԵԱ-ներին և 3) փոխհատուցման/վերականգնման գումարները չփոխանցվեն համապատասխան էսքրոու հաշվին:

## Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման պայմանները և մեխանիզմը

Սկզբունքորեն անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով բոլոր հողօգտագործողները կարող են օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ գրանցվել, քանի դեռ նրանք չեն զբաղեցնում  այնպիսի տարածքներ, որոնք պաշտոնապես պահվում են հատուկ հանրային նպատակներով օգտագործման համար, ինչպես օրինակ` ռազմական, հիվանդանոցի, դպրոցի տարածքներ կամ տարածքներ, որոնք էկոլոգիապես համապատասխան չեն բնակության համար (գետի հուն, ռադիոակտիվ տարածք կամ այլ վտանգավոր կամ ոչ պիտանի հողեր): ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման մանրամասն ընթացակարգը:

Այնուամենայնիվ, սույն Ծրագրի համար ընդունված մոտեցումը նախատեսում է օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման ենթակա գույքի գրանցման ավելի հեշտ ընթացակարգ, որին հետևում է արդարացի և համարժեք փոխհատուցումը` որպես օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված գույքի դիմաց:  ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով բնակելի շինությունների դեպքում ԱԵԱ-ները ստիպված են նախաձեռնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անշարժ գույքի գրանցման գործընթացը` համաձայն համապատասխան վարչական կանոնակարգերի: Երևանի քաղաքապետարանի մոտեցումն անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքերի գրանցման խնդրին հետևյալն է.

ա. Ազդեցության ենթակա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով բնակելի շինությունների դեպքում ԱԵԱ-ները կանցնեն օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման գործընթաց, սակայն կփոխհատուցվեն որպես օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող անձինք/սեփականատերեր  (փոխարինման արժեքի 115% ):

բ. Ազդեցության ենթակա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով  ոչ բնակելի շինությունների դեպքում ԱԵԱ-ները ստիպված չեն լինի անցնել օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման գործընթաց: Փոխհատուցման գումարը կվճարվի փոխարինման արժեքով առանց օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման ծախսերի:

գ. Ազդեցության ենթակա և ՀՀ օրենսդրության ահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող  հողամասի դեպքում, որը ենթակա է գրանցման, ԱԵԱ-ները օրենքով սահմանված կարգով կգրանցվեն և կվճարվեն որպես անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքներ ունեցող սեփականատերեր:

դ. Ազդեցության ենթակա հողամասի դեպքում, որը ենթակա չէ օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման, ԱԵԱ-ներին կտրվի փոխհատուցում` տեղափոխության միանգամյա նպաստ, ազդեցության ենթակա հողամասի կադաստրային կամ շուկայական արժեքի  (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով:

Վարձակալները կօրինականացվեն և կփոխհատուցվեն որպես լիարժեք սեփականատերեր կամ էլ նրանց վարձակալությամբ կտրվի նոր հող: Եթե դա հնարավոր չէ, նրանք կստանան դրամական փոխհատուցում, որը համարժեք է ազդեցության ենթակա հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքին (որն ավելի բարձր է)՝ գումարած 15% օժանդակություն` կախված վարձակալության մնացած տարիների թվից հետևյալ կերպով` ա) մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%-ը, բ) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%-ը, գ) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%-ը, դ)  25 տարի և ավելի` հողի արժեքի 25%-ը:

Սույն ՀՕՏԾ 2-ի տարածքում չկան դեպքեր, որոնք ներառում են ՀՀ օրենսդրության ահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով գույքի նկատմամբ՝ օրենքով սահմանված կարգով իրավունքների գրանցման գործընթաց: ՄՉՀ ընթացքում իրականացված փաստացի չափագրումների արդյունքում երկու ԱԵԱ-ների շենքերի տվյալներում առկա էր անհամապատասխանություն չափագրման տվյալների և կադաստրային սեփականության վկայականի տվյալների միջև: ԾԻԳ-ը մշակեց մի շարք փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ էին կադաստրում վերագրանցման գործընթացը սկսելու համար: ԱԵԱ-ները դիմեցին Կադաստրի պետական կոմիտե և փոխեցին իրենց կադաստրային վկայագրերը` գույքի իրական չափերի համապատասխանությամբ փոխհատուցվելու նպատակով:

# ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ԵԿԱՄՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների կենսապահովման միջոցների վերականգնման նկատառումով լրացուցիչ աջակցության միջոցների բացահայտման նպատակով` ԾԻԳ-ը և ՄՆՇՎԽ-ն ԱԵԱ-ների և համապատասխան տեղական իշխանությունների հետ իրականացրել են հանրային լսումներ: Ծրագրի շրջանակներում սոցիալ-տնտեսական հետազոտության համար տվյալներ հավաքագրելու ընթացքում ԱԵԱ-ներին նաև տրվեց հնարավորություն՝ գնահատելու կենսապահովման միջոցները վերականգնելու իրենց հնարավորություններն այն փոխհատուցումով, որն իրենք իրավասու են ստանալ` համաձայն ՀՕՏՇ-ի: Ավելին՝ ԱԵԱ-ներին հնարավորություն է ընձեռվել առաջարկել լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք, իրենց կարծիքով, նվազագույնը կապահովեին նախքան Ծրագիրն ունեցած իրենց կենսամակարդակի վերականգնումը:

ԱԵԱ-ների կարծիքով տեղափոխության համար նախատեսված երկու շաբաթ ժամանակը չափազանց կարճ է և նրանց անհրաժեշտ կլինի նվազագույնը մեկ ամիս առաջ ծանուցել օտարվող գույքը ազատելու մասին: ԵՔ/ԾԻԳ-ը տեղափոխության ժամանակը երկարաձգեց մինչև մեկ ամիս: Ծրագրի իրականացման բոլոր փուլերում, մասնավորապես` իրականացման փուլում պետք է ապահովել շարունակական տեղեկատվություև և ԱԵԱ-ի հետ հանրային լսումների կազմակերպում: Կենսապահովման միջոցների վերականգնման վերաբերյալ նրանց կարծիքներն ու առաջարկություններն ամփոփված են Հավելված 10-ում:

Իրականացված տեղական մարդահամարը բացահայտել է 26 ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն ՀՕՏԾ–ի տարածքում: Համաձայն ՀՕՏՇ-ի` բոլոր ԱԵՏՏ-ները հաշվի են առնվել սույն ՀՕՏԾ-ի մշակման ընթացքում չափված իրենց եկամուտների կորստի դիմաց համապատասխանաբար փոխհատուցվելու համար: Մարդահամարն ու սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունը ցույց են տալիս, որ եկամտի առումով այս Ենթածրագրի արդյունքում հիմնականում ազդեցության կենթարկվեն փոքր ձեռնարկատիրական գործունեությունները: Սույն ՀՕՏԾ շրջանակում բնակիչների վերաբնակեցման դեպքեր չկան: Սույն Ենթածրագրին առնչվող կիրառելի իրավասությունների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 7-1 Ազդեցության մանրամասները և համապատասխան իրավունքները

| Կորստի տեսակը | Նկարագրություն | Ազդեցության ենթարկված անձինք | Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները | Ազդեցությունը | ԱԵՏՏ-ների թիվը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Գյուղատնտեսական հողերի վերջնական կորուստ | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողերը՝ անկախ ազդեցու-թյան աստիճանից | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներ | Այս ԱԵԱ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով | 3 հողակտորներ` 1,506,67 մ2 | 3 ԱԵՏՏ |
| 2. Ոչ գյուղատնտե-սական հողեր | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են իրենց առևտրային նշանակու-թյան կամ բնակելի հողերը | Սեփականատեր | Փոխհատուցում` փոխարինման արժեք +15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է) | 9 սեփականության իրավունքով տնօրինվող հողակտոր` 3,824.28 մ2, 2 համայնքային հողակտոր` 1,216.7 մ2 | 8 ԱԵՏՏ |
|  |  | Վարձակալ (համայնքային, պետական) | Վարձակալը պետք է ստանա փոխհատուցում շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է) )` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում հետևյալ մասնաբաժիններով` մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողի արժեքի 25% | 1 հողակտոր` 2,248.60 մ2 | 1 ԱԵՏՏ |
|  |  | Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա հողօգտագործող | Այս ԱԵԱ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով | 13 հողակտոր` 2,435.19 մ2 | 12 ԱԵՏՏ |
| 3. Ոչ բնակելի կառույցներ/գույք | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են իրենց ոչ բնակելի կառույցները | Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵՏՏ | Շինության կորստի դեպքում` փոխհատուցում փոխարինման արժեքը (շուկայական արժեքից ոչ պակաս ) +15%: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի ։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար։ | 8 շինություն` 258.51 մ2, Ցանկապատ` 7.85 մ2 վերանորոգման ենթակա 2 շինություն | 9 ԱԵՏՏ-ներ կորցնում են շինությունները և ցանկապատերը, 2 ԱԵՏՏ-ների պատկանող շինությունները պետք է վերանորոգվեն |
|  |  | Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող հողի ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ | Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքով (շուկայական արժեքից ոչ պակաս)՝առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների, գործարքի համար ծախսերի և փրկված նյութերի: | ցանկապատ` 13.4 մ2, 16 գ.մ |  |
|  |  | Իրավական գրանցման կարգավիճակ չունեցող հողի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ | Վերականգնման նպաստ փոխարինման արժեքով (առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի)` հանած օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման ծախսերը, առավելագույնը մինչև շուկայական արժեքի 20% : | 8 շինություն` 134.54 մ2, Ցանկապատ` 249.55 գ.մ |  |
| 4. Բերք | Ազդեցու-թյան ենթակա բերքի զանգված | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Մեկ տարվա բերքի փոխհատուցում հաշվարկված շուկայական գներով՝ ակնկալվող համախառն բերքի համար: | 1 հողակտոր, 25 մ2 | 1 ԱԵՏՏ |
| 5. Ծառեր | Ազդեցու-թյան ենթակա ծառեր | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Շուկայական գներով հաշվարկված` բերքի արժեքի դրամական փոխհատուցում՝ հիմնված ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա։ | Մրագատու ծառեր` 53 | 3 ԱԵՏՏ |
|  |  |  |  | Դեկորատաիվ ծառեր` 79 | 4 ԱԵՏՏ |
|  |  |  |  | Փայտանյութ տվող ծառեր` 56 | 1 ԱԵՏՏ |
| 6. Ձեռնարկատիրություն /գործարարություն | Ձեռնարկատիրական գործունե-ություն | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Ձեռնարկատեր/անհատ ձեռնարկատեր. ա) (մշտական ազդեցության դեպքում) միանվագ փոխհատուցում տարեկան զուտ եկամտի չափով, բ) (ժամանակավոր ազդեցության դեպքում) զուտ եկամտի փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման մինչև 1 տարի ժամանակահատվածի համար։ Փոխհատուցումը հիմնված է հարկային հայտարարագրի վրա: Հայտարարագրի բացակայության դեպքում ԱԵՏՏ-ը կստանա վերականգնման նպաստ առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատվող ամիսների հաշվարկով` մինչև 1 տարի: Առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը հավասար է նվազագույն աշխատավարձին: | 5 ձեռնարկատիրական գործունեություն | 5 ԱԵՏՏ |
| 7. Զբաղվածություն | Զվաղվածության ժամանակավոր կորուստ | Աշխատողներ, ովքեր ազդեցության ենթակա ձեռնարկա-տիրական գործունեությու-նում գրանցված են եղել կասեցման օրից երկու ամիս առաջ | ժամանակավոր ազդեցության դեպքում մինչև վեց ամիս նվազագույն աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամիսների հաշվարկով: | 3 աշխատողներ | 3 ԱԵՏՏ |
| 8. Օժանդա-կություն էական ազդեցությունների դեպքում | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի 10 և ավելի տոկոսը | Էականորեն ազդեցության ենթարկված բոլոր ԱԵՏՏ | Ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական հողի մեկ տարվա բերքի չափով միանվագ փոխհատուցում: | 3 ԱԵՏՏ |
| 9. Օժանդակություն վերաբնակեցման դեպքում | Տրանսպորտային ծախսեր | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները | Տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար բավարար գումարների տրամադրում | 10 ԱԵՏՏ |
| 10. Օժանդակություն խոցելի անձանց |  | Աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող և (կամ) կանանց և (կամ) տարեց անձանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ | 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով դրամական օժանդակության տրամադրում: Ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար ընտրություն կատարելիս այս անձանց պետք է առաջնայնություն տալ։ | 2 ԱԵՏՏ |

## Ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական եկամուտ

Կան ընդամենը երեք ԱԵՏՏ-ներ, որոնք ազդեցության ենթակա հողակտորներից կկորցնեն գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10%-ը: Երկու ԱԵՏՏ-ներ Երևանում կորցնում են մի քանի մրգատու ծառեր և 25 մ2 տարծով ծաղիկներն արտադրական նշանակության հողակտորի վրա, և մեկ ԱԵԱ կորցնում է Արգավանդում գտնվող իր այգու մի մասը: Սույն ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում ԱԵԱ-ների համար գյուղատնտեսությունը եկամտի հիմնական աղբյուրը չէ: Երկու ԱԵԱ-ներ զբաղվում են ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, և մրգատու ծառերը գտնվում են իրենց կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության վայրի հարևանությամբ գտնվող արտադրական նշանակության հողում, հետևաբար, այս կորուստները բացասական ազդեցություն չեն թողնի ԱԵԱ-ների կենսամակարդակի վրա: ԱԵԱ-ն, ով կկորցնի այգու մի փոքր մասը, ազդեցության ենթակա ծառերի համար կփոխհատուցվի փոխարինման արժեքով (մրգատու ծառերի համար փոխարինման արժեքը հիմնված է ծառերից ստացվող այն եկամտի վրա, որն ԱԵԱ-ն կստանար այն տարիների ընթացքում, որոնք անհրաժեշտ են նոր բերքատու ծառ աճեցնելու համար) և կկարողանա տնկել նորերը հողի մնացած մասում:

Աղյուսակ 7-2  Փոխհատուցում և օժանդակություն եկամուտը կորցնող ազդեցության ենթակա անձանց համար

| ԱԵՏՏ-ների թիվը | Կորստի նկարագությունը | Փոխհատուցման մանրամասները | Տրամադրվող օժանդակությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Գյուղատնտեսական եկամտի կորուստ (ներառյալ իրենց սպառման համար) | Փոխհատուցում ազդեցության ենթակա բոլոր ծառերի դիմաց իրենց փոխարինման արժեքով` ազդեցության ենթակա ակտիվների հիման վրա | Վերականգնման նպաստ ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի դիմաց` վերջինիս շուկայական արժեքի 25% -ի չափով |
|  |  | Փոխհատուցում հողի վրա իրականացված բոլոր բարելավումների և ակտիվների համար | Օժանդակություն զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններին մրգատու ծառերի կորստի դիմաց` 1 տարվա բերքի արժեքի չափով |

## Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունները

Ընդհանուր առմամբ, թվով 5 իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեություն կենթարկվեն ազդեցության Ծրագրի արդյունքում: Դրանցից 4-ը կենթարկվեն մշտական ազդեցության` հիմնական շենքերը քանդելու հետևանքով, և թվով 1 ձեռնարկատիրական գործունեություն  կենթարկվեն ժամանակավոր ազդեցության` մասնակի ազդեցություն կրած շինությունների վերանորոգման արդյունքում: Ստորև բերված աղյուսակն ամփոփում է ազդեցությունը իրացման գոտում իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության վրա, որոնք մշտապես պետք է տեղափոխվեն, և ԱԵԱ-ների նախապատվությունները:

Աղյուսակ 7-3 Գործունեության վայրը տեղափոխող ձեռնարկատիրական գործունեության վրա ազդեցության մանրամասները

| No | Բիզնեսի տեսակը | ԱԵՏՏ/ ԱԵԱ-ների թիվը | Աշխատողներ |  | Ազդեցությունը հողի վրա | Ազդեցությունը շենքերի վրա | Ազդեցությունը բարելավումների, ցանկապատերի վրա | ԱԵԱ-ների նախապատ-վությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Հողի տեսակը, օգտագործումը | Ընդհանուր տարածքը (մ2) | Ազդե-ցու-թյան ենթա-կա տա-րածքը (մ2) | Շինության տեսակը | Իրավական կարգավիճակը | Մակերեսը, մ2 | Մնա-ցածը |  |  |
| 1 | Մթերային (ՀՀ օրենսդրու-թյամբ սահմանված հարկային հայտարա-րագրի առկայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (6) | 0 | Առևտրային, սեփականության իրավունքով | 210.7 | 58.99 | Մետա-ղական ծածկ | Սեփակա-նության իրավունքով | 0.9 | 0 | 2.84 մ2 բետոնե մակերևույթ, 7.85 մ2 քարե ցանկապատ (սեփականության իրավունքով) և 13.40 մ2 ցանկապատ (ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող), ծածկը (10.30 մ2) կվերանորոգվի ԱԵԱ-ի պահանջով | Կկառուցի նոր խանութ հողակտորի մնացած մասում |
|  |  |  |  | Առևտրային, սեփականության իրավունքով | 36.80 | 36.80 | Խանութ, քարե շարվածք | Սեփակա-նության իրավունքով | 30.59 |  |  |  |
| 2 | Մթերային (ՀՀ օրենսդրու-թյամբ սահմանված հարկային հայտարա-րագրի առկայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (1) | 0 | Առևտրային, ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 41.84 | 41.84 | Խանութ, քարե շարվածք | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 15.76 |  | 20.53 մ2 բետոնե մակերևույթ | Դեռևս չի որոշել |
|  |  |  |  |  |  |  | Մետա-ղական ծածկ | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 4.91 |  |  |  |
| 3 | Ավտոտեխսպասարկման կայան (ՀՀ օրենսդրու-թյամբ սահմանված հարկային հայտարա-րագրի բացակայու-թյամբ) | 1 ԱԵՏՏ (4) | 0 | Առևտրային, ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 123.58 | 123.58 | Փոխադրա-միջոցների վերանորո-գում, քարե շարվածք | Սեփակա-նության իրավունքով | 34.1 |  | 163 մ2 ասֆալտապատ մակերևույթ | Կփորձի գտնել նոր հող վարձակալությամբ, կամ գնել և վերակառուցել փոխադրամիջոցների վերանորոգման կայան |
|  |  |  |  |  |  |  | Տեխզննման հոր, քարե շարվածք | ՀՀ պահանջների չպահպանմամ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 2.56 |  |  |  |
| 4 | Ավտոտեխսպասարկման կետ (ՀՀ օրենսդրու-թյամբ սահմանված հարկային հայտարա-րագրի առկայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (8) | 0 | Առևտրային, ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 81.50 | 81.50 | Փոխադրա-միջոցների վերանորո-գում, քարե շարվածք | Սեփակա-նության իրավունքով | 23 |  | 163 մ2 ասֆալտապատ մակերևույթ | Կփորձի գտնել նոր հող վարձակալությամբ, կամ գնել և վերակառուցել փոխադրամիջոցների վերանորոգման կայան |

Երկու մթերային խանութներ և երկու ավտոտեխսպասարկման կայաններ կենթարկվեն մշտական ազդեցության (Աղյուսակ 7.3).

ա. Մթերային խանութներից մեկի սեփականատերը կկառուցի նոր խանութ մնացած հողակտորի վրա` տրամադրված փոխհատուցման գումարով: ԱԵԱ-ն ի վիճակի կլինի բարելավել իր ձեռնարկատիրական գործունեությունը հետագայում, քանի որ նա կստանա ազդեցության ենթակա գույքի փոխարինման արժեքի 115%-ը:

բ. Երկրորդ մթերային խանութը ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն է՝ ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի վրա կառուցված: Վերջինիս դիմաց փոխհատուցումը կտրվի ազդեցության ենթակա ողջ գույքի փոխարինման արժեքի չափով՝ հանած օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման ծախսերը: ԱԵԱ-ն դեռևս չէր կողմնորոշվել իր կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության վերականգնման վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունները ցույց են տալիս (անշարժ գույքի շուկայի առաջարկի վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարությունները վերլուծության են ենթարկվել մթերային խանութների վերաբերյալ), որ ԱԵԱ-ն կկարողանա գնել ՀՀ պահանջների պահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով այլ անշարժ գույք՝ իր ձեռնարկատիրական գործունեությունը իրականացնելու համար, տվյալ պարագայում խանութ՝ նույն տարածքում և մակերեսով: Սա կիրառելի է բազմահարկ շենքերի առաջին հարկում տեղակայված ՀՀ պահանջների պահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող առևտրային տարածքների համար:

գ. Երկու ավտոտեխսպասարկման կայանները միևնույն իրավիճակում են: Քաղաքապետարանի հետ կնքած վարձակալության պայմանագրի գործողության ժամկետը լրացել է և հողի օգտագործումը դարձել է օրենքի պահանջների չպահպանմամբ օգտագործում: Այնուամենայնիվ, շինությունները գրանցված են ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեում որպես սեփականություն, և ԱԵԱ-ները վերջիններիս համար կփոխհատուցվեն 115% փոխարինման արժեքով: Սեփականատերերը հայտնեցին, որ իրենք կփնտրեն նոր հողակտորներ`վարձակալության կամ գնելու նպատակով, որպեսզի կարողանան վերականգնել իրենց ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունը: Տարածքում նմանատիպ տարածքների առուվաճառքի վերաբերյալ տվյալները ցույց են տալիս, որ ԱԵԱ-ները, ովքեր ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով ազդեցության ենթակա համայնքային հողերի վրա իրականացնում են ձեռնարկատիրական գործունեություն, որը ենթարկվում է ազդեցության, փոխհատուցման գումարով կկարողանան գնել նմանատիպ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ գրանցված ձեռնարկատիրական գործունեություն ՀՀ պահանջների պահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող տարածքում, որը տեղակայված է ծրագրային տարածքում որևէ հանգիստ փողոցի վրա (անշարժ գույքի շուկայի առաջարկի վերաբերյալ ոչ պաշտոնական հայտարարությունները վերլուծության են ենթարկվել ավտոտեխսպասարկման կետերի վերաբերյալ):

Բոլոր տնային տնտեսությունները, որոնք կորցնում են իրենց կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունը, անկախ իրավական կարգավիճակից, կստանան աջակցություն` իրենց ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործուեությունը վերականգնելու համար: Այն ձեռնարկատերերին, ովքեր կկրեն մշտական ազդեցություն, կտրվի դրամական փոխհատուցում մեկ տարվա զուտ եկամտի չափով` ի լրումն ազդեցության ենթակա ողջ գույքի փոխհատուցմանը: Ժամանակավոր ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության դեպքում, կտրամադրվի դրամական փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցված ամիսների զուտ եկամտի չափով: Ի լրումն ազդեցության ենթակա գույքի դիմաց տրամադրվող փոխհատուցմանը և բոլոր նպաստներին, որոնք կօգնեն վերականգնել կորուստները, այս ԱԵԱ-ները կստանան աջակցություն նոր ձեռնարկատիրական գործունեությունն արագ վերսկսելու և տարածքում անշարժ գույքի գործակալությունների և բեռնափոխադրումային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, միջին և փոքր ձեռնարկատիրական գործունեությունների կառավարման ուսուցողական /վերապատրաստման կենտրոնների հետ կապ հաստատել: Մանրամասները ներկայացված են Աղյուսակ 7-4-ում:

Աղյուսակ 7-4  Փոխհատուցում և օժանդակություն ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության համար

| ԱԵՏՏ-ների թիվը | Կորստի նկարա-գրությունը | Փոխհատուցման մանրամասները | Տրամադրվող օժանդակությունը | Լրացուցիչ օժանդակություն | Վերաբնա-կեց-ման ժամանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մշտական ազդեցության ենթակա բիզնեսները |
| 3 –ը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահման-ված հարկային հայտարարագրի առկայու-թյամբ | Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստը | Փոխհատուցում ազդեցության ենթակա բոլոր ակտիվների դիմաց իրենց փոխարինման արժեքով | Փոխհատուցում 1 տարվա զուտ եկամտի չափով | 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության գրանցման արագ ճանապարհ 2. Տեղափոխության ծառայություններով զբաղվող գործակալությունների հետ կապի հաստատում ` ազդեցության ենթակա գույքի տեղափոխության համար 3. Տեղական անշարժ գույքի գործակալությունների հետ կապի հաստատում` տարածքում ձեռնարկատիրական գործունեության համար նոր տեղ գնելու/վարձակալելու նպատակով 4. Ձեռնարկատիրական գործունեության կառավարման ուսուցողական/վերապատրաստման կենտրոնների հետ կապի հաստատում | Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 30 օրվա ընթացքում |
|  |  |  | Ձեռնարկատիրական գործունեության գրանցման ծախսեր |  |  |
|  |  |  | Վերաբնակեցման նպաստ տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար |  |  |
| 1-ը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահման-ված հարկային հայտարարագրի բացակա-յությամբ | Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստը | Փոխհատուցում ազդեցության ենթակա բոլոր ակտիվների դիմաց իրենց փոխարինման արժեքով | Օժանդակություն եկամտի կորստի դիմաց` 12 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով |  |  |
|  |  |  | Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացաման վայրի տեղափոխման նպաստ՝ տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար |  |  |
|  |  |  | Վերականգնման նպաստ ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի դիմաց` վերջինիս շուկայական արժեքի 25% -ի չափով |  |  |
| Ժամանակավոր ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեություն |
| Ձեռնար-կատիրա-կան գործունե-ության կորուստը | Ձեռնարկատիրական գործունեության եկամտի ժամանա-կավոր կորուստ | Փոխհատուցում մասնակի ազդեցության ենթակա շինությունների վերանորոգման համար | Վերաբնակեցման նպաստ մասնակի վնասված շինությունների վերանորոգման նպատակով ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցված ամիսների դիմաց: | Լրացուցիչ օժանդակություն նախատեսված չէ: ԱԵՏՏ-ները կկարողանան վերականգնել իրենց կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության ազդեցության ենթարկված շինությունները վերանորոգելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում: Ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացվող առևտրային տարածքներից մեկին կտրամադրվի նոր մուտք: | Կիրառելի չէ |
|  |  |  | Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող օգտագործվող հողի դիմաց` վերջինիս շուկայական արժեքի 25% -ի չափով: |  |  |

## Զբաղվածության կորուստ

Մշտական ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող ընկերություններում չկան գրանցված աշխատողներ: Ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր դադարեցմամբ պայմանավորված 3 աշխատողներ ժամանակավորապես կկորցնեն իրենց աշխատանքները և կփոխհատուցվեն ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների համար իրենց միջին ամսական աշխատավարձի չափով: Նրանք ի վիճակի կլինեն վերսկսել իրենց աշխատանքը ձեռնարկատիրական գործունեության վերսկսումից հետո:

## Չգործող ձեռնարկատիրական գործունեություններ և այլ՝  ազդեցության ենթարկվող ենթակառուցվածքներ

Ինչպես ցույց է տրված ազդեցություններին վերաբերող գլխի Աղյուսակ 2.6-ում, 9 ԱԵՏՏ-ներ կկրեն ոչ բնակելի շինությունների քանդման ազդեցությունները: 9 ԱԵՏՏ-ներից չորսը կփոխհատուցվեն և կվերականգնվեն որպես ազդեցության ենթարկված ձեռնարկատերեր  (ենթագլուխ 7.3): Մյուս 5 ԱԵՏՏ-ները կկորցնեն շինություններ, որոնք չգործող առևտրային տարածքներ են  (ավտոտեխսպասարկման կայան, պանդոկ) կամ օժանդակ շինություններ (ավտոտնակ): Նրանք կփոխհատուցվեն համաձայն ՀՕՏՇ-ի և ի վիճակի կլինեն հարևանությամբ գնել/վերկառուցել նույնանման նոր անշարժ գույք:

# ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

Սույն գլուխը նկարագրում է ՀՕՏ-ի միավոր դրույքաչափի, արժեքի սահմանման համար ընդունված մեթոդաբանությունը և ԱԵԱ-ներին վճարվելիք փոխհատուցումը` Ենթածրագրի տարաբնակեցման արդյունքում ազդեցության դիմաց: Սույն գլխում նկարագրված տարբեր կատեգորիաների ԱԵԱ-ների փոխհատուցման իրավունքը սահմանված է ՀՕՏՇ-ով: Փոխհատուցման դրույքաչափերը սահմանվել են արտոնագրված անկախ գնահատողի կողմից` թափանցիկ մեթոդաբանության կիրառմամբ, որն ընդունելի է ԱԶԲ-ի, ԾԻԳ/ԵՔ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից: ՀՕՏԾ 2-ի բյուջեն ամփոփված է  սույն գլխի վերջում:

## Ֆինանսավորման աղբյուրները և բաշխումը

ՀՕՏԾ-ի մշակման և իրականացման ծախսերը, ներառյալ` փոխհատուցումն ու վարչական ծախսերը, կֆինանսավորվեն հետևյալ աղբյուրներից.

ա. Երևանում տեղակայված հողերի փոխհատուցման և հողի օտարման այլ ծախսեր, ներառյալ` հարկերը, տուրքերը, վճարները, գործառնական ծախսերը (անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար, անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի տրամադրման ծառայության վճար, անշարժ գույքի պետական գրանցման պետական տուրք (մնացած մասի գրանցում), անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի պետական գրանցման պետական տուրք ազդեցության ենթակա մասի համար, անշարժ գույքի հասցեների տրամադրման ծառայության վճար, անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար (մնացած մասի համար), ինչպես նաև ԵՔ-ին պատկանող հողերի ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործման դիմաց վերականգնման նպաստը կֆինանսավորվեն Երևանի համայնքային բյուջեով՝ տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված միջոցներից:

բ. Արգավանդ և Գետափնյա համայնքներում գտնվող հողերի փոխհատուցման և հողի օտարման այլ ծախսերը, ինչպիսիք են` հարկերը, տուրքերը, վճարները, գործառնական ծախսերը (անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար, անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի տրամադրման ծառայության վճար, անշարժ գույքի պետական գրանցման պետական տուրք (մնացած մասի գրանցում), անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի պետական գրանցման պետական տուրք ազդեցության ենթակա մասի համար, անշարժ գույքի հասցեների տրամադրման ծառայության վճար, անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար (մնացած մասի համար), համայնքի սեփականությունը հանդիսացող  հողի ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործման դիմաց վերականգնման նպաստը, ինչպես նաև  հարկերը, վճարները և գործառնական ծախսերը կապված հողից բացի այլ կորուստների հետ, ներառյալ` նպաստների հետ առնչվող գործառնական ծախսերը, կֆինանսավորվեն ՀՀ պետական բյուջեով տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից:

գ. Մնացած այլ գույքի փոխհատուցումը, ինչպես նաև նպաստները, կֆինանսավորվեն ՀՀ պետական բյուջեով` տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված վարկային միջոցներից:

դ. Ծրագրին առնչվող տարաբնակեցման այլ ծախսերը (ներառյալ` մնացած գույքի փոխհատուցումը և նպաստները) կֆինանսավորվեն ԱԶԲ վարկային միջոցներից (ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ միջև կնքվել է վարկային համաձայնագիր (վարկի համարը` 2752-ARM(SF) 19.05.2011)):

ԾԻԳ-ը պետք է ձեռնարկի միջոցներ ՀՕՏԾ 2-ի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները համապատասխան ֆինանսավորման աղբյուրներից պահանջելու և ժամանակին ԱԵԱ-ներին հատկացնելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող առևտրային բանկերում յուրաքանչյուր ԱԵԱ-ի անունով բացված անհատական բանկային հաշվին:

## Օտարվող հողի դիմաց փոխհատուցումը

### Գնահատման մեթոդաբանությունը

Համաձայն ՀՕՏՇ-ի` հողը փաստացի տիրապետող, վարձակալող և օգտագործող ԱԵԱ-ները, որոնց օգտագործման իրավունքը տվյալ անշարժ գույքի նկատմամբ ենթակա է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցման՝ կստանան փոխհատուցում ազդեցության ենթակա հողի դիմաց: Փոխհատուցման մանրամասները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.

Բացի հողամասի/գույքի վարձակալությունից, այլ գույքային իրավունք ունեցողների (սերվիտուտի, կառուցապատման, գրավի, հիփոթեքի, օգտագործման) փոխհատուցման սկզբունքը ամրագրված չէ ՀՕՏՇ-ով: Համաձայն ՀՀ օրենսդրության` հողամասի նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցողներին փոխհատուցումը տրվում է ազդակիր հողամասի/գույքի դիմաց տրվող փոխհատուցման գումարից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, սակայն օրենսդրությունը չի սահմանում նշված փոխհատուցման հաշվարկման կարգը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՕՏՇ-ի համաձայն վարձակալների և չձևակերպված օգտագործողների համար փոխհատուցումը հաշվարկվում է առանձին, այսինքն չի նվազեցվում գույքի սեփականատիրոջը տրվող փոխհատուցման գումարից, առաջարկում ենք այլ գույքային իրավունք ունեցողների փոխհատուցումը, տվյալ դեպքում` կառուցապատման իրավունքի դադարեցման դիմաց փոխհատուցումը հաշվարկել նույն մեխանիզմով, ինչպես վարձակալների դեպքում (..ելնելով վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից, նա պետք է ստանա ազդեցության ենթակա վարձակալված հողի «շուկայական կամ  կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)` գումարած 15%»-ին համարժեք փոխհատուցում հետևյալ մասնաբաժիններով` մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողի արժեքի 25%):

Աղյուսակ 8-1 Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողի դիմաց վերականգնման նպաստը

| Սեփականատերը | Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները գրանցման ենթակա հողօգտագործողը | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործող |
| --- | --- | --- |
| Փոխարինման արժեք+15% | Փոխարինման արժեք +15% (օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման գործընթացից հետո) | Փոխարինման արժեքի 25%-ը |
| Վարձակալության մնացած տարիների վարձակալները |
| Մինչև 1 տարի - (փոխարինման արժեք+15%) * 0.05 |
| Մինչև 15 տարի - ( փոխարինման արժեք +15%) * 0.14 |
| Մինչև 25 տարի - ( փոխարինման արժեք +15%) * 0.20 |
| 25 տարի - ( փոխարինման արժեք +15%) * 0.25 |

Փոխհատուցման և վերականգնման նպաստի հաշվարկման համար հիմք է հանդիսանում հողի շուկայական արժեքը: Հողի շուկայական արժեքը գնահատվում է գնահատման համեմատական մեթոդի  կիրառմամբ («Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 11): Համեմատական մեթոդը հիմնված է նույնանման հողամասերի վաճառքի շուկայական արժեքի տվյալների հուսալի համեմատության վրա (նվազագույնը վաճառքի երեք օրինակ):  Այս մեթոդի հիման վրա սահմանվում է վերջերս վաճառված հողերի ճշգրտված միջին գինը (նույն տարածքում և միևնույն/նմանատիպ կիրառության նպատակով/հատկանիշներով): Յուրաքանչյուր հողակտորի գինը սահմանվում է առանձին, քանի որ հողի գնի տարբերությունները պայմանավորված են շատ գործոններով՝ նույնիսկ ճշգրտված հողակտորների համար: (Գնահատման մեթոդաբանության մանրամասները ներկայացված են Հավելված 2-ում):

### Հողի սեփականատերերի փոխհատուցումը

Անշարժ գույքի սեփականատերերին վճարվելիք փոխհատուցումը հաշվարկվել էր փոխարինման արժեքին գումարած 15% օժանդակություն` համաձայն «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի: Հողի դիմաց  սեփականատերերի փոխհատուցման ընդհանուր արժեքը կազմում է 115,166,662.38 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-2 Փոխհատուցում ԱԵԱ-ների սեփականություն և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի համար

| Հողի կատեգո-րիան | Տեսակը | Հողա-կտորը | Ազդեցության ենթակա տարածքը | Միավորի գինը | Հողի ընդհանուր արժեքը | Հողի ընդհանուր փոխհատուցումը (ներառյալ 15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | մ² | ՀՀ դրամ /մ² | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Գետափնյա |
| Այլ հող | Համայնքային հող | 1 | 695.79 | 397 | 276,442 | 317,908 |
| Արգավանդ |
| Այլ հող | Համայնքային | 3 | 5,321.15 | 6,985 | 37,169,707 | 42,745,163 |
|  | ԱԵԱ-ների սեփականություն հանդիսացող հող | 1 | 211.72 | 11,238 | 2,379,262 | 2,736,152 |
| Առևտրային | ԱԵԱ-ների սեփականություն հանդիսացող հող | 5 | 2,567.18 | 9,317.08 | 23,918,626 | 27,506,419 |
| Միջանկյալ ընդհանուր | 9 | 8,100.05 | - | 63,467,595.29 | 72,987,734.38 |
| Երևան |
| Առևտրային | ԱԵԱ-ների սեփականություն հանդիսացող հող | 3 | 1,045.38 | 34,820.72 | 36,400,887 | 41,861,020 |
| Ընդամենը | 13 | 9,841.22 | - | 100,144,924.3 | 115,166,662.38 |

### Փոխհատուցումը հողի վարձակալներին

Վարձակալների փոխհատուցումը հաշվարկվում է ազդեցության ենթակա հողամասի շուկայական արժեքի հիման վրա և ավելացվում է 15%-ով` հետևյալ համամասնությամբ և վարձակալության մնացած տարիների հիման վրա.  1) < 1 տարի 5%, 2) < 15 տարի 14%, 3) < 25 տարի 20%, 4) > 25 տարի 25%: 1 վարձակալին վճարվելիք ընդհանուր փոխհատուցումը 3,599,559 ՀՀ դրամ է:

Աղյուսակ 8-3 Փոխհատուցում հողի վարձակալներին

| Հողի կատե-գորիան | Հողա մասը | Ազդ. ենթ. տարածքը | Միավորի գինը | Հողի շուկայա-կան արժեքը | Շուկայական արժեք +15% | Վարձակա-լության մնացած տարիները | Կիրառ-վող գործա-կիցը | Փոխհատուցման ընդհանուր գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | մ² | ՀՀ դրամ/ մ² | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | No. | % | ՀՀ դրամ |
| Գյուղա-տնտեսական (այլ հող) | 1 | 2,248.60 | 6,960 | 15,650,226 | 17,997,794 | 20 | 20 | 3,599,559 |

### Կառուցապատման իրավունքի դադարեցման դիմաց փոխհատուցումը

Այլ գույքային իրավունքներ ունեցող ԱԵԱ-ների փոխհատուցումը: Արգավանդի համայնքը փոխհատուցումը ստանում է որպես սեփականատեր, իսկ կառուցապատման իրավունք ունեցող անձինք փոխհատուցումը ստանում են առանձին: Կառուցապատման իրավունքի դադարեցման դիմաց փոխհատուցումը հաշվարկվում է նույն մեխանիզմով, ինչպես վարձակալների դեպքում: Վարձակալների փոխհատուցումը հաշվարկվում է հետևյալ կերպով. ելնելով վարձակալության մնացած տարիների հաշվարկից` նա պետք է ստանա ազդեցության ենթակա վարձակալված հողի «շուկայական կամ  կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է)` գումարած 15%»-ին համարժեք փոխհատուցում հետևյալ մասնաբաժիններով` մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողի արժեքի 25%: Կառուցապատման իրավունք ունեցող 2 անձանց վճարվելիք փոխհատուցման ընդհանուր գումարը կազմում է 88.995 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-4 Փոխհատուցում կառուցապատման իրավունքի դադարեցման դիմաց

| Հողի կատե-գորիան | Հողամասը | Ազդեցության ենթակա տարածքը | Միավորի գինը | Հողի շուկայական արժեքը | Շուկայական արժեք +15% | Կառուցապատման իրավունքի մնացած տարիները | Կիրառվող գործակիցը | Փոխհատուցման ընդհանուր գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. | մ² | ՀՀ դրամ / մ² | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | No. | % | ՀՀ դրամ |
| Բնակելի (այլ հող) | 1 | 25.15 | 12,308 | 309,547 | 355,979 | 25 | 25.00 | 88,995 |

### Վերականգնման նպաստ` ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի համար

ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի դիմաց տրամադրվող վերականգնման նպաստը կկազմի հողի շուկայական արժեքի 25%-ը: Ընդհանուր առմամբ, Երևանի քաղաքապետարանի և Արգավանդ համայնքի հողերի ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներին կվճարվի 14,603,751.86 ՀՀ դրամ 2,435.19մ² հողի դիմաց` որպես կենսապահովման միջոցների կորստի վերականգնման նպաստ:

Աղյուսակ 8-5 Վերականգնման նպաստ` ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի համար

| Հողի տեսակը | Հողա-մասը | Ազդեցության ենթակա տարածքը | Միավորի միջին գինը | Հողի ընդհանուր արժեքը | Ընդհանուր վերականգնման նպաստը (ընդհանուր արժեքի 25%-ը) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | մ² | ՀՀ դրամ/ մ² | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Արգավանդ |
| Գյուղատնտեսական | 1 | 733.22 | 9,443.51 | 6,924,171.45 | 1,731,042.86 |
| Երևան |
| Առևտրային | 10 | 928.52 | 33,776.71 | 31,362,348.00 | 7,840,587.00 |
| Գյուղատնտեսական | 2 | 773.45 | 26,024.29 | 20,128,488 | 5,032,122 |
| Միջանկյալ ընդհանուր | 12 | 1,701.97 | - | 51,490,836.00 | 12,872,709.00 |
| Ընդամենը | 13 | 2,435.19 | - | 58,415,007.45 | 14,603,751.86 |

## Փոխհատուցում շենքերի,  շինությունների և բարելավումների  համար

### Գնահատման մեթոդաբանությունը

Օտարվող շինությունների դիմաց փոխհատուցումը հաշվարկվում է և′ անշարժ գույքի սեփականատերերի, և′ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինությունների օգտագործողների համար: Յուրաքանչյուր խմբի համար ՀՕՏՇ-ն սահմանում է հատուկ մոտեցում փոխհատուցումը հաշվարկելու համար: Ընդհանուր մոտեցումը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 8-6 Փոխհատուցում բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների համար

| ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ և չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող բնակելի շինություններ | ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ տնօրինվող ոչ բնակելի շինություններ | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող ոչ բնակելի շինություններ գրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի վրա | ՀՀ օրենսդրության Պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող ոչ բնակելի շինություններ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող հողամասի վրա |
| --- | --- | --- | --- |
| Փոխարինման արժեք +15% | Փոխարինման արժեք +15% | Փոխարինման արժեք | Փոխարինման արժեք՝ հանած 20%` օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման ծախսերի համար |

Շենքերի և շինությունների փոխարինման արժեքները սահմանվում են՝ նույն նպատակին ծառայելու և նույն նյութերի օգտագործմամբ նմանատիպ նոր շենքի/շինության կառուցման ծախսերի կամ գնահատման օրվա դրությամբ ժամանակակից պահաջներին բավարարող փոխարինողների՝ շուկայում տիրող գների հաշվարկի հիման վրա: (Գնահատման մեթոդաբանության մանրամասները  ներկայացված են Հավելված 2-ում):

### Ոչ բնակելի շինություններ

Ընդհանուր առմամբ, 393.05 մ² տարածքով ազդեցության ենթակա 16 շենքերի և շինությունների համար սեփականատերերին և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներին կվճարվի  112,067,493.29 ՀՀ դրամ` հողի օտարման դիմաց: Ի լրումն, 1,679,305 ՀՀ դրամ կվճարվի երեք շենքերի և շինությունների վերանորոգման համար:

Աղյուսակ 8-7 Փոխհատուցում ոչ բնակելի շինությունների համար

| Ազդեցու-թյան ենթակա շինության տեսակը | Նյութի տե-սակը | Շինու թյուն-ները | Ազդեցության ենթակա տարածքը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Ընդհանուր փոխհատու-ցումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ՀՀ օրենս-դրու-թյան Պահանջների պահ-պան-մամբ տնօրին-վող և օգտա-գործվող ոչ բնա-կելի շինություններ | ՀՀ օրենս-դրու-թյան Պահանջների Չպահ-պան-մամբ տիրա-պետվող և օգտա-գործվող ոչ բնակելի շինու-թյուններ | Ընդա մենը |  |  |  |
|  |  | No | մ² | մ² | մ² | ՀՀ դրամ/մ2 | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Հոր | Քարե/ բետոնե | 2 | - | 6.79 | 6.79 | 106,426 | 722,631.00 | 687,323.00 |
| Տաղավար | Քարե | 1 | - | 43.32 | 43.32 | 80,113 | 3,470,516.50 | 2,776,413.29 |
| Չգործող պանդոկ | Քարե | 3 | 25.54 | 62.96 | 88.50 | 368,801 | 32,638,849 | 32,578,460 |
| Ծածկ | Մետաղական | 2 | 0.90 | 4.91 | 5.81 | 15,355 | 89,213. | 76,208.00 |
| Խանութ | Քարե | 2 | 30.59 | 15.76 | 46.35 | 405,365.16 | 18,788,675 | 20,279,909 |
| Փոխադրա-միջոցների տեխսպա-սարկման կայան | Քարե | 6 | 201.48 | 0.80 | 202.28 | 239,515.79 | 48,449,253.00 | 55,669,180.00 |
| Ընդամենը | - | 16 | 258.51 | 134.54 | 393.05 | - | 104,105,137.50 | 112,067,493.29 |

Աղյուսակ 8-8 Փոխհատուցում վերանորոգման ծախսերի համար

| Անվանումը | Նյութը | No | Փոխհատուցումը |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ՀՀ դրամ |
| Ծածկ | Մետաղական | 1 | 79,079 |
| Փոխադրամիջոցների տեխսպասարկման կայան | Քարե շարվածք | 1 | 1,600,226 |
| Ընդամենը | 2 | 1,679,305.00 |

### Ցանկապատեր և բարելավումներ

ԱԵԱ–ների կողմից իրականացվող բարելավումները` անկախ դրանց կարգավիճակից, ենթակա են փոխհատուցման: Ընդհանուր առմամբ, 8,996,740 ՀՀ դրամ կվճարվի տարբեր տեսակի բարելավումների համար: Ազդեցության ենթակա ցանկապատերի համար փոխհատուցումը կազմում է 1,320, 812.14 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-9 Փոխհատուցում բարելավումների համար

| Անվանումը | Նյութը | Հողակտորները | Տարածքը | Միավորի գինը | Փոխհատուցումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No | մ² | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Տարածք | Ասֆալտ | 6 | 978.0 | 9,000 | 8.802.00 |
| Տարածք | Բետոնե | 3 | 29.96 | 6,500 | 194,740 |
| Ընդամենը | 9 | 1,007.96 | - | 8,996.740 |

Աղյուսակ 8-10 Փոխհատուցում ցանկապատերի համար

| Նյութը | Երկարու-թյունը | Տա-րածքը | Միավո-րի գինը | Շուկայական արժեքը | ՀՀ օրենսդրության պահանջ-ների պահպանմամբ գրանցված գույքի փոխհատուցումը (շուկայա-կան արժեք+ 15%) | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ չգրանցված գույքի Փոխհատու-ցումը (շուկայական արժեք՝ հանած օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման ծախսեր) | Փոխհատուց-ման ընդհանուր գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | գմ | մ² | ՀՀ դրամ/մ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Մետաղական Ա | 117.55 | - | 3,338.05 | 392.388.00 | 61,420.00 | 271,184.00 | 332,604.00 |
| Մետաղական Բ | 148 | - | 6,676.12 | 988,066.44 | - | 790,453.00 | 790,453.00 |
| Տուֆ/քարե Գ | - | 21.25 | 10,014.19 | 212,801.54 | 90,403.06 | 107,352.08 | 197,755.14 |
| Ընդամենը | 265.55 | 21.25 | - | 1,593,255.98 | 151,823.06 | 1,168,989.08 | 1,320,812.14 |

## Մշակաբույսերի և ծառերի փոխհատուցումը

### Մշակաբույսեր

Այս տարածքի համար միակ կիրառելի փոխհատուցումը մշակաբույսի դիմաց ծաղիկների համար է: Մշակաբույսերի դիմաց կվճարվի դրամական փոխհատուցում` շուկայական դրույքաչափով` տարեկան ակնկալվող համախառն բերքի համար: Միավոր դրույքաչափերը սահմանվել են հիմնական մշակաբույսերի 2006-2014 թթ. բերքի և գների հիման վրա: Մշակաբույսերի ընդհանուր փոխհատուցումը կազմում է 25,000 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-11 Փոխհատուցում մշակաբույսերի համար

| Մշակաբույսի տեսակը | Ազդեցության ենթակա տարածքը | Արժեքը | Գումարը |
| --- | --- | --- | --- |
|  | մ² | ՀՀ դրամ/մ² | ՀՀ դրամ |
| Ծաղիկներ | 25 | 1,000 | 25,000.00 |

### Մրգատու ծառեր

Մրգատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը տարբերվում է բերքատու, դեռևս ոչ բերքատու և նորատունկ ծառերի համար.

ա. Բերքատու ծառեր. փոխհատուցումը հիմնված է փոխարինման արժեքի վրա, որը հաշվարկվել է 1 տարվա եկամտի կորստի զուտ շուկայական արժեքը բազմապատկելով այն տարիների թվով, որն անհրաժեշտ է նոր ծառը լիարժեք պտղատվության տարիքին աճեցնելու համար,

բ. Ոչ բերքատու ծառեր. անկախ ծառերի տարիքից` փոխհատուցումը հիմնված է արտադրական ներդրման փոխարինման արժեքի վրա այն տարիների թվով, որն անհրաժեշտ է նոր ծառը լիարժեք պտղատվության տարիքին աճեցնելու համար,

գ. Նորատունկ ծառեր. տնկիների շուկայական արժեքի փոխհատուցում:

Ընդհանուր առմամբ, կփոխհատուցվեն 16 նորատունկ կեռասենիներ` 24,000 ՀՀ դրամ արժեքով և ազդեցության ենթակա 37 մրգատու ծառերի դիմաց ԱԵԱ-ներին կվճարվի 5,464,530.00 ՀՀ դրամ: Ազդեցության ենթակա նորատունկերի և մրգատու ծառերի փոխհատուցման առանձնահատկություններն ամփոփված են ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 8-12 Փոխհատուցում նորատունկերի համար

| Տեսակը | Նորատունկերի արժեքը | Ծառերը | Ընդհանուր փոխհատուցումը |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ՀՀ դրամ/ծառ | No | ՀՀ դրամ |
| Կեռասենի | 1,500 | 16 | 24,000 |

Աղյուսակ 8-13 Փոխհատուցում բերքատու ծառերի համար

| Տեսակը | Տարեկան բերքը | Միավորի արժեքը | Բերքատվության համար անհրաժեշտ տարիների քանակը | Ծառի միավորի արժեքը | Ազդեցության ենթակա ծառերը | Ընդհանուր փոխհատուցումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կգ | ՀՀ դրամ/կգ | No | ՀՀ դրամ | No | ՀՀ դրամ |
| Խաղող | 25 | 321.5 | 4 | 32,150 | 3 | 96,450.00 |
| Խնձորենի | 50 | 333.7 | 6 | 100,110 | 2 | 200,220.00 |
| Ծիրանենի | 80 | 374.75 | 6 | 179,880 | 27 | 4,856,760 |
| Կեռասենի | 30 | 518.5 | 4 | 62,220 | 5 | 311,100.00 |
| Ընդամենը | - | - | - | - | 37 | 5,464,530.00 |

### Փայտանյութ տվող ծառեր

Փայտանյութ տվող ծառերի փոխհատուցումը տարբերվում է նորատունկ, միջին տարիքի և հասունացած ծառերի համար.

ա. Նորատունկեր. բերքատվության ներդրման փոխարինման արժեքի փոխհատուցում: Նորատունկ են համարվում մինչև 12 սմ տրամագծով ծառերը:

բ. Միջին հասակի և հասունացած ծառեր. ծառի փայտանյութի արժեքի փոխհատուցումը փոխարինման արժեքով կհաշվարկվի` հիմք ընդունելով ծառի փայտանյութի ծավալը: Միջին տարիքի ծառեր համարվում են այն ծառերը, որոնք ունեն 12-36 սմ տրամագիծ, և հասունացած ծառեր համարվում են այն ծառերը, որոնք ունեն 36 սմ-ից  ավել տրամագիծ:

գ.  Փայտանյութ տվող ծառերի փոխհատուցումը տնկիների համար կազմում է 4,620 ՀՀ դրամ, 36,960 ՀՀ դրամ` միջին հասակի ծառերի համար, ինչպես նաև 1,178,310 ՀՀ դրամ լիարժեք հասունացած ծառերի համար` 1,219,890 ՀՀ դրամ ընդհանուր փոխհատուցման գումարով, ինչպես  ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 8-14 Փոխհատուցում փայտանյութ տվող ծառերի համար

| Տեսակը | Նորատունկ (մինչև 12 սմ տրամագծով) | Միջին հասակի (13-22սմ) | Հասուն (22սմ+) | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | Միա-վորի արժե-քը | Տրամագիծը | Ենթաընդ-հա-նուր | No | Միա-վորի արժեքը | Տրամագիծը | Ենթաընդ-հա-նուր | No | Միա-վորի արժեքը | Տրամագիծը | Ենթա-ընդհա-նուր | No | ՀՀ դրամ |
|  |  | ՀՀ դրամ | սմ | ՀՀ դրամ |  | ՀՀ դրամ | սմ | ՀՀ դրամ |  | ՀՀ դրամ | սմ | ՀՀ դրամ |  |  |
| Բարդի | 2 | 2310 | 2 | 4,620 | 16 | 2310 | 12 | 36,960 | 25 | 33,810 | 35 | 845,250 | 43 | 886,830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 25,620 | 30 | 256,200 | 10 | 256,200 |
| Հացենի | - | - |  | - | - | - | - | - | 3 | 25,620 | 32 | 76,860 | 3 | 76,860 |
| Ընդա-մենը | 2 | - |  | 4,620 | 16 | 2310 | - | 36,960 | 38 | 85,050 | - | 1,178,310 | 56 | 1,219,890 |

### Դեկորատիվ ծառեր և թփեր

Դեկորատիվ ծառերի փոխհատուցումը հաշվարկվել է փոխարինման արժեքի հիման վրա: Ընդհանուր առմամբ, 79 դեկորատիվ ծառերի կորստի դիմաց փոխհատուցումը կկազմի 193,800 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-15 Փոխհատուցում դեկորատիվ ծառերի և թփերի համար

| Տեսակը | Միջին | Մեծ | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Միա-վորի արժեքը | Ծառերը | Փոխհատուցումը | Միավո-րի արժեքը | Ծառերը | Փոխհա-տուցումը | Ծառերը | Փոխհա-տուցումը |
|  | ՀՀ դրամ | No | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | No | ՀՀ դրամ | No | ՀՀ դրամ |
| Ազնիվ վարդ | 600 | 12 | 7,200 | 900 | 9 | 8,100 | 21 | 15,300 |
| Եղևնի | 1,500 | 1 | 1,500 | 2,500 | 1 | 2,500 | 2 | 4,000 |
| Մագլցող վարդ | - | - | - | 3,500 | 3 | 10,500 | 3 | 10,500 |
| Վայրի խաղող | - | - | - | 1,500 | 17 | 25,500 | 17 | 25,500 |
| Կիպրոս | - | - | - | 14 | 14 | 42,000 | 14 | 42,000 |
| Ֆորցիսիա | - | - | - | 9 | 9 | 27,000 | 9 | 27,000 |
| Հասմիկ | 1,500 | 1 | 1,500 | 8 | 8 | 24,000 | 9 | 25,500 |
| Տոսախ | 8,000 | 1 | 8,000 | 3 | 3 | 36,000 | 4 | 44,000 |
| Ընդամենը | - | 15 | 18,200 | - | 64 | 175,600 | 79 | 193,800 |

## Փոխհատուցում  ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի կորստի դիմաց

### Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստներ

Իրականացվող բոլոր ձեռնարկատիրական գործունեությունները կկրեն մշտական ազդեցություն և բոլորն էլ ներկայացրել են հարկային հայտարարագրեր: Այս կարգի կորուստների միավորի գինը հաշվարկվել է մեկ տարվա զուտ եկամտի հիման վրա: Գնահատումը հիմնվում է ազդեցության ենթակա բիզնեսի հարկային հայտարարագրի վրա:

Ձեռնարկատիրական գործունեության փոխհատուցման հաշվարկներն ՄՉՀ հետազոտության ընթացքում իրականացվել են մեկ առ մեկ, իսկ գնահատման հաշվետվությունները` ՀՀ հարկային ծառայության կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա: Ազդեցությունների վերջին գնահատումից հետո կատարված փոփոխություններն արտացոլելու համար ԾԻԳ-ը թարմացրեց ձեռնարկատիրական գործունեության և զբաղվածության կորուստների մասին տեղեկատվությունը, որը ձեռք էր բերվել 2015 թ. մայիսին: Ձեռնարկատիրական գործունեության փոխհատուցումը կազմում է 9,749,285  ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-16 Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունը կորցնելու դիմաց

| Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակը | Ձեռնարկա-տիրական գործունեու-թյուն | Եկա-մտի ամիսներ | Ամսա-կան զուտ եկամուտը | Տարեկան զուտ եկամուտը | Ընդամենը | Գրանցման ծախ-սերը | Ընդհանուր ծախսերը՝ ներառյալ գրանցման ծախսերը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No | No | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Մշտական ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի առկայությամբ |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 1 | 1 | 12 | Կիրառելի չէ | 4,802,230 | 4,802,230 | 3,000 | 4,805,230 |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 2 | 1 | 12 | Կիրառելի չէ | 3,307,227 | 3,307,227 | 3,000 | 3,310,227 |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 3 | 1 | 12 | Կիրառելի չէ | 659,780 | 659,780 | 3,000 | 662,780 |
| Մշտական ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի բացակայությամբ |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 1 | 1 | 12 | 50,000* | Կիրառելի չէ | 600,000 | Կիրառելի չէ | 600,000 |
| Ժամանակավոր ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի առկայությամբ |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 1 | 1 | 1 | 371,048 | 4,452,576 | 371,048 | - | 371,048 |
| Ընդամենը | 5 | - | - |  | 9,740,285 | - | 9,749,285 |
| * Առանց հարկային հայտարարագրի մշտական ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության համար փոխհատուցումը տրամադրվում է նվազագույն աշխատավարձի հիման վրա |

### Եկամտի կորուստներ

Ավտոմեքենաների վերանորոգման կայանում աշխատող ժամանակավոր ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության երեք աշխատողներ կստանան վերականգնման նպաստ՝ այդ ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների քանակով միջին աշխատավարձի չափով: Այս ազդեցության ենթարկված՝ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացվող շինությունների վերանորոգման համար անհրաժեշտ կլինի մոտ մեկ ամիս, որից հետո նրանք կվերսկսեն իրենց գործունեությունը և ազդեցության ենթարկված աշխատողները կսկսեն աշխատել:

Աղյուսակ 8-17 Փոխհատուցում զբաղվածության կորստի համար

| Կորուստ | Ազդեցության ենթակա աշխատողները | Ամիս ները | Միավորի միջին արժեքը | Ընդամենը ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Զբաղվածության ժամանակավոր կորուստ | 3 | 1 | 74,916.6 | 224,750 * |
| * Յուրաքանչյուր ԱԵՏՏ-ի համար ամսական միջին աշխատավարձը հաշվարկվել է անհատականորեն: Սույն աղյուսակում ներկայացված է միջինը: |

## Վերականգնման նպաստներ

### Զգալի ազդեցության նպաստ

ՀՕՏԾ-ի շրջանակում մշակաբույսերի դիմաց լրացուցիչ փոխհատուցումը` 1 տարվա բերքին համարժեք, կվճարվի զգալի ազդեցության ենթարկվող տնային  տնտեսություններին: Ընդհանուր առմամբ, 3 ԱԵՏՏ-ներ կենթարկվեն զգալի ազդեցության` կորցնելով հողի ավելի քան 10%-ը, և կփոխհատուցվեն համապատասխանաբար: Բոլոր զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵՏՏ-ների փոխհատուցման ընդհանուր գումարը կազմում է 969,718 ՀՀ դրամ: Մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 8-18 Նպաստներ զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների համար

| Կատեգորիան | ԱԵՏՏ-ների թիվը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ՀՀ դրամ |
| Զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10% -ը | 3 | 323,239.17 | 969,718.00 |
| * Յուրաքանչյուր ԱԵՏՏ-ի համար նպաստը հաշվարկվել է անհատականորեն: Սույն աղյուսակի միավոր արժեքները ներկայացնում են միջին գումարները: |

### Նպաստներ խոցելի խմբերի համար

Խոցելի խմբերին կհատկացվեն լրացուցիչ նպաստներ, մասնավորապես` կանանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ներին: Այդպիսի օժանդակության գումարը համարժեք է 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափին` 50,000 ՀՀ դրամ: Ի լրումն, նման ԱԵՏՏ-ների ԱԵԱ-ներին կտրվի առաջնահերթություն Ծրագրին առնչվող աշխատանքներում ընդգրկվելիս: Խոցելի ԱԵՏՏ-ներին վճարվելիք ընդհանուր նպաստը/օժանդակությունը կկազմի 600,000 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-19 Նպաստներ սոցիալապես խոցելի խմբերի համար

| Տեսակը | Թիվը | Նպաստի գումարը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- |
| ա. Կանանց կողմից ղեկավարվող բԵՏՏ-ներ | 2 | 300,000 | 300,000 |
| բ. Տարեցների կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ներ (նաև կնոջ կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ է, որն ընդգրկված է (ա)-ում | 1 | 300,000 | 300,000 |
| Ընդամենը | 2 | - | 600,000 |

### Վերաբնակեցման նպաստ

Վերաբնակեցման նպաստները հաշվարկվել են` հաշվի առնելով ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող գույքի տեղափոխության ծախսերը: Տրանսպորտային ծախսերը սահմանվել են նմանատիպ բեռնափոխադրումների ծառայություն իրականացնող ընկերությունների կողմից շուկայում առաջարկվող գների հիման վրա: Այն հաշվարկված է այնպես, որ ԱԵԱ-ն կարողանա տեղափոխել իր գույքը մինչև 20 կմ շառավղով հեռավորության վրա: Նպաստները հաշվարկվել են բոլոր ԱԵԱ-ների համար, ովքեր կարիք ունեն տեղափոխել իրենց գույքը: Ընդհանուր առմամբ, 362,850 ՀՀ դրամ կվճարվի ԱԵՏՏ-ների գույքի տեղափոխման համար:

Աղյուսակ 8-20 Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող գույքի/շինությունների տեղափոխման/տրանսպորտային ծախսերը

| Նպաստի/օժանդակության տեսակը | Պահանջվող ուղերթները | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- |
|  | No | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Տեղափոխության ծախսեր, փոքր գաբարիտներ | 2 | 22,800 | 45,600 |
| Տեղափոխության ծախսեր, մեծ գաբարիտներ | 7 | 35,250 | 246,750 |
| Տեղափոխության ծախսեր մետաղական տարաներ | 1 | 70,500 | 70,500 |
| Տեղափոխության ծախսեր մետաղական կրպակի համար | 1 | 70,000 | 70,000 |
| Ընդամենը | 11 | - | 432,850 |

## Գրանցման ծախսերը

ՀՕՏՇ շրջանակներում ԱԵԱ-ներին վճարվելիք փոխհատուցման գումարից մասհանումներ չեն կատարվի: Օտարման պայմանագրերի ստորագրման և սեփականության վերագրանցման ընթացքում ենթակա կլինեն վճարման պարտադիր վճարներ և հարկեր` համաձայն ՀՀ օրենսդրության: Բոլոր վճարները միանվագ վճարվող գումարներ են` ըստ հողի կատեգորիայի (բնակավայրերի կամ գյուղատնտեսական նշանակության) և շինությունների (բնակելի կամ ոչ բնակելի): Վճարման ենթակա գրանցման ծախսերի և տուրքերի մանրամասները նկարագրված են գնահատման մեթոդաբանության մեջ: Հետևյալ վճարները և հարկերը ենթակա են վճարման` համաձայն ՀՀ օրենսդրության.

ա. Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար (Գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման ակտ):

բ. Անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի տրամադրման ծառայության վճար (Գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման ակտ):

գ. «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման և օտարման դիմաց տրվող փոխհատուցման մասին պայմանագրերի»  պետական գրանցման համար պետական տուրք (Պետական տուրքերի ակտ):

դ. «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման և օտարման դիմաց տրվող փոխհատուցման մասին պայմանագրերի» վավերացման նոտարական ծառայության վճար (Նոտարական գրասենյակների ծառայությունների ուսումնասիրություն):

ե. ԱԱՀ արդյունաբերական և առևտրային սեփականության օտարման համար՝ ներառյալ հողերը և շինությունները: 58,350,000 ՀՀ դրամից պակաս գործարքները չեն հարկվում:  58,350,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքների հարկը կկազմի 58,350,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 20%-ը:

Աղյուսակ 8-21 Սեփականության գրանցման վճարները

| Հողի/ շինության կատեգորիան՝ ըատ կադաստրի վկայականի | No | Անշարժ գույքի միավորի նկատ-մամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխ-ման կամ փոխանց-ման պետական գրանցման ծառայու-թյան վճար | Անշարժ գույքի միավորի վերաբեր-յալ միասնա-կան տեղեկանքի տրամա-դրման ծառայու-թյան վճար | Անշարժ գույքի պետական գրանցման պետական տուրք (մնացած մասի գրանցում) | Անշարժ գույքի օտարման պայմանա-գրերի պետական գրանցման պետական տուրք ազդեցության ենթակա մասի համար | Անշարժ գույքի հասցեների տրամադրման ծառայության վճար | Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար (մնացած մասի համար) | Ընդհանուր գրանցումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Երևան համայնք |
| Ծածկ | 1 | 25,000 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | 15,000 | 25,000 | 96,000 |
| Խանութ | 1 | 25,000 | 10,000 | - | 20,000 | - | - | 55,000 |
| Ավտոտնակ | 1 | 25,000 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | 15,000 | 25,000 | 96,000 |
| Առևտրի սրահ | 1 | 25,000 | 10,000 | - | 20,000 | - | - | 55,000 |
| Փոխադրամիջոցների վերանորոգում | 1 | 25,000 | 10,000 | - | 40,000 | - | - | 55,000 |
| Փոխադրամիջոցների վերանորոգում | 4 | 25,000 | 10,000 | - | 20,000 | - |  | 220,00 |
| Գետափնյա համայնք |
| Գյուղատնտե-սական հող | 1 | 2000 | 500 | - | 5,000 | - | - | 7,500 |
| Արգավանդ համայնք |
| Բնակելի հող | 11 | 25,000 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | 15,000 | 25,000 | 1,056,000 |
| Ընդամենը | 21 | - | - | - | - | - | - | 1,640,500 |

## Բյուջեի ամփոփում

Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընդհանուր ծախսերը կազմում են 350,365,228.50 ՀՀ դրամ, որը համարժեք է 729,927.56 ԱՄՆ դոլարի, ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակում: Ընդհանուր 350,365,228.50 ՀՀ դրամից Երևանի քաղաքապետարանի և ՀՀ կառավարության կողմից կհատկացվի 81,635,098.24 ՀՀ դրամ և 85,839,480.98 ՀՀ դրամ: Երևանի քաղաքապետարանը կապահովի, որ հողի օտարման և տարաբնակեցման փոխհատուցման գումարները հաստատվեն բոլոր աղբյուրների կողմից և հատկացվեն ժամանակին` սույն ՀՕՏԾ-ի իրականացման նպատակով:

ՀՕՏԾ-ի բյուջեն նաև ներառում է վարչական այլ ծախսեր, որոնք կկատարվեն ՀՕՏԾ-ի իրականացման համար: Այս ծախսը հաշվարկվել է և ներառվել է բյուջեում որպես միանվագ վճար:

Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է ամփոփ բյուջեն՝ ըստ ֆինանսավորման աղբյուրի.

Աղյուսակ 8-22 Ամփոփ բյուջեն

| Միավորը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ընդամենը/ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- |
| Փոխհատուցման բյուջեն, ներառյալ` նպաստները |
| Փոխհատուցում մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողի համար (ներառյալ 15% oժանդակություն) | ԵՔ | 51,824,998.07 |
| Փոխհատուցում ԱԵԱ-ի սեփականություն հանդիսացող հողի համար (ներառյալ 15% oժանդակություն) | ՀՀ կառավարություն | 63,341,664.31 |
| Փոխհատուցում վարձակալներին | ՀՀ կառավարություն | 3,599,559.00 |
| Փոխհատուցում կառուցապատման իրավունք ունեցող ԱԵԱ-ներին | ՀՀ կառավարություն | 88,995.00 |
| Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողօգտագործման համար | ԵՔ | 14,603,751.86 |
| Փոխհատուցում ոչ բնակելի շինությունների համար | ԱԶԲ վարկ | 112,067,493.29 |
| Փոխհատուցում վերանորոգման ծախսերի համար | ԱԶԲ վարկ | 1,679,305.00 |
| Փոխհատուցում ցանկապատերի համար | ԱԶԲ վարկ | 1,320,812.14 |
| Փոխհատուցում բարելավումների համար | ԱԶԲ վարկ | 8,996,740.00 |
| Փոխհատուցում մշակաբույսերի համար | ԱԶԲ վարկ | 25,000.00 |
| Փոխհատուցում նորատունկերի համար | ԱԶԲ վարկ | 24,000.00 |
| Փոխհատուցում բերքատու ծառերի համար | ԱԶԲ վարկ | 5,464,530.00 |
| Փոխհատուցում փայտանյութ տվող ծառերի համար | ԱԶԲ վարկ | 1,219,890.00 |
| Փոխհատուցում դեկորատիվ ծառերի համար | ԱԶԲ վարկ | 193,800.00 |
| Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունը կորցնելու համար | ԱԶԲ վարկ | 9,749,285.00 |
| Փոխհատուցում զբաղվածության կորստի համար | ԱԶԲ վարկ | 224,750.00 |
| Նպաստ զգալի ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսությունների համար | ԱԶԲ վարկ | 969,718.00 |
| Նպաստ սոցիալապես խոցելի անձանց համար | ԱԶԲ վարկ | 600,000.00 |
| Տրանսպորտային ծախսեր | ԱԶԲ վարկ | 362,850.00 |
| Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շինությունների տրանսպորտային ծախսեր | ԱԶԲ վարկ | 70,000.00 |
| Պետական գրանցման ծառայությունների վճար | ՀՀ կառավարություն | 1,640,500.00 |
| Ենթաընդհանուր |  | 278,067,641.67 |
| Վարչական ծախսեր |
| Ուղղակի վարչական ծախսեր (Ենթաընդհանուրի 5%-ը ) | ԱԶԲ վարկ (83.33%) | 11,585,688.29 |
|  | ՀՀ կառավարություն (16.67%) | 2,317,693.79 |
| Ընդամենը |  | 291,971,023.75 |
| Չնախատեսված ծախսեր 20% | ԱԶԲ վարկ | 30,481,774.88 |
|  | ԵՔ | 13,605,849.71 |
|  | ՀՀ կառավարություն | 14,306,580.16 |
| Ընդհանուր ՀՕՏ բյուջեն (ՀՀ դրամ) |  | 350,365,228.50 |
| Ընդհանուր ՀՕՏ բյուջեն (1 ԱՄՆ դոլար= 480 ՀՀ դրամ) |  | 729,927.56 |
| Արտարժույթի փոխարժեքը 2015 թ.-ի մայիսի 29-ի դրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ |

Աղյուսակ 8-23 Ամփոփ բյուջեն` ըստ ֆինանսավորման յուրաքանչյուր աղբյուրի

| Ֆինանսավորման աղբյուրը | ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար |
| --- | --- | --- |
| Երևանի քաղաքապետարան | 81,635,098.24 | 169,719.54 |
| ԱԶԲ վարկ | 182,890,649.28 | 380,230.04 |
| Պետական բյուջե | 85,839,480.98 | 178,460.46 |
| Ընդամենը | 350,365,228.50 | 729,927.56 |

# ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՕՏ գործողությունների պլանավորումը և իրականացումը ներառում է առանձին գործընթացներ և տարբեր մասնակիցների փոխգործունեությունը: Սույն գլուխը մանրամասներ է ներկայացնում բոլոր կողմերի, ինչպես նաև ՀՕՏ գործողությունների ընթացքում նրանց դերի մասին:

## Հիմնական գործակալությունները և կազմակերպությունները

### Ասիական զարգացման բանկ

Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ) կհանդիսանա Ծրագրի ֆինանսավորող մարմինը: Բացի ֆինանսավորումից՝ ԱԶԲ-ն պարբերաբար կդիտարկի Ծրագիրը և ՀՕՏԾ իրականացումը, ինչպես նաև հստակություն կապահովի պայմանագրերի ստորագրման և շինարարական աշխատանքների նախաձեռնման առնչությամբ:

### ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը ծրագրի Գործադիր մարմինն (ԳՄ) է: Այն իրականացնում է Ծրագրի ընդհանուր գործառույթները, այդ թվում՝ գործակալությունների միջև համակարգումը:

### Երևանի քաղաքապետարանը և ծրագրի իրականացման գրասենյակը

Երևանի քաղաքապետարանը (ԵՔ) ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում ծրագրի համար: Դա ներառում է նախապատրաստումը, բոլոր ՀՕՏ առաջադրանքների իրականացումն ու ֆինանսավորումը, ինչպես նաև գործակալությունների միջև համակարգումը: ԵՔ-ն Ծրագրին առնչվող իր գործառույթներն իրականացնում է Ծրագրի իրականացման գրասենյակի միջոցով (ԾԻԳ): ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետն (ՏՄ) անմիջականորեն հաշվետու է ԾԻԳ-ի տնօրենին` բոլոր ՀՕՏ առաջադրանքների պլանավորման և իրականացման ընդհանուր կառավարման առումով:

ՏՄ-ն պատասխանատու կլինի հետևյալի համար` 1) համագործակցություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումների հետ, 2) աջակցություն խորհրդատուներին` քարտեզագրման, հետազոտման և սեփականության իրավունքի ստուգման աշխատանքներում, 3) ՀՕՏԾ-ի փոխանցում ԱԶԲ-ին` դիտարկման նպատակով, 4) ՀՕՏԾ-ի հրապարակում, 5) ՀՕՏԾ-ի իրականացման պլանավորում ու կառավարում և փոխհատուցման բաշխում, 6) աջակցություն` բողոքների դեպքում, 7) պատշաճ ներքին մոնիտորինգի ապահովում: ՍՏՄ-ն նաև կտրամադրի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը` ապահովելու ՀՕՏ բյուջեների շտապ տրամադրումն ԱԵԱ-ներին, և կշարունակի ՀՕՏ-ին առնչվող բոլոր միջոցառումների համակարգումը: Բացի այդ, ԾԻԳ-ի ՏՄ-ն կապ կհանդիսանա ԾԿԻԱԽ-ի տարաբնակեցման մասնագետների և ՄՆՇՎԽ-ի, ԵՔ-ի, ԾԿԽ-ի, ԿԳ-ի, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի ​​կադաստրի պետական կոմիտեի, ԱԶԲ-ի միջև, ինչպես նաև ՀՕՏ առաջադրանքների առնչությամբ անմիջական հարաբերություններ կզարգացնի ու կպահպանի կառավարության մարմինների հետ: Կախված աշխատանքների շրջանակներից ու բարդությունից՝ ԾԻԳ-ն ավելի շատ մասնագետներ կներգրավի ՀՕՏԾ 2-ի իրականացման ընթացքում, եթե նման անհրաժեշտություն առաջանա:

Ծրագրի կառավարման խորհուրդը (ԾԿԽ) կազմված է ԵՔ-ի, շահառու կողմ համարվող նախարարությունների ներկայացուցիչներից և ղեկավարվում է ՀՀ վարչապետի կողմից: Այն ստեղծվել է` Ծրագիրը վերահսկելու և ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 892-Ա որոշմամբ հաստատված կանոնադրությամբ իրեն վերապահված որոշումներ ընդունելու, այդ թվում՝ ԱԵԱ-ների դժգոհությունները լուծելու կամ ԱԵԱ-ների դժգոհությունների առումով որոշում ընդունող մարմին հանդիսանալու նպատակով, բացի դրանք դատարաններ փոխանցման դեպքերից:

Նկար 9-1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման կազմակերպչական կառուցվածքը և գործողությունները

### Խորհրդատուներ

ՀՕՏԾ 2-ի նախապատրաստման և իրականացման նպատակով ներգրավվել են տարբեր մի շարք խորհրդատուներ`

ա. Ծրագրի նախապատրաստման տեխնիկական աջակցության խորհրդատուներ (ԾՆՏԱԽ)` սա ներառել է միջազգային և տեղական ՀՕՏ կարողությունը և պահանջել է հետազոտության թիմեր, որոնք իրականացրել են բոլոր տեղանքային հետազոտությունները և աջակցել են ԳՄ-ին կազմելու ՀՕՏԾ նախնական տարբերակները` որպես 2010 թվականի ընթացքում ենթածրագրային տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության մաս:

բ. Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուներ (ՄՆՇՎԽ)` ներառում է միջազգային և տեղական ՀՕՏ կարողությունը և հետազոտություն կատարած թիմերը, որոնք սույն ՀՕՏԾ-ի թարմացման/ամփոփման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ են իրականացրել: ՄՆՇՎԽ-ն կաջակցի ենթածրագրերի ընդհանուր հսկողության հարցում` կապված ՀՕՏ միջոցառումների հետ:

գ. Անկախ մոնիտորինգի գործակալություն (ԱՄԳ)` այս խորհրդատուն արդեն ընտրվել է և իրականացնելու է սույն ՀՕՏԾ-ի իրականացման արտաքին մոնիտորինգը և գնահատումը: Վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության դեպքում ԱՄԳ-ից պահանջվում է շարունակել արտաքին մոնիտորինգը և բոլոր տրանշների գնահատումը:

դ. Մանրամասն չափագրման և ակտիվների անկախ գնահատողներ` սա ՄՆՇՎԽ-ի կողմից վարձված հավատարմագրված ընկերություն է՝ չափման և ակտիվների գույքագրման, ինչպես նաև սույն ՀՕՏԾ-ի նախապատրաստման ընթացքում ազդեցության ենթակա ակտիվների գնահատման համար:

## Այլ գործակալություններ և հաստատություններ

Մի քանի այլ պետական մարմիններ հատուկ դեր ունեն ՀՕՏ գործընթացներում: Դրանք են`

ա. ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը` ՀՕՏԾ-ների իրականացման համար բյուջետային միջոցները (բացի հողի փոխհատուցման համար նախատեսված բյուջեից և հողի օտարման հետ կապված հարկերից, տուրքերից, վճարներից և գործառնական ծախսերից) կտրամադրվի ԵՔ-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, վերջնական ՀՕՏԾ-ի ՀՀ կառավարության կողմից հաստատումից հետո:

բ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական ​​կոմիտեն` պատասխանատու է անշարժ գույքի սեփականատիրության կարգավիճակի մասին տեղեկատվության տրամադրման համար և զբաղվում է սեփականության պետական ​​գրանցումով:

գ. Դատարաններ` սեփականության օտարումը դատական կարգով իրականացնելու դեպքում ԵՔ-ն՝ ի դեմս ԾԻԳ-ի, կողմ կհանդիսանա դատարանում, որը կքննի օտարվող սեփականության գնի վերաբերյալ հայցը:

## ՀՕՏԾ իրականացման կարողությունները

ՀՕՏԾ-ի իրականացման հարցում ԳՄ/ԾԻԳ-ը փորձ է ձեռք բերել նախորդ տրանշից և ներկայումս ունի բավականաչափ կարողություններ սույն ՀՕՏԾ-ի իրականացման համար: Ի լրումն, ԱԶԲ-ն պարբերաբար ուսուցողական սեմինարներ է կազմակերպում ՀՕՏԾ-ի իրականացման ոլորտների վերաբերյալ Տարածաշրջանային Տեխնիկական Աջակցություն (ՏՏԱ) 7433-ի շրջանակներում՝ Հողի օտարման և տարաբնակեցման երաշխիքների համապատասխանեցում Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում: ԾԻԳ-ի անվտանգության հարցերով զբաղվող անձնակազմի անդամները հրավիրվում են մասնակցելու այդ սեմինարներին:

# ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

Սույն գլուխը նկարագրում է ՀՕՏԾ-ի մշակման համար նախաձեռնված քայլերը և դրա հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ հետագա գործողությունները: Իրականացման ժամանակացույցը ներկայացված է սույն գլխի վերջում.

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր-ի պատրաստման գործողությունները

ԻՄ-ը կսկսի ՀՕՏԾ-ի իրականացումն ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից՝ վերջինիս հաստատումից անմիջապես հետո: ՀՕՏԾ իրականացման ընթացքում և ՀՕՏԾ արդյունավետ իրականացման նպատակով ԾԻԳ-ը կվարձի ՀՕՏԾ իրականացման լրացուցիչ մասնագետներ` կախված աշխատանքի ծավալից: ԾԻԳ-ն արդեն իսկ նախաձեռնել է որոշ նախնական գործողություններ և որոշակի նախապատրաստական առաջադրանքներ ՀՕՏԾ իրականացումը հաջողությամբ ավարտելու առնչությամբ: Ստորև բերված են մինչ օրս ավարտված հիմնական նախապատրաստական առաջադրանքները:

ա. Ծրագրի իրականացման գրասենյակի (ԾԻԳ) հիմնում:

բ. ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման հիման վրա՝ բացառիկ՝  գերակա հանրային շահի մասին համապատասխան ծանուցումների ուղարկում:

գ. 2012 թվականի ապրիլի 13-ի սահմանումը որպես պաշտոնական կասեցման օր:

դ. Ամենավերջին ՀՕՏՇ-ի դրույթների հիման վրա ազդեցությունների (ներառյալ 2015թ. դրությամբ կատարված ամենավերջին թարմացումները), ԱԵԱ-ների և ԱԵՏՏ-ների անդամների և ծախսերի վերաբերյալ տվյալների վերանայում և թարմացում:

ե. Վերջնական հանրային լսումներ:

զ. Բոլոր ԱԵԱ-ների գույքի նկարագրության արձանագրությունների ուղարկում (8 ԱԵԱ-ներ չեն ստորագրել արձանագրությունները: Համաձայն բացառիկ՝  գերակա հանրային շահի մասին ՀՀ օրենքի պահանջների` ԻՄ-ն արձանագրությունները կուղարկի ԱԵԱ-ներին: ԱԵԱ-ներն իրավունք ունեն դիմել դատարան արձանագրությունները ստանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում` արձանագրության բովանդակությունը բողոքարկելու նպատակով):

է. Հարկադիր օտարման դեպքերի որոշում:

ը. Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման ենթակա ԱԵԱ-ների գրանցում:

թ. Անկախ մոնիտորինգի գործակալության (ԱՄԳ) նշանակում:

ժ. Սույն ՀՕՏԾ 2-ի հաստատումը ԾԻԳ-ի կողմից և ներկայացումը ԱԶԲ-ի հաստատմանը` այս փաստաթղթի տեսքով:

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման փուլերը

ԻՄ-ն ԱԵԱ-ներին համապատասխան կարգով կծանուցի և կվճարի տարաբնակեցման համար նախատեսված փոխհատուցումը՝ սույն ՀՕՏԾ-ում սահմանված իրավասության չափանիշների համաձայն, ներառյալ` տեղափոխության և եկամտի վերականգնման աջակցությունը, նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը:

ԱԵԱ-ների փոխհատուցումների հատկացման գործընթացը, որը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությանը, նկարագրված է ստորև.

ա. Պայմանագրերի նախագծերի ուղարկումը. ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումից անմիջապես հետո ԻՄ-ն կուղարկի պայմանագրերի նախագծերը իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵԱ-ներին, ներառյալ` վարձակալներին: ԻՄ-ն ԱԵԱ-ի հետ կկնքի վերջնական պայմանագիրը՝ վերջինիս նախագիծն ԱԵԱ-ին պատշաճ կարգով ներկայացնելուց հետո՝ 3 ամսվա ընթացքում:

բ. Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ստորագրումը. ԾԻԳ-ը կկնքի պայմանագրեր իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող գույքի դիմաց փոխհատուցման համար և համաձայնագրեր` նպաստների տրամադրման համար:

գ. Հարկադիր օտարման ընթացակարգը. Այն դեպքում, եթե փոխհատուցման շուրջ տարաձայնության արդյունքում ԱԵԱ-ի հետ վերջնական պայմանագիրը չի կնքվում  պայմանագրի նախագիծը տրամադրելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում, ապա վճարվելիք փոխհատուցման գումարը ԱԵԱ-ների անունով ի պահ կդրվի դատարանի դեպոզիտային հաշվին: ԱԵԱ-ն իրավունք ունի վերցնել գումարը դեպոզիտային հաշվից 7 օրվա ընթացքում: Այս դեպքում պայմանագիրը կհամարվի կնքված: Այլապես, ԻՄ-ը կնախաձեռնի հարկադիր օտարման գործընթաց՝ գործը փոխանցելով դատարանի քննությանը: Նման դեպքերում տվյալ հողամասի վրա շինարարական աշխատանքները չեն սկսվի, մինչև դատարանի որոշում կայացնելը և վերջինիս օրինական ուժի մեջ մտնելը:

դ. Փոխհատուցման/նպաստների վճարումը. Փոխհատուցման գումարը կվճարվի ԱԳԿՊԿ-ում օտարված գույքը գրանցելուց հետո 15 օրվա ընթացքում և 15%-ը կվճարվի ԱԵԱ-ի կողմից սեփականությունը ըստ հանձնման ակտի հանձնելուց հետո: Փոխհատուցումը կփոխանցվի ԱԵԱ-ի բանկային հաշվեհամարին:

ե. Շինհրապարակի ազատումը. Փոխհատուցման/նպաստների ամբողջ գումարի փոխանցման օրից ԱԵԱ-ները կունենան 45 օր` վերաբնակեցման համար: Այս ժամանակաընթացքում նրանք պետք է հասցնեն ապամոնտաժել և տեղափոխել ապամոնտաժված/փրկված նյութերը` տների վերակառուցման և իրենց կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեությունը վերսկսելու նպատակով: ԻՄ-ն իրավունք ունի քանդել այդ կառույցները, եթե ԱԵԱ-ն չի արել դա պայմանագրում նշված ժամկետում:

զ. Բացակա ԱԵԱ-ներ. Եթե սեփականատերը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, ապա գործարքը կարող է իրականացվել նոտարի մոտ ԱԵԱ-ի ներկայացուցչի կողմից` լիազորագրի հիման վրա: Եթե նշանակված ներկայացուցիչ չկա, ապա սեփականությունը կօտարվի դատական կարգով և փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվին: Դատարանը կվճարի այս փոխհատուցումը այն անձին, ով կհաստատի գումարը ստանալու՝ իր իրավասությունը:

Դժգոհությունները կամ առարկությունները (եթե այդպիսիք կան) կբավարարվեն, երբ սույն ՀՕՏԾ համար ընդունվի բողոքի լուծման մեխանիզմը: ՀՕՏ-ին առնչվող բոլոր գործողությունները կավարտվեն նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված ժամանակացույցը ցույց է տալիս ՀՕՏԾ-ի պատրաստման, վերջնականացման և իրականացման հստակ փուլերը:

Աղյուսակ 10-1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատրաստման, վերջնականացման և  իրականացման ժամանակացույց

| Առաջադրանքը/գործողությունը | Պատասխանատվությունը | Սկիզբը | Ավարտը |
| --- | --- | --- | --- |
| ՀՕՏԾ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ (ԾՆՏԱ փուլ) |
| Սոցիալական և ՄՉՀ հետազոտություններ ՀՕՏԾ նախագծերի համար | ԾՆՏԱ խորհրդատու | 01/02/2010 | 01/04/2010 |
| Հանրային լսումներ | ԾՆՏԱ խորհրդատու | 01/02/2010 | 01/04/2010 |
| Հողի նախնական գնահատում | ԾՆՏԱ խորհրդատու | 01/02/2010 | 01/04/2010 |
| ՀՕՏԾ նախագծի պատրաստում | ԾՆՏԱ խորհրդատու | 01/03/2010 | 01/04/2010 |
| ՀՕՏԾ նախագծի հաստատումը ԱԶԲ և ՀՀ կառավարության կողմից | ԱԶԲ և ՀՀ կառավարություն | 10/04/2015 |
| Հրապարակում | ԾՆՏԱ խորհրդատու ԾԻԳ/ԱԶԲ | 01/05/2010 |
| Ծրագրի գնահատումը | ԱԶԲ | 01/05/2010 |
| Վարկի հաստատումը | ԱԶԲ | 01/06/2010 |
| ՀՕՏԾ-Ի ՎԵՐՋՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ |
| Վերահսկողության խորհրդատուի վարձում | ԾԻԳ |  | 01/09/2012 |
| Ճանապարհի ծրագծի վերջնականացում | ՄՆՇՎԽ | 01/10/2012 | 01/02/2013 |
| Նոր ՄՉՀ, մարդահամար և գնահատում` վերջնական ծրագծի և 2012թ. հուլիսին փոփոխված ՀՕՏՇ հիման վրա | ՄՆՇՎԽ | 01/12/2012 | 01/03/2012 |
| Բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմի ստեղծում | ԾԻԳ | 01/12/2012 |
| Հանրային լսումներ, գնահատման մեթոդաբանության և ազդեցության ենթակա գույքի համար միջին դրույքաչափերի ներկայացում | ԾԻԳ/ ՄՆՇՎԽ | Dec.2012 | 01/03/2013 |
| Տարբեր նախարարություններից անհրաժեշտ տեղեկությունների հավաքագրում | ԾԻԳ | 01/01/2013 | 01/08/2013 |
| ԱԵԱ-ներին ազդեցությունների և փոխհատուցումների իրավասությունների վերաբերյալ ծանուցում | ԾԻԳ | 01/04/2013 | 01/07/2013 |
| ՀՕՏԾ-ի պատրաստում և փաստաթղթերով հիմնավորում | ՄՆՇՎԽ | 03/12/2012 | 15/08/2013 |
| ՀՕՏԾ-ի նախագծի ներկայացումը` ԱԶԲ-ի մեկնաբանությունների համար | ԾԻԳ | 16/08/2013 |
| ԱԶԲ դիտարկումը և մեկնաբանություները | ԱԶԲ | 16/08/2013 | 03/09/2013 |
| ՀՕՏԾ-ի վերջնականացումը ` ըստ ԱԶԲ-ի մեկնաբանությունների | ՄՆՇՎԽ | 11/09.2013 | 30/09/2013 |
| Վերջնական ՀՕՏԾ-ի ներկայացումը ԱԶԲ –ի հաստատմանը | ԾԻԳ | 20/11/2013 |
| ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումը | ԱԶԲ | 09/01/2014 |
| ՀՕՏԾ-ի թարմացումը |
| Նախագծի վերջնականացումը | ՄՆՇՈՒ | 19/01/2015 | 19/01/2015 |
| Նոր ՄՉՀ, մարդահամար և գնահատում վերջնական նախագծի հիման վրա | ՄՆՇՈՒ | 25/03/2015 | 03/04/2015 |
| ՀՕՏԾ պատրաստում | ԾԻԳ | 04/04/2015 | 12/05/2015 |
| ՀՕՏԾ-ի նախնական տարբերակի հանձնումը ԱԶԲ-ին դիտողությունների համար | ԱԶԲ | 13/05/2015 | 13/05/2015 |
| Դիտարկում և դիտողություններ ԱԶԲ-ի կողմից | ՄՆՇՈՒ | 14/05/2015 | 01/06/2015 |
| ՀՕՏԾ-ի վերջնականացումը ԱԶԲ-ի դիտողությունների համաձայն | ԾԻԳ | 02/06/2015 | 17/06/2015 |
| ՀՕՏԾ-ի վերջնական տարբերակի հանձնումը ԱԶԲ-ին հաստատման համար | ԱԶԲ | 18/06/2015 | 18/06/2015 |
| ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումը | ՄՆՇՈՒ | 23/06/2015 |
| ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումը | ՀՀ կառավարություն | 23/07/2015 |
| ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏ բյուջեի հաստատումը | ՀՀ կառավարություն | 23/07/2015 |
| Հաստատված ՀՕՏԾ փաստաթղթի տեղադրումը ԱԶԲ-ի և ԵՔ-ի կայքէջերում | ԱԶԲ և ԾԻԳ | 23/07/2015 |
| Տեղեկատվական բրոշյուրի պատրաստում | ՄՆՇՎԽ / ԾԻԳ | 25/06/2015 | 23/07/2015 |
| Տեղեկատվական բրոշյուրի տարածում | ՄՆՇՎԽ / ԾԻԳ | 25/07/2015 | 27/07/2015 |
| ՀՕՏԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ | ՀՕՏԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ |  |  |
| ՀՕՏ բյուջեի հատկացումը ԵՔ-ին | ՖՆ | 23/07/2015 |
| Պոտենցիալ հարկադիր օտարման դեպքերի բացահայտում | ԾԻԳ | 01/04/2013 | 17/11/2015 |
| Պայմանագրերի նախագծերի ուղարկում ԱԵԱ-ներին | ԾԻԳ | 02/08/2015 | 12/08/2015 |
| Պայմանագրերի ստորագրում | ԾԻԳ | 03/08/2015 | 10/11/2015 |
| Փոխհատուցումների հատկացում | ԾԻԳ | 13/08/2015 | 20/11/2015 |
| Հարկադիր օտարման վերջնականացում, հարկադիր օտարման վերաբերյալ դատարանի որոշման ներկայացում | ԾԻԳ | 17/11/2015 | 16/01/2016 |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության պատրաստում | ԱՄԳ | 02/08/2015 | 30/11/2015 |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության նախնական հաշվետվության հանձնումը ԱԶԲ-ին | ԾԻԳ | 01/12/2015 | 01/12/2015 |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության դիտարկումը ԱԶԲ –ի կողմից | ԱԶԲ | 01/12/2015 | 16/12/2015 |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության վերջնական հաշվետվության հանձնումը ԱԶԲ-ին | ԾԻԳ | 17/12/2015 | 27/12/2015 |
| ԱԶԲ –ի կողմից ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության հաստատումը | ԱԶԲ | 01/01/2016 | 01/01/2016 |
| Շինհրապարակի հանձնումը կապալառուին | ԾԻԳ | 02/01/2016 | 02/01/2016 |
| Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը | Կապալառու | 03/01/2016 |
| Մոնիտորինգ | ԱՄԳ / ԱԶԲ | - | - |
| Բողոքների լուծում | ԾԻԳ | - | - |

# ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

ՀՕՏԾ-ի իրականացումը կենթարկվի թե´ ներքին, թե´ արտաքին մոնիտորինգի: Ներքին մոնիտորինգը կիրականացվի ԾԻԳ-ի կողմից: Արտաքին մոնիտորինգը հանձնարարված է անկախ մոնիտորինգի գործակալությանը (ԱՄԳ)` վարձված ԵՔ-ի և հաստատված ԱԶԲ-ի կողմից:

## Ներքին մոնիտորինգ

Ներքին մոնիտորինգը պարբերաբար կիրականացվի ԾԻԳ-ի կողմից և´ ուղղակիորեն, և´ ՀՕՏԾ իրականացման համար վարձված լրացուցիչ մասնագետների աջակցությամբ: Արդյունքները կհաղորդվեն ԱԶԲ-ին ծրագրի իրականացման վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվությունների միջոցով: Ներքին մոնիտորինգի ցուցանիշները կլինեն գործընթացներին, անմիջական հետևանքներին և արդյունքներին վերաբերող ցուցիչները, որոնք թույլ կտան գնահատել առաջընթացը և ՀՕՏԾ-ի իրականացման արդյունքները, ինչպես նաև փոփոխել աշխատանքային ծրագիրը, եթե անհրաժեշտ է: Մոնիտորինգի հատուկ հենանիշները կներառեն`

ա. տեղեկատվական քարոզարշավը և ԱԵԱ-ների համար կազմակերպվող հանրային լսումները:

բ. հողակտորի օտարման գործընթացը և հողակտորի դիմաց փոխհատուցման վճարումը:

գ. ազդեցության ենթակա շինությունների և այլ գույքի փոխհատուցումը:

դ. ԱԵԱ-ների վերաբնակեցումը:

ե. եկամտի կորստի հետ կապված վճարումները:

զ. փոխարինման ենթակա հողատարածքների ընտրությունը և բաշխումը:

է. Եկամտի վերականգնմանն ուղղված գործողությունները:

Վերոնշյալ տվյալները կհավաքագրվեն ԾԻԿ-ի կողմից, որը պատասխանատու կլինի Ծրագրի տարաբնակեցման ամենօրյա գործողությունների մոնիտորինգի համար հետևյալ գործիքների միջոցով`

ա. բոլոր ԱԵԱ-ների մարդահամարի տվյալների դիտարկում:

բ. խորհրդակցություններ և ոչ պաշտոնական հարցազրույցներ ԱԵԱ-ների հետ:

գ. դեպքերի մանրազնին ուսումնասիրություններ:

դ. ԱԵԱ-ների ընտրանքային հարցում:

ե. հիմնական իրազեկիչների հետ հարցազրույցներ, և

զ.  համայնքային խորհրդատվական հանդիպումներ:

## Արտաքին մոնիտորինգ

Արտաքին մոնիտորինգը կիրականացնի խորհրդատվական ընկերությունը, որ ԵՔ-ի կողմից ընտրված անկախ մոնիտորինգային գործակալություն (ԱՄԳ) է:

Արտաքին մոնիտորինգը ենթադրում է երկու տեսակի գործողություն` ա) ՀՕՏԾ-ի իրականացման և փոխհատուցման տրամադրման կարճաժամկետ մոնիտորինգ ու գնահատում և բ) ՀՕՏԾ ծրագրի վերականգնողական ազդեցությունների երկարաժամկետ գնահատում:

### Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման կարճաժամկետ մոնիտորինգ և գնահատում

Սույն առաջադրանքը կիրականացվի յուրաքանչյուր ՀՕՏԾ միջոցառման իրականացմանը զուգահեռ և կենթադրի բազմաթիվ դաշտային այցելություններ և հաղորդակցություն ԱԵԱ-ի և ԳՄ-ի միջև: Սույն առաջադրանքի ավարտին վերջնական Համապատասխանության հաշվետվություն կմշակվի, որում կնշվի, թե արդյոք փոխհատուցման ծրագիրը կատարվել է` հիմք ընդունելով ՀՕՏՇ և ԱԶԲ քաղաքականության դրույթները և գոհացնելով ԱԵԱ-ներին: Համապատասխանության հաշվետվությունը կտրամադրվի ԾԻԳ-ին/ԵՔ-ին և ԱԶԲ-ին: ԱԶԲ-ի կողմից Համապատասխանության հաշվետվության հաստատումը կհամարվի շինարարական աշխատանքների ձեռնարկման նախապայմանը: Համապատասխանության հաշվետվությունը կներառի հետևյալ կետերը`

ա. ԱԵՏՏ-ների և ԱԵԱ-ների թվաքանակի ստուգում,

բ. ճշտում առ այն, որ ազդեցությունների չափումներն արձանագրություններում համապատասխանում են իրական ազդեցություններին,

գ. ճշտում առ այն, որ արձանագրություններում օգտագործված փոխհատուցման միավոր դրույքաչափերը համապատասխանում են ՀՕՏԾ-ի դրույթներին,

դ. ճշտում առ այն, որ փոխհատուցումը տրամադրվել է բոլոր ԱԵՏՏ-ներին ՀՕՏԾ-ում նշված գումարներին համապատասխան,

ե. փոխհատուցման գործընթացի իրականացման/սահմանված ժամկետների գնահատումը ՀՕՏԾ դրույթների և արդյունավետության ցուցանիշների առնչությամբ,

զ. դժգոհությունների դեպքերի դիտարկում` ներառյալ գնահատումն առ այն, թե արդյոք դժգոհության լուծումն իրականացվել է ՀՕՏԾ-ի դրույթներին համապատասխան և գոհացնելով ԱԵԱ-ին,

է. ԱԵԱ-ի գոհունակության գնահատում` հիմնված ԱԵՏՏ-ների 25% ընտրանքային խումբ ներառող հարցման վրա,

ը. դատական կարգով օտարման դեպքերի իրականացման և ամփոփման գնահատում,

հանրային լսումների իրականացման և ԻՄ-ԱԵԱ հաղորդակցության գնահատում,

թ. զգալի ազդեցության ենթարկված, խոցելի և վերաբնակեցված ԱԵԱ-ներին նպաստների հատկացման գնահատում և

ժ. ՀՕՏԾ-ի համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերջնական գնահատում: Եթե ​​ ՀՕՏԾ իրականացումը բավարար չէ, վերջնական գնահատումը պետք է մանրամասն ներկայացնի  անհրաժեշտ ուղղիչ միջոցառումները:

### Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի վերականգնողական միջոցառումների արդյունքների երկարաժամկետ գնահատում

Սույն առաջադրանքը կկատարվի մեկ տարում՝ ՀՕՏԾ-ի իրականացման ավարտից հետո, պարզելու՝ արդյոք  ՀՕՏԾ-ի վերականգնողական նպատակները հաջողվել են թե՝ ոչ:  Սույն ՀՕՏԾ-ում ներառված ՍՏՀ տվյալներն ուղենիշներ կհանդիսանան ծրագրի նախնական և վերջնական պայմանների համեմատության համար: Հետազոտությունը մանրամասն կներակայացնի`

ա. ԱԵԱ-ների սոցիալ-տնտեսական պայմանները տարաբնակեցման ժամանակաշրջանից հետո,

բ. ԱԵԱ-ների հետ հաղորդակցությունը և նրանց արձագանքներն իրավունքների, փոխհատուցման, ընտրությունների, այլըտրանքային զարգացումների և վերաբնակեցման ժամանակացույցների վերաբերյալ,

գ. փոփոխությունները բնակարանային և եկամտային մակարդակներում,

դ. սեփականության գնահատումը,

ե. դժգոհություններին առնչվող ընթացակարգերը,

զ. փոխհատուցման հատկացումը,

է. ԱԵԱ-ների գոհունակության մակարդակը տարաբնակեցման ժամանակաշրջանից հետո,

ը. ազդեցության ենթակա անձանց տնտեսական և սոցիալական բազայի վերականգման մակարդակը,

թ. ԱԵԱ-ների կենսամակարդակի և ապրուստի միջոցների փոփոխությունը,

ժ. երկարաժամկետ արդյունավետությունը իրավունքների ազդեցությունն ու կայունությունը, և

ի. հետագա մեղմացման միջոցառումների անհրաժեշտությունն ու քաղված դասերը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ		 		    Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

# Text boxes

Դատարանի որոշումը

ԱԵԱ-ն գործը ներկայացնում է դատարան

ԵՔ-ն բողոքը փոխանցում է ԾԿԽ

ԾԿԽ-ն արձագանքում է

ԱԵԱ-ի համար ընդունելի չէ ԾԿԽ-ի պատասխանը

ԱԵԱ-ն 30 օր հետո բողոքը 2-րդ անգամ ներկայացնում է  ԵՔ-ին

ԵՔ-ն արձագանքում է 15 օրվա ընթացքում

ԱԵԱ-ի համար ընդունելի չէ ԵՔ-ի պատասխանը

ԱԵԱ-ն ներկայացնում է բողոքը ԾԻԳ-ի դաշտային կամ գլխավոր գրասենյակ

ԾԻԳ-ն արձագանքում է 30 օրվա ընթացքում

ԱԵԱ-ի համար ընդունելի չէ ԾԻԳ-ի պատասխանը

ԱԵԱ-ն ունի բողոք

Երևանի քաղաքապետարան/ԾԻԳ   Իրականացնող գրասենյակ

Տարաբնակեցման մասնագետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ԱԵԱ-ներ

Գործառնական դերը

Հաստատում

Ֆինանսներ

ՄՆՇՎԽ

(Խորհրդատուներ)

Բողոքներ և դժգոհություններ

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

ԾԿԽ

Գնահատող

ՄՉՀ և գույքի գնահատում

Դատարան

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Կատարման գրասենյակ

ԱԶԲ

ԱՄԳ