Հավելված 1.

ՀՕՏԾ Ծրագրի տեղեկագիր

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ, ՏՐԱՆՇ 2

ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Ենթածրագիր 1. Արգավանդի մայրուղի-Շիրակ ճանապարհային հանգույց

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԾՐԱԳՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ	6

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ	6

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ	8

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ	9

ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴԺԳՈՀՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ	10

ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ	12

ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ	15

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

| ԱԶԲ | Ասիական զարգացման բանկ |
| --- | --- |
| ԱԵՏՏ | Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն |
| ՀՀ դրամ | Հայաստանի Հանրապետության դրամ |
| ԱԵԱ | Ազդեցության ենթակա անձ |
| ՀՕՏՇ | Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ |
| ՀՕՏԾ | Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր |
| ԵՔ | Երևանի քաղաքապետարան |
| ԵԿՆ ԾԻԳ | Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ |
| ԾԻԳ | Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ |

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

| Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն (ԱԵՏՏ) | Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունը՝ մեկ տանիքի տակ բնակվող բոլոր անդամները, որոնք գործում են որպես մեկ տնտեսական միավոր։ Ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսությունը կարող է բաղկացած լինել մեկ հիմնական ընտանիքից կամ ընդլայնված ընտանիքային խմբից։ Սա փոխհատուցում/վերականգնում ստացող կարևորագույն միավոր է: |
| --- | --- |
| Ազդեցության ենթակա անձ (ԱԵԱ) | Ցանկացած անձ (անհատ), որը Ծրագրի իրականացմանն առնչվող փոփոխությունների պատճառով ազդեցության է ենթարկվում հողի, ջրի, բնական պաշարների օգտագործման կամ եկամտի կորստի առումով: |
| Իրավասություն/իրավունք | Ազդեցության ենթակա անձանց կրած կորուստների բնույթով պայմանավորված միջոցառումների շրջանակ` ներառյալ նրանց հասանելիք փոխհատուցումը, եկամտի վերականգնումը, օժանդակությունը վերաբնակեցման, եկամտի փոխհատուցման և տեղափոխման հարցերում, որպեսզի ԱԵԱ-ները վերականգնեն իրենց տնտեսական և սոցիալական բազան: |
| Բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ | Կառավարության կողմից իրականացվող միջոցառում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց սեփականություն հանդիսացող գույքը պետական կամ համայնքային սեփականություն դարձնելու համար: |
| Վերականգնում | Ոչ կամավոր տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակներում նախաձեռնվող փոխհատուցման միջոցառումներ, որոնք այլ են, քան օտարված ակտիվների փոխարինման արժեքի վճարումը: |
| Վերաբնակեցում | ԱԵԱ-ների կամ ԱԵՏՏ-ների ֆիզիկական տեղահանումն իրենց այն բնակավայրից, որն ունեին մինչ Ծրագիրն իրականացնելը, որը պահանջում է կացության կամ ակտիվների/գույքի վերակառուցումն այլ վայրում: |
| Վերաբնակեցման արժեք | Արժեք, որը պարտադիր պետք է փոխարինի ազդեցությանը ենթակա ակտիվը/առարկան նույն արժեքը և որակը ունեցող համարժեք գույքով առանց գործառնական և այլ ծախսերի: Վերաբնակեցման արժեքը կարող է որոշվել տարբեր եղանակներով՝ ելնելով ազդեցությանը ենթակա առարկայի տեսակից և ծրագրում գործող պայմաններից հետևյալ կերպով. ա) հող` գործող շուկայական գինը, որը որոշվել է հողի հետ կապված գործարքների հետազոտության հիման վրա կամ, եթե հողի շուկան բացակայում է, ազդեցությանը ենթակա հողի մթերատու արժեքը/վերականգնման գինը, բ) շենքեր` ազդեցությանը ենթակա շենքի ամբողջական վերականգնման գինը, ներառյալ` շինարարական նյութերը, աշխատուժը և տրանսպորտային ծախսերը առանց ամորտիզացիոն/վերաօգտագործվող նյութերի, գ) մշակաբույսեր` գործող շուկայական գինը և դ) ծառեր` շուկայական գործակցով եկամտի կորուստներ (բերքատու/փայտանյութ տվող ծառեր) և վերականգնման գինը (ոչ բերքատու ծառեր/տնկիներ): |
| Տարաբնակեցման ծրագիր | Գործողությունների ժամանակացույց` տարաբնակեցման ռազմավարությունը, նպատակները, իրավունքները, գործողությունները, պարտավորությունները, մոնիտորինգը և գնահատումը հստակեցնող բյուջեի բաշխմամբ: |
| Խոցելի ազդեցությանը ենթակա տնային տնտեսություններ (ԱԵՏՏ-ներ) | Խոցելի են համարվում հետևյալ ԱԵՏՏ-ները. ա) կարիքավոր ԱԵՏՏ-ներ, որոնք հաշվառված են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Ընտանեկան նպաստի համակարգում, բ) միայնակ կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) այլ չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները, գ) տարիքային կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները: |

ԾՐԱԳՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Սույն ծրագիրն իրականացվում է Էկոնոմիկայի նախարարության (ԷՆ) կողմից՝ որպես Գործադիր մարմին (ԳՄ) և Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) կողմից՝ որպես  Իրականացնող մարմին (ԻՄ)՝ ուղղակիորեն աշխատելով Ծրագրի Իրականացման Գործակալության (ԾԻԳ)-ի միջոցով: Ծրագրի նպատակն է խթանել կայուն, ինտեգրված, սոցիալապես հասանելի ու ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ քաղաքային տրանսպորտի համակարգի ստեղծմանը: Հակիրճ ասած՝ հիմնական նպատակն է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները:

- Ծրագիրը ներառում է հետևյալ երեք Ենթածրագրերը`

  - Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհային հանգույց,

  - Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհային հանգույց

  - Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհային հանգույց

- Ենթածրագիր 1-ը ներառում է Արգավանդի մայրուղու և Շիրակի փողոցի արևմտյան մասի միջև եղած հանգույցի շինարարությունը, որն ունի մոտ 1.3 կմ երկարություն: Ծրագիծն անցնում է Կարմիր Բլուր կոչվող հնագիտական վայրով: Ենթածրագիր 2-ը ներառում է Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի. (Հատված 9) 3.1 կմ երկարությամբ: Ենթածրագիր 3-ը ներառում է Բաբաջանյան-Աշտարակ մայրուղի. 6.5 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածը բաժանված է երեք հատվածների՝ Հատված 6 (1.9 կմ), Հատված 7 (2.0 կմ) և Հատված 8 (մոտ. 2.6 կմ):

- Սույն Ենթածրագիրը պահանջում է հիմնական հողերի օտարում և տարաբնակեցում (ՀՕՏ): Սույն տեղեկագիրը տեղեկություններ է ներկայացնում միայն Արշակունյաց պողոտայի և Արտաշատի մայրուղու հատվածների հողերի օտարման և տարաբնակեցման մասին:

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

- ՀՕՏԾ-ի շրջանակում բացահայտվել է  29 ազդեցության ենթակա հողակտոր, որոնցից՝

- ա. 9-ը հանդիսանում են 8 ԱԵՏՏ-ների սեփականությունը:

- բ. 1 հողակտոր վարձակալված է Արգավանդի համայնքի 1 ԱԵՏՏ-ի կողմից:

- գ. 1 հողակտոր կառուցապատման իրավունքով օգտագործվում է 2 ԱԵՏՏ-ի կողմից:

- դ. 12 հողակտորներ պատկանում են ԵՔ-ին և 1-ը` Արգավանդի համայնքին, որոնք ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվում են 12 ԱԵՏՏ-ների կողմից:

- ե. 1 հողակտոր հանդիսանում է Գետափնյա, իսկ 2 հողակտոր Արգավանդի համայնքի սեփականությունը, որոնք անմիջապես օգտագործվում են համայնքների կողմից:

- զ. 2 հողակտորներ հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը:

- Ընդհանուր առմամբ, 16 շենքեր և շինություններ (393.05 մ2) կքանդվեն, բոլոր շինություններն էլ ոչ բնակելի են: Ի լրումն, ազդեցության ենթակա 2 կառույցներ կվերանորոգվեն (39.03 մ2), և 1 ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շինություն (1.94 մ2) կտեղափոխվի: Ընդհանուր առմամբ, 1,007.96 մ2 բարելավում կենթարկվի ազդեցության, ինչպես նաև  265.55գմ և 21.25 մ2 ցանկապատ/պատ:

- Ազդեցության կենթարկվեն 25 մ2 մշակաբույսեր, 53 մրգատու ծառեր, ինչպես նաև 56 փայտանյութ տվող և 79 դեկորատիվ ծառեր: Թվով հինգ ձեռնարկատիրական գործունեություն կենթարկվի ազդեցության, որից 4-ը` մշտական, իսկ 1-ը` ժամանակավոր: Ծրագրի արդյունքում ազդեցության կենթարկվեն 3 աշխատողներ:

- Մարդահամարի արդյունքում բացահայտվեցին 26 ընտանիքներ, ներառյալ` սեփականատերերը, վարձակալները և հողերի/շինությունների օգտագործողները, ձեռնարկատերերը և աշխատողները` ընդհանուր առմամբ 105 անդամներով: ԱԵՏՏ-ների և ԱԵԱ-ների տարբեր կատեգորիաների վերաբերյալ տեղեկությունները, ըստ ազդեցության տեսակի, ինչպես նաև զուտ թվերը` առանց կրկնահաշվարակի, ներկայացված են ստորև տեղ գտած ԱԵՏՏ-ներ/ԱԵԱ-ների ամփոփ աղյուսակում: Ընդհանուր առմամբ, Ենթածրագիր 1-ը ազդեցության կենթարկի 22 տնային տնտեսությունների պատկանող հողակտորներ, 12 ԱԵՏՏ-ների պատկանող շենքեր և շինություններ, 5 ԱԵՏՏ-ների պատկանող ծառերը և մշակաբույսեր, 6 ԱԵՏՏ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությունները, ինչպես նաև 3 ԱԵՏՏ-ներից 3 անձանց աշխատանքային զբաղվածությունը: 26 ԱԵՏՏ-ներից 3 ԱԵՏՏ-ներ ենթարկվում են զգալի ազդեցության` կորցնելով գյուղատնտեսական եկամտի 10%-ը կամ ավելին, և 2 ԱԵՏՏ-ներ խոցելի են:

Աղյուսակ 1 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի

| Ազդեցության տեսակը | Ընդամենը |  |  |  | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միավոր | ԱԵՏՏ-ներ | ԱԵՏՏ-ներ (առանց կրկնահաշ վարկի) | ԱԵԱ-ներ |  |
| Ա. Ազդեցությունը հողի վրա |  |  |  |  |  |
| Ա1. Գյուղատնտեսական | 3 | 3 | 3 | 12 |  |
| Ա2. Առևտրային | 18 | 15 | 15 | 58 | 2 ԱԵՏՏ-ներ ունեն 5 առևտրային հողեր: |
| Ա3. Այլ հողեր | 6 | 4 | 4 | 17 | 3 հողակտորներ անմիջականորեն օգտագործվում են համայնքի կողմից: Երկու ԱԵՏՏ-ներ ունեն 1 հողակտոր: |
| Ա4. Հատուկ նշանակության հողեր (գետ, ջրանցք և պետության սեփականությունը հանդիսացող հողեր) | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Բ. Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա |  |  |  |  |  |
| Բ1. Առևտրային | 16 | 9 | 0 | 0 | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները (40 ԱԵԱ-ներ) ընդգրկված են Ա2-ում: |
| Գ. Ազդեցությունը ծառերի/մշակաբույսերի վրա |  |  |  |  |  |
| Գ1. Մրգատու ծառեր | 53 | 3 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրված է A1-ում (7 ԱԵԱ), և 2 ԱԵՏՏ ընդգրկված են A2-ում (11 ԱԵԱ): |
| Գ2. Փայտանյութ տվող/դեկորատիվ ծառեր | 56 | 2 | 0 | 0 | Բոլոր ԱԵՏՏ-երն ընդգրկված են A1-ում (6 ԱԵԱ-ներ) |
| Գ3. Մշակաբույսեր | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է A2-ում (6 ԱԵԱ) |
| Դ. Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա |  |  |  |  |  |
| D1. Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստ | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 ԱԵՏՏ (19 ԱԵԱ) ընդգրկված են A2-ում: |
| D2. Զբաղվածության կորուստ | 3 | 3 | 3 | 15 |  |
| Ընդամենը | - | - | 26 | 105 |  |

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

- ՀՀ Սահմանադրությունը (1995թ.) երաշխավորում է մասնավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը: Համաձայն վերջինի` մասնավոր սեփականության իրավունքը կարող է դադարեցվել գերակա հանրային շահի ճանաչման բացառիկ դեպքերում` հիմնվելով ընդունված ընթացակարգի վրա և նախնական համապատասխան փոխհատուցման դիմաց: Հողի օտարման և փոխհատուցման խնդիրները քննարկվում են Հողային օրենսգրքի (2001թ.) 102, 104 հոդվածների, Քաղաքացիական օրենսգրքի (1998թ.) 218 հոդվածի շրջանակներում և 2006թ. նոյեմբերի 27-ին ընդունված Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին օրենքի շրջանակներում:

- Հողի/սեփականության օտարման հարցը լուծվում է ՏԿՆ-ի և ԱԵԱ-ների կամ նրանց պաշտոնական ներկայացուցիչների միջև պայմանագրի և համաձայնագրի հիման վրա` հաշվի առնելով վերջինիս շուկայական արժեքը և կորուստները, ներառյալ՝ հետագա վնասները:

- Պատշաճ փոխհատուցում կվճարվի սեփականատիրոջը` իր գույքի օտարման դիմաց: Պատշաճ է համարվում օտարված սեփականության շուկայական արժեքին 15%-ով վրադիր գումարի վճարումը:  Անշարժ գույքի կամ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքների գնահատումը պետք է իրականացվի արտոնյալ Գնահատողի կողմից՝ 2005թ. հոկտեմբերի 4-ին ՀՀ-ում անշարժ գույքի գնահատման մասին ՀՀ օրենքի շրջանակներում սահմանվող ընթացակարգերի համաձայն:

- Հարկադիր տարաբնակեցման անվտանգության վերաբերյալ ԱԶԲ դրույթները Սոցիալական անվտանգության քաղաքականության շրջանակում հիմնված են հետևյալ սկզբունքների վրա.

- Խուսափել կամ առնվազն նվազագույնի հասցնել հարկադիր տարաբնակեցման դեպքերը:

- Փոխհատուցման/վերականգնման դրույթները կապահովեն ԱԵԱ-ների այն կենսամակարդակը, որն ունեցել են նախքան Ծրագրի իրականացումը:

- ԱԵԱ-ները պետք է լիարժեք տեղեկացված կամ խորհրդակցված լինեն ՀՕՏ փոխհատուցման տարբերակների մասին:

- Հարկավոր է հնարավորինս օժանդակել ԱԵԱ-ների սոցիալ-մշակութային հաստատություններին:

- Փոխհատուցումը կիրականացվի կանանց և տղամարդկանց հավասարազոր դիտարկմամբ:

- Սեփականության իրավունքի գրանցման փաստաթղթի բացակայությունը չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա փոխհատուցման/վերականգնման համար:

- Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններին և այլ խոցելի խմբերին, ինչպես օրինակ` տեղաբնակների կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններն են, և համապատասխան օժանդակություն պետք է ցուցաբերվի վերջիններիս` իրենց վիճակը բարելավելու համար:

- ՀՕՏ-ը պետք է հանդիսանա և իրականացվի որպես նախագծի մի մաս, իսկ ողջ արժեքի փոխհատուցումը պետք է ներառվի Ծրագրի ծախսերի և օգուտների շրջանակներում:

- Փոխհատուցումը և վերաբնակեցման նպաստները պետք է ամբողջությամբ հատկացվեն նախքան օտարումը և քանդումը:

- ՀՀ օրենքների ու կանոնակարգերի և ԱԶԲ անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրի միջև անհամապատասխանություններին անդրադարձել է Հողերի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը, որը կարևորում է փոխհատուցման և իրավասության խնդիրներն այս ծրագրի համար (տե՛ս ներքոհիշյալ համառոտ նկարագրությունը “Փոխհատուցման իրավասություններ և իրավունքներ” վերնագրով): ՀՀ օրենքների և ԱԶԲ-ի ԱՔՀ (2009թ.) հիման վրա այս ԲՖԳ-ի համար մշակվել են հարկադիր/ոչ կամավոր տարաբնակեցման հիմնական հետևյալ սկզբունքները.

- Հողի օտարման և այլ հարկադիր տարաբնակեցման ազդեցություններից պետք է խուսափել կամ հասցնել նվազագույնի`ուսումնասիրելով բոլոր կենսունակ այլընտրանքային ծրագրի նախագծերը:

- Անխուսափելի լինելու դեպքում կմշակվի սահմանափակ ժամկետներով ՀՕՏԾ, և ԱԵԱ-ներն աջակցություն կստանան՝ բարելավելու կամ առնվազն վերականգնելու այն կենսամակարդակը, որն ունեին նախքան Ծրագրի իրականացումը:

- Պետք է երաշխավորվի ԱԵԱ-ների հետ փոխհատուցման հարցի շուրջ խորհրդակցությունների կազմակերպումը, տարաբնակեցման հետ կապված տեղեկատվության տրամադրումը և ենթածրագրերի մշակման/իրականացման շրջանակներում ԱԵԱ-ների մասնակցությունը` նախագծի այլընտրանքների վերաբերյալ իրենց տեսակետն արտահայտելու, ինչպես նաև մոնիտորինգի միջոցառումներին մասնակցելու միջոցով:

- Խոցելի և խիստ ազդեցություն կրող ԱԵԱ-ներին կտրամադրվի հատուկ օժանդակություն:

- Սեփականության իրավունք չունեցող ԱԵԱ-ները (օր.` առանց գրանցման իրավունքի բնակվողներ և զավթողներ, առանց գրանցման ԱԵԱ-ներ) կստանան կենսապահովման նպաստ` հողի փոխհատուցման համար և ամբողջությամբ կփոխհատուցվի այլ կորուստների դիմաց՝ հողից բացի:

- Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման ենթակա ԱԵԱ-ները կգրանցվեն և ամբողջությամբ կփոխհատուցվեն հողի կորստի դիմաց:

- Եկամտի վերականգնման միջոցների ապահովում:

- ՀՕՏԾ-ն կներկայացվի ԱԵԱ-ներին հայերեն լեզվով:

- Փոխհատուցման, վերաբնակեցման օժանդակությունը և վերականգնման միջոցառումներն ամբողջությամբ կտրամադրվեն, նախքան կապալառուն ֆիզիկապես կստանա հողը կամ նախքան որևէփաթեթի շրջանակներում որևէ շինարարական աշխատանքի նախաձեռնումը:

    - ԱԵԱ-ների բողոքների բավարարման համար համապատասխան մեխանիզմի մշակում:

ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

- Բոլոր ԱԵԱ-ները, ովքեր բնակվում, աշխատում, զբաղվում են գործարարությամբ/բիզնեսով, մշակում են հողը ազդեցության ենթակա տարածքում, իրավասու են ստանալ փոխհատուցում իրենց ազդեցության ենթարկված գույքի դիմաց` հիմնվելով փոփոխված և վերջնականացված նախագծի, հերթական թարմացված մարդահամարի և կորուստների մանրամասն չափագրման հետազոտության վրա: Նաև կապահովվեն վերականգնողական միջոցառումներ, որոնք բավարար օժանդակություն կլինեն ԱԵԱ-ներին՝ բարելավելու կամ առնվազն վերականգնելու մինչև ծրագիրն ունեցած իրենց կենսամակարդակը, եկամուտ վաստակելու կարողությունը և արտադրական մակարդակը: Կորցրած գույքի նկատմամբ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման բացակայությունը կամ բացասական ազդեցություն կրած զբաղվածության կարգավիճակը կամ սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը չպետք է խախտեն ԱԵԱ-ի իրավասությունը  փոխհատուցման, վերականգնողական միջոցառումների կամ վերաբնակեցման նպատակների նկատմամբ:

- Կասեցման  ամսաթվից  հետո ազդեցության  ենթակա տարածքներում բնակություն  հաստատող կամ տներ/շինություններ կառուցող/ընդլայնող ԱԵԱ-ները փոխհատուցում ստանալու իրավասություն չեն ունենա: Սույն Ծրագրի կասեցման օր է սահմանվում 2015 թ.-ի ապրիլի 30-ը: Նրանք նախապես ծանուցում կստանան, և կներկայացվի խնդրանք, որպեսզի ազատեն շենքերն ու ազդեցության ենթակա շինությունները նախքան ծրագրի իրականացումը:

- Ստորև բերված Իրավունքների սխեման սահմանում է կորուստների տեսակները և փոխհատուցման իրավունքները, ինչպես նաև նախատեսում է նպաստներ  տարբեր խմբերի, ինչպես օրինակ՝ խիստ ազդեցության ենթարկված, աղքատության սահմանագծից ցածր  կենսամակարդակ ունեցող, տարեցների, կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունների և այլնի համար:

Աղյուսակ 2 Իրավունքների սխեմա

| Կորստի տեսակը | Նկարագրություն | Ազդեցության ենթարկված անձինք | Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Գյուղատնտե-սական հողերի վերջնական կորուստ | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողերը՝ անկախ ազդեցության աստիճանից | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներ | Այս ԱԵԱ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով |
| 2. Ոչ գյուղատնտե-սական հողեր | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են իրենց առևտրային նշանակության կամ բնակելի հողերը | Սեփականատեր | Փոխհատուցում` փոխարինման արժեք +15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է) |
|  |  | Վարձակալ (համայնքային, պետական) | Վարձակալը պետք է ստանա փոխհատուցում շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է) )` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում հետևյալ մասնաբաժիններով` մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողի արժեքի 25% |
|  |  | Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա հողօգտագործող | Այս ԱԵԱ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով |
| 3. Ոչ բնակելի կառույցներ/գույք | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են իրենց ոչ բնակելի կառույցները | Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵՏՏ | Շինության կորստի դեպքում` փոխհատուցում փոխարինման արժեքը (շուկայական արժեքից ոչ պակաս ) +15%: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի ։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար։ |
|  |  | Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող հողի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ | Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքով (շուկայական արժեքից ոչ պակաս)՝առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների, գործարքի համար ծախսերի և փրկված նյութերի: |
|  |  | Իրավական գրանցման կարգավիճակ չունեցող հողի վրա ) ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ | Վերականգնման նպաստ փոխարինման արժեքով (առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի)` հանած օրինականացման ծախսերը, առավելագույնը մինչև շուկայական արժեքի 20% : |
| 4. Բերք | Ազդեցության ենթակա բերքի զանգված | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Մեկ տարվա բերքի փոխհատուցում հաշվարկված շուկայական գներով՝ ակնկալվող համախառն բերքի համար: |
| 5. Ծառեր | Ազդեցության ենթակա ծառեր | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Շուկայական գներով հաշվարկված` բերքի արժեքի դրամական փոխհատուցում՝ հիմնված ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա։ |
| 6. Ձեռնարկատիրություն /գործարարություն | Ձեռնարկատիրական գործունեություն | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Ձեռնարկատեր/անհատ ձեռնարկատեր. ա) (մշտական ազդեցության դեպքում) միանվագ փոխհատուցում տարեկան զուտ եկամտի չափով, բ) (ժամանակավոր ազդեցության դեպքում) զուտ եկամտի փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման մինչև 1 տարի ժամանակահատվածի համար։ Փոխհատուցումը հիմնված է հարկային հայտարարագրի վրա: Հայտարարագրի բացակայության դեպքում ԱԵՏՏ-ը կստանա վերականգնման նպաստ առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատվող ամիսների հաշվարկով` մինչև 1 տարի: Առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը հավասար է նվազագույն աշխատավարձին: |
| 7. Զբաղվածություն | Զվաղվածության ժամանակավոր կորուստ | Աշխատողներ, ովքեր ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունում գրանցված են եղել կասեցման օրից երկու ամիս առաջ | ժամանակավոր ազդեցության դեպքում մինչև վեց ամիս նվազագույն աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամիսների հաշվարկով: |
| 8. Օժանդա-կություն էական ազդեցությունների դեպքում | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի 10 և ավելի տոկոսը | Էականորեն ազդեցության ենթարկված բոլոր ԱԵՏՏ | Ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական հողի մեկ տարվա բերքի չափով միանվագ փոխհատուցում: |
| 9. Օժանդա-կություն վերաբնակեցման դեպքում | Տրանսպորտային ծախսեր | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները | Տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար բավարար գումարների տրամադրում |
| 10. Օժանդակություն խոցելի անձանց |  | Աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող և (կամ) կանանց և (կամ) տարեց անձանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ | 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով դրամական օժանդակության տրամադրում: Ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար ընտրություն կատարելիս այս անձանց պետք է առաջնայնություն տալ։ |

ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴԺԳՈՀՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

- Ծրագրի համար հիմնվել է բողոքների լուծման հետևյալ մեխանիզմը.

Քայլ 1

- ԾԻԳ-ի Տարաբնակեցման մասնագետը (ՏՄ) կընդունի բողոքներն առաջին ատյանում: Հիմնվել է դաշտային գրասենյակ` ԱԵԱ-ների համար մատչելիությունը մեծացնելու նպատակով: Շաբաթը մեկ անգամ ԱԵԱ-ների հետ հանդիպումներ են կազմակերպվում ՀՕՏԾ-ի պատրաստման օրվանից  (հասցեն՝ Ներքին Շենգավիթ, N 75 դպրոց, հինգշաբթի, 15:00-17:00):

- Եթե ՏՄ-ն չի կարողանում լուծել հարցը կամ ԱԵԱ-ն բավարարված չէ բնակեցման առաջարկով, տվյալ դեպքը կներկայացվի ԾԻԳ (հասցեն տրված է պայմանագրի հատվածում) կամ կուղարկվի բողոքների ընդունման համար նախատեսված էլեկտրոնային փոստի (verabnaketsum@yerevan.am) միջոցով: ԾԻԳ-ը պաշտոնապես կուղարկի իր արձագանքը ոչ ուշ քան 30 օրվա ընթացքում:

Քայլ 1

- Եթե բողոքն այս մակարդակում լուծում չի ստանում կամ ԱԵԱ-ն բավարարված չէ տրված լուծմամբ, բողոքը կներկայացվի Երևանի քաղաքապետարան (ԵՔ)` քաղաքապետի անունով,  ԾԻԳ-ից արձագանք ստանալուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում: Այդ հայցը հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն այս փուլում: ԵՔ-ն պետք է բողոքներին արձագանքի ԱԵԱ-ի կողմից բողոքը ներկայացնելուց հետո` 15 օրվա ընթացքում (հասցեն` Արգիշտի փող. 1):

Քայլ 3

- Եթե բողոքարկողին չի բավարարում որոշումը կամ ԾԻԳ-ը չի կարող լուծել այս խնդիրը, ապա ԱԵԱ-ն պետք է բողոքը ներկայացնի Ծրագրի կառավարման խորհուրդ` ՀՀ վարչապետի անունով (հասցեն` Հանրապետության հրապարակ, Կառավարության շենք N 1):

- Եթե դիմողը բավարաված չէ ԾԿԽ-ի կայացրած որոշումով, և անձը մտադիր է շարունակել գործընթացը, ապա նա կարող է հանձնել գործը համապատասխան ընդհանուր իրավասության դատարան, որի որոշումը կլինի վերջնական: Անկախ բողոքների հաստատված մեխանիզմներից և ընթացակարգերից՝ ԱԵԱ-ներն իրավունք կունենան իրենց հայցերը ներկայացնելու դատարան բողոքարկման ընթացքի ցանկացած կետում:

ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

- Հնարավո՞ր   է    արդյոք,   որ    շինարարությունը սկսվի մինչև  փոխհատուցումների տրամադրումը.

Կապալառուն չի սկսելու շինարարություն Ծրագրի ՀՕՏ ազդեցությունների շրջանակում գտնվող որևէ հատվածում, մինչև` ա) ՀՕՏԾ ամբողջական իրականացումը, բ) համաձայնեցված փոխհատուցման տրամադրումը և վերականգնման օժանդակության ապահովումը և գ) ազդեցության ենթակա տարածքների ազատումը:

- Եթե ես չունեմ բանկային հաշիվ, պարտավո՞ր եմ արդյոք փոխհատուցումը ստանալու համար վճարել բանկային հաշվի բացման համար

Դուք կարող եք ստանալ փոխհատուցում անմիջապես ձեր անձնական բանկային հաշվեհամարի վրա: Այդ հաշվեհամարը պետք է նշված լինի հողի օտարման պայմանագրում: Եթե ԱԵԱ-ները չունեն բանկային հաշվեհամար, ապա փոխհատուցում ստանալու համար խորհուրդ է տրվում բացել հաշվեհամար: Բանկերն անվճար տրամադրում են ԱՐՔԱ (ARCA) քարտային հաշվեհամար առանց գործառնական վճարների, որը տևում է 3 օր:

- Եթե սեփականատերը գտնվում է Հայաստանից դուրս, ինչպե՞ս նա կարող է ստանալ փոխհատուցումը.

Եթե սեփականատերը գտնվում է Հայաստանից դուրս, ապա նա կարող է ուղարկել նոտարով վավերացված լիազորագիր այլ անձի անունով, օրինակ` իր հարազատի կամ մոտ ընկերոջ՝ հողի օտարման պայմանագիրը ստորագրելու և փոխհատուցումը ստանալու համար: Կարող եք խորհրդակցել նոտարների կամ ԵԿՆ ԾԻԳ-ի իրավաբանների հետ լիազորագրի ձևի վերաբերյալ: Եթե չկնքվի օտարման պայմանագիրը, ապա ձեր գույքը կօտարվի դատական կարգով, և փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվեհամարին: Դատարանը հետագայում այս փոխհատուցումը կվճարի այն անձին, ով կհաստատի իր իրավական իրավունքը՝ այն ստանալու համար:

- Եթե սեփականատերը մահացած է, ինչպե՞ս է տրամադրվում փոխհատուցումը:

Եթե սեփականատերն ունի ժառանգներ, ապա փոխհատուցումը կվճարվի նրանց համապատասխան ժառանգության փաստաթղթերը ձևակերպելուց հետո: Եթե ժառանգներ չկան, ապա փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվին: Խնդրում ենք դիմել նոտարներին կամ ԾԻԳ-ի իրավաբաններին փաստաթղթերի ձևակերպման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվություն ստանալու համար:

- Ինչպե՞ս է վճարվելու փոխհատուցումը.

Փոխհատուցման վճարումը ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում կարևորագույն փուլերից մեկն է: Նախատեսված քայլերն են`

- ա. Տեղափոխման	և վերաբնակեցման բյուջեի հատկացումը պետական գանձապետարանին ՖՆ-ի կողմից:

- բ. ԱԵԱ-ների համար լավագույն պայմաններ ապահովող առևտրային բանկերի ընտրությունը (աշխարհագրական տեղանքը և ցածր գործառնական վճարներ կամ առանց վճարի): ԱԵԱ-ները կարող են նաև գործել իրենց ունեցած բանկային հաշիվների միջոցով:

- գ. Գույքի օտարման պայմանագրի ստորագրում:

- դ. Փոխհատուցման գումարի փոխանցումը Ֆինանսների նախարարությունից:

- ե. Փոխհատուցման և նպաստների փոխանցումը ԱԵԱ-ների բանկային հաշիվներին:

- զ. Սեփականության տարածքի ազատումը օտարման պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 14 օրվա ընթացքում:

- Հողի/շինության սեփականատեր դառնալը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից:

- Ի՞նչ պետք է ես ունենամ հողի օտարման պայմանագիրը ստորագրելիս.

Բոլոր անձինք, ովքեր ունեն անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք, պետք է ներկայանան նոտարական գրասենյակ:

Եթե սեփականատերը չի կարող ներկայանալ, ապա պետք է ներկայացվի լիազորագիր մեկ այլ սեփականատիրոջ անունով:

Պետք է ներկայացվեն ստորև նշված փաստաթղթերի բնօրինակները.

1.	Անձնագիրը

2.	Սեփականության վկայականը

3.	Եթե բացի սեփականատիրոջից կան գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող այլ անձինք, ապա պետք է ներկայացվի սեփականության իրավունքի վկայականը (օրինակ` վարձակալության վկայականը):

4.	Ամուսնության վկայական: Ամուսնու/կնոջ ներկայությունը պարտադիր է (եթե հնարավոր է) հողի/անշարժ գույքի օտարման պայմանագիրը (նոտարական գրասենյակը կտրամադրի անկախ փաստաթուղթ) ստորագրելու համար կամ պետք է ամուսնու/կնոջ կողմից տրամադրվի լիազորագիր*:

*Ամուսինները համարվում են համասեփականատերեր, եթե գույքը գնվել է նրանց գրանցված ամուսնության ընթացքում, նույնիսկ եթե սեփականությունը նրանցից մեկի անունով է:

- Ի՞նչ կարող է լինել, եթե սեփականատերը հրաժարվում է պայմանագիրը ստորագրելուց.

Տվյալ դեպքում կկիրառվի հարկադիր օտարման գործընթաց: Ծրագրի համար հարկադիր օտարումներ  կկիրառվեն միայն բացառիկ դեպքերում, երբ ԱԵԱ-ի և ԵՔ-ի միջև բոլոր բանակցությունները ձախողվեն: Քաղաքապետարանը չի զբաղեցնի անհրաժեշտ հողակտորները, մինչև.

- օրենքով սահմանված պատշաճ դատական գործընթացի նախաձեռնումը,

- դատարանի որոշման ընդունումը և ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ներին այդ մասին հավուր պատշաճի իրազեկումը,

- փոխհատուցման/վերականգնման գումարների փոխանցումը դատարանի դեպոզիտային հաշվին:

Համաձայն  «Հասարակության  և  պետության  կարիքների  համար  սեփականության  օտարման մասին»   ՀՀ օրենքի` դատական կարգով սեփականության օտարման գործընթացը հետևյալն է`

- Ձեռքբերողը/Օտարողը (սույն ծրագրի շրջանակներում՝ ԵՔ-ն) պետք է ուղարկի   սեփականության օտարման պայմանագրի նախագիծը (ներառյալ վերագնահատումը, եթե կա այդպիսին) գույքի սեփականատիրոջը և բոլոր   այն անձանց, ովքեր օտարվող   գույքի նկատմամբ ունեն որևէ գույքային իրավունք:

- Եթե օտարման պայմանագրի նախագիծը ուղարկելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում չի ստորագրվում օտարման պայմանագիրը, ապա Երևանի Քաղաքապետարանը կարող է սկսել  դատարան  դիմելու գործընթացը`  սեփականության իրավունքի փոխանցման համար:

- Այդ ընթացակարգը սկսելու համար Երևանի Քաղաքապետարանը պետք է դատարանի   դեպոզիտային   հաշվին   փոխանցի փոխհատուցման հաշվարկված արժեքը, որ պետք է վճարվի ԱԵԱ-ին: Պետք է նաև այդ մասին ծանուցի սեփականատիրոջը և սեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց: Եթե ԱԵԱ-ն ստանում է դեպոզիտ հանձնված գումարը, ապա սեփականության օտարման պայմանագիրը դատարանի կողմից համարվում է ընդունված և կնքված:

- Եթե Օտարման  պայմանագիրը  չի  ստորագրվում  փոխհատուցման  գումարը  դեպոզիտ հանձնելուց հետո 7 օրվա ընթացքում, ապա ԵՔ-ն պետք է մեկամսյա ժամկետում սեփականության օտարման հայց ներկայացնի դատարան: Դատարանում կարող է քննարկվել միայն առաջարկվող փոխհատուցման գումարը. Գույքը Ձեռքբերողի կողմից օտարելու իրավունքը չի կարող քննարկվել:

- ԵՔ-ն իրավունք ունի սեփականությունն օտարել միայն   դատարանի որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից:

- Որտեղի՞ց ես կարող եմ ձեռք բերել Հողի օտարման և տարաբնակեցման ամբողջ ծրագիրը.

Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատճենը կարող եք վերցնել Երևանի Զարգացման ԾԻԳ ՊՈԱԿ-ից: Փաստաթղթի պատճենը տեղակայված կլինի նաև ԵՔ-ի և ԱԶԲ ինտերնետային կայքերում: Համապատասխան կոնտակտային տվյալները տրված են սույն տեղեկագրի վերջում:

ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ

Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընդհանուր ծախսերը կազմում են 350,365,228.50 ՀՀ դրամ, որը համարժեք է 729,927.56 ԱՄՆ դոլարի, ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակում: Ընդհանուր 350,365,228.50 ՀՀ դրամից Երևանի քաղաքապետարանի և ՀՀ կառավարության կողմից կհատկացվի 81,635,098.24 ՀՀ դրամ և 85,839,480.98 ՀՀ դրամ: Երևանի քաղաքապետարանը կապահովի, որ հողի օտարման և տարաբնակեցման փոխհատուցման գումարները հաստատվեն բոլոր աղբյուրների կողմից և հատկացվեն ժամանակին` սույն ՀՕՏԾ-ի իրականացման նպատակով:

ՀՕՏԾ-ի բյուջեն նաև ներառում է վարչական այլ ծախսեր, որոնք կկատարվեն ՀՕՏԾ-ի իրականացման համար: Այս ծախսը հաշվարկվել է և ներառվել է բյուջեում որպես միանվագ վճար:

Աղյուսակ 3 Ամփոփ բյուջեն

| Միավորը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ընդամենը/ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- |
| - Փոխհատուցման բյուջեն, ներառյալ` նպաստները |  |  |
| Փոխհատուցում մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողի համար (ներառյալ 15% oժանդակություն) | ԵՔ | 51,824,998.07 |
| Փոխհատուցում ԱԵԱ-ի սեփականություն հանդիսացող հողի համար (ներառյալ 15% oժանդակություն) | ՀՀ կառավարություն | 63,341,664.31 |
| Փոխհատուցում վարձակալներին | ՀՀ կառավարություն | 3,599,559.00 |
| Փոխհատուցում կառուցապատման իրավունք ունեցող ԱԵԱ-ներին | ՀՀ կառավարություն | 88,995.00 |
| Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողօգտագործման համար | ԵՔ | 14,603,751.86 |
| Փոխհատուցում ոչ բնակելի շինությունների համար | ԱԶԲ վարկ | 112,067,493.29 |
| Փոխհատուցում վերանորոգման ծախսերի համար | ԱԶԲ վարկ | 1,679,305.00 |
| Փոխհատուցում ցանկապատերի համար | ԱԶԲ վարկ | 1,320,812.14 |
| Փոխհատուցում բարելավումների համար | ԱԶԲ վարկ | 8,996,740.00 |
| Փոխհատուցում մշակաբույսերի համար | ԱԶԲ վարկ | 25,000.00 |
| Փոխհատուցում նորատունկերի համար | ԱԶԲ վարկ | 24,000.00 |
| Փոխհատուցում բերքատու ծառերի համար | ԱԶԲ վարկ | 5,464,530.00 |
| Փոխհատուցում փայտանյութ տվող ծառերի համար | ԱԶԲ վարկ | 1,219,890.00 |
| Փոխհատուցում դեկորատիվ ծառերի համար | ԱԶԲ վարկ | 193,800.00 |
| Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունը կորցնելու համար | ԱԶԲ վարկ | 9,749,285.00 |
| Փոխհատուցում զբաղվածության կորստի համար | ԱԶԲ վարկ | 224,750.00 |
| Նպաստ զգալի ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսությունների համար | ԱԶԲ վարկ | 969,718.00 |
| Նպաստ սոցիալապես խոցելի անձանց համար | ԱԶԲ վարկ | 600,000.00 |
| Տրանսպորտային ծախսեր | ԱԶԲ վարկ | 362,850.00 |
| Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շինությունների տրանսպորտային ծախսեր | ԱԶԲ վարկ | 70,000.00 |
| Պետական գրանցման ծառայությունների վճար | ՀՀ կառավարություն | 1,640,500.00 |
| Ենթաընդհանուր |  | 278,067,641.67 |
| - Վարչական ծախսեր |  |  |
| Ուղղակի վարչական ծախսեր (Ենթաընդհանուրի 5%-ը ) | ԱԶԲ վարկ (83.33%) | 11,585,688.29 |
|  | ՀՀ կառավարություն (16.67%) | 2,317,693.79 |
| Ընդամենը |  | 291,971,023.75 |
| Չնախատեսված ծախսեր 20% | ԱԶԲ վարկ | 30,481,774.88 |
|  | ԵՔ | 13,605,849.71 |
|  | ՀՀ կառավարություն | 14,306,580.16 |
| Ընդհանուր ՀՕՏ բյուջեն (ՀՀ դրամ) |  | 350,365,228.50 |
| Ընդհանուր ՀՕՏ բյուջեն (1 ԱՄՆ դոլար= 480 ՀՀ դրամ) |  | 729,927.56 |
| Արտարժույթի փոխարժեքը 2015 թ.-ի մայիսի 29-ի դրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ |  |  |

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հարցերի և խորհրդատվություն ստանալու անհրաժեշտության դեպքում խնդրում ենք դիմել ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին հետևյալ հասցեով`

| Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր ՊՈԱԿ Ծրագրի իրականացման մասնագետների խումբ Բյուզանդի 1/3, 5-րդ հարկ 0001, Երևան, Հայաստան Հեռ: + 374 10 56 54 87 www.yerevan.am | Ասիական Զարգացման Բանկ Հայաստանում ռեզիդենտ առաքելություն Վազգեն Սարգսյան 10, Piazza Grande, 3-րդ հարկ, գրասենյակներ 79, 80, 81 0010, Երևան, Հայաստան +374 10 54 63 73 www.adb.org |
| --- | --- |

Հավելված 2

ՄՉՀ, Մարդահամար, ՍՏՀ և գնահատման մեթոդաբանություն

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.	հատակագծերի կազմում ԵՎ ՄՉՀ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.1	Փաստացի չափագրում

1.2	Չափագրման ընթացակարգ

1.2.1	Հողամասի չափագրում

1.2.2	Կառույցների չափագրում

1.2.3	Գույքի քանակական և որակական հաշվառում

1.3	Չափագրման արդյունքները

2.	ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ, ՄՇԱԿԱԲՈԻՅՍԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԵՐԻ ՏԵՂԱԶՆՆՈՒՄ

2.1	Անշարժ գույքի տեղազննում

2.2	Մշակաբույսեր և ծառեր

2.2.1	Պտղատու ծառեր ու թփատեսակներ

2.2.2	Դեկորատիվ ծառեր, փայտանյութ տվող ծառեր և թփատեսակներ

2.2.3	Մշակաբույսեր

3.	ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

3.1	Գործընթացը կարգավորող փաստաթղթերը

3.2	Գնահատման շրջանակը

4.	ՀՈՂԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1	Ընդհանուր մոտեցում

4.2	Հողամասի փոխարինման արժեքի գնահատում

4.3	Գնահատման ընթացակարգը

4.4	ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի համար նպաստների

սահմանման մեթոդաբանություն

5.	ՇԵՆՔԻ/ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

5.1	Ընդհանուր մոտեցում

5.2	Շենքերի/շինությունների փոխարինման արժեքի որոշում

6.	ԾԱՌԵՐԻ ԵՎ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

6.1	Տնկիների և հասուն ոչ պտղատու ծառերի գնահատում

6.1.1	Տնկիների գնահատման ընթացք

6.1.2.     Ոչ պտղատու ծառերի գնահատման ընթացք

6.1.3	Պտղատու ծառերի գնահատման մեթոդաբանություն

6.1.4	Փայտանյութ տվող ծառերի գնահատման մեթոդաբանություն

6.1.5	Մշակաբույսերի/բերքի գնահատման մեթոդաբանություն

7.          ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆԱՀՏԱՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

8.        ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

9.        ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ

10.	ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

11.	ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

11.1	Մարդահամար

11.2	Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն

11.2.1	Որակական հետազոտության մեթոդաբանություն

11.2.2	Քանակական հետազոտության մեթոդաբանություն

12.	ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

# ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ՄՉՀ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

## Փաստացի չափագրում

Չափագրումն իրականացվել է՝ Ասիական Զարգացման Բանկի (ԱԶԲ) քաղաքականության և ՀՀ ԿԱ առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 283-Ն հրամանի հավելված 1-ի (հրահանգ անշարժ գույքի չափագրման (հաշվառման) վերաբերյալ, այսուհետ` Հրահանգ) պահանջների համաձայն:

ԱԶԲ քաղաքականության պահանջների համաձայն, հողամասի վիճակի գնահատումը հիմնվել էր չափագրման պահին ԱԵՏՏ-ի կողմից օգտագործվող գույքի փաստացի չափսերի վրա: Եթե ստացված չափագրման տվյաները համապատասխանել են ԱԳԿՊԿ-ի կողմից տրված սեփականության վկայականի պարամետրերին (հաշվի առնելով ԱԳԿՊԿ-ի կողմից սահմանված շեղումների թույլատրելի չափը), ապա կազմվել են գույքային հատակագծեր ԱԳԿՊԿ ներկայացնելու համար:

Եթե ստացված չափագրման տվյաները չեն համապատասխանել ԱԳԿՊԿ-ի կողմից տրված սեփականության վկայականի պարամետրերին (հաշվի առնելով շեղումների թույլատրելի չափը), ապա տվյալ գույքի սեփականատերը տեղեկացվել է այդ մասին: Վերջինիս ցանկության դեպքում նոր հատակագիծ է կազմվել ԱԳԿՊԿ ներկայացնելու համար: Սեփականության վկայականում համապատասխան ուղղումից հետո, գույքի օտարման պայմանագիր կնքելուց առաջ, անշարժ գույքի վերաձևակերպման համար վերջնական հատակագիծ է կազմվել` ԱԳԿՊԿ ներկայացնելու նպատակով:

## Չափագրման ընթացակարգը

Չափագրումներն իրականացվել են ԱԵԱ-ների ներկայությամբ: ԱԵԱ-ները չափագրման օրվա և ժամի մասին տեղեկացվել են հեռախոսով` տեղանքային այցելությունից մեկ օր առաջ: Սույն ընթացակարգն ապահովել է ԱԵԱ-ների կողմից չափագրման գործընթացի վերահսկումը:

### Հողամասի չափագրում

Հողամասերի չափագրման համար կիրառվել են հետևյալ քայլերը`

- Հողամասի սահմանները գծագրվել են,

- Հողամասի բոլոր հատվածները՝ ներառյալ շրջադարձային կետերը, կոորդինատները, սահմանագծերի բեկման կետերը նշվել, համարակալվել և արձանագրվել են,

- Սեփականատերերի անունները, ազգանունները (և սեփականության իրավունքը, եթե հայտնի են) արձանագրվել են,

- Եթե տարածքը ցանկապատված էր,  չափագրման համար ցանկապատի սահմանագիծն է հաշվի առնվել: Ցանկապատի բացակայության պարագայում հողամասի սահմանները հաստատվել են հողամասն օգտագործող ԱԵԱ-ների կողմից:

### Շինությունների չափագրում

Շինությունները չափագրվել են հետևյալ քայլերով`

- Շինությունները չափագրվել են թե՛ արտաքին (շինության դրսից), թե՛ ներքին (շինության ներսից) կողմերից: Արտաքինից չափագրված շինության ուրվապատկերը գծագրվել է` ըստ հողամասում գտնվելու տեղադրության: Այնուհետև շինությունների ներսում գտնվող տարածքներն են չափագրվել:  Ներքին չափագրումները կատարվել են շինությունների հատակից 1,20-1,30 մետր բարձրությամբ: Այն դեպքում, երբ երկու առանձին շինություններ ունեն մեկ ընդհանուր տանիք և մեկ արտաքին պատ, երկու շինություններն էլ չափագրվում և գնահատվում են՝ համարվելով ազդեցության ենթակա:

- Չափագրվել են յուրաքանչյուր տարածքի երկարությունը, լայնությունը, ներքին բարձրությունը, ինչպես նաև կրող պատերի և միջնապատերի հաստությունները: Նշագրվել է դռների և պատուհանների տեղադրությունը: Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանները, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքում գտնվող ոչ բնակելի տարածքները, հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտները չափագրվել են միայն ներքին չափերով: Չափագրվել են նաև պարիսպները և հողամասի վրա գտնվող բարելավումները:

### Գույքի քանակական և որակական հաշվառում

Հողամասերը և դրանց վրա կառուցված շինությունները նկարագրվել են քանակական և որակական տեսանկյունից`

- ա. Քանակական տվյալները ներառել են երկարությունը, լայնությունը, բարձրությունը, մակերեսները և ծավալները:

- բ. Որակական տվյալները ներառել են հողամասի գործառնական նշանակությունը (հողամասեր) և հողամասի փաստացի օգտագործումը: Արձանագրվել են շինությունների փաստացի օգտագործումը, կառուցման տարեթիվը, արտաքին հարդարումը, ավարտվածության աստիճանը, շինանյութի տեսակները (պատեր, միջհարկային ծածկ, տանիք) և այլ բնույթի տվյալներ:

## Չափագրման արդյունքները

Հիմք ընդունելով չափագրումների արդյունքում ստացված տվյալները` կազմվել են նախնական հատակագծեր, որտեղ պայմանական նշաններով առանձնացվել են ընդհանուր գույքը, ազդեցության ենթարկված մասերը, ինչպես նաև գույքի իրավական կարգավիճակը (սեփականություն, վարձակալություն): Սեփականության վկայական ունեցող գույքերի համար, ի լրումն նախնական հատակագծի, կազմվել են նաև չափագրված հողամասերի և շինությունների հատակագծեր` համաձայն ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ-ի 2011թ. հոկտեմբերի 20-ի թիվ 284-Ն հրամանով հաստատված հատակագծերի օրինակելի ձևերի և հատակագծերին ներկայացվող պարտադիր պահանջների:

# ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔ, ՄՇԱԿԱԲՈԻՅՍԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԵՐԻ ՏԵՂԱԶՆՆՈՒՄ

## Անշարժ գույքի տեղազննում

Գնահատողի կողմից հասարակ տեսողական զննությամբ և ԱԵԱ-ներին հարցման ենթարկելու միջոցով լրացվել են հողամասերի և շինությունների հիմնական բնութագրիչները արտացոլող տեղազննման ձևաթերթերը: Հետևյալ նկարագրություններն են ընդգրկվել`

1.   Գույքի ընդհանուր բնութագիրը

ենթակառուցվածքների առկայությունը, այդ թվում՝ խմելու ջրի, էլեկտրական հոսանքի, կոյուղու, հեռախոսագծերի, բնական գազի և այլնի հասանելիությունը,

հիմնական ծառայություններին հասանելիության հնարավորությունը, այդ թվում՝ մետրոյից, առողջապահական հաստատություններից և առևտրային սրահներից հեռավորությունը,

ճանապարհի առկայությունը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի գնահատումը:

2.   Հողամասի բնութագիրը

նպատակային, գործառնական և փաստացի նշանակությունը,

իրավունքի տեսակը, օր.` սեփականություն հանդիսացող, վարձակալված կամ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող,

լայնությունը, երկարությունը և երկրաչափական կառուվածքը,

տրանսպորտի առկայությունը և երկաթգծին հասանելիությունը,

դիրքը, տեղադրությունը, քարքարոտությունը և այլն,

բարելավումների առկայությունը և նկարագրությունը:

3.   Շինությունների և բարելավումների նկարագրությունը

շինության անվանումը, նպատակային, գործառնական և փաստացի

նշանակությունը,

ենթակառուցվածքների առկայությունը,

հիմքի, միջհարկային ծածկերի, արտաքին պատերի համար օգտագործված

նյութերը,

դռների և պատուհանների առկայությունը

տեղափոխման ենթակա կահույքի և կենցաղային իրերի առկայությունը և այլն:

Այս փուլում իրականացվում էր գույքերի ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ կամ անշարժ լինելու կարգավիճակի որակումը: Անշարժ են որակվել այն գույքերը, որոնք անհնար է հողամասից անջատել՝ առանց այդ գույքին կամ հողամասին վնաս պատճառելու: Մնացած գույքերը համարվել են ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքեր և շինություններ:

Այս փուլում իրականացվել է հողամասերի, ինչպես նաև արտաքին և ներքին շինությունների ֆոտոլուսանկարումը: Բոլոր տեղազննման ձևաթերթերը լրացվել և ստորագրվել են ԱԵԱ-ների (կամ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման հիմքերով լիազորված ներկայացուցիչների) և գնահատողի կողմից:

## Մշակաբույսեր և ծառեր

Որակավորում և փորձառություն ունեցող գյուղատնտեսը հաշվառել է առկա ծառերը և մշակաբույսերը հողամասի ազդեցության ենթակա հողամասերում: Հաշվառվել են բոլոր մշակաբույսերը, թփերը, պտղատու, դեկորատիվ, ինչպես նաև փայտանյութ տվող ծառերը:

### Պտղատու ծառեր ու թփատեսակներ

Պտղատու ծառերի տարիքը որոշվում է փորձառու գյուղատնտեսի փորձագիտական կարծիքի հիման վրա, որից հետո ծառերը դասակարգվում են՝ ըստ հետևյալ խմբերի.

ա. տնկիներ,

բ. ոչ պտղատու ծառեր,

գ. պտղատու/կրող ծառեր:

### Դեկորատիվ ծառեր, փայտանյութ տվող ծառեր և թփատեսակներ

Գյուղատնտեսը չափել է փայտանյութ տվող ծառերի բնի հաստությունը, ինչպես նաև դեկորատիվ ծառերի, գեղազարդ թփերի ու ծառերի, պտղատու թփերի բարձրությունը:

### Մշակաբույսեր

Քանի որ մանրամասն չափագրման հետազոտությունները ձեռնարկվել են 2012 թ. դեկտեմբերից 2013 թ. մարտ ամիսներին, միամյա մշակաբույսերի իդենտիֆիկացումը խնդրահարույց է դառնում: Որոշ դեպքերում գյուղատնտեսը, ըստ մնացած արմատների, կարողանում էր ճանաչել նախորդ տարի ցանված մշակաբույսի տեսակը: Նման դեպքերում չափվում էր մշակաբույսերի ցանքի մակերեսը: Այլ դեպքերում, երբ մշակաբույսի նախկին իդենտիֆիկացումը հաստատապես վճռելի չէր, օգտագործվում էր տվյալ մշակաբույսի վերաբերյալ նախնական ՀՕՏԾ-ում ներկայացված տեղեկատվությունը:

# ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

Չափագրման, տեղազննման, մշակաբույսերի և ծառերի հաշվառման, ֆոտոլուսանկարման աշխատանքներից առաջ իրականացվել են փոխհատուցվող գույքի գնահատման աշխատանքները:

## Գործընթացը կարգավորող փաստաթղթերը

Փոխհատուցումների հաշվարկի և միավորի գնի հաշվարկի մեթոդաբանությունը մշակվել է՝ ըստ հետևյալ փաստաթղթերի.

ա. Անվտանգության քաղաքականության հաշվետվություն/հայտարարագիր, Ասիական զարգացման բանկ, 2009

բ. ՀՀ կառավարության 07.03.2012թ. թիվ 273-Ն ՙՔաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի` հողամասի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և փոխհատուցման առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին ՚ որոշում (ՀՈՏՇ)

գ. 2005 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ընդունված «Անշարժ գույքի գնահատման մասին» ՀՀ օրենք (ՀՕ-189-Ն)

դ. Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման Հայաստանի Հանրապետության ազգային ստանդարտ

ե. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008 թվ. «ՀՀ տարածքում կառուցվող շենքերի, կառուցվածքների, ինչպես նաև շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների ժողովածուն հաստատելու մասին» թիվ 09-Ն հրաման

## Գնահատման շրջանակը

Ծրագրի շրջանակներում գնահատվել են`

ա. Ազդեցության ենթակա սեփականության իրավունքով տնօրինվող բոլոր հողամասերը, ինչպես նաև այն համայնքային հողամասերը, որոնք վարձակալական հիմունքներով կամ ինքնակամ օգտագործվում են անհատների կողմից: Չօգտագործվող համայնքային հողամասերը գնահատվել են միայն Արգավանդ և Գետափնյա համայնքներում: Ազդեցության ենթակա հողամասի օտարվող և ընդհանուր մասի վրա գտնվող շենքը, շինությունները, պարիսպները,

բ. Ազդեցության ենթակա հողամասի օտարվող և ընդհանուր մասի վրա գտնվող բարելավումները,

գ. Ազդեցության ենթակա հողամասի օտարվող և ընդհանուր մասի վրա գտնվող մշակաբույսերը, պտղատու, դեկորատիվ և գեղազարդ ծառերն ու թփատեսակները:

# ՀՈՂԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

## Ընդհանուր մոտեցում

ՀՕՏՇ-ի համաձայն` Ազդեցության ենթակա հողի դիմաց փոխհատուցում կստանան հողամասի սեփականատերերը, վարձակալները, հողօգտագործողները, որոնց գույքի նկատմամբ համապատասխան իրավունքներն ենթակա են պետական գրանցման, և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողները: Յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանվել է փոխհատուցման հաշվարկի հատուկ մոտեցում: Ընդհանրացված տեսքով այն ներկայացված է ստորև`

Գծապատկեր 1

Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողերի փոխհատուցում

## Հողի փոխարինման արժեքի գնահատում

Հողի գնահատումն իրականացվել է փոխարինման արժեքով` հիմք ընդունելով շուկայական սակագները: Շուկայական սակագները գնահատվել են համեմատական ​​մեթոդի միջոցով, ինչպես  սահմանված է կառավարության կանոնակարգերով: Սույն մեթոդի հիման վրա որոշվել է հողի արժեքը` հաշվի առնելով  միևնույն տեղակայություն և նույն կիրառման նպատակ/հատկանիշներ ունեցող վերջերս վաճառված առնվազն երեք համեմատման ենթակա հողամասերի վաճառքի ճշգրտված միջին արժեքը: Եթե ​​գնահատվող հողամասի նույն վայրում ընդունելի համեմատիչներ առկա չէին, մեկ կամ ավելի համեմատման ենթակա հողամասեր են գծագրվել այլ վայրից:

Գնահատվող հողամասի և համեմատման ենթակա հողամասի հատկանիշների/որակի միջև փոքր տարբերություններն արտացոլելու նպատակով համեմատման ենթակա հողամասերի միջին շուկայական վաճառքները ճշգրտվել են` ըստ մի քանի համեմատության պարամետրերի և համապատասխան գործակիցների:

## Գնահատման ընթացակարգը

Հողի գնահատման համեմատական մեթոդը կիրառվել է հետևյալ կերպով.

      - Համանման անշարժ գույքի շուկաները վերլուծվել են:

      - Առնվազն երեք համեմատության միավորներ են սահմանվել:

      - Տարբերակվել են համեմատության անհրաժեշտ տարրերը:

      - Համեմատության միավորների արժեքը ճշգրտվել է` ըստ համեմատության տարրերի և համեմատվող անշարժ գույքի համար միջինացված մի քանի փոփոխված գնային ցուցանիշների:

      - Ստացված շուկայական արժեքը համեմատվել է կադաստրային արժեքի հետ:

      - Սահմանվել է հողի գինը:

Քայլ 1

Համանման անշարժ գույքի համար շուկայական իրավիճակը վերլուծելու և վերլուծության համար արժանահավատ տեղեկատվություն ընտրելու նպատակով` Գնահատողը օգտվել է հրապարակային աղբյուրներից (մասնագիտական ամսագրեր, կայքեր, արտաքին գովազդներ), անհատական տվյալների բազայից, ինչպես նաև ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Կենտրոն ՊՈԱԿ-ից ձեռքբերված տեղեկատվությունից: Ստացված տեղեկատվության հիման վրա Գնահատողը օգտագործել է ամենահամադրելի/ համապատասխան տեղեկատվությունը (իր համեմատության տարրերով):

Քայլ 2

Սկզբունքորեն համեմատիչ արժեքների աղբյուր են հանդիսացել կատարված վաճառքների արձանագրությունները` ստացված ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների Կենտրոն ՊՈԱԿ-ից: Եթե ​​որոշակի հողամասի համար արձանագրությունները չեն ներառել օգտագործելի համեմատիչներ, ապա օգտագործվել են ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեից ստացված գույքի ցանկի շուկայական գները կամ հողամասի վաճառքի առաջարկները (նորությունների թերթերում ու կայքերում)` համեմատիչների ձևավորման նպատակով: Յուրաքանչյուր գնահատված հողամաս համադրվել է առնվազն (3) երեք համեմատման ենթակա հողամասերով:

Քայլ 3

Համեմատման հողամասերի իդենտիֆիկացումից հետո մի քանի այլ լրացուցիչ պարամետրեր նույնպես հաշվի են առնվել` գնահատված հողամասերի և համեմատման հողամասերի հարաբերական որակի/հատկությունների համեմատության նպատակով: Գնային ճշգրտումների պարամետրերը և գործակիցները թվարկված են ստորև`

Վաճառքի պայման և շուկայի վիճակ

Սրանք շուկայական գնի փոփոխություններն են, որ տեղի են ունեցել համեմատվող հողամասերի շուկայական վաճառքների և գնահատման ժամանակահատվածի միջև: Գնահատողը նաև հաշվի է առել գույքի` տարաժամկետ վճարման պայմանով գնվելու հանգամանքը: Քանի որ անշարժ գույքի իրականացված վաճառքների շուկայի ուսումնասիրությունն իրականացվել է թարմ և ճշգրտված տեղեկատվության հիման վրա, և տարաժամկետ վճարման պայմանով դեպքեր չեն եղել, կիրառվել է 1,0 գործակիցը:

Նպատակային և գործառնական նշանակությունը

Այս տարրերը ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է օգտագործել տվյալ հողամաս՝ բնակելի կառուցապատման, հասարակական կառուցապատման, գյուղատնտեսական նպատակով և այլն: Գնահատողն ուղղում չի կատարել, քանի որ համաձայն ԱԶԲ քաղաքականության, գնահատումն իրականացվում է՝ փաստացի նշանակությունից ելնելով:

Փաստացի նշանակություն

Սա ցույց է տալիս, թե ինչպես է օգտագործվում տվյալ հողամասն իրականում՝ անկախ դրա կադաստրային, նպատակային և գործառնական նշանակությունից: Գնահատողն ուղղում չի կատարել այն դեպքերում, երբ օրինակ գնահատվող հողամասի փաստացի նշանակությունն այգի էր, սակայն հողամասը պաշտոնապես դասակարգվել էր որպես բնակելի կառուցապատում, քանի որ գնահատողը հողամասերը դիտարկել է որևէ բարելավումներից ազատ, ինչպես նաև ծառերից ու մշակաբույսերից: Հողամասի փաստացի նշանակությունն այգի որակելով` Գնահատողը ցանկանում է նշել, որ տվյալ հողամասի վրա ծառեր են առկա:

Ծառերի և մշակաբույսերի գնահատումն իրականացվում է առանձին և գումարվում է փոխհատուցման արժեքին: Դա հնարավորություն է ընձեռում խուսափել ծառերի կրկնահաշվարկից՝և ԱԵԱ-ների համար ստեղծում է սոցիալապես արդար և հավասար պայմաններ: Այն դեպքում, երբ հողամասը գնահատման ընթացքում համեմատվել է փաստացի այգիով հողամասերի հետ, վերջինիս գինը նաև ներառել է ծառերի արժեքը` որպես հողամասի բարելավում:

Տեղադրություն և դիրք

Գնահատվող և համեմատման հողամասերը ներկայացվել են ըստ թաղամասերի: Գլխավոր ճանապարհից հեռավորությունը նույնպես ցույց է տրվել: Տվյալ դեպքում կիրառվել են 20 % քայլով նվազեցնող կամ բարձրացնող գործակիցներ:

Տրանսպորտի հասանելիություն

Սույն գործակիցը բնութագրել է գնահատվող և համեմատման հողամասերի հեռավորությունը տրանսպորտային գլխավոր հանգույցներից: Պարզվել է, որ տրանսպորտի հասանելիությունը նույնն էր գնահատվող և համեմատման հողամասերի համար, և որևէ գործակից չի կիրառվել:

Ընդհանուր մակերեսը

Ազդեցության ենթակա հողամասերի ընդհանուր մակերեսն ազդեցություն չի ունեցել հողամասի գնի վրա, քանի որ այն նման էր համեմատման հողամասերի մակերեսներին:

Ճակատային մաս

Սա ցույց է տալիս, թե տվյալ հողամասը գլխավոր ճանապարհի վրա քանի մետր ճակատային մաս ունի: Քանի որ ճակատային մասի մակերեսները համապատասխանել են շուկայում ձևավորված չափանիշներին, ուղղիչ գործակից չի կիրառվել:

Ենթակառուցվածքների առկայությունը

Բնութագրում է գնահատված հողամասի հեռավորությունը գլխավոր ենթակառուցվածքներից (ճանապարհ, ոռոգման և խմելու ջրատար, էլեկտրական հոսանքի գիծ, գազատար, կոյուղի): Եթե ենթակառուցվածները մոտ էին հողամասին կամ առկա էին հողամասում, ապա նշվել է, որ տվյալ հողամասին ենթակառուցվածքները հասանելի են կամ հողամասը համալրված է տվյալ ենթակառուցվածքով:

Եթե հողամասը գտնվում էր այնպիսի թաղամասում, որտեղ բացակայում էր տվյալ ենթակառուցվածքը, և դրա առկայությունը քաղաքաշինական խնդիր է, ապա նշվում էր, որ հողամասը չունի տվյալ ենթակառուցվածքը: Առաջին համեմատման հողամասը ենթակառուցվածքների առկայության տեսակետից ավելի նպաստավոր դիրք ուներ, և Գնահատողը 15 տոկոսի ուղղում է կիրառել:

Թեքություն

Շուկայի համակարգված դիտարկումները ցույց են տալիս, որ թեքություն ունեցող և չունեցող հողամասերը տարբեր գներ ունեն: Քանի որ գնահատվող և համեմատման հողամասերը հարթ էին, տվալ տարրի շտկման անհրաժեշտությունը չի եղել:

Գույքային իրավունքներ

Կախված նրանից՝ տվյալ հողամասի նկատմամբ իրավունքը սեփականություն է թե վարձակալություն, կամ ընդհանրապես տվյալ հողօգտագործողը որևէ իրավունք չունի տվյալ գույքի նկատմամբ (ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում), հողամասի գները տարբերվել են: Գնահատողն իրավունքների ճշգրտման գործակից չի կիրառել, քանի որ համաձայն 273-Ն որոշման (ՀՕՏՇ)՝ հողամասերը գնահատվել են որպես սեփականություն, այնուհետև, կախված գույքի նկատմամբ առկա իրավունքի տեսակից, որոշվել է փոխհատուցման չափը:

Բարելավումներ

Սա ցույց է տալիս, թե ինչ բարելավումներ ունի տվյալ հողամասը՝ բացի հիմնական շինություններից և ծառերից, օրինակ՝ մետաղական, փայտյա կամ քարե պարիսպ, բետոնապատված կամ ասֆալտապատ տարածք և այլն: Սակայն այս տարրով Գնահատողը ուղղում չի կատարել, քանի որ տվյալ բարելավումների արժեքն առանձին է հաշվարկվում և գումարվում է փոխհատուցման արժեքին:

Քայլ 4

Հողամասերի շուկայական գնի միավորը ճշգրտվել է՝ ըստ թվարկված համեմատության տարրերի: Ճշգրտման տրամաբանությունը ներկայացված է ստորև աղյուսակի միջոցով`

Աղյուսակ 68.Ընդհանուր հողամասի 1 քմ արժեքի հաշվարկը

| Համեմատության տարրեր | Գնահատվող անշարժ գույք | Համանման անշարժ գույք 1 | Համանման անշարժ գույք 2 | Համանման անշարժ գույք 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Մեկ քմ գին (ՀՀ դրամ) |  | 30,064 | 13,333 | 12,933 |
| Սակարկում (Վաճառքի պայման) |  | Վաճառք | Վաճառք | Վաճառք |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Ժամանակ (Շուկայի վիճակ) | 02.2013 | 11.2012 | 02.2012 | 02.2012 |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Նպատակային նշանակություն | Բնակավայր | Բնակավայր | Բնակավայր | Բնակավայր |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Գործառնական նշանակություն | Այլ հողամասեր | Բնակ. կառ. | Բնակ. կառ. | Բնակ. կառ. |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Փաստացի նշանակություն | Այգի | Բնակ. կառ. | Բնակ. կառ. | Բնակ. կառ. |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Տեղադրություն | Լավ | Գերազանց | Գերազանց | Գերազանց |
| Ճշգրտման գործակից |  | 0.80 | 1.20 | 1.20 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | -6,013 | 2,667 | 2,587 |
| Դիրք | Գերազանց | Գերազանց | Լավ | Լավ |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.20 | 1.20 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 2,667 | 2,587 |
| Տրանսպորտի հասանելիություն | Լավ | Լավ | Լավ | Լավ |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| Համեմատության տարրեր | Գնահատվող անշարժ գույք | Համանման անշարժ գույք 1 | Համանման անշարժ գույք 2 | Համանման անշարժ գույք 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Ֆիզիկական բնութագրեր` այդ թվում |  |  |  |  |
| Ընդհանուր մակերես (քմ) | 400.0 | 266.10 | 300.0 | 300.0 |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Ճակատային մաս (մ) | 9.65 | 14.50 | 12.0 | 12.0 |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Ենթակառուցվածների առկայություն | Բավարար | Լավ | Բավարար | Բավարար |
| Ճշգրտման գործակից |  | 0.85 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | -4,510 | 0 | 0 |
| Թեքություն | Հարթ | Հարթ | Հարթ | Հարթ |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Գույքային իրավունքներ | Չգրանցված | Սեփականություն | Սեփականություն | Սեփականություն |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Բարելավումներ | Առկա չեն | Առկա չեն | Առկա չեն | Առկա չեն |
| Ճշգրտման գործակից |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ճշգրտումը ՀՀ դրամով |  | 0 | 0 | 0 |
| Ընդհանուր ճշգրտում (ՀՀ դրամ) |  | -10,522 | 5,333 | 5,173 |
| Ճշգրտված մեկ քմ գին (ՀՀ դրամ) |  | 19,542 | 18,666 | 18,106 |
| Կշռային գործակից |  | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| Գնահատվող անշարժ գույքի մեկ միավոր արժեք | 18,770 |  |  |  |

Քայլ 5

Անշարժ գույքի արժեքի վերաբերյալ վերջնական որոշումը սահմանվել է վաճառքների համեմատության միջոցով` վերլուծելով անշարժ գույքի համեմատման ենթակա վաճառքների ճշգրտված գները:  Գնահատողը երեք համանման հողամասերի ճշգրտված գները միջինացրել է, քանզի գտնում էր, որ բոլոր երեք համանման հողամասերը գնահատվող հողամասին նմանություն ունեն, և տվյալների ստացման աղբյուրներն արժանահավատ են:

Քայլ 6

Այս մեթոդով ստացված շուկայական արժեքը համեմատվել է կադաստրային արժեքի հետ: Այն դեպքերում, երբ համեմատական մեթոդով ստացված շուկայական արժեքն ավելի բարձր էր, քան հողամասի կադաստրային արժեքը՝ հիմք են ընդունվել համեմատական մեթոդով ստացված գները:

Քայլ 7

Այնուհետև հաշվարկվել է հողամասի շուկայական արժեքը հետևյալ բանաձևով`

ՀՇԱ= ՀՄ x ՆՇԱ

որտեղ`

ՀՇԱ –ն հողամասի շուկայական արժեքն է,

ՀՄ-ն հողամասի մակերեսն է,

ՆՇԱ-ն համանման հողամասերի 1 քմ շուկայական ճշգրտված արժեքն է:

## ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի համար նպաստների սահմանման մեթոդաբանություն

1. Ընդունված ՀՕՏՇ-ի համաձայն`Ք-նպարտավորվում է բոլոր ԱԵԱ-ներին վերականգնողական նպաստներ տալ Երևան համայնքում ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող ազդեցության ենթակա հողամասերի համար: Սույն նպաստը նպատակամղված է աջակցելու ԱԵԱ-ներին ապրուստի վերականգնման հարցում:

2. ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող ազդեցության ենթակա հողամասեր ունեցող անձանց ցուցակ է կազմվել տեղանքային աշխատանքների /չափագրման և հետազոտության/ ընթացքում: ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործման առումով, ՀՕՏԾ 1–ի հիմքերով ընդունվել է, որ նման ԱԵԱ-ներն անձինք են, ովքեր չափագրման հետազոտությունների ընթացքում ներկայացել են որպես ընթացիկ օգտագործողներ այն հողամասի, որի նկատմամբ նրանք օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցմամբ օգտագործման իրավունք չունեն, և այդ փաստը հաստատվում է հարևանների կողմից: Նման ԱԵԱ-ների ցանկը շարունակաբար թարմացվել է և վերջնական տեսքի է բերվել մի քանի այցելություններից հետո: Չափագրումների հիման վրա ստեղծված քարտեզները և ցուցակներն ուսումնասիրվել են տեղական համայնքային իշխանությունների կողմից` տեղեկատվության ճշտման և հստակեցման, ինչպես նաև իրական հողօգտագործողներին հայտնաբերելու նպատակով:

3. Ճշտումները հիմնվել են հավաստագրված ձևերի վրա, որոնք տրվել են ԱԵԱ-ներին հարևան օգտագործողների և մոտակայքում ապրող վկաների ստորագրությունների հավաքագրման նպատակով: Յուրաքանչյուր ԱԵԱ-ից պահանջվում էր հինգ վկաների ստորագրություններ հավաքել, որոնք հաստատում էին, որ նա է հողամասի` ազդեցության ենթակա մասի օգտագործողը: Ստորագրված ձևերի ճշտությունը հաստատվել է տեղական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից: Տեղական իշխանությունները համաձայնել են վկայականներ տրամադրել օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով

հողօգտագործողներին Արշակունյացի դեպքում, սակայն հրաժարվել են անել նույնը Արտաշատի դեպքում: Իշխանությունները պնդել են, թե նրանք իրականում վստահ չեն խորհրդատուի հավաքագրած տվյալների ճշգրտության հարցում: Նրանք նաև վտանգներ նկատեցին առ այն, թե մյուս ԱԵԱ-ները կարող են գալ և փոխհատուցում պահանջել, քանի որ գույքի հանդեպ նրանց իրավունքները հիմնավորող փաստաթղթեր չկան:

4. Սեփականության իրավունք չունեցող հողօգտագործողների համապատասխանությունը փոխհատուցման համար որոշվում է հետևյալ սկզբունքների հիման վրա`

1.	Այն հողամասերը, որոնց համար չկա փաստացի օգտագործման որևէ ապացույց, այսինքն՝ չկան առկա կառույցներ (այդ թվում՝ ցանկապատ) և / կամ ծառեր (պտղատու, դեկորատիվ, փայտանյութ տվող), մշակաբույսեր և այլ գյուղատնտեսական կամ այլ աշխատանքների նշաններ, բարելավումներ, կբացառվեն փոխհատուցելի ԱԵԱ-ների ցուցակներից:

2.	Հողամասեր, որտեղ օգտագործումն ակնհայտ է` այսինքն այն հողամասերի համար, որտեղ եղել են առկա շինություններ (այդ թվում՝ ցանկապատեր) և / կամ ծառեր (պտղատու, փայտանյութ տվող և դեկորատիվ ծառեր), մշակաբույսեր կամ այլ գյուղատնտեսական արտադրանք, կամ աշխատանքների այլ նշաններ, ԱԵԱ-ները կփոխհատուցվեն:

3.	Միայն առկա շինությունն (օրինակ` խանութ) է օգտագործվում հողամասում` այս դեպքում կփոխհատուցվի մակերեսի միայն այն մասը, որ զբաղեցրել է նման շինությունը, ինչպես նաև դրա սպասարկման (վերցվում է, որպես առկա առևտրային/արտադրական շինության արտաքին մակերեսին համարժեք) համար անհրաժեշտ տարածքը: Օրինակ՝ եթե շենքի արտաքին մակերեսը 100մ2 է, ապա դրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողն իրավունք կունենա փոխհատուցվել 200 մ2 հողամասի համար:

4.	Որոշ պտղատու, փայտանյութ տվող կամ դեկորատիվ ծառեր ունեցող հողամասեր, որոնց դեպքում բնակիչների կողմից մնացյալ հողամասի օգտագործումն ակնհայտ (կասկածելի) չէ` նման դեպքերում պտղատու, դեկորատիվ կամ փայտանյութ տվող ծառերի առկայությունը համարվել է հիմնավոր ապացույց առ այն, որ հողամասը փաստացի օգտագործվում է:  Տեղական գյուղատնտեսական ստանդարտը ծառերի տարբեր տեսակների համար տարբեր մակերես է նախատեսում: Սույն ստանդարտով ընկուզենիներին ամենամեծ տարածքն է անհրաժեշտ` 72մ2: Բարդ հաշվարկներից և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասում աճող ծառի յուրաքանչյուր տեսակի վերաբերյալ վեճերից խուսափելու նպատակով ԵՔ-ն որոշել է յուրաքանչյուր ծառի համար փոխհատուցել հողամասի 100 մ2-ը: Հողամասի փոխհատուցման ենթակա չափաբաժնի սահմանման նպատակով որպես ստանդարտ է հաստատվել 100 մ2 հողամասը յուրաքանչյուր ծառի համար: Օրինակ՝ եթե ամբողջ հողամասի տարածքը 600 մ2 է, և կան 3 պտղատու ծառեր, ապա յուրաքանչյուր ծառն իրավունք կապահովի ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործողին փոխհատուցել 100 մ2 հողամասի դիմաց, այսինքն`100 մ2x3=300 մ2: Հետևաբար 600 մ2 հողամասից, ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործող ԱԵԱ-ին կվճարվի 300 մ2 հողամասի դիմաց փոխհատուցում:

- Հողամասը փոքր է 100 մ2–ից և ունի մեկ կամ ավելի ծառեր` ճշգրիտ տարածքը կփոխհատուցվի՝ անկախ հողամասում ծառերի թվաքանակի: Օրինակ, եթե հողամասի տարածքը 90 մ2 է, և պտղատու 2 ծառեր կան հողամասում, միայն 90 մ2-ը ենթակա կլինի փոխհատուցման:

- Առկա բնակելի շենք է կանգնեցվում և օգտագործվում հողամասում, շենքի արտաքին մակերեսը պետք է բազմապատկվի 2-ով` հաշվարկելու հողամասի փոխհատուցման մակերեսը: Օրինակ՝ եթե բնակելի շենքի տարածքը 100 մ2 է, ապա փոխհատուցման ենթակա հողամասը կկազմի 200 մ2. Հողամասատարածքի ազդեցության ենթակա մասը հաշվի կառնվի փոխհատուցման առնչությամբ` մինչև 1000 մ2:

- Արդյունաբերական շենք է կանգնեցվում և օգտագործվում հողամասում` շենքի արտաքին մակերեսը պետք է բազմապատկվի 3-ով` հաշվարկելու հողամասի փոխհատուցման մակերեսը: Օրինակ՝ եթե բնակելի շենքի տարածքը 100 մ2 է, ապա փոխհատուցման ենթակա հողամասը կկազմի 300մ2. Հողամասի ազդեցության ենթակա մասը հաշվի կառնվի փոխհատուցման առնչությամբ` մինչև 1000 մ2:

# ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ /ՇԵՆՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

## Ընդհանուր մոտեցում

Օտարվող շինությունների համար փոխհատուցումը հաշվարկվել է ինչպես օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցմամբ օգտագործվող շինությունների սեփականատերերի, այնպես էլ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող շինությունների համար: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 273-Ն որոշումը յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանում է փոխհատուցման հաշվարկի իր մոտեցումը: Ընդհանրացված տեսքով այն ներկայացված է ստորև նկարում:

Աղյուսակ 69. Բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների փոխհատուցում

## Շենքերի/Շինությունների Փոխարինման Արժեքի Սահմանում

Շենքերի/շինությունների գնահատումն իրականացվել է  +15% փոխարինման արժեքով ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության գնագոյացման տեղեկատվության և հաշվարկման կենտրոնի (ՓԲԸ) կողմից առաջարկված մեթոդաբանության/չափանիշների հիման վրա: Այստեղ փոխարինման արժեքը հասկացվում է որպես ընդհանուր ծախս՝ վերակառուցելու համար այնպիսի շենք/շինություն, որն իր մակերեսով, նյութերով և առանձնահատկություններով համարժեք կլինի փոխարինվող շենքին/շինությանը առանց ամորտիզացիոն մասհանումների և գործառնական ծախսերի:  Փոխարինման արժեքի հաշվարկումը հիմնված է հետևյալ գործոնների վրա.

ա. նյութերի տվյալ պահի շուկայական արժեքը,

բ. նյութերի տեղափոխման տվյալ պահի արժեքը,

գ. աշխատուժի ներկայիս արժեքները և

դ.ազդեցությանը ենթակա շենքերի, կառուցվածքային/գեղագիտական առանձնահատկությունների արժեքը:

Հաշվարկները կատարվել են ամբողջ ՀՀ տարածքի համար հաստատված պաշտոնական  չափագրման ցուցիչների և ճշգրտման գործակիցների, ինչպես նաև Շինարարական Աշխատանքների համար նախատեսված պաշտոնական ամբողջական ցուցիչներով (ՇԱԳՊ) սահմանված շինարարական աշխատանքների գնահատման ցուցանիշների համապատասխան:

Շենքերի և շինությունների փոխարինման արժեքները որոշվել են՝

ա. Համապատասխան մասնագիտացված նորմատիվային տեղեկագրերում (ՇԱԽՑ) ներկայացված կամ հավաստի այլ աղբյուրներից ստացված տվյալների հիման վրա,

բ. շուկայական պայմաններում նմանատիպ շենքերի և շինությունների կառուցման համար շինարարության պայմանագրերում նշված արժեքի տվյալների հիման վրա:

Անշարժ գույքի գնահատման նպատակով շենքերի և շինությունների վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերը հաշվարկվում են՝ որպես ուղղակի, անուղղակի ծախսերի և ձեռնարկատիրական (կառուցապատողի) շահույթի հանրագումար: Նմանատիպ օգտակարությամբ և նշանակությամբ անշարժ գույքի 1քմ ստեղծման համար անհրաժեշտ ծախսերը որոշվում են հետևյալ բանաձևով.

ՆԾ = ՈՒԾ + ԱԾ + ՁՇ

որտեղ`

ՆԾ -ն նամանատիպ օգտակարությամբ և նշանակությամբ անշարժ գույքի 1քմ ստեղծման համար անհրաժեշտ ծախսերն են

ՈՒԾ - ն ուղղակի ծախսերի հանրագումարն է,

ԱԾ -ն անուղղակի ծախսերի հանրագումարն է,

ՁՇ -ն ձեռնարկատիրական (կառուցապատողի) շահույթն է:

Ուղղակի ծախսերը ներառում են շինարարության հետ անմիջականորեն կապված հետևյալ ծախսերը.

ա. նյութերի, արտադրանքների և ինժեներական ցանցերի ու համակարգերի ձեռք բերման ծախսերը,

բ. շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերը,

գ. ժամանակավոր կառուցված շենքերի և շինությունների հետ կապված ծախսերը, անվտանգության գծով միջոցառումների, պահեստատրանսպորտային և տեղական շուկայում որպես նորմատիվ ընդունված այլ ծախսերը,

դ. շինարարության  ֆինանսավորման հետ կապված ծախսերը և

ե. կապալառուի վերադիր ծախսերն ու շահույթը:

Անուղղակի ծախսերի չափը որոշվում է տվյալ իրավիճակում շուկայում ձևավորված աշխատանքների և ծառայությունների սակագների հիման վրա: Անուղղակի ծախսերը ներառում են շենքերի, շինությունների կառուցմանն ուղեկցող, սակայն շին-մոնտաժային աշխատանքների արժեքի մեջ չներառվող հետևյալ ծախսերը՝

ա. նախագծման, նախահաշվի կազմման, տեխնիկական և այլ վերահսկողության ծախսերը,

բ.խորհրդատվությունների, իրավաբանական, հաշվապահական և աուդիտորական, ծառայությունների վճարները,

գ. գովազդի, շուկայի մարքեթինգի և օբյեկտի վաճառքի հետ կապված ծախսերը,

դ. ձեռնարկատիրոջ վարչական և այլ ծախսերը:

Ձեռնարկատիրական շահույթի մեծությունը որոշվում է շուկայական տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա: 273-Ն որոշման (ՀՕՏՇ-ի) համաձայն՝ մաշվածության չափով նվազեցումներ չեն իրականացվում: Այն պարագայում, երբ համեմատական մեթոդով շինությունների քառակուսի մետրի շուկայական գինն ավելի բարձր է եղել, քան դրա փոխարինման արժեքը, կիրառվել է շինությունների գնահատման համեմատական մեթոդը:

Շենքերի և շինությունների վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերը որոշվում են հետևյալ բանաձևով.

ՎԾ = ՇՄ x ՆԾ

որտեղ`

ՎԾ -ն շենքերի և շինությունների վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերն են,

ՇՄ -ն գնահատվող շենքերի և շինությունների մակերեսն է,

ՆԾ -ն նմանատիպ օգտակարությամբ և նշանակությամբ անշարժ գույքի 1քմ ստեղծման համար անհրաժեշտ ծախսերն են:

Ստորև ներկայացված է շինության վերարտադրման/փոխարինման ծախսերի հաշվարկի օրինակը.

Աղյուսակ 70. Բնակելի շենքի փոխարինման ծախսի հաշվարկի օրինակը

| # |  | Շենքի/շինության տեսակը |  |  |  |  |  | Բնակելի տուն |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Չափման միավորը |  |  |  |  |  | խմ |  |  |  |
| 1 |  | Þ²Êò 2009-áõÙ µ»ñí³Í` ³ÝÙÇç³å»ë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 1 ÙÇ³íáñ Í³Ëë»ñ (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ՇԱԽԾ 2009, հատոր 1, բաժին 1 I, տող 29 INCC 2009, volume I, section I, line 29 |  |  |  |  |  | 30,420 |  |  |  |
| 2 |  | ¶Ý³Ñ³ïíáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ ÙÇçÑ³ñÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏ»ñÇ ÙÇç¨ µ³ñÓñáõÃÛáõÝ (Ù) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |
| (ÐÕáõÙ` ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ¨/Ï³Ù ï»Õ³½ÝÝÙ³Ý Ï³Ù ã³÷³·ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Þ²Êò 2009-áõÙ µ»ñí³Í` ³ÝÙÇç³å»ë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í 1 ÙÇ³íáñ Í³Ëë»ñ` ³ßË³ï³í³ñÓ, ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ù, Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ¨ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ñÅ»ù, ëáó. Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñ, Ï³é³í³ñÙ³Ý ³å³ñ³ïÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý (í»ñ³¹Çñ) Í³Ëë»ñ, Ï³å³É³éáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ÑáõÛÃ (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ) |  |  |  |  |  | 73,008 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 6.5 Ï»ï ³., µ., ·. ¨ ». »ÝÃ³Ï»ï»ñ, ø³Õ. ßÇÝ. Ý³Ë³ñ³ñÇ N 05-Ü, 14.01.2008Ã. Ññ³Ù³ÝÇ 6-ñ¹ µ³ÅÝÇó 8-ñ¹ µ³ÅÇÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | öáË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇó (À/305,0) (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ) |  |  |  |  |  | 1.334 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` Þ²Êò 2009, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ 5-ñ¹ Ï»ï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ì»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ (3x4) (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ) |  |  |  |  |  | 97,424 |  |  |  |
| 6 |  | ¶Ý³Ñ³ïíáÕ ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ Ï³éáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍí³Í ¨ Þ²Êò 2009-áõÙ µ»ñí³Í` ³ÝÙÇç³å»ë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñáõÙ Ñ³ßíÇ ³é³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ` Ï³Ëí³Í áñ³ÏÇó ¨/Ï³Ù ³í³ñïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ÐÕáõÙ` ë»÷³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, Ó¨³ã³÷Á` ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ³Ï Excel, “tarberutyun”, sheet 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ì»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý Í³Ëë»ñ (5+/-6) (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ) |  |  |  |  |  | 97,424 |  |  |  |
| 8 |  | Ä³Ù³Ý³Ï³íáñ, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý (ß³ñÅ³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³í³ùáíÇ) ß»Ýù»ñÇ ¨ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, å³Ñ»ëïÝ»ñÇ, Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ÇÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ (¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³, çáõñ, Ùáï»óÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ¨ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Çñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñ * (%) |  |  |  |  |  | 1.83 |  |  |  |
| 9 |  | 8 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7*8) |  |  |  |  |  | 1,783 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` ÐÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ, 21.08.2001Ã., ÃÇí 69 §ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³éáõóíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ß»Ýù»ñÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ññ³Ù³ÝÇ 3-ñ¹ µ³ÅÝÇ ³ÕÛáõë³Ï, 24 ïáÕÇ, 34 ïáÕÇ ³. ¨ µ. Ï»ï»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñ * (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |
| 11 |  | 10 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x10) |  |  |  |  |  | 1,169 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` ÐÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ, 21.08.2001Ã., ÃÇí 68 §ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³½¹óáõÃÛáõÝÁ Ñ³ßíÇ ³éÝáÕ Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ Ññ³Ù³ÝÇ ³ÕÛáõë³Ï, 24 ïáÕÇ, 34 ïáÕÇ ³. ¨ µ. Ï»ï»ñÇ, ³ÛÝáõÑ»ï»¨ Ýßí³Í ïáÕ»ñÇ 1, 2, 3 ëÛáõÝÛ³ÏÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ü»Õí³ÍùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Í³Ëë»ñ (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 13 |  | 12 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ÐÕáõÙ` EPEP-85 ÅáÕáí³Íáõ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | úµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ïÃÕÃ»ñÇ å³ñï³¹Çñ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñ ** (%) |  |  |  |  |  | 7.94 |  |  |  |
| 15 |  | 14 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (25x14) |  |  |  |  |  | 246 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 14-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï 4-Ç 1-9-ñ¹ ïáÕ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | öáùñ Í³í³ÉÇ ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáÕ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñ * (%) |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 17 | 16 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x16) |  |  |  |  |  |  | 1,461 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 15-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï 5-Ç 1-3-ñ¹ ïáÕ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ÞÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ·áÛ³ó³Í (áã ÁÝÃ³óÇÏ) ³ÕµÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³Ëë»ñ * (%) |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 19 | 18 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x18) |  |  |  |  |  |  | 146 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 16-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | úµÛ»ÏïÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ * (%) |  |  |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  |
| 21 | 20 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x20) |  |  |  |  |  |  | 1,374 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 17-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï 7-Ç 1-7-ñ¹ ïáÕ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | úµÛ»ÏïÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñ * (%) |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 23 | 22 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x22) |  |  |  |  |  |  | 487 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 18-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ³ÕÛáõë³Ï 8-Ç, 1-ÇÝ ¨ 2-ñ¹ ïáÕ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ü³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³Ëë»ñ * (%) |  |  |  |  |  |  | 3.18 |  |  |  |
| 25 | 24 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x24) |  |  |  |  |  |  | 3,098 |  |  |  |
| ÐÐ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ Ññ³Ù³Ý 15.02.2008Ã. ÃÇí N 19-Ü ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ (Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¨ ×³ñï³ñ³å»ï³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý) Ùß³ÏÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ (²ÛëáõÑ»ï` ø³Õ. ßÇÝ. Ý³Ë³ñ³ñÇ N 19-Ü, 15.02.2008Ã. Ññ³Ù³ÝÇ), Ñ³í»Éí³ÍÇ ³ÕÛáõë³Ï 8-Ç 1-13-ñ¹ ïáÕ»ñÇ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ 1-5-ñ¹ ëÛáõÝÛ³ÏÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ÊáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý, Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý ¨ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñÝ»ñÇ Í³Ëë»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 7.7.4 µ³ÅÝÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ µ. »ÝÃ³Ï»ï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 7.7.4 µ³ÅÝÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ ·. »ÝÃ³Ï»ï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ¶áí³½¹Ç, ßáõÏ³ÛÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ¨ ûµÛ»ÏïÇ í³×³éùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 7.7.4 µ³ÅÝÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ ¹. »ÝÃ³Ï»ï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñáç í³ñã³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 7.7.4 µ³ÅÝÇ 1-ÇÝ Ï»ïÇ ». »ÝÃ³Ï»ï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | âÝ³Ë³ï»ëí³Í Í³Ëë»ñ * (%) |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |
| 31 | 30 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x30) |  |  |  |  |  |  | 3,410 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, ³ÕÛáõë³Ï 1, 1-ÇÝ µ³ÅÝÇ ·., ¹., »., ½., 2-ñ¹ µ³ÅÝÇ ³., µ., ·. ¨ ¹. Ï»ï»ñÇ ÙÇçÇÝ Ãí³µ³Ý³Ï³Ý |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ñÅ»ù (û¹³÷áËáõÃÛ³Ý, ç»éáõóÙ³Ý ¨ ³ÛÉÝ) (µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛáõÝ) |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` Þ²Êò 2009, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, 3-ñ¹ Ï»ï 1.1 »ÃÝ³Ï»ï |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ð³ñÏ»ñ` ²²Ð * (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 34 | 33 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7x33) |  |  |  |  |  |  | 19,485 |  |  |  |
| ÐÕáõÙ` Þ²Êò 2009, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñ, 3-ñ¹ Ï»ï 1.1 »ÃÝ³Ï»ï, Ðñ³Ù³Ý 16.06.2008Ã. ÃÇí N 41-Ü, 12-ñ¹ µ³ÅÇÝ, ÐÐ ûñ»ÝùÁ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ, 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ï, 9-ñ¹ Ñá¹í³Í |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ß³ÑáõÛÃ (%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 36 | 35 ïáÕÁ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+26+27+28+29+31+32+34) x35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| ÐÕáõÙ` êï³Ý¹³ñï 7.7.4 µ³ÅÝÇ 3-ñ¹ Ï»ï, ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ì»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý (Ï³Ù ÷áË³ñÇÝÙ³Ý) Í³Ëë»ñ (7+9+11+13+15+17+19+21+23+25+26+27+28+29+31+32+34+36) |  |  |  |  |  |  | 140,083 |  |  |  |

# ԾԱՌԵՐԻ ԵՎ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

## Տնկիների և հասուն ոչ պտղատու ծառերի գնահատում

Տնկիների և հասուն ոչ պտղատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը պետք է տրամադրվի ներդրված գումարի հիման վրա. Գնահատման համար անհրաժեշտ են հետևյալ ելակետային տվյալները.

ա.ծառատեսակ,

բ. ծառի տարիք,

գ. ծառի գտնվելու տարածաշրջանը:

### Տնկիների գնահատման գործընթացը

Տվյալ ծառատեսակի տնկիի գինը հստակեցվել է: Տնկիների շուկայական գինը որոշվել է ՀՀ-ում տնկիների շուկայական միջին գների հիման վրա: Իրականացվել է գների  ուսումնասիրությունն Առինջ գյուղի մուտքի մոտ գտնվող տնկիների շուկայում, այնուհետև տեղեկություններ են ձեռք բերվել մի քանի վաճառողներից, ինչի հիման վրա ձևավորվել է միջին գին:

Տնկիների գնահատման համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևը՝

ԾՏ = ՏՇԱ + ՏԾ

որտեղ`

ԾՏ - Տնկիի (կանգուն) շուկայական արժեք,

ՏՇԱ - Տնկիի շուկայական արժեք (առանց տնկելու),

ՏԾ - Տնկիի տնկման ծախսեր:

### Ոչ պտղատու ծառերի գնահատման գործընթաց

ոչ պտղատու ծառերի  գնահատման համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևը`

ԾՈՊ = ՏՇԱ + ՊՇԱ x ՏՔ

որտեղ`

ԾՈՊ - Հասուն ոչ պտղատու ծառի շուկայական արժեք,

ՏՇԱ - Տնկիի շուկայական արժեք,

ՊՇԱ -  Հասուն ոչ պտղատու ծառի պահպանման համար անհրաժեշտ տարեկան միջոցառումների ծախսեր,

ՏՔ - Հասուն ոչ պտղատու ծառի տարիք:

Սահմանված ծառատեսակի տնկիի գինը որոշելուց հետո հաշվարկվել են հասուն ոչ պտղատու ծառի պահպանման համար անհրաժեշտ տարեկան միջոցառումների ծախսերը:  Այդ ծախսերը սահմանվեցին որպես այդ տարածքում ընդունված ծախսերի միակցություն, ինչն արտացոլված է ստորև աղյուսակում.

| # | Գործողությունը | Տարեկան քանակը |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ծառի էտ | 1 անգամ |
| 2. | Ծառի բնի սպիտակեցում | 1 անգամ |
| 3. | Ոռոգում | 3-8 անգամ (կախված տարածաշջանից) |
| 4. | Պարարտացում | 1 անգամ |
| 5. | Կուլտիվացիա | 1 անգամ |
| 6. | Ծառի սրսկում | 1 անգամ |
| 7. | Բաժակների փխրեցում | 1 անգամ |

### Պտղատու ծառերի գնահատման մեթոդաբանություն

Պտղատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը պետք է տրամադրվի այնքան, որքան կազմում է մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը՝ բազմապատկած այն տարիների քանակով, որքան անհրաժեշտ է նոր լրիվ պտղատու ծառ աճեցնելու համար: Պտղատու ծառերի գնահատման համար անհրաժեշտ են հետևյալ ելակետային տվյալները.

- ա. ծառատեսակ,

- բ. ծառի արդյունաբերական բերք տալու տարիք,

- գ. բերքատվությունը,

- դ. բերքի արժեքը,

- ե. ծառի գտնվելու տարածաշրջանը:

Քայլ 1 Տարիք, երբ ծառը տալիս է բերք արդյունաբերական չափով

Մասնագիտացված հաստատությունների կողմից իրականացված հետազոտությունները, մասնավորապես՝  Հայաստանի աղգային գյուղատնտեսական համալսարանի և մասնագիտական գրականությունը, օգտագործվել են տվյալ ծառի ամբողջական զարգացման համար անհրաժեշտ տարիների քանակը որոշելու համար:

Քայլ 2 Մեկ կիլոգրամ մրգի շուկայական արժեքը

Մրգատու ծառի տարեկան զուտ արժեքը սահմանվել է որպես շուկայական եկամուտ ծառից ստացված տարեկան բերքից: Այսպիսով՝ որոշվել է տվյալ ծառատեսակից ստացվող 1 կիլոգրամ մրգի գինը: Հաշվարկները կատարելիս հաշվի են առնվել մի քանի գործոններ.

1. Հայաստանի Ազգային Վիճակագրական Ծառայությունից ստացված Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման միջին տարեկան (ըստ 7480 գյուղացիական տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալների) գների վերաբերյալ վերջին 7 տարիների (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012թթ.) տեղեկատվությունը:

2. Ագրոլրատու տասնօրյա թերթի (Հիմնադիր հրատարակիչ՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն, Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոն ՓԲԸ) 2012թ. և 2013թ. տվյալ պահի բոլոր համարներում հրապարակված գյուղատնտեսական մթերքների միջինացված մանրածախ գները:

Քայլ 3 Ծառատեսակի բերքատվությունը

Որոշվել է ծառի բերքատվությունը: Բերքատվությունը որոշվել է՝ հիմք ընդունելով մասնագիտական գրականությունը, ինչպես նաև տարբեր մասնագիտացված հաստատություններին հարցումները (օրինակ՝ Հայաստանի Ազգային Ագրարային Համալսարան):

Քայլ 4 Փոխհատուցման հաշվարկումը

Բերքատու ծառերի գնահատման համար կիրառվել է հետևյալ բանաձևը.

ԾԲ = ՏՔ x ՏՇԶԵ

Որտեղ՝

ԾԲ – Բերքատու ծառի շուկայական գինը

ՏՔ – Այն տարիների քանակը, որն անհրաժեշտ է նոր ծառը լիարժեք պտղատվության տարիքին աճեցնելու համար

ՏՇԶԵ – Տարեկան շուկայական զուտ եկամուտը

### Փայտանյութ տվող ծառերի գնահատման մեթոդաբանություն

Փայտանյութ տվող ծառերը պետք է գնահատվեն տարիքի կարգի հիման վրա (տնկիներ, միջին հասունության ծառեր, հասուն ծառեր), ինչպես նաև փայտի որակի ու ծավալի հիման վրա:

Փայտանյութ տվող ծառերի գնահատման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալներն են.

      - ծառատեսակ,

      - ծառի տրամագիծը սմ-ով` չափված գետնից 1,3 մ բարձրությամբ, կեղևի հետ միասին

      - վերամշակման ենթակա բնի երկարությունը (բարձրությունը) (մ):

Քայլ 1 Ծառի ծավալի սահմանում

Ելակետային տվյալների հիման վրա փայտանյութ տվող ծառերը դասակարգվում են՝ ըստ ծավալի և տեսակի (շինարարության փայտանյութ և վառելիքի փայտանյութ): Ծավալը որոշելու նպատակով ծառերը դասակարգվում են՝ ըստ տրամագծի.

      - մանր (տնկիներ)՝ 3,0-11,0 սմ,

      - միջին (միջին հասունության ծառեր)՝ 12,0-24,0 սմ,

      - խոշոր (հասուն ծառեր)՝ 25,0 սմ և ավել բնի հաստություն ունեցող ծառեր:

Ծառի դասակարգումը ցույց է տրված ստորև աղյուսակում: Թափոնները որոշվում են՝ որպես հատման մնացորդների և կեղևի ծավալների գումար: Փայտանյութ տվող ծառերի վառելափայտի ծավալը հավասար է կեղևով բնի ծավալից հանած փայտանյութի և թափոնների ծավալները (սյունյակ 3-(7+8)):

Եթե ծառը լրիվ վառելափայտ է, բնի ընդհանուր ծավալը սյունյակ 3-ից տեղափոխվում է 9-րդի տակ: Այդպիսի ծառի ծավալը (11) կազմվում է բնի (9) և սաղարթի ծավալի (10)  գումարից: Իսկ փայտանյութ տվող ծառի ընդհանուր ծավալը` ընդհանուր լիկվիդը` (11) կազմվում է 7-րդ, 9-րդ և 10-րդ սյունակների գումարից:

| Ծառի բնի |  |  | Հոծ ծավալը խորանարդ մետրերով |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1,3 | H | V կեղևով | Փայտանյութ |  |  |  |  | Վառելափայտ |  |  |
|  |  |  | Խոշոր | Միջին | Մանր | Ընդամենը | Թափոններ | Բնից | Սաղարթից | Ընդհանուր լիկվիդ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 15 | 0,084 | - | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,06 |
| Սյունակ 1- ծառի բնի տրամագիծն է՝ կրծքավանդակի բարձրությունից հաշված. D1,3, այսինքն՝ գետնից 1,3 բարձրությամբ տրամագիծը՝ արտահայտված սմ-ով Սյունակ 2- ծառի բնի բարձրությունն է, H՝ մ-ով Սյունակ 3- ծառի բնի ծավալն է կեղևով` V, խորանարդ մետրով Հղում. “Անտառապահի համառոտ ձեռնարկը,”, Հայկ Հախինյան, Վանաձոր, 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Քայլ 2 Փայտանյութի շուկայական գնի սահմանումը

Փայտանյութի շուկայական գինը սահմանվել է գնահատման պահի դրությամբ ՀՀ-ում փայտանյութի շուկայում առկա միջին արժեքի հիման վրա: Կատարվեց Մալաթիա-Սեբաստիա և Էրեբունի համայնքների վառելանյութ հանդիսացող փայտի շուկայական գնի ուսումնասիրություն, և այն միջինացվեց մի քանի տարբեր վաճառողներից ստացված տեղեկությունների հիման վրա:

Քայլ 3 Փոխհատուցման հաշվարկ

Փայտանյութ տվող ծառերի գնահատման համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևը.

ՓԾՇԳ = ՓԽՇԳ x ՇՕԾ + ՎԾԽ x ՎՓԾ

Որտեղ

ՓԾՇԳ – Փայտանյութ տվող ծառի շուկայական գինը

ՓԽՇԳ  – Շինարարության համար օգտագործվող 1 խորանարդ մետր փայտանյութի շուկայական գինը,

ՇՕԾ - Շինարարության համար օգտագործվող փայտանյութի ծավալը,

ՎԾԽ – Վառելանյութ հանդիսացող 1 խորանարդ մետր փայտի շուկայական գինը,

ՎՓԾ – Վառելանյութ հանդիսացող փայտի ծավալը

### Մշակաբույսի գնահատման մեթոդաբանություն

Մշակաբույսի փոխհատուցումը որոշվում է մշակաբույսի տարեկան զուտ շուկայական արժեքի հիման վրա: Ստորև բերված են գնահատված մշակաբույսի համար օգտագործված անհրաժեշտ ելակետային տվյալները.

      - մշակաբույսի տեսակը,

      - բերք,

      - մշակաբույսի արժեքը,

      - այն տարածաշրջանը, որտեղ մշակաբույս կա:

Քայլ 1.Մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքի սահմանումը

Մշակաբույսի մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը մշակաբույսից ստացվող մեկ տարվա բերքի շուկայական արժեքն է: Մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքի որոշման համար նախ որոշվում է տվյալ մշակաբույսից ստացվող բերքի 1կգ շուկայական արժեքը:  Հաշվարկները կատարելիս հաշվի է առնվել հետևյալը.

1) Հայաստանի Ազգային Վիճակագրական Ծառայությունից ստացված Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մթերք արտադրողների իրացման միջին տարեկան (ըստ 7480 գյուղացիական տնտեսությունների հետազոտությունների տվյալների) գների վերաբերյալ վերջին 7 տարիների (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 թթ.) տեղեկատվությունը,

2) Ագրոլրատու տասնօրյա թերթի (Հիմնադիր հրատարակիչ՝ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն, Գյուղատնտեսության աջակցության հանրապետական կենտրոն ՓԲԸ) 2012թ. և 2013թ. տվյալ պահի բոլոր համարներում հրապարակված գյուղատնտեսական մթերքների միջինացված մանրածախ գները:

Քայլ 2	Մշակաբույսի բերքի սահմանումը

Բերքը սահմանվում է՝ հիմնվելով հետևյալի վրա.

      - մասնագիտական գրականություն,

      - միջին հաշվով բերքի ցուցիչներ՝ հրատարակված Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Վիճակագրական ծառայության կողմից, որի վերլուծությունները կատարվել են վերջին 7 տարիների (2006-2012) համար, ինչպես նաև

      - հետազոտություններ տարբեր մասնագիտացված հաստատությունների հետ, ինչպես օրինակ՝ Հայաստանի ազգային գյուղատնտեսական համալսարանն է: 1 կգ մշակաբույսի շուկայական գինը բազմապատկվում էր բերքի ցուցիչով:

Քայլ 3  Փոխհատուցման հաշվարկ

Մշակաբույսերի գնահատման համար կիրառվում էր հետևյալ բանաձևը.

ՄՇԳ = ՄՄԶԳ x Մ

որտեղ

ՄՇԳ – Մշակաբույսի շուկայական գինը

ՄՄԶԳ – Մեկ միավորի տարեկան եկամտի զուտ շուկայական գինը

Մ – Մշակաբույսեր ցանելու տարածքի մակերեսը

# ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄԱՑ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Փոխհատուցում՝ հարկային հայտարարագրեր կամ այլ հարկային տվյալներ/հավաստագրեր ներկայացնող ազդեցության ենթակա կողմերին

1) ավելացված արժեքի հարկ վճարող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն տարեկան զուտ շահույթի/եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է հարկային մարմին ներկայացրած նախորդ տարվա շահութահարկի (ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների մասին) հաշվարկում նշված հարկվող շահույթի (հարկվող եկամտի) և շահութահարկի (եկամտահարկի) գումարի տարբերության չափով` կիրառելով հարկ վճարողի համախառն եկամտի մեջ ազդեցության գոտում գտնվող տնտեսական գործունեությունից եկամտի տեսակարար կշիռը.

2) ավելացված արժեքի հարկ չվճարող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն տարեկան զուտ շահույթի/եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է հարկային մարմին ներկայացրած նախորդ տարվա շահութահարկի (ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների) պարզեցված հաշվարկում նշված հարկվող շահույթի (հարկվող եկամտի) և շահութահարկի (եկամտահարկի) գումարի տարբերության չափով` կիրառելով հարկ վճարողի համախառն եկամտի մեջ ազդեցության գոտում գտնվող տնտեսական գործունեությունից եկամտի տեսակարար կշիռը:

3) հաստատագրված վճար վճարող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն միայն ազդեցության գոտում իրականացվող տնտեսական գործունեության համար տարեկան զուտ շահույթի/եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է հաստատագրված վճարի մեջ օրենքով սահմանված շահութահարկի (եկամտահարկի) հաշվարկային մեծության հիման վրա հաշվարկված նախորդ տարվա հարկվող շահույթի (հարկվող եկամտի) և հաշվարկային շահութահարկի (հաշվարկային եկամտահարկի) գումարի տարբերության չափով:

      - արտոնագրային վճար վճարող ֆիզիկական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն միայն ազդեցության գոտում իրականացվող տնտեսական գործունեության համար տարեկան զուտ եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է արտոնագրային վճարի մեջ օրենքով սահմանված եկամտահարկի հաշվարկային մեծության հիման վրա հաշվարկված նախորդ տարվա հարկվող եկամտի և հաշվարկային եկամտահարկի գումարի տարբերության չափով:

      - Շրջանառության հարկ վճարող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերերի գործունեության վնասների փոխհատուցման գումարների հաշվարկը ներկայացված չէ ՀՀ Կառավորության 07.03.2012 թվականի N 273-Ն «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի՝ հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և փոխհատուցման առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» որոշման: Հաշվի առնելով վերոնշյալ որոշման մեջ ներկայացված առանձին հարկատեսակների գծով փոխհատուցման գումարների հաշվարկման կարգը և հիմք ընդունելով, մասնավորապես, արտոնագրային վճար վճարող ֆիզիակական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի փոխհատուցման գումարների հաշվարկման կարգը՝ շրջանառության հարկ վճարող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի փոխհատուցման գումարների հաշվարկման համար ևս կիրառվել է նույն սկզբունքը, այսինքն շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության տեսակի մասով նախորդ տարվա՝ 2014 թվականի իրացման շրջանառությունից /հարկվող եկամտից/ հանվել են 2014 թվականին հաշվարկված շրջանառության հարկի և եկամտային հարկի գումարները, որից հետո՝ ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական դադարի դեպքում, ստացված արդյունքին գումարվել է պետական գրանցման համար վճարված տուրքը:

Հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություն/տեղեկանք չներկայացնող ազդեցության ենթակա կողմերի փոխհատուցումը`

1) մշտական ազդեցության ենթակա իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություններ/տեղեկանք չեն ներկայացնում, կստանան միանվագ փոխհատուցում նվազագույն աշխատավարձի չափով` 12 ամսվա համար.

2) ժամանակավոր ազդեցության ենթակա իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություններ/տեղեկանք չեն ներկայացնում, կստանան միանվագ փոխհատուցում նվազագույն աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների համար: Ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր դադարեցման ամիսների քանակը կհաշվարկվի ճանապարհի որոշակի հատվածում պլանավորված ծրագրային այնպիսի աշխատանքների տևողությամբ, որոնք կազդեն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա:

Ծրագրային աշխատանքների իրականացման արդյունքում ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման երկարաձգման դեպքում տրվում է հավելյալ փոխհատուցում շինարարական աշխատանքների լրացուցիչ ամիսների համար, բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիս:

Ձեռնարկատիրական գործունեության պետական գրանցման և լիցենզիայի ձեռքբերման գումարների փոխհատուցումը՝

1) ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական դադարի դեպքում հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություն/տեղեկանք ներկայացնող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն նաև պետական գրանցման համար կատարված ծախսերի և գործունեության լիցենզիայի համար սահմանված պետական տուրքի ամբողջ գումարի չափով: Այն լիցենզիաները, որոնք տրամադրված են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, միայն տվյալ վայրում գործունեություն իրականացնելու համար («Վ» տառի նշումով գործունեության տեսակներ) և չեն դադարեցվում, այլ վերաձևակերպվում են իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) գործունեության իրականացման այլ հասցեի համար, փոխհատուցվում է լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի գումարը.

2) ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր դադարի դեպքում հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություն/տեղեկանք ներկայացնող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն այն լիցենզիաների մասով, որոնց համար սահմանված է տարեկան պետական տուրք, փոխհատուցման գումարը հաշվարկվում է տարեկան պետական տուրքի գումարի 1/12-ի և գործունեության ժամանակավոր դադարեցման ամբողջական ամիսների արտադրյալի չափով:

# ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

Փոխհատուցման են ենթակա այն գրանցված աշխատողները, ովքեր աշխատել են ազդեցության ենթակա կազմակերպությունում, ազդեցության գնահատման հետազոտությունների/ազդեցության ենթակա անձանց հաշվառման օրվա դրությամբ (12 ապրիլի, 2012թ.) երկու ամսվանից ոչ պակաս, և որոնց համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկվում են պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ:

Փոխհատուցման հաշվարկը կատարվում է հետևյալ սկզբունքներով`

1) ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական դադարեցման դեպքում (մշտական ազդեցություն) աշխատողը կստանա միանվագ փոխհատուցում վեց ամսվա համար` յուրաքանչյուր ամսվա համար` միջին ամսական աշխատավարձի չափով.

2) ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր դադարեցման դեպքում (ժամանակավոր ազդեցություն) աշխատողը կստանա միանվագ փոխհատուցում գործունեության դադարեցման ամիսների համար՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար` միջին ամսական աշխատավարձի չափով, բայց գումարային ոչ ավելի, քան վեց ամսվա համար:

# ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ

Տրանսպորտային ծախսերը որոշվում էին՝ շուկայում առկա մի քանի բեռնափոխադրող ընկերությունների առաջարկած ծառայությունների միջին գնի հիման վրա: Գներն այնպես էին հաշվարկվում, որ ԱԵԱ-ները կարողանան իրենց գույքը տեղափոխել 20 կմ շառավղի շրջանակներում:

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նմանատիպ կազմակերպություններն առաջարկում են բեռնատար փոքր մեքենաներ (ԳԱԶԵԼ) և մեծ բեռնատար մեքենաներ (ԳԱԶ-52 կամ ԶԻԼ 131՝ կահույք և կենցաղային իրեր տեղափոխելու համար, ՄԱԶ մակնիշի ավտոկռունկ և ԿԱՄԱԶ մակնիշի քարշակ՝ ՕԴԱԶ մակնիշի կիսակցորդով՝ ոչ ստանդարտ եզրաչափքեր ունեցող գույք տեղափոխելու համար): Ծառայության արժեքը հաշվարկվել է հետևյալ չափանիշների հիման վրա.

- երթուղիների քանակը,

- տեղափոխման ենթակա ակտիվների/գույքերի քանակը,

- բնակարանի հարկը,

- վերելակի առկայությունը,

- մեկ գույքի չափը:

# ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ  ԾԱԽՍԵՐ

Գործարքին առնչվող ծախսերը հաշվվում են անշարժ գույքի պետական գրանցման իրականացման դրույքաչափերի հիման վրա, որոնք հաստատված են՝ նոտարական գրասենյակներում սահմանված ՀՀ օրենսդրության, վճարումների և պետական պարտականությունների համաձայն: Նաև հաշվի է առնված մի կտոր ակտիվի/գույքի՝ 2-3 մասերի բաժանվելու (ակտիվների/գույքերի մասնակի օտարման արդյունքում) հավանականությունը:

# ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

## Մարդահամար

Մարդահամարի նպատակն էր ապահովել ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների մանրամասն նկարագրությունը՝ սեռը, տարիքը և էթնիկ խումբը:  Խոցելիության մասին տվյալները ներկայացվեցին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն՝ խոցելի ԱԵՏՏ-ների ցանկի հաստատման համար: Հետազոտության ժամանակ Իրավունքների սխեման բաժանվեց բոլոր ուսումնասիրված ԱԵՏՏ-ներին:

## Սոցիալ- Տնտեսական Հետազոտություն

ՍՏՀ-ի նպատակն է նկարագրել ԱԵՏՏ-երի՝

1) սոցիալ-տնտեսական վիճակը,

2) մուտքը դեպի հասարակական սպասարկման միջոցներ և տրանսպորտ, եկամուտ և ծախս, օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, վարձակալած և ինքնակամ օգտագործվող հողամասերի և շինությունների օգտագործումը,

3) բնակարանի վիճակն ու ընդհանուր պայմանները, վերաբերմունքը ծրագրի նկատմամբ, տարաբնակեցման հետևանքների մասին ընկալումները և այլն:

Մի շարք առանձին հարցեր անդրադառնում են ԱԵՏՏ-ների փոխհատուցման ընկալումներին, կենսապահովման հարցերին և հավելյալ օժանդակության հնարավոր կարիքին:  Համակողմանի պատկեր ստեղծելու համար ՍՏՀ-ն իրականացվում էր թե՛ որակական, թե՛ քանակական մեթոդաբանության կիրառման միջոցով:

### Որակական հետազոտության մեթոդաբանություն

Խորին հարցազրույցների և ֆոկուս խմբային հարցազրույցների միջոցով հարցման են ենթարկվել հետևյալ խմբերը.

- հիմնական և ժամանակավոր ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորություն կորցնողներ,

- հիմնական աշխատանք կորցնողներ,

- խոցելի ԱԵՏՏ-ներ,

- բնակելի շինություններ կորցնողներ:

Բոլոր հարցազրույցները ձայնագրվել և սղագրվել են: Հարցազրույցի տևողությունը տատանվել է 25 րոպեից մինչև 1.5 ժամ: Ստորև աղյուսակում ներկայացված են իրականացված հարցազրույցների քանակն՝ ըստ հարցվողի տեսակի:

| Հարցվողի տեսակ և մեթոդ | Քանակ |
| --- | --- |
| Խորին հարցազրույցներ մշտական և ժամանակավոր կորուստ ունեցող անհատ ձեռնարկատերերի կամ տնօրենների հետ | 5 |
| Խոցելի տնային տնտեսությունների ներկայացուցիչների հետ խորին հարցազրույցներ | 3 |
| Մշտական աշխատանքի կորուստ ունեցող աշխատողների հետ ֆոկուս խումբ | 1 |
| Բնակելի շինություններ կորցնողների հետ ֆոկուսխմբային հարզազրույց | 1 |
| Ընդամենը | 10 |

### Քանակական հետազոտության մեթոդաբանություն

ՍՏՀ-ն անցկացվել է Արշակունյացի և Արտաշատի հատվածների 107 ԱԵՏՏ-ների հետ: Հարցումներն անցկացվել են 2013 թվականի, փետրվարի 23-ից մարտի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում:

Հարցման են ենթարկվել սեփականատերերի, վարձակալների, ինքնակամ օգտագործողների, մշտական ազդեցություն կրող փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև մշտական և ժամանակավոր ազդեցություն կրող ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանկաներում ընդգրկված աշխատողները: Հարցման ենթակա անձ են հանդիսացել ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակին առավել ծանոթ անձինք: Հարցազրույցն իրականացվել է հետևյալ 4 հարցաթերթերով համապատասխան կորուստ ունեցող ԱԵՏՏ-ի հետ.

- ԱԵՏՏ հարցաշար` ազդեցության ենթակա հողամասերի, շենքերի և այլ գույքի սեփականատերերի, վարձակալների և օգտագործողների համար:

- ԱԵՏՏ հարցաշար այն ԱԵՏՏ-ների համար, որոնք աշխատանք են կորցրել ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության պատճառով:

- ԱԵՏՏ հարցաշար այն ԱԵՏՏ-ների համար, որոնք կորցրել են ազդեցության ենթակա փոքր և միջին բիզնես:

- ԱԵՏՏ հարցաշար այն արձագանքողների համար, որոնք կորցրել են ազդեցության ենթակա խոշոր բիզնես:

Բոլոր հարցաթերթերն անցել են տրամաբանական ստուգում` դաշտից վերադառնալու հաջորդ օրը: Տրամաբանական ստուգման արդյունքում վերհանված անհամապատասխանությունները ստուգվել են հարցվողի հետ հեռախոսազանգով: Միայն տրամաբանական ստուգում անցած հարցաթերթերն են մուտքագրվել: Տվյալների մուտքագրումն իրականացվել է Excell ծրագրի միջոցով: Տեղեկատվության բազայի տրամաբանական ստուգման (մաքրման) գործընթացի ժամանակ առաջացած յուրաքանչյուր շեղում ուղղվել է՝ ըստ հարցաթերթի մեջ նշված տեղեկատվության: Այնուհետև մուտքագրված տվյալները վերլուծվել են SPSS ծրագրով և ելքային աղյուսակները պատրաստվել են համաձայն նախապես սահմանված ձևաչափերի:

# ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

Նկարագրությունների արձանագրությունները կազմվել են (մանրամասն չափագրման ուսումնասիրություն-մարդահամարի միջոցով հավաքած տվյալների հիման վրա) ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 1275-Ն որոշմամբ հաստատված ձևով: Կազմվել են հողամասերի, շինությունների և ձեռնարկատիրական գործունեության նկարագրության արձանագրություններ: Արձանագրություններ են կազմվել թե՛ ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով տնօրինվող, թե՛ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող գույքերի համար:

Երևանի Շինարարական ծրագրի իրականացման գրասենյակը 12.04.2012-ին կազմեց ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով տնօրինվող գույքերը նկարագրող արձանագրություններ, որոնք ստորագրվեցին սեփականատերերի և վարձակալների կողմից: Կազմվեց նկարագրության արձանագրություն (անհրաժեշտության դեպքում), որը ծրագրված ընթացակարգով ստորագրվեց սեփականատերերի կողմից:

Ծրագիր մշակվեց արհեստավարժ ծրագրավորողների կողմից՝ արձանագրությունները մեխանիկորեն կազմելու համար: Այս մոտեցումն ապահովում էր, որպեսզի արձանագրու թյունների տեղեկատվությունը նույնացված լինի ՀՕՏԾ-ի տեղեկատվության հետ, և ՀՕՏԾ-ի իրականացման արտաքին և ներքին մոնիտորինգի ընթացքում օգտագործվող տվյալների բազան նույնացված լինի ԱԵԱ-ին ուղարկվող արձանագրության տեղեկությունների հետ:

Այն դեպքերում, երբ սեփականատիրոջը /օգտագործողին/ վարձակալին հնարավոր չէր հանդիպել, կազմվեց արձանագրության ստորագրման ձախողման վերաբերյալ ակտ, որտեղ պետք է մատնանշվեր ստորագրման ձախողման պատճառը:

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Եթե Դուք ունեք հարցեր կամ Ձեզ հարկավոր է խորհրդատվություն, խնդրում ենք դիմել ԵԿՆ ԾԻԳ

կամ ԱԶԲ ներկայացուցիչներին

| Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր ՊՈԱԿ Ծրագրի իրականացման մասնագետների խումբ Բյուզանդի 1/3, 5-րդ հարկ 0001, Երևան, Հայաստան Հեռ: + 374 10 56 54 87 www.yerevan.am | Ասիական Զարգացման Բանկ Հայաստանում ռեզիդենտ առաքելություն Վազգեն Սարգսյան 10, Piazza Grande, 3-րդ հարկ, գրասենյակներ 79, 80, 81 0010, Երևան, Հայաստան +374 10 54 63 73 www.adb.org |
| --- | --- |

Հավելված 3

Հարցաշար աշխատողների համար

Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհ

Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոցի արևմտյան հատված

Ազդեցության ենթակա բիզնեսի աշխատողների հետ հարցազրույցի հարցաշար

Հարցաշար N____

Հարգելի պարոն/տիկին,

Մեր Կառավարությունը և Ասիական զարգացման բանկն իրականացնում են երկու մայրուղիների ենթածրագրի շրջանակում ճանապարհային հանգույցների վերակառուցման ծրագիր: Ծրագրի բացասական ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու և ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների վերականգնման համար ծրագիր մշակելու նպատակով անհրաժեշտ է անցկացնել հետազոտություն:  Ձեր կարծիքը մեծ նշանակություն ունի Ծրագրի համար: Մենք բարձր կգնահատենք, եթե պատասխանեիք մեր մի քանի հարցերին ձեր տնային տնտեսությունների վերաբերյալ, ներկայացնեիք ձեր տեսակետները, կարծիքներն ու առաջարկությունները, որպեսզի մենք կարողանանք առաջարկել համապատասխան ռազմավարություն Ծրագրի համար:  Անհրաժեշտ անձնական տվյալները կօգտագործվեն միայն հետազոտության վիճակագրական վերլուծության համար: Մենք վստահեցնում ենք ձեզ, որ անձնական ոչ մի տվյալ չի տրվի կամ չի բացահայտվի որևէ երրորդ կողմի` անկախ հանգամանքներից: Կանխավ շնորհակալություն համագործակցության համար:

|  | Ազդեցության տեսակը | 1.Այո 2.Ոչ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Բիզնես |  |
| 2 | Եկամտի կորուստ/աշխատող/ |  |
| 3 | Եկամտի կորուստ /գյուղատնտեսություն/ |  |
| 4 | Բնակելի շինություն |  |
| 5 | Ոչ բնակելի շինություն |  |
| 6 | Այլ |  |

Բիզնեսի անունը ___________________________________________________

Ազդեցության ենթակա գույքի հասցեն __________________________________________________________

/ՑՈՒՑՈՒՄ՝ հասցեի բացակայության պարագայում նշել 98/

ԱԵԱ-ի բնակության հասցեն __________________________________________________________________

Տվյալների բազայում նույնականացման համարը /ՑՈՒՑՈՒՄ՝լրացնում է ստուգողը/ ______________________

Ազդեցության ենթակա  հողի լոտ կոդը  ______________

Պատասխանողի հեռախոսահամարը ___________________

Հարցազրուցավարի կոդը _________________________

Հարցազրույցի ամսաթիվը/օր, ամիս, տարի/________________________

Հարցազրույցի սկիզբը_____________

Հարցազրույցի ավարտը______________

1	ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Ես կցանկանայի կազմել ձեր տնային տնտեսության (ՏՏ) բոլոր ներկա կամ տանից հեռու ապրող անդամների ցուցակը: Տնային տնտեսություն ասելով՝ նկատի ունենք միևնույն տանիքի ներքո և միևնույն ընտանեկան բյուջեով ապրող անձանց:  Եկեք սկսենք գրանցել տվյալները ՏՏ ղեկավարի, ապա նաև վերջինիս կողակցի, երեխաների և ՏՏ այլ անդամների վերաբերյալ:

1.1	ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

| No | 1.Անուն, ազգանուն | 2.Կապը ՏՏ ղեկավարի հետ | 3.Ազգությունը | 4.Ծննդյան տարեթիվը /օր, ամիս, տարի/ | 5.Սեռը | 6.Ամուսնական կարգավիճակը | 7.Կրթությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.ՏՏ ղեկավար 2.Ամուսին/կին 3.Դուստր 4.Որդի 5.Մայր 6.Հայր 7.Քույր 8.Եղբայր 9.Տատիկ 10.Պապիկ 11. Հարս 12.Փեսա 13.Թոռ 14.Թոռնուհի 15.Ամուսնու մայր/սկեսուր 16. Ամուսնու հայր/սկեսրայր 17. Զոքանչ 18. Աներ 99.Այլ ____ | 1.Հայ 2.Եզդի 3.Ռուս 99.Այլ ____ |  | 1.Արական 2. Իգական | 1.Ամուսնացած 2.Չամուսնացած 3.Այրի 4.Բաժանված 98. Կիրառելի չէ /մինչև 18 տարեկան / | 1.Տառաճանաչ չէ 2. Տարրական 3.Ութամյա (թերի միջնակագ) 4. Տասնամյա (Միջնակարգ/միջին դպրոց) 5. Տասներկուամյա (Ավագ դպրոց) 6. Միջնակարգ մասնագիտական 7. ԲՈՒՀ-ի ուսանող (ստացիոնար) 8. ԲՈՒՀ-ի ուսանող (հեռակա) 9. Բարձրագույն 11.Թերի բարձրագույն 10. Հետբուհական /ասպիրանտ 98. Կիրառելի չէ /մինչև 6 տարեկան |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 1. Գրել Աղյուսակ 1.1-ի հերթական համարը) | 2. Զբաղվածության կարգավիճակը |  | 3. Զբաղվածության ոլորտը |  | 4.Աշխատանքի տեսակը |  | 5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր |  | 6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում |  | 7. Սոցիալական խումբը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Զբաղված/աշխատող 2.Տարիքային թոշակառու 5 3.Ուսանող, աշակերտ 5 4.Չի աշխատում և աշխատանք չի փնտրում 5 5. Չի աշխատում և աշխատանք է փնտրում 5 6. Ժամկետային զինծառայող 7 7. Աշխատունակ չի 5 8. Այլ ———— 98.Կիրառելի չէ մինչև 6 տարեկան 7 |  | - Պետական, քաղծառայող - Մասնավոր ոլորտի աշխատող - Ինքնազբաղված - Ձեռներեց/գործատու - Սեփական գյուղատնտեսությամբ զբաղված - Այլ գյուղատնտեսությամբ զբաղված 99. Այլ 98.Կիրառելի չէ |  | 1. Մշտական 2. Սեզոնային 3.ժամանակավոր 4. Ժամանակ առ ժամանակ 98. Կիրառելի չէ |  | - Աշխատավարձ - Տարիքային թոշակ - Կրթաթոշակ - Այլ թոշակ - Սոցիալական նպաստ - Դրամական օգնություն արտերկրից - Դրամական օգնություն Հայաստանից - Եկամուտ վարձակալությունից 99. Այլ |  |  |  | 1. Հաշմանդամ 1-ին կարգ 2. Հաշմանդամ 2-րդ կարգ 3. Հաշմանդամ 3-րդ կարգ 4. Բնածին հաշմանադամ 5. Ծնողազուրկ երեխա 6. Միայնակ ծնող 7.Միայնակ թոշակառու 8. Փախստական 98.Նշվածներից ոչ մեկը |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ/ԵԿԱՄՏԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ

(Խնդրում ենք լրացնել տվյալներ ՏՏ բոլոր անդամների վերաբերյալ)

  - Խնդրում ենք նշել այն եկամտի աղբյուրները, որոնք ընդհանուր են  ձեր տնային տնեսության համար համար:

|  | 5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր | 6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում |
| --- | --- | --- |
|  | - Աշխատավարձ - Տարիքային թոշակ - Կրթաթոշակ - Այլ թոշակ - Սոցիալական նպաստ - Դրամական օգնություն արտերկրից - Դրամական օգնություն Հայաստանից - Եկամուտ վարձակալությունից - Այլ |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

1.4 Ո՞վ է ձեր տնային տնտեսությունում  ապահովում ֆինանսական միջոցների մեծ մասը ընտանեկան բյուջեում:  ՑՈՒՑՈՒՄ. մուտքագրել ընտանիքի  համապատասխան անդամի հերթական համարը` արտացոլված  աղյուսակ 1.2 –ում:

1.5. Ինչպիսի՞ պետական աջակցություն եք դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամները ստացել 2012 թվին:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻՆ – ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

| Սոցիալական աջակցություն | 1. Այո 2. Ոչ |
| --- | --- |
| - Ծերության կենսաթոշակ |  |
| - Հաշմանդամության թոշակ |  |
| - Կերակրողին կորցնելու դեպքում թոշակ |  |
| - Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ |  |
| - Երեխայի ծննդյան նպաստ |  |
| - Աղքատության ընտանեկան նպաստ |  |
| - Գործազրկության նպաստ |  |
| - Միանվագ նպաստ, օգնություն |  |
| - Այլ /նշել/ |  |

  - Ցանկության դեպքում ի վիճակի եք դուք կամ ձեր ՏՏ անդամները

| 1.7. Ներկայումս ունե՞ք որևէ վարկ կամ պարտք: |  | - Այո 2. Ոչ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ապահովել տան բավարար ջեռուցումը |  |
| 2 | Վճարել տարեկան կտրվածքով մեկ շաբաթյա հանգստի համար |  |
| 3 | Փոխել մաշված կահույքը |  |
| 4 | Գնել բոլորովին նոր հագուստ |  |
| 5 | Գնել միս, հավ, ձուկ առնվազն երկու օրը մեկ |  |
| 6 | Հյուրընկալել ընկերների /առնվազն ամիսը մեկ անգամ |  |
| 7 | Գնել երկու զույգ կոշիկ ամեն եղանակի համար |  |
| 8 | Իրականացնել տան արտաքին հարդարում |  |

| 1. Այո | 1.1 Գումարի չափը | 1.2 Արժույթը 1. Հայկական դրամ 2. ԱՄՆ դոլար 3. Եվրո 4. Ռուսական ռուբլի | 1.3 Աղբյուրը /Հնարավոր է մի քանի պատասխան/ 1. Բանկային /վարկային կազմակերպություն 2. Մասնավոր անձ 99. Այլ_____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ոչ |  |  |  |  |  |

1.8. Ունե՞ք արդյոք անձնական օգտագործման/ կամ ձեր ընտանիքի անդամների կողմից օգտագործվող/ ավտոմեքենա:

- Չունեմ

- Ունեմ մեկ մեքենա

- Ունեմ երկու մեքենա

- Ունեմ երեք և ավել մեքենա

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ

| 2.1 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի կին է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ) | Ոչ մեկ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մանկապարտեզ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Միջնակարգ դպրոց | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 99. Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |  |  |  |  |

| 2.2 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի տղամարդ է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ) | Ոչ մեկ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մանկապարտեզ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Միջնակարգ դպրոց | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 99. Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |  |  |  |  |

3. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ

3.1 Խնդրում ենք նշել տարբեր տեսակի ամսական մոտավոր ծախսերը

| Ծախս | Ամսական միջին ծախսերը (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- |
| - Սնունդ |  |
| - Անձնական տրանսպորտ /ներառյալ բենզին/ |  |
| - Հանրային տրանսպորտ |  |
| - Հագուստ |  |
| - Առողջություն (դեղեր, ծառայություններ) |  |
| - Կրթություն (ուսման վարձ, գրենական պիտույքներ) |  |
| - Բջջային հեռախոս |  |
| - Ֆիքսված հեռախոսակապ |  |
| - Սոցիալական գործառույթներ/ պարտավորություններ |  |
| - Էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ կոմունալ ծախսի հաշիվը |  |
| - Գույքի վարձավճար /եթե վարձով են ապրում/ |  |
| - Տեխնիկա (հեռախոս, կոմպ., հեռուստացույց և այլն) |  |
| - Այլ/ընթացիկ ծախսեր |  |
| Ընդամնեը |  |

4 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Տրանսպորտի ո՞ր տեսակից են սովորաբար օգտվում Ձեր տնային տնտեսության անդամները և ի՞նչ նպատակով:

| Տրանսպորտի օգտագործման նպատակը | Տրանսպորտի տեսակը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Երթու-ղային տաքսի | 2. Ավտոբուս | 3.Տրոլեյբուս | 4.Մետրո | 5. Տաքսի | 6.Անձնական մեքենա | 7.Այլ (խնդրում ենք նշել) | 8. Ոտքով | 98. կիրառելի չի |
| 1. Աշխատանք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Շուկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Հիվանդանոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Դպրոց/ԲՈՒՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Կրոնական հաստատություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Ժամանց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ո՞րն է ամենահեռու տարածությունը, որ սովորաբար անցնում եք տրանսպորտով: (կմ)________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Որքա՞ն են կազմում ձեր տնային տնտեսության միջին ամսական տրանսպորտային ծախսերը: (ՀՀ դրամ)______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 Ինչպե՞ս եք գնահատում հասարակական տրանսպորտի վիճակը ձեր համայնքում (երթուղային տաքսիներ, ավտոբուսներ և այլն):

- Գերազանց

- Լավ

- Բավարար

- Անբավարար

97.   Դժվարանում եմ պատասխանել

5.ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

5.1	Երբևէ լսե՞լ եք այս ծրագրի մասին:  			       		1. Այո (Նկարագրել)     2. Ոչ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

5.2        Դուք ստացե՞լ եք փոխհատուցումների իրավունքների մատրիցան/աղյուսակը:                1. Այո              2. Ոչ

5.3        Դուք ծանո՞թ եք  առկա բողոքարկման գործընթացին:                                                              1. Այո (Նկարագրել)    2. Ոչ

______________________________________________________________________________________________________________

5.4  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ առավելությունները/դրական ազդցեությունները:

| No | Ծրագրի առավելությունները | 1. Այո 2. Ոչ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Նոր աշխատատեղերի հնարավորություն |  |  |
| 2 | Բիզնեսի հնարավորություն |  |  |
| 3 | Շրջանում անշարժ գույքի գնի բարձրացում |  |  |
| 4 | Շրջանի հանրային տարածքի ընդհանուր տեսքը |  |  |
| 5 | Նոր բնակիչների ներհոսքը |  |  |
| 6 | Քաղաքի այլ մասերին ավելի հեշտ հասանելիություն/ մատչելիություն |  |  |
| 7 | Առավելություն չկա |  |  |
| 99 | Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |

5.5  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ թերությունները /բացասական ազդեցությունը ձեր տարածքում :

| No | Ծրագրի թերությունները | 1. Այո 2. Ոչ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Վերաբնակեցում |  |  |
| 2 | Եկամտի նվազում |  |  |
| 3 | Երթևեկության խցանում |  |  |
| 4 | Ճանապարհների անվտանգության նվազում, ավտովթարների վտանգի մեծացում |  |  |
| 5 | Անշարժ գույքի գնի բարձրացում |  |  |
| 6 | Բնապահպանական ազդեցություն |  |  |
| 7 | Առևտրականացում |  |  |
| 8 | Բարեկամների, հարևանների, ընկերների հետ շփման հնարավորությունների կորուստ |  |  |
| 9 | Համայնքային վայրերի կորուստ |  |  |
| 10 | Թերություն չկա |  |  |
| 99 | Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |

5.6 Ի՞նչ միջոցներ կառաջարկեիք Ծրագրի բացասական ազդցեությունները մեղմելու/ նվազագույնի հասցնելու համար:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.1 Ծրագրի արդյունքում ձեր աշխատանքը կորցնելու դեպքում, ի վիճակի կլինե՞ք հաջորդ վեց ամիսների ընթացքում այլ աշխատանք գտնել:

1. Այո

2. Ոչ  /անցնել հարցին

Եթե այո, ապա ինչպիսի աշխատանք (խնդրում ենք նկարագրել) ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

  - Ինչպիսի՞ օգնության/աջակցության կարիք կունենաք այլ աշխատանքի արագ  անցնելու համար:  (հարցազրուցավարին` նշել 3 հիմնական կարիք)

- --------------------------

- --------------------------

- --------------------------

  - Կցանկանայի՞ք վերապատրաստվել, եթե դա ձեզ օգնի արագ գտնել աշխատանք:

- Այո

Եթե այո, ապա ինչպիսի՞ վերապատրաստում/ուսուցում  կառաջարկեիք:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Ոչ  (եթե ոչ, ապա խնդրում եմ նշել պատճառ/պատճառները  ) _______________________________________________________

6.4 Ունեք որևէ այլ լրացուցիչ առաջարկություն օգնության/աջակցության համար:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.5 Ներկա շուկայական արժեքով փոխհատուցում ստանալուց հետո, ձեր վիճակը կլինի

- Ավելի լավ, քան մինչև Ծրագիրը

- Նույնը, ինչպես մինչև Ծրագիրը

- Ավելի վատ, քան մինչև Ծրագիրը

- Չգիտեմ

Խնդրում եմ հիմնավորեք ձեր կարծիքը և նեկայացրեք առաջարկություններ Ծրագրի ավելի հաջող իրականացման համար, եթե այդպիսիք ունեք:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.6  Կա՞ն Ծրագրի հետ կապված այլ խնդիրներ, որոնք կցանկանայիք քննարկել:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Իմ կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը ստույգ է և համապատասխանում է իրական փաստերին:  Իմ ստորագրությամբ ես հաստատում եմ, որ ստացել եմ իրավունքների մատրիցան:

______________________________________________________				                                                                                                                                                                    Հարցվողի անուն ազգանունն ու ստորագրությունը

Հավելված 4

Հարցաշար փոքր և միջին բիզնեսի համար

Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհ

Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոցի արևմտյան հատված

Ազդեցության ենթակա մանր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցի հարցաշար

Հարցաշար N____

Հարգելի պարոն/տիկին,

Մեր Կառավարությունը և Ասիական զարգացման բանկն իրականացնում են երկու մայրուղիների ենթածրագրի շրջանակում ճանապարհային հանգույցների վերակառուցման ծրագիր: Ծրագրի բացասական ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու և ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների վերականգնման համար ծրագիր մշակելու նպատակով անհրաժեշտ է անցկացնել հետազոտություն:  Ձեր կարծիքը մեծ նշանակություն ունի Ծրագրի համար: Մենք բարձր կգնահատենք, եթե պատասխանեիք մեր մի քանի հարցերին ձեր տնային տնտեսությունների վերաբերյալ, ներկայացնեիք ձեր տեսակետները, կարծիքներն ու առաջարկությունները, որպեսզի մենք կարողանանք առաջարկել համապատասխան ռազմավարություն Ծրագրի համար:  Անհրաժեշտ անձնական տվյալները կօգտագործվեն միայն հետազոտության վիճակագրական վերլուծության համար: Մենք վստահեցնում ենք ձեզ, որ անձնական ոչ մի տվյալ չի տրվի կամ չի բացահայտվի որևէ երրորդ կողմի` անկախ հանգամանքներից: Կանխավ շնորհակալություն համագործակցության համար:

Պատասխանողի անուն, անզգանունը  ____________________________________________________________________

Ազդեցության ենթակա գույքի հասցեն  ____________________________________________________________________

/ՑՈՒՑՈՒՄ՝ հասցեի բացակայության պարագայում նշել 98/

ԱԵԱ-ի բնակության հասցեն  ___________________________________________________________________________

Տվյալների բազայում նույնականացման համարը /ՑՈՒՑՈՒՄ՝լրացնում է ստուգողը/ ______________________

Ազդեցության ենթակա  հողի լոտ կոդը  ______________

Պատասխանողի հեռախոսահամարը ___________________

Հարցազրուցավարի կոդը _________________________

Հարցազրույցի ամսաթիվը/օր, ամիս, տարի/________________________

Հարցազրույցի սկիզբը_____________

Հարցազրույցի ավարտը______________

1	ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Ես կցանկանայի կազմել ձեր տնային տնտեսության (ՏՏ) բոլոր ներկա կամ տանից հեռու ապրող անդամների ցուցակը: Տնային տնտեսություն ասելով՝ նկատի ունենք միևնույն տանիքի ներքո և միևնույն ընտանեկան բյուջեով ապրող անձանց:  Եկեք սկսենք գրանցել տվյալները ՏՏ ղեկավարի, ապա նաև վերջինիս կողակցի, երեխաների և ՏՏ այլ անդամների վերաբերյալ:

|  | Ազդեցության տեսակը | 1.Այո 2.Ոչ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Բիզնես |  |
| 2 | Եկամտի կորուստ/աշխատող/ |  |
| 3 | Եկամտի կորուստ /գյուղատնտեսություն/ |  |
| 4 | Բնակելի շինություն |  |
| 5 | Ոչ բնակելի շինություն |  |
| 6 | Այլ |  |

1.1	ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

| No | 1.Անուն, ազգանուն | 2.Կապը ՏՏ ղեկավարի հետ | 3.Ազգությունը | 4.Ծննդյան տարեթիվը /օր, ամիս, տարի/ | 5.Սեռը | 6.Ամուսնական կարգավիճակը | 7.Կրթությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.ՏՏ ղեկավար 2.Ամուսին/կին 3.Դուստր 4.Որդի 5.Մայր 6.Հայր 7.Քույր 8.Եղբայր 9.Տատիկ 10.Պապիկ 11. Հարս 12.Փեսա 13.Թոռ 14.Թոռնուհի 15.Ամուսնու մայր/սկեսուր 16. Ամուսնու հայր/սկեսրայր 17. Զոքանչ 18. Աներ 99.Այլ ____ | 1.Հայ 2.Եզդի 3.Ռուս 99.Այլ ____ |  | 1.Արական 2. Իգական | 1.Ամուսնացած 2.Չամուսնացած 3.Այրի 4.Բաժանված 98. Կիրառելի չէ /մինչև 18 տարեկան / | 1.Տառաճանաչ չէ 2. Տարրական 3.Ութամյա (թերի միջնակագ) 4. Տասնամյա (Միջնակարգ/միջին դպրոց) 5. Տասներկուամյա (Ավագ դպրոց) 6. Միջնակարգ մասնագիտական 7. ԲՈՒՀ-ի ուսանող (ստացիոնար) 8. ԲՈՒՀ-ի ուսանող (հեռակա) 9. Բարձրագույն 10. Հետբուհական /ասպիրանտ 98. Կիրառելի չէ /մինչև 6 տարեկան |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

| No | 1. Գրել Աղյուսակ 1.1-ի հերթական համարը) | 2. Զբաղվածության կարգավիճակը |  | 3. Զբաղվածության ոլորտը |  | 4.Աշխատանքի տեսակը |  | 5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր |  | 6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում |  | 7. Սոցիալական խումբը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Զբաղված/աշխատող 2.Տարիքային թոշակառու 5 3.Ուսանող, աշակերտ 5 4.Չի աշխատում և աշխատանք չի փնտրում 5 5. Չի աշխատում և աշխատանք է փնտրում 5 6. Ժամկետային զինծառայող 7 7. Աշխատունակ չի 5 8. Այլ ———— 98.Կիրառելի չէ մինչև 6 տարեկան 7 |  | - Պետական, քաղծառայող - Մասնավոր ոլորտի աշխատող - Ինքնազբաղված - Ձեռներեց/գործատու - Սեփական գյուղատնտեսությամբ զբաղված - Այլ գյուղատնտեսությամբ զբաղված 99. Այլ 98.Կիրառելի չէ |  | 1. Մշտական 2. Սեզոնային 3.ժամանակավոր 4. Ժամանակ առ ժամանակ 98. Կիրառելի չէ |  | - Աշխատավարձ - Տարիքային թոշակ - Կրթաթոշակ - Այլ թոշակ - Սոցիալական նպաստ - Դրամական օգնություն արտերկրից - Դրամական օգնություն Հայաստանից - Եկամուտ վարձակալությունից 99. Այլ |  |  |  | 1. Հաշմանդամ 1-ին կարգ 2. Հաշմանդամ 2-րդ կարգ 3. Հաշմանդամ 3-րդ կարգ 4. Բնածին հաշմանադամ 5. Ծնողազուրկ երեխա 6. Միայնակ ծնող 7.Միայնակ թոշակառու 8. Փախստական 98.Նշվածներից ոչ մեկը |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ/ԵԿԱՄՏԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ

(Խնդրում ենք լրացնել տվյալներ ՏՏ բոլոր անդամների վերաբերյա)

1.3. Խնդրում ենք նշել այն եկամտի աղբյուրները, որոնք ընդհանուր են  ձեր տնային տնեսության համար համար:

|  | 5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր | 6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում |
| --- | --- | --- |
|  | - Աշխատավարձ - Տարիքային թոշակ - Կրթաթոշակ - Այլ թոշակ - Սոցիալական նպաստ - Դրամական օգնություն արտերկրից - Դրամական օգնություն Հայաստանից - Եկամուտ վարձակալությունից - Այլ |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

1.4 Ո՞վ է ձեր տնային տնտեսությունում  ապահովում ֆինանսական միջոցների մեծ մասը ընտանեկան բյուջեում:  ՑՈՒՑՈՒՄ. մուտքագրել ընտանիքի  համապատասխան անդամի հերթական համարը` արտացոլված  աղյուսակ 1.2 –ում:

1.5. Ինչպիսի՞ պետական աջակցություն եք դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամները ստացել 2012 թվին:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻՆ – ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

| Սոցիալական աջակցություն | 1. Այո 2. Ոչ |
| --- | --- |
| - Ծերության կենսաթոշակ |  |
| - Հաշմանդամության թոշակ |  |
| - Կերակրողին կորցնելու դեպքում թոշակ |  |
| - Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ |  |
| - Երեխայի ծննդյան նպաստ |  |
| - Աղքատության ընտանեկան նպաստ |  |
| - Գործազրկության նպաստ |  |
| - Միանվագ նպաստ, օգնություն |  |
| - Այլ /նշել/ |  |

| - Ցանկության դեպքում ի վիճակի եք դուք կամ ձեր ՏՏ անդամները |  | - Այո 2. Ոչ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ապահովել տան բավարար ջեռուցումը |  |
| 2 | Վճարել տարեկան կտրվածքով մեկ շաբաթյա հանգստի համար |  |
| 3 | Փոխել մաշված կահույքը |  |
| 4 | Գնել բոլորովին նոր հագուստ |  |
| 5 | Գնել միս, հավ, ձուկ առնվազն երկու օրը մեկ |  |
| 6 | Հյուրընկալել ընկերների /առնվազն ամիսը մեկ անգամ |  |
| 7 | Գնել երկու զույգ կոշիկ ամեն եղանակի համար |  |
| 8 | Իրականացնել տան արտաքին հարդարում |  |

Ներկայումս ունե՞ք որևէ վարկ կամ պարտք:

| 1. Այո m | 1.1 Գումարի չափը | 1.2 Արժույթը 1. Հայկական դրամ 2. ԱՄՆ դոլար 3. Եվրո 4. Ռուսական ռուբլի | 1.3 Աղբյուրը /Հնարավոր է մի քանի պատասխան/ 1. Բանկային /վարկային կազմակերպություն 2. Մասնավոր անձ 99. Այլ_____________ |  |  | 1.4 Գրավադրե՞լ եք օտարվող հող կամ շենք պարտքի/վարկի դիմաց: կիրառելի է միայն սեփական գույքերի համար 1. Այո 2. Ոչ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ոչ |  |  |  |  |  |  |

1.8. Ունե՞ք արդյոք անձնական օգտագործման/ կամ ձեր ընտանիքի անդամների կողմից օգտագործվող/ ավտոմեքենա:

- Չունեմ

- Ունեմ մեկ մեքենա

- Ունեմ երկու մեքենա

- Ունեմ երեք և ավել մեքենա

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ

| 2.1 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի կին է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ) | Ոչ մեկ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մանկապարտեզ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Միջնակարգ դպրոց | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 99. Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |  |  |  |  |

| 2.2 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի տղամարդ է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ) | Ոչ մեկ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մանկապարտեզ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Միջնակարգ դպրոց | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 99. Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |  |  |  |  |

3. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ

3.1 Խնդրում ենք նշել տարբեր տեսակի ամսական մոտավոր ծախսերը

| Ծախս | Ամսական միջին ծախսերը (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- |
| - Սնունդ |  |
| - Անձնական տրանսպորտ /ներառյալ բենզին/ |  |
| - Հանրային տրանսպորտ |  |
| - Հագուստ |  |
| - Առողջություն (դեղեր, ծառայություններ) |  |
| - Կրթություն (ուսման վարձ, գրենական պիտույքներ) |  |
| - Բջջային հեռախոս |  |
| - Ֆիքսված հեռախոսակապ |  |
| - Սոցիալական գործառույթներ/ պարտավորություններ |  |
| - Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ինտերնետի և այլ կոմունալ ծախսի հաշիվը |  |
| - Գույքի վարձավճար /եթե վարձով են ապրում/ |  |
| - Տեխնիկա (հեռախոս, կոմպ., հեռուստացույց և այլն) |  |
| - Այլ/ընթացիկ ծախսեր |  |
| Ընդամնեը |  |

4	ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Տրանսպորտի ո՞ր տեսակից են սովորաբար օգտվում Ձեր տնային տնտեսության անդամները և ի՞նչ նպատակով:

| Տրանսպորտի օգտագործման նպատակը | Տրանսպորտի տեսակը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Երթուղային տաքսի | 2. Ավտոբուս | 3.Տրոլեյբուս | 4.Մետրո | 5. Տաքսի | 6.Անձնական մեքենա | 7.Այլ (խնդրում ենք նշել) | 8. Ոտքով | 98. կիրառելի չի |
| 1. Աշխատանք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Շուկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Հիվանդանոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Դպրոց/ԲՈՒՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Կրոնական հաստատություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Ժամանց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ո՞րն է ամենահեռու տարածությունը, որ սովորաբար անցնում եք տրանսպորտով: (կմ)________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Որքա՞ն են կազմում ձեր տնային տնտեսության միջին ամսական տրանսպորտային ծախսերը: (ՀՀ դրամ)______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 Ինչպե՞ս եք գնահատում հասարակական տրանսպորտի վիճակը ձեր համայնքում (երթուղային տաքսիներ, ավտոբուսներ և այլն):

- Գերազանց

- Լավ

- Բավարար

- Անբավարար

97.   Դժվարանում եմ պատասխանել

5.ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

5.1	Երբևէ լսե՞լ եք այս ծրագրի մասին:  			       		1. Այո (Նկարագրել)     2. Ոչ

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5.2        Դուք ստացե՞լ եք փոխհատուցումների իրավունքների մատրիցան/աղյուսակը:                1. Այո              2. Ոչ

5.3        Դուք ծանո՞թ եք  առկա բողոքարկման գործընթացին:                                                              1. Այո (Նկարագրել)    2. Ոչ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.4  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ առավելությունները/դրական ազդցեությունները:

| No | Ծրագրի առավելությունները | 1. Այո 2. Ոչ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Նոր աշխատատեղերի հնարավորություն |  |  |
| 2 | Բիզնեսի հնարավորություն |  |  |
| 3 | Շրջանում անշարժ գույքի գնի բարձրացում |  |  |
| 4 | Շրջանի հանրային տարածքի ընդհանուր տեսքը |  |  |
| 5 | Նոր բնակիչների ներհոսքը |  |  |
| 6 | Քաղաքի այլ մասերին ավելի հեշտ հասանելիություն/ մատչելիություն |  |  |
| 7 | Առավելություն չկա |  |  |
| 99 | Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |

5.5  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ թերությունները /բացասական ազդեցությունը ձեր տարածքում :

| No | Ծրագրի թերությունները | 1. Այո 2. Ոչ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Վերաբնակեցում |  |  |
| 2 | Եկամտի նվազում |  |  |
| 3 | Երթևեկության խցանում |  |  |
| 4 | Ճանապարհների անվտանգության նվազում, ավտովթարների վտանգի մեծացում |  |  |
| 5 | Անշարժ գույքի գնի բարձրացում |  |  |
| 6 | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն |  |  |
| 7 | Առևտրականացում |  |  |
| 8 | Բարեկամների, հարևանների, ընկերների հետ շփման հնարավորությունների կորուստ |  |  |
| 9 | Համայնքային վայրերի կորուստ |  |  |
| 10 | Թերություն չկա |  |  |
| 99 | Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |

5.6 Ի՞նչ միջոցներ կառաջարկեիք Ծրագրի բացասական ազդցեությունները մեղմելու/ նվազագույնի հասցնելու համար:

6	ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

6.1.	Քանի՞ տարի է, ինչ շահագործում եք այս բիզնեսը:

6.2.	Դուք կամ ձեր տնային տնտեսությունից որևիցե մեկն աշխատու՞մ է այդ բիզնեսում:

- Այո

- Ոչ / անցնել հարց 4-ին

6.3.	Ով/ովքեր են աշխատում այդ բիզնեսում: (հարցազրուցավարին` նշել անուն ազգանունը)

- --------------------------------

- --------------------------------

- --------------------------------

- --------------------------------

6.4.	Եթե կորցնեք ձեր բիզնեսը, ձեզ կբավարարի՞ արդյոք դրամային փոխհատուցումը:

- Այո, լիովին կբավարարի

- Այո, մասնակիորեն կբավարարի/ անցնել հարց 6.5-ին

- Ոչ, ամենևին չի բավարարի / անցնել հարց 6.5-ին

6.5.	Ինչու՞ չի բավարարի: (հարցազրուցավարին` նշել 3 հիմնական պատճառ)

- --------------------------------

- --------------------------------

- --------------------------------

6.7    Ներկա շուկայական արժեքով յուրաքանչյուր օտարվող գույքի դիմաց փոխհատուցում ստանալուց հետո, ձեր վիճակը կլինի

1. Ավելի լավ, քան մինչև Ծրագիրը

2. Նույնը, ինչպես մինչև Ծրագիրը

3. Ավելի վատ, քան մինչև Ծրագիրը

4.  Չգիտեմ

Խնդրում եմ հիմնավորեք ձեր կարծիքը և նեկայացրեք առաջարկություններ Ծրագրի ավելի հաջող իրականացման համար, եթե այդպիսիք ունեք:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.6. 	Ծրագրի արդյունքում բիզնեսը կորցնելու դեպքում, ինչպիսի՞ աջակցության կարիք կունենաք նոր նմանատիպ բիզնես հիմնելիս: (հարցազրուցավարին` նշել 3 հիմնական կարիք)

- --------------------------------

- --------------------------------

- --------------------------------

6.7	Ունե՞ք որևէ այլ առաջարկություն ձեր բիզնեսի վերականգնման համար:

Հարցվողի անուն ազգանունն ու ստորագրությունը

_____________________________________________________________________________________

Հավելված 5

Հարցաշար խոշոր բիզնեսի համար

Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհ

Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոցի արևմտյան հատված

Հարցաշար բիզնեսի սեփականատերերի/տնօրենների համար

Հարցաշար N____

Բիզնեսի անվանումը_____________________

Պատասխանողի անուն, անզգանունը, կարգավիճակը ______________________________

Ազդեցության ենթակա գույքի հասցեն __________________________________

Տվյալների բազայում նույնականացման համարը /ՑՈՒՑՈՒՄ՝լրացնում է ստուգողը/ ____________

Ազդեցության ենթակա  հողի լոտ կոդը  ______________

Պատասխանողի հեռախոսահամարը ___________________

Հարցազրուցավարի անունը  _________________________

Հարցազրույցի ամսաթիվը/օր, ամիս, տարի/________________________

Հարցազրույցի սկիզբը_____________

Հարցազրույցի ավարտը______________

1. ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄԸ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1.1	Երբևէ լսե՞լ եք այս ծրագրի մասին:  			       		1. Այո (Նկարագրել)     2. Ոչ        ____________________________________________________________________________

1.2        Դուք ստացե՞լ եք փոխհատուցումների իրավունքների մատրիցան/աղյուսակը:          1. Այլ               2. Ոչ

1.3        Դուք ծանո՞թ եք առկա բողոքարկման գործընթացին:               1. Այո (Նկարագրել)    2. Ոչ

1.4  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ առավելությունները/դրական ազդցեությունները:

| No | Ծրագրի առավելությունները | 1. Այո 2. Ոչ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Նոր աշխատատեղերի հնարավորություն |  |  |
| 2 | Բիզնեսի հնարավորություն |  |  |
| 3 | Շրջանում անշարժ գույքի գնի բարձրացում |  |  |
| 4 | Շրջանի հանրային տարածքի ընդհանուր տեսքը |  |  |
| 5 | Նոր բնակիչների ներհոսքը |  |  |
| 6 | Քաղաքի այլ մասերին ավելի հեշտ հասանելիություն/ մատչելիություն |  |  |
| 7 | Առավելություն չկա |  |  |
| 99 | Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |

1.5  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ թերությունները /բացասական ազդեցությունը ձեր տարածքում :

| No | Ծրագրի թերությունները | 1. Այո 2. Ոչ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Վերաբնակեցում |  |  |
| 2 | Եկամտի նվազում |  |  |
| 3 | Երթևեկության խցանում |  |  |
| 4 | Ճանապարհների անվտանգության նվազում, ավտովթարների վտանգի մեծացում |  |  |
| 5 | Անշարժ գույքի գնի բարձրացում |  |  |
| 6 | Շրջակա միավայրի վրա ազդեցություն |  |  |
| 7 | Առևտրականացում |  |  |
| 8 | Բարեկամների, հարևանների, ընկերների հետ շփման հնարավորությունների կորուստ |  |  |
| 9 | Համայնքային վայրերի կորուստ |  |  |
| 10 | Թերություն չկա |  |  |
| 99 | Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |

Նշում. Եթե  նշված է եկամտի նվազումը, ապա, խնդրում ենք պատասխանողին ուղղել հետևյալ հարցը.

1.6. Ձեր բիզնեսի հետ կապված ներկայումս ունե՞ք ոևէ վարկ կամ պարտք:

| 1. Այո | 1.1 Գումարի չափը | 1.2 Արժույթը 1. Հայկական դրամ 2. ԱՄՆ դոլար 3. Եվրո 4. Ռուսական ռուբլի | 1.3 Աղբյուրը /Հնարավոր է մի քանի պատասխան/ 1. Բանկային /վարկային կազմակերպություն 2. Մասնավոր անձ 99. Այլ_____________ |  |  | 1.4 Գրավադրե՞լ եք օտարվող հող կամ շենք պարտքի/վարկի դիմաց: կիրառելի է միայն սեփական գույքերի համար 1. Այո 2. Ոչ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ոչ |  |  |  |  |  |  |

.

2. ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

2.1  Եթե ստիպված լինեիք տեղափոխել ձեր բիզնեսը, ապա որտե՞ղ կցանկանայիք տեղափոխել այն:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2 Դուք կանխատեսու՞մ եք որևէ տեսակի խնդիր տեղափոխության գործընթացում: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3 Որո՞նք են նշված խնդիրների հնարավոր լուծումները:

2.4 Ի՞նչ եք կարծում, բիզնեսի տեղափոխումը կունենա՞ որևէ առավելություն, դրական ազդցեություն: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.5 Ինչպիսի՞ օգնություն եք ակնկալում Կառավարությունից:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6 Ի՞նչ միջոցներ կառաջարկեիք Ծրագրի բացասական ազդցեությունները մեղմելու/ նվազագույնի հասցնելու համար:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7 Ձեր սեփական հողի օտարման դեպքում, ինչպիսի՞փոխհատուցում կգերադասեիք ստանալ:

Նշում.  Պատասխանները կարող են լինել մեկից ավելի:

- Ստանալ նույն կատեգորիայի հող:

- Հողի դիմաց ստանալ կանխիկ գումարով փոխհատուցում՝ շուկայական արժեքով:

- Չգիտեմ, դեռևս չեմ որոշել:

- Կիրառելի չէ (չի հանդիսանում հողի սեփականատերը)

- Այլ  (խնդրում ենք նկարագրել)________________________________________________________

2.8 Վարձակալած հողի օտարման դեպքում, ինչպիսի՞ փոխհատուցում կգերադասեիք ստանալ:

Նշում.  Պատասխանները կարող են լինել մեկից ավելի:

- Ստանալ նույն կատեգորիայի վարձակալած հող:

- Ստանալ կանխիկ գումարով փոխհատուցում:

- Չգիտեմ, դեռևս չեմ որոշել:

- Կիրառելի չէ (չի հանդիսանում հողի սեփականատերը)

- Այլ  (խնդրում ենք նկարագրել)________________________________________________________

2.9 Եթե ազդեցության ենթակա բիզնեսը գտնվում է ազդեցության ենթակա հողի վրա, ապա խնդրում ենք նշել, թե ինչպես կգերադասեիք օգտագործել/ ծախսել փոխհատուցումը:

- Օտարումից հետո այդ նույն հողի մնացած մասում վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները և վերսկսել բիզնեսը:

- Վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները և վերսկսել բիզնեսը ձեզ պատկանող այլ հողատարածքում:

- Վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները և վերսկսել բիզնեսը այլ հողատարածքում, որը դուք կգնեք:

- Վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները և վերսկսել բիզնեսը այլ հողատարածքում, որը դուք կվարձակալեք:

- Դեռևս չեմ որոշել

- Այլ (խնդրում եմ նկարագրել)________________________________________________________

2.10 Ներկա շուկայական արժեքով յուրաքանչյուր օտարվող գույքի դիմաց փոխհատուցում ստանալուց հետո դուք ի վիճակի կլինե՞ք վերականգնել ձեր բիզնեսը

- նույն մակարդակի, ինչպես մինչև Ծրագիրը

- ավելի բարձր մակարդակի, կամ

- ներկա մակարդակից ավելի ցածր:

Խնդրում եմ հիմնավորեք ձեր կարծիքը և նեկայացրեք առաջարկություններ Ծրագրի ավելի հաջող իրականացման համար, եթե այդպիսիք ունեք:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Քանի՞ տարի է, ինչ շահագործում եք այս բիզնեսը:

  - Եթե կորցնեք ձեր բիզնեսը, ձեզ կբավարարի՞ արդյոք դրամային փոխհատուցումը:

- Այո, լիովին կբավարարի

- Այո, մասնակիորեն կբավարարի/ անցնել հարց 2.13-ին

- Ոչ, ամենևին չի բավարարի / անցնել հարց 2.13-ին

  - Ինչու՞ չի բավարարի: (հարցազրուցավարին` նշել 3 հիմնական պատճառ)

1--------------------------------

2--------------------------------

3--------------------------------

2.14  Ծրագրի արդյունքում բիզնեսը կորցնելու դեպքում, ինչպիսի՞ աջակցության կարիք կունենաք նոր նմանատիպ բիզնես հիմնելիս: (հարցազրուցավարին` նշել 3 հիմնական կարիք)

- --------------------------------

- --------------------------------

- --------------------------------

2.15  Ունե՞ք որևէ այլ առաջարկություն ձեր բիզնեսի վերականգնման համար:

Իմ կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը ստույգ է և համապատասխանում է իրական փաստերին:  Իմ ստորագրությամբ ես հաստատում եմ, որ ստացել եմ իրավունքների մատրիցան:

______________________________________________________				                                                                                                                                                                    Հարցվողի անուն ազգանունն ու ստորագրությունը

Հավելված 6

Հարցաշար մարդահամարի և սոցիալ-տնտեսական հետազոտության համար

Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհ

Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոցի արևմտյան հատված

Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների հարցաշար` ազդեցության ենթակա հողերի, շենքերի և այլ գույքի սեփականատերերի, վարձակալների և օգտագործողների համար

Հարցաշար N____

Հարգելի պարոն/տիկին,

Մեր Կառավարությունը և Ասիական զարգացման բանկն իրականացնում են երկու մայրուղիների ենթածրագրի շրջանակում ճանապարհային հանգույցների վերակառուցման ծրագիր: Ծրագրի բացասական ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու և ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների վերականգնման համար ծրագիր մշակելու նպատակով անհրաժեշտ է անցկացնել հետազոտություն:  Ձեր կարծիքը մեծ նշանակություն ունի Ծրագրի համար: Մենք բարձր կգնահատենք, եթե պատասխանեիք մեր մի քանի հարցերին ձեր տնային տնտեսությունների վերաբերյալ, ներկայացնեիք ձեր տեսակետները, կարծիքներն ու առաջարկությունները, որպեսզի մենք կարողանանք առաջարկել համապատասխան ռազմավարություն Ծրագրի համար:  Անհրաժեշտ անձնական տվյալները կօգտագործվեն միայն հետազոտության վիճակագրական վերլուծության համար: Մենք վստահեցնում ենք ձեզ, որ անձնական ոչ մի տվյալ չի տրվի կամ չի բացահայտվի որևէ երրորդ կողմի` անկախ հանգամանքներից: Կանխավ շնորհակալություն համագործակցության համար:

Պատասխանողի անուն, անզգանունը  ____________________________________________________________________

Ազդեցության ենթակա գույքի հասցեն  ____________________________________________________________________

/ՑՈՒՑՈՒՄ՝ հասցեի բացակայության պարագայում նշել 98/

ԱԵԱ-ի բնակության հասցեն  ___________________________________________________________________________

Տվյալների բազայում նույնականացման համարը /ՑՈՒՑՈՒՄ՝լրացնում է ստուգողը/ ______________________

Ազդեցության ենթակա  հողի լոտ կոդը  ______________

Պատասխանողի հեռախոսահամարը ___________________

Հարցազրուցավարի կոդը _________________________

Հարցազրույցի ամսաթիվը/օր, ամիս, տարի/________________________

Հարցազրույցի սկիզբը_____________

Հարցազրույցի ավարտը______________

1	ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Ես կցանկանայի կազմել ձեր տնային տնտեսության (ՏՏ) բոլոր ներկա կամ տանից հեռու ապրող անդամների ցուցակը: Տնային տնտեսություն ասելով՝ նկատի ունենք միևնույն տանիքի ներքո և միևնույն ընտանեկան բյուջեով ապրող անձանց:  Եկեք սկսենք գրանցել տվյալները ՏՏ ղեկավարի, ապա նաև վերջինիս կողակցի, երեխաների և ՏՏ այլ անդամների վերաբերյալ:

|  | Ազդեցության տեսակը | 1.Այո 2.Ոչ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Բիզնես |  |
| 2 | Եկամտի կորուստ/աշխատող/ |  |
| 3 | Եկամտի կորուստ /գյուղատնտեսություն/ |  |
| 4 | Բնակելի շինություն |  |
| 5 | Ոչ բնակելի շինություն |  |
| 6 | Այլ |  |

1.1	ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

| No | 1.Անուն, ազգանուն | 2.Կապը ՏՏ ղեկավարի հետ | 3.Ազգությունը | 4.Ծննդյան տարեթիվը /օր, ամիս, տարի/ | 5.Սեռը | 6.Ամուսնական կարգավիճակը | 7.Կրթությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.ՏՏ ղեկավար 2.Ամուսին/կին 3.Դուստր 4.Որդի 5.Մայր 6.Հայր 7.Քույր 8.Եղբայր 9.Տատիկ 10.Պապիկ 11. Հարս 12.Փեսա 13.Թոռ 14.Թոռնուհի 15.Ամուսնու մայր/սկեսուր 16. Ամուսնու հայր/սկեսրայր 17. Զոքանչ 18. Աներ 99.Այլ ____ | 1.Հայ 2.Եզդի 3.Ռուս 99.Այլ ____ |  | 1.Արական 2. Իգական | 1.Ամուսնացած 2.Չամուսնացած 3.Այրի 4.Բաժանված 98. Կիրառելի չէ /մինչև 18 տարեկան / | 1.Տառաճանաչ չէ 2. Տարրական 3.Ութամյա (թերի միջնակագ) 4. Տասնամյա (Միջնակարգ/միջին դպրոց) 5. Տասներկուամյա (Ավագ դպրոց) 6. Միջնակարգ մասնագիտական 7. ԲՈՒՀ-ի ուսանող (ստացիոնար) 8. ԲՈՒՀ-ի ուսանող (հեռակա) 9. Բարձրագույն 11.Թերի բարձրագույն 10. Հետբուհական /ասպիրանտ 98. Կիրառելի չէ /մինչև 6 տարեկան |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ/ԵԿԱՄՏԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ

| No | 1. Գրել Աղյուսակ 1.1-ի հերթական համարը) | 2. Զբաղվածության կարգավիճակը |  | 3. Զբաղվածության ոլորտը |  | 4.Աշխատանքի տեսակը |  | 5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր |  | 6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում |  | 7. Սոցիալական խումբը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Զբաղված/աշխատող 2.Տարիքային թոշակառու 5 3.Ուսանող, աշակերտ 5 4.Չի աշխատում և աշխատանք չի փնտրում 5 5. Չի աշխատում և աշխատանք է փնտրում 5 6. Ժամկետային զինծառայող 7 7. Աշխատունակ չի 5 8. Այլ ———— 98.Կիրառելի չէ մինչև 6 տարեկան 7 |  | - Պետական, քաղծառայող - Մասնավոր ոլորտի աշխատող - Ինքնազբաղված - Ձեռներեց/գործատու - Սեփական գյուղատնտեսությամբ զբաղված - Այլ գյուղատնտեսությամբ զբաղված 99. Այլ 98.Կիրառելի չէ |  | 1. Մշտական 2. Սեզոնային 3.ժամանակավոր 4. Ժամանակ առ ժամանակ 98. Կիրառելի չէ |  | - Աշխատավարձ - Տարիքային թոշակ - Կրթաթոշակ - Այլ թոշակ - Սոցիալական նպաստ - Դրամական օգնություն արտերկրից - Դրամական օգնություն Հայաստանից - Եկամուտ վարձակալությունից 99. Այլ |  |  |  | 1. Հաշմանդամ 1-ին կարգ 2. Հաշմանդամ 2-րդ կարգ 3. Հաշմանդամ 3-րդ կարգ 4. Բնածին հաշմանադամ 5. Ծնողազուրկ երեխա 6. Միայնակ ծնող 7.Միայնակ թոշակառու 8. Փախստական 98.Նշվածներից ոչ մեկը |  |
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Խնդրում ենք լրացնել տվյալներ ՏՏ բոլոր անդամների վերաբերյալ)

1.3. Խնդրում ենք նշել այն եկամտի աղբյուրները, որոնք ընդհանուր են  ձեր տնային տնեսության համար համար:

|  | 5. Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եկամտի աղբյուր | 6.Ամսական միջին եկամտի չափը /վերջին 6 ամսվա ընթացքում |
| --- | --- | --- |
|  | - Աշխատավարձ - Տարիքային թոշակ - Կրթաթոշակ - Այլ թոշակ - Սոցիալական նպաստ - Դրամական օգնություն արտերկրից - Դրամական օգնություն Հայաստանից - Եկամուտ վարձակալությունից - Այլ |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

1.4 Ո՞վ է ձեր տնային տնտեսությունում  ապահովում ֆինանսական միջոցների մեծ մասը ընտանեկան բյուջեում:  ՑՈՒՑՈՒՄ. մուտքագրել ընտանիքի  համապատասխան անդամի հերթական համարը` արտացոլված  աղյուսակ 1.2 –ում:

1.5. Ինչպիսի՞ պետական աջակցություն եք դուք կամ ձեր ընտանիքի անդամները ստացել 2012 թվին:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՑԱՎԱՐԻՆ – ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

| Սոցիալական աջակցություն | 1. Այո 2. Ոչ |
| --- | --- |
| - Ծերության կենսաթոշակ |  |
| - Հաշմանդամության թոշակ |  |
| - Կերակրողին կորցնելու դեպքում թոշակ |  |
| - Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ |  |
| - Երեխայի ծննդյան նպաստ |  |
| - Աղքատության ընտանեկան նպաստ |  |
| - Գործազրկության նպաստ |  |
| - Միանվագ նպաստ, օգնություն |  |
| - Այլ /նշել/ |  |

|  |  | - Այո 2. Ոչ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ապահովել տան բավարար ջեռուցումը |  |
| 2 | Վճարել տարեկան կտրվածքով մեկ շաբաթյա հանգստի համար |  |
| 3 | Փոխել մաշված կահույքը |  |
| 4 | Գնել բոլորովին նոր հագուստ |  |
| 5 | Գնել միս, հավ, ձուկ առնվազն երկու օրը մեկ |  |
| 6 | Հյուրընկալել ընկերների /առնվազն ամիսը մեկ անգամ |  |
| 7 | Գնել երկու զույգ կոշիկ ամեն եղանակի համար |  |
| 8 | Իրականացնել տան արտաքին հարդարում |  |

  - Ցանկության դեպքում ի վիճակի եք դուք կամ ձեր ՏՏ անդամները

1.7.  Ներկայումս ունե՞ք որևէ վարկ կամ պարտք:

| 1. Այո | 1.1 Գումարի չափը | 1.2 Արժույթը 1. Հայկական դրամ 2. ԱՄՆ դոլար 3. Եվրո 4. Ռուսական ռուբլի |  | 1.3 Աղբյուրը /Հնարավոր է մի քանի պատասխան/ 1. Բանկային /վարկային կազմակերպություն 2. Մասնավոր անձ 99. Այլ_____________ |  |  | 1.4 Գրավադրե՞լ եք օտարվող հող կամ շենք պարտքի/վարկի դիմաց: կիրառելի է միայն սեփական գույքերի համար 1. Այո 2. Ոչ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |

1.8. Ունե՞ք արդյոք անձնական օգտագործման/ կամ ձեր ընտանիքի անդամների կողմից օգտագործվող/ ավտոմեքենա:

- Չունեմ

- Ունեմ մեկ մեքենա

- Ունեմ երկու մեքենա

- Ունեմ երեք և ավել մեքենա

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ

| 2.1 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի կին է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ) | Ոչ մեկ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մանկապարտեզ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Միջնակարգ դպրոց | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 99. Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |  |  |  |  |

| 2.2 Ձեր տնային տնտեսությունից քանի տղամարդ է հաճախում/հաճախել հետևյալ հաստատությունները (խնդրում ենք վերցնել շրջանակի մեջ) | Ոչ մեկ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Մանկապարտեզ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Միջնակարգ դպրոց | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.Պետական միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.Մասնավոր միջնակարգ մասնագիտական հաստատություն (քոլեջ, մասնագիտացված դպրոց) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Պետական ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. Մասնավոր ինստիտուտ/համալսարան | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 99. Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |  |  |  |  |

3. ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ

3.1 Խնդրում ենք նշել տարբեր տեսակի ամսական մոտավոր ծախսերը

| Ծախս | Ամսական միջին ծախսերը (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- |
| - Սնունդ |  |
| - Անձնական տրանսպորտ /ներառյալ բենզին/ |  |
| - Հանրային տրանսպորտ |  |
| - Հագուստ |  |
| - Առողջություն (դեղեր, ծառայություններ) |  |
| - Կրթություն (ուսման վարձ, գրենական պիտույքներ) |  |
| - Բջջային հեռախոս |  |
| - Ֆիքսված հեռախոսակապ |  |
| - Սոցիալական գործառույթներ/ պարտավորություններ |  |
| - Էլեկտրաէներգիայի, գազի և այլ կոմունալ ծախսի հաշիվը |  |
| - Գույքի վարձավճար /եթե վարձով են ապրում/ |  |
| - Տեխնիկա (հեռախոս, կոմպ., հեռուստացույց և այլն) |  |
| - Այլ/ընթացիկ ծախսեր |  |
| Ընդամնեը |  |

4	ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Տրանսպորտի ո՞ր տեսակից են սովորաբար օգտվում Ձեր տնային տնտեսության անդամները և ի՞նչ նպատակով:

| Տրանսպորտի օգտագործման նպատակը | Տրանսպորտի տեսակը |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Երթուղային տաքսի | 2. Ավտոբուս | 3.Տրոլեյբուս | 4.Մետրո | 5. Տաքսի | 6.Անձնական մեքենա | 7.Այլ (խնդրում ենք նշել) | 8. Ոտքով | 98. կիրառելի չի |
| 1. Աշխատանք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Շուկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Հիվանդանոց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Դպրոց/ԲՈՒՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Կրոնական հաստատություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Ժամանց |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ո՞րն է ամենահեռու տարածությունը, որ սովորաբար անցնում եք տրանսպորտով: (կմ)________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Որքա՞ն են կազմում ձեր տնային տնտեսության միջին ամսական տրանսպորտային ծախսերը: (ՀՀ դրամ)______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 Ինչպե՞ս եք գնահատում հասարակական տրանսպորտի վիճակը ձեր համայնքում (երթուղային տաքսիներ, ավտոբուսներ և այլն):

- Գերազանց

- Լավ

- Բավարար

- Անբավարար

97.   Դժվարանում եմ պատասխանել

5. ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՏ ՀՈՂԵՐԸ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5.1 Կարո՞ղ եք ասել, խնդրում եմ, ձեր ՏՏ սեփականությունը հանդիսացող կամ ձեր կողմից օգտագործվող հողերի

և շինությունների մասին, ներառյալ՝ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, վարձակալված և օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով գույքը:

|  | 1.Հող |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.Շենք/շինություն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Սեփական |  |  | 2.Վարձակալած |  |  | 3.Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, առանց գրանցման իրավունքի օգտագործվող |  |  | 1.Սեփական |  |  | 2.Վարձակալած |  |  | 3. Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, առանց գրանցման իրավունքի օգտագործվող |  |  |
| Գույքի տեսակը | Քա նակը | Մակե րեսը (մ2) | Օգտա գործում Քարտ 1 | Քա նակը | Մակե րեսը (մ2) | Օգտա գործում Քարտ 1 | Քա նակը | Մակե րեսը (մ2) | Օգտա գործում Քարտ 1 | Քա նակը | Մակե րեսը (մ2) | Օգտա գործում Քարտ 2 | Քա նակը | Մակե րեսը (մ2) | Օգտա գործում Քարտ 2 | Քա նակը | Մակե րեսը (մ2) | Օգտա գործում Քարտ 2 |
|  | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.3.1 | 2.3.2 | 2.3.3 |
| 1. Միայն հող |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.Հող՝ շինություններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Բնակելի շենք/տուն | x | X | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Բնակարան | x | X | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ոչ բնակելի շենք/շինություն | x | X | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Այլ (նշել) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.2 Քանի՞ սենյակից է բաղկացած ձեր բնակարանը/բնակելի տունը (հարցազրուցավարին՝ հաշվարկում բացառել միայն լոգասենյակը): |  |
| --- | --- |

5.3 Ձեր բնակարանը, բնակելի տունը

- Ամբողջությամբ սեփական է

- Դեռևս մարվում է /գնված է հիփոթեքով

- Վարձակալած է

- Օգտագործվում է (վարձակալություն առանց վարձավճարի)

- Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, առանց գրանցման իրավունքի օգտագործվող

99. Այլ——————————

| 5.4 Ձեր բնակարանի ներկա վիճակը | Այո | Ոչ |
| --- | --- | --- |
| - Տարածքի անբավարարություն | 1 | 2 |
| - Աղմուկ /հարևաններ | 1 | 2 |
| - Այլ աղմուկ (երթևեկություն, գործարան, բիզնես) | 1 | 2 |
| - Ոչ բավարար լուսավորություն | 1 | 2 |
| - Ջեռուցման բացակայություն | 1 | 2 |
| - Կաթող տանիք | 1 | 2 |
| - Պատերի, հատակի, ֆունդամենտի խոնավություն | 1 | 2 |
| - Փթած լուսամուտի շրջանակներ և/կամ հատակ | 1 | 2 |
| - Աղբի խնդիր /ներառյալ երթևեկությունն ու արդյունաբերական թափոնները/ | 1 | 2 |
| - Հանցագործության վտանգ տարածքում | 1 | 2 |
| 99. Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |

- պատկերացումը ծրագրի և դրան վերաբերող խնդիրների մասին

6.1	Երբևէ լսե՞լ եք այս ծրագրի մասին:  			       		1. Այո (Նկարագրել)     2. Ոչ

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

6.2        Դուք ստացե՞լ եք փոխհատուցումների իրավունքների մատրիցան/աղյուսակը:                1. Այո              2. Ոչ

6.3        Դուք ծանո՞թ եք  առկա բողոքարկման գործընթացին:                                                              1. Այո (Նկարագրել)    2. Ոչ

______________________________________________________________________________________________________

6.4  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ առավելությունները/դրական ազդցեությունները:

| No | Ծրագրի առավելությունները | 1. Այո 2. Ոչ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Նոր աշխատատեղերի հնարավորություն |  |  |
| 2 | Բիզնեսի հնարավորություն |  |  |
| 3 | Շրջանում անշարժ գույքի գնի բարձրացում |  |  |
| 4 | Շրջանի հանրային տարածքի ընդհանուր տեսքի բարելավում |  |  |
| 5 | Նոր բնակիչների ներհոսքը |  |  |
| 6 | Քաղաքի այլ մասերին ավելի հեշտ հասանելիություն/ մատչելիություն |  |  |
| 7 | Առավելություն չկա |  |  |
| 99 | Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |

6.5  Խնդրում ենք նշել Ծրագրի արդյունքում հետևյալ թերությունները /բացասական ազդեցությունը ձեր տարածքում :

| No | Ծրագրի թերությունները | 1. Այո 2. Ոչ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Վերաբնակեցում |  |  |
| 2 | Եկամտի նվազում |  |  |
| 3 | Երթևեկության խցանում |  |  |
| 4 | Ճանապարհների անվտանգության նվազում, ավտովթարների վտանգի մեծացում |  |  |
| 5 | Անշարժ գույքի գնի բարձրացում |  |  |
| 6 | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն |  |  |
| 7 | Առևտրականացում |  |  |
| 8 | Բարեկամների, հարևանների, ընկերների հետ շփման հնարավորությունների կորուստ |  |  |
| 9 | Համայնքային վայրերի կորուստ |  |  |
| 10 | Թերություն չկա |  |  |
| 99 | Այլ (խնդրում ենք նշել) |  |  |

6.6 Ի՞նչ միջոցներ կառաջարկեիք Ծրագրի բացասական ազդցեությունները մեղմելու/ նվազագույնի հասցնելու համար:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՎ  ԿԵՆՍԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

(ԱՆՑՈՒՄ  Օտարվող հողերի դեպքում անցնել հարց 7.11)

7.1. Արդյոք ունեք այլ բնակելի տուն կամ բնակարան:

(ՑՈւՑՈՒՄ՝ Հարցնել միայն օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, առանց գրանցման իրավունքի օգտագործվող, վարձակալած և օրենսդրության պահանջների ահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով շինությունների դեպքում, )

- Այո

- Ոչ               7.3

7.2. Եթե այո, ապա որն է ձեզ համար հիմնական առաջնային բնակության վայրը:

- Օտարվող բնակելի տունը, բնակարանը

- Այլ բնակելի տունը/բնակարանը

7.3. Եթե ստիպված լինեիք տեղափոխվել, ապա որտե՞ղ կցանկանայիք տեղափոխվել:

(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրենսդրության պահանջների ահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, օրենսդրության պահանների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով, վարձակալված բնակելի շինություններ ունեցողների դեպքում)

__________________________________________________________________________________________________

7.4. Արդյոք գտել եք բնակելի տուն/բնակարան, որը կցանկանայիք գնել փոխհատուցման գումարով

(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրենսդրության պահանջների ահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով,վարձակալված բնակելի շինություններ ունեցողների դեպքում)

- Այո              հարց 7.6

- Ոչ

7.5. Եթե ոչ, ապա ինչու      ————————— ——————————————————————————

| 7.6. Գնահատեք տեղափոխման գործընթացի արդյունքում հետևյալ խնդիրների կարևորությունը Ձեզ համար: (Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրենսդրության պահանջների ահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով, վարձակալված շինություններ ունեցողների դեպքում) |  | Յուրաքանչյուր պատասխանի դեպքում նշել կարևորության աստիճանը: - Շատ կարևոր խնդիր է - Ավելի շուտ կարևոր է - Ավելի շուտ կարևոր չի - Առհասարակ կարևոր չի |
| --- | --- | --- |
| 1 | Նոր տուն կառուցելու ընթացքում բնակվելու խնդիր |  |
| 2 | Գույքի տեղափոխման ծախսերի խնդիր |  |
| 3 | Տեղափոխման համար աշխատուժի հայթայթման խնդիր |  |
| 4 | Տեղափոխման համար տրանսպորտի հայթայթման խնդիր |  |
| 5 | Փոխհատուցվելուց հետո գնման նպատակով նոր տուն փնտրելու խնդիր |  |
| 6 | Իրավաբանական խորհրդատվություն խնդիր / հարց 7.7-ին, 1, 2, 3 պատասխանների դեպքում |  |
| 7 | Ոչ մի խնդիր |  |
| 99 | Այլ ———————— |  |

7.7 Ինչ բնույթի խորհրդատվության կարիք կունենաք

———————————————————————————————————————————————————

Ցուցում՝ հարցնել միայն հարց  7.6-ում  1, 2, 3 պատասխանների դեպքում

7.8 Որո՞նք են նշված խնդիրների հնարավոր լուծումները:

(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրենսդրության պահանջների ահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով, վարձակալված շինություններ ունեցողների դեպքում)

| 1 | Նոր տուն կառուցելու ընթացքում բնակվելու խնդիր |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Գույքի տեղափախման ծախսերի խնդիր |  |
| 3 | Տեղափոխման համար աշխատուժի հայթայթման խնդիր |  |
| 4 | Տեղափոխման համար տրանսպորտի հայթայթման խնդիր |  |
| 5 | Փոխհատուցվելուց հետո գնման նպատակով նոր տուն փնտրելու խնդիր |  |
| 6 | Իրավաբանական խորհրդատվություն խնդիր |  |
| 7 | Ոչ մի խնդիր |  |
| 99 | Այլ _____ |  |

7.9. Ինչպիսի՞ օգնություն եք ակնկալում Կառավարությունից:

(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրենսդրության պահանջների ահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով, վարձակալված շինություններ ունեցողների դեպքում)

_____________________________________________________________________________________________

7.10 Ինչպես եք կարծում վերաբնակեցումը կունենա որևէ առավելություն, դրական ազդեցություն:

(Ցուցում՝ հարցը տալ միայն օրենսդրության պահանջների ահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով, վարձակալված շինություններ ունեցողների դեպքում)

_____________________________________________________________________________________________

7.11 Ձեր սեփական հողի օտարման դեպքում, ինչպիսի՞ փոխհատուցում կգերադասեիք ստանալ:

(ՑՈՒՑՈՒՄ.  Պատասխանները կարող են լինել մեկից ավելի: ՑՈՒՑՈՒՄ օրենսդրության պահանների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով  օգտագործվողների պարագայում նշել 98)

- Ստանալ նույն կատեգորիայի հող

- Հողի դիմաց ստանալ կանխիկ գումարով փոխհատուցում՝ շուկայական արժեքով

- Չգիտեմ, դեռևս չեմ որոշել

- Կիրառելի չէ (չի հանդիսանում հողի սեփականատերը)

- Այլ  (խնդրում ենք նկարագրել)________________________________________________________

ԱՆՑՈՒՄ.  շենքի/շինության բացակայության դեպքում           7.13

7.12 Եթե ազդեցության ենթակա շենքը/շինությունը գտնվում է ազդեցության ենթակա հողի վրա, ապա խնդրում ենք նշել, թե ինչպես կգերադասեիք օգտագործել/ ծախսել փոխհատուցումը:

(ՑՈՒՑՈՒՄ.  Պատասխանները կարող են լինել մեկից ավելի:)

- Օտարումից հետո այդ նույն հողի մնացած մասում վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները

- Վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները ձեզ պատկանող այլ հողատարածքում

- Վերակառուցել այդ շինություն/շինությունները այլ հողատարածքում, որը դուք կգնեք

- Գնել բնակարան ներկա տեղավայրին մոտ

- Գնել բնակարան մեկ այլ տեղում

- Դեռևս չեմ որոշել (Նշել պատճառը) —————————————————————————

- Այլ (խնդրում եմ նկարագրել)________________________________________________________

7.13 Ներկա շուկայական արժեքով յուրաքանչյուր օտարվող գույքի դիմաց փոխհատուցում ստանալուց հետո, ձեր վիճակը կլինի (Ցուցում՝ հարցը տալ բոլորին)

1. Ավելի լավ, քան մինչև Ծրագիրը

2. Նույնը, ինչպես մինչև Ծրագիրը

3. Ավելի վատ, քան մինչև Ծրագիրը

4.  Չգիտեմ

Խնդրում եմ հիմնավորեք ձեր կարծիքը և նեկայացրեք առաջարկություններ Ծրագրի ավելի հաջող իրականացման համար, եթե այդպիսիք ունեք:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.14 Կա՞ն Ծրագրի հետ կապված այլ խնդիրներ, որոնք կցանկանայիք քննարկել:  _____________________________________________________________________________________________

Իմ կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը ստույգ է և համապատասխանում է իրական փաստերին:  Իմ ստորագրությամբ ես հաստատում եմ, որ ստացել եմ իրավունքների մատրիցան:

______________________________________________________				                                                                                                                                                                    Հարցվողի անուն ազգանունն ու ստորագրությունը

Հավելված 7

Հանրային լսումների ընթացքում ԱԵԱ-երին տրամադրված Ծրագրի տեղեկագիր

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ՏՐԱՆՇ 1

ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Մարտ,  2013

1.Ծրագրի պատմությունը

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

2. Փոխհատուցման իրավասությունն ու իրավունքները

3. Փոխհատուցման դրույքաչափերը

4. Բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմը

5. Իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա հողօգտագործողներին և ինքնակամ շինությունների օգտագործողներին

6. Հաճախակի տրվող հարցեր

7.  Կոնտակտային տվյալներ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԶԲ	Ասիական զարգացման բանկ

ԱՄՔ	Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականություն

ԱԵՏՏ	Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն

ՀՀ դրամ	Հայաստանի Հանրապետության դրամ

ԱԵԱ	Ազդեցության ենթակա անձ

ՀՕՏՇ	Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ ՀՕՏԾ	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր ՄՉՀ	Մանրամասն չափագրման հետազոտություն ՍՏՀ	Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն

ԵՔ	Երևանի քաղաքապետարան

ԵԿՆ ԾԻԳ	Երևանի   կառուցապատման   ներդրումային Ծրագրերի   իրականացման գրասենյակ

ԻԳ	Իրականացնող գործակալություն

ԾԿԽ	Ծրագրի կառավարման խորհուրդ

ՖՆ	Ֆինանսների նախարարություն

1.	ԾՐԱԳՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ   կառավարությունը 48 640 000 ԱՄՆ դոլար փոխառություն է ստացել Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր–Տրանշ 1-ի ֆինանսավորման համար: Ծրագիրը մեկնարկել է 2011թ-ի հուլիսի 19-ին: Փոխառությունը տրամադրվել է 32 տարով, որից 8 տարին համարվում է արտոնյալ: Համաձայն վարկային համաձայնագրի՝ Ծրագիրն ավարտվելու է 2016թ.հունիսի 30-ին:

Սույն Ծրագիրը նախաձեռնվել է ՀՀ կառավարության և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ԱԶԲ-ին ներկայացված խնդրանք-դիմումի արդյունքում` Երևանի և մյուս երկրորդական քաղաքների զարգացման և ենթակառուցվածքի բարելավման ռազմավարական պլանի մշակման նպատակով: Ծրագիր 1-ը կկենտրոնանա քաղաքային տրանսպորտի բարելավման վրա Երևանում՝ համաձայն Երևան քաղաքի 2006 թ.-ի քաղաքային զարգացման  գլխավոր հատակագծի, ինչպես նաև երկրորդական նշանակության քաղաքներում, և նպատակն է խթանել կայուն, ինտեգրված, սոցիալապես հասանելի ու ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ քաղաքային տրանսպորտի համակարգի ստեղծմանը Հայաստանում:

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր- Ծրագիր 1-ի խնդիրներն են` բարձրացնել քաղաքային տրանսպորտի անվտանգությունը և հարմարավետությունը, կրճատել ժամանակային և ֆինանսական ծախսերը:

Ծրագրով նախատեսվում է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները: Ճանապարհային երկու ծրագրերը, որոնք կօգնեն բեռնաթափել քաղաքի կենտրոնը տրանսպորտային միջոցներից, հետևյալներն են՝

- Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոց,

- Շիրակի փողոց – Արտաշատի մայրուղի (ներառյալ՝ Արշակունյաց պողոտայի լայնացումը):

Այս փուլում պատրաստվում է Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏԾ), որի իրականացման համար ՀՀ Կառավարությունը որոշում է ընդունել (No. 990-Ն, ընդունված 2011 թ. Մայիսի 26) բացառիկ գերակա հանրային շահ ճանաչել  հետևյալ ճանապարհային հատվածները `

- Արշակունյաց  պողոտայի  և Շիրակի  փողոցի  խաչմերուկից  մինչև  Արտաշատի  խճուղու Նորագավիթը շրջանցող միջպետական նշանակության մայրուղին,

- Շիրակի փողոցը Ծովակալ Իսակովի պողոտային միացնող մայրուղին:

ՀՕՏԾ-ն գնահատում է Ծրագրի ազդեցությունը և մանրամասնում է իրականացման պլանը անհրաժեշտ փոխհատուցման/վերականգնման միջոցառումների համար: ՀՕՏԾ-ի պատրաստումը հիմնված   է   Հայաստանի   Հանրապետության   համապատասխան   օրենքների/կանոնակարգերի,

2009թ. ԱԶԲ-ի Անվտանգության մեխանիզմների քաղաքականության   (ԱՄՔ) և Ծրագրի Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի (ՀՕՏՇ) վրա: ՀՕՏԾ-ն ներառելու է` 1) Մանրամասն չափագրման հետազոտություն (ՄՉՀ), որը ներառում է ազդեցությանը ենթակա հողակտորների/շենքերի/շինությունների և այլ գույքի ճշգրիտ նկարագրությունը/չափագրումը, 2) Ազդեցությանը ենթակա բոլոր անձանց (ԱԵԱ-ների) և տնային տնտեսությունների մարդահամարը,3)  ԱԵՏՏ-ների սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունը  (ՍՏՀ), 4) ազդեցությանը ենթակա  գույքի մանրամասն գնահատումը, 5) ԱԵԱ-ների հետ խորհրդատվությունները:

2.	ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Բոլոր ԱԵԱ-ները, ովքեր բնակվում, աշխատում, զբաղվում են գործարարությամբ, մշակում են հողը ազդեցության ենթակա տարածքում, իրավասու են ստանալ փոխհատուցում իրենց ազդեցության ենթարկված գույքի դիմաց` հիմնվելով փոփոխված և վերջնականացված նախագծի, հերթական թարմացված մարդահամարի և կորուստների մանրամասն չափագրման հետազոտության վրա: Նաև կապահովվեն վերականգնողական միջոցառումներ, որոնք բավարար օժանդակություն կլինեն ԱԵԱ-ներին՝ բարելավելու կամ առնվազն վերականգնելու մինչև ծրագիրն ունեցած իրենց կենսամակարդակը, եկամուտ վաստակելու կարողությունը և արտադրական մակարդակը:

Կորցրած գույքի նկատմամբ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների բացակայությունը կամ բացասական ազդեցություն կրած զբաղվածության կարգավիճակը, կամ սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը չպետք է խախտեն ԱԵԱ-ի իրավասությունը փոխհատուցման, վերականգնողական միջոցառումների կամ վերաբնակեցման նպատակների նկատմամբ:

Կասեցման ամսաթվից հետո ազդեցության ենթակա տարածքներում բնակություն հաստատող կամ տներ/շինություններ կառուցող/ընդլայնող ԱԵԱ-ները փոխհատուցում ստանալու իրավասություն չեն ունենա: Ծրագրի կասեցման օր է սահմանվում օտարվող սեփականության նկարագրության արձանագրության կազմման օրը:

Ստորև բերված Իրավունքների սխեման դասակարգում է կորուստների տեսակները և փոխհատուցման իրավունքները, ինչպես նաև նախատեսում է նպաստներ խիստ ազդեցության ենթարկված, աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող, տարեցների, կանանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ-ների համար:

Աղյուսակ 1. Իրավունքների սխեմա

| Կորստի տեսակը | Նկարագրություն | Ազդեցության ենթարկված անձինք | Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Գյուղատնտե-սական հողերի վերջնական կորուստ | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողերը՝ անկախ ազդեցության աստիճանից | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներ | Այս ԱԵԱ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով |
| 2. Ոչ գյուղատնտե-սական հողեր | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են իրենց առևտրային նշանակության կամ բնակելի հողերը | Սեփականատեր | Փոխհատուցում` փոխարինման արժեք +15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է) |
|  |  | Վարձակալ (համայնքային, պետական) | Վարձակալը պետք է ստանա փոխհատուցում շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է) )` գումարած 15%-ին համարժեք փոխհատուցում հետևյալ մասնաբաժիններով` մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%, 2) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%, 3) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%, 4) 25 և ավելի տարի` հողի արժեքի 25% |
|  |  | Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա հողօգտագործող | Այս ԱԵԱ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով |
| 3. Ոչ բնակելի կառույցներ/գույք | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են իրենց ոչ բնակելի կառույցները | Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵՏՏ | Շինության կորստի դեպքում` փոխհատուցում փոխարինման արժեքը (շուկայական արժեքից ոչ պակաս ) +15%: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի ։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար։ |
|  |  | Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող հողի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ | Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքով (շուկայական արժեքից ոչ պակաս)՝առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների, գործարքի համար ծախսերի և փրկված նյութերի: |
|  |  | Իրավական գրանցման կարգավիճակ չունեցող հողի վրա ) ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ | Վերականգնման նպաստ փոխարինման արժեքով (առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի)` հանած օրինականացման ծախսերը, առավելագույնը մինչև շուկայական արժեքի 20% : |
| 4. Բերք | Ազդեցության ենթակա բերքի զանգված | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Մեկ տարվա բերքի փոխհատուցում հաշվարկված շուկայական գներով՝ ակնկալվող համախառն բերքի համար: |
| 5. Ծառեր | Ազդեցության ենթակա ծառեր | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Շուկայական գներով հաշվարկված` բերքի արժեքի դրամական փոխհատուցում՝ հիմնված ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա։ |
| 6. Ձեռնարկատիրություն /գործարարություն | Ձեռնարկատիրական գործունեություն | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Ձեռնարկատեր/անհատ ձեռնարկատեր. ա) (մշտական ազդեցության դեպքում) միանվագ փոխհատուցում տարեկան զուտ եկամտի չափով, բ) (ժամանակավոր ազդեցության դեպքում) զուտ եկամտի փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատման մինչև 1 տարի ժամանակահատվածի համար։ Փոխհատուցումը հիմնված է հարկային հայտարարագրի վրա: Հայտարարագրի բացակայության դեպքում ԱԵՏՏ-ը կստանա վերականգնման նպաստ առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատվող ամիսների հաշվարկով` մինչև 1 տարի: Առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը հավասար է նվազագույն աշխատավարձին: |
| 7. Զբաղվածություն | Զվաղվածության ժամանակավոր կորուստ | Աշխատողներ, ովքեր ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունում գրանցված են եղել կասեցման օրից երկու ամիս առաջ | ժամանակավոր ազդեցության դեպքում մինչև վեց ամիս նվազագույն աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատված ամիսների հաշվարկով: |
| 8. Օժանդա-կություն էական ազդեցությունների դեպքում | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի 10 և ավելի տոկոսը | Էականորեն ազդեցության ենթարկված բոլոր ԱԵՏՏ | Ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական հողի մեկ տարվա բերքի չափով միանվագ փոխհատուցում: |
| 9. Օժանդա-կություն վերաբնակեցման դեպքում | Տրանսպորտային ծախսեր | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները | Տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար բավարար գումարների տրամադրում |
| 10. Օժանդակություն խոցելի անձանց |  | Աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող և (կամ) կանանց և (կամ) տարեց անձանց կողմից ղեկավարվող ԱԵՏՏ | 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով դրամական օժանդակության տրամադրում: Ծրագրի իրականացման հետ կապված աշխատատեղերի համար ընտրություն կատարելիս այս անձանց պետք է առաջնայնություն տալ։ |

- ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

Միավորի փոխհատուցման արժեքի գնահատումը.

Անշարժ գույքի կամ անշարժ գույքի նկատմամբ գույքային իրավունքների շուկայական արժեքի գնահատումն իրականացվում է «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Տարբեր առարկաների՝ միավորի դիմաց փոխհատուցման արժեքի գնահատման ԱԶԲ մեթոդաբանությունը հետևյալն է`

1) գյուղատնտեսական նշանակության հողը պետք է գնահատվի շուկայական դրույքաչափերով՝ հաշվի առնելով ազդեցության ուսումնասիրությունից մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հողի վաճառքի ուսումնասիրությունները,

2)  տները/շինությունները պետք է գնահատվեն փոխարինման արժեքով՝ շինության տեսակի, շինանյութերի արժեքի, շինարարության տեսակի, աշխատուժի, տրանսպորտի և այլ շինարարական ծախսերի հիման վրա։ Ամորտիզացիոն մասհանումներ կամ գործառնական ծախսեր չեն կիրառվում: Եթե ԱԵԱ-ն չի ցանկանում տեղափոխվել, ապա վճարումները կկատարվեն մասնակի ազդեցությունների՝ միայն շինության տուժած մասի կամ վերանորոգման համար,

3) տարեկան բերքատվության չափը պետք է գնահատվի առաջին տարվա բերքատվության գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրողի՝ շուկայական զուտ դրույքաչափերով: Այն հնարավոր դեպքում, երբ ԱԵԱ-ն վճարման ենթակա է՝ նրան պետք է տրվի ավելի քան մեկ տարվա փոխհատուցում, առաջին   տարուց   հետո բերքի դիմաց   փոխհատուցում   պետք   է   տրամադրվի   շուկայական համախառն արժեքին համապատասխան,

4) ծառերը պետք է գնահատվեն տարբեր մեթոդաբանությամբ՝ կախված այն հանգամանքից, թե արդյոք կորցրած ծառը փայտանյութ տվող ծառ է, թե պտղատու.

ա.  փայտանյութ  տվող  ծառերը  պետք  է  գնահատվեն  տարիքի  կարգի  հիման  վրա  (ա)

տնկիներ, բ) միջին հասունության ծառեր և գ) հասուն ծառեր), ինչպես նաև փայտի որակի ու ծավալի հիման վրա,

բ. պտղատու ծառերը պետք է գնահատվեն տարիքի հիման վրա (ա) տնկիներ, բ) հասուն ոչ պտղատու ծառեր և գ) հասուն պտղատու ծառեր), «ա» «բ» կարգի ծառերի դիմաց փոխհատուցում պետք է տրամադրվի ներդրված արժեքի հիման վրա, «գ» կարգի ծառերի դիմաց՝ այնքան, որքան որ կազմում է մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը՝ բազմապատկած այն տարիների քանակով, որքան անհրաժեշտ է նոր լրիվ պտղատու ծառ աճեցնելու համար:

Միավորի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերը պետք է գնահատվեն հավաստագրված անկախ գնահատողի կողմից՝ ԱԶԲ-ի կողմից ընդունելի հստակ և թափանցիկ մեթոդաբանության հիման վրա։ Փոխհատուցման գնահատված դրույքաչափերն այնուհետ պետք է ճշգրտվեն և վավերացվեն ԵԿՆ ԾԻԳ-ի կողմից:

4. 	ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴԺԳՈՀՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ

ԱԵԱ-ն իրավունք ունի բողոքարկելու, պարզաբանում պահանջելու ցանկացած որոշման, գործողության վերաբերյալ, որն առնչվում է հողի օտարման և տարաբնակեցման գործընթացի հետ: Այդ իրավունքը ապահովելու նպատակով մշակվել և գործում է բողոքների լուծման մեխանիզմը:

Բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմը ՀՕՏԾ-ի մշակման և իրականացման փուլերում գործում է հետևյալ փուլերով.

Ներկայացված բողոքների լուծման մեխանիզմը չի սահմանափակում դատարան դիմելու ձեր իրավունքը: Դուք կարող եք դիմել դատարան ցանկացած պահին: Դատարանում դուք կարող եք վիճարկել միայն փոխհատուցման չափը:

Ինչպես դիմել Ծրագրի իրականացման գրասենյակ (ԵԿՆ ԾԻԳ):

ԵԿՆ ԾԻԳ-ի վերաբնակեցման մասնագետի դաշտային գրասենյակ:

• Հասցե` Ներքին Շենգավիթ 12փ, թիվ 75 միջնակարգ դպրոց

• Ժամանակացույց. ամեն հինգշաբթի, 15.00-17.00

ԾԻԳ-ի գրասենյակ:

• Հասցե՝ Բյուզանդի 1/3 , 5-րդ հարկ, հեռ.՝ + 374 56 54 87

Էլեկտրոնային փոստով՝

verabnaketsum@yerevan.am

Ինչպես դիմել Երևանի քաղաքապետարան (ԵՔ):

- Հասցե` Արգիշտիի փող. 1, Բուզանդի փող. 1/3 /աշխատանքային ժամերը 9.00-18.00/

Խնդրում ենք բողոքի հետ պարտադիր կցել ԾԻԳ-ի պատասխանը և պահանջը հիմնավորող փաստաթղթերը:

5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԵՆԹԱԿԱ ՀՈՂՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻՆ

Սեփականության իրավունքի (գրանցման) փաստաթղթեր չունեցող բոլոր ԱԵԱ-ները կարող են օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցել իրենց գույքը/սեփականությունը, եթե գույքը Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի (02.05.2001) համաձայն չի գտնվում այսպես կոչված «Կարմիր   գոտում» (վայրեր, որոնք պետականորեն նախատեսված/ճանաչված են հանրային օգտագործման համար` ռազմական նպատակով օգտագործվող տարածքներ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ կամ վայրեր, որոնք նախատեսված չեն բնակության համար (գետի հուն, ռադիոակտիվ նյութերով հարուստ կամ	այլ վտանգավոր կամ բնապահպանական տեսանկյունից անհամապատասխան վայրեր) և համապատասխանում է օրենքով սահմանված այլ պայմաններին:

Երևան  քաղաքի  վարչական  տարածքում  մինչև  2001  թվականի  մայիսի  15-ը  կառուցված անհատական բնակելի տները և դրանց կից բնակելի նշանակության օժանդակ շինությունները, դրանց կառուցման ու սպասարկման համար փաստացի առկա սահմանազատված հողամասերը, որոնց   նկատմամբ   չեն   պահպանվել   սահմանված   կարգով   տրամադրված   քաղաքաշինական գործունեություն իրականացնելու փաստաթղթերը և (կամ) հողհատկացման հիմքերը, եթե դրանք կառուցված  չեն  կամ  չեն  գտնվում  Հայաստանի  Հանրապետության  հողային  օրենսգրքի  60-րդ հոդվածով սահմանված հողամասերի, այդ թվում` ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման գոտիներում, չեն հակասում քաղաքաշինական նորմերին, չեն առաջացնում սերվիտուտ, համարվում են  այն տիրապետող  ֆիզիկական  անձի  սեփականությունը  («Երևան   քաղաքում իրավունք	հաստատող	փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի  մասին»  2008  թվականի հունիսի  6-ի  Հայաստանի  Հանրապետության  օրենք, հոդված 1, 2, 3): Նույն սկզբունքը գործում է նաև Երևան քաղաքի վարչական տարածքում մինչև 2001 թվականի մայիսի 15-ը ԱԵԱ-ին պատկանող` բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար օրենսդրության պահանների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամ գրանցված իրավունքով հողամասերին կից ավել օգտագործվող` մինչև 300 քառակուսի մետր սահմանազատված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի և դրանց վրա կառուցված բնակելի տների ու բնակելի նշանակության օժանդակ շինությունների օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման պարագայում: 300 քառակուսի մետրից ավելի մեծ հողատարածքներ ունեցող ԱԵԱ-ները ևս կարող են օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ իրականացնել իրենց գույքի/սեփականության գրանցումը, բայց նրանք պետք է վճարեն օրենքով սահմանված կադաստրային գումարը: Որպեսզի ԱԵԱ-ներն օրենքով սահմաննված կարգով իրականացնեն իրենց գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, նրանք պետք է նախաձեռնեն այդ գործընթացը` համաձայն գործող կանոնակարգի: ԻԳ-ն կաջակցի այն ԱԵԱ-ներին, որոնք կսկսեն օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման գործընթացը: Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման ծախսերը կարող են վճարվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության/ԵՔ-ի կողմից տրամադրվող փոխհատուցման գումարից, եթե ԱԵԱ-ն համաձայն է:

Փոխհատուցում ստանալու իրավունքից օգտվելու համար Դուք պետք է հաստատեք Ձեր կարգավիճակը: ԵԿՆ ԾԻԳ-ի գրասենյակ պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը (առկայության դեպքում).

- Հողօգտագործողի/ների անձնագրի պատճեն/ները

- Ջրօգտագործման պայմանագրի և/կամ հողամասի վարձակալության վարձավճարների և ջրօգտագործման վճարների անդորրագրերի բնօրինակները

- Տեղեկանք վարչական շրջանից հողամասի փաստացի օգտագործման վերաբերյալ՝ հողամասի մակերեսի նշումով

- Տեղեկանք թաղային լիազորից հողամասի փաստացի օգտագործման վերաբերյալ՝ հարակից հողօգտագործող 5/հինգ/ հարևանների վկայությամբ և ստորագրությամբ /կցելով հարևան հօղօգտագործողների անձնագրերի պատճենները

- Պարզաբանումների համար կարող եք դիմել ԵՔ ԾԻԳ-ի գրասենյակ

6. ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

- Հնարավո՞ր է արդյոք, որ շինարարությունը սկսվի ինչ փոխհատուցումների տրամադրումը.

Կապալառուն չի սկսելու շինարարություն Ծրագրի ՀՕՏ ազդեցությունների շրջանակում գտնվող որևէ հատվածում, մինչև` ա) ՀՕՏԾ ամբողջական իրականացումը, բ) համաձայնեցված փոխհատուցման տրամադրումը և վերականգնման օժանդակության ապահովումը և գ) ազդեցության ենթակա տարածքների ազատումը:

Հողի ձեռքբերումը սեփականության  օտարման  վարույթով  կապված  է երկար ընթացակարգերի հետ և հաճախ կարող է դիմադրության հանդիպել: Ծրագրի շրջանակներում նման մոտեցմամբ պետք է գործել միայն ծայրահեղ դեպքերում, երբ ԱԵԱ-ի և ԵՔ-ի միջև բանակցությունները ձախողվում են, և ենթածրագրի իրագործելու համար չկա մատչելի այլընտրանքային հող: Այնուամենայնիվ, նման դեպքերում, ԵՔ-ն չպետք է զբաղեցնի անհրաժեշտ հողամասերը, մինչև ա) օրենքով  սահմանված  կարգով  համապատասխան  դատական  վարույթ  չսկսվի, բ)  դատական արգելք չսահմանվի, և դրա մասին ըստ սահմանված կարգի չտեղեկացվի ԱԵԱ-ին և գ) փոխհատուցման/վերականգնման գումարները չփոխանցվեն դատարանի դեպոզիտային հաշվին:

- Եթե ես չունեմ բանկային հաշիվ, պարտավո՞ր եմ արդյոք փոխհատուցումը ստանալու համար վճարել բանկային հաշվի բացման համար.

Դուք կարող եք ստանալ փոխհատուցում անմիջապես ձեր անձնական բանկային հաշվեհամարի վրա: Այդ հաշվեհամարը պետք է նշված լինի հողի օտարման պայմանագրում: Եթե դուք չունեք բանկային հաշվեհամար, ապա ձեր փոխհատուցման գումարը կփոխանցվի այն բանկի ձեր անունով բացված ժամանակավոր հաշվեհամարին, որի հետ կհամագործակցի  ԵՔ ԾԻԳ-ը :

- Եթե սեփականատերը գտնվում է Հայաստանից դուրս, ինչպե՞ս նա կարող է ստանալ փոխհատուցումը.

Եթե սեփականատերը գտնվում է Հայաստանից դուրս, ապա նա կարող է ուղարկել նոտարով վավերացված լիազորագիր այլ անձի անունով, օրինակ` իր հարազատի կամ մոտ ընկերոջ, հողի օտարման պայմանագիրը ստորագրելու և փոխհատուցումը ստանալու համար: Կարող եք խորհրդակցել նոտարների կամ ԵՔ ԾԻԳ-ի իրավաբանների հետ լիազորագրի ձևի վերաբերյալ: Որևէ մեկին լիազորելուն պես, խնդրում ենք տեղեկացնել ԵՔ ԾԻԳ-ին և   համապատասխան աշխատակիցներին տրամադրել լիազորագրի պատճենը և այդ անձնավորության կոնտակտային տվյալները: Եթե չկնքվի օտարման պայմանագիրը, ապա ձեր գույքը կօտարվի դատական կարգով, և փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվեհամարին:

- Եթե սեփականատերը մահացած է, ինչպե՞ս է տրամադրվում փոխհատուցումը:

Եթե  սեփականատերն ունի ժառանգներ, ապա փոխհատուցումը կվճարվի  նրանց համապատասխան ժառանգության փաստաթղթերը ձևակերպելուց հետո: Եթե ժառանգներ չկան, ապա փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվին: Խնդրում ենք դիմել նոտարներին կամ ԵՔ ԾԻԳ-ի իրավաբաններին փաստաթղթերի ձևակերպման գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվություն ստանալու համար:

- Ինչպե՞ս է վճարվելու փոխհատուցումը.

Փոխհատուցման վճարումը ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում կարևորագույն փուլերից մեկն է:

Նախատեսված քայլերն են`

ա.Տեղափոխման	և	վերաբնակեցման	բյուջեի	հատկացումը պետական գանձապետարանին ՖՆ-ի կողմից:

բ.ԱԵԱ-ների համար լավագույն պայմաններ ապահովող առևտրային բանկերի ընտրությունը: ԱԵԱ-ները կարող են նաև գործել իրենց առկա բանկային հաշիվների միջոցով:

գ.  Գույքի օտարման պայմանագրի ստորագրում:

դ. Փոխհատուցման գումարի փոխանցումը ԾԻԳ-ի հաշվեհամարին:

ե. Փոխհատուցման և նպաստների փոխանցումը ԱԵԱ-ների բանկային հաշիվներին:

զ. Սեփականության տարածքի ազատումը օտարման  պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 3շաբաթվա ընթացքում:

է. Հողի/շինության սեփականատեր դառնալը Հայաստանի Հանրապետության կողմից:

- Ի՞նչ պետք է ես ունենամ հողի օտարման պայմանագիրը ստորագրելիս.

Բոլոր անձինք, ովքեր ունեն անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք, պետք է ներկայանան նոտարական գրասենյակ:

Եթե սեփականատերը չի կարող ներկայանալ, ապա պետք է ներկայացվի լիազորագիր մեկ այլ սեփականատիրոջ անունով:

Պետք է ներկայացվեն ստորև նշված փաստաթղթերի բնօրինակները.

1.	Անձնագիրը

2.	Սեփականության վկայականը

3.	Եթե բացի սեփականատիրոջից կան գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող այլ անձինք, ապա պետք է ներկայացվի սեփականության իրավունքի վկայականը (օրինակ` վարձակալության վկայականը, գրավի վկայականը):

4.	Ամուսնության վկայական:

Ամուսինները համարվում են համասեփականատերեր, նույնիսկ եթե սեփականությունը նրանցից

մեկի անունով է:

- Ի՞նչ կարող է լինել, եթե սեփականատերը հրաժարվում է պայմանագիրը ստորագրելուց.

Տվյալ դեպքում կկիրառվի հարկադիր օտարման գործընթաց: Ծրագրի համար հարկադիր օտարումներ կկիրառվեն միայն բացառիկ դեպքերում, երբ ԱԵԱ-ի և ԵՔ ԾԻԳ-ի միջև բանակցությունները ձախողվեն: Քաղաքապետարանը չի զբաղեցնի անհրաժեշտ հողակտորները մինչև.

- օրենքով սահմանված պատշաճ դատական գործընթացի նախաձեռնումը,

- փոխհատուցման/վերականգնման գումարների փոխանցումը դատարանի հաշվին,

- դատարանի որոշման ընդունումը և ուժի մեջ մտնելը:

Համաձայն  «Հասարակության  և  պետության  կարիքների  համար  սեփականության  օտարման մասին» ՀՀ օրենքի` դատական կարգով սեփականության օտարման գործընթացը հետևյալն է`

- Ձեռքբերողը   պետք է ուղարկի   սեփականության օտարման   պայմանագրի նախագիծը գույքի սեփականատիրոջը և բոլոր   այն անձանց, ովքեր ձեռք բերվող   գույքի նկատմամբ ունեն որևէ գույքային իրավունք:

- Եթե    օտարման  պայմանագրի  նախագիծը  ուղարկելուց  հետո  3  ամսվա  ընթացքում  չի ստորագրվում օտարման պայմանագիրը, ապա Երևանի Քաղաքապետարանը կարող է սկսել  դատարան  դիմելու  գործընթացը` սեփականության  իրավունքի  փոխանցման համար:

- Երևանի Քաղաքապետարանը պետք է դատարանի դեպոզիտ հաշվին փոխանցի փոխհատուցման հաշվարկված արժեքը, որը պետք է վճարվի ԱԵԱ-ին և պետք է ծանուցի այդ մասին սեփականատիրոջը և սեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց: Եթե ԱԵԱ-ն ստանում է դեպոզիտ հանձնված գումարը, ապա սեփականության օտարման պայմանագիրը համարվում է կնքված:

- Եթե  Օտարման  պայմանագիրը  չի  ստորագրվում  փոխհատուցման  գումարը  դեպոզիտ հանձնելուց հետո 7 օրվա ընթացքում, ապա ԵՔ-ն պետք է մեկամսյա ժամկետում սեփականության օտարման հայց ներկայացնի դատարան: Դատարանում կարող է քննարկվել միայն առաջարկվող փոխհատուցման գումարը:

- ԵՔ-ն իրավունք ունի սեփականությունն օտարել միայն դատարանի որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից:

- Որտեղի՞ց ես կարող եմ ձեռք բերել Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը.

Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատճենը կարող եք վերցնել ԵՔ Ծրագրի իրականացման գրասենյակից: Հաստատման պահից սկսած՝  փաստաթուղթը տեղակայված կլինի ԵՔ-ի և ԱԶԲ ինտերնետային կայքերում: Համապատասխան կոնտակտային տվյալները տրված են սույն տեղեկագրի վերջում:

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Եթե Դուք ունեք հարցեր կամ Ձեզ հարկավոր է խորհրդատվություն, խնդրում ենք դիմել ԵՔ ԾԻԳ

և ԱԶԲ ներկայացուցիչներին

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ  1

ԵՔ ԾԻԳ

Բյուզանդի 1/3, 5-րդ հարկ

0001, Երևան, Հայաստան

Հեռ: + 374 10  56 54 87

Ասիական Զարգացման Բանկ Հայաստանում ռեզիդենտ առաքելություն Վազգեն Սարգսյան 10,  Piazza Grande,

3 հարկ; գրասենյակներ 79, 80, 81

0010, Երևան, Հայաստան

+374 10  54 63 73 www.adb.org

Հավելված 8

Հանրային լսումների ընթացքում ԱԵԱ-երին տրամադրված Գնահատման մեթոդաբանության տեղեկագիր

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀ

ծրագրի փոխհատուցումների տրամադրման հաշվարկի մեթոդաբանությունը

Տեղեկագիր

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի N 273-Ն որոշմամբ հաստատվել է «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի` հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և փոխհատուցումների տրամադրման հաշվարկի մեթոդաբանությունը

1. Հողի կորստի փոխհատուցման մեթոդաբանություն

  - Ընդհանուր մոտեցում

Ազդեցության ենթակա հողամասի դիմաց փոխհատուցում ստանում են հողամասի սեփականատերերը, վարձակալները, գույքի նկատմամբ իրավուքների գրանցման ենթակա հողօգտագործողները և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողները, և յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանվում է փոխհատուցման հաշվարկի հատուկ մոտեցում: Ընդհանրացված տեսքով այն ներկայացված է ստորև նկարում:

Աղյուսակ 72. Գյուղատնտեսական  և ոչ գյուղատնտեսական հողի փոխհատուցում

1.2.Հողամասի փոխարինման արժեքի գնահատում

Հողամասի շուկայական արժեքը որոշվում է համեմատական մեթոդով` նմանատիպ հողամասերի վաճառքի վերաբերյալ արժանահավատ, առնվազն երեք միավոր քանակությամբ շուկայական տեղեկատվության համեմատության արդյունքում:

Հողի գնի վրա էական ազդեցություն ունեցող համեմատության հիմնական տարրերն են`

- Տեղադրությունը, դիրքը և թեքությունը,

- տրանսպորտային մատչելիությունը,

- շուկայի վիճակը, վաճառքի պայմանները և ժամանակը,

- ֆիզիկական բնութագրերը (մակերես, լայնություն, երկարություն, երկրաչափական կառուցվածք, ճակատային մասը և այլն),

- ենթակառուցվածքների առկայությունը և հնարավորությունը,

- հողամասը, ոռոգման ջրի առկայությունը,

- քարքարոտությունը և այլն:

Այս մեթոդով գնահատման արդյունքում ամեն գույք ունի իր գինը: Կից հավելվածում ներկայացված են մեկ ճանապարհային հատվածի հողամասերի քառակուսի մետրի նվազագույն, առավելագույն և միջին արժեքները` ըստ հողամասերի:

2. Շինության կորստի փոխհատուցման մեթոդաբանություն

2.1.Ընդհանուր մոտեցում

Օտարվող շինությունների համար փոխհատուցում ստանում են ինչպես օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցում ունեցող շինությունների սեփականատերերը, այնպես էլ ինքնակամ շինությունների օգտագործողները: Յուրաքանչյուր խմբի համար սահմանվում է փոխհատուցման հաշվարկի հատուկ մոտեցում: Ընդհանրացված տեսքով այն ներկայացված է ստորև նկարում:

Աղյուսակ 73. Բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների փոխհատուցում

| Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցմամբ և ինքնակամ ԲՆԱԿԵԼԻ շինություններ | Գրանցված ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ շինություններ | Ինքնակամ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ շինություններ գրանցված հողամասի վրա | Ինքնակամ ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ շինություններ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի վրա |
| --- | --- | --- | --- |
| փոխարինման արժեք+ 15% | փոխարինման արժեք+ 15% | փոխարինման արժեք | փոխարինման արժեք՝ հանած օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցման ծախսեր /ոչ ավել քան 20 % |

2.2.Շինությունների փոխարինման արժեքի գնահատում

273-Ն որոշման պահանջների համաձայն՝ փոխարինման արժեքը շենքերի և շինությունների, շինանյութերի և աշխատուժի տվյալ պահի շուկայական իրական գինն է` առանց ամորտիզացիոն մասհանումների կամ վերաօգտագործվող շինանյութի համար մասհանումների:

Փոխարինման արժեքը գնահատման ամսաթվի դրությամբ շուկայական գներով հաշվարկված ծախսերն են, որոնք կպահանջվեն նույնատիպ նոր շենքի (շինության) կառուցման համար՝ օգտագործելով գնահատվող շենքի (շինության) կառուցման համար օգտագործված նյութերը և տեխնոլոգիաները:

Անշարժ գույքի գնահատման նպատակով շենքերի և շինությունների վերարտադրման (կամ փոխարինման) ծախսերը հաշվարկվում են որպես.

- ուղղակի (օրինակ` նյութերի, արտադրանքների և ինժեներական ցանցերի ու համակարգերի ձեռքբերման ծախսերը, շինարարների աշխատավարձը, շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերը, ժամանակավոր կառուցված շենքերի և շինությունների հետ կապված ծախսերը, անվտանգության գծով միջոցառումների, պահեստատրանսպորտային և տեղական շուկայում որպես նորմատիվ ընդունված այլ ծախսերը, կապալառուի վերադիր ծախսերը և շահույթը) և

- անուղղակի (օրինակ` նախագծման, նախահաշվի կազմման, տեխնիկական և այլ վերահսկողության ծախսերը, խորհրդատվությունների, իրավաբանական, հաշվապահական և աուդիտորական ծառայությունների վճարները, շինարարության ֆինանսավորման հետ կապված ծախսերը, գովազդի, շուկայի մարքեթինգի և օբյեկտի վաճառքի հետ կապված ծախսերը, ձեռնարկատիրոջ վարչական և այլ ծախսերը) ծախսերի հանրագումար:

Բարելավումների (ենթակառուցվածքների) փոխարինման արժեքը հաշվարկվում է վերը նշված մեթոդաբանությամբ`

Պարիսպների պարագայում փոխարինման արժեքը հաշվարկվում է՝ կախված նյութից: Ջարդոնից կառուցված պարիսպների պարագայում փոխհատուցման գումարը հաշվարկվում է նույն գծամետրով մետաղական պարսպի (մետաղական ցանցից) արժեք:

Այս մեթոդով գնահատման արդյունքում ամեն շինություն ունի իր գինը: Կից հավելվածում ներկայացված են մեկ ճանապարհային հատվածի շինությունների քառակուսի մետրի նվազագույն, առավելագույն և միջին արժեքները` ըստ տեսակների:

3. Մշակաբույսի կորստի փոխհատուցման մեթոդաբանություն

Մշակաբույսերի դիմաց փոխհատուցումը տրամադրվում է այնքան, որքան կազմում է մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը: Մեկ քառակուսի մետրից մշակաբույսի կորուստը հաշվարկվում է մշակաբույսի բերքատվության և մեկ կիլոգրամի արժեքի արտադրյալի միջոցով:

- Ծառերի կորստի փոխհատուցման մեթոդաբանություն

Տնկիների և հասուն ոչ պտղատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը տրամադրվում է ներդրված արժեքի հիման վրա:

Տնկիի փոխհատուցման արժեքը առանց տնկելու տնկիի շուկայական արժեքի և  տնկիի տնկման ծախսերի գումարն է:

Հասուն ոչ պտղատու ծառի շուկայական արժեքը հաշվարկվում է պտղատու ծառի պահպանման համար անհրաժեշտ տարեկան միջոցառումների (ծառի էտ, բնի սպիտակեցում, ոռոգում, պարարտացում, կուլտիվացիա, ծառի սրսկում, բաժակների փխրեցում) ծախսերը՝ բազմապատկած ծառի տարիքով, որին էլ գումարվում է տնկիի շուկայական արժեքը:

Պտղատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը տրամադրվում է այնքան, որքան կազմում է մեկ տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեքը՝  բազմապատկած այն տարիների քանակով, որքան անհրաժեշտ է նոր լրիվ պտղատու ծառ աճեցնելու համար:

Փայտանյութ տվող ծառերի դիմաց փոխհատուցումը հաշվարկվում է ծառից ստացվող շինափայտի և վառելափայտի ծավալի հիման վրա: Ընդհանուր փոխհատուցումը կազմում է 1 խորանարդ մետրի (խմ) շինափայտի շուկայական արժեքը՝ բազմապատկած շինափայտի ծավալով, 1 խմ վառելափայտի շուկայական արժեքը՝ բազմապատկած վառելափայտի ծավալով:

- ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԽՈՑԵԼԻ ԱՆՁԱՆՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ Նպաստներ

Սոցիալապես խոցելի են՝

- այն ընտանիքները, որոնք հաշվառված են ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում և ստանում են ընտանեկան նպաստ.

- միայնակ կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) այլ չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները.

- տարիքային կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունները, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները:

Սոցիալապես խոցելի անձանց տրամադրվելու է միանվագ դրամական փոխհատուցում 6 ամսվա համար` յուրաքանչյուր ամսվա համար` նվազագույն ամսական աշխատավարձի (35,000 ՀՀ դրամ) չափով: Ընդհանուր նպաստը կազմում է 210,000 ՀՀ դրամ:

- Օժանդակություն էական ազդեցությունների դեպքում

Էական ազդեցությամբ փոխհատուցվելու են այն ազդեցության ենթարկված անձինք, ովքեր կա՛մ կորցնում են իրենց գյուղատնտեսական եկամտի 10%-ը, կա՛մ վերաբնակեցվում են:

10% գյուղատնտեսական եկամտի կորստի դեպքում ԱԵԱ-ն ստանում է ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական հողի մեկ տարվա բերքի չափով միանվագ փոխհատուցում:

Վերաբնակեցվելու դեպքում՝ 6 ամսվա վերաբնակեցման նպաստ՝ նվազագույն աշխատավարձի (35,000 ՀՀ դրամ) չափով: Ընդհանուր նպաստը կազմում է 210,000 ՀՀ դրամ:

- Օժանդակություն վերաբնակեցման դեպքում

Լրացուցիչ նպաստ տրամադրվելու է նաև բնակավայրից և ոչ բնակելի շինություններից վերաբնակեցվող տնային տնտեսություններին:

Բնակավայրից և ոչ բնակելի շինություններից վերաբնակեցման դեպքում  նախատեսված օժանդակությունը ներառում է տրանսպորտային և տեղափոխման ծախսերը:

Տրանսպորտային ծախսերը հաշվարկվում են՝ կախված տեղափոխմանը ենթակա գույքի ծավալից, ներառյալ աշխատուժի, վարձվող տրանսպորտի ծախսերը տեղափոխման ենթակա գույքը 20կմ հեռավորության վրա տեղափոխելու համար: Տեղափոխման ծախսերը որոշվում են՝ համաձայն շուկայում ընդունված բեռնափոխադրող մի քանի կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ծառայությունների միջին արժեքի: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նմանատիպ կազմակերպություններն առաջարկում են բեռնատար փոքր մեքենաներ (ԳԱԶԵԼ) և մեծ բեռնատար մեքենաներ (ԳԱԶ-52 կամ ԶԻԼ 131 կահույք և կենցաղային իրեր տեղափոխելու համար, ՄԱԶ մակնիշի ավտոկռունկ և ԿԱՄԱԶ մակնիշի քարշակ՝ ՕԴԱԶ մակնիշի կիսակցորդով ոչ ստանդարտ եզրաչափքեր ունեցող գույք տեղափոխելու համար), և ծառայությունը հաշվում են կախված երթուղու քանակից և երկարությունից, տեղափոխվող գույքի քանակից և գտնվելու հարկից, վերելակի առկայությունից, ինչպես նաև մեկ հատ գույքի եզրաչափքերից:

Բնակավայրից վերաբնակեցվողների պարագայում կտրամադրվի նաև մեկ ամսվա համար կենսապահովման ծախսերը հոգալու համար բավարար գումար:

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀ

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ եվ զբաղվածության կորստի ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

Տեղեկագիր

1. Ձեռնարկատիրական գործունեության վրա ազդեցությունը

Փոխհատուցում՝ հարկային հայտարարագրեր կամ այլ հարկային տվյալներ/հավաստագրեր ներկայացնող ազդեցության ենթակա կողմերին

1) ավելացված արժեքի հարկ վճարող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն տարեկան զուտ շահույթի/եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է հարկային մարմին ներկայացրած նախորդ տարվա շահութահարկի (ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների մասին) հաշվարկում նշված հարկվող շահույթի (հարկվող եկամտի) և շահութահարկի (եկամտահարկի) գումարի տարբերության չափով` կիրառելով հարկ վճարողի համախառն եկամտի մեջ ազդեցության գոտում գտնվող տնտեսական գործունեությունից եկամտի տեսակարար կշիռը.

2) ավելացված արժեքի հարկ չվճարող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն տարեկան զուտ շահույթի/եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է հարկային մարմին ներկայացրած նախորդ տարվա շահութահարկի (ֆիզիկական անձի տարեկան եկամուտների) պարզեցված հաշվարկում նշված հարկվող շահույթի (հարկվող եկամտի) և շահութահարկի (եկամտահարկի) գումարի տարբերության չափով` կիրառելով հարկ վճարողի համախառն եկամտի մեջ ազդեցության գոտում գտնվող տնտեսական գործունեությունից եկամտի տեսակարար կշիռը:

3) հաստատագրված վճար վճարող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն միայն ազդեցության գոտում իրականացվող տնտեսական գործունեության համար տարեկան զուտ շահույթի/եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է հաստատագրված վճարի մեջ օրենքով սահմանված շահութահարկի (եկամտահարկի) հաշվարկային մեծության հիման վրա հաշվարկված նախորդ տարվա հարկվող շահույթի (հարկվող եկամտի) և հաշվարկային շահութահարկի (հաշվարկային եկամտահարկի) գումարի տարբերության չափով:

4) արտոնագրային վճար վճարող ֆիզիկական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն միայն ազդեցության գոտում իրականացվող տնտեսական գործունեության համար տարեկան զուտ եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում 1 տարվա չափով, իսկ ժամանակավորի դեպքում` մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվում է արտոնագրային վճարի մեջ օրենքով սահմանված եկամտահարկի հաշվարկային մեծության հիման վրա հաշվարկված նախորդ տարվա հարկվող եկամտի և հաշվարկային եկամտահարկի գումարի տարբերության չափով:

Հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություն/տեղեկանք չներկայացնող ազդեցության ենթակա կողմերի փոխհատուցումը`

1) մշտական ազդեցության ենթակա իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություններ/տեղեկանք չեն ներկայացնում, կստանան միանվագ փոխհատուցում նվազագույն աշխատավարձի չափով` 12 ամսվա համար.

2) ժամանակավոր ազդեցության ենթակա իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություններ/տեղեկանք չեն ներկայացնում, կստանան միանվագ փոխհատուցում նվազագույն աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների համար: Ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր դադարեցման ամիսների քանակը կհաշվարկվի ճանապարհի որոշակի հատվածում պլանավորված ծրագրային այնպիսի աշխատանքների տևողությամբ, որոնք կազդեն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա:

Ծրագրային աշխատանքների իրականացման արդյունքում ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման երկարաձգման դեպքում տրվում է հավելյալ փոխհատուցում շինարարական աշխատանքների լրացուցիչ ամիսների համար, բայց ոչ ավելի, քան 12 ամիս:

Ձեռնարկատիրական գործունեության պետական գրանցման և լիցենզիայի ձեռքբերման գումարների փոխհատուցումը՝

1) ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական դադարի դեպքում հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություն/տեղեկանք ներկայացնող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն նաև պետական գրանցման համար կատարված ծախսերի և գործունեության լիցենզիայի համար սահմանված պետական տուրքի ամբողջ գումարի չափով: Այն լիցենզիաները, որոնք տրամադրված են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, միայն տվյալ վայրում գործունեություն իրականացնելու համար («Վ» տառի նշումով գործունեության տեսակներ) և չեն դադարեցվում, այլ վերաձևակերպվում են իրավաբանական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) գործունեության իրականացման այլ հասցեի համար, փոխհատուցվում է լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի գումարը.

2) ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր դադարի դեպքում հարկային հաշվարկ կամ այլ հարկային տեղեկություն/տեղեկանք ներկայացնող իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը կփոխհատուցվեն այն լիցենզիաների մասով, որոնց համար սահմանված է տարեկան պետական տուրք, փոխհատուցման գումարը հաշվարկվում է տարեկան պետական տուրքի գումարի 1/12-ի և գործունեության ժամանակավոր դադարեցման ամբողջական ամիսների արտադրյալի չափով:

- ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

Փոխհատուցման են ենթակա այն գրանցված աշխատողները, ովքեր աշխատել են ազդեցության ենթակա կազմակերպությունում, ազդեցության գնահատման հետազոտությունների/ազդեցության ենթակա անձանց հաշվառման օրվա դրությամբ (12 ապրիլի, 2012թ.) երկու ամսվանից ոչ պակաս, և որոնց համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվարկվում են պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ:

Փոխհատուցման հաշվարկը կատարվում է հետևյալ սկզբունքներով`

1) ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական դադարեցման դեպքում (մշտական ազդեցություն) աշխատողը կստանա միանվագ փոխհատուցում վեց ամսվա համար` յուրաքանչյուր ամսվա համար` միջին ամսական աշխատավարձի չափով.

2) ձեռնարկատիրական գործունեության ժամանակավոր դադարեցման դեպքում (ժամանակավոր ազդեցություն) աշխատողը կստանա միանվագ փոխհատուցում գործունեության դադարեցման ամիսների համար՝ յուրաքանչյուր ամսվա համար` միջին ամսական աշխատավարձի չափով, բայց գումարային ոչ ավելի, քան վեց ամսվա համար:

Հավելված 9

Հանրային լսումների արձանագրությունը Արգավանդի մայրուղի-Շիրակի փողոցի արևմտյան հատվածում

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 1-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի հանրային լսման

(Արգավանդի և Շիրակի  հատվածներ)

Օրը/ժամը.		06 մայիսի, 2013թ. 16։00 -18։00

Վայրը.	Ներքին Շենգավիթ 12փ, թիվ 75 միջնակարգ դպրոց

Հանդիպումը վարում էին.

Արմեն Բադալյան` ծրագրի ղեկավար, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 1, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի  իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ,

Նարինե Հակոբյան՝ տարաբնակեցման  մասնագետ, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 1, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի  իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ:

Մասնակցում էին՝

- Տիգրան Գրիգորյան՝ գնահատող կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչ (Uptime LLC),

- Վարդան Աղբալյան՝ անկախ մոնիտորինգային կազմակերպության փորձագետ (AM Partners),

- Արաքսյա Բեժանյան՝ գենդերային մասնագետ (AdInfoSys Management Institute CJSC)

- Կատյա Ռեյնհոլզ՝ հաղորդակցման և հանրային կապերի մասնագետ,

( SWEROD international),

- Վարդան Կարապետյան՝ տեխնիկական մասնագետ, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ-1«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի  իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ,

- Կարեն Ջեյրանյան՝ ինստիտուցիոնալ ամրապնդման մասնագետ, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ-1, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի  իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ,

- Աննա Մալիկոյան՝ հաղորդակցման և հանրային կապերի մասնագետ, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ-1, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի  իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ:

Նիստի օրակարգում ներկայացված էին հետևյալ հարցերը՝

- Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 1-ի  հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի ներկայացում,

- Գնահատման մեթոդաբանության ներկայացում,

- Հարց և պատասխան:

Հանդիպման բացում.

Հանդիպումը ողջույնի խոսքով բացեց Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 1-ի ղեկավար Արմեն Բադալյանը, որից հետո հակիրճ ներկայացրեց Ծրագիրը, իրազեկելով, որ ՀՀ կառավարությունը 48 640 000 ԱՄՆ դոլար փոխառություն է ստացել Ասիական զարգացման բանկից՝ Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր  Տրանշ 1-ի ֆինանսավորման համար։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2011թ-ի հուլիսի 19-ին։ Փոխառությունը տրամադրվել է 32 տարով, որից 8 տարին համարվում է արտոնյալ։ Համաձայն վարկային համաձայնագրի Ծրագիրն ավարտվելու է  2016թ.-ի հունիսի 30-ին։

Նա նաև նշեց, որ սույն Ծրագիրը նախաձեռնվել է ՀՀ կառավարության և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Ասիական զարգացման բանկին ներկայացված խնդրանք-դիմումի արդյունքում` Երևանի և երկրորդական քաղաքների զարգացման և ենթակառուցվածքի բարելավման նպատակով։  Ծրագիր 1-ը կկենտրոնանա քաղաքային տրանսպորտի բարելավման վրա Երևանում, համաձայն Երևան քաղաքի 2006 թ.-ի քաղաքային զարգացման գլխավոր հատակագծի, ինչպես նաև երկրորդական նշանակության քաղաքներում, և նպատակն է խթանել կայուն, ինտեգրված, սոցիալապես հասանելի ու ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ քաղաքային տրանսպորտի համակարգի ստեղծմանը Հայաստանում։

Արմեն Բադալյանը հավելեց, որ Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 1-ի խնդիրներն են` բարձրացնել քաղաքային տրանսպորտի անվտանգությունը և հարմարավետությունը, կրճատել ժամանակային և ֆինանսական ծախսերը։ Ծրագրով նախատեսվում  է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները։ Ճանապարհային երկու ծրագրերը, որոնք կօգնեն բեռնաթափել քաղաքի կենտրոնը տրանսպորտային միջոցներից, հետևյալներն են՝

- Արգավանդի մայրուղի – Շիրակի փողոց,

- Շիրակի փողոց – Արտաշատի մայրուղի (ներառյալ՝ Արշակունյաց պողոտայի լայնացումը)։

Օրակարգի 1-ին հարցը ներկայացրեց՝  տարաբնակեցման մասնագետ Նարինե Հակոբյանը, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 1։

Նարինե Հակոբյանը ներկայացրեց հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը։ Ազդեցության ենթակա անձանց իրազեկեց փոխհատուցում ստանալու իրավունքների և իրավասությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացրեց կորուստների տեսակները և փոխհատուցման իրավունքները։ Նա փաստեց, որ նախատեսվում են նպաստներ  խիստ ազդեցության ենթարկված, աղքատության սահմանագծից ցածր կենսամակարդակ ունեցող, տարեցների, կանանց կողմից ղեկավարվող  ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների համար։

Նարինե Հակոբյանը տեղեկացրեց ազդեցության ենթակա անձանց, որ նրանք իրավունք ունեն բողոքարկելու, պարզաբանում պահանջելու ցանկացած որոշման, գործողության վերաբերյալ, որն առնչվում է հողի օտարման և տարաբնակեցման գործընթացին։ Նա ներկայացրեց բողոքների  լուծման մեխանիզմը, ինչպես նաև նշեց, որ ծրագրի ներկայացուցիչները ամեն հինգշաբթի, ժ.՝ 15:00-ից մինչև 17:00-ն ներկա են գտնվելու Ներքին Շենգավիթ 12փ, թիվ 75 միջնակարգ դպրոցում, պատասխանելու ցանկացած առաջացած հարցի կամ արձագանքելու բողոքներին։ Տեղեկացրեց  արդեն իսկ առկա թեժ գծի և էլեկտրոնային հասցեի վերաբերյալ՝ verabnaketsum@yerevan.am։

Օրակարգի 2-րդ հարցը ներկայացրեց՝ գնահատող  կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչ Տիգրան Գրիգորյանը։ Նա խոսեց գույքերի գնահատման մեթոդաբանության վերաբերյալ։ Ազդեցության ենթակա անձանց իրազեկեց, թե ինչպես է չափագրվել և գնահատվել գույքը։ Ներկայացրեց ՀՀ օրենսդրությամբ և Ասիական զարգացման բանկի հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակով ամրագրված գնահատման մեթոդների տարբերությունները։

Տիգրան Գրիգորյանը հղում կատարեց ՀՀ կառավարության 273Ն որոշմանը, համաձայն, որի գնահատման գործընթացից հետո փոխարինման ծախսերից ոչ մի մաշվածություն  չի նվազեցվում, այսինքն՝ փոխհատուցվում է այն արժեքը, որով հնարավոր կլինի մոտակա տարածքներում կառուցել նմանատիպ շենք/շինություն։

Հարց և պատասխան՝

Հարց 1. Ա. Գրիգորյան ՝  Արգավանդի հատվածում չափագրումներն ավարտվե՞լ են, քանի որ իմ հողատարածքը չափագրված չէ:

Պատասխան 1. Նարինե Հակոբյան՝ տարաբնակեցման մասնագետ. չափագրումներն ավարտվել են: Գոյություն ունի հստակ մշակված ընթացակարգ, համաձայն որի ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով չափագրումները կարող են իրականացվել առկա հնարավորություններից ելնելով, այն դեպքում, եթե սեփականատերը խոչընդոտում է աշխատանքներին:

Հարց 2. Ա. Գրիգորյան ՝  արդյո՞ք բնակիչներն արդեն  տեղեկացված են, թե իրենց հողի որ մասն է օտարվելու:

Պատասխան 2. Նարինե Հակոբյան՝ տարաբնակեցման մասնագետ. դուք կստանաք Ձեր հողերի անհատական քարտեզները, որտեղ նշված կլինի օտարվող հողակտորը:

Պատասխան 2. Տիգրան Գրիգորյան՝ գնահատող կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչ. չափագրումներն ավարտվել են, մեր մասնագետները կազմել են նկարագրության արձանագրություններ և չափագրումներն իրականացվել են ազդեցության ենթակա անձանց ներկայությամբ, սակայն այն անձիք ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն համագործակցել չափագրումներ կատարելիս, նրանց հողը/գույքը չափագրվել և գնահատվել է հաշվի առնելով կադաստրային քարտեզները և նախկին խորհրդատուի կողմից մեզ փոխանցված սեփականության վկայականները: Տարբերությունների մասին Ձեզ կտեղեկացնենք, որպեսզի դուք Ձեր սեփականության վկայականը տանեք կադաստր և կատարեք համապատասխան փոփոխությունները:

Հարց 3. Ա. Գրիգորյան ՝   տեղեկատվական բրոշյուրը կուզենայինք ստանալ հանրային լսումից մի քանի օր շուտ, որպեսզի էլ ավելի պատրաստված գայինք քննարկման:

Պատասխան 3. Նարինե Հակոբյան տարաբնակեցման մասնագետ՝ ես ամեն հինգշաբթի օրը, ժամը՝ 15:00-ից մինչև 17:00-ն այս դպրոցում եմ և պատրաստ եմ արձագանքել Ձեր կողմից բարձրացրած յուրաքանչյուր հարցին:

Հարց 4. Թ. Թագվորյան. Հնարավո՞ր է գումարային փոխհատուցման փոխարեն  ստանալ հող ՝ որպես փոխհատուցում:

Պատասխան 4. Արմեն Բադալյան, Ծրագրի ղեկավար՝ այս ծրագրով հողային փոխհատուցում չի նախատեսվում, միայն դրամական փոխհատուցում։

Հարց  5. Խ. Խուդոյան՝  Ես կկարողանա՞մ նմանատիպ հող գնել Արգավանդի հատվածում:

Պատասխան 5. Նարինե Հակոբյան՝ տարաբնակեցման մասնագետ. փոխհատուցումն իրականացվում է փոխարինման արժեքով, հիմնվելով Ասիական զարգացման բանկի քաղաքականության վրա, համաձայն որի դուք կստանաք համապատասխան փոխհատուցում և հնարավորություն կունենաք գնել նմանատիպ հող մոտակա տարածքում:

Հարց  6. Ա. Գրիգորյան ՝ ինչ է նշանակում կադաստրային արժեք և ինչու եք նշում կադաստրային արժեքից բարձր գին:

Պատասխան 6. Նարինե Հակոբյան՝ տարաբնակեցման մասնագետ. Ձեր հողը գնահատվում է և՛ կադաստրային արժեքով և՛ շուկայական արժեքով, որն ավելի բարձր է այդ արժեքով էլ փոխհատուցվում եք: Կան տարածքներ, որտեղ կադաստրային արժեքն ավելի բարձր է:

Հանդիպումը արձանագրեց՝

Հաղորդակցման և հանրային կապերի մասնագետ

Ա. Մալիկոյան

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 2-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի  հանրային լսման

(Շիրակի  հատված)

Օրը/ժամը.		06 մայիսի, 2015թ. 16։00 -18։00

Վայրը.	Ներքին Շենգավիթ 12փ, թիվ 75 միջնակարգ դպրոց

Հանդիպումը վարում էին.

Նորա Մարտիրոսյան` ծրագրի ղեկավար, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ 1, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ,

Տիգրան Գրիգորյան՝ գնահատող կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչ (Uptime LLC):

Մասնակցում էին՝

- Արմեն Մամբրեյան՝ անկախ մոնիտորինգային կազմակերպության փորձագետ (AM Partners),

- Արուս Հարությունյան՝ տարաբնակեցման մասնագետ, խորհրդատու կազմակերպության (Egis international),

- Սիրաք Գյուլբուդաղյան՝ հողի օտարման և տարաբնակեցման մասնագետ, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ-1, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի  իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ:

- Ռուբեն Փաշինյան՝ Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի (ՀՕՏԾ) իրականացնող թիմի մասնագետ,

- Աննա Մալիկոյան՝ հաղորդակցման և հանրային կապերի մասնագետ, Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր Տրանշ-1, «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի  իրականացման գրասենյակ» ՀՈԱԿ:

Աշխատանքային հանդիպումը բացեց ծրագրի ղեկավարը: Աշխատանքային քննարկման հիմնական նպատակն էր ազդեցության ենթակա անձանց (ԱԵԱ) ներկայացնել ծրագրի իրականացման ընթացքը, ինչպես նաև իրազեկել ԱԵԱ- ների իրավունքների մասին: ԱԵԱ-ները տեղեկացվեցին, որ ս/թ-ի ապրիլի 30-ին ուղարկվել են օտարվող գույքի, ինչպես նաև, բիզնեսների նկարագրության արձանագրությունները: ԱԵԱ-ներին մեկ անգամ ևս առաջարկվեց, որ  մանրամասն ուսումնասիրեն ներկայացված նկարագրություն արձանագրությունները և անհամաձայնության դեպքում բողոքներն ու առաջարկությունները ներկայացնեն ծրագրի իրականցման գրասենյակ (ԾԻԳ)՝ արձանագրությունը ստանալուց 10 օրվա ժամկետոuմ: Միաժամանակ, նշվեց, որ արձանագրությունները հիմք են հանդիսանալու հետագայում օտարման պայմանագրերի/համաձայնագրերի կնքման համար:

Ծրագրի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ Շիրակ-Արգավանդ ճանապարհահատվածը նախատեսված էր, որ պետք է կառուցվեր տրանշ 1-ի շրջանկներում, սակայն ֆինանսական խնդիրների պատճառով այս ճանապարհահատվածի կառուցումը տեղափոխվել է տրանշ 2:

Գնահատող կազմակերպության ներկայացուցիչը ներակյացրեց բիզնեսների և բիզնեսների աշխատակիցների փոխհատուցման սկզբունքները, որից հետո ԱԵԱ-ներին հնարավորություն տրվեց բարձրացնել իրենց հուզող հարցերը:

Հարց և պատասխան՝

Հարց 1. Ե՞րբ են տրամադրվելու փոխհատուցումները.

Պատասխան 1. ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը պատասխանեց, որ փոխհատուցումների տրամադրման գործընթացը կմեկնարկի ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումից հետո:

Հարց 2. Ե՞րբ են քանդվելու տները, քանի որ տաս տարի է ինչ այս խոսակցությունը կա:

Պատասխան 2. ԾԻԳ-ի ծրագրի ղեկավարը բնակիչներին հավաստիացրեց, որ այս անգամ արդեն իրականում տարաբնակեցվելու են բնակիչները և փոխհատուցվելու են: Նա նշեց նաև, որ արդեն իսկ առկա է ճանապարհի վերջնական նախագիծը:

ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը նշեց, որ շինարարական աշխատանքների մեկնարկը կտրվի միայն ԱԵԱ-ների փոխհատուցումից հետո:

Բնակիչները հնչեցնում էին դժգոհություններ, օրինակ, որ հմաձայն չեն փոխհատուցման գումարի հետ, որին ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը պատասխանեց, որ ինչպես կարող են համաձայն չլինել մի բանի հետ, որի մասին դեռ չեն ծանուցվել: Առաջարկվեց սպասել և պայմանագրի/համաձայնագրի նախագիծը պաշտոնապես ստանալուց հետ նոր հայտնել դիրքորոշումը:

Հավելված 10

Ազդեցության ընկալման որակական տվյալներ

ԱԵԱ-ների առաջարկությունները կենսապահովման միջոցների վերկանգնման վերաբերյալ

| Կորստի տեսակը | Առաջարկություններ |
| --- | --- |
| Ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական կորուստներ | Ազդեցության ենթակա բոլոր ձեռնարկատիրական գործունեությունները գերադասում են ստանալ նոր հողակտորներ վարաձակալության նպատակով: Նրանցից շատերը վարձակալության համար ունեն հողեր, սակայն Ծրագրի հետևանքով վարձակալությունը չի նորացվել: Նրանք անհանգստացած են ձեռնարկատիրական գործունեությունների տեղափոխման առնչությամբ, քանի որ ձեռնարկատիրական գործունեության վայրը վերջինիս հաջողության երաշխիքն է: |
|  | Փոխհատուցումը պետք է տրվի նախքան օտարման գործընթացն սկսելը (առնվազն մի քանի ամիս առաջ), որպեսզի ԱԵԱ-ները ժամանակ ունենան տեղափոխվելու, քանի որ նրանք ունեն բազմաթիվ սարքավորումներ, որոնք չեն կարող պահվել տանը: Բոլոր ԱԵԱ-ները գերադասում են հողը հողի դիմաց / վարձակալած հողի դիմաց վարձակալած հող փոխհատուցման տարբերակը: |
|  | Ազդեցության ենթակա շինությունների դիմաց համապատասխան փոխհատուցում` նորերը կառուցելու համար: |
|  | Աշխատանք իրենց չափահաս երեխաների համար: |

Հավելված 11

Բիզնեսի վրա ազդեցությունը և փոխհատուցումը

| No | Բիզնեսի տեսակը | ԱԵՏՏ/ ԱԵԱ-ների թիվը | Աշխատողներ | Ազդեցությունը հողի վրա |  | Մնացած մակերսը (մ2) | Ազդեցությունը շենքերի վրա |  |  |  |  | Ազդեցությունը բարելավումների, ցանկապատերի վրա |  | Ձեռնարկատիրական գործունեության փոխհա-տուցումը, ներառյալ՝ նոր ձեռնարկատիրության գրանցման արժեքը և օժանդա-կությունը | Ընդհանուր փոխհատուցումը և օժանդակությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Հողի տեսակը, օգտագործումը և ազդեցության ենթակա տարածքը (մ2) | Հողի փոխհատուցման արժեքը |  | Շինության տեսակը |  | Իրավական կարգավիճակը | Մակերեսը, մ2 | Շինության փոխհատուցման արժեքը | Ազդեցությունը | Փոխհատուցումը |  |  |
| 1 | Մթերային (ՀՀ օրենսդրու-թյամբ սահմանված հարկային հայտարա-րագրի առկայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (6) | 0 | Առևտրային, սեփականության իրավունքով, 58.99 մ2 | 3,033,623 | Սեփականության իրավունքով 151.71 մ2 | 1 | Մետաղական ծածկ | Սեփականության իրավունքով | 0.9 | 15,893 | 2.84 մ2 բետոնե մակերևույթ, 7.85 մ2 քարե ցանկապատ (սեփականության իրավունքով) և 13.40 մ2 ցանկապատ (ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող, ծածկը (10.30 մ2) կվերանորոգվի ԱԵԱ-ի պահանջով | 295,294 | 1,699,464 | 20,902,080 |
|  |  |  |  | Առևտրային, սեփականության իրավունքով, 36.80 մ2 | 1,979,909 | 0 | 2 | Խանութ, քարե շարվածք | Սեփականության իրավունքով | 30.59 | 13,877,897 |  |  |  |  |
| 2 | Մթերային (ՀՀ օրենսդրու-թյամբ սահմանված հարկային հայտարա-րագրի առկայու-թյամբ) | 1 ԱԵՏՏ (1) | 0 | Առևտրային, ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող 41.84 մ2 | 433,167 | 0 | 1 | Խանութ, քարե շարվածք | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 15.76 | 5,848,527 | 20.53 մ2 բետոնե մակերևույթ | 133,445 | 840,000 | 7,315,454 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Մետա-ղական ծածկ | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 4.91 | 60,315 |  |  |  |  |
| 3 | Ավտոտեխսպասարկման կայան (ՀՀ օրենսդրու-թյամբ սահմանված հարկային հայտարա-րագրի բացակայու-թյամբ) | 1 ԱԵՏՏ (4) | 0 | Առևտրային, ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող, 123.58 մ2 | 972,943 | 0 | 1 | Փոխադրամիջոցների վերանորոգում, քարե շարվածք | Սեփականության իրավունքով | 34.1 | 9,170,703 | 163 մ2 ասֆալտապատ մակերևույթ | 1,467,000 | 420,000 | 12,250,780 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Տեխզննման հոր, քարե շարվածք | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 2.56 | 220,134 |  |  |  |  |
| 4 | Ավտոտեխսպասարկման կետ (ՀՀ օրենսդրու-թյամբ սահմանված հարկային հայտարա-րագրի առկայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (8) | 0 | Առևտրային, ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող, 81.50 մ2 | 776,392 | 0 | 1 | Փոխադրամիջոցների վերանորոգում, քարե շարվածք | Սեփականության իրավունքով | 23 | 6,174,761 | 163 մ2 ասֆալտապատ մակերևույթ | 1,467,000 | 301,800 | 8,719,953 |

Հավելված 12

Անկախ մոնիտորինգի գործակալության պարտավորությունների շրջանակը

| Terms of Reference | Տեխնիկական առաջադրանք |
| --- | --- |
| Independent Monitoring Agency (IMA) | Անկախ մոնիթորինգային կազմակերպություն (ԱՄԿ) |
| 1. Introduction | 1. Ներածություն |
| - The Government of Armenia has received a loan from the Asian Development Bank (ADB) to finance the Sustainable Urban Development Investment Program – Project 1. One of the key strands is the re-organisation of the surface public transport network into a hierarchical network. In tranche 1, the main objective is to complete the road based missing links of the western urban ring. Part of the loan proceeds will then finance the construction of two road projects: (i) Argavand Highway to Shirak Street; and (ii) Shirak Street - Artashat Highway including the widening of Arshakuniats Avenue. They will help to divert through-traffic around the city centre. - The Municipality of Yerevan (Yerevan) will be the project implementing and disbursing agency (IA). Yerevan will be the Employer and will work in close coordination with the Ministry of Economy, executing agency (EA) for the loan. The IA will be assisted with two consultants a Detailed Design and Construction Supervision Consultant (DESC) and a Project Management and Institutional Strengthening Consultant (PMIC). - As noted during the safeguard assessment prepared during the Project Preparation Technical Assistance (PPTA), these two projects will entail land acquisition and resettlement. A Land Acquisition and Resettlement Framework (LARF) has been prepared by the PPTA Consultant, Mott Mac Donald Ltd (U.K), and endorsed in 2010 by the Government of Armenia and ADB. Based on the LARF, two Land Acquisition and Resettlement Plan (LARPs) have been developed for these two projects and the update of these LARPs is underway based on the last engineering design. - The LARF specifies that land acquisition and resettlement will be monitored externally by an Independent Monitoring Agency (IMA) with the objective to monitor LARP preparation, implementation and post implementation processes, identify problems and suggest respective solutions. | - ՀՀ կառավարությունը փոխառություն է ստացել Ասիական Զարգացման Բանկից (ԱԶԲ) Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի-Ծրագիր 1-ի ֆինասավորման նպատակով: Ծրագրի հիմնական խնդիրներից մեկը հանդիսանում է վերգետնյա հանրային տրանսպորտային ցանցի վերակազմավորումը հիերարխիկ ցանցի: Առաջին ծրագրի հիմնական նշանակետն է հանդիսանում ավարտին հասցնել արևմտյան քաղաքային օղակի պակասող հանգույցները: Փոխառության գումարի մի մասը նախատեսված է մյուս երկու ճանապարհների շինարարության ֆինանսավորման համար` 1-ինը` Արգավանդի մայրուղուց Շիրակի փողոց, 2-րդը` Շիրակի փողոցից Արտաշատի խճուղի, ներառյալ Արշակունյաց պողողոտայի լայնացումը: Այս երկու ճանապարհների ծրագրերի միջոցով հնարավոր կլինի փոխել քաղաքի միջով անցնող երթևեկության ուղղությունը քաղաքի կենտրոնից: - Երևանի քաղաքապետարանը (ԵՔ) հանդիսանում է ծրագրի իրականացման և ֆինանսների կառավարման մարմինը (ԻՄ): Երևանի քաղաքապետարանը հանդես է գալու որպես Գործատու և սերտորեն կհամագործակցի Գործադիր մարմին (ԳՄ) հանդիսացող ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հետ: ԻՄ-ին կօժանդակեն երկու խորհրդատուներ` Ծրագրի նախագծման, շինարարության կառավարման և վերահսկման խորհրդատուն (ԾՆՇԿՎԽ) ու Ծրագրի կառավարման և ինստիտուցիոնալ ամրապնդման խորհրդատուն (ԾԿԻԱԽ): - Ինչպես նշվել է Ծրագրի նախապատրաստման տեխնիկական աջակցության (ԾՆՏԱ) ընթացքում կազմված անվտանգության գնահատման մեջ` այս երկու ծրագրերը կհանգեցնեն հողի օտարման և տարաբնակեցման: Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակները (ՀՕՏՇ) մշակվել են ԾՆՏԱ-ի խորհդատուի` Mott Mac Donald-ի (Միացյալ Թագավորություն) կողմից, և 2010թ.-ին հաստատվել է ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ-ի կողմից: ՀՕՏՇ-ի հիման վրա այս երկու ծրագրերի համար կազմվել են Հողի օտարման և տարաբնակեցման երկու ծրագրեր: Այդ ՀՕՏԾ-ները ընթացքում կարդիականացվեն աշխատանքային վերջին նախագծի համաձայն: - Ըստ ՀՕՏՇ-ի հողի օտարման ու տարաբնակեցման արտաքին մոնիթորինգն անց է կացվելու Անկախ մոնիթորինգային կազմակերպության (ԱՄԿ) կողմից` նպատակ ունենալով հետևել ՀՕՏԾ-ի մշակման, իրականացման և հետ-իրականացման գործընթացներին, առանձնացնել ծագած խնդիրները և առաջարկել համապատասխան լուծումներ: |
| 2. Objectives | 2. Նպատակներ |
| - ADB policy and LARF require that external monitoring be carried out in parallel with the implementation of each LARP. The main goal of external monitoring is to assess relevance, efficiency, effectiveness and impact of the LARP processes and to suggest any corrective measures, if necessary. The IMA will monitor and verify LARP preparation and implementation to determine whether resettlement goals have been achieved, livelihood and living standards have restored and provide recommendation for improvement. The IMA scope of work will also include site conditions; compensation, disbursement and grievance redress procedures. - The IMA is expected to submit monthly progress reports LARP Implementation Review Quarterly Reports and a Final Compliance report, which indicates whether the compensation program has been carried out based on the provisions of the LARF and ADB policy and with the satisfaction of the affected persons (APs). A year after the completion of the LARP implementation, the IMA is expected to carry out a post-implementation evaluation of the LARP to find out if the LARP objectives of restoring livelihood and improving standards of living of affected persons (APs). The Final Compliance report will help EA/IA/PMIC and ADB decide when the commencement of construction under Tranche 1 can proceed. - To ensure compliance with this requirement IA/EA will recruit a National Consulting Firm or a Non-Governmental Organization, in accordance with ADB guidelines, as the IMA for Tranche 1 of the Program to provide an independent review of resettlement implementation to determine whether intended goals are being achieved, and if not, what corrective actions are needed. The objectives of the IMA will be: - to verify that resettlement has been implemented in accordance with the approved LARF and LARP; - to monitor and evaluate the schedules and the achievement of targets related to land acquisition and resettlement activities; - to ensure that APs/ԱԵՏՏs have been able to at least restore their livelihoods and living standards; - to review the project impacts on vulnerable groups and assess the effectiveness of the mitigation measures adopted. - to monitor the effectiveness and efficiency of IA/EA/PMIC in LARP implementation, including organization of public consultations etc.. ((vi) to assess resettlement relevance, efficiency, effectiveness and impact drawing both on policies and practices and to suggest any corrective measures, if necessary. | - ԱԶԲ քաղաքականության և ՀՕՏՇ-ի պահանջ է հանդիսանում յուրաքանչյուր Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացմանը զուգընթաց արտաքին մոնիթորինգի իրականացման ապահովումը: Արտաքին մոնիթորինգի հիմնական նպատակն է գնահատել ՀՕՏԾ-ի գործընթացների համապատասխանությունը, արդյունավետությունն ու ազդեցությունը և առաջարկել ցանկացած ուղղիչ միջոցառումներ` անհրաժեշտության դեպքում: ԱՄԿ-ն կդիտանցի ու կստուգի ՀՕՏԾ-ի պատրաստումն ու իրականացումը` որոշելու համար, արդյոք հասել են հիմնական նպատակներին, ապրուստի և կենսամակարդակի չափանիշները վերականգնվել են, և առաջարկներ կանի բարելավման նպատակով: ԱՄԿ-ի աշխատանքների շրջանակում նաև կներառվեն շինհրապարակի պայմանները, փոխհատուցումը, վճարումները և բողոքների բավարարման ընթացակարգերը: - ԱՄԿ-ն պետք է ներկայացնի յուրաքանչյուր ամսվա կտրվածքով աշխատանքների առաջընթացների վերաբերյալ հաշվետվություն` ՀՕՏԾ-ի իրականացման վերանայման եռամսյակային հաշվետվություն և վերջնական համապատասխանելիության հաշվետվություն: Վերջինս արտացոլում է, արդյոք փոխհատուցման գործընթացը իրականացվել է ՀՕՏՇ-ի դրույթներին և ԱԶԲ-ի քաղաքականությանը համապատասխան, ինչպես նաև Ազդեցության ենթարկված Անհատների (ԱԵԱ) գոհունակությամբ: ՀՕՏԾ-ի իրականացման ավարտից մեկ տարի անց ԱՄԿ-ն կանցկացնի ՀՕՏԾ-ի հետ-իրականացման գնահատում` հայտնաբերելու, արդյոք իրագործվել են ԱԵԱ-ների կենսամակարդակի վերականգնմանը և ապրելակերպի չափանիշների բարելավմանն ուղղված ՀՕՏԾ-ի նպատակները: Վերջնական համապատասխանելիության հաշվետվությունը տրանշ-1-ի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների սկսման նախապայմանն է: - Այս պահանջներին համապատասխանելու համար ԱԶԲ-ի ուղեցույցների համաձայն` ԻՄ/ԳՄ-ն կստեղծեն Ազգային Խորհրդատվական Ֆիրմա կամ հասարակական կազմակերպություն, որը կգործի որպես ԱՄԿ առաջին ծրագրի շրջանակներում` տարաբնակեցման իրականացման անկախ վերանայում ապահովելու համար, որի միջոցով էլ կորոշվի արդյոք նախատեսված նշանակետերը իրականացվում են, և եթե ոչ, ապա ինչ ուղղիչ գործողություներ են անհարաժեշտ: ԱՄԿ-ի նշանակետերը կլինեն` ա. հաստատել, որ տարաբնակեցումը իրականացվել է վավերացված ՀՕՏՇ-ի և ՀՕՏԾ-ի համաձայն, բ. հետևել ու գնահատել հողի օտարման և տարաբնակեցման գործընթացներին առընչվող ժամանակացույցերը և նպատակների իրագործումը, գ.ԱԵԱ/ԱԵՏ-ների համար ստեղծել հնարավորություն առնվազն վերականգնել իրենց կենսամակարդակը և ապրելակերպի չափանիշները, դ. վերանայել խոցելի խմբերի վրա ծրագրի ներգործությունը և գնահատել դրա նվազեցման համար ձեռնարկված միջոցառումների արդյունավետությունը, ե. հսկել ԻՄ/ԳՄ/ԾԿԻԱԽ-ի էֆեկտիվությունն ու արդյունավետությունը ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում, ներառյալ հասարակական խորհրդատվության կազմակերպումը և այլն, զ.գնահատել տարաբնակեցման համապատասխանելիությունը, արդյունավետությունը, էֆեկտիվությունը և ներգործությունը` հիմնվելով և´ քաղաքականության, և´ փորձի վրա, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, առաջարկել ուղղիչ միջոցառումներ: |
| 3. Scope of Work | 3. Աշխատանքի շրջանակները |
| - The IMA will be involved in ongoing monitoring of the resettlement efforts by the EA. The major tasks of the IMA are the following: | - ԱՄԿ-ը ներգրավված կլինի ԻՄ-ի կողմից տարաբնակեցման միջոցառումների ընթացիկ մոնիթորինգի հարցում: ԱՄԿ-ի հիմնական հանձնարարությունները հետևյալն են` |
| - To develop specific monitoring indicators in compliance with the LARP monitoring and evaluation framework. | - Մշակել մոնիթորինգի հատուկ ցուցանիշներ` ՀՕՏԾ-ի մոնիթորինգի ու գնահատման շրջանակներին համապատասխան; |
| - To monitor the progress of the land acquisition and resettlement activities against the targeted performance indicators. | - Դիտանցել հողի օտարման և տարաբնակեցման գործողությունների առաջընթացը` համեմատելով դրանք նախատեսվող կատարողականի ցուցանիշների հետ; |
| - To verify claims through random checking at the field level to assess whether resettlement objectives have been generally met. | - Ստուգել բողոքները` դաշտում պատահական ստուգումների միջոցով` գնահատելու համար, արդյոք տարաբնակցեման նպատակները ընդհանուր առմամբ պահպանված են, թե` ոչ; |
| - To identify the strengths and weaknesses of the resettlement objectives and approaches, and implementation strategies. | - Որոշել տարաբնակեցման նպատակների և մոտեցումների ուժեղ և թույլ կողմերը և իրականացման ռազմավարությունները; |
| - To review and verify the progress in LARP implementation of Tranche 1 on a sample basis and prepare quarterly reports for the EA and ADB. | - Վերանայել և ստուգել Տրանշ 1-ի ՀՕՏԾ-ի իրականացումը և պատրաստել եռամսյակային հաշվետվություններ` ԻՄ-ի ու ԱԶԲ-ի համար; |
| - To evaluate and assess the adequacy of compensation given to the APs and the livelihood opportunities and incomes as well as the quality of life of APs/ԱԵՏՏs of project-induced changes. | - Գնահատել ԱԵԱ-ներին տրվող փոխհատուցման ճշգրտությունը և կենսամակարդակի հնարավորություններն ու եկամուտները, ինչպես նաև ծրագրում ներառված փոփոխությունների` ԱԵԱ/ԱԵՏՏ-ների կյանքի որակը; |
| - To evaluate and assess the adequacy and effectiveness of the consultative process with APs, particularly those vulnerable, including the adequacy and effectiveness of grievance procedures and legal redress available to the affected parties, and dissemination of information about these. | - Գնահատել ԱԵԱ-ների հետ խորհրդատվական գործընթացի ճշգրտությունը և արդյունավետությունը, մասնավորապես, որոնք վերաբերում են խոցելիներին, ներառյալ` բողոքների ընթացակարգերի և դրանց իրավական բավարարման ճշգրտությունը և արդյունավետությունը, որոնք հասանելի են ազդառու կողմերին և այդ ամենի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածումը: |
| 4. External Monitoring Methodology and procedure | 4. Արտաքին մոնիթորինգի մեթոդաբանությունը և ընթացակարգը |
| 9. The following research methodologies and methods are suggested for monitoring and evaluation of Tranche 1 LARP preparation, implementation and post-implementation activities: | 9. Տրանշ 1-ի ՀՕՏԾ-ի պատրաստման, իրականացման ու իրականացումից հետո գործողությունների մոնիթորինգի ու գնահատման համար առաջարկված են հետևյալ մեթոդաբանությունները և մեթոդները` |
| - Desk review (secondary data analysis) | - Փաստաթղթային ստուգում (երկրորդական տվյալների վերլուծություն) |
| - Baseline survey (face to face interviews) | - Ելակետային հետազոտություն (երես առ երես հարցազրույցներ) |
| - Participatory rapid assessment (focus groups, community interviews, conversational, open -ended interviews, key informant interviews, observation) | - Մասնակցության արագ գնահատում (ֆոկուս-խմբեր, համայնքային հարցազրույցներ, զրուցային, ազատ հարցազրույցներ, հիմնական տեղեկություն տվողի հետ հարցազրույցներ, դիտումներ) |
| - The monitoring and evaluation of LARP progress against the targeted performance indicators will be based on data from secondary and primary sources. IMA will use field visits and interviews with a representative sample of the APs/ԱԵՏՏs. | - ՀՕՏԾ-ի առաջընթացի մոնիթորինգն ու գնահատումը` համեմատելով այն նախատեսված իրականացման ցուցանիշների հետ, հիմնված կլինի երկրորդական ու առաջնային աղբյուրներից ստացված տվյալների վրա: ԱՄԿ-ը կօգտագործի դաշտային այցերը և հարցազրույցները` ԱԵԱ/ԱԵՏ-ների նմուշի հետ մեկտեղ: |
| - For Tranche 1 the work of the IMA can be subdivided into three phases: | - Տրանշ 1-ի համար ԱՄԳ-ի աշխատանքը կարող է բաժանվել 3 փուլի` |
| a. Assessing pre-LARP implementation status | ա. ՀՕՏԾ-ից առաջ իրականացման կարգավիճակի գնահատում |
| - Desk review/ secondary data analysis – Review the socio-economic baseline/land acquisition and resettlement information of at least 30% of affected households available with IA/EA/DESC and PMIC Consultants, and confirm its accuracy and validity. The completeness of the profile for all the affected land plots/structures/businesses should be checked, this includes desk review of the information available at IA/EA/ DESC and PMIC Consultants. The accuracy and validity of the information should be checked through contacting/meeting the APs. In order to obtain insight on the number and types of ԱԵՏՏs and impacts and determine the sampling plan for the conduct of surveys, the IMA shall review the socioeconomic data of at least 30% of APs. | - Փաստաթղթային ստուգում /երկրորդական տվյալների վերլուծություն` ԻՄ/ԳՄ/ԾՆՇԿՎ և ԾԿԻԱ Խորհրդատուների հետ վերանայել ներգործություն կրած տնտեսություններից առնվազն 30%-ին առընչվող սոցիալ-տնտեսական հիմնական տվյալները/հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ տեղեկատվությունը, և հաստատել դրանց ճշտությունը և վավերականությունը: Ազդեցության ենթարկված բոլոր հողատարածքների/կառույցների/բիզնեսների վերաբերյալ ուրվագծի ավարտվածության աստիճանը կստուգվի, որն իր հերթին կներառի ԻՄ/ԳՄ/ԾՆՇԿՎ և ԾԿԻԱ Խորհրդատուների ձեռքի տակ գտնվող փաստաթղթերի ստուգումը: Տեղեկատվության ճիշտ և վավերական լինելը կստուգվի պայմանագրերի կնքման/ԱԵԱ-ների հետ հանդիպումների միջոցով: ԱԵՏ-ների քանակի և տեսակների ու կրած ներգործությունների մասին գաղափար կազմելու համար, ինչպես նաև ուսումնասիրությունների անցկացման նպատակով նմուշային պլան կազմելու համար ԱՄԿ-ն պետք է վերանայի ԱԵԱ-ներից առնվազն 30%-ի վերաբերյալ կազմված սոցիալ-տնտեսական տվյալները: |
| 2. Baseline survey – Having confirmed the validity of available socioeconomic and census data available with the IA/EA/ DESC and PMIC Consultants, IMA will undertake a baseline survey for Tranche 1. It will be conducted at least twice during the assignment period. To ensure that adequate pre-project data is collected and available for monitoring, the baseline survey shall be conducted prior to the implementation of the LARP for Tranche 1 to identify the status of ԱԵՏՏs living standards. The second one will be conducted after the LARP implementation to monitor the variation of ԱԵՏՏs living standards. The survey will cover a representative sample of ԱԵՏՏs based on the census list, stratified according to types and severity of impact. The adjustment in the sample size shall be made to ensure that the error margin is +/- 5% at a CI of 95%. The sampling procedures for the baseline survey and the subsequent formal survey for Tranche 1 should be consistent to ensure comparability of samples. | 2. Ելակետային հետազոտություն` Սոցիալ-տնտեսական և ցուցակագրված հասանելի տվյալների վավերականությունը ԻՄ/ԳՄ/ԾՆՇԿՎ և ԾԿԻԱ Խորհրդատուների հետ հաստատելուց հետո, ԱՄԿ-ն ձեռնամուխ կլինի առաջին ծրագրի շրջանակներում ելակետային տվյալների ուսումնասիրությանը: Այն կիրականացվի պայմանագրերի կնքման ընթացքում առնվազն երկու անգամ: Ծրագրի իրականացումից առաջ համապատասխան տվյալների հավաքագրումն ու դրանց կիրառելիությունը մոնիթորինգի համար հաստատելու համար կանցկացվի ելակետային տվյալների ուսումնասիրություն մինչև ՀՕՏԾ-ի իրականացումը առաջին ծրագրի շրջանակներում` նպատակ ունենալով իդենտիֆիկացնել ԱԵՏ-ների կենսամակարդակը: Երկրորդ ուսումնասիրությունը կանցկացվի ՀՕՏԾ-ի իրականացումից հետո` ԱԵՏ-ների կենսամակարդակի փոփոխություններին հետևելու նպատակով: Ուսումնասիրությունը կամփոփվի ԱԵՏ-ների վերաբերյալ ցուցակագրված ներկայացուցչական նմուշում` տարբերակված ըստ կրած ներգործության ծավալի և տեսակի: Նմուշի չափսերի մեջ հարմարեցումները պետք է կատարվեն` 95% Cl-ով +/- 5%-ի սխալի դեպքում: Ելակետային տվյալների ուսումնասիրության համար նմուշների կազմման ընթացակարգերը և Տրանշ 1-ի համար անցկացված հետագա ֆորմալ ուսունասիրությունը պետք է նույնական լինեն` նմուշների համադրելիությունը ապահովելու համար: |
| 3. Public Consultation Process – IMA will observe the public consultations organized by IA/EA/PMIC. This will allow evaluating the effectiveness of the public participation and the cooperative attitude of the APs towards the LAR process. Such activities will be conducted before the resettlement implementation. | 3. Հասարակական խորհրդատվության գործընթաց` ԱՄԿ-ն կհետևի ԻՄ/ԳՄ/ԾԿԻԱԽ-ի կողմից կազմակերպված հասարակական խորհրդատվություններին: Այս խորհրդատվությունները հնարավորություն կընձեռեն գնահատելու հասարակության մասնակցության արդյունավետությունը և ԱԵԱ-ների պատրաստակամությունը համագործակցելու ՀՕՏ-ի գործընթացում: Խորհրդատվությունները կիրականացվեն մինչև տարաբնակեցման իրականացումը: |
| b. LARP implementation review and preparation of LARP Final Compliance Report – This involves the review of LARP implementation process to ensure that activities are implemented according to the approved LARF and LARP. In this phase the IMA shall: | բ. ՀՕՏԾ-ի իրականացման ուսումնասիրություն և ՀՕՏԾ-ի Վերջնական համապատասխանության հաշվետվության նախապատրաստում: Սա ներառում է ՀՕՏԾ-ի իրականացման ուսումնասիրություն` համոզվելու համար, որ գործողությունները կատարվում են ըստ հաստատված ՀՕՏՇ-ի և ՀՕՏԾ-ի: Այս փուլում ԱՄԿ-ը պետք է` |
| - Review reports prepared by the IA/EA/PMIC. The IMA shall review and verify in the field the results of the reports prepared by the IA/EA/PMIC. The review shall involve a random check of payment/compensation records. Field verification will be done interviews with APs. | - վերանայի ԻՄ/ԳՄ/ԾԿԻԱԽ-ի կողմից մշակված հաշվետվությունները: ԱՄԿ-ն կվերանայի և հաստատի ԻՄ/ԳՄ/ԾԿԻԱԽ-ի կողմից կազմված հաշվետվությունների արդյունքները: Վերանայումը կներառի նաև վճարումների/փոխհատուցումների տրամադրման վերաբերյալ կազմված հաշվետվությունների պատահական ստուգում: Տարբերակումները կիրականացվեն ԱԵԱ-ների հետ հարցազրույցների միջոցով, |
| - Review compliance of compensation process with procedures /methodologies/systems stated in the approved LARF and LARP. The IMA shall check if the valuation, consultations, disclosure, payments, and related processes are done in accordance with the approved LARF and LARP. | - ստուգի, արդյոք փոխհատուցման տրամադրման գործընթացը իրականացվել է վավերացված ՀՕՏՇ-ի և ՀՕՏԾ-ի ընթացակարգերի (մեթոդաբանության) համակարգերի համաձայն: ԱՄԿ-ն կստուգի նաև, որպեսզի գույքի գնահատումը, խորհրդատվությունները, տեղեկատվությունների տրամադրումը, վճարումներն ու դրանց առընչվող գործընթացները իրականացվեն հաստատված ՀՕՏՇ-ի և ՀՕՏԾ-ի համաձայն, |
| - Prepare the LARP Final Compliance Report that shall demonstrate as to what extent the LARPs for Tranche 1 were able to accomplish its objectives. The Final Compliance Report shall be used as basis for allowing the construction to proceed for Tranche 1. As part of the Final Compliance Report, the IMA will also assess the status of project affected vulnerable groups such as female-headed households, disabled/elderly and families below the poverty line. | - մշակի ՀՕՏԾ-ի համապատասխանելիության վերաբերյալ վերջնական հաշվետվությունը, որում կարտացոլվի, թե Տրանշ 1-ի շրջանակներում որքանով են իրականացվել ՀՕՏԾ-ների նշանակետերը: Համապատասխանելիության վերաբերյալ վերջնական հաշվետվությունը կծառայի առաջին ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքները շարունակելու հիմք: Որպես Համապատասխանելիության վերաբերյալ վերջնական հաշվետվության մաս, ԱՄԿ-ն նաև կգնահատի ծրագրի իրականացման արդյունքում ազդեցության ենթարկված այնպիսի խոցելի խմբերի կարգավիճակը` ինչպիսիք են կանանց կողմից ղեկավարվող տնտեսությունները, հաշմանդամները/ծերերը և աղքատության սահմանագծում գտնվող ընտանիքները: |
| c. Post LARP evaluation – In about a year after completion of LARP implementation, a post-implementation evaluation shall be carried out to find out if the objectives of the LARP for Tranche 1 have been attained or not. The post-LARP Report will be developed at this stage for Tranche 1: | գ. ՀՕՏԾ-ի հետգնահատում` ՀՕՏԾ-ի իրականացման ավարտից մոտ մեկ տարի հետո պետք է կատարի հետ-իրականացման գնահատում` պարզելու, թե արդյոք Տրանշ 1 -ի համար ՀՕՏԾ-երի նպատակներին հասել են, թե` ոչ: Տրանշ 1-ի համար ՀՕՏԾ-ի հետ-իրականացման հաշվետվությունը կկազմվի այս փուլում` |
| - Assess the impact of the LARP through surveys with the APs. Upon completion of compensation payments/assistance, the IMA shall conduct a quantitative survey of a representative sample of ԱԵՏՏs to determine changes that have occurred on the ԱԵՏՏs. Focus group discussions, conversational open-ended interviews and other unstructured data gathering methods will also be used for AP groups to supplement the findings from the quantitative survey. The assessment will also look into potential differential impact or benefit that men and women APs experienced from the resettlement activities. The result of the surveys will serve as the end term review report of the IMA for Tranche 1. | - Գնահատել ՀՕՏԾ-ի ազդեցությունը` Ազդեցության ենթարկված անձանց հետ հետազոտոթյունների միջոցով: Փոխհատուցման վճարումների/օժանդակության տրամադրումից հետո ԱՄԿ-ը պետք է քանակային հետազոտություն իրականացնի ԱԵԱ-ների ներկայացուցիչների շրջանում` ԱԵԱ-ների վրա ազդեցության արդյունքում փոփոխությունները որոշելու համար: Ազդեցության ենթարկված խմբերի համար կօգտագործվի նաև թիրախային խմբերի հետ քննարկումների մոտեցում, ինչպես նաև տվյալների հավաքման այլ մոտեցումներ` քանակական հետազոտության արդյունքները լրացնելու համար: Գնահատումը դիտարկելու է նաև հավանական այն ազդեցությունները կամ օգուտները, որոնք Ազդեցության ենթարկված կանայք և տղամարդիկ կրել են տարաբնակեցման գործողությունների արդյունքում: Այդ հետազոտությունների արդյունքները կծառայեն որպես Տրանշ 1-ի ԱՄԿ-ի ուսումնասիրության Վերջնական հաշվետվության հիմք: |
| - Assess APs satisfaction on the valuation of assets and entitlements, timing of payments, fund availability and disbursements. In the same post-LARP survey, the IMA shall ascertain the satisfaction of APs on the valuation of assets, as well as, the scope and timing of assistance provided under the LARP. | - Ազդեցության ենթարկված անձանց գոհունակության գնահատումը` ակտիվների և իրավունքների, վճարումների ժամկետների, ֆինանսավորման առկայության և փոխհատուցման գնահատման հիման վրա: Նույն հետ-ՀՕՏԾ հետազոտության ընթացքում ԱՄԿ-ն պետք է համոզվի ԱԵԱ-ների` ակտիվների գնահատումից գոհունակության վերաբերյալ, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում ներկայացված աջակցության ժամանակի և ծավալների մասով: |
| - The post-LARP report shall also assess the efficiency of the Tranche 1 LARP implementation to draw lessons for future LARP planning and implementation. Should the outcome of the study shows that the objectives of the LARP have not been attained; the IMA will recommend appropriate supplemental assistance for the APs. | - Հետ-ՀՕՏԾ հաշվետվությունը նաև պետք է գնահատի Տրանշ 1-ի ՀՕՏԾ-ի իրականացման արդյունավետությունը` դասեր քաղելով ապագա ՀՕՏԾ պլանավորման և իրականացման համար: Եթե ուսումնասիրության արդյունքները ցույց տան, որ ՀՕՏԾ նպատակները չեն կատարավել, ապա ԱՄԿ-ն կառաջարկի համապատասխան լրացուցիչ օժանդակություն ԱԵԱ-ներին: |
| - The following data is considered o serve as the basis for developing the post-LARP Report: | - Հետ-ՀՕՏԾ հաշվետվության մշակման համար որպես հիմք կարող են ծառայել հետևյալ տվյալները` |
| (i) Socio-economic conditions of the APs/ԱԵՏՏs in the post-resettlement period | ա. Տարաբնակեցումից հետո ժամանակաշրջանում ԱԵԱ/ԱԵՏՏ-ների սոցիալ-տնտեսական պայմանները |
| (ii) Communications and reaction from APs/ԱԵՏՏs on entitlements, compensation, options, alternative developments and relocation timetables, etc. | բ. Իրավունքների, փոխհատուցման, տարբերակների, այլընտրանքային զարգացման ու վերաբնակեցման ժամանակացույցերի և այլնի վերաբերյալ ԱԵԱ/ԱԵՏՏ-ների արձագանքը |
| (iii) Changes in housing and income levels | գ. Բնակության և եկամուտի մակարդակում փոփոխությունները |
| (iv) Rehabilitation of informal settlers | դ. Ոչ պաշտոնական բնակիչների վերականգնում |
| (v) Grievance procedures | ե. Բողոքների բավարարման ընթացակարգերը |
| (vi) Disbursement of compensation; and | զ. Փոխհատուցման վճարումը և |
| (vii) Level of satisfaction of APs/ԱԵՏՏs in the post-resettlement period. | է. Տարաբնակեցումից հետո ժամանակաշրջանում ԱԵԱ/ԱԵՏՏ-ների բավարարվածության աստիճանը |
| 5. Implementation Arrangements | 5. Իրականացման միջոցառումներ |
| - The IMA shall report directly to the IA/EA/PMIC, and carry out works in close collaboration with the IA/EA/PMIC’s and DESC’s safeguard, resettlement and environment specialists. The IMA will deliver copies of all monitoring reports to ADB. The assignment is on an intermittent basis following the pace of the progress of LARP preparation and implementation for Tranche 1. | - ԱՄԿ-ն անմիջականորեն ենթակա է ԻՄ/ԳՄ/ԾԿԻԱԽ-ին և համագործակցում է ԻՄ/ԳՄ/ԾԿԻԱԽ-ի և ԾՆՇԿՎԽ-ի` անվտանգության, տարաբնակեցման և շրջակա միջավայրի հարցերով զբաղվող մասնագետների հետ: ԱՄԿ-ն մոնիթորինգի անցկացման վերաբելյալ բոլոր հաշվետվությունների պատճենները պետք է ներկայացնի ԱԶԲ: Պայմանագրերի կնքման գործընթացը կիրականացվի ընդհատումներով, Տրանշ 1-ի շրջանակներում ՀՕՏԾ-ի մշակման և իրականացման գործընթացի տեմպերին համապատասխան: |
| 6. Reporting Requirements | 6. Հաշվետվության պահանջներ |
| - The IMA is expected to prepare and submit to the IA/EA/PMIC and ADB the following deliverables: | - ԱՄԿ-ն պետք է մշակի ու ԻՄ/ԳՄ/ԾԿԻԱԽ-ին, ինչպես նաև ԱԶԲ-ին ներկայացնի հետևյալ հաշվետվական փաստաթղթերը` |
| - An Inception Report and detailed Work Plan including draft formats (as appropriate for various outputs, such as monitoring methodologies, questionnaires, guides, etc.) and draft outlines for various reports (including Baseline Survey Report, LARP Implementation Review Quarterly Report, LARP Final Compliance Report, Post-LARP Report, Final Report), 1 month upon signing of the contract; | ա.Մեկնարկային հաշվետվություն և մանրամասն աշխատանքային պլան, ներառյալ նախագծերի ձևաչափերը (մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանության, հարցաթերթիկների, ուղեցույցերի և այլ աշխատանքային արդյունքների վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերին համապատասխան) և տարբեր հաշվետվությունների կազմման համար օգտագործվող հիմունքների նախագծերը (ներառյալ ելակետային տվյալների ուսումնասիրության վերաբերյալ կազմված հաշվետվությունը, ՀՕՏԾ-ի իրականացման աշխատանքների վերանայման եռամսյակային հաշվետվությունը, ՀՕՏԾ-ի համապատասխանելիության վերաբերյալ վերջնական հաշվետվությունը, ՀՕՏԾ-ի ավարտից հետո աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունը, ավարտական հաշվետվությունը) պայմանագրերի կնքումից մեկ ամիս առաջ, |
| - Baseline Survey Report | բ.Ելակետային տվյալների ուսումնասիրության վերաբերյալ կազմված հաշվետվություն |
| - LARP Implementation Review Quarterly Reports for Tranche 1; | գ. Տրանշ 1-ի շրջանակներում ՀՕՏԾ-ի իրականացման աշխատանքների վերանայման եռամսյակային հաշվետվություն |
| - LARP Final Compliance Report for Tranche 1; | դ. Տրանշ 1-ի շրջանակներում ՀՕՏԾ-ի համապատասխանելիության վերաբերյալ վերջնական հաշվետվություն |
| - Post-LARP Report for Tranche 1 (Including the second Baseline survey); | ե. Տրանշ 1-ի շրջանակներում ՀՕՏԾ-ի ավարտից հետո աշխատանքների վերաբերյալ կազմված հաշվետվություն (ներառյալ ելակետային տվյալների երկրորդ ուսումնասիրությունը) |
| - Final Report upon completion of the assignment. | զ. Պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերաբերյալ կազմված ավարտական հաշվետվություն: |
| - In addition to the abovementioned programmatic reports, the IMA will submit to the IA/EA/PMIC and ADB monthly progress reports describing their activities undertaken for the specific month of assignment. | - Ի լրումն վերոհիշյալ սխեմատիկ հաշվետվությունների, ԱՄԿ-ը ԻՄ/ԳՄ/ԾԿԻԱԽ-ին ու ԱԶԲ-ին է ներկայացնելու ամենամսյա առաջընթացի հաշվետվություններ` նկարագրելով հանձնարարության տվյալ ամսում կատարված գործողությունները: |
| - The tentative schedule for deliverables submission is presented in the table below (the timing of deliverables submission may vary based on the progress of LARP preparation and implementation for Tranche 1). | - Նյութերի հանձնման նախնական ժամանակացույցը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում (Նյութերի հանձնման ժամանակացույցը կարող է փոփոխվել` Տրանշ 1-ի համար ՀՕՏԾ-ի նախապատրաստման և իրականացման առաջընթացից կախված): |

Հավելված 13

Հողի նկարագրության արձանագրություն

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔ

| ԼՈՏ | N ___________________ |
| --- | --- |
| ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԿՈԴ | N ___________________ |

- Հողի կարգավիճակը

| 1. Սեփական | 2. Վարձակալված | 3. Համայնքային | 4. Այլ (նշել) _________________ |
| --- | --- | --- | --- |

- Հողօգտագործողի անձնական տվյալները: Վարձակալության և ինքնակամ օգտագործման դեպքում նշել նաև հողի սեփականատիրոջ (երի) տվյալները:

| Անուն, ազգանուն | Հասցե |
| --- | --- |
| - Հողի սեփականատիրոջ/երի անունը, ազգանունը |  |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| - Հողի վարձակալի/ների անունը, ազգանունը |  |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| - Հողն ինքնակամ օգտագործողի/ների անունը, ազգանունը |  |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

3. Վարձակալում կամ ինքնակամ օգտագործում

| 1. Հողօգտագործման տեսակը, Նշել | 2. Ժամկետը (...թ. – ...թ.) | 3. Տա-րածքի չափը | 4. Վարձակալողի կամ օգտագործողի անունը | 5. Վարձատու | 6. Օգտա-գործման նպատակը | 7. Հարկի և վարձի չափը* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Վարձակալության գրավոր պայմանագիր |  |  |  |  |  |  |
| 2. Անշարժ գույքի վարձակալության իրավունքի գրանցման վկայականի համար |  |  |  |  |  |  |
| 3.Գրավոր պայմանագիր առանց նոտարի վավերացման |  |  |  |  |  |  |
| 4. Բանավոր պայմանագիր |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ինքնակամ օգտագործում |  |  |  |  |  |  |
| 6.Այլ |  |  |  |  |  |  |

* ՀՀ դրամով կամ բնամթերքի դեպքում դրամային համարժեքով, տարեկան կտրվածքով

4. Ազդեցության ենթակա հողի տեսակը, կարգը, ընդհանուր մակերեսը, վերցվող մակերեսը:

| Հողի տեսակը | 1. Տեսակը ըստ կադաստրային վկայականի | 2. Նշել հողի կարգը | 3. 1. Ոռոգվող 2. Անջրդի | 4. Ընդ-հանուր մակերեսը(քմ) | 5. Օտար-վող մակերեսը (քմ) | 6. Հողօգտա-գործման ձևը/նպատակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. տնամերձ |  |  |  |  |  |  |
| 2. վարելահող |  |  |  |  |  |  |
| 3. խաղողի այգի |  |  |  |  |  |  |
| 4. պտղատու այգի |  |  |  |  |  |  |
| 5. խոտհարք |  |  |  |  |  |  |
| 6. արոտավայր |  |  |  |  |  |  |
| 7. արտադրական |  |  |  |  |  |  |
| 8. այլ (նշել) |  |  |  |  |  |  |

5. Ցանկանում է, որպեսզի օտարվի գույքն ամբողջությամբ, թե միայն այն հատվածը, որը ենթակա է ազդեցության:

| 1. Ամբողջությամբ | 2. Միայն ազդեցության ենթակա հատվածը | 99. Դժվարանում է պատասխանել |
| --- | --- | --- |

6. Օտարվող հողատարածքից ստացվող բերքի տեսակը և քանակը.

| 1. Մշակաբույսի տեսակը |  | 2. Ամբողջ հողատարածքի վրա աճեցվող մակերեսը, քմ | 3. Օտարվող հատվածի վրա աճեցվող մակերեսը, քմ | 4. 1 քմ-ից ստացված բերքը(կգ) | 5. Գինը/մեկ կգ-ի համար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

7. Բերքատու ծառերի տեսակը, քանակը և տարիքը ընդհանուր և օտարվող հողատարածքի վրա:

| Ծառա-տեսակը | 1. Ընդհանուր հողատարածք |  |  | 2. Օտարվող հողատարածք |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Նորատունկ(նշել տարիների թիվը) | 1.2 Բերքատու | 1.3 Ոչ բերքատու | 2.1 Նորա-տունկ (նշել տարիների թիվը) | 2.2 Բերքատու | 2.2 Ոչ բերքատու |
| 1. Խնձոր |  |  |  |  |  |  |
| 2. Տանձ |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ծիրան |  |  |  |  |  |  |
| 4. Դեղձ |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ընկույզ |  |  |  |  |  |  |
| 6. Բալ |  |  |  |  |  |  |
| 7. Սալոր |  |  |  |  |  |  |
| 8. Այլ (նշել) |  |  |  |  |  |  |
| 9. Այլ (նշել) |  |  |  |  |  |  |
| 10. Այլ (նշել) |  |  |  |  |  |  |

8. Խաղողի շարքերի քանակը և տարիքը ընդհանուր և օտարվող հողատարածքում:

| 1. Ընդհանուր շարքերի քանակը (հատ) | 2. Ընդհանուր շարքերի երկարությունը գծ/մ |  |  | 3. Օտարվող հատվածում շարքերի երկարությունը |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 Նորատունկ (նշել տարիների թիվը) | 2.2 Բերքատու | 2.3 Ոչ բերքատու | 2.4 Նորա-տունկ (նշել տարիների թիվը) | 2.5 Բերքատու | 2.6 Ոչ բերքատու |

9. Ոչ բերքատու ծառերի տեսակը, քանակը և տարիքը ընդհանուր և օտարվող հողատարածքում:

| Ծառա-տեսակը | 1. Ընդհանուր հողատարածք |  |  | 2. Օտարվող հողատարածք |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Նորատունկ (նշել տարիների թիվը) | 1.2 Բերքատու | 1.3 Ոչ բերքատու | 2.1 Նորատունկ (նշել տարիների թիվը) | 2.2 Բերքատու | 2.3 Ոչ բերքատու |
| 1. Բարդի |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ուռենի |  |  |  |  |  |  |
| 3. Այլ (նշել) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Այլ (նշել) |  |  |  |  |  |  |

Տեղեկություններ տիրապետողի ընտանիքի կազմի մասին

| Հ/հ | Ազգանուն,անուն | Ծննդյան թիվը | Ազգակցական կապը | Նշված հասցեում հաշվառման թվագիրը | Գույքի նկատ-մամբ իրա-վունքը | Անձնագրի/ծննդյան վկայականի տվյալները (համար, ում կողմից է տրված, երբ) | Սոցիալական քարտի համարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Ընտանիքը ստանում է աղքատության ընտանեկան նպաստ |  |
| --- | --- |
| Ընտանիքի գլխավորը կին է |  |

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ՏՎՅԱԼՆԵՐ

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԱՏՃԵՆԸ

ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

Նկարագիրը կազմեցին՝

| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| --- | --- |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |

Գույքի սեփականատեր (վարձկալ) օգտագործող`

| _______________________ (կարգավիճակը) | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| --- | --- | --- |
| _______________________ (կարգավիճակը | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (կարգավիճակը | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (կարգավիճակը | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |

Ձեռքբերող`

|  | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ |  |
| --- | --- | --- |
| «___» ___________ 20___ թ. |  |  |

Հավելված 14

Շինությունների նկարագրության արձանագրություն

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հասցեն`____________________________________________________________________

Գույքը տիրապետողը/ները ____________________________________________________

___________________________________________________________________________ (ազգանուն, անուն)

| Հ/հ | Շինության չափը |  |  |  | Սեփականությունը հաստատող փաստաթուղթ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ընդ. քմ | Իրավաբանական անվանումով | Վարձ | կարգ չունի |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

| 1 | Նպատակային նշանակությունը (հուշարձան հանդիսանալու մասին նշումով) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Սեփականության վկայականի համարը և տրման ամսաթիվը |  |
|  | Վկայականի տրման հիմքը |  |
| 3 | Հարկայնությունը, հարկը |  |
| 4 | Տանիքը |  |
| 5 | Հիմնական պատերը |  |
| 6 | Միջհարկային ծածկը |  |
| 7 | Հարկի բարձրությունը (մ) |  |
| 8 | Շինության հիմքը |  |
| 9 | Նկուղ |  |
| 10 | Խորդանոց |  |
| 11 | Անասնագոմ |  |
| 12 | Ավտոտնակ |  |
| 13 | Հարդարման նկարագիրը |  |
|  | Սանհանգույց |  |
|  | Դռներ, պատուհաններ |  |
|  | Հատակ |  |
|  | Առաստաղ |  |
|  | Տարածքի բարեկարգվածություն |  |
|  | Պարիսպ |  |
| 14 | Խմելու ջուր |  |
|  | Ոռոգման ջուր |  |
| 15 | Էլեկտրաէներգիա |  |
| 16 | Կոյուղի |  |
| 17 | Հեռախոս |  |
| 18 | Լրացուցիչ նշումներ |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԻՐԱՊԵՏՈՂԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

| Հ/հ | Ազգանուն, անուն | Ծննդյան թիվը | Ազգակցական կապը | Նշված հասցեում հաշվառման թվագիրը | Գույքի նկատմամբ իրավունքը | Անձնագրի/ծննդյան վկայականի տվյալներ (համար, ում կողմից է տրված, երբ) | Սոց. քարտի N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Ընտանիքը ստանում է աղքատության ընտանեկան նպաստ |  |
| --- | --- |
| Ընտանիքի գլխավորը կին է |  |

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԱՏՃԵՆԸ

ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

Նկարագիրը կազմեցին՝

| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| --- | --- |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |

Գույքի սեփականատեր (վարձկալ) օգտագործող`

| _______________________ (կարգավիճակը) | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| --- | --- | --- |
| _______________________ (կարգավիճակը | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (կարգավիճակը | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (կարգավիճակը | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |

Ձեռքբերող`					Հայաստանի Հանրապետության

| «___» ___________ 20___ թ. |  |  |
| --- | --- | --- |

Հավելված 15

Բիզնեսի նկարագրության արձանագրություն

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԻԶՆԵՍԻ/ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

1. Ընկերության կազմակերպաիրավական ձևը և կոնտակտները

| Կազմակերպության լրիվ անվանումը, (Ա/Ձ անուն, ազգանուն) |  |
| --- | --- |
| Կազմակերպաիրավական ձևը | 1.ԱՁ 2.ՍՊԸ 3.ՓԲԸ 4.ԲԲԸ 5.Գրանցված չի ՀՀ իրավաբանական անձանց պետռեգիստրում 6.Այլ ____________________________ |
| Իրավաբանական հասցեն |  |
| Փաստացի գործունեության հասցեն |  |
| Երբ է հիմնադրվել ընկերությունը /փաստացի հիմնադրման տարեթիվը |  |
| Գրանցման տարեթիվը |  |
| Գրանցման վկայականի համարը և պատճենը |  |
| Տնօրեն |  |
| Կոնտակտներ | Հեռ Ֆաքս Էլ. փոստ |

2. Գործունեության ոլորտը (հիմնական)

|  | Գործունեության ոլորտը | Մանրամասնեք գործունեության տեսակը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Արդյունաբերություն և նյութական արտադրության այլ ճյուղեր |  |
| 2 | Շինարարություն |  |
| 3 | Էներգետիկա |  |
| 4 | Տրանսպորտ |  |
| 5 | Կրթություն/գիտություն |  |
| 6 | Առևտուր |  |
| 7 | Ծառայություններ |  |
| 8 | Այլ (նշել) |  |

3. Ընկերության սեփականատիրոջ/երի ցանկը

| Անուն, ազգանուն | Մասնաբաժինը | Անձնագրային տվյալներ | Սոցիալական քարտի տվյալները | Հասցեն |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 2009թ. համար հարկային հաշվետվության ներկայացում համապատասխան հարկային մարմին:

| 1. Այո | 2. Ոչ |
| --- | --- |

5. Հարկատեսակները, որոնք մուծվել են 2009թ. համար:

1. Եկամտահարկ

2. Սոցիալական վճարներ

3. Շահութահարկ

4. ԱԱՀ

5. Գույքահարկ

6. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

7. Մաքսատուրք

8. Մաքսավճարներ

9. Ոչ մի հարկ չի վճարվել

10. Այլ (նշել)

6. Կազմակերպությունում զբաղված հիմնական աշխատողների թիվը որոնց համար ձեռներեցը վճարել է սոցիալական վճարներ: __________________ մարդ

7. Կազմակերպությունում զբաղված աշխատակիցների պաշտոնները և բնակության վայրերը:

| Անուն, ազգանուն | Պաշտոն | Հաշվառման վայրը (նշել համայնքը, մարզը) | Աշխատանքի ընդունման ամսաթիվը |
| --- | --- | --- | --- |

8. Սարքեր, սարքավորումների ցանկը

| Անվանումը | 1. Տեսակը` 1. շարժական 2. ոչ շարժական | 2. Սեփական է, կցել ձեռքբերման փաստաթղթի պատճենը | 3. Վարձակալած է, կցել վարձա-կալության փաստաթղթի պատճենը | 4. Չունի ոչ մի հիմնա-վորում | 5. Հաշվեկշռա-յին արժեքը(դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՊԱՏՃԵՆԸ

ԿՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

Նկարագիրը կազմեցին՝

| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| --- | --- |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |

Գույքի սեփականատեր (վարձկալ) օգտագործող`

| _______________________ (կարգավիճակը) | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| --- | --- | --- |
| _______________________ (կարգավիճակը | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (կարգավիճակը | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |
| _______________________ (կարգավիճակը | _______________________ (ազգանուն, անուն) | _______________________ (ստորագրությունը) |

Ձեռքբերող`

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

| «___» ___________ 20___ թ. |  |  |
| --- | --- | --- |

Հավելված 16

ԱԵԱ-երի ցուցակը՝ համապատասխան կորուստներով

Հավելված 17

Բոլոր տեսակի ազդեցությունների ամփոփ նկարագիրը

| No | Հող |  | Փոխհատուցում | Շինությաուն |  |  | Փոխհատուցում | Ցանկապատ |  | Փոխհատուցում | Բարելավում |  |  | Փոխհատուցում | Ընդհանուր փոխհատուցումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ք.մ | Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով/օրենսդրության պհաանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով | ՀՀ դրամ | Տեսակը | Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով/օրենսդրության պհաանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով | ք.մ | ՀՀ դրամ | Նյութը | գ.մ/ք.մ/մ | ՀՀ դրամ | Տեսակը | ք.մ | Օգտագործման տեսակը | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| 1 | 58.99 | Մասնավոր | 3,102,282.0 | Ծածկ | Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործում | 0.9 | 15,893.0 | Տուֆ/քարե | 7.85 | 90,403.0 | տարածք | 2.8 | բետոնապատ | 18,460.0 | 3,334,390.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Տուֆ/քարե | 13.4 | 107,352.0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 41.84 | Համայնքային հող | 451,382.0 | Ծածկ | Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում | 4.91 | 60,315.0 | - | - | - | տարածք | 20.53 | բետոնապատ | 133,445.0 | 6,664,913.0 |
|  |  |  |  | Խանութ | Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում | 15.76 | 6,019,771.0 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | 667.42 | Համայնքային հող | 4,342,283.0 | - | - | - | - | Մետաղական | 148.0 | 790,453.0 | - | - | - | - | 5,132,736.0 |
| 4 | 6.59 | Համայնքային հող | 88,416.0 | - | - | - | - | - | - | - | տարածք | 6.59 | բետոնապատ | 42,835.0 | 131,251.0 |
| 5 | 106.03 | Համայնքային հող | 689,839.0 | - | - | - | - | Մետաղական | 31.55 | 84,253.0 | - | - | - | - | 774,092.0 |
| 6 | 90.36 | Համայնքային հող | 966,698.0 | Չգործող պանդոկ | օրենսդրության պահանջների ահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործում | 25.54 | 10,832,041.0 | - | - | - | - | - | - | - | 30,046,250.0 |
|  |  |  |  | Չգործող պանդոկ | Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում | 52.83 | 18,247,511.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 65.86 | Համայնքային հող | 656,229.0 | Տաղավար | Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում | 43.32 | 2,776,413.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6,931,550.0 |
|  |  |  |  | Չգործող պանդոկ | Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում | 10.13 | 3,498,908.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 139.40 | Համայնքային հող | 1,081,895.0 | Հոր | Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում | 4.23 | 428,185.0 | - | - | - | տարածք | 163.0 | ասֆալտապատ | 1,467,000.0 | 22,919,164.0 |
|  |  |  |  | Ավտոտեխսպասարկման կայան | Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում | 72.40 | 19,942,084.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 123.58 | Համայնքային հող | 959,115.0 | Հոր | Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում | 2.56 | 259,138.0 | - | - | - | տարածք | 163.0 | ասֆալտապատ | 1,467,000.0 | 12,077,865.0 |
|  |  |  |  | Ավտոտեխսպասարկման կայան | օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցմամբ օգտագործում | 34.10 | 9,392,612.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 140.66 | Համայնքային հող | 1,091,674.0 | Ավտոտեխսպասարկման կայան | օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցմամբ օգտագործում | 37.17 | 10,238,222.0 | - | - | - | տարածք | 163.0 | ասֆալտապատ | 1,467,000.0 | 12,796,896.0 |
| 11 | 123.28 | Համայնքային հող | 956,787.0 | Ավտոտեխսպասարկման կայան | օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցմամբ օգտագործում | 34.85 | 9,599,194.0 | - | - | - | տարածք | 163.0 | ասֆալտապատ | 1,467,000.0 | 12,022,981.0 |
| 12 | 81.50 | Համայնքային հող | 692,374.0 | Ավտոտեխսպասարկման կայան | օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցմամբ օգտագործում | 22.96 | 6,324,175.0 | - | - | - | տարածք | 163.0 | ասֆալտապատ | 1,467,000.0 | 8,483,549.0 |
| 13 | 115.45 | Համայնքային հող | 896,017.0 | Ավտոտեխսպասարկման կայան | Օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործում | 0.80 | 172,893.0 | - | - | - | տարածք | 163.0 | ասֆալտապատ | 1,467,000.0 | 2,535,910.0 |
| 14 | 13.01 | Համայնքային հող | 104,132.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,132.0 |
| 15 | 18.49 | Մասնավոր | 369,476.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369,476.0 |
| 16 | 618.29 | Մասնավոր | 6,446,067.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,446,067.0 |
| 17 | 1,249.14 | Մասնավոր | 13,023,080.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,023,080.0 |
| 18 | 588.32 | Մասնավոր | 6,133,611.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,133,611.0 |
| 19 | 92.94 | Մասնավոր | 1,534,185.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,534,185.0 |
| 20 | 2,248.60 | Համայնքային հող | 3,599,559.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,599,559.0 |
| 21 | 949.59 | Մասնավոր | 36,947,730.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,947,730.0 |
| 22 | 25.15 | Համայնքային հող | 355,979.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355,979.0 |
| 23 | 36.80 | Մասնավոր | 1,811,008.0 | Խանութ | օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցմամբ օգտագործում | 30.59 | 14,260,138.0 | - | - | - | - | - | - | - | 16,071,146.0 |
| 24 | 695.79 | Համայնքային հող | 317,908.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 317,908.0 |
| 25 | 5,282.99 | Համայնքային հող | 42,285,052.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,285,052.0 |
| 26 | 211.72 | Մասնավոր | 2,736,152.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,736,152.0 |
|  | 733.22 | Համայնքային հող | 1,731,043.0 | - | - | - | - | Մետաղական | 70.0 | 186,931.0 | - | - | - | - | 1,917,974.0 |
| 27 | 25.15 | Համայնքային հող | 88,995.00 | - | - | - | - | Մետաղական | 16.0 | 61,420.00 | - | - | - | - | 150,415.0 |

Պարբերություն 18, E4 ՀՕՏՇ, այս ԲՖԳ-ի համար ընդունված սկզբունքներն ու իրավունքները, Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ  (թարմացված), դեկտեմբեր 2010թ.