ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական
բարձրագույն խորհրդի
« » -ի 20.. թվականի թիվ որոշմամբ

ՊԼԱՆ

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների

I. Ներածություն

Սույն Պլանը մշակվել է ի կատարումն «Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների մասին» Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 68 որոշման եւ հիմնվում է «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29–ի պայմանագրի (այսուհետ՝ Միության մասին պայմանագիր), Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) իրավունքի մաս կազմող արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում միջազգային պայմանագրերի եւ ակտերի դրույթների վրա, ինչպես նաեւ Առեւտրի համաշխարհային կազմակերպության նորմերի, կանոնների եւ սկզբունքների, Միավորված ազգերի կազմակերպության ու Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության միջազգային հանձնարարականների վրա։

Սույն Պլանն արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգի կատարելագործման, միջազգային առեւտրի ընթացակարգերի պարզեցմանն ուղղված ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ Միության անդամ պետություններում (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) անցկացվող քաղաքականության տրամաբանական շարունակությունն է։

II. Սահմանումներ

Սույն Պլանի նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք նշանակում են հետեւյալը.

1) «բիզնես գործընթաց»՝ փոխկապակցված եւ կառուցվածքավորված գործողությունների ամբողջություն, որն ուղղված Է արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում որոշակի արդյունքի հասնելուն.

2) «փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչում»՝ մի անդամ պետության լիազոր մարմինների (կազմակերպությունների) կողմից ձեւավորվող արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի ճանաչումը եւ օգտագործումը այլ անդամ պետությունում.

3) «տեղեկությունների ներդաշնակեցում»՝ կիրառման միեւնույն ոլորտներում օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերում եւ էլեկտրոնային փաստաթղթերի թղթային օրինակներում պարունակվող տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջների հավաքագրում, որոշում, վերլուծություն եւ համաձայնեցում՝ այդպիսի փաստաթղթերի համադրելիությունը բովանդակության եւ ձեւաչափի տեսանկյունից բարձրացնելու նպատակով.

4) «պետական ընթացակարգեր»՝ պետական գործառույթներ (վարչական ընթացակարգեր) իրականացնելիս եւ շահագրգիռ անձանց պետական ծառայություններ տրամադրելիս անդամ պետությունների պետական մարմինների՝ արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում իրավահարաբերությունների կարգավորման հետ կապված գործունեությունը՝ նրանց իրավասությանը համապատասխան.

5) ««մեկ պատուհանի» մեխանիզմ»՝ արտաքին տնտեսական գործունեությունը կարգավորող պետական մարմինների եւ արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների միջեւ փոխգործակցության մեխանիզմ, որն արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցներին թույլ է տալիս փաստաթղթերը` ստանդարտացված տեսքով, միանգամյա կարգով ներկայացնել միասնական անցման ուղիով արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելիս՝ շահագրգիռ պետական մարմինների եւ այլ կազմակերպությունների կողմից հետագայում իրենց իրավասությանը համապատասխան օգտագործելու համար.

6) «թույլատրագրեր»՝ պետական մարմինների եւ (կամ) պետության կողմից լիազորված կազմակերպությունների (այսուհետ՝ լիազորված կազմակերպություններ) կողմից տրամադրվող փաստաթղթեր, որոնց առկայությունն անհրաժեշտ է` արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու եւ արտահանման, ներմուծման եւ տարանցման գործառնություններ իրականացնելիս իրավաբանական նշանակություն ունեցող առանձին գործողություններ կատարելու համար.

7) «փաստաթղթերի ստանդարտացված տեսք»՝ թղթային կրիչով նույնանման փաստաթղթին հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող էլեկտրոնային տեսքով փաստաթուղթ, որը ձեւակերպվում է ներդաշնակեցված եւ միասնականացված կառուցվածքին ու ձեւաչափերին համապատասխան.

8) «տեղեկությունների միասնականացում»՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերում եւ էլեկտրոնային փաստաթղթերի թղթային օրինակներում պարունակվող տեղեկությունների ամբողջության որոշում եւ համաձայնեցում՝ ըստ կիրառման ոլորտների՝ միջազգային առեւտրում կիրառվող ստանդարտների, մեթոդիկաների եւ հանձնարարականների հիման վրա.

9) «արտահանման, ներմուծման եւ տարանցման գործառնություններ»՝ Միության մաքսային տարածքից ապրանքների արտահանման, այդպիսի տարածք ապրանքների ներմուծման եւ Միության մաքսային տարածքով դրանց փոխադրման հետ կապված արտաքին տնտեսական գործառնությունների բոլոր տեսակները.

10) «էլեկտրոնային առեւտուր»՝ էլեկտրոնային համակարգերի օգտագործմամբ իրականացվող ֆինանսական եւ առեւտրային գործարքների կատարման տեխնիկական եւ կազմակերպչական ձեւերի ամբողջություն։

III. Նպատակը

Սույն Պլանի իրագործման նպատակն է կազմակերպաիրավական եւ տեխնիկական հիմունքների ձեւավորումը՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման եւ մոտարկման պայմաններ ստեղծելու, ինչպես նաեւ Միության տարածքում արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման արդյունավետ համակարգ ստեղծելիս վերազգային մակարդակով դրանց փոխգործակցությունը կազմակերպելու համար։

IV. Խնդիրները

Սույն Պլանի նպատակն իրագործվում է հետեւյալ խնդիրների լուծման միջոցով՝

աջակցություն «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացմանը.

«մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վերաբերյալ մոտեցումների մոտարկման ապահովում.

արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչման, միասնականացման, ստանդարտացման եւ ներդաշնակեցման ապահովում.

«մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների տեղեկատվական փոխգործակցության կազմակերպում.

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների (այսուհետ՝ Հիմնական ուղղություններ) իրագործմանն ուղղված գործողությունների համակարգում:

V. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների էտալոնային մոդելի ընդհանուր նկարագիրը

«Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների էտալոնային մոդելը (այսուհետ՝ էտալոնային մոդել) արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի օպտիմալացման եւ էլեկտրոնային գործառնությունների եւ էլեկտրոնային առեւտուր իրականացնելու համար պայմանների ստեղծման նպատակով միջազգային առեւտրի ընթացակարգերի պարզեցման գործիք է։ Էտալոնային մոդելը կոչված է ապահովելու «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման որակապես նոր մակարդակի անցումը, արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնող եւ տվյալ ոլորտում ծառայություններ մատուցող անձանց (այսուհետ՝ շահագրգիռ անձինք) գործարքների գծով ծախքերը նվազեցնելու համար պայմանների ստեղծումը եւ անդամ պետությունների՝ արտաքին տնտեսական գործունեությունը կարգավորող պետական մարմինների (այսուհետ՝ պետական մարմիններ) աշխատանքում վարչական ծախքերի կրճատումը։

Էտալոնային մոդելը նորարարական անդրսահմանային մտավոր մեխանիզմ է, որը թույլ է տալիս շահագրգիռ անձանց ստանալ ծառայությունների համալիր՝ անդամ պետությունների պետական մարմինների եւ (կամ) լիազոր կազմակերպությունների հետ փոխգործակցության ընթացքում արտահանման, ներկրման եւ տարանցման գործառնություններ կատարելու համար։

Էտալոնային մոդելը հաշվի է առնում Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության միջազգային ստանդարտների եւ Միավորված ազգերի կազմակերպության հանձնարարականների դրույթները, ինտեգրում է «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի ժամանակակից մոդելների կառուցման փորձը՝ օգտագործելով առաջավոր կազմակերպաիրավական, տեխնիկական եւ տեխնոլոգիական լուծումներ։

Էտալոնային մոդելն ունի մի շարք բնորոշ առանձնահատկություններ։

1. Փաստաթղթերի եւ (կամ) տեղեկությունների միանգամյա ներկայացում

Շահագրգիռ անձինք պետք է հնարավորության ունենան միանգամյա կարգով ներկայացնելու ստանդարտացված տեսքով փաստաթղթերը եւ (կամ) տեղեկությունները միասնական անցման ուղիով բոլոր շահագրգիռ պետական մարմինների հետագա օգտագործման համար, ընդ որում, նախկինում ներկայացված փաստաթղթերը եւ (կամ) տեղեկությունները կրկնակի չեն ներկայացվում՝ բացառությամբ այն դեպքի, երբ այդպիսի փաստաթղթերը եւ (կամ) տեղեկություններն ունեն գործողության սահմանափակ ժամկետ։

Այն դեպքում, երբ ներկայացված փաստաթղթերում եւ (կամ) տեղեկություններում բավարար տվյալներ չեն պարունակվում պետական մարմինների եւ (կամ) լիազորված կազմակերպությունների կողմից որոշում կայացնելու համար, շահագրգիռ անձինք այդպիսի մարմինների եւ (կամ) կազմակերպությունների հարցմամբ կրկնակի ներկայացնում են միայն պակասող տեղեկությունները։

Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը եւ (կամ) տեղեկությունները, որոնք ներկայացվում են էլեկտրոնային փաստաթղթերի տեսքով, կարող են չլինել թղթային կրիչով փաստաթղթի ճիշտ կրկնօրինակը։

2. Ծառայությունների լայն շրջանակ

Շահագրգիռ անձանց պետք է տրամադրվի ծառայությունների լայն շրջանակ ապրանքների մատակարարման շղթայի բոլոր փուլերում՝ շահագրգիռ անձանց գրանցման պահից մինչեւ ապրանքների թողարկումը եւ տնտեսական գործունեության հետագա աուդիտը։

3. Մտավոր մեխանիզմ

Էտալոնային մոդելը դրա օգտագործողներին ծառայություններ տրամադրելու գործիք է: Այդպիսի մեխանիզմը համընդհանուր է, ունակ է մատուցելու ծառայությունների համալիր իրական ժամանակի ռեժիմով, օպերատիվ կերպով մշակել եւ վերլուծել շահագրգիռ անձանց տրամադրած փաստաթղթերը եւ (կամ) տեղեկությունները, վերաբաշխել դրանք անդամ պետությունների պետական մարմինների եւ (կամ) լիազորված կազմակերպությունների միջեւ՝ ելնելով պահանջվող ծառայություններից, տեղեկացնել շահագրգիռ անձանց հայտերի ուսումնասիրության ընթացքի մասին, գնահատել ռիսկերը, տրամադրել որոշումներ։

Մտավոր մեխանիզմը թույլ է տալիս շահագրգիռ անձանց ստանալ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում ծառայություններ տրամադրող անձանց, կարգավորման միջոցների մասին, կատարել մաքսային եւ այլ վճարների հաշվարկներ ու էլեկտրոնային վճարում, ձեւավորել հաշվետվություն եւ ստանալ վիճակագրական տվյալներ։

4. Տրամադրվող ծառայությունների ճկունությունը եւ թափանցիկությունը

«Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի աշխատանքի շրջանակներում շահագրգիռ անձինք պետք է հնարավորություն ունենան ստեղծելու «անձնական աշխատասենյակներ», ամբողջական պատկերացում ունենան ապրանքների մատակարարման շղթայի բոլոր փուլերում կատարվող արտահանման, ներմուծման եւ տարանցման գործառնությունների մասին։

«Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմը պետք է թույլ տա շահագրգիռ անձանց «անձնական աշխատասենյակի» օգնությամբ ստանալ այլ անդամ պետությունների «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունները՝ տեխնոլոգիական եւ տեղեկատվական նորարարությունների օգտագործմամբ:

5. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմն օգտագործողների տեղեկատվական փոխգործակցության տարբեր մակարդակների ապահովում

Էտալոնային մոդելը թույլ է տալիս ապահովել տեղեկատվական փոխգործակցությունը անդամ պետությունների շահագրգիռ անձանց, պետական մարմինների եւ լիազորված կազմակերպությունների միջեւ, միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցությունը, շահագրգիռ անձանց տեղեկատվական փոխգործակցությունը միմյանց միջեւ արտահանման, ներմուծման եւ տարանցման գործառնություններ կատարելիս, ինչպես նաեւ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների տեղեկատվական փոխգործակցությունը։

6. Վստահության բարձր աստիճան

Էտալոնային մոդելը պետք է ապահովի օգտագործողների վստահության բարձր աստիճանը, նպաստի անդամ պետությունների շահագրգիռ անձանց, պետական մարմինների եւ լիազորված կազմակերպությունների միջեւ վստահության հարաբերությունների ձեւավորմանը։

7. Էտալոնային մոդելի ընդգրկման ոլորտը

Էտալոնային մոդելը ընդգրկում է՝

1) պետական կարգավորման ոլորտները՝ մաքսային, արժութային, հարկային, մաքսասակագնային, ոչ սակագնային, տեխնիկական կարգավորման ոլորտ, սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական, կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման ոլորտ, ֆինանսական ծառայությունների (բանկային, ապահովագրական), տրանսպորտի եւ փոխադրումների, մտավոր սեփականության իրավունքների պահպանության եւ պաշտպանության կարգավորման ոլորտ.

2) գործունեության տեսակները՝ արտաքին առեւտրային քաղաքականություն, տրանսպորտային եւ լոգիստիկ ծառայությունների տրամադրման գործունեություն, ֆինանսական ծառայությունների (բանկային, ապահովագրական) տրամադրման գործունեություն, ինչպես նաեւ մաքսային գործի ոլորտում իրականացվող գործունեություն.

3) սուբյեկտները՝

անդամ պետությունների պետական մարմիններ՝ մաքսային գործի, հարկման, մաքսասակագնային եւ ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտում՝ անդամ պետությունների պետական մարմիններ, որոնք իրականացնում են՝ արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված թույլատրագրերի տրամադրում, տրանսպորտային հսկողություն, սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական, կարանտինային բուսասանիտարական հսկողություն (վերահսկողություն), տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջների պահպանման նկատմամբ հսկողություն (վերահսկողություն), արտահանման, ճառագայթային, արժութային եւ պետական հսկողության այլ տեսակներ.

թույլատրագրեր տրամադրելու համար լիազորված կազմակերպությունները, այդ թվում՝ առեւտրաարդյունաբերական պալատները, սերտիֆիկացման մարմինները եւ փորձարկման լաբորատորիաները (կենտրոնները), որոնք իրականացնում են աշխատանքներ Միության տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության գնահատման (հավաստման) բնագավառում.

շահագրգիռ անձինք՝ իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր, որոնք իրականացնում են արտաքին տնտեսական գործունեություն. անձինք, որոնք իրականացնում են գործունեություն մաքսային գործի ոլորտում (մաքսային ներկայացուցիչներ, մաքսային փոխադրողներ, ժամանակավոր պահպանման պահեստների տիրապետողներ, մաքսային պահեստների տիրապետողներ, ազատ պահեստների տիրապետողներ, անմաքս առեւտրի խանութների տիրապետողներ). լիազորված տնտեսական օպերատորներ. Տրանսպորտային բեռնառաքման, լոգիստիկ ընկերություններ, փոխադրողներ, Էքսպրես փոխադրողներ, օդանավակայանների, ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային անցման կետերի վարչակազմեր. բանկեր եւ ապահովագրական կազմակերպություններ. արտոնագրային կազմակերպություններ (արտոնագրային հավատարմատարներ), փոստային կապի օպերատորներ եւ այլ կազմակերպություններ։

Էտալոնային մոդելի գործառույթների եւ ճարտարապետության մանրամասն նկարագիրը, էտալոնային մոդելի կողմից ընդգրկվող պետական ընթացակարգերի եւ ծառայությունների ցանկը մշակվում են այն նախագծերի վիճակի գնահատման եւ վերլուծության արդյունքների հիման վրա, որոնք ուղղված են անդամ պետություններում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների մշակմանը եւ ստեղծմանը։

Էտալոնային մոդելը նպատակահարմար է ստեղծել թիվ 1 հավելվածով սահմանված կառուցվածքին համապատասխան։

VI. Տեղեկատվական փոխգործակցություն՝ «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի շրջանակներում

Անդամ պետությունների պետական մարմինների եւ լիազորված կազմակերպությունների տեղեկատվական փոխգործակցությունը «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի շրջանակներում իրականացվում է Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրացված տեղեկատվական համակարգի (այսուհետ՝ ինտեգրացված համակարգ) օգտագործմամբ՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) կողմից հաստատվող փոխգործակցության կանոնակարգերին համապատասխան, եւ պետք է համապատասխանի Միության իրավունքի նորմերին, մասնավորապես՝ Միության մասին պայմանագրի 23-րդ հոդվածի դրույթներին։

Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների միջեւ տեղեկատվական փոխգործակցության զարգացումն իրականացվում է Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի օպտիմալացման միջոցով, որոնք իրագործվում են ինտեգրացված համակարգի օգտագործմամբ:

«Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի շրջանակներում օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի կառուցվածքների մշակումն իրականացվում է տվյալների ընդհանուր մոդելի հիման վրա, որը ստեղծվում է՝ միջազգային ստանդարտների հիման վրա եւ դրանք հաշվի առնելով։

Տեղեկատվական փոխգործակցությունը «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի շրջանակներում հիմնվում է հետեւյալ սկզբունքների վրա՝

մի անդամ պետության «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի միջոցով շահագրգիռ անձանցից ստացված տեղեկատվությունն այլ անդամ պետությունների շահագրգիռ պետական մարմինների կողմից իրենց իրավասություններին համապատասխան օգտագործելու հնարավորությունը.

արդիական, միասնականացված եւ ներդաշնակեցված այնպիսի տեղեկություններ պարունակող էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման կազմակերպում, որոնք բավարար են արտահանման, ներմուծման եւ տարանցման գործառնություններ կատարելու համար.

«մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի շրջանակներում նոր անդամ պետությունների՝ տեղեկատվական փոխգործակցությանը հավասար պայմաններով միացնելու հնարավորությունը.

«մի պետության արտահանումը այլ պետությունում ներմուծում է» սկզբունքով՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի շրջանակներում այն պետությունների տեղեկատվական փոխգործակցությունը կազմակերպելու հնարավորություն, որոնք Միության անդամ չեն։

«Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ֆունկցիոնալ մոդելի նկարագիրը մշակվում է միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության գործընթացների դիտանցում անցկացնելու արդյունքների հիման վրա։

«Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի շրջանակներում տեղեկատվության պաշտպանության միջոցառումներն անցկացվում են ինտեգրացված համակարգի ստեղծման եւ զարգացման պլաններին համապատասխան: Նշված միջոցառումները սույն Պլանով նախատեսված չեն։

Տեղեկատվությունը էլեկտրոնային տեսքով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի եւ վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծումը եւ աշխատանքի ապահովումն իրականացվում են ինտեգրացված համակարգի ստեղծման եւ զարգացման աշխատանքների շրջանակներում եւ պլաններին համապատասխան։

VII. Պլանի իրագործման ժամկետները եւ փուլերը

Սույն Պլանը մշակված է վեցամյա ժամանակահատվածի համար՝ 2015-ից 2020 թվականը ներառյալ։ Յուրաքանչյուր տարի մշակվում են մանրամասնեցված պլաններ։ Յուրաքանչյուր հաջորդ մանրամասնեցված պլանում հաշվի են առնվում նախորդ մանրամասնեցված պլանի իրականացման արդյունքները։ Յուրաքանչյուր հաջորդ մանրամասնեցված պլանը հաշվի է առնում նախորդ մանրամասնեցված պլանի իրականացման արդյունքները։

Սույն Պլանում եւ մանրամասնեցված պլաններում կարող են փոփոխություններ կատարվել՝ հաշվի առնելով ներքին եւ արտաքին գործոնները, որոնք էապես ազդում են համապատասխան միջոցառումները ժամանակին եւ որակով կատարելու վրա։

Սույն Պլանի իրագործումն իրականացվում է փուլերով՝ թիվ 2 հավելվածով սահմանված ցանցային ժամանակացույցին համապատասխան։ Ռեսուրսների օպտիմալ բաշխումն ու սույն Պլանի միջոցառումների ժամանակին կատարումն ապահովելու նպատակներով տարբեր փուլերին վերաբերող միջոցառումները կարող են կատարվել զուգահեռաբար։

Սույն Պլանն իրագործվում է` հաշվի առնելով հետեւյալ փուլերը՝

նախապատրաստական փուլ,

մշակման փուլ,

իրագործման փուլ,

դիտանցման եւ ստացված արդյունքների գնահատման փուլ։

Նախապատրաստական փուլում որոշվում է սույն Պլանի կատարման կազմակերպչական մեխանիզմը, անցկացվում է «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ստեղծմանն ուղղված նախագծերի ընթացիկ վիճակի վերլուծություն, որոշվում են «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ստեղծմանը եւ (կամ) զարգացմանը ներկայացվող կազմակերպաիրավական, տեխնոլոգիական եւ տեխնիկական անհրաժեշտ պահանջները, ինչպես նաեւ գնահատվում են դրանց մոտարկման հեռանկարները։

Տվյալ փուլում իրականացվում է նաեւ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման եւ դրանց աշխատանքի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովման հետ կապված հնարավոր ֆինանսական այն ծախսումների գնահատումը, որոնք հաշվի են առնվում որոշումներ կայացնելիս։

Անցկացված վերլուծության արդյունքներով ձեւավորվում են «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ստեղծման եւ (կամ) զարգացման, ինչպես նաեւ դրանց զարգացման ուղղությամբ մոտեցումների մոտարկման վերաբերյալ եզրակացություններ։

Նախապատրաստական փուլում ձեւավորված եզրակացությունների հիման վրա՝ մշակման փուլում պատրաստվում են առաջարկություններ՝ արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես–գործընթացների օպտիմալացման, արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերում ներառվող տեղեկությունների կազմի միասնականացման վերաբերյալ, ինչպես նաեւ մշակվում եւ կայացվում են որոշումներ ու հանձնարարականներ՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների մոտարկման կամ զարգացման, արտաքին տնտեսական գործունեությունը կարգավորող՝ Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերի եւ անդամ պետությունների օրենսդրությունների դրույթների կատարելագործման վերաբերյալ, այդ թվում՝ հաստատվում են էտալոնային մոդելի գործառույթների եւ ճարտարապետության մանրամասն նկարագիրը, էտալոնային մոդելի կողմից ընդգրկվող պետական ընթացակարգերի եւ ծառայությունների ցանկը։

Նշված որոշումները եւ հանձնարարականները պատրաստելիս հաշվի են առնվում անդամ պետությունների գործարար համայնքի առաջարկները:

Տվյալ փուլի շրջանակներում կարող են փոփոխություններ կատարվել ընդունված փաստաթղթերում՝ ստացված արդյունքների դիտանցման եւ գնահատման արդյունքներով ձեւավորված առաջարկների հիման վրա։

Իրագործման փուլում ընդունվում են որոշումներ՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ներդրման կամ զարգացման, ինտեգրացված համակարգի միջոցով պատշաճ տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովման վերաբերյալ, ինչպես նաեւ իրագործվում է կազմակերպատեխնոլոգիական, իրավական եւ տեխնիկական այն միջոցառումների համալիրը, որոնք ապահովում են արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչման, միասնականացման, ստանդարտացման եւ ներդաշնակեցման իրականացումն ու դրանց օգտագործումը անդամ պետությունների պետական մարմինների եւ (կամ) լիազորված կազմակերպությունների կողմից։

Տվյալ փուլում նույնպես անցկացվում է «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների մոտարկման կամ զարգացման մասով աշխատանքների մասսայականացում՝ աշխատանք զանգվածային լրատվամիջոցների հետ, հիմնական ուղղությունների սույն Պլանի իրագործման հարցերի վերաբերյալ բաց քննարկումների, սեմինարների, համաժողովների կազմակերպում։

Ստացված արդյունքների դիտանցման եւ գնահատման փուլում մշտապես իրականացվում է ստացված արդյունքների վերլուծություն՝ սահմանված նպատակային ցուցիչների (արժեքների) եւ ցուցանիշների հիման վրա, որի արդյունքներով պատրաստվում են առաջարկներ` սույն Պլանում փոփոխություններ կատարելու, ֆինանսավորման ծավալները ճշգրտելու, նպատակային ցուցիչները (արժեքները) եւ ցուցանիշները փոփոխելու վերաբերյալ։

VIII. Ֆինանսավորման աղբյուրները

Միջոցառումների ֆինանսական ապահովումը իրականացվում է անդամ պետությունների բյուջեների եւ Միության բյուջեի, ինչպես նաեւ արտաբյուջետային աղբյուրների հաշվին:

IX. Պլանի իրականացման արդյունավորության եւ արդյունավետության ցուցանիշները

Սույն Պլանում նախատեսված է միջոցառումների կատարման արդյունավորության եւ արդյունավետության ցուցանիշների երկմակարդակ համակարգ.

առաջին մակարդակ՝ արդյունավետության ցուցանիշներ (անմիջական արդյունքի ցուցանիշներ),

երկրորդ մակարդակ՝ արդյունավետության ցուցանիշներ (վերջնական արդյունքի ցուցանիշներ):

Միջոցառումների կատարման արդյունավետության ցուցանիշներն են (յուրաքանչյուր տարի եւ ընդհանուր առմամբ ըստ պլանի` աճող հանրագումարով)՝

կատարված միջոցառումների մասնաբաժինը (պատրաստված եւ ընդունված որոշում, Հանձնաժողովի հանձնարարական, փաստաթղթի նախագիծ, ընդունված փաստաթուղթ եւ այլն) սույն Պլանով եւ մանրամասնեցված պլաններով նախատեսված միջոցառումների ընդհանուր թվից.

ժամանակին կատարված միջոցառումների մասնաբաժինն այն միջոցառումների ընդհանուր թվից, որոնց կատարման ժամկետը վրա է հասել։

 Չկատարված եւ ոչ ժամանակին կատարված միջոցառումների մասով պետք է ներկայացվի դրանք չկատարելու կամ ոչ ժամանակին կատարելու օբեկտիվ պատճառների հիմնավորում:

Անդամ պետությունների պետական մարմինների եւ գործարար համայնքների համար «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման դրական հետեւանքները բնութագրող միջոցառումների կատարման արդյունավետության ցուցանիշներն են՝

արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակցին Միության սահմանով ապրանքների տեղափոխման համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային տեսքով ներկայացվող փաստաթղթերի մասնաբաժինը.

արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի անցկացման վերջնաժամկետը (առանձին արտահանման, ներմուծման եւ տարանցման գործառնությունների մասով).

«մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի աշխատանքի շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունների որակը որպես բավարար գնահատող արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների մասնաբաժինը՝ արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների ընդհանուր թվից.

արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի կատարման ժամանակ էլեկտրոնային տեսքով տրամադրվող հաշվետվության ձեւերի մասնաբաժինը.

ձեռնարկատերերի վարչական ծախքերի ծավալի նվազեցում (արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի իրականացման հետ կապված աշխատանքային, ժամանակային եւ ֆինանսական ծախսումների)։

Սույն Պլանի կատարման արդյունավետության ցուցանիշների բազային եւ ամենամյա նպատակային ցուցիչները (արժեքները), ինչպես նաեւ դրանց հաշվարկման մեթոդիկան հաստատվում են Հանձնաժողովի կողմից։

X. Հնարավոր ռիսկերը Պլանն իրագործելիս

Սույն Պլանի իրագործման ընթացքում կարող են առաջանալ ռիսկեր, որոնք կապված են վերջնական նպատակի եւ դրա իրագործման վերաբերյալ քայլերի միատեսակ ընկալման բացակայության, անդամ պետությունների պետական մարմինների, լիազորված կազմակերպությունների եւ Հանձնաժողովի միջեւ ոչ բավարար համակարգվածության, Հանձնաժողովում եւ (կամ) անդամ պետություններում էլեկտրոնային փաստաթղթերի կիրառման գերակայության մասով հիմնական ուղղությունների դրույթները հաշվի չառնող որոշումների ընդունման, սույն Պլանի իրագործման միջոցառումների ոչ բավարար ֆինանսավորման, ռեսուրսային ապահովման հետ։

Նշված ռիսկերը կարող են նվազեցվել` դրանք ժամանակին բացահայտելու եւ համապատասխան կառավարչական որոշումներ կայացնելու եղանակով։

XI. Պլանի իրագործումն ապահովող կազմակերպչական մեխանիզմ

Սույն Պլանի իրագործումն ապահովող վերազգային մակարդակի կազմակերպչական մեխանիզմը հիմնված է Միության մասին պայմանագրով նախատեսված Միության մարմինների կառուցվածքի վրա։

Հանձնաժողովի խորհուրդը որոշումներ է ընդունում սույն Պլանի իրագործման ռազմավարական հարցերի, այդ թվում՝ համակարգային հարցերի վերաբերյալ, ամենամյա մանրամասնեցված պլանների հաստատման եւ ֆինանսավորման վերաբերյալ։

Հանձնաժողովի կոլեգիան ընդունում է սույն Պլանով նախատեսված որոշումներ եւ հանձնարարականներ։

Հանձնաժողովի կոլեգիայի կողմից ստեղծվում է սույն Պլանի իրագործման հարցերով աշխատանքային խումբ՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամներից մեկի ղեկավարությամբ։

Նշված աշխատանքային խումբն ապահովում է սույն Պլանի կատարման ընդհանուր համակարգումը եւ դիտանցումը, պատրաստում է առաջարկություններ՝ Միության մարմինների ակտերի նախագծերի տեսքով, իրականացնում է ամենամյա մանրամասնեցված պլանների նախագծերի մշակում, ուսումնասիրում է սույն Պլանի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունները։

Անդամ պետություններում ազգային մակարդակով ստեղծվում են սույն Պլանի իրագործման համար լիազորված համակարգող (խորհրդատվական) մարմիններ, որոնց կազմում ընդգրկվում են պետական մարմինների ղեկավարները, ինչպես նաեւ գործարար համայնքի ներկայացուցիչները։ Այդպիսի համակարգող (խորհրդատվական) մարմիններն ապահովում են սույն Պլանի իրագործման շրջանակներում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ստեղծման եւ զարգացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը պետական մարմիններ։

Հիմնական ուղղությունների իրագործման համար պատասխանատու լիազոր պետական մարմինը իրականացնում է համակարգող (խորհրդատվական) մարմինների գործունեության կազմակերպումը:

Սույն Պլանի կատարումը համակարգելու նպատակով համակարգող (խորհրդատվական) ազգային մարմինները եւ աշխատանքային խումբն իրականացնում են համագործակցությունը։

Սույն Պլանի իրագործումն ապահովող կազմակերպչական մեխանիզմի սխեման ներկայացված է թիվ 3 հավելվածում։

XII. Միջոցառումների ցանկը

| Միջոցառման անվանումը | 2015 թվական | 2016 թվական | 2017 թվական | 2018 թվական | 2019 թվական | 2020 թվական |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացումը |
| 1.1. Անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ եւ միջազգային պրակտիկայում կիրառվող «Մեկ պատուհանի» մեխանիզմի նկարագրում օգտագործվող եզրույթների համեմատում | II եռամսյակ | - | - | - | - | - |
| 1.2. Արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված` պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես-գործընթացների մոդելավորման ու վերլուծության վերաբերյալ անդամ պետությունների մոտեցումների համաձայնեցում  | II եռամսյակ | - | - | - | - | - |
| 1.3. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման մեթոդիկայի մշակում | III եռամսյակ | - | - | - | - | - |
| 1.4. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի վերլուծության իրականացում՝ մշակված մեթոդիկային համապատասխան | IV եռամսյակ | I-II եռամսյակ-ներ | - | - | - | - |
| 1.5. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման արդյունքների հավաքագրում եւ ամփոփում։ Արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես–գործընթացների օպտիմալացման, ինչպես նաեւ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վերաբերյալ անդամ պետություններից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ եզրակացությունների մշակում | IV եռամսյակ | I-II եռամսյակ-ներ | - | - | - | - |
| 1.6. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի գործառույթների եւ ճարտարապետության մանրամասն նկարագրի, այդ էտալոնային մոդելի կողմից ընդգրկվող պետական ընթացակարգերի եւ ծառայությունների ցանկի մշակում եւ հաստատում՝ հաշվի առնելով վերազգային հատվածը | IV եռամսյակ | I-II եռամսյակ-ներ | - | - | - | - |
| 1.7. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների մշակում, ներդրում եւ օպտիմալացում | IV եռամսյակ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-III եռամսյակ-ներ | - |
| 2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վերաբերյալ մոտեցումների մոտարկում |
| 2.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վերաբերյալ մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունների սահմանում | III-IV եռամսյակ-ներ | - | - | - | - | - |
| 2.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման գնահատում եւ դիտանցում, «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքում անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ հանձնարարականների պատրաստում՝ հաշվի առնելով սույն ցանկի 1.5-րդ կետը | - | - | I եռամսյակ | I եռամսյակ | I եռամսյակ | I եռամսյակ |
| 2.3. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքում փոփոխությունների կատարում՝ հանձնարարականներին համապատասխան | - | - | I եռամսյակ | I եռամսյակ | I եռամսյակ | I եռամսյակ |
| 3. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչում |
| 3.1. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների վերլուծություն ու Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերում եւ անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության գնահատում՝ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացման եւ ներդաշնակեցման նպատակով | II-IV եռամսյակ-ներ | - | - | - | - | - |
| 3.2. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում, ինչպես նաեւ Միության տարածքում ձեւակերպվող էլեկտրոնային փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացում եւ ներդաշնակեցում՝ դրանց փոխադարձ ճանաչման նպատակով | III-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-II եռամսյակ-ներ |
| 3.3. Անցում արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերն անդամ պետությունների լիազոր մարմինների կողմից ձեւակերպելուն եւ օգտագործելուն | III-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-II եռամսյակ-ներ |
| 3.4. Անդամ պետություններ չհանդիսացող պետությունների լիազոր մարմինների կողմից տրված՝ Միության տարածքում արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների օգտագործում | - | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-II եռամսյակ-ներ |
| 3.5. Արտաքին տնտեսական գործունեության սուբյեկտների եզակի նույնականացման ապահովում | III-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | - | - | - |
| 4. Տեղեկատվական փոխգործակցության կազմակերպում |
| 4.1. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում շահագրգիռ անձանց եւ պետական մարմինների փոխգործակցության ընթացակարգերի միասնականացում | III-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ |
| 4.2. «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի օպտիմալացում | III-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ |
| 4.3. Միության շրջանակներում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի ապահովման մեջ ընդգրկված ընդհանուր ընթացակարգերի օպտիմալացում եւ իրականացում  | III-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակներ | I-IV եռամսյակ-ներ |
| 4.4. Շահագրգիռ անձանց կողմից «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների օգատգործման ընթացակարգերի պարզեցում | III-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ |
| 4.5. Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական այն համակարգի ձեւավորում եւ զարգացում, որն անհրաժեշտ է «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքն ապահովելու համար | III-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ |
| 5. Հասկացութային ապարատի ձեւավորում |
| 5.1. Հիմնական ուղղություններն իրագործելիս օգտագործվող եզրույթների բառարանի մշակում | III-IV եռամսյակ-ներ | - | - | - | - | - |
| 5.2. Հիմնական ուղղություններն իրագործելիս օգտագործվող եզրույթների բառարանի վարում (թարմացում) | - | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-II եռամսյակ-ներ |
| 6. Սույն Պլանի իրագործումն ապահովող կազմակերպչական մեխանիզմ (կառավարման մեխանիզմ) |
| 6.1. Կառավարման մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի մշակում եւ հաստատում | III եռամսյակ | - | - | - | - | - |
| 6.2. Սույն Պլանի իրագործման հարցերով աշխատանքային խմբի ստեղծում | III եռամսյակ | - | - | - | - | - |
| 6.3. Անդամ պետությունների կողմից հիմնական ուղղությունների իրագործման համար պատասխանատու լիազոր մարմինների որոշում | III եռամսյակ | - | - | - | - | - |
| 6.4. Սույն Պլանի իրագործման համար լիազորված համակարգող (խորհրդատվական) մարմինների ստեղծում անդամ պետությունների կողմից | III եռամսյակ | - | - | - | - | - |
| 6.5. Կառավարման մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի կատարելագործում | - | IV եռամսյակ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | I-IV եռամսյակ-ներ | - |
| 7. Կազմակերպչական հարցեր |  |
| 7.1. «Մեկ պատուհանի» մեխանիզմի մասսայականացում՝ աշխատանք ԶԼՄ-ների հետ, հիմնական ուղղությունների եւ սույն Պլանի իրագործման հարցերի վերաբերյալ բաց քննարկումների, սեմինարների, համաժողովների կազմակերպում | II-IV եռամսյակ-ներ | II-IV եռամսյակ-ներ | II-IV եռամսյակ-ներ | II-IV եռամսյակ-ներ | II-IV եռամսյակ-ներ | II-IV եռամսյակ-ներ |
| 7.2. Հիմնական ուղղությունների եւ սույն Պլանի իրագործման մասով կատարված աշխատանքի մասին հաշվետվությունների պատրաստում եւ հրապարակում | IV եռամսյակ | II, IV եռամսյակ-ներ | II, IV եռամսյակ-ներ | II, IV եռամսյակ-ներ | II, IV եռամսյակ-ներ | II, IV եռամսյակ-ներ |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի

«Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի կառուցվածքը

Փոխադրողներ, մաքսային փոխադրողներ, տրանսպորտային բեռնառաքման եւ լոգիստիկ ընկերություններ, օդանավակայանների, ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային կետերի վարչակազմեր եւ այլն

Ներմուծողներ, արտահանողներ, հայտարարատուներ, մաքսային ներկայացուցիչներ, լիազորված տնտեսական օպերատորներ, ժամանակավոր պահպանման պահեստների տիրապետողներ եւ այլն

В2G/G2В «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելը

փաստաթղթերի եւ (կամ) տեղեկությունների միանգամյա ներկայացում. ծառայությունների լայն շրջանակ` ապրանքների մատակարարման շղթայի բոլոր փուլերում. վճարների էլեկտրոնային վճարում. օգտագործողների «անձնական աշխատասենյակների» ստեղծում. վստահության բարձր աստիճան

Առեւտրաարդյունաբերական պալատներ, բանկեր, ապահովագրական կազմակերպություններ եւ այլ կազմակերպություններ

ԵՏՀ

Մաքսային մարմիններ

Հարկային մարմիններ

Արժութային, տրանսպորտային, ճառագայթային, արտահանման եւ պետական հսկողության այլ եղանակներ իրականացնող մարմիններ

Սանիտարական, անասնաբուժական- սանիտարական, կարանտինային բուսասանիտարական հսկողություն իրականացնող մարիմիններ

Մաքսասակագնային եւ ոչ սակագնային կարգավորում իրականացնող, թույլատրագրերի տրամադրում իրականացնող մարմիններ եւ այլն

(B2B)

G2G

Ծանոթագրություն։ Սույն կառուցվածքում օգտագործվում են հետեւյալ նշագրերը՝

«В2В»՝ շահագրգիռ անձանց միջեւ տեղեկատվական փոխգործակցությունը․

«B2G/G2B»՝ տեղեկատվական փոխգործակցությունը շահագրգիռ անձանց, անդամ պետությունների պետական մարմինների եւ (կամ) լիազորված կազմակերպությունների միջեւ.

«G2G»` միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցություն․

«ԵՏՀ»՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 2

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման վերաբերյալ միջոցառումների պլանի իրագործման ցանցային ժամանակացույցը

| Համ-արը | Միջոցառումը | 2015 թվական | 2016 թվական | 2017 թվական | 2018 թվական | 2019 թվական | 2020 թվական |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1.1. | Անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ եւ միջազգային պրակտիկայում կիրառվող «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի նկարագրում օգտագործվող եզրույթների համեմատում |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես-գործընթացների մոդելավորման ու վերլուծության նկատմամբ անդամ պետությունների մոտեցումների համաձայնեցում |  | А | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման մեթոդիկայի մշակում |  |  | А | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի վերլուծության իրականացում՝ մշակված մեթոդիկային համապատասխան |  |  |  | А/D | А | А | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վիճակի գնահատման արդյունքների հավաքագրում եւ ամփոփում։ Արտաքին տնտեսական գործունեության հետ կապված պետական ընթացակարգերի եւ բիզնես-գործընթացների օպտիմալացման վերաբերյալ եզրակացությունների մշակում՝ ըստ յուրաքանչյուր անդամ պետության, |  |  |  | А/D | А | А | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի գործառույթների եւ ճարտարապետության մանրամասն նկարագրի, այդպիսի էտալոնային մոդելի կողմից ընդգրկվող պետական ընթացակարգերի եւ ծառայությունների ցանկի մշակում եւ հաստատում՝ հաշվի առնելով վերազգային հատվածը |  |  |  | В | В | В |  | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների մշակում, ներդրում եւ օպտիմալացում |  |  |  | B | В | В | В | В/D | В/С | В/С | В/С | В/С/D | В/С | В/С | С | С/D | С | C | C | D |  |  |  |  |
| 2.1. | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման վերաբերյալ մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունների սահմանում |  |  | А | В/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման գնահատում եւ դիտանցում, «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքում անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարման վերաբերյալ հանձնարարականների պատրաստում՝ հաշվի առնելով սույն ժամանակացույցի 1.5-րդ կետը: |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  | D |  |  |  | D |  |  |  | D |  |  |  |
| 2.3. | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքում փոփոխությունների կատարում՝ հանձնարարականներին համապատասխան |  |  |  |  |  |  |  |  | D |  |  |  | D |  |  |  | D |  |  |  | D |  |  |  |
| 3.1. | Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի եւ տեղեկությունների վերլուծություն ու Միության իրավունքի մաս կազմող ակտերում եւ անդամ պետությունների օրենսդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության գնահատում՝ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացման եւ ներդաշնակեցման նպատակով |  | А | А | А/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում, ինչպես նաեւ Միության տարածքում ձեւակերպվող էլեկտրոնային փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացում եւ ներդաշնակեցում՝ դրանց փոխադարձ ճանաչման նպատակով |  |  | А | В/D | В | В | В | В/D | В | В | В/С | В/С/В | В/С | В/С | В/С | С/D | С | С | С | C/D | С | С |  | D |
| 3.3. | Անցում արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերն անդամ պետությունների լիազոր մարմինների կողմից ձեւակերպելուն եւ օգտագործելուն |  |  | В | В/D | С | С | С | С/D | С | С | С | С/В | С | С | С | С/D | С | С | С | C/D | С | С |  | D |
| 3.4. | Անդամ պետություններ չհանդիսացող պետությունների լիազոր մարմինների կողմից տրված Միության տարածքում արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների օգտագործում  |  |  |  |  | B | В | В | С/D | С | С | С | С/D | С | С | С | C/D | С | С | С | C/D | С | С |  | D |
| 3.5. | Արտաքին տնտեսական գործունեության սուբյեկտների եզակի նույնականացման ապահովում |  |  | В | В/D | В | В | В/С | В/С/D | С | С | С | С/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում շահագրգիռ անձանց եւ պետական մարմինների փոխգործակցության ընթացակարգերի միասնականացում |  |  | А/В | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С |
| 4.2. | «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի օպտիմալացում |  |  | А/В | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С |
| 4.3. | Միության շրջանակներում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի մեջ ընդգրկված ընդհանուր ընթացակարգերի օպտիմալացում եւ իրականացում |  |  | А/В | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С | D/В | В/С | В/С | В/С |
| 4.4. | Տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների օգտագործման ընթացակարգերի պարզեցում |  |  | А | D |  | А | А | D |  | А | А | D |  | А | А | D |  | А | А | D |  | А | А | D |
| 4.5. | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական այն համակարգի ձեւավորում եւ զարգացում, որն անհրաժեշտ է «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների աշխատանքի համար |  |  | В | C | С | С | С | C | C | C | C | C | С | С | C | C | С | С | С | C | C | С | С | C |
| 5.1. | Հիմնական ուղղություններն իրագործելիս օգտագործվող եզրույթների բառարանի մշակում |  |  | В | B/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Հիմնական ուղղություններն իրագործելիս օգտագործվող եզրույթների բառարանի վարում (թարմացում) |  |  |  |  | C | С | С | C/D | B | B/C | C | C/D | C | C | С | C/D | В | B/C | C | C/D | C | C |  | D |
| 6.1. | Կառավարման մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի մշակում եւ հաստատում |  |  | А/В/С | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Միջոցառումների պլանի իրագործման հարցերով աշխատանքային խմբի ստեղծում |  |  | А/В/С | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Անդամ պետությունների կողմից հիմնական ուղղությունների իրագործման համար պատասխանատու լիազոր մարմինների որոշում |  |  | А/В/С | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Միջոցառումների պլանի իրագործման հարցերով համակարգող (խորհրդատվական) մարմինների (խորհուրդների, հանձնաժողովների) ստեղծում անդամ պետությունների կողմից  |  |  | А/В/С | D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Կառավարման մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  | D | B | B | B | D | B | B | В | B | В | B | B | D |  |  |  |  |
| 7.1. | «Մեկ պատուհանի» մեխանիզմի մասսայականացում՝ աշխատանք ԶԼՄ-ների հետ, հիմնական ուղղությունների եւ միջոցառումների պլանի իրագործման հարցերի վերաբերյալ բաց քննարկումների, սեմինարների, համաժողովների կազմակերպում |  | С | С | D | C | С | С | C/D | C | C | C | C/D | C | C | C | C/D | С | C | C | C/D | C | C | С | C/D |
| 7.2. | Հիմնական ուղղությունների եւ միջոցառումների պլանի իրագործման մասով կատարված աշխատանքի մասին հաշվետվությունների պատրաստում եւ հրապարակում |  |  |  | C |  | С |  | C |  | C |  | С |  | C |  | С |  | C |  | C |  | С |  | C |

Ծանոթագրություն։ Սույն ժամանակացույցում օգտագործվում են հետեւյալ նշագրերը՝

«А»՝ նախապատրաստական փուլ,

«В»՝ մշակման փուլ,

«С»՝ իրականացման փուլ,

«D»` դիտանցման եւ ստացված արդյունքների գնահատման փուլ։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 3

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի իրագործումն ապահովող կազմակերպչական մեխանիզմը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդ (նախագծի կառավարման ռազմավարական մակարդակ)

Պլանի իրագործման հարցերով աշխատանքային խումբ՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամի ղեկավարությամբ (որոշումների եւ հանձնարարականների նախագծերի, ամենամյա մանրամասնեցված պլանների, պլանի կատարման մասին հաշվետվությունների պատրաստում)

Համակարգող (խորհրդատվական) ազգային մարմին, որը լիազորված է պլանն իրագործելու համար՝ փոխվարչապետի ղեկավարությամբ

(պլանի իրագործման շրջանակներում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ստեղծման եւ զարգացման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացման ապահովում)

Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում ( «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի զարգացման Հիմնական ուղղությունների իրագործումը համակարգելու համար պատասխանատու լիազոր պետական մարմին (համակարգող (խորհրդատվական), ազգային մարմնի գործունեության կազմակերպում, պլանի կատարում)

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիա (պլանի իրագործման ընդհանուր համակարգում եւ դիտանցում)

1–ին փորձագիտական խումբ

2–րդ փորձագիտական խումբ

n–րդ փորձագիտական խումբ

1–ին փորձագիտական խումբ

2–րդ փորձագիտական խումբ

n–րդ փորձագիտական խումբ