| Հավելված ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 577-Ն որոշման ##### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՕՂԱԿԱՁԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԲՖԳ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ, ՏՐԱՆՇ 1 |  |  |  |
| ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՀՀ ճանապարհային միջանցքի և Արտաշատի խճուղու փոխհատում |  |  |  |
| Խորհրդատու | Ֆինանսավորող գործակալություն Ասիական զարգացման բանկ |  | Իրականացնող գործակալություն |

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

| ԱԵԱ | Ազդեցության ենթակա անձ |
| --- | --- |
| ԱԵԸ | Ազդեցության ենթակա ընտանիք |
| ԱԵՏՏ | Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն |
| ԱԶԲ | Ասիական զարգացման բանկ |
| ԱՄԳ | Արտաքին մոնիտորինգի գործակալություն |
| ԱՄՆ դոլար | Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլար |
| ԱՆՍՌԱ | Աղքատության նվազեցման և սոցիալական ռազմավարության ամփոփագիր |
| ԱՍՀՆԳ | Աղքատության և սոցիալական հարցերի նախնական գնահատում |
| ԱՔՀ | Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագիր |
| ԲՖԳ | Բազմափուլային ֆինանսավորման գործիք |
| ԳՄ | Գործադիր մարմին |
| ԵՔ | Երևանի քաղաքապետարան |
| ԻԳ | Իրականացնող մարմին |
| ԾԻԳ | «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն |
| ԾԿԽ | Ծրագրի կառավարման խորհուրդ |
| ԾՆՏԱ | Ծրագրի նախապատրաստման տեխնիկական աջակցության |
| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |
| ՀՀ դրամ | Հայաստանի Հանրապետության դրամ |
| ՀՕՏ | Հողի օտարում և տարաբնակեցում |
| ՀՕՏԾ | Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր |
| ՀՕՏՇ | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի՝ հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և փոխհատուցման առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 273-Ն որոշմամբ հաստատված «Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ»-ը |
| ՄՆՇՎԽ | Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատու |
| ՄՉՀ | Մանրամասն չափագրման հետազոտություն |
| ՊՇ | Պարտավորությունների շրջանակը |
| ՍՏՀ | Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն |

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Ազդեցության ենթակա անձ/անձինք (ԱԵԱ)՝ Բոլոր անձինք, ովքեր Ծրագրի իրականացման արդյունքում ազդեցության են ենթարկվում հողամասի օտարման, վերաբնակեցման կամ եկամտի կորստի հետևանքով՝ ներառյալ ցանկացած անձ, տնային տնտեսություն (երբեմն կոչվում են Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա ընտանիք), ընկերություն կամ հասարակական կամ մասնավոր հաստատություն: Հետևաբար, ԱԵԱ-ների թվին են պատկանում՝ 1) մարդիկ, ովքեր ուղղակիորեն ենթակա են ճանապարհային միջանցքի, օտարման գոտիների, աշտարակի կամ սյուների հիմքերի կամ շինարարական աշխատանքների ազդեցությանը, 2) մարդիկ, որոնց գյուղատնտեսական հողը կամ այլ արտադրական սեփականությունները, ինչպես օրինակ՝ ծառերն են կամ մշակաբույսերը, ենթարկվում են շինարարական աշխատանքների ազդեցությանը, 3) մարդիկ, որոնց ձեռնարկատիրական գործունեությունն է ենթարկվում ազդեցության, և ովքեր Ծրագրի ազդեցության հետևանքով կարող են ունենալ եկամտի կորուստ, 4) մարդիկ, ովքեր աշխատանք են կորցնում Ծրագրի իրականացման հետևանքով, 5) մարդիկ, ովքեր Ծրագրի հետևանքով զրկվում են համայնքային ռեսուրսներից/գույքից: Թեև ազդեցության ենթարկված անձի մասին այս սահմանումը տարբերվում է ԱՔՀ-2009-ում տրված սահմանումից, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում այդպես է այն ընկալվում և պաշտոնապես օգտագործվում և չի տարբերվում ԱՔՀ-2009-ի՝ «տեղահանված անձի» սահմանումից:

Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն (ԱԵՏՏ)՝ Մեկ տանիքի տակ բնակվող բոլոր անդամները, որոնք գործում են որպես մեկ տնտեսական միավոր։ Ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսությունը կարող է բաղկացած լինել մեկ հիմնական ընտանիքից կամ ընդլայնված ընտանիքային խմբից։ Սա փոխհատուցում/վերականգնում ստացող կարևորագույն միավոր է:

Փոխհատուցում՝  Օտարված կամ Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա գույքերի փոխարինման արժեքի վճարում կանխիկով` ընթացիկ շուկայական արժեքի հիման վրա։

Կասեցման օր՝ Այն օրը, որից հետո մարդիկ փոխհատուցում ստանալու իրավունք չեն ունենա, այսինքն՝ նրանք ներառված չեն լինի ԱԵԱ-ների համապատասխան ցանկում: Կասեցման օրից հետո կատարված բարելավումները ենթակա չեն փոխհատուցման:

Իրավունքներ՝ Փոխհատուցում, եկամտի վերականգնում, վերաբնակեցման աջակցություն, եկամտի փոխարինում և վերաբնակեցում ներառող այն միջոցառումների ամբողջությունը, որոնք պետք է տրամադրվեն ազդեցության ենթարկված անձանց՝ կախված նրանց կորուստների բնույթից՝ նրանց տնտեսական և սոցիալական հիմքերը վերականգնելու համար։

Հյուրընկալող բնակչություն՝ Այն տարածքին մոտ գտնվող համայնքը, ուր ծրագրի շահառուները, որպես ծրագրի մաս, պատրաստվում են կամավոր կերպով վերաբնակվել։

Բարելավումներ՝ Անձի, տնտեսության, հաստատության կամ կազմակերպության կողմից կառուցված շինություններ (բնակարան, ցանկապատ, ծածկ, գոմ, հաղորդուղիներ, համայնքային հարմարանքներ, խանութներ, պահեստներ, ասֆալտապատ մակերևույթներ և այլն) և ցանված մշակաբույսեր:

Հողի օտարում՝ Միջոցառումների շրջանակ, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենսդրությամբ՝ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում սեփականության օտարման, օտարվող սեփականության դիմաց համարժեք փոխհատուցման տրման գործընթացներն իրականացնելու նպատակով:

Վարձակալություն՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված քաղաքացիաիրավական ինստիտուտ, որի շրջանակներում կնքվող վարձակալության պայմանագրով վարձատուն պարտավորվում է վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը հանձնել գույք:

Վարձակալ՝ Այն ԱԵԱ-ն, ում ժամանակավոր տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հանձնվել է գույքը:

Օրինական կարգավիճակի ստացում՝ Այն շինությունը, որը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով չի հանդիսանում կադաստրային միավոր, բայց կարող է ստանալ օրինական կարգավիճակ: Օրինական կարգավիճակի ստացման համար ԱԵԱ-ները պետք է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան գործընթաց իրականացնեն՝ Երևանի քաղաքապետարանի և /կամ ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հետ համատեղ:

Մարզ-Համայնք՝ Հայաստանի Հանրապետությունը բաժանված է 10 մարզերի։ Մարզերից յուրաքանչյուրը ղեկավարվում է մարզպետի կողմից, որը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Յուրաքանչյուր մարզ բաղկացած է համայնքներից, որոնք ինքնակառավարվող են և բաղկացած են մեկ կամ ավելի բնակավայրերից։ Բնակավայրերը դասակարգվում են որպես քաղաք կամ որպես գյուղ։ 2007 թվականի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում կա 915 համայնք։ Երևանը, որը նախկինում մարզի կարգավիճակ ուներ, ներկայումս ունի համայնքի կարգավիճակ և ղեկավարվում է ընտրովի քաղաքապետի կողմից։

Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման ոչ ենթակա անշարժ գույք՝ պետության կողմից հատուկ պահպանվող տարածքները (այն տարածքները, որոնք ՀՀ հողային օրենսգրքով սահմանված կարգով պաշտոնապես պահված են որոշակի հասարակական օգտագործման նկատառումներով, ինչպես օրինակ՝ ռազմական տարածքները, հիվանդանոցների, դպրոցների տարածքները կամ բնակավայրերի համար ոչ պիտանի տարածքները՝ գետի հուները, ռադիոակտիվ տարածքները կամ այլ վտանգավոր կամ էկոլոգիապես անպիտան հողերը): Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության «Հողային օրենսգիրքը» (2001, մայիսի 2), հոդված 60:

Վերականգնում՝ Ոչ կամավոր տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակներում տրամադրված փոխհատուցում, որը չի ենթադրում օտարված գույքի փոխարինման արժեքի վճարում։

Վերաբնակեցում՝ ԱԵԱ-ի/ԱԵՏՏ-ի ֆիզիկական տեղահանումն այն վայրից, որը հանդիսանում էր նրա բնակավայրը նախքան Ծրագրի իրականացումը։

Փոխարինման արժեք՝ Այն արժեքը, որը գնահատվում է որպես հողի համար արդարացի փոխհատուցում՝ հիմնվելով դրա բերքատվության պոտենցիալի, շենքերի և շինությունների փոխարինման արժեքի (շինանյութերի և աշխատուժի տվյալ պահի շուկայական իրական գինը առանց ամորտիզացիոն մասհանումների կամ վերաօգտագործված շինանյութի համար մասհանումների), ինչպես նաև բնակելի տարածքների, բերքի, ծառերի և այլ ունեցվածքի շուկայական արժեքի վրա։

Տարաբնակեցում՝ Բոլոր այն միջոցառումները, որոնք նախատեսված են ԱԵԱ-ների սեփականության և (կամ) ապրուստի վրա Ծրագրի թողած բացասական որևէ ազդեցությունը մեղմացնելու համար, ներառյալ՝ փոխհատուցումը, վերաբնակեցումը, եթե այն անհրաժեշտ է, և վնասված/քանդված ենթակառուցվածքների ու սարքավորումների վերականգնումը:

Զգալի ազդեցություն՝ Զգալի ազդեցությունն այն է, երբ 200 կամ ավելի մարդիկ ենթարկվում են խոշոր ազդեցությունների, որոնք ներառում են՝ 1) ֆիզիկական տեղահանումը կամ 2) արտադրական (եկամտաբեր) գույքի տասը կամ տասից ավել տոկոսի կորուստը:

Սոցիալապես խոցելի տնային տնտեսություններ՝ Դրանք այն տնտեսություններն են, որոնք՝ 1) հաշվառված են Խոցելի ընտանիքների գնահատման համակարգում (ԽԸԳՀ) և ստանում են ընտանեկան նպաստ, 2) որոնք ղեկավարվում են միայնակ կանանց կողմից, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) այլ չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները, 3) որոնք ղեկավարվում են կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձանց կողմից, որտեղ կայուն եկամուտ ունեցող (առնվազն նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափով) չափահաս, աշխատունակ տարիքի անձ չկա` բացառությամբ զինծառայություն անցնող կամ քսաներեք տարին չլրացած ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

1.	ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.1	Ծրագրի պատմությունը

1.2	Ծրագրի տեղակայվածությունը

1.3	Ծրագրի նկարագրությունը

1.3.1 Տեղակայվածությունը և նկարագրությունը

1.3.2 Հատված 4-ի իրականացման ժամանակացույցը

1.4	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակն ու կարգավիճակը

1.5	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նպատակը

1.6	Հողի օտարում և տարաբնակեցում. Ծրագրի իրականացմանն առնչվող պայմանները

1.7	Փաստաթղթի հրապարակումը

1.8	Ծրագրի կասեցման օրը

2.	ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ

2.1	Ընդհանուր տեղեկություններ

2.2	Հետազոտության մեթոդաբանությունը

2.3	Ազդեցությունը հողի վրա

2.3.1	Հողի դասակարգումը՝ ըստ ՀՀ հողային օրենսգրքի

2.3.2	Հողի կորուստ

2.4	Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա

2.4.1	Հողին ամրացված և ապամոնտաժման ենթակա շինություններ

2.4.2	Ցանկապատեր և բարելավումներ

2.4.3	Շինությունների վրա ազդեցությունները և վերաբնակեցման ռազմավարությունը

2.5	Մշակաբույսեր

2.6	Ծառեր

2.7	Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի վրա

2.8	Ազդեցությունը զբաղվածության վրա

2.9	Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների և ազդեցության ենթակա անձանց տվյալների ամփոփում

2.9.1	Զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ

2.9.2	Ազդեցությունը աղքատների և խոցելի խմբերի վրա

3.	ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

3.1	Ընդհանուր տեղեկություններ

3.2	Հետազոտության մեթոդաբանությունը

3.3	Ազդեցության ենթակա անձանց և տնային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը

3.3.1	ԱԵԱ-ների սեռն ու էթնիկ ծագումը

3.3.2	Ընտանիքի կազմը և սոցիալ-տնտեսական դասակարգումը

3.3.3	Տարիքը

3.3.4	Կրթությունը

3.3.5	Զբաղվածությունը և եկամտի աղբյուրները

3.3.6	Եկամուտներ և ծախսեր

3.3.7	Աղքատ և ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսություններ

3.3.8	Կենսապայմանների վերաբերյալ ընկալումները

3.3.9	Ծրագրի մասին ընկալումը

4.	ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

4.1	Ընդհանուր տեղեկություններ

4.2	Հանրային լսումներ

4.3	Տեղեկատվության հրապարակումը

5.	ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

5.1	Ընդհանուր տեղեկություններ

5.2	Բողոքների լուծման ընթացակարգը

5.3	Տեղեկատվության և բողոքների լուծման գործընթացի մատչելիությունը

6.	ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶԲ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1	ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության նկարագրությունը

6.1.1	Հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը

6.1.2	Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրի շրջանակներում հարկադիր տարաբնակեցման վերաբերյալ ԱԶԲ դրույթները

6.1.3	Հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատությունը

6.1.4	Սույն Բազմափուլ ֆինանսավորման գործիքի (ԲՖԳ) համար ընդունված Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի սկզբունքները և իրավասությունները

6.2	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքը

6.3	Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

6.4	Փոխհատուցման միավորի արժեքի գնահատում

6.5	Հարկադիր օտարման պայմանները

6.6	Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման պայմանները և մեխանիզմը

7.	ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ԵԿԱՄՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

7.1	Ընդհանուր տեղեկություններ

7.2	Ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական եկամուտ

7.3	Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունները

7.4	Զբաղվածության կորուստ

8.	ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ

8.1	Ընդհանուր տեղեկություններ

8.2	Ֆինանսավորման աղբյուրները և բաշխումը

8.3	Օտարվող հողի դիմաց փոխհատուցումը

8.3.1	Գնահատման մեթոդաբանությունը

8.3.2	Հողի սեփականատերերի փոխհատուցումը

8.3.3	Վերականգնման նպաստ` ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի համար

8.4	Փոխհատուցում շենքերի, շինությունների և բարելավումների համար

8.4.1	Գնահատման մեթոդաբանությունը

8.4.2	Ոչ բնակելի շինություններ

8.4.3	Ցանկապատեր և բարելավումներ

8.5	Մշակաբույսերի և ծառերի փոխհատուցումը

8.5.1	Մշակաբույսեր

8.5.2	Մրգատու ծառեր

8.5.3	Փայտանյութ տվող ծառեր

8.5.4	Դեկորատիվ ծառեր և թփեր

8.6	Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի կորստի դիմաց

8.6.1	Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստներ

8.6.2	Եկամտի կորուստներ

8.7	Վերականգնման նպաստներ

8.7.1	Զգալի ազդեցության նպաստ

8.7.2	Նպաստներ խոցելի խմբերի համար

8.7.3	Վերաբնակեցման նպաստ

8.8	Գրանցման ծախսերը

8.9	Բյուջեի ամփոփում

9.	ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

9.1	Ընդհանուր տեղեկություններ

9.2	Հիմնական գործակալությունները և կազմակերպությունները

9.2.1	Ասիական զարգացման բանկ

9.2.2	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

9.2.3	Երևանի քաղաքապետարանը և ծրագրի իրականացման գրասենյակը

9.2.4	Խորհրդատուներ

9.3	Այլ գործակալություններ և հաստատություններ

9.4	ՀՕՏԾ իրականացման կարողությունները

10.	ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 2-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

10.1	Ընդհանուր տեղեկություններ

10.2	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր-ի պատրաստման գործողությունները	87

10.3	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման փուլերը

10.4	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը

11.	ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

11.1	Ընդհանուր տեղեկություններ

11.2	Ներքին մոնիտորինգ

11.3	Արտաքին մոնիտորինգ

11.3.1	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման կարճաժամկետ մոնիտորինգ և գնահատում

11.3.2	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի վերականգնողական միջոցառումների արդյունքների երկարաժամկետ գնահատում

ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Աղյուսակ Ե.1 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի

Աղյուսակ Ե.2 Ծրագրի համար մշակված իրավունքների սխեման

Աղյուսակ Ե.3 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 2-ի վերջնականացման և իրականացման ժամանակացույց

Աղյուսակ 2-1 Հողի կրած ազդեցությունը՝ ըստ հողի տեսակի և սեփականության/հողի զբաղեցման կարգավիճակի

Աղյուսակ 2-2 Ազդեցությունը հողին ամրացված շենքեր և շինությունների վրա

Աղյուսակ 2-3 Ազդեցությունը ապամոնտաժման ենթակա շինությունների վրա

Աղյուսակ 2-4 Ազդեցությունը ցանկապատերի և պատերի վրա

Աղյուսակ 2-5 Ազդեցությունը բարելավումների վրա

Աղյուսակ 2-6 Ազդեցությունը վերաբնակեցման վրա

Աղյուսակ 2-7 Ազդեցությունը մրգատու ծառերի վրա

Աղյուսակ 2-8 Ազդեցությունը փայտանյութ տվող ծառերի վրա

Աղյուսակ 2-9 Ազդեցությունը դեկորատիվ ծառերի և թփերի վրա

Աղյուսակ 2-10 Մշտական ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա

Աղյուսակ 2-11 Ազդեցությունը զբաղվածության վրա

Աղյուսակ 2-12 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի

Աղյուսակ 2-13 Ազդեցության աստիճանը

Աղյուսակ 3-1 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների և անդամների սեռը

Աղյուսակ 3-2 Ազդեցության ենթակա անձանց սեռը

Աղյուսակ 3-3 Ազդեցության ենթակա անձանց էթնիկական նկարագիրը

Աղյուսակ 3-4 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների և անդամների ամուսնական կարգավիճակը

Աղյուսակ 3-5 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների և անդամների տարիքային բաշխումը

Աղյուսակ 3-6 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների և անդամների կրթությունը

Աղյուսակ 3-7 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների և անդամների զբաղվածության կարգավիճակը

Աղյուսակ 3-8 Զբաղվածության տեսակը

Աղյուսակ 3-9 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսության եկամուտների աղբյուրները

Աղյուսակ 3-10 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների միջին ամսական ծախսերը

Աղյուսակ 3-11 Բնակարանային պայմանները

Աղյուսակ 3-12 Թաղամասի վերաբերյալ ԱԵԱ-ների ընկալումները

Աղյուսակ 3-13 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների կողմից Ծրագրի ընկալումը

Աղյուսակ 4-1 Հարցեր և պատասխաններ

Աղյուսակ 6-1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատություն

Աղյուսակ 7-1 Փոխհատուցում և օժանդակություն եկամուտը կորցնող ազդեցության ենթակա անձանց համար

Աղյուսակ 7-2 Գործունեության վայրը տեղափոխող ձեռնարկատիրական գործունեության վրա ազդեցության մանրամասները

Աղյուսակ 7-3 Փոխհատուցում և օժանդակություն ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության համար

Աղյուսակ 8-1 Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողի դիմաց վերականգնման նպաստը

Աղյուսակ 8-2 Փոխհատուցում ԱԵԱ-ների սեփականություն և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի համար

Աղյուսակ 8-3 Վերականգնման նպաստ` ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի համար

Աղյուսակ 8-4 Փոխհատուցում բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների համար

Աղյուսակ 8-5 Փոխհատուցում ոչ բնակելի շինությունների համար

Աղյուսակ 8-6 Փոխհատուցում բարելավումների համար

Աղյուսակ 8-7 Փոխհատուցում ցանկապատերի համար

Աղյուսակ 8-8 Փոխհատուցում մրգատու ծառերի համար

Աղյուսակ 8-9 Փոխհատուցում փայտանյութ տվող ծառերի համար

Աղյուսակ 8-10 Փոխհատուցում դեկորատիվ ծառերի և թփերի համար

Աղյուսակ 8-11 Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունը կորցնելու դիմաց

Աղյուսակ 8-12 Փոխհատուցում զբաղվածության կորստի համար

Աղյուսակ 8-13 Նպաստներ զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների համար

Աղյուսակ 8-14 Շարժական/ապամոնտաժման ենթակա գույքի տեղափոխման/տրանսպորտային ծախսերը

Աղյուսակ 8-15 Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շինությունների տեղափոխման/տրանսպորտային ծախսերը

Աղյուսակ 8-16 Սեփականության գրանցման վճարները

Աղյուսակ 8-17 Ավելացված արժեքի հարկ ազդեցության ենթակա գույքերի համար

Աղյուսակ 8-18 Ամփոփ բյուջեն

Աղյուսակ 8-19 Ամփոփ բյուջեն` ըստ ֆինանսավորման յուրաքանչյուր աղբյուրի

Աղյուսակ 10-1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատրաստման, վերջնականացման և իրականացման ժամանակացույց

ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Նկար 1-1 Հատված 4-ի տեղեկայվածության քարտեզը

Նկար 1-2 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի և Արտաշատի խճուղու փոխհատումը

Նկար 5-1 Բողոքների լուծման գործընթացի սխեմատիկ պատկերումը

Նկար 9-1 Հողի օտարման և տարաբնակեցման կազմակերպչական կառուցվածքը և գործողությունները

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հավելված 1 ՀՕՏԾ Ծրագրի տեղեկագիր

Հավելված 2 ՄՉՀ, մարդահամար, ՍՏՀ և գնահատման մեթոդաբանություն

Հավելված 3 Հարցաշար աշխատողների համար

Հավելված 4 Հարցաշար փոքր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեությունների համար

Հավելված 5 Հարցաշար մարդահամարի և սոցիալ-տնտեսական հետազոտության համար

Հավելված 6 Հանրային լսումների արձանագրությունը

Հավելված 7 Արտաքին մոնիտորինգի գործակալություն ՊՇ

Հավելված 8 Նկարագրության արձանագրության ձևաչափը

Հավելված 9 ԱԵԱ-ների ցուցակը` համապատասխան կորուստներով

ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

- Ծրագրի պատմությունը

- Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակում Ծրագիր 1-ը (Ծրագիրը), որը ֆինանսավորվում է ԱԶԲ-ի Բազմափուլային ֆինանսական գործիքի (ԲՖԳ) միջոցով, իրականացվում է էկոնոմիկայի նախարարության (ԷՆ) կողմից, որը հանդես է գալիս որպես Գործադիր մարմին (ԳՄ), և Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) կողմից, որը հանդես է գալիս որպես Իրականացնող մարմին (ԻՄ) և գործում է անմիջապես ԾԻԳ-ի միջոցով: Սույն ծրագրի նպատակն է խթանել կայուն, ինտեգրված, սոցիալապես հասանելի ու ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ քաղաքային տրանսպորտի համակարգի ստեղծումը: Հակիրճ ասած՝ հիմնական նպատակն է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները:

- Առայժմ ծրագիրը բաղկացած է երկու տրանշներից.

ա. Տրանշ 1-ը ներառում է Շիրակի փողոցի և Արտաշատի խճուղու բարելավումը, Արշակունյաց պողոտայի և Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի փոխհատման լայնացումը:

բ. Տրանշ 2-ը ներառում է Արգավանդ-Շիրակ, Դավթաշեն-Աշտարակ և Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհային հանգույցների բարելավումը:

- Սույն Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏԾ) մշակվել է Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի (ՄՆՇՎԽ) կողմից Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) Ծրագրի իրականացման գրասենյակի (ԾԻԳ) համար: Սույն ՀՕՏԾ-ն անդրադառնում է Տրանշ 1/Ծրագիր 1-ի շրջանակներում իրականացվող ՀՀ ճանապարհային միջանցքի և Արտաշատի խճուղու փոխհատման, ճանապարհահատված 4-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման ազդեցություններին (տե՛ս աղյուսակ 1-1):

- Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նպատակն ու շրջանակը

- Սույն ՀՕՏԾ-ի հիմնական նպատակն է բացահայտել ՀՀ ճանապարհային միջանցքի փոխհատման հատվածի արդյունքում ազդեցության ենթակա անձանց և աջակցել նրանց` վերականգնելու իրենց կենսամակարդակը: ՀՕՏԾ-ն համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությանը և ԱԶԲ-ի Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրի (ԱՔՀ, 2009թ.) պահանջներին:

- ՀՕՏԾ-ի շրջանակը ներառում է` 1) ԱԵԱ-ների պրոֆիլը (100% ընտրանքով մարդահամարի միջոցով), 2) ազդեցության ենթակա ամբողջ գույքի մանրամասն չափագրման հետազոտությունը (ՄՉՀ), 3) տեղեկատվության հրապարակումը և ԱԵԱ-ների հետ հանրային լսումների կազմակերպումը, 4) վերականգնման և փոխհատուցումների վճարման քաղաքականությունը և շրջանակը, 5) բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմը, 6) տարաբնակեցման բյուջեն, 7) ինստիտուցիոնալ շրջանակը, 8) ՀՕՏԾ իրականացման ժամանակացույցը և 10) ՀՕՏԾ իրականացման մոնիտորինգը:

- Ազդեցությունների ամփոփում

- ԱԵՏՏ/ԱԵԱ մարդահամարի և մանրամասն չափագրման հետազոտությունն իրականացվել է 2015 թ. նոյեմբերից 2016 թ. հունվարն ընկած ժամանակահատվածում:

- Մարդահամարի արդյունքում բացահայտվեցին ծրագրի ազդեցությանը ենթակա 15 տնային տնտեսություն, ներառյալ` սեփականատերերը և հողերի/շինությունների օգտագործողները, ձեռնարկատերերը և աշխատողները` ընդհանուր առմամբ տնային տնտեսությունների 82 անդամներով: ԱԵՏՏ-ների և ԱԵԱ-ների տարբեր կատեգորիաների վերաբերյալ տեղեկությունները, ըստ ազդեցության տեսակի, ինչպես նաև զուտ թվերը` առանց կրկնահաշվարկի, ներկայացված են ստորև տեղ գտած ԱԵՏՏ-ներ/ԱԵԱ-ների ամփոփ աղյուսակում: Ընդհանուր առմամբ հատված 4-ում ազդեցության կենթարկվեն 13 հողակտոր, 15 շենքեր և շինություններ, 5 ցանկապատ, 6 ձեռնարկատիրական գործունեություն և 6 աշխատող: Մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված պարբերություններում:

- ՀՕՏԾ-ի շրջանակում բացահայտվել են ազդեցության ենթարկվող 13 հողակտորներ, որոնցից.

ա. 2-ը սեփականության իրավունքով պատկանում են 2 ԱԵՏՏ-ների,

բ. 11-ը սեփականության իրավունքով պատկանում են ԵՔ-ին և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվում են 6 ԱԵՏՏ-ների կողմից:

- Ընդհանուր առմամբ կքանդվեն 12 ոչ բնակելի շենքեր և շինություններ (434.69 մ2): Բացի այդ, կտեղափոխվեն 3 շարժական կառույցներ (79 մ2): Ազդեցության է ենթարկվում 169.57 մ ցանկապատ: Այնպիսի բարելավումները, ինչպիսիք են՝ ասֆալտապատ կամ բետոնե մակերևույթները, խողովակները, էլեկտրասյուները, մալուխները, լիցքերը և այլն, կրում են հետևյալ ազդեցությունները. 755.02 մ2 բետոնապատ, ասֆալտապատ կամ աղյուսապատ մակերևույթ, 1,711.88 մ3 լիցք՝ հողից և բազալտից, ինչպես նաև 1,192.4 մ խողովակ, սյուներ և մալուխներ:

- Ազդեցության կենթարկվեն 12 մրգատու ծառեր, 26 փայտանյութ տվող ծառեր և 29 դեկորատիվ ծառեր: Վեց ձեռնարկատիրական գործունեություններ կկրեն մշտական ազդեցություն: Ազդեցության կենթարկվեն 6 աշխատողներ: Ստորև բերված աղյուսակում ամփոփ ներկայացված են ծրագրի շրջանակում բոլոր ազդեցությունները:

Աղյուսակ Ե.1 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի

| Ազդեցության տեսակը | Ընդամենը |  |  |  | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միավոր | ԱԵՏՏ-ներ | ԱԵՏՏ-ներ (առանց կրկնահաշ- վարկի) | ԱԵԱ-ներ (առանց կրկնահաշ- վարկի) |  |
| Ա. Ազդեցությունը հողի վրա |  |  |  |  |  |
| Ա1. Գյուղատնտեսական | 2 | 2 | 2 | 19 |  |
| Ա2. Հասարակական | 8 | 5 | 4 | 24 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա1-ում (8 ԱԵԱ): |
| Ա3. Այլ հողեր | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (8 ԱԵԱ): |
| Ա4. Արդյունաբերական | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Բ. Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա |  |  |  |  |  |
| Բ1. Հասարակական | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա1-ում (8 ԱԵԱ), 2 ԱԵՏՏ ընդգրկված են Ա2-ում(13 ԱԵԱ): |
| Բ2. Շարժական | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (5 ԱԵԱ): |
| Բ3. Ցանկապատ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա1-ում (8 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (5 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա3-ում (7 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա4-ում (1 ԱԵԱ): |
| Գ. Ազդեցությունը ծառերի և մշակաբույսերի վրա |  |  |  |  |  |
| Գ1. Մրգատու ծառեր | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 ԱԵՏՏ ընդգրկված են Ա1-ում (12 ԱԵԱ), 2 ԱԵՏՏ ընդգրկված են Ա2-ում (19 ԱԵԱ): |
| Գ2. Փայտանյութ տվող ծառեր | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա1-ում (8 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (4 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա3-ում (7 ԱԵԱ): |
| Գ3. Դեկորատիվ ծառեր | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (4 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա3-ում (7 ԱԵԱ): |
| Դ. Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա |  |  |  |  |  |
| Դ1. Մշտական՝ հարկային հայտարարագրի առկայությամբ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (5 ԱԵԱ): |
| Դ2. Մշտական՝ առանց հարկային հայտարարագրի | 5 | 5 | 3 | 17 | 2 ԱԵՏՏ ընդգրկված են Ա2-ում (16 ԱԵԱ): |
| Ե. Ազդեցությունը աշխատանքի վրա |  |  |  |  |  |
| Ե. Զբաղվածության մշտական կորուստ | 6 | 6 | 4 | 14 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (5 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Դ2-ում (8 ԱԵԱ) |
| Ընդամենը | - | - | 15 | 82 |  |

- Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունը (ՍՏՀ) իրականացվել է 2015 թվականի նոյեմբերին: Ազդեցության ենթակա բոլոր տնային տնտեսությունները (15) ենթարկվեցին հետազոտության: 2015 թ. դեկտեմբերի 1-ին ԾԻԳ-ը հանրային լսում անցկացրեց բոլոր ԱԵԱ-ների հետ՝ վերջիններիս տեղեկացնելով ծրագրի, իրավունքների, բողոքների լուծման մեխանիզմի մասին և տրամադրելով ծրագրին առնչվող այլ տեղեկատվություն:

- Փոխհատուցման քաղաքականությունը և վերականգնման միջոցառումները

- Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի (ՀՕՏՇ) համաձայն, որը հիմնված է ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ ԱՔՀ (2009թ.) պահանջների վրա, փոխհատուցման և/կամ առնվազն վերականգնման իրավունք ունեցող ԱԵԱ-ներն են` 1) բոլոր ԱԵԱ-ները, ովքեր կորցնում են ինչպես ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, այնպես էլ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տնօրինվող, տիրապետվող և օգտագործվող հողը, 2) վարձակալները, որոնք տիրապետում և օգտագործում են անշարժ գույքը՝ ինչպես ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, այնպես էլ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով, 3) շենք/շինությունների, մշակաբույսերի, բույսերի կամ հողին ամրացված այլ օբյեկտների սեփականատերերը, 4) ձեռնարկատիրական գործունեությունը, եկամուտը և աշխատավարձը կորցնող ԱԵԱ-ները: Հատված 4-ի ազդեցություններին համապատասխան Իրավունքների սխեման բերված է ստորև:

- Փոխհատուցման իրավունքը սահմանափակված է կասեցման օրով, որը Ծրագրի համար սահմանվել է 2016 թվականի փետրվարի 5-ը, որը բոլոր ԱԵԱ-ների համար նույնն է՝ անկախ նրանց իրավական կարգավիճակից: Սա ազդեցության ենթարկված գույքերի/գույքերի նկարագրության արձանագրությունների կազմման (ԱԵԱ-ների և Օտարողի կողմից արձանագրությունների ստորագրման) օրն է: Քանի որ ազդեցության ենթարկված գույքերի/գույքերի նկարագրության արձանագրությունների կազմման ամսաթիվը յուրաքանչյուր գույքի համար տարբեր է, նշված ամսաթիվը ԱԵԱ-ների և Օտարողի կողմից առաջին գույքի նկարագրության արձանագրության ստորագրման օրն է:

Աղյուսակ Ե.2 Ծրագրի համար մշակված իրավունքների սխեման

| Կորստի տեսակը | Նկարագրություն | Ազդեցության ենթարկված անձինք | Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Գյուղատնտե-սական հողերի վերջնական կորուստ | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողերը՝ անկախ ազդեցության աստիճանից | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներ | Այս ԱԵԱ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով |
| 2. Ոչ գյուղատնտե-սական հողեր | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են իրենց հասարակական, արդյունաբերական և այլ նշանակության հողերը | Սեփականատեր | Փոխհատուցում` փոխարինման արժեք +15%` շուկայական կամ կադաստրային արժեք (որն ավելի բարձր է) |
|  |  | Իրավական կարգավիճակ ստանալու ոչ ենթակա հողօգտագործող | Այս ԱԵԱ-ները կստանան վերականգնման նպաստ ազդեցության ենթարկված հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25% -ի չափով |
| 3. Ոչ բնակելի կառույցներ/գույք | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են իրենց ոչ բնակելի կառույցները | Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵՏՏ | Շինության կորստի դեպքում` փոխհատուցում փոխարինման արժեքը (շուկայական արժեքից ոչ պակաս) +15%: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի։ Մասնակի ազդեցության դեպքում և ԱԵՏՏ-ի համաձայնությամբ` փոխհատուցում տրամադրվում է շինության միայն ազդեցության ենթակա հատվածի, ինչպես նաև շինության վերանորոգման համար։ |
|  |  | Իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող հողի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ | Շինության կորստի դեպքում` դրամական փոխհատուցում փոխարինման ամբողջ արժեքով (շուկայական արժեքից ոչ պակաս)՝ առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների, գործարքի համար ծախսերի և փրկված նյութերի: |
|  |  | Իրավական գրանցման կարգավիճակ չունեցող հողի վրա ) ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ | Վերականգնման նպաստ փոխարինման արժեքով (առանց ամորտիզացիոն մասնահանումների և գործարքի համար ծախսերի)` հանած օրինականացման ծախսերը, առավելագույնը մինչև շուկայական արժեքի 20%: |
| 5. Ծառեր | Ազդեցության ենթակա ծառեր | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Շուկայական գներով հաշվարկված` բերքի արժեքի դրամական փոխհատուցում՝ հիմնված ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա։ |
| 6. Ձեռնարկատիրական գործունեություն | Ձեռնարկատիրական գործունեություն | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները՝ անկախ իրավական գրանցման կարգավիճակից (ներառյալ իրավական կարգավիճակ ստանալու ենթակա սեփականատեր և կացության որևէ կարգավիճակ չունեցող բնակիչները) | Ձեռնարկատեր/անհատ ձեռնարկատեր. (մշտական ազդեցության դեպքում) միանվագ փոխհատուցում տարեկան զուտ եկամտի չափով: Փոխհատուցումը պետք է հիմնված լինի հարկային հայտարարագրի վրա: Հայտարարագրի բացակայության դեպքում ԱԵՏՏ-ը կստանա վերականգնման նպաստ առավելագույն չհարկվող աշխատավարձի չափով` ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհատվող ամիսների հաշվարկով` մինչև 1 տարի: Առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը հավասար է նվազագույն աշխատավարձին: |
| 7. Զբաղվածություն | Զվաղվածության մշտական կորուստ | Աշխատողներ, ովքեր ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունում գրանցված են եղել կասեցման օրից երկու ամիս առաջ | Վեց ամսվա միջին ամսական աշխատավարձի չափով գումարի տրամադրում: |
| 8. Օժանդա-կություն զգալի ազդեցությունների դեպքում | ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի 10 և ավելի տոկոսը | Զգալի ազդեցության ենթարկված բոլոր ԱԵՏՏ-ները | Զգալի գյուղատնտեսական եկամտի կորուստ ունեցող ԱԵԱ-ներին մեկ տարվա բերքի չափով հավելյալ փոխհատուցում բերքի կորստի դիմաց: |
| 9. Օժանդակություն վերաբնակեցման դեպքում | Տրանսպորտային ծախսեր | Բոլոր ԱԵՏՏ-ները | Տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար բավարար գումարների տրամադրում |

- Ծրագրի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը

- ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը (ԷՆ) հանդիսանում է Գործադիր մարմին: Երևանի քաղաքապետարանը (ԵՔ) Իրականացնող մարմինն է և Ծրագրի իրականացման համար կրում է ընդհանուր պատասխանատվություն, ներառյալ` ՀՕՏԾ-ի մշակումն ու իրականացումը: ԻՄ-ն կգործի Ծրագրի իրականացման գրասենյակի (ԾԻԳ) միջոցով, որի կառուցվածքում ընդգրկված է նաև տարաբնակեցման մասնագետ:

- Ծրագրի կառավարման խորհուրդը (ԾԿԽ) կազմված է ԵՔ-ի, ՀՀ շահառու նախարարությունների ներկայացուցիչներից և ղեկավարվում է ՀՀ վարչապետի կողմից: ԾԿ խորհրդի գործունեության հիմնական նպատակը Ծրագրերի իրականացման համար Ասիական զարգացման բանկի և այլ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից համապատասխան համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված միջոցների կառավարումն է, ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 892-Ա որոշմամբ հաստատված կանոնադրության համապատասխան որոշումների ընդունումը: ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի թիվ 273-Ն որոշմամբ Ծրագրի կառավարման խորհրդին վերապահված է նաև՝ որպես ևս մեկ օղակ, նախքան ՀՀ դատական մարմիններ դիմելը՝ ԱԵԱ-ների բողոքները քննելու և իր իրավասության սահմաններում դրանց լուծում տալու լիազորություն:

- Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուն (ՄՆՇՎԽ) ծրագրի համար մշակել է ՀՕՏԾ: ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում ՄՆՇՎԽ-ն կաջակցի ԾԻԳ-ին` մասնակցելով հանրային լսումներին, պարզաբանելով ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած հարցերը, արձագանքելով ԱԵԱ-ների առաջ քաշած բողոքներին, ստուգելով փոխհատուցման բյուջեն, վերանայելով/փոփոխելով նկարագրության արձանագրությունները և/կամ գնահատման հաշվետվությունները, եթե կիրառելի են:

- Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացումը

- Իրականացնող մարմինը կսկսի ՀՕՏԾ-ի իրականացումն ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից՝ վերջինիս հաստատումից անմիջապես հետո: Այն սահմանված կարգով ԱԵԱ-ներին կտրամադրվեն Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի մեկնարկի վերաբերյալ պայմանագրերի/համաձայնագրերի նախագծային տարբերակները: ԾԻԳ-ը կստորագրի սեփականության օտարման պայմանագրեր ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով տնօրինվող, տիրապետվող և օգտագործվող գույքի համար` նոտարական վավերացմամբ կամ առանց վերջինիս, և փոխհատուցման համաձայնագրեր` ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տնօրինվող, տիրապետվող և օգտագործվող գույքի և նպաստների համար: Վերաբնակեցման/տեղափոխման համար ԱԵԱ-ներին կտրվի 30 օր՝ սկսած ամբողջական փոխհատուցման/նպաստների հատկացման օրից, որը կսահմանվի պայմանագրի շրջանակներում կամ օտարման պայմանագրերի ներքո սահմանված ժամանակահատվածում (դատական կարգով օտարված գույքի սեփականատերերից չի պահանջվի տեղափոխվել երկամսյա ժամկետում՝ սկսած օտարման պայմանագրի կնքման օրվանից, տե՛ս Գերակա հանրային շահի մասին օրենք, Հոդված 14, կետ 2):

- Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված ժամանակացույցը ցույց է տալիս ՀՕՏԾ-ի իրականացման հստակ փուլերը.

Աղյուսակ Ե.3 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր 2-ի վերջնականացման և իրականացման ժամանակացույց

| Առաջադրանքը/անվանումը | Պատասխանատվությունը |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՕՏԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ |  |  |  |  |
| ՀՕՏ բյուջեի հատկացումը ԵՔ-ին | ՖՆ | 03/07/2016 |  |  |
| Հարկադիր օտարման հնարավոր դեպքերի բացահայտում | ԾԻԳ | 05/02/2016 |  | 28/10/2016 |
| Նախնական պայմանագրերի ուղարկում ԱԵԱ-ներին | ԾԻԳ | 23/07/2016 |  | 30/07/2016 |
| Պայմանագրերի ստորագրում | ԾԻԳ | 21/10/2016 |  | 28/10/2016 |
| Փոխհատուցման տրամադրում | ԾԻԳ | 31/10/2016 |  | 07/11/2016 |
| Օտարման վերջնականացում | ԾԻԳ | 27/12/2016 |  | 25/02/2017 |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության պատրաստում | ԱՄԳ | 23/07/2016 |  | 27/11/2016 |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության նախնական հաշվետվության հանձնումը ԱԶԲ-ին | ԾԻԳ | 01/12/2016 |  | 01/12/2016 |
| ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության դիտարկումը | ԱԶԲ | 01/12/2016 |  | 15/12/2016 |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության վերջնական հաշվետվության հանձնումը ԱԶԲ-ին | ԾԻԳ | 16/12/2016 |  | 20/12/2016 |
| ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության հաստատումը | ԱԶԲ | 21/12/2016 |  | 21/12/2016 |
| Շինհրապարակի հանձնումը Կապալառուին | ԾԻԳ | 22/12/2016 |  | 27/12/2016 |
| Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը | Կապալառու | 28/12/2016 |  | 28/12/2016 |
| Մոնիտորինգ | ԱՄԳ/ԱԶԲ | ընթացքի մեջ |  |  |
| Բողոքների լուծում | ԾԻԳ | ընթացքի մեջ |  |  |

- Հանրային լսումներ և տեղեկատվության հրապարակում

- 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ազդեցության ենթակա անձանց հետ կազմակերպվեց հանրային լսում: Հանրային լսման ընթացքում ներկայացվեց իրավունքների սխեման, բողոքների լուծման մեխանիզմը, փոխհատուցման գնահատման մեթոդաբանությունը, չափագրման հետազոտության մեթոդաբանությունն ու ընթացակարգը, ծրագրի քարտեզը` իրական ազդեցության չափագրումով և ԱԵԱ-ների անուններով, ինչպես նաև առանձնակի դեպքերով: Հանրային լսմանը մասնակցեցին ընդամենը 9 ԱԵԱ (ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ներկայացուցիչներ՝ 8 տղամարդ, 1 կին): Հանրային լսումների արձանագրությանը (Հավելված 6) կից ներկայացվում է մասնակիցների ցանկը համապատասխան ստորագրություններով:

- Իրականացման համար պատրաստ սույն ՀՕՏԾ-ն ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ-ի կողմից հաստատվելուց հետո կտեղադրվի ԱԶԲ և ԵՔ կայքէջերում: Բացի այդ, ՀՕՏԾ-ի հաստատումից հետո ԱԵԱ-ներին կտրամադրվի ծրագրի տեղեկագիրը:

- Բյուջեի ամփոփում

- ՀՕՏԾ-ի ամբողջական իրականացումը, ներառյալ` փոխհատուցումը, վերականգնման նպաստը, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի իրականացման վարչական ծախսերը և չնախատեսված ծախսերը կազմում են 188,485,331.35 ՀՀ դրամ, որը համարժեք է 383,100.27 ԱՄՆ դոլարին (2016 թ. փետրվարի 25-ի փոխանակման կուրսի համաձայն): Բյուջեի միջոցները կտրամադրվեն 3 աղբյուրներից` 1) Երևանում գտնվող հողերի համար փոխհատուցումը կտրվի ԵՔ-ի բյուջեից, 2) հողի օտարման այլ ծախսերը, ներառյալ` հարկերը, տուրքերը, վճարները կֆինանսավորվեն ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման մասից: 3) Մնացած գույքերի դիմաց փոխհատուցումը, ներառյալ` նպաստները, կհատկացվեն ԱԶԲ-ի վարկից: ՀՀ կառավարության կողմից Հողի օտարման և տարաբնակեցման սույն ծրագրի հաստատումից հետո Երևանի քաղաքապետարանը և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը համապատասխանաբար կապահովեն ՀՕՏԾ-ի բյուջեով նախատեսված ֆոնդերի ժամանակին հատկացումները:

- Բողոքների լուծման մեխանիզմ

- Բողոքների լուծման մեխանիզմում ներգրավված կլինեն մի քանի կողմեր` 1) ԾԻԳ, 2) ԵՔ և 3) Ծրագրի կառավարման խորհուրդ (ԾԿԽ): Անկախ բողոքի լուծման հիմնված մեխանիզմից և ընթացակարգից՝ ԱԵԱ-ներն իրավունք ունեն իրենց հայցը ներկայացնել դատարան՝ բողոքարկման գործընթացի ցանկացած պահին:

- Մոնիտորինգ և գնահատում

- ՀՕՏԾ-ի իրականացումը կենթարկվի թե´ ներքին, թե´ արտաքին մոնիտորինգի: Ներքին մոնիտորինգը կիրականացվի ԾԻԳ-ի կողմից: Արտաքին մոնիտորինգը հանձնարարված է Արտաքին մոնիտորինգային գործակալությանը (ԱՄԳ)` ողջ Տրանշի համար վարձված ԾԻԳ-ի կողմից և հաստատված ԱԶԲ-ի կողմից: ԱՄԳ-ն մոնիտորինգի կենթարկի ՀՕՏԾ-ի իրականացումը և կպատրաստի Համապատասխանության հաշվետվություններ, որոնք պետք է հաստատվեն ԱԶԲ-ի կողմից` որպես կապալի շինարարական աշխատանքները սկսելու պայման:

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

## Ծրագրի պատմությունը

- Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակում Ծրագիր 1-ը (Ծրագիրը), որը ֆինանսավորվում է ԱԶԲ-ի Բազմափուլային ֆինանսական գործիքի (ԲՖԳ) միջոցով, իրականացվում է էկոնոմիկայի նախարարության (ԷՆ) կողմից, որը հանդես է գալիս որպես Գործադիր մարմին (ԳՄ), և Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) կողմից, որը հանդես է գալիս որպես Իրականացնող մարմին (ԻՄ) և գործում է անմիջապես ԾԻԳ-ի միջոցով: Սույն ծրագրի նպատակն է խթանել կայուն, ինտեգրված, սոցիալապես հասանելի ու ծախսերի տեսանկյունից արդյունավետ քաղաքային տրանսպորտի համակարգի ստեղծումը: Հակիրճ ասած՝ հիմնական նպատակն է լրացնել քաղաքային արևմտյան օղակի բացակայող ճանապարհային հանգույցները:

- Ծրագիրը բաղկացած է երկու տրանշներից.

ա. Տրանշ 1-ը ներառում է Շիրակի փողոցի և Արտաշատի խճուղու բարելավումը, Արշակունյաց պողոտայի և Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի փոխհատման լայնացումը:

բ. Տրանշ 2-ը ներառում է Արգավանդ-Շիրակ, Դավթաշեն-Աշտարակ և Բաբաջանյան-Աշտարակ ճանապարհային հանգույցների բարելավումը:

- Սույն Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏԾ) մշակվել է Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի (ՄՆՇՎԽ) կողմից Երևանի քաղաքապետարանի (ԵՔ) Ծրագրի իրականացման գրասենյակի (ԾԻԳ) համար: Սույն ՀՕՏԾ-ն անդրադառնում է Տրանշ 1-ի/հատված 4-ի (Ծրագրի) շրջանակներում իրականացվող ՀՀ ճանապարհային միջանցքի և Արտաշատի խճուղու միջև ընկած փոխհատման, ճանապարհահատված 4-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման ազդեցություններին:

## Ծրագրի տեղակայվածությունը

- Հայաստանի Հանրապետությունը դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է և տեղակայված է Սև և Կասպից ծովերի միջև: Հյուսիսում այն սահմանակից է Վրաստանին, արևելքում` Ադրբեջանին, հարավում` Իրանին, իսկ արևմուտքում` Թուրքիային, ինչպես ցույց է տրված Նկար 1.1-ում: Երևանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքն է և զբաղեցնում է 260 կմ2 տարածք` տարածվելով 18 կմ դեպի հյուսիս-հարավ ուղղությամբ և 16 կմ` արևելք-արևմուտք ուղղությամբ:

- Ծրագրային տարածքը տեղակայված է Երևանի հարավ-արևմտյան մասում, Շենգավիթ վարչական շրջանում, Երևանի կենտրոնից մոտ 6 կմ հարավ-արևմուտք: Ծրագրի հատակագիծը ներկայացված է Նկար 1-1-ում: Այն ամփոփ ներկայացնում է հատվածների բաժանված Տրանշ 1-ը և Տրանշ 2-ը:

## Ծրագրի նկարագրությունը

- Կողմերի միջև հաղորդակցությունը հեշտացնելու նպատակով Տրանշ 1-ի տարածքը բաժանվել է 4 հատվածների, ինչպես ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում և հատվածի տեղակայվածության քարտեզում:

- Հատվածներ 1, 2, 3. Շիրակի փ. և Արտաշատի խճուղի՝ ներառյալ Արշակունյաց պողոտայի լայնացումը, բաժանվել է երկու ենթահատվածների, որոնց լայնացվող հատվածները ՀՕՏԾ 1-ի առարկա էին, իսկ նոր ծրագիծը՝ ՀՕՏԾ 3-ի առարկա:

- Հատված 4. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի և Արտաշատի խճուղու փոխհատումը (այսուհետ՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի փոխհատում) սույն ՀՕՏԾ առարկա է:

- Ըստ ՀՕՏ ազդեցության մակարդակի՝ Տրանշ 1/Ծրագիր 1-ը դասակարգվել է որպես Կատեգորիա 1՝ հարկադիր տարաբնակեցման համար: (Համաձայն ԱԶԲ-ի Գործառնական ձեռնարկի, 2009 թ. (ADB Օperatiօո Maոսal (ՕM) F1/ՕP (2009))՝ ծրագիրը դասակարգվում է որպես Կատեգորիա “Ա” , եթե ավելի քան 200 անձինք կրում են զգալի ազդեցություն (վերաբնակեցում կամ եկամուտ ստեղծող գույքի ավելի քան 10%-ի կորուստ): Ծրագիրը դասակարգվում է որպես Կատեգորիա “Բ”, եթե զգալի ազդեցության են ենթարկվում 200-ից պակաս թվով անձինք: “Գ” կատեգորիայի ծրագրերը ՀՕՏ ազդեցություններ չեն կրում:

Աղյուսակ 1-1 Տրանշների ճանապարհահատվածների նկարագրություն

| Տրանշ | Հատված | Անվանումը | Երկարությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| Տրանշ1 | Հ1 | Արշակունյաց | 1 280 մ |
|  | Հ 2 | Նոր Շիրակ | 3 200 մ |
|  | Հ 3 | Արտաշատ |  |
|  | Հ 4 | Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք/ փոխհատում |  |
| Տրանշ2 | Հ 5 | Արգավանդ | 1 350 մ |
|  | Հ 6 | Բաբաջանյան-Տիչինա | 2 220 մ |
|  | Հ 7 | Տիչինա-Հին Սիլիկյան | 2 060 մ |
|  | Հ 8 | Հին Սիլիկյան-Աշտարակ մայրուղի | 2 570 մ |
|  | Հ 9 | Դավթաշեն-Աշտարակ մայրուղի | 2 240 մ |

Նկար 1-1 Հատված 4-ի տեղեկայվածության քարտեզը

Հատված 4. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի և Արտաշատի խճուղու փոխհատումը

### 1.3.1 Տեղակայվածությունը և նկարագրությունը

- Սույն ՀՕՏԾ փաստաթուղթը ներառում է Հատված 4-ը, ինչպես ներկայացված է Հատվածի տեղակայվածության քարտեզում:

- Տեղամասը գտնվում է Երևանի հարավ-արևմուտքում՝ Շենգավիթ վարչական շրջանում: Աշխատանքը ենթադրում է Արտաշատի խճուղու և Նորագավիթի 1-ին փ. հատման վայրում նույն մակարդակի վրա գտնվող փոխհատման կառուցում: Այս փոխհատումը ապահովում է հանգույց Արտաշատի խճուղու լայնացման ծրագրի և Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի միջև: Ապագա փոխհատումը կապահովի բարելավված թողունակությամբ անվտանգ հանգույց գոյություն ունեցող ճանապարհացանցի հետ, որը նախագծվել է լրացուցիչ ազդեցությունները տեխնիկապես հնարավորինս նվազեցնելու նպատակով:

### 1.3.2 Հատված 4-ի իրականացման ժամանակացույցը

- ՀՕՏԾ-ի իրականացման սկիզբը նախատեսվում է 2016 թվականի հուլիսի սկզբին և ամբողջությամբ կավարտվի մինչև 21.12.2016: Շինհրապարկի հանձնումը Կապալառուին նախատեսվում է 2016 թվականի դեկտեմբերի 27-ին:

Նկար 1-2 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի և Արտաշատի խճուղու փոխհատումը

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի շրջանակն ու կարգավիճակը

- ՀՕՏԾ-ն հիմնված է մանրամասն նախագծի վրա: Այն վերջնական է և պատրաստ է իրականացման համար: Սույն ՀՕՏԾ-ն ավարտելու համար նախաձեռնվել են հետևյալ քայլերը.

ա. ԱԵՏՏ-ների, ԱԵԱ-ների 100 % ընտրանքով մարդահամարի և կորուստների գույքագրման իրականացում,

բ. ազդեցության ենթակա հողերի, շենքերի, կառույցների և այլ գույքի մանրամասն չափագրման, նկարագրության և գնահատման իրականացում,

գ. բոլոր ԱԵՏՏ-ների սոցիալ-տնտեսական հետազոտության իրականացում,

դ. ԱԵԱ-ների հետ հանրային լսումների իրականացում,

ե. բանակցվող օտարման վերաբերյալ շարունակական բանակցություններ ԱԵԱ-ների հետ,

զ. բոլոր տեսակի կորուստների համար փոխհատուցման մանրամասն բյուջեի պատրաստում:

- Հաշվի առնելով, որ սույն ՀՕՏԾ շրջանակում անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական ունեցող ազդեցության ենթակա սեփականատերերը մեծ թիվ չեն կազմում, ՀՕՏԾ-ն մշակելու ընթացքում ԾԻԳ-ը որոշեց Ծրագրի հետևանքով ազդեցության ենթարկվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական ունեցող երկու սեփականատերերի նկատմամբ կիրառել բանակցությունների հիման վրա օտարման մոտեցումը՝ առանց նախապես ՀՀ կառավարության կողմից գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին որոշման ընդունման և համապատասխան ընթացակարգերի: Միևնույն ժամանակ բոլոր ընթացակարգերն ու մեթոդաբանությունները, որոնք կիրառվել են սույն ՀՕՏԾ-ի մշակման և իրականացման համար, համահունչ են գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին որոշման և Ծրագրի ՀՕՏՇ-ի պահանջներին` անկախ ՀՀ կառավարության կողմից գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին որոշման ընդունումից:

- Վերոնշյալ մոտեցման հիման վրա ԾԻԳ-ը բանակցություններ վարեց ազդեցության ենթակա անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական ունեցող երկու սեփականատերերի հետ՝ հիմնվելով Ծրագրի ՀՕՏՇ-ի և սույն ՀՕՏԾ-ի մեթոդաբանության պահանջների հիման վրա իրականացրած փոխհատուցման չափի նախնական գնահատման վրա: Բանակացությունների արդյունքում ԱԵԱ-ները (սեփականատերերը) պատրաստակամություն հայտնեցին Ծրագրի նպատակներով իրենց` ազդեցության ենթարկվող գույքի օտարման վերաբերյալ: Սակայն, սույն ՀՕՏԾ-ի մշակման ժամանակահատվածի դրությամբ օտարման պայմանների մի շարք կետերի վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք չէր բերվել: ԾԻԳ-ը շարունակում է բանակցությունները ԱԵԱ-ների հետ:

- Եթե մինչև ՀՀ կառավարության կողմից սույն ՀՕՏԾ-ի հաստատումը բանակցությունները ձախողվեն երկու ԱԵԱ-ների (սեփականատերեր) հետ, ապա ԾԻԳ-ը նախատեսում է ՀՀ կառավարության կողմից գերակա հանրային շահի ճանաչման մասին որոշման հիման վրա օտարել ազդեցության ենթարկվող գույքը՝ իրավական պահանջների համաձայն:

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նպատակը

- ՀՕՏԾ-ի հիմնական նպատակն է բացահայտել ծրագրային տարածքի Հատված 4-ի ազդեցության ենթակա անձանց և աջակցել նրանց` վերականգնելու իրենց նախկին կենսամակարդակը, իսկ խոցելի և տեղահանված աղքատներին աջակցել՝ առնվազն հասցնելով նրանց կենսամակարդակը ազգային նվազագույն չափանիշներին: ՀՕՏԾ-ն գնահատում է հատված 4-ի հողի օտարման և տարաբնակեցման ազդեցությունը ԱԵԱ-ների վրա` համաձայն ՀՀ օրենսդրությանը և կանոնակարգերին, ԱԶԲ-ի Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրին (ԱՔՀ 2009 թ.) և ՀՕՏՇ-ին (N273-Ն առ 7.03.2012 թ.):

- Այս նպատակներն իրագործելու համար ՀՕՏԾ-ն ներկայացնում է մանրամասներ, որոնք անհրաժեշտ են փոխհատուցման, տարաբնակեցման և վերականգնման համար` սահմանելով.

ա. ԱԵԱ-ի պրոֆիլը,

բ. հատված 4-ի ազդեցությունը և կորուստների չափը,

գ. տեղեկատվության հրապարակումը, հանրային լսումները և մասնակցությունը,

դ. վերականգնման և փոխհատուցումների վճարման քաղաքականությունը և շրջանակը,

ե. բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմը,

զ. տարաբնակեցման բյուջեն և ֆինանսավորման պլանը, ներառյալ` կորցրած գույքերի, վերաբնակեցման և վերկանգնման գնահատումն ու փոխհատուցման չափը,

է. տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման համար ինստիտուցիոնալ շրջանակը և

ը. ՀՕՏԾ-ի իրականացման մոնիտորիգը:

## Հողի օտարում և տարաբնակեցում. Ծրագրի իրականացմանն առնչվող պայմանները

- ԱԶԲ-ի երաշխիքների պահանջների և ԲՖԳ Ծրագրի համաձայն` յուրաքանչյուր տրանշի հաստատումը/իրականացումը հիմնված է հետևյալ պայմանների վրա.

ա. ԲՖԳ/Առաջին տրանշի գնահատում. պայմանավորված է հետևյալ գործողություններով` ա) ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության համար ընդունելի ձևաչափով և բովանդակությամբ ամբողջ ԲՖԳ-ի համար ՀՕՏՇ-ի պատրաստում/ներկայացում, բ) Աղքատության և սոցիալական հարցերի նախնական գնահատում (ԱՍՀՆԳ) և գ) ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության համար ընդունելի ՀՕՏԾ-ների պատրաստում/ներկայացում Ծրագրի յուրաքանչյուր տրանշի համար, որը պահանջում է ՀՕՏ:

բ. Պարբերական ֆինանսավորման հայտի (ՊՖՀ) հաստատում հետագա տրանշների և յուրաքանչյուր ենթածրագրի համար. պայմանավորված է հետևյալ գործողություններով` ա) ՀՕՏՇ-ի վերանայում/փոփոխում/ներկայացում, բ) Աղքատության նվազեցման և սոցիալական ռազմավարության ամփոփագրի պատրաստում (ԱՆՍՌԱ), գ) յուրաքանչյուր տրանշի համար, որն ունի ՀՕՏ, պատրաստել/ներկայացնել առնվազն ՀՕՏԾ նախագծային տարբերակներ՝ փոփոխված ՀՕՏՇ-ին համահունչ, ինչպես նաև ԱԶԲ-ի և կառավարության համար ընդունելի ձևաչափով և բովանդակությամբ:

գ. Պայմանագրի ստորագրումը. պայմանավորված է հետևյալ գործողություններով` ա) ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատում, բ) իրականացման համար պատրաստ փաստաթղթի և տեղեկագիրի ներկայացում հանրությանը, գ) Արտաքին մոնիտորինգի գործակալության վարձում սոցիալական անվտանգության «Ա» դասակարգման ծրագրերի համար:

դ. Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը. պայմանավորված է ՀՕՏԾ-ի ամբողջական իրականացմամբ, որն արձանագրված կլինի ԱԶԲ-ի համար ընդունելի ԱՄԳ-ի կողմից պատրաստված Համապատասխանության հաշվետվությունում:

## Փաստաթղթի հրապարակումը

- Իրականացման համար պատրաստ սույն վերջնական ՀՕՏԾ-ն հայերեն լեզվով կտեղադրվի ԵՔ-ի պաշտոնական կայքէջում` ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվելուց հետո: Անգլերեն լեզվով ՀՕՏԾ-ն կտեղադրվի ԱԶԲ-ի պաշտոնական կայքէջում` ԱԶԲ-ի կողմից հաստատվելուց անմիջապես հետո: ՀՕՏԾ-ի ամփոփ տեղեկագիրը հայերեն լեզվով կտրամադրվի ԱԵԱ-ներին ՀՕՏԾ-ի հաստատումից հետո:

## Ծրագրի կասեցման օրը

- Ծրագրի համար կասեցման օրը 2016 թվականի փետրվարի 5-ն է, երբ ՀՕՏԾ-ի համար սկսվել է նկարագրության արձանագրությունների ստորագրումը: Արձանագրութան ձևաչափը ներկայացված է Հավելված 8-ում:

# ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՀԱՄԱՐ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

- Սույն ՀՕՏԾ-ի մշակման համար ընդունված հիմնական սկզբունքներից մեկն այն է, որ հատված 4-ի առնչությամբ փոխհատուցման բոլոր վճարումները և կենսապահովման միջոցների վերականգնմանն ուղղված աջակցությունը պետք է հիմնված լինեն ԱԵԱ-ների վրա Ծրագրի ազդեցությունների մանրամասն վերլուծության վրա: Սույն ՀՕՏԾ-ի համար տվյալները հավաքագրվել են 2015 թվականի նոյեմբերից 2016 թվականի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում: Ծրագրի ՀՕՏ ազդեցությունների չափը ճշգրտորեն գնահատելու համար իրականացվել են հետևյալ հետազոտությունները.

ա. Մանրամասն չափագրման հետազոտություն (ՄՉՀ)՝ ազդեցության ենթակա հողակտորների, շենքերի/շինությունների տարածքի և գույքի այլ տեսակների և քանակի ճշգրիտ նկարագրությունն ու չափագրումը:

բ. Կորուստների գույքագրում՝ օտարման ենթակա հողի, շենքերի/շինությունների և գույքի հատկանիշների բացահայտում և գնահատում:

գ. Ազդեցության ենթակա գույքի փոխարինման արժեքի գնահատում՝ ՀՕՏԾ բյուջեն մշակելու համար կորցրած գույքի արժեքի, եկամտի և կենսապահովման այլ աղբյուրների և օժանդակությունների/նպաստների բացահայտում:

դ. Մարդահամար՝ ԱԵՏՏ-ների և դրանց անդամների ճշգրիտ քանակի բացահայտում, ներառյալ` որոշ տարրական առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են` սեռը և էթնիկ պատկանելությունը:

ե. Սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն (ՍՏՀ)՝ ազդեցության ենթակա անձանց, ընտանիքների և ձեռնարկատիրական գործունեությունների սեփականատերերի ներկա սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի, ինչպես նաև հանրային ծառայությունների մատչելիության, փոխհատուցման վերաբերյալ պատկերացումների և նրանց կենսամակարդակի վրա Ծրագրի ազդեցության բացահայտում:

## Հետազոտության մեթոդաբանությունը

- ՄՆՇՎԽ-ն, ծրագրի շրջանակներում որպես ենթակապալառու վարձեց հավատարմագրված/արտոնագրված չափագրող և գնահատող կազմակերպություն` նախորդ բոլոր հետազոտությունների արդյունքներից անկախ` օտարման ենթակա յուրաքանչյուր գույք չափելու և գնահատելու համար: Սա իրականացվեց անկախ այն տվյալներից, որոնք կարելի էր ձեռք բերել կադաստրային քարտեզներից և տվյալներից, ինչպես նաև Ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթակա գույքի իրավական կարգավիճակից:

- ՄՉՀ շրջանակը և գույքերի գույքագրումը ներառում էին ներքոնշյալ գույքի կամ հատկանիշների բացահայտումը, դասակարգումը, չափագրումը և գնահատումը.

ա. Հող (գյուղատնտեսական, արդյունաբերական և հասարակական նշանակության հողակտորներ), ներառյալ՝ այդ հողակտորների վրա բարելավումները,

բ. Շենքեր/շինություններ (ներառյալ՝ դասակարգումն ըստ շենքի կատեգորիայի և շինության տեսակի)

գ. ԱԵԱ-ի կողմից հողի զբաղեցման իրավական կարգավիճակը

դ. Ծառերի տեսակն ու քանակը

ե. Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունները (ազդեցության տեսակը և իրավական կարգավիճակը)

զ. Զբաղվածության կորուստ

է. Ազդեցության ենթակա համայնքների/հանրային գույքի քանակը, տեսակը և տարածքը:

- ՄՉՀ-ն ներառում էր գոյություն ունեցող անշարժ գույքի` հողերի և նրանց վրա կառուցված շենքերի/շինությունների չափագրումը, դրանց նպատակային նշանակության, սեփականության, օգտագործման ձևի, դրանց որակի և քանակի, տեսքի և տեսակի որոշումը: Չափագրումներն իրականացվեցին՝ ԱԶԲ համապատասխան քաղաքականության փաստաթղթի պահանջների և Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) կառավարությանն առընթեր (ԿԱ) անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 2011 թվականի հոկտեմբերի 20-ի թիվ 283-Ն հրամանով հաստատված Հավելված 1-ի՝ անշարժ գույքի չափագրման (գրանցման) վերաբերյալ հրահանգի համաձայն: Չափագրումները կատարվեցին արբանյակային տեղորոշման կայանների, տախեոմետրի և լազերային որոնիչների միջոցով: ԱԶԲ ԱՔՀ (2009) պահանջների համաձայն` ներկայիս փաստացի չափագրումը հիմնված է չափագրման ժամանակ ԱԵԱ-ի կողմից օգտագործվող գույքի իրական չափի վրա (Եթե իրական չափագրումը համապատասխանում է ԱԳԿՊԿ-ի կողմից տրված սեփականության վկայագրում նշված պարամետրերին (հաշվի առնելով ԱԳԿՊԿ-ի կողմից սահմանված շեղումների թույլատրելի սահմանները), ապա սեփականության հատակագիծը ԱԳԿՊԿ հանձնելու համար պատրաստվում է ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում: Իսկ եթե այդպես չէ, սեփականատիրոջը տեղեկացվում է այդ մասին: Եթե սեփականատերը ցանկանում է, պատրաստվում է նոր հատակագիծ` ԱԳԿՊԿ հանձնելու համար: Սեփականության վկայականում համապատասխան ուղղումներ կատարելուց հետո պատրաստվում է վերջնական հատակագիծ ԱԳԿՊԿ հանձնելու համար և նախքան գույքի օտարման պայմանագրի ստորագրումը անշարժ գույքի վերագրանցման համար): ԱԵԱ-ներին դաշտային այցելության նախորդ օրը հեռախոսով տեղեկացվել է չափագրման օրն ու ժամը: Այս ընթացակարգն ապահովում էր ԱԵԱ-ի կողմից չափագրման գործընթացի մոնիտորինգը (մանրամասները ներկայացված են Հավելված 2-ում):

## Ազդեցությունը հողի վրա

### Հողի դասակարգումը՝ ըստ ՀՀ հողային օրենսգրքի

- ՀՀ հողային օրենսգիրքը Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդը, ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների), դասակարգում է՝ 1) գյուղատնտեսական նշանակության, 2) բնակավայրերի, 3) արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության, 4) էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի, կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների, 5) հատուկ պահպանվող տարածքների, 6) հատուկ նշանակության, 7) անտառային, 8) ջրային և 9) պահուստային հողերի: Յուրաքանչյուր նպատակային նշանակության հող, ըստ օգտագործման բնույթի, դասակարգվում է հողատեսքերի կամ գործառնական նշանակության հողերի:

- Ծրագիրը տեղակայված է հիմնականում քաղաքային վայրում: Ազդեցության ենթակա գրեթե բոլոր հողերը ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից դասակարգված են որպես բնակավայրերի հողեր: Պարզություն ապահովելու համար և հիմնվելով իրական օգտագործման վրա` ազդեցության ենթակա հողի կատեգորիաները խմբավորվել են հետևյալ կերպ` գյուղատնտեսական, հասարակական, արդյունաբերական և այլ նշանակության հողեր:

ա. Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր. հողեր, որոնք օգտագործվում են մշակաբույսեր, բանջարեղեն, մրգեր, փայտանյութ/դեկորատիվ ծառեր և թփեր աճեցնելու նպատակով,

բ. Հասարակական հողեր. հողեր, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու նպատակով, ինչպես օրինակ` խանութներ, ավտոտեխսպասարկման կայաններ և այլն,

գ. Արդյունաբերական հողեր. օգտագործվում են արդյունաբերական պահեստների և ապրանքապահեստների նպատակով:

դ. Այլ հողեր. դատարկ հող՝ բարելավումներով կամ ցանկապատով:

### Հողի կորուստ

- Ազդեցության ենթակա հողերը գտնվում են քաղաքային բնակավայրում՝ Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում: Ընդհանուր առմամբ ազդեցության ենթարկվող 13 հողակտորներ զբաղեցնում են 3,552.22 մ² տարածք: Ընդհանուր առմամբ 8 տնային տնտեսությունների պատկանող հողակտորներ կկրեն որոշակի ազդեցություն:

- Սույն ՀՕՏԾ-ում ազդեցության ենթարկվող հողակտորները բաժանվել են երկու տեսակի դասակարգման՝ ըստ իրենց իրավական կարգավիճակի.

ա. Սեփականության իրավունքով տնօրինվող հող - ընդհանուր առմամբ 2 հողակտոր պատկանում են անձանց, ովքեր դրանց նկատմամբ ունեն օրենքով սահմանված կարգով գրանցված սեփականության իրավունք: Մեկ հասարակական նշանակության հողակտոր օգտագործվում է ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակներով 1 կազմակերպության և 3 անհատների կողմից: Հողակտորը ենթարկվում է մշտական ազդեցության: Երկրորդը արդյունաբերական հող է և օգտագործվում է մարդատար ավտոմեքենաների և միկրոավտոբուսների վաճառքի համար: Ձեռնարկատիրական գործունեությունը ազդեցության չի ենթարկվում, քանի որ ազդեցության կենթարկվեն միայն հողի մի մասը և ցանկապատի որոշ հատված:

բ. Համայնքային հող– հող, որը պատկանում է Երևանի քաղաքապետարանին: Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ այդպիսի 11 հողակտորներ անմիջականորեն օգտագործվում են ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով վարձակալների կողմից՝ առանց սեփականության իրավունքի: 11 հողակտորներից 7-ն ունեն հասարակական նշանակության (4-ն օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակով, իսկ 3-ը բարելավված տարածքներ են, որոնք ծառայում են որպես մուտք դեպի ազդեցության չենթարկվող ձեռանարկատիրական գործունեությունները): 2 հողակտորներ՝ բարելավումներով և ցանկապատերով, դասակարգվել են որպես այլ հողեր: Մնացած 2 հողակտորներն օգտագործվում են որպես այգիներ (մրգատու և դեկորատիվ ծառերով): (Եթե համայնքային հողերի սեփականատերը ԵՔ-նէ, ապա ԵՔ-ն հողի դիմաց փոխհատուցում չի ստանա: Փոխհատուցումը հաշվարկվել է միայն այն ԱԵԱ-ների համար, ովքեր ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով են օգտագործում հողը):

- ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող ազդեցության ենթակա բոլոր կատեգորիաների հողերը կփոխհատուցվեն ՀՕՏՇ-ի դրույթների համաձայն: Հողի վրա ազդեցության վերաբերյալ տվյալները ամփոփված են հետևյալ աղյուսակում:

Աղյուսակ 2-1 Հողի կրած ազդեցությունը՝ ըստ հողի տեսակի և սեփականության/հողի զբաղեցման կարգավիճակի

| Հողի կատեգորիան | Համայնքային |  | Սեփականության իրավունքով |  | Ընդամենը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող |  |  |  |  |  |
|  | Հողակտոր-ները | Ազդեցության ենթակա տարածքը | Հողակտոր-ները | Հողակտոր-ները | Հողակտոր-ները | Ազդեցության ենթակա տարածքը |
|  | Nօ | մ2 | Nօ | մ2 | Nօ | մ2 |
| Հասարակական | 7 | 922.83 | 1 | 373.8 | 8 | 1,296.63 |
| Գյուղատնտեսական (այգի) | 2 | 767.32 | - | - | 2 | 767.32 |
| Այլ հողեր | 2 | 1,286.73 | - | - | 2 | 1,286.73 |
| Արդյունաբերական | - | - | 1 | 201.54 | 1 | 201.54 |
| Ընդամենը | 11 | 2,976.88 | 2 | 575.34 | 13 | 3,552.22 |

## Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա

### Հողին ամրացված և ապամոնտաժման ենթակա շինություններ

- Ընդհանուր առմամբ հատված 4-ում ազդեցության կենթարկվեն 15 շենքեր և շինություններ: Բոլոր շինությունները ոչ բնակելի են: 12-ը հողին ամրացված մշտական շենքեր և շինություններ են, իսկ 3-ը՝ շարժական: Շենքերի և շինությունների վրա ազդեցության հետևանքով ընդհանուր առմամբ ազդեցության կենթարկվեն 3 տնային տնտեսություններ (Աղյուսակներ 2-2 և 2-3):

- Ազդեցության ենթակա շինությունները զբաղեցնում են 434.69մ² տարածք, որից 99.2 մ² օգտագործվում է ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով, իսկ 335.49մ²՝ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություններ են: (ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող շինությունները գրանցված են կադաստրում, և սեփականատերն ունի սեփականության վկայական: ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինությունները կառուցվել են ԱԵԱ-ների կողմից՝ առանց համապատասխան թույլտվության և կադաստրում գրանցված չեն:) Ընդամենը 4 շենքեր են տեղակայված ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող հողակտորների վրա: Ազդեցության ենթակա մյուս բոլոր շենքերն ու շինությունները տեղակայված են ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողակտորների վրա: Ազդեցության ենթակա շենքերը հիմնականում քարից կամ մետաղից են: Կան մի քանի մետաղական կառույցներ, այդ թվում՝ 3 շարժական կրպակ՝ 79մ² տարածքով (Աղյուսակներ 2-2 և 2-3):

Աղյուսակ 2-2 Ազդեցությունը հողին ամրացված շենքեր և շինությունների վրա

| Nօ | Կառույցի/ շինության տեսակը | Նյութը | Nօ | ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող քառ. մ | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող քառ. մ | Ընդա-մենը քառ. մ | Հողա-կտոր-ների Nօ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ձեռնարկատիրական կառույցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն N 1 | Խանութ | Քարե/մետաղա-կան | 1 | - | 7.51 | 7.51 | 1 |
|  | Ծածկ | Մետաղական | 1 | - | 32.93 | 32.93 |  |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն N 2 | Խանութ | Քարե | 1 | - | 5.08 | 5.08 | 1 |
|  | Ծածկ | Մետաղական | 1 | - | 28.67 | 28.67 |  |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն N 3 | Ավտոտեխսպա-սարկման կայան | Քարե | 3 | 99.2 | 156.6 | 255.8 | 2 |
|  | Ավտոտեխսպա-սարկման հոր | Ե/Բ | 2 | - | 35.15 | 35.15 |  |
|  | Ծածկ | Մետաղական | 1 | - | 25 | 25 |  |
|  | Օժանդակ շինություն | Քարե | 1 | - | 10.8 | 10.8 |  |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն N 4 | Ծածկ | Մետաղական | 1 | - | 33.75 | 33.75 | 1 |
| Ընդամենը |  |  | 12 | 99.2 | 335.49 | 434.69 | 5 |

- Ազդեցության կենթարկվեն 3 շարժական շինություն (չգործող կրպակներ): ԱԵԱ-ներին կտրամադրվի գումար շինությունների տեղափոխման ծախսերը հոգալու համար:

Աղյուսակ 2-3 Ազդեցությունը ապամոնտաժման ենթակա շինությունների վրա

| Ազդեցության ենթակա շինության տեսակը | Կառուցման տեսակը | Շինություններ | Ազդեցության ենթակա մակերեսը | Հողակտորը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nօ | մ² | Nօ |
| Կրպակ | Մետա-ղական | 3 | 79 | 2 |
| Ընդամենը | - | 3 | 79 | 2 |

### Ցանկապատեր և բարելավումներ

- Հատված 4-ում ընդհանուր առմամբ ազդեցության կենթարկվի 169.57 գ.մ ցանկապատ՝ 5 հողակտորների վրա: Նշված ցանկապատի 119.37 գ.մ տարբեր տեսակի մետաղներից է, մինչդեռ 50.2 գ.մ՝ երկաթ-բետոնից:

- ԱԵԱ-ները տարբեր տեսակի բարելավումներ են կատարել 11 հողակտորների վրա, որոնք չափագրվել և հաշվարկվել են փոխհատուցման համար:

- Ազդեցության ենթակա հողերի վրա առկա են ԱԵԱ-ների կողմից կառուցված 755.02մ2 բետոնե, ասֆալտապատ և աղյուսապատ մակերեսներ: Բացի այդ, առկա են 1,192.4մ մետաղական խողովակներ, էլեկտրասյուներ և հոսանքի մալուխներ, 1,711.88 մ3 լիցք՝ հողից և բազալտից:

Աղյուսակ 2-4 Ազդեցությունը ցանկապատերի և պատերի վրա

| Նյութը | Ընդամենը |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Երկարությունը | Մակերեսը | Հողակտոր |
|  | գ.մ. | մ² | Nօ |
| Մետաղ Ա | 57.2 | - | 2 |
| Մետաղ Բ | 62.17 | - | 1 |
| ե/բետոնե | 50.2 | - | 2 |
| Ընդամենը | 169.57 | - | 5 |

Աղյուսակ 2-5 Ազդեցությունը բարելավումների վրա

| Տեսակը | Նյութը | Հողակտորները | Տարածքը | Ծավալը | Երկարությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nօ | մ² | մ³ | մ |
| Տարածք | Ասֆալտ | 1 | 20.00 | - | - |
| Տարածք | Բետոնապատ | 4 | 101.77 | - | - |
| Տարածք | Բետոնե սալիկներ | 5 | 625.18 | - | - |
| Տարածք | Գրանիտե սալիկներ | 1 | 8.07 | - | - |
| Եզրաքար Ա | Բազալտ | 1 | - | - | 45.60 |
| Եզրաքար Բ | Բազալտի փոշի | 1 | - | - | 8.80 |
| Լիցք Ա | Հող | 1 | - | 1,688.29 | - |
| Լիցք Բ | Բազալտ | 1 | - | 9.12 | - |
| Լիցք Գ | Բազալտի փոշի | 1 | - | 14.47 | - |
| Խողովակ d=110x3,2մմ | Մետաղական | 1 | - | - | 21.00 |
| Խողովակ d=300մմ | Մետաղական | 1 | - | - | 15.00 |
| Խողովակ d=800մմ | Մետաղական | 1 | - | - | 90.00 |
| Էլեկտրական սյուն | Մետաղական | 2 | - | - | 12.00 |
| Հոսանքի մալուխ | Մետաղական | 1 | - | - | 1,000.00 |
| Ընդամենը |  | 11 | 755.02 | 1,711.88 | 1,192.40 |

### Շինությունների վրա ազդեցությունները և վերաբնակեցման ռազմավարությունը

- Համաձայն ՀՕՏՇ-ի՝ բոլոր շենքերը (մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ ազդեցության ենթակա) կստանան լիարժեք փոխհատուցում՝ անկախ այն հանգամանքից, թե արդյոք շենքում բնակվող կամ աշխատող ԱԵՏՏ-ն վերաբնակեցվում է, թե՝ ոչ: Ծրագրի համար ընդունված վերաբնակեցման ռազմավարությունը հիմնված է փոխարինման արժեքի փոխհատուցման վրա (շինանյութերի, աշխատուժի, նյութերի տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերի շուկայական արժեք և այլ համապատասխան ծախսեր): ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող ազդեցության ենթակա շինությունների դեպքում սեփականատերերը կստանան փոխարինման արժեքին գումարած 15%-ի չափով փոխհատուցում` ինչպես նախատեսված է օրենքով: ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող հողակտորների վրա անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինությունների առկայության դեպքում, ԱԵԱ-ները կստանան փոխհատուցում` շինության լիարժեք փոխարինման արժեքի չափով: ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողակտորների վրա անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինությունների առկայության դեպքում, ԱԵԱ-ները կստանան փոխհատուցում` փոխարինման արժեքից հանած օրինականացման գործընթացին առնչվող ծախսերը, սակայն ոչ ավել, քան գնահատված ողջ արժեքի 20%-ի չափով:

- Սույն ՀՕՏԾ-ի շրջանակում բնակիչների վերաբնակեցում չի նախատեսվում: Մշտական ազդեցության ենթակա 8 ոչ բնակելի շինություններ պատկանում են 4 ձեռնարկատիրական գործունեությունների: Արդյունքում՝ 4 ԱԵՏՏ-ներ կտեղափոխեն իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությունները: Մյուս 4 շինությունները պատկանում են 2 ԱԵՏՏ-ների և օգտագործվում են որպես մսի խանութներ: Ձեռնարկատիրական գործունեությունների վրա ընդհանուր ազդեցության մանրամասները, ինչպես նաև կենսապահովման միջոցների վերականգնման ռազմավարությունը տե′ս Գլուխ 7-ում` «Փոխհատուցում, վերաբնակեցում և եկամտի վերականգնում»:

Աղյուսակ 2-6 Ազդեցությունը վերաբնակեցման վրա

| Վերաբնակեցման վրա ազդեցությունը | Հողակտորներ | ԱԵՏՏ |
| --- | --- | --- |
|  | Nօ | Nօ |
| Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրի տեղափոխում (մշտական ազդեցության ենթակա) | 4 | 6 |

## Մշակաբույսեր

- Հատված 4-ի շրջանակներում ազդեցության ենթակա որևէ մշակաբույս չի հայտնաբերվել:

## Ծառեր

- Այս ծրագրային հատվածի շրջանակում կհատվեն 12 բերքատու մրգատու ծառեր: Ազդեցության ենթակա ծառերի մեծ մասը ծիրանենիներ են: Ազդեցության ենթակա տարածքում աճեցվող այլ մրգերն են խնձորը, թութը և շլորը: Չորս տնային տնտեսություններ ազդեցություն կենթարկվեն վեց հողակտորների վրա աճեցվող մրգատու ծառերի կրած ազդեցեության արդյունքում: Օգտագործողները կստանան լիարժեք փոխհատուցում ազդեցության ենթարկված ծառերի դիմաց: Ազդեցության ենթակա մրգատու և այլ տեսակի ծառերի ամփոփ տվյալները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակներում:

Աղյուսակ 2-7 Ազդեցությունը մրգատու ծառերի վրա

| Ծառի տեսակը | Նորատունկ | Դեռևս ոչ պտղատու | Բերքատու | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nօ | Nօ | Nօ | Nօ |
| Մրգատու ծառեր |  |  |  |  |
| Թթենի | - | - | 1 | 1 |
| Խնձորենի | - | - | 2 | 2 |
| Ծիրանենի | - | - | 8 | 8 |
| Շլորենի | - | - | 1 | 1 |
| Ընդամենը | - | - | 12 | 12 |

- Սույն հատվածի ազդեցության արդյունքում կլինեն 26 փայտանյութ տվող ծառեր: Ազդեցության ենթակա փայտանյութ տվող ծառերի մեծամասնությունը կազմում է բարդին: Ազդեցության ենթակա բոլոր ծառերի 85%-ը հասուն ծառեր են: Երկու տնային տնտեսություններ կկրեն փայտանյութ տվող ծառերի կորուստ: Ազդեցության ենթակա ծառերն օգտագործողները կփոխհատուցվեն առանց ծառերը կտրելուց հետո փայտանյութից ստացված արժեքի մասնահանման:

Աղյուսակ 2-8 Ազդեցությունը փայտանյութ տվող ծառերի վրա

| Ծառի տեսակը | Նորատունկ | Միջին տարիքի | Հասուն | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nօ | Nօ | Nօ | Nօ |
| Բարդի | 1 | - | 21 | 22 |
| Ուռենի | - | - | 4 | 4 |
| Ընդամենը | 1 | - | 25 | 26 |

- Հատված 4-ը ազդեցության կենթարկի նաև 29 դեկորատիվ ծառեր և թփեր: Ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակում, մոտ 76%-ը կազմում է ազնիվ վարդը, որին հետևում են թույան, եղրևանին և և վիրջինյան գիհին: Ազդեցության ենթակա դեկորատիվ ծառերի/թփերի մեծ մասը մեծ ծառերն ու թփերն են: Ազդեցության ենթակա դեկորատիվ բոլոր ծառերը և թփերը գտնվում են Շենգավիթ շրջանի երկու հողակտորների վրա և պատկանում են երկու տնային տնտեսությունների:

Աղյուսակ 2-9 Ազդեցությունը դեկորատիվ ծառերի և թփերի վրա

| Տեսակը | փոքր | Միջին | մեծ | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nօ | Nօ | Nօ | Nօ |
| Ա. Դեկորատիվ թփեր |  |  |  |  |
| Ազնիվ վարդ | - | 22 | - | 22 |
| Միջանկյալ ընդհանուր (Ա) | - | 22 | - | 22 |
| Բ. Դեկորատիվ ծառեր |  |  |  |  |
| Եղրևանի | - | - | 1 | 1 |
| Թույա | 5 | - | - | 5 |
| Վիրջինյան գիհի | - | - | 1 | 1 |
| Միջանկյալ ընդհանուր (Բ) | 5 | - | 2 | 7 |
| Ընդամենը | 5 | 22 | 2 | 29 |

## Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի վրա

- Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության բնույթի և շրջանակի հիման վրա սույն ՀՕՏԾ-ի համար ծրագրային տարածքում սահմանվել, հայտնաբերվել և, հետևաբար, հաշվի են առնվել ձեռնարկատիրական գործունեության միայն մշտական կորուստները:

- Ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական կորուստները ներառում են այն կորուստները, որոնք առաջացել են շենքը քանդելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրից կառույցը մշտապես տեղափոխելու հետևանքով: Հարկային տեսչություններին հարկային հայտարարագիր կամ այլ հարկային հաշվետվություն ներկայացնող ԱԵԱ-ները կստանան կանխիկ փոխհատուցում` 1 տարվա զուտ եկամտի չափով: Առանց հարկային հայտարարագրի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող ԱԵԱ-ները կստանան կանխիկ փոխհատուցում 12 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով:

- Ընդհանուր առմամբ 6 ԱԵՏՏ-ներ մշտապես կկորցնեն 6 ձեռնարկատիրական գործունեություն սույն հատված 4-ի տարածքում: Սրանցից 1-ը գործում է հարկային հայտարարագրի առկայությամբ, իսկ 5-ը՝ առանց հարկային հայտարարագրի: Ազդեցության և եկամտի վերականգնման վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են Գլուխ 7-ում` «Փոխհատուցում, վերաբնակեցում և եկամտի վերականգնում»:

Աղյուսակ 2-10 Մշտական ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա

| Nօ | Նկարագրություն | Հարկային հայտարարագրով | Առանց հարկային հայտարարագրի | Հողակտորներ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nօ | Nօ |  |
| 1 | Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում | 1 | - | 1 |
| 2 | Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում | - | 1 |  |
| 3 | Ավտոմեքենաների տեխսպասարկում | - | 1 |  |
| 4 | Սպանդանոց (ոչխարների) | - | 1 | 1 |
| 5 | Մսի խանութ | - | 1 | 1 |
| 6 | Մսի խանութ | - | 1 | 1 |
| Ընդամենը |  | 1 | 5 | 4 |

## Ազդեցությունը զբաղվածության վրա

- Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական շինությունների ապամոնտաժման հետևանքով 6 աշխատողներ մշտապես կկորցնեն իրենց աշխատանքները:

Աղյուսակ 2-11 Ազդեցությունը զբաղվածության վրա

| Կորուստ | Ազդեցության ենթակա աշխատողներ |
| --- | --- |
|  | Nօ |
| Զբաղվածության մշտական կորուստ | 6 |
| Ընդամենը | 6 |

## Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների և ազդեցության ենթակա անձանց տվյալների ամփոփում

- Մարդահամարի արդյունքում բացահայտվեցին 15 ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ` ընդհանուր առմամբ 82 անդամներով: Վեց տնային տնտեսություններ պետք է տեղափոխեն ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրը և վերականգնեն իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությունը, քանի որ ձեռնարկատիրական գործունեության գլխավոր շինությունները ապամոնտաժվելու են: ԱԵՏՏ-ների և ԱԵԱ-ների տարբեր կատեգորիաների վերաբերյալ տվյալներն ըստ ազդեցության տեսակի, ինչպես նաև զուտ թվերը` առանց կրկնահաշվարկի, ներկայացված են ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ների տվյալների ամփոփագրում, որը ներառված է սույն գլխի վերջնամասում: Ընդհանուր առմամբ, հատված 4-ը ազդեցության կենթարկի 8 ԱԵՏՏ-ների պատկանող հողակտորներ, շենքեր և շինություններ, ծառեր, 3 ԱԵՏՏ-ների ձեռնարկատիրական գործունեություններ և 4 ԱԵՏՏ-ների զբաղվածությունը:

Աղյուսակ 2-12 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունները/անձինք` ըստ ազդեցության տեսակի

| Ազդեցության տեսակը | Ընդամենը |  |  |  | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միավոր | ԱԵՏՏ-ներ | ԱԵՏՏ-ներ (առանց կրկնահաշ- վարկի) | ԱԵԱ-ներ (առանց կրկնահաշ- վարկի) |  |
| Ա. Ազդեցությունը հողի վրա |  |  |  |  |  |
| Ա1. Գյուղատնտեսական | 2 | 2 | 2 | 19 |  |
| Ա2. Հասարակական | 8 | 5 | 4 | 24 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա1-ում (8 ԱԵԱ): |
| Ա3. Այլ հողեր | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (8 ԱԵԱ): |
| Ա4. Արդյունաբերական | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Բ. Ազդեցությունը շենքերի և շինությունների վրա |  |  |  |  |  |
| Բ1. Հասարակական | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա1-ում (8 ԱԵԱ), 2 ԱԵՏՏ ընդգրկված են Ա2-ում(13 ԱԵԱ): |
| Բ2. Շարժական | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (5 ԱԵԱ): |
| Բ3. Ցանկապատ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա1-ում (8 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (5 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա3-ում (7 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա4-ում (1 ԱԵԱ): |
| Գ. Ազդեցությունը ծառերի և մշակաբույսերի վրա |  |  |  |  |  |
| Գ1. Մրգատու ծառեր | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 ԱԵՏՏ ընդգրկված են Ա1-ում (12 ԱԵԱ), 2 ԱԵՏՏ ընդգրկված են Ա2-ում (19 ԱԵԱ): |
| Գ2. Փայտանյութ տվող ծառեր | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա1-ում (8 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (4 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա3-ում (7 ԱԵԱ): |
| Գ3. Դեկորատիվ ծառեր | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (4 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա3-ում (7 ԱԵԱ): |
| Դ. Ազդեցությունը ձեռնարկատիրական գործունեության վրա |  |  |  |  |  |
| Դ1. Մշտական՝ հարկային հայտարարագրի առկայությամբ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (5 ԱԵԱ): |
| Դ2. Մշտական՝ առանց հարկային հայտարարագրի | 5 | 5 | 3 | 17 | 2 ԱԵՏՏ ընդգրկված են Ա2-ում (16 ԱԵԱ): |
| Ե. Ազդեցությունը աշխատանքի վրա |  |  |  |  |  |
| Ե. Զբաղվածության մշտական կորուստ | 6 | 6 | 4 | 14 | 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Ա2-ում (5 ԱԵԱ), 1 ԱԵՏՏ ընդգրկված է Դ2-ում (8 ԱԵԱ) |
| Ընդամենը | - | - | 15 | 82 |  |

### Զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններ

- Համաձայն ՔԿԶՆԾ ՀՕՏՇ-ի` միայն այն տնային տնտեսությունները, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի 10 %-ը կամ ավելին, և նրանք, ովքեր կվերաբնակեցվեն իրենց բնակելի շենքերից, համարվում են զգալի ազդեցության ենթակա և, հետևաբար, իրավասու են ստանալ զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններին հասանելիք նպաստը: Ընդհանուր առմամբ, 4 ԱԵՏՏ-ներ կփոխհատուցվեն որպես զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵՏՏ-ներ, քանի որ ազդեցության ենթակա հողակտորներից կորցրած մրգատու ծառերի հետևանքով նրանք կկորցնեն 10% կամ ավելի գյուղատնտեսական եկամուտ: Ազդեցության և եկամտի վերականգնման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկությունները ներկայացված են Գլուխ 7-ում` «Փոխհատուցում, վերաբնակեցում և եկամտի վերականգնում»:

- Իր բնակության վայրից վերաբնակեցվող որևէ տնային տնտեսություն չկա:

Աղյուսակ 2-13 Ազդեցության աստիճանը

| Ազդեցության աստիճանը | Ընդամենը |
| --- | --- |
|  | ԱԵՏՏ |
|  | Nօ |
| (ա) ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10% -ը | 4 |

### Ազդեցությունը աղքատների և խոցելի խմբերի վրա

- Համաձայն ՔԿԶՆԾ ՀՕՏՇ-ի հավելվածի «խոցելիությունը» որոշվում է հետևյալ կերպ.

«Ընտանիքների խոցելիության գնահատման համակարգում (ԸԽԳՀ) գրանցված անձինք, որոնք ստանում են ընտանեկան նպաստ: Սոցիալապես խոցելի անձինք այն տնային տնտեսություններն են, որոնք ղեկավարվում են ընտանիքը կերակրող կանանց կամ ծերության կենսաթոշակ ստացող անձի կողմից և չեն ներառում այլ չափահաս, աշխատանքային տարիքի անձ` կայուն աշխատանքով, որն առնվազն ապահովում է նվազագույն ամսական աշխատավարձ, բացի պարտադիր զինծառայություն անցնող կամ մինչև քսաներեք տարեկան ցերեկային ուսուցմամբ սովորողները»: Սույն ՀՕՏԾ ներքո ԸԽԳՀ-ում հաշվառված ԱԵՏՏ-ներ չկան:

- Համաձայն «խոցելիության» սույն ընդունված սահմանման՝ չկան աղքատ, կանանց և/կամ տարեցների կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններ, որոնք կարող են խոցելի համարվել:

# ՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

- Սույն գլխում ներկայացվում են ազդեցության ենթակա բնակչության և ծրագրի համայնքի սոցիալ-տնտեսական հիմնական առանձնահատկություններին առնչվող եզրակացությունները: Սույն գլխում ներկայացված տեղեկությունները պատրաստվել են առկա երկրորդական տվյալներից, սոցիալ-տնտեսական հետազոտության միջոցով հավաքագրված տվյալներից, ինչպես նաև սույն ՀՕՏԾ-ի տարածքներում ընդգրկված Ծրագրի ազդեցության ենթակա համայնքում իրականացված մարդահամարի տվյալներից: Հարցումների հիմնական նպատակն է հասկանալ Ծրագրի տարածքում ազդեցության ենթակա անձանց և ընտանիքների առկա սոցիալ-տնտեսական վիճակը և խոցելիությունը, օգտագործել տվյալները ՀՕՏԾ-ի բյուջեի նախապատրաստման համար և բացահայտել աջակցության լրացուցիչ կարիք ունեցող խմբերին և անձանց:

## Հետազոտության մեթոդաբանությունը

- Ազդեցության ենթակա ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական (ՍՏՀ) և մարդահամարի հետազոտություններն իրականացվել են 2015 թ. նոյեմբերին: Ազդեցության ենթակա բոլոր ԱԵԱ-ները, այդ թվում` ազդեցության ենթակա հողերի և շենքերի սեփականատերերը, վարձակալները և օգտագործողները, մշտական ազդեցության ենթակա միջին և փոքր ձեռնարկատիրական գործունեությունների սեփականատերերը և ԱԵԱ-ները, ովքեր մշտապես կորցնելու են իրենց աշխատանքը, հարցվել են հարցաթերթիկների և հեռախոսի միջոցով (հավելված 3, 4, 5): Յուրաքանչյուր հարցաթերթիկի լրացման համար 30-40 րոպե է պահանջվել: Հավաքագրված տվյալները մշակվել են` օգտագործելով վիճակագրական փաթեթ՝ ՍԳՎՓ 13-ը: Ընդհանուր առմամբ հարցվել են 15 ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն: Սա կազմում է ընտրանքի 100 %-ը:

## Ազդեցության ենթակա անձանց և տնային տնտեսությունների սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը

### ԱԵԱ-ների սեռն ու էթնիկ ծագումը

- ՀՀ օրենսդրությունը և մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, կանանց ու տղամարդկանց շնորհում են հավասար իրավունքներ, այդ թվում՝ հողատարածքի և գույքի սեփականության, կրթության, առողջապահության, զբաղվածության, աշխատանքային պայմանների և կատարված աշխատանքի դիմաց վճարման հավասար իրավունք և′ պետական, և′ մասնավոր հատվածում, ինչպես նաև հավասար անձնական ​​և ընտանեկան իրավունքներ: Չկա իրավական խտրականություն գույքի, հողատարածքի զբաղեցման, ժառանգության սեփականության և ձեռնարկատիրական գործունեության իրավունքների միջև:

- ՍՏՀ տվյալները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր ԱԵԱ-ներից կանայք կազմում են 40.24% (33), իսկ տղամարդիկ` 59.76% (49) (Աղյուսակ 3-2): Սակայն, տնային տնտեսությունների ղեկավարների նկարագիրը ցույց է տալիս, որ տնային տնտեսությունների կին ղեկավարները կազմում են ընդամենը 26.67% (4):

Աղյուսակ 3-2 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների և անդամների սեռը

| Սեռը | ԱԵՏՏ ղեկավար |  | ԱԵՏՏ անդամներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nօ | Ընդհանուրի %-ը | Nօ | Ընդհանուրի %-ը |
| Արական | 11 | 73.33 | 38 | 56.72 |
| Իգական | 4 | 26.67 | 29 | 43.28 |
| Ընդամենը | 15 | 100 | 67 | 100 |

Աղյուսակ 3-2 Ազդեցության ենթակա անձանց սեռը

| Սեռը | ԱԵՏՏ անդամներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nօ | Ընդհանուրի %-ը |
| Արական | 49 | 59.76 |
| Իգական | 33 | 40.24 |
| Ընդամենը | 82 | 100 |

- 82 ԱԵԱ-ներից 55-ը (12 ԱԵՏՏ-ներ) հայ են (67.07%), իսկ 27-ը (3 ԱԵՏՏ-ներ)՝ եզդի (32.93%):

Աղյուսակ 3-3 Ազդեցության ենթակա անձանց էթնիկական նկարագիրը

| Էթնիկական պատկանելություն | ԱԵՏՏ անդամներ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nօ | Ընդհանուրի %-ը |
| Հայ | 55 | 67.07 |
| Եզդի | 27 | 32.93 |
| Ընդամենը | 82 | 100 |

### Ընտանիքի կազմը և սոցիալ-տնտեսական դասակարգումը

- Մարդահամարի արդյունքում բացահայտվեցին ազդեցության ենթակա 15 տնային տնտեսություններ` ընդհանուր 82 անդամներով: Ընտրանքային խմբում 71.64% (63)-ը չափահասներ, իսկ 28.36% (19)-ը՝ անչափահասներ են: Յուրաքանչյուր ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունում միջինում կա 4.46 անձ: Ամուսնական կարգավիճակի վերաբերյալ տվյալները ցույց են տալիս, որ ամուսնացած են տնային տնտեսության ղեկավարների 60% -ը, իսկ այլ անդամների՝ 41.79%, մինչդեռ տնային տնտեսության այլ անդամների 22.39% -ը միայնակ է: Տնային տնտեսության ղեկավարների 40%-ը և այլ անդամների 2%-ն այրի են: Տնային տնտեսության ամուսնալուծված անդամները (4.48%) զգալի տոկոս չեն կազմում:

Աղյուսակ 3-4 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների և անդամների ամուսնական կարգավիճակը

| Ամուսնական կարգավիճակ | ԱԵՏՏ ղեկավարներ |  | ԱԵՏՏ անդամներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | թիվ | % | թիվ | % |
| Ամուսնացած | 9 | 60 | 28 | 41.79 |
| Ամուրի | - | - | 15 | 22.39 |
| Այրի | 6 | 40 | 2 | 2.99 |
| Ամուսնալուծված | - | - | 3 | 4.48 |
| Կիրառելի չէ/անչափահասներ | - | - | 19 | 28.36 |
| Ընդամենը | 15 | 100 | 67 | 100 |

### Տարիքը

- Հարցված բնակչության տարիքային բաշխումը ցույց է տալիս, որ 18-35 տարիքային խումբը ամենաներկայացվածն էր (44.78%, տե՛ս հետևյալ աղյուսակը): Երիտասարդական համայնքի նկարագիրն անգամ ավելի է արտահայտված, եթե երկու տարիքային խմբերը (0-17 և 18-35) համակցվում են: Նման համեմատությունը ցույց է տալիս, որ բնակչության ավելի քան կեսը 35-ից փոքր է: «Տնային տնտեսության ղեկավար» տարիքային բաշխումը ցույց է տալիս տարիքային խմբերի երեք վիճակագրական օրինակ` 46-55, 56-65 և 66 և ավելին: Սակայն, տնային տնտեսությունների ղեկավարների ամենամեծ տարիքային խումբը 46-55-ն է (46.67%), տնային տնտեսությունների ավելի երիտասարդ ղեկավարների տարիքային խումբը 36-45 է, որը կազմում է 6.67%: Տնային տնտեսություններում 36 տարեկանից ցածր ղեկավար չկա:

Աղյուսակ 3-5 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների

ղեկավարների և անդամների տարիքային բաշխումը

| Տարիքը | ԱԵՏՏ ղեկավար |  | ԱԵՏՏ այլ անդամներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % | Քանակը | % |
| 0 - 17 | - | - | 19 | 28.36 |
| 18 - 35 | - | - | 30 | 44.78 |
| 36 - 45 | 1 | 6.67 | 5 | 7.46 |
| 46 - 55 | 7 | 46.67 | 8 | 11.94 |
| 56 - 65 | 3 | 20.00 | 3 | 4.48 |
| 66 կամ ավելի | 4 | 26.67 | 2 | 2.99 |
| Ընդամենը | 15 | 100 | 67 | 100 |

### Կրթությունը

- Հետևյալ աղյուսակում երևում է, որ տնային տնտեսությունների ղեկավարների մոտ 80%-ն ունի նվազագույնը միջնակարգ կրթություն: Գրագիտության բարձր մակարդակ (70.15%-ն առնվազն միջնակարգ կրթություն ունի) է նաև արձանագրվում ընտանիքի անդամների մեջ: Տնային տնտեսությունների ղեկավարների շուրջ 20%-ն ունի բարձրագույն կրթություն, մինչդեռ ընտանիքի անդամների կազմում բարձրագույն կրթության տոկոսը զգալիորեն ցածր է (11.94%): Ընդհանուր առմամբ, տնային տնտեսությունների ղեկավարների կրթությունն ավելի բարձր է բոլոր կրթական դասակարգումներում՝ բացառությամբ միջնակարգ դպրոցի (տասնամյա կրթություն), որտեղ ընտանիքի մյուս անդամները զգալիորեն ավելի մեծ տոկոս են կազմում (34.33%-ը 33.3%-ի նկատմամբ):

Աղյուսակ 3-6 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների ղեկավարների և անդամների կրթությունը

| Կրթական կարգավիճակը | ԱԵՏՏ ղեկավար |  | ԱԵՏՏ այլ անդամներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % | Քանակը | % |
| Անուսում | - | - | - | - |
| Տարրական | - | - | 5 | 7.46 |
| Միջին դպրոց | 5 | 33.3 | 11 | 16.42 |
| Միջնակարգ (10 տարի) | 5 | 33.3 | 23 | 34.33 |
| Ավագ դպրոց (12 տարի) | - | - | - | - |
| Միջնակարգ մասնագիտական | 2 | 13.3 | 5 | 7.46 |
| Համալսարանի ուսանող (լրիվ դրույքով) | - | - | 3 | 4.48 |
| Համալսարանի ուսանող (հեռակա) | - | - | - | - |
| Համալսարանի դիպլոմ | 3 | 20.0 | 8 | 11.94 |
| Հետբուհական | - | - | - | - |
| Թերի բարձրագույն կրթություն | - | - | - | - |
| Կիրառելի չէ | - | - | 12 | 17.91 |
| Ընդամենը | 15 | 100 | 67 | 100 |

### Զբաղվածությունը և եկամտի աղբյուրները

- Զբաղվածության և եկամտի վերաբերյալ տվյալները հավաքագրվել են 15 ԱԵՏՏ-ներից, իսկ տեղեկությունները հաղորդվել են հարցվողների կողմից: Բոլոր մասնակիցները մասնակցել են հետազոտությանը և պատասխանել են հարցերին:

- Տնային տնտեսությունների ղեկավարների 53.3% աշխատանք ունի, 20%-ը թոշակառու են, մինչդեռ տնային տնտեսության այլ անդամների միայն 29.85%-ն է աշխատում, իսկ 2.99%-ը թոշակառուներ են: Սակայն գործազուրկ տնային տնտեսության անդամների 29.85%-ը աշխատանք չի փնտրում, մինչ տնային տնտեսությունների բոլոր գործազուրկ ղեկավարները (26.67%) աշխատանք են փնտրում: Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների զբաղվածության վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակներում:

Աղյուսակ 3-7 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություների ղեկավարների և

անդամների զբաղվածության կարգավիճակը

| Զբաղվածության կարգավիճակը | ԱԵՏՏ ղեկավար |  | ԱԵՏՏ այլ անդամներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % | Քանակը | % |
| Աշխատանք ունեցող | 8 | 53.33 | 20 | 29.85 |
| Թոշակառու | 3 | 20.00 | 2 | 2.99 |
| Ուսանող, աշակերտ | - | - | 10 | 14.93 |
| Գործազուրկ և աշխատանք չփնտրող | - | - | 20 | 29.85 |
| Գործազուրկ և աշխատանք փնտրող | 4 | 26.67 | 2 | 2.99 |
| Զինծառայողներ | - | - | 1 | 1.49 |
| Հաշմանդամ | - | - | - | - |
| 6 տարեկանից ցածր կիրառելի չէ | - | - | 12 | 17.91 |
| Ընդամենը | 15 | 100 | 67 | 100 |

Աղյուսակ 3-8 Զբաղվածության տեսակը

| Զբաղվածության տեսակը | ԱԵՏՏ ղեկավար |  | ԱԵՏՏ այլ անդամներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % | Քանակը | % |
| Քաղաքացիական ծառայող | - | - | 1 | 5 |
| Մասնավոր հատվածի աշխատող | 4 | 50 | 13 | 65 |
| Ինքնազբաղված | - | - | 3 | 15 |
| Ձեռնարկատեր | 4 | 50 | 3 | 15 |
| Ինքնազբաղված գյուղատնտեսության բնագավառում | - | - | - | - |
| Ընդամենը | 8 | 100 | 20 | 100 |

- Վերը ներկայացված աղյուսակից երևում է, որ տնային տնտեսությունների ղեկավարների կեսը մասնավոր ոլորտի աշխատողներ են, իսկ մյուս կեսը ձեռնարկատերեր են: Ընտանիքի անդամների շրջանում գերակշռող աշխատանքը (65%) վերաբերում է մասնավոր ոլորտին: Տնային տնտեսության ղեկավարների շրջանում քաղաքացիական ծառայողներ չկան, սակայն տնային տնտեսության այլ անդամների շրջանում նրանք կազմում են ընդամենը 5%:

### Եկամուտներ և ծախսեր

- Ամսական միջին եկամտի վերաբերյալ տվյալները չեն ընդգրկում 1 ԱԵՏՏ-ի, որն ունի ավտոմեքենայի տեխսպասարկման կայան և վարձակալության եկամուտ: Եթե այս գումարները ներառվեին, ապա միջին եկամուտը կլիներ կրկնակի բարձր, որը կաղավաղեր ԱԵԱ-ների եկամտի ամբողջական նկարագիրը:

- Հարցվող ընտանիքներն հայտնեցին իրենց եկամուտների ու ծախսերի մասին: Ընտանիքի ամսական միջին եկամուտը տարածքում 393,930 ՀՀ դրամ էր կամ շուրջ 800 ԱՄՆ դոլար հետազոտության իրականացման պահի դրությամբ: Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների հիմնական եկամուտն ապահովողները ընտանիքի ղեկավարներն են (53.3%-ը` աշխատողներ, իսկ մնացած 20%-ը` թոշակառուներ են): Մինչ տնային տնտեսությունների ղեկավարները հիմնական կերակրողներն են, ընտանիքի այլ անդամների կեսից ավելին չունեն որևէ եկամուտ (ուսանողներ, գործազուրկ, անչափահասներ):

Աղյուսակ 3-9 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսության եկամուտների աղբյուրները

| Եկամուտների տեսակը | Միջին եկամուտը |
| --- | --- |
|  | ՀՀ դրամ / ամսական |
| Աշխատավարձ | 280,230.77 |
| Տարիքային կենսաթոշակ | 33,200.00 |
| Թոշակի այլ տեսակ | 30,500.00 |
| Արտասահմանից ստացվող դրամական օգնություն | 50,000 |
| ՀՀ-ից ստացվող դրամական օգնություն | - |
| Ընդամենը | 393,930 |

- Ընտանիքների միջին ամսական ծախսերը կազմում էին մոտ 277,311.11 ՀՀ դրամ (566 ԱՄՆ դոլար), որից մեծ մասը (6.08%) ծախսվում էր սննդամթերքի և ըմպելիքների վրա: Հաջորդ հիմնական ծախսերն առնչվում են տրանսպորտին, կոմունալ հաշիվների վճարումերին` ամսական ծախսերը համապատասխանաբար ավելացնելով 14.42% և 11.86%: Հանրային տրանսպորտի կամ սոցիալական պարտավորությունների հետ կապված ծախսերում մեծ տարբերություններ չկան: Սրանցից յուրաքանչյուրի համար մարդիկ ծախսում են ամսական եկամտի 5.57-6.57%-ը: Ամսական ծախսերի տվյալներն ամփոփված են հետևյալ աղյուսակում:

Աղյուսակ 3-10 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների միջին ամսական ծախսերը

| Ւնքնահայտարարագրած ամսական ծախսերը | % | ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- |
| Սննդամթերք և ըմպելիքներ | 46.08 | 127,777.78 |
| Մասնավոր տրանսպորտ / ներառյալ բենզինը / | 14.42 | 40,000.00 |
| Հանրային տրանսպորտ | 6.57 | 18,222.22 |
| Հագուստ | 3.85 | 10,666.67 |
| Առողջապահություն (դեղեր, ծառայություններ) | 2.80 | 7,777.78 |
| Կրթություն (ուսման վարձեր, գրենական պիտույքներ) | 1.12 | 3,111.11 |
| Բջջային հեռախոսի հաշիվներ | 4.49 | 12,444.44 |
| Քաղաքային հեռախոսի հաշիվներ | 0.8 | 2,222.22 |
| Հասարակական ժամանցներ/պարտականություններ | 5.57 | 15,444.44 |
| Էլեկտրաէներգիա, գազ, ինտերնետ և կենցաղսպասարկման այլ ծախսեր | 11.86 | 32,888.89 |
| Գույքի վարձակալության գումար/վարձակալության դեպքում | - | - |
| Գույքահարկ | 0.43 | 1,200.00 |
| Կենցաղային սարքավորումներ (հեռախոս, համակարգիչ, հեռուստացույց) | 2.00 | 5,555.56 |
| Ընդամենը | 100 | 277,311.11 |

### Աղքատ և ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսություններ

- Մարդահամարի արդյունքում չի բացահայտվել որևէ տնային տնտեսություն, որը կարող էր բնութագրվել որպես աղքատ: Հարկ է նշել, որ ԱԵՏՏ-ների աղքատության մակարդակը որոշվել է մարդահամարի հետազոտության ժամանակ տրամադրված եկամտի վերաբերյալ տվյալների և Ազգային վիճակագրական ծառայության հաշվարկման մեթոդաբանության հիման վրա: Հետևաբար, պետությունից աղքատության ընտանեկան նպաստ ստացող ԱԵՏՏ-ները տարբերվում են մարդահամարի հետազոտության արդյունքում բացահայտված ԱԵՏՏ-ներից, քանի որ պետության կողմից կիրառվել են այլ պարամետրեր՝ ընտանիքների խոցելիության գնահատման համակարգում գրանցման համար: Բոլոր ԱԵՏՏ-ների ամսական եկամուտն ըստ անձի 55,000 ՀՀ դրամից բարձր է, որն, ըստ ՀՀ օրենսդրության, համարվում է աղքատության սահմանագիծ: Այնուամենայնիվ, համաձայն ՀՕՏՇ-ի պահանջների, բոլոր ԱԵԱ-ների ցուցակը ներկայացվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն` խաչաձև ստուգման և վավերացման: ԱԵՏՏ-ների իրավասության (առկայության դեպքում) հաստատումը պետք է ապահովել նախքան սույն ՀՕՏԾ-ի վերջնականացումն ու հաստատումը և նախքան բյուջեի մեջ ներառելը:

### Կենսապայմանների վերաբերյալ ընկալումները

- 12 ԱԵՏՏ-ներ (միայն 6 ԱԵԱ-ներ են պատասխանել բնակարանային պայմանների և օգտագործվող հողերի վերաբերյալ) ներկայացրել են իրենց պատկերացումները բնակարանային պայմանների և շրջապատող տարածքի վերաբերյալ: Առավել հաճախ նշվեց ներկա բնակավայրում լույսի անբավարար լինելը (25%) և պատերի ու հիմքերի խոնավությունը (16.7%): Տարածքի անբավարարությունը, պատուհանի փտած շրջանակները, դռները և հատակը նշվեցին հարցման ենթարկված ԱԵԱ-ների նույն տոկոսի կողմից (8.3%) (Աղյուսակ 3-8): Երբ հարց տրվեց իրենց արվարձաններում բնակվելու վատ կողմերի մասին, ԱԵԱ-ների 33%-ը նշեցին երթևեկության և ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում առաջացած աղմուկի մասին (Աղյուսակ 3-9):

Աղյուսակ 3-11 Բնակարանային պայմանները

| Բնակարանային պայմանները (ինքնահայտարարագրված) | Քանակը | Տոկոսը |
| --- | --- | --- |
| Տարածքի անբավարարություն | 1 | 8.3 |
| Լույսի անբավարարություն | 3 | 25.0 |
| Ջեռուցման բացակայություն | - | - |
| Կաթող տանիք | - | - |
| Խոնավություն | 2 | 16.7 |
| Լուսամուտի փտած շրջանակներ, դռներ և հատակ | 1 | 8.3 |

Աղյուսակ 3-12 Թաղամասի վերաբերյալ ԱԵԱ-ների ընկալումները

| Թաղամասի պայմանները (ինքնահայտարարագրված) | Քանակը | Տոկոսը |
| --- | --- | --- |
| Աղմուկ/հարևաններ | - | - |
| Այլ աղմուկ (երթևեկություն, ձեռնարկատիրական գործունեություն) | 4 | 33.33 |
| Աղբի խնդիր | - | - |
| Հանցագործություն | - | - |

### Ծրագրի մասին ընկալումը

- Հարցված բոլոր ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններն (100%) արդեն իսկ լսել էին Ծրագրի մասին: Պատասխանողների 91.7%-ը կարծում է, որ Ծրագիրը շրջակա միջավայրի վրա կունենա բացասական ազդեցություն, և տեղի կունենա եկամտի նվազում: Սրան հետևում են երթևեկության ընդհատումը (83.3%) և երթևեկության անվտանգության վատթարացումը` ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մեծացած ռիսկով (83.3%): Առևտրականացումը նշվում է 25%-ի կողմից, իսկ անշարժ գույքի գների աճը նշվում է հարցվողների 16.7%-ի կողմից:

- Ծրագրի հիմնական նշված առավելություններն են` դեպի քաղաքի այլ թաղամասեր ավելի հեշտ մուտքի հնարավորությունը և հասարակական վայրերի ավելի լավ տեսքը (91.7 և 83.3%` համապատասխանաբար):

Աղյուսակ 3-13 Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների կողմից Ծրագրի ընկալումը

| Ազդեցության տեսակը | Այո |  |  | Ոչ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Քանակը | % |  | Քանակը | % |  |
| Ծրագրի ընկալվող թերությունները |  |  |  |  |  |  |
| Տարաբնակեցում | - | - |  | 12 | 100 |  |
| Եկամտի նվազում | 11 | 91.7 |  | 1 | 8.3 |  |
| Երթևեկության ընդհատում | 10 | 83.3 |  | 2 | 16.7 |  |
| Ճանապարհային անվտանգության վատթարացում, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ռիսկի մեծացում | 10 | 83.3 |  | 2 | 16.7 |  |
| Անշարժ գույքի գների ավելացում | 2 | 16.7 |  | 10 | 83.3 |  |
| Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն | 11 | 91.7 |  | 1 | 8.3 |  |
| Առևտրականացում | 3 | 25.0 |  | 9 | 75.0 |  |
| Սոցիալական ցանցի կորուստ | - | - |  | 12 | 100 |  |
| Համայնքային տարածքների կորուստ | - | - |  | 12 | 100 |  |
| Թերություններ չկան | - | - |  | 12 | 100 |  |
| Ընդամենը | 47 | 39.2 |  | 73 | 60.8 |  |
| Ծրագրի ընկալվող առավելությունները |  |  |  |  |  |  |
| Նոր աշխատատեղերի հնարավորություններ | 2 |  | 16.7 | 10 |  | 83.3 |
| Հնարավորություններ ձեռնարկատիրական գործունեության համար | 5 |  | 41.7 | 7 |  | 58.3 |
| Տարածքում/տարածաշրջանում անշարժ գույքի գների աճ | 2 |  | 16.7 | 10 |  | 83.3 |
| Հասարակական վայրերի ավելի լավ տեսք | 10 |  | 83.3 | 2 |  | 16.7 |
| Նոր բնակիչների ներհոսք | - |  | - | 12 |  | 100 |
| Դեպի քաղաքի այլ թաղամասեր ավելի հեշտ մուտքի հնարավորություն | 11 |  | 91.7 | 1 |  | 8.3 |
| Օգուտներ չկան | - |  | - | 12 |  | 100 |
| Ընդամենը | 30 |  | 35.7 | 54 |  | 64.3 |

# ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

- Համաձայն ԱՔՀ-ի (2009) և ՀՕՏՇ-ի՝ ԱԵԱ-ները պետք է ամբողջական խորհրդատվություն ստանան, և նրանց պետք է ընձեռվեն ՀՕՏ-ի պլանավորմանը և իրականացմանը մասնակցելու հնարավորություններ: Նույն սկզբունքներով ԱԵԱ-ները պետք է համապատասխան կարգով և ժամանակին տեղեկացվեն Ծրագրի պլանավորման գործընթացի արդյունքների, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի իրականացման ժամանակացույցի և ընթացակարգերի մասին: Իրականացնող մարմնի (ԻՄ)-ի կողմից ՀՕՏ գործընթացի բոլոր փուլերում պետք է իրականացվի հանրային տեղեկատվության և խորհրդատվության քարոզարշավ: ԻՄ-ն պետք է նաև կազմակերպի ՀՕՏԾ-ի հրապարակումը: Բացի այդ, ԻՄ-ն պետք է ԱԵԱ-ներին տեղեկացնի փոխհատուցման վճարումների ընթացակարգերի և վերաբնակեցման մասին:

- Սույն գլուխը նկարագրում է ԱԵԱ-ների հետ հանրային լսումների գործընթացի մեխանիզմները, ՀՕՏԾ-ի հրապարակումը` տեղեկատվական նյութերի բաշխման միջոցով, որպեսզի ազդեցության ենթակա անձինք իրազեկվեն իրենց իրավունքների, փոխհատուցման վճարումների ընթացակարգերի և բողոքների լուծման մեխանիզմի մասին:

## Հանրային լսումներ

- Հաշվի առնելով նախագծի և ճանապարհի ծրագծի` 2015 թվականին կատարված փոփոխությունները՝ ՀՕՏԾ-ի համար նոր հանրային լսում է պահանջվել: Մեկ ԱԵԱ (սույն ՀՕՏԾ-ով նա սեփականատեր է) փոխհատուցում է ստացել ՀՕՏԾ 1-ի շրջանակներում որպես ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործող, մյուս 3 ԱԵԱ-ները հարցման են ենթարկվել և ընդգրկվել են ՀՕՏԾ 1-ում, սակայն նախագծային փոփոխությունների պատճառով նրանք փոխհատուցում կստանան սույն ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում: Այդ իսկ պատճառով նոր հանրային լսում է տեղի ունեցել 2015 թվականի դեկտեմբերին Ծրագրի արդյունքում ազդեցության ենթակա տարածքներում բնակվող ԱԵԱ-ների համար: Հանրային լսումն անցկացվեց ԾԻԳ-ի գրասենյակում: Բոլոր ԱԵԱ-ները հեռախոսազանգերի միջոցով տեղեկացվել էին հանրային լսումների ամսաթվի և վայրի մասին: Ի լրումն, 2015 թվականի նոյեմբերի 29-ին հայտարարությունը հրապարակվել էր «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում: Հանրային լսումն իրականացվել է ԾԻԳ-ի կողմից` ՄՆՇՎ խորհրդատուների աջակցությամբ:

- Մասնակիցների թիվը և մյուս համապատասխան տվյալներն ամփոփված են հաջորդ աղյուսակում: Մասնակցությանն առնչվող գրանցումները ներկայացված են Հավելված 6-ում: Ընդհանուր առմամբ 9 ԱԵԱ-ներ (իրենց տնային տնտեսությունների ներկայացուցիչներ, 8 տղամարդ, 1 կին) են մասնակցել հանրային ​​լսմանը (մասնակիցների ցանկը համապատասխան ստորագրություններով կցված է հանրային լսման արձանագրությանը):

- ԱԵԱ-ներին ներկայացվել են ծրագրին առնչվող հետևյալ տեղեկությունները՝ տարաբնակեցման գործընթացի հիմնական փուլերը, իրավունքների սխեման, բողոքների լուծման մեխանիզմը, գնահատման մեթոդաբանությունը, չափագրման հետազոտությունը և համապատասխան դեպքերի ուսումնասիրությունը: Բացի այդ, բոլոր ներկա ԱԵԱ-ներին յուրաքանչյուր հողամասի և դրա գույքի համար քարտեզ է ցուցադրվել` նշված հողակտորներով, շենքերով և կառույցներով, որոնք ներառում էին ԱԵԱ-ների անունները: Ընդհանուր առմամբ, մասնակիցները գոհ էին հանրային լսումների գործընթացից: Քննարկված հիմնական հարցերը և պատասխանները, ինչպես նաև առանցքային խնդիրները և մտահոգությունները ներկայացվում են հետևյալ աղյուսակում.

Աղյուսակ 4-1 Հարցեր և պատասխաններ

| Հարցեր | Պատասխաններ |
| --- | --- |
| Եթե նախագծով հաստատված շինությունը դեռ կառուցված չէ, ու ջրի խողովակաշարն անցնում է շինության տակով, դրա վրա շինություն կարողանու՞մ ենք կառուցել, թե՝ ոչ: | Եթե խոսքը օրինական գույքի մասին է, ապա այդ հատվածը միանշանակ ենթակա է օտարման, քանի որ հետագայում կարող է առաջանալ հաղորդուղու սպասարկման խնդիր, ինչի պատճառով հնարավոր չէ, որ հաղորդուղին անցնի ձեզ պատկանող հողի տակով: Եթե ձեր հողն ապօրինի է, ապա փոխհատուցման են ենթակա միայն հողի վրա առկա բարելավումները, ծառերը և այլն, և հաղորդուղիներն անցկացնելուց հետո այն վերադարձվելու է օգտագործողին հետագա շահագործման համար: |
| Արագընթաց մայրուղուց 8մ հեռավորության վրա, որտեղ մեր հողի պարսիպն է, ճանապարհը անվտանգության գոտիով փակվում է, դիմացը մեքենայի ճանապարհ լինելու՞ է, որ այդ խանութներն օգտագործվեն: | Ձեր նշած հատվածում մայթ նախատեսված չէ, պարզապես ասֆալտապատում ենք, դիմացը գտնվող առվի բետոնյա սալերը փոխարինելու ենք նորերով: Առհասարակ այն մասերում, որտեղ գույք գույություն չունի, մեր կառավարության կողմից հաստատված ընթացակարգերով հյուսիս-հարավ մայրուղին ենթակա է փակման: Այն պարագայում, եթե առկա է արդեն գործող խանութ, որն ունի օրինական փաստացի մուտք, մենք պարտավորություն ունենք այդ մուտքը վերականգնելու: Այն դեպքերում, երբ դատարկ հող է, և առկա է շինթույլտվություն, բայց փաստացի գործող խանութ կամ այլ հասարակական նշանակության շինություն չկա, մենք կառուցելու ենք մայթ, ինչպես դա արվում է Երևան քաղաքի մյուս խանութների 80%-ի դեպքում: |
| Առուն լցվելու ենթակա է, մենք ամեն տարի կազմակերպված մաքրում ենք, փակվելու դեպքում մաքրման աշխատանքները ո՞նց են իրականացվելու: | Առվի ամբողջ հատվածը չի փակվում, փակվում է միայն ճանապարհի լայնացման համար անհրաժեշտ մասը (գծագրի վրա ցույց է տրվում բաց հատվածները): Ինչ վերաբերվում է մաքրման աշխատանքներին, շինարարությունը սկսելու ժամանակ կապալառուն ինչքան հնարավոր է կմաքրի և վերջում առավելագույնս մաքրված տեսքով կհանձնի այն: |
| Իսկ հետիոտնային անցում լինելու՞ է, ոտքով չենք կարողանում անցնել: | Այս պահին վերգետնյա կամ ստորգետնյա անցումներ չունենք նախատեսված այս հատվածում, մեր ամբողջ ծրագրով ունեցել ենք մեկ դեպք՝ Արտաշատի խճուղու վրա այս պահին կառուցվում է: Մենք նախագծողների հետ կարող ենք քննարկել հասկանալու՝ իրատեսական է, թե՝ ոչ: Եթե ոչ վերգետնյա անցում, ապա գոնե ճանապարհային գծանշումներով անցում կազմակերպել, բայց, իհարկե, խաչմերուկային հատվածում կարծում եմ անհնար կլինի: |

## Տեղեկատվության հրապարակումը

- Մարդահամարի և ՍՏՀ-ի ընթացքում, բացի հանրային լսումների միջոցով հրապարակված տեղեկություններից, հայերեն լեզվով տպագիր «Իրավունքների սխեման» բաժանվել է բոլոր ԱԵԱ-ներին:

- Ծրագրի պլանավորման, իրականացման և մոնիտորինգի ընթացքում նախատեսվել են հանրային իրազեկման հետևյալ գործողությունները.

ա. ԱԶԲ կայքէջում տեղադրել ՀՕՏԾ-ի անգլերեն տարբերակը:

բ. ՀՕՏԾ-ի հայերեն օրինակները տարածել Շենգավիթի տեղական համայնքային իշխանությունների գրասենյակներում:

գ. ՀՕՏԾ-ի և վերջինիս առնչվող բոլոր փաստաթղթերի հրապարակում ԾԻԳ-ի ինտերնետային կայքէջում,

դ. ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումից անմիջապես հետո բոլոր ԱԵԱ-ներին ծրագրի մասին վերջնական տեղեկագիր տրամադրել, որը կներկայացնի ազդեցությունների ամփոփագիրը, իրականացման միջոցառումները, ինչպես նաև ՀՕՏԾ-ի փոխհատուցման քաղաքականությունը (Հավելված 1):

# ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

- ՀՕՏԾ-ն իր շրջանակում ներառում է արձագանքող, դյուրամատչելի և մշակույթին հարիր բողոքների և դժգոհությունների լուծման մեխանիզմի հիմնում, որը կկարողանա ստանալ ազդեցության ենթակա անձանց մտահոգություններն ու դժգոհությունները Ծրագրի ֆիզիկական, սոցիալական և տնտեսական ազդեցությունների վերաբերյալ և դրանց տալ լուծումներ` առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով խոցելի խմբերի վրա ազդեցություններին: ԱԵԱ-ն հնարավորություն կունենա բողոքարկել կամ հարցում կատարել ՀՕՏ ցանկացած ասպեկտի վերաբերյալ: Սահմանված բողոքարկման մեխանիզմի ներքո ԱԵԱ-ները կարող են բողոքարկել ցանկացած որոշում, գործելակերպ կամ գործողություն` կապված չափագրման, հողի կամ այլ գույքերի գնահատման, դրանց օտարման և փոխհատուցման հետ: Բոլոր հնարավոր ուղիները հասանելի կլինեն ԱԵԱ-ների համար` ներկայացնելու իրենց դժգոհությունները: ԾԻԳ-ը կապահովի, որ հողի օտարման, փոխհատուցման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ցանկացած հարց, բողոք և դժգոհություն, ստանա ժամանակին և արդյունավետ լուծում:

- Բողոքների լուծման մեխանիզմի առանցքային խնդիրներն են`

ա. Ձեռք բերել փոխհամաձայնեցված լուծումներ, որոնք երկուստեք կբավարարեն թե´ Ծրագրին և թե´ ԱԵԱ-ներին, ինչպես նաև տեղում լուծել տարաբնակեցման հետ կապված որևէ դժգոհություն` խորհրդակցելով տուժած կողմի հետ:

բ. Նպաստել ՀՕՏԾ-ների սահուն իրականացմանը, մասնավորապես` կրճատել երկարատև դատական գործընթացները և կանխել Ծրագրի իրականացման ձգձգումները:

գ. Ժողովրդավարացնել զարգացման գործընթացը տեղական մակարդակում` միաժամանակ ապահովելով թափանցիկություն և ազդեցության ենթակա անձանց հանդեպ սահմանելով պատասխանատվություն:

- Բոլոր ԱԵԱ-ները լիարժեք տեղեկացվել են իրենց իրավունքների և բողոքների հասցեագրման ընթացակարգերի մասին հանրային լսումների ընթացքում, նախքան մանրամասն չափագրումները, ԱԵԱ-ների՝ օտարման ենթակա սեփականության և օգտագործվող գույքի գույքագրումը, հաշվառումը և գնահատումը: Սա նույնպես ապահովվեց ՀՕՏԾ-ի իրականացումը մանրակրկիտ մշակելու միջոցով` ապահովելով բոլոր ԱԵԱ-ների լիարժեք մասնակցությունը և խորհրդակցությունները, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ ստեղծելով լայնածավալ հաղորդակցություն և համակարգում ԱԵԱ-ների, ԾԻԳ-ի և տեղական իշխանությունների միջև:

## Բողոքների լուծման ընթացակարգը

- Բողոքների և դժգոհությունների լուծումը ժամանակին, թափանցիկ և բավարար կերպով ապահովելու, ինչպես նաև ԱԵԱ-ների համար իրենց դժգոհություններն արտահայտելու բոլոր հնարավոր ուղիներն ապահովելու նպատակով սահմանվեց բողոքների լուծման մեխանիզմը, որտեղ ընդգրկվեցին մի շարք կողմեր, ինչպես օրինակ` ԵՔ-ն, ԾԻԳ-ը և ԾԿԽ-ն: Ջանքեր կգործադրվեն ներկայացված բողոքները տեղական մակարդակով լուծելու համար: Խոցելի ԱԵՏՏ-ների բողոքների և դժգոհությունների լուծման հետ կապված ծախսերը պետք է վճարվեն Ծրագրի շրջանակներում: Այնուամենայնիվ, տարաբնակեցման փուլում ստացված բողոքներն ու դժգոհությունները կլուծվեն հետևյալ քայլերի և գործողությունների միջոցով.

Քայլ 1

- ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետը (ՏՄ) կընդունի բողոքները առաջին ատյանում: Բողոքը կստորագրվի ԱԵԱ-ի կողմից, և այն կներառի հետևյալ տվյալները` 1) բողոքի բնույթը, 2) օտարվող սեփականության կամ օգտագործվող գույքի գտնվելու վայրը և 3) դիմումատուի հասցեն (հաշվառման կամ բնակության վայրի): Եթե ՏՄ-ն չկարողանա լուծել խնդիրը, կամ եթե ԱԵԱ-ն բավարարված չէ վերաբնակեցման առաջարկով, ապա գործը կուղարկվի ԾԻԳ-ի այլ մասնագետներին` վերանայման և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հնարավոր այլ լուծումների տրման համար:

- ԾԻԳ-ը կհրապարակի պաշտոնական պատասխան դաշտային ՏՄ-ի կողմից բողոքը ստանալուց ոչ ուշ, քան 30 օրվա ընթացքում: Այս պատասխանը կենթադրի կա՛մ դիմողին փոխհատուցման առաջարկ, կա՛մ խնդրի հետագա քննարկում առանձին հանդիպման ընթացքում, կա՛մ էլ` բողոքը մերժելու վերաբերյալ բացատրություն: Եթե բողոքը չի կարող լուծվել այս մակարդակում, կամ եթե ԱԵԱ-ն բավարարված չէ լուծումով, ապա բողոքը կներկայացվի ԵՔ-ին:

Քայլ 2

- Եթե ԱԵԱ-ն համաձայն չէ ԾԻԳ-ի փոխհատուցման առաջարկի կամ բողոքի մերժման պատճառների հետ, ապա նա պետք է բողոք ներկայացնի ԵՔ-ին: ԱԵԱ-ն բողոքը պետք է ներկայացնի ԾԻԳ-ից պատասխանը ստանալուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում: Բողոքը հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն այս փուլում: ԵՔ-ն պետք է բողոքին արձագանքի 15 օրվա ընթացքում: Եթե որևէ վճիռ չի կայացվել, ԵՔ-ն պետք է գործը փոխանցի ԾԿԽ` վերջինիս որոշումը ստանալու համար:

Քայլ 3

- ԾԿԽ-ն կքննարկի բողոքը նիստում: ԾԿԽ-ի որոշումը պետք է համապատասխանի ՀՕՏՇ-ով սահմանված դրույթներին:

- Հաստատված բողոքների լուծման մեխանիզմը և ընթացակարգերը չեն սահմանափակում քաղաքացու` գործը ընդհանուր իրավասության դատարան ներկայացնելու իրավունքը՝ բողոքի լուծման գործընթացի ցանկացած փուլում: Բոլոր ջանքերը կգործադրվեն ԾԻԳ-ի մակարդակում խնդիրները կարգավորելու համար՝ խորհրդակցելով համայնքների հետ: Եթե հնարավոր չէ, ապա պետք է փորձել խնդիրը լուծել ԵՔ/ԾԿԽ մակարդակում` հնարավորինս խուսափելով/կանխելով ձգձգումները: Բոլոր բողոքներն ու լուծումները պատշաճ կերպով կփաստաթղթավորվեն ԾԻԳ-ի կողմից և հասանելի կլինեն դիտարկումների, մոնիտորինգի և գնահատման նպատակներով:

- Բոլոր ստացված և դիտարկված բողոքները կփաստաթղթավորվեն` անկախ արդյունքներից: Մշակվել է բողոքի գրանցման ձևաթուղթ, և այն հասանելի է ԱԵԱ-ներին` բողոքը ներկայացնելիս:

Նկար 5-3 Բողոքների լուծման գործընթացի սխեմատիկ պատկերումը

Դատարանի որոշումը

ԱԵԱ-ն գործը ներկայացնում է դատարան

ԵՔ-ն բողոքը փոխանցում է ԾԿԽ

ԾԿԽ-ն արձագանքում է

ԱԵԱ-ի համար ընդունելի չէ ԾԿԽ-ի պատասխանը

ԱԵԱ-ն 30 օր հետո բողոքը 2-րդ անգամ ներկայացնում է ԵՔ-ին

ԵՔ-ն արձագանքում է 15 օրվա ընթացքում

ԱԵԱ-ի համար ընդունելի չէ ԵՔ-ի պատասխանը

ԱԵԱ-ն ներկայացնում է բողոքը ԾԻԳ-ի դաշտային կամ գլխավոր գրասենյակ

ԾԻԳ-ն արձագանքում է 30 օրվա ընթացքում

ԱԵԱ-ի համար ընդունելի չէ ԾԻԳ-ի պատասխանը

ԱԵԱ-ն ունի բողոք

## Տեղեկատվության և բողոքների լուծման գործընթացի մատչելիությունը

- Ազդեցության ենթակա համայնքների համար թափանցիկություն և հաշվետվողականություն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև ապահովելով տեղեկատվության, աջակցության և բողոքների լուծման ծառայությունների մատչելիությունը ԱԵԱ-ների համար, ԾԻԳ-ը նախատեսել է նաև հետևյալ լրացուցիչ միջոցները:

ԾԻԳ-ի կայքէջը

- ԾԻԳ-ը ստեղծել է Ծրագրի ինտերնետային կայքէջը: Ծրագրին առնչվող փաստաթղթերը հասանելի են կայքէջում և կանոնավոր կերպով թարմացվում են: Շահառուները և համայնքային լայն հասարակության անդամները կկարողանան տեղադրել հարցեր, կարծիքներ և առաջարկություններ, ստանալ իրենց հարցերի պատասխանները և ձեռք բերել Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկություններ:

Հատուկ էլեկտրոնային փոստ

- Լայն հասարակության և ԱԵԱ-ների համար, ովքեր գերադասում են էլեկտրոնային հաղորդակցությունը, Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու նպատակով ԾԻԳ-ը ստեղծեց հատուկ նախատեսված էլեկտրոնային փոստի հասցե, որպեսզի լայն հասարակությունն ուղարկի իր դժգոհությունները, առաջարկությունները /կարծիքը/հարցերը և այլն (verabոaketsսm@yerevaո.am): Էլեկտրոնային փոստի հասցեն Ծրագրի ընթացքում կմնա ակտիվ վիճակում, ներառյալ` Թերությունների մասին ծանուցման ժամանակահատվածում: Էլեկտրոնային փոստի հասցեի տվյալներն ԱԵԱ-ներին տրվել են հանրային լսումների ընթացքում տեղական իշխանությունների կողմից Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկների և տեղեկատվության տարածման այլ հասանելի միջոցներով: Հաշիվն արդեն գործում է:

Դեմ առ դեմ հանդիպումներ

- Եթե ԱԵԱ-ները չկարողանան օգտագործել հասանելի ուղիներից որևէ մեկը, ապա նախատեսված են դեմ առ դեմ հանդիպումներ ԾԻԳ-ի համապատասխան մասնագետի հետ: Դեմ առ դեմ հանդիպում նշանակելու նպատակով ԱԵԱ-ների համար հասանելի են հետևյալ կոնտակտային տվյալները`

| ԾԻԳ-ի հեռախոսահամարը` | 010-52-09-73 |
| --- | --- |
| Հասցեն` | Փ. Բուզանդի 1/3, 5-րդ հարկ, 0010 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն: |

Փոստային բողոքներ

- ԱԵԱ-ները, շահառուները և լայն հասարակությունը հնարավորություն կունենան ուղարկել նամակներ` իրենց դժգոհություններով, մտահոգություններով, կարծիքներով և առաջարկություններով` ԾԻԳ-ի հետևյալ հասցեով`

«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ԾԻԳ» ՀՈԱԿ

Փ. Բուզանդի 1/3, 5-րդ հարկ, 0010 Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն:

- Հասանելի ուղիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ազդեցության ենթակա անձանց հետ հանրային լսումների ընթացքում: Եթե հանրային լսումների ընթացքում ԱԵԱ-ներն առաջարկեն իրենց կարծիքն ու մտահոգությունները լսելի դարձնելու առավել արդյունավետ միջոցներ, ապա նրանց առաջարկությունները կընդգրկվեն բողոքների լուծման մեխանիզմում` համապատասխանաբար տեղեկացնելով հանրությանը:

# ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶԲ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

## ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության նկարագրությունը

### Հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը

- ՀՀ Սահմանադրությունը (1995թ.) երաշխավորում է սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը: Համաձայն վերջինիս` սեփականության օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ: Հողի օտարման և փոխհատուցման դեպքերը նախատեսվում են ՀՀ հողային օրենսգրքի 102, 104 հոդվածներով, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով (1998թ.), 2006 թվ. նոյեմբերի 27-ին ընդունված «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի 218-221 հոդվածներով: «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխումը կատարվել է 2014 թ. հունիսին:

- «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականությունն օտարվում է միայն կառավարության կողմից օտարման նպատակը բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու դեպքում: Բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման մեջ նշվում են՝

ա. այն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահը, որի համար պետք է օտարվի սեփականությունը,

բ. օտարվող սեփականության ձեռքբերողը,

գ. օտարման ենթակա սեփականության իրավունքի օբյեկտները (հասցեները կամ գտնվելու վայրը կամ այլ տվյալներ, որոնցով տվյալ սեփականությունը տարբերվում է այլ սեփականությունից),

դ. սեփականության օտարման գործընթացը սկսելու վերջնաժամկետը:

- «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանվում են հողի օտարման ընթացակարգերը և հողամասի և անշարժ գույքի սեփականատերերի՝ փոխհատուցում ստանալու իրավունքը: Բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո կառավարության կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում լիազոր մարմնի կողմից պետք է կազմվի արձանագրություն, որտեղ կնկարագրվի օտարվող սեփականությունը` կառավարության կողմից սահմանված ընթացակարգերի և վերջնաժամկետների համաձայն, ձեռքբերող կողմը. սեփականատերերը և սեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցողները կարող են մասնակցել արձանագրության կազմմանը, եթե վերջինս արդեն չի կազմվել սեփականության նախնական ուսումնասիրության ժամանակ: Օտարվող սեփականության նկարագրության արձանագրության մեկ օրինակը, այն կազմելուց հետո ոչ ուշ քան 3 օրվա ընթացքում, պատշաճ ձևով ուղարկվում է սեփականատիրոջը և սեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց, որոնք իրավունք ունեն արձանագրությունն ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում այն բողոքարկել լիազոր մարմնին և/կամ դատարանում:

- Հողամասի/սեփականության օտարումն իրականացվում է ԵՔ-ի և ԱԵԱ-ների կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչների միջև պայմանագրի և համաձայնագրի հիման վրա` հաշվի առնելով հողի շուկայական արժեքը և կորուստները, այդ թվում՝ նաև դրանից բխող հետևանքային վնասները և կարող է ներառել հողամասի/սեփականության փոխարինումը: Իր գույքի օտարման դիմաց սեփականատիրոջը կվճարվի համարժեք փոխհատուցում: Համարժեք է համարվում օտարվող գույքի շուկայական արժեքից տասնհինգ տոկոս ավելի գումարը՝ համաձայն երկրի օրենքի:

- Անշարժ գույքի կամ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գնահատումը պետք է իրականացվի՝ 2005 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ընդունված ՀՀ-ում անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին ՀՀ օրենքի շրջանակներում սահմանվող ընթացակարգերի համաձայն: Սա իրականացվում է գույքի արտոնագրված գնահատողի կողմից:

### Անվտանգության քաղաքականության հայտարարագրի շրջանակներում հարկադիր տարաբնակեցման վերաբերյալ ԱԶԲ դրույթները

- Հարկադիր տարաբնակեցման ԱԶԲ քաղաքականությունը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա.

ա. խուսափել կամ առնվազն նվազագույնի հասցնել հարկադիր տարաբնակեցման դեպքերը:

բ. Փոխհատուցման/վերականգնման վերաբերյալ դրույթները կապահովեն ԱԵԱ-ների նախքան Ծրագրի իրականացումն ունեցած կենսամակարդակը:

գ. ԱԵԱ-ները պետք է լիարժեք տեղեկացված լինեն, և նրանց պետք է խորհրդատվություն տրամադրվի ՀՕՏ փոխհատուցման տարբերակների վերաբերյալ:

դ. Հարկ է հնարավորինս օժանդակել/աջակցել ԱԵԱ-ների սոցիալ-մշակութային ինստիտուտներին:

ե. Փոխհատուցումը կիրականացվի կանանց և տղամարդկանց հավասարության դիտարկմամբ:

զ. Անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայականի բացակայությունը չպետք է խոչընդոտ հանդիսանա փոխհատուցման/վերականգնման համար:

ե. Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություններին և այլ խոցելի խմբերին, և համապատասխան օժանդակություն պետք է ցուցաբերվի վերջիններին` իրենց կենսամակարդակը բարելավելու համար:

ը. ՀՕՏ-ը պետք է հանդիսանա և իրականացվի որպես Ծրագրի մի մաս, իսկ փոխհատուցման ողջ արժեքը պետք է ներառվի Ծրագրի ծախսերի մեջ:

թ. փոխհատուցումը ու տարաբնակեցման նպաստները պետք է ամբողջությամբ տրամադրվեն նախքան ճանապարհի շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:

### Հողի օտարման և տարաբնակեցման վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատությունը

- ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության նկարագրությունն ու տարբերությունները ներկայացվում են հետևյալ աղյուսակում, որտեղ առաջին վեց տողերը վերաբերում են ՀՕՏՇ-ի համապատասխան վերլուծության աղյուսակին, իսկ վերջինն ավելացվել է ձեռքով.

Աղյուսակ 6-3 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Տարաբնակեցման քաղաքականության համեմատություն

| ՀՀ օրենսդրություն | ԱԶԲ ԱՔՀ |
| --- | --- |
| Հողի փոխհատուցում, միայն անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայական ունեցող սեփականատերե-րին: | Սեփականության վկայականի բացակայությունը խոչընդոտ չէ փոխհատուցման և/կամ վերականգնման համար: Առանց վկայականի անշարժ գույքի օգտագործողները նույնպես ստանում են վերականգնման նպաստ: |
| Բոլոր տները/շինությունները փոխհատուցվում են Ծրագրի շրջանակներում վնասված/քանդված շինությունների համար՝ բացառությամբ չգրանցված հասարակական շինությունների: | ԱԶԲ քաղաքականությունը ներառում է փոխհատուցում նաև չգրանցված հասարակական շինությունների համար: |
| Բերքի կորստի դիմաց փոխհատուցում տրամա-դրվում է միայն ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ հողամասը տնօրինող սեփակա-նատերերին: | Բերքի կորստի դիմաց փոխհատուցում տրամադրվում է բոլոր ԱԵԱ-ներին: |
| Անշարժ գույքի գնահատում` հիմնված ներկայիս շուկայական արժեք + գնահատված արժեքի 15%: | Անշարժ գույքի գնահատում` հիմնված ներկայիս շուկայական գնի/փոխարինման արժեքի վրա: |
| Նախքան գնահատումը հարկ է ԱԵՏՏ/ԱԵԱ-ներին ներկայացնել ազդեցությունների քանակի և արժեքի, փոխհատուցման գումարների և ֆինան-սական օժանդակության վերաբերյալ տեղեկա-տվություն: | Նույնն է: |
| Ոչ մի դրույթ չկա զգալի ազդեցություն կրած ԱԵԱ-ների և խոցելի խմբերի եկամտի/ապրուստի վերականգնման միջոցառումների, նպաստների կամ վերաբնակեցման ծախսերի վերաբերյալ: | ԱԶԲ քաղաքականությունը պահանջում է եկամտի/ապրուստի վերականգնում, լուրջ կորուստների, ինչպես նաև վերաբնակեցման գործընթացի շրջանակներում ԱԵԱ-ների կողմից կրած ծախսերի համար: |
| ՀՀ օրենքը չունի ծրագրի մակարդակով սահման-ված որոշակի ԲԼՄ, սակայն ՀՀ օրենսդրությունը նախատեսում է մեխանիզմներ, որոնց միջոցով ԱԵԱ-ները կարող են օտարման յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում դիմումներ, բողոքներ, առարկություններ և առաջարկներ ներկայացնել օտարողին և համապատասխան ղեկավար մարմիններին, ինչպես նաև դիմել դատարանի միջնորդությանը: Անկախ «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ ՀՀ Սահմանադրության համաձայն յուրաքանչյուր անձ դատարանի և պատկան մարմինների առջև ունի իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունք: ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված չէ անցկացնել հանրային լսումներ ԱԵԱ-ների հետ: Սակայն, ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է օտարման տարբեր փուլերի ընթացքում ԱԵԱ-ներին իրենց քայլերի և իրավունքների մասին ծանուցելու վերաբերյալ պահանջներ և պայմաններ, մասնավորապես՝ բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո, օտարվող սեփականության նկարագրության արձանագրության մեկ օրինակը, օտարվող սեփականության պայմանագրի նախնա-կան տարբերակն ուղարկվում է սեփականատիրոջը և սեփականության նկատմամբ գույքային իրավունքներ ունեցող անձանց: Սեփականության ձեռքբերողը պետք է տեղեկություններ տրամադրի փոխհատուցումը դատարանի կամ նոտարի դեպոզիտային հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ: Եթե Օտարողն իրականացնում է օտարվող գույքի նախնական հետազոտություն, սեփականատիրոջը, ձեռքբերողին և օգտագործողին պետք է նախապես տրամադրել բավականաչափ և պատշաճ տեղեկա-տվություն տվյալ վարույթների բնույթի, հիմքերի և իրավական հետևանքների մասին: | ԻՄ/ԳՄ պետք է հաստատի գործառնական մեխանիզմ ֆիզիկական և տնտեսական տեղահանման վերաբերյալ ԱԵԱ-ների մտահոգություններն ու բողոքները ստանալու և լուծում տալու համար: ԻՄ/ԳՄ պետք է իմաստալից հանրային լսումներ անցկացնի Ծրագրի իրականացման սկզբում և ընթացքում, ժամանակին հրապարակի ազդեցությունների գնահատման, ԱԵԱ/ԱԵՏՏ-ների իրավունքների, փոխհատուցում ստանալու իրավասությունների և վերջիններիս տրամադրվող ֆինանսական օժանդակության վերաբերյալ համապատասխան և պատշաճ, ԱԵԱ-ներին հասկանալի և հասանելի տեղեկությունները: |

- Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ օրենսդրությունն ու ԱԶԲ քաղաքականությունը ՀՕՏ-ի վերաբերյալ սկզբունքորեն չեն տարբերվում: Այնուամենայնիվ, ՀՀ օրենքները և կանոնակարգերը այնքան էլ հստակ չեն սահմանում, թե ԱԵԱ-ների վերականգնումն ինչ ճանապարհով պետք է իրականացվի: Մեկ այլ խնդիր է, որ ԱԶԲ-ն փոխհատուցման կամ նվազագույնը վերականգնման համար իրավասու է ճանաչում անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի վկայական ունեցող կամ առանց վկայականի սեփականատերերին կամ գրանցված և չգրանցված օգտագործողներին: ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ քաղաքականության միջև այս անհամապատասխանություն-ները համաձայնեցնելու նպատակով ԵՔ-ն Ծրագրի համար պատրաստեց ՀՕՏՇ նախագիծը, որն ապահովում է փոխհատուցում՝ փոխարինման ողջ արժեքով, բոլոր տարրերի համար և նվազագույնը փոխհատուցում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների չպահպանմամբ/առանց սեփականության վկայականի բնակվողների և ձեռնարկատիրական գործունեության համար: ՀՕՏՇ-ն նախատեսում է նաև վերականգնողական փաթեթներ՝ խոցելի և զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵԱ-ների համար, որոնք պետք է վերաբնակեցվեն:

- Առաջին հերթին պետք է փորձել սեփականության իրավունքով տնօրինվող անշարժ գույքը օտարել ազդեցության ենթակա անձանց/միավորների հետ առանձին բանակցությունների հիման վրա: Բանակցությունների ձախողման դեպքում կգործի հանրային գերակա շահի օրենքը և կնախաձեռնվի հարկադիր օտարման վարույթ: Բանակցության հիման վրա վաճառքի դեպքում, ԱԶԲ-ն պահանջում է հավուր պատշաճի ապահովել, որ ԱԵԱ-ներին առաջարկվի արդար գին, տեղեկատվություն և սակարկելու բավարար սահման, ինչպես նաև, որպեսզի նրանց դեպքը մոնիտորինգի ենթարկվի անկախ գործակալության կողմից: Այս պայմանները լիովին երաշխավորվում են արտաքին գործակալության և, ՀՀ կառավարության փորձի համաձայն, գույքի փոխհատուցման դրույքաչափերը սահմանելու համար՝ գույքի անկախ արտոնագրված գնահատողի ներգրավմամբ:

### Սույն Բազմափուլ ֆինանսավորման գործիքի (ԲՖԳ) համար ընդունված Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակի սկզբունքները և իրավասությունները

- ՀՀ օրենսդրության և ԱԶԲ Սոցիալական անվտանգության քաղաքականության (ՍԱՔ) հայտարարագրի (2009 թվ.) հիման վրա սույն ԲՖԳ-ի համար մշակվել են հարկադիր տարաբնակեցման հիմնական հետևյալ սկզբունքները.

ա. Հողի օտարման և այլ հարկադիր տարաբնակեցման ազդեցություններից պետք է խուսափել կամ հասցնել նվազագույնի` ուսումնասիրելով բոլոր կենսունակ այլընտրանքային ծրագրի նախագծերը:

բ. Անխուսափելի լինելու դեպքում կմշակվի սեղմ ժամկետներով նոր ՀՕՏԾ (ինչպես սույն ՀՕՏԾ-ն), և ԱԵԱ-ները աջակցություն կստանան բարելավելու կամ առնվազն պահպանելու՝ նախքան Ծրագրի իրականացումը վերջիններիս ունեցած կենսամակարդակը:

գ. Պետք է երաշխավորվի ԱԵԱ-ների հետ փոխհատուցման հարցի շուրջ խորհրդատվությունների կազմակերպումը, տարաբնակեցման հետ կապված տեղեկատվության տրամադրումը և ենթածրագրերի մշակման/իրականացման շրջանակներում ԱԵԱ-ների մասնակցությունը` նախագծի այլընտրանքների վերաբերյալ իրենց տեսակետն արտահայտելու, ինչպես նաև անկախ մոնիտորինգային գործակալության կողմից իրականացվող մոնիտորինգին մասնակցելու միջոցով:

դ. Խոցելի և զգալի ազդեցություն կրող ԱԵԱ-ներին կտրամադրվի հատուկ օժանդակություն:

ե. Անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայական չունեցող ԱԵԱ-ները (օր.` ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով գույքը տիրապետող և օգտագործող ԱԵԱ-ներ) կստանան կենսապահովման նպաստ` հողի փոխհատուցման համար և ամբողջությամբ կփոխհատուցվեն հողից բացի այլ կորուստների դիմաց:

զ. ԱԵԱ-ների կողմից ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող գույքի նկատմամբ իրավունքները կգրանցվեն՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և կփոխհատուցվեն հողի կորուստների դիմաց:

է. Եկամտի վերականգնման միջոցների ապահովում:

ը. ՀՕՏԾ-ն կտրամադրվի կամ հասանելի կլինի ԱԵԱ-ներին հայերեն լեզվով, Ծրագրի կայքէջի միջոցով:

թ. Փոխհատուցման, վերաբնակեցման նպատակով օժանդակությունը և վերականգնման միջոցառումներն ամբողջությամբ կտրամադրվեն նախքան ցանկացած շինարարական աշխատանքների որոշակի փաթեթի իրականացումը:

ժ. Մշակված է ԱԵԱ-ների բողոքների բավարարման համար համապատասխան մեխանիզմ:

## Փոխհատուցում ստանալու իրավունքը

- Ծրագրի ներքո փոխհատուցման կամ առնվազն վերականգնման իրավունք ունեցող ԱԵԱ-ներն են`

ա. հողամասը կորցնող բոլոր ԱԵԱ-ները, ովքեր ունեն կամ չունեն անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայական,

բ. անշարժ գույքի նկատմամբ իավունքների գրանցման առկայությամբ կամ բացակայությամբ` այդ գույքը փաստացի տիրապետող և օգտագործող ԱԵԱ-ները,

գ. շինությունների, բերքի, մշակաբույսերի կամ հողամասին ամրագրված այլ օբյեկտների սեփականատերերը,

դ. ձեռնարկատիրական գործունեությունը, եկամուտը և աշխատավարձերը կորցնող ԱԵԱ-ները:

ե. Փոխհատուցման իրավունքը սահմանափակված է կասեցման օրով (որը նկարագրության արձանագրությունների ստորագրման օրն է)` 2016 թվականի փետրվարի 5-ը: ԱԵԱ-ները, ովքեր կհաստատվեն ազդեցության ենթակա տարածքներում կասեցման օրից հետո, փոխհատուցման իրավասություն չեն ունենա: Այնուամենայնիվ, նրանց կանխավ կներկայացվի համապատասխան ծանուցում, որով վերջիններիս կխնդրվի ազատել տարածքները, ապամոնտաժել կառուցված շինությունները՝ նախքան Ծրագրի իրականացումը սկսելը: Նրանց ապամոնտաժված կառույցներն ու նյութերը չեն առգրավվի, նրանք տուգանքներ չեն վճարի կամ սանկցիայի չեն ենթարկվի:

## Փոխհատուցում ստանալու իրավունքները

- Ծրագրի ներքո ՀՕՏ առաջադրանքները կիրականացվեն՝ ըստ փոխհատուցման իրավունքների և իրավասությունների շրջանակի՝ ՀՀ օրենսդրությանն ու կանոնակարգերին և ԱԶԲ քաղաքականությանը համապատասխան: Փոխհատուցման գումարը սահմանելու համար հիմք է հանդիսանում գույքի շուկայական արժեքը, իսկ այն դեպքերում, երբ գույքի կադաստրային արժեքը գերազանցում է շուկայական արժեքին, ապա որպես հիմք ծառայում է կադաստրային արժեքը: Մանրամասների համար տե՛ս Իրավունքների սխեման Գլուխ 7-ում:

- ԱԵԱ-ների իրավունքների վերաբերյալ դրույթները ներառում են հողամասի, շինության, մշակաբույսերի և ծառերի կորստի և հարկային հայտարարագրի հիման վրա և/կամ միանվագ վճարման տեսքով ձեռնարկատիրական գործունեության կորստի դիմաց, ինչպես նաև զգալի ազդեցության, վերաբնակեցման և խոցելիության նպաստների մասին դրույթներ: Այս իրավունքները մանրամասն ներկայացված են ստորև:

ա. Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վրա ազդեցության դեպքում կտրվի դրամական փոխհատուցում շուկայական կամ կադաստրային արժեքով (որն ավելի բարձր է)՝ գումարած 15% օժանդակություն՝ համաձայն օրենքի: Եթե ազդեցության է ենթարկվել ԱԵԱ-ի գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10%-ը, ապա ԱԵԱ-ն (սեփականատերերը, վարձակալները և բնավարձակալները) պետք է զգալի ազդեցության համար լրացուցիչ նպաստ ստանան, որը համարժեք է կորցրած հողամասից ստացված տարեկան համախառն եկամտի շուկայական արժեքին:

բ. Այն ԱԵԱ-ները, որոնց կողմից փաստացի տիրապետվող և օգտագործվող գույքի նկատմամբ իրավունքները ենթակա չեն գրանցման, պետք է միանվագ վերաբնա-կեցման նպաստի տեսքով դրամական փոխհատուցում ստանան, որը կհաշվարկվի՝ հիմք ընդունելով ազդեցության ենթակա հողի շուկայական կամ կադաստրային արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ը:

գ. ԱԵԱ-ները, որոնց կողմից փաստացի տիրապետվող և օգտագործվող գույքի նկատմամբ իրավունքները ենթակա են գրանցման (եթե այդպիսիք կան), օրենքով սահմանված կարգով գրանցման կարգավիճակ կստանան և կփոխհատուցվեն որպես իրավական կարգավիճակ ունեցող սեփականատերեր:

դ. Վարձակալները կստանան դրամական փոխհատուցում, որը համարժեք է ազդեցության ենթակա հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքին (որն ավելի բարձր է)՝ գումարած 15% օժանդակություն` կախված վարձակալության մնացած տարիների թվից հետևյալ կերպով` ա) մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%-ը, բ) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%-ը, գ) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%-ը, դ) 25 տարի և ավելի` հողի արժեքի 25%-ը:

ե. Բնակելի շենքերի/շինությունների համար փոխհատուցում պետք է տրամադրվի բոլոր ԱԵԱ-ներին փոխարինման արժեքով (շուկայական արժեքից ոչ ցածր) +15% օժանդակություն` անկախ տան գրանցման կարգավիճակից: Փոխհատուցումը տրամադրվելու է առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործառնական ծախսերի, փրկված նյութերի և այլն: Մասնակիորեն ազդեցություն կրելու դեպքում և այն դեպքում, երբ սեփականատերը չի ցանկանում տեղափոխել շինությունը, ազդեցությունները կընդգրկեն միայն շինության ազդեցության ենթարկված մասը և այդ մասի լիարժեք վերականգնումը շահագործման համար պիտանիության նախկին վիճակին: Վերաբնակեցված սեփականատերերին կտրվի վերաբնակեցման և զգալի ազդեցություն կրելու նպաստ (տե՛ս ստորև):

զ. Ոչ բնակելի շենքերի/շինությունների համար փոխհատուցումը կտրամադրվի հետևյալ կերպ.

- Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով գույքը տիրապետող և օգտագործող ԱԵՏՏ-ներ՝ շենքերի/շինությունների կորստի դիմաց դրամական փոխհատուցում փոխարինման արժեքով+15% օժանդակություն (շուկայական արժեքից ոչ ցածր) առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործարքի համար ծախսերի, փրկված նյութերի և այլն:

- Անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող հողամասի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով տիրապետվող և օգտագործվող շենքեր/շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ՝ ինչպես վերոնշյալ դեպքում, սակայն առանց 15% օժանդակության:

- ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի վրա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շենքեր/շինություններ ունեցող ԱԵՏՏ-ներ՝ փոխարինման արժեքին համարժեք վերականգնման օժանդակություն (առանց ամորտիզացիոն մասհանումների, գործառնական ծախսերի, փրկված նյութերի)՝ հանած օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցման ծախսերի արժեքը, որը չի կարող գերազանցել շինության շուկայական արժեքի 20%-ը: Անհրաժեշտություն չկա օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցել այս շենքերը/շինությունները: Վերաբնակեցվող վարձակալներին կտրվեն վերաբնա-կեցման և զգալի ազդեցության բոլոր նպաստները (տե՛ս ստորև):

է. Մշակաբույսեր. Մեկ տարվա բերքի համախառն արժեքի շուկայական գնի դրամական փոխհատուցում։ Մշակաբույսերի դիմաց փոխհատուցումը պետք է կատարվի և՛ սեփականատերերին, և՛ վարձակալներին` իրենց առանձնահատուկ վարձակալության պայմանագրերի հիման վրա:

ը. Ծառեր. Շուկայական դրույքաչափերին համապատասխան դրամական փոխհատուցում՝ հիմնվելով ծառերի տեսակի, տարիքի և բերքատվության վրա:

թ. Ձեռնարկատիրական գործունեության. Մշտական կորուստների (1 տարի կամ ավել) դիմաց կտրվի դրամական փոխհատուցում 1 տարվա զուտ եկամտի չափով` հարկային հայտարարագրի հիման վրա, ժամանակավոր կորուստների դիմաց կտրվի դրամական փոխհատուցում ամսական եկամտին համարժեք` հարկային հայտարարագրի հիման վրա, ըստ ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման ամիսների քանակի: Հարկային հայտարարագրի բացակայության դեպքում այս ԱԵԱ-ները կփոխհատուցվեն վերոնշյալ կարգով, սակայն հիմք ընդունելով առավելագույն չհարկվող աշխատավարձը` 55,000 ՀՀ դրամ (նվազագույն աշխատավարձը):

ժ. Մշտապես գործող ձեռնարկատիրական գործունեության աշխատողները և աշխատակիցները կստանան փոխհատուցում իրենց վեց ամսվա կորցրած աշխատավարձի դիմաց, յուրաքանչյուր ամսվա համար միջին ամսական աշխատավարձի չափով: Աշխատանքի ժամանակավոր կորուստ. փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցված ժամանակահատվածում կորցրած աշխատավարձի դիմաց` առավելագույնը մինչև 6 ամիս:

ի. Վերաբնակեցման նպաստ. ԱԵԱ-ները, որոնք պետք է տարաբնակեցվեն (ներառյալ վարձակալները), 1 ամսվա կենսապահովման ծախսերի համար կստանան վերաբնակեցման նպաստ նվազագույն աշխատավարձի չափով (55,000 ՀՀ դրամ):

լ. Համայնքային կառուցվածքները պետք է ամբողջությամբ փոխարինվեն կամ վերականգնվեն` ապահովելով վերջիններիս՝ նախքան Ծրագիրն ունեցած գործառույթները:

խ. Օժանդակություն զգալի ազդեցությունների դեպքում. այս օժանդակությունը տրամադրվում է այն ԱԵՏՏ-ներին, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական հողի ավելի քան 10%-ը (տե՛ս վերոնշյալ) կամ բնակելի շինություններից վերաբնակեցված ԱԵՏՏ-ներին (ներառյալ վարձակալները):

ծ. Օժանդակություն խոցելի անձանց. Խոցելի անձանց (ԱԵՏՏ-ները, որոնց կենսամակարդակը ցածր է աղքատության սահմանագծից, ինչպես նաև կանանց և տարեցների կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսությունների) կտրամադրվի վերականգնման նպաստ` 6 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով և առաջնահերթություն՝ կապված Ծրագրի հետ առնչվող աշխատատեղերի հետ:

## Փոխհատուցման միավորի արժեքի գնահատում

- Անշարժ գույքի կամ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գնահատումն իրականացվել է «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Գույքի տարբեր տեսակների միավորի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերը ԱԶԲ-ն գնահատում է հետևյալ մեթոդաբանությամբ.

ա. Գյուղատնտեսական նշանակության հողը գնահատվում է շուկայական դրույքաչափերով` ազդեցությունների ուսումնասիրությանը նախորդող տարում անցկացված հողամասի վաճառքի ուսումնասիրության հիման վրա:

բ. Առանձնատները/շինությունները գնահատվել են` համաձայն շինարարության տեսակի, նյութերի, արժեքի, աշխատուժի, տրանսպորտի և շինարարական այլ ծախսերի փոխարինման դրույքաչափով: Փոխհատուցման գումարից ամորտիզացիայի/գործառնական ծախսերի նվազեցում չի կատարվել: Եթե ԱԵԱ-ն չի ցանկանա վերաբնակեցվել, ապա մասնակի ազդեցությունների դիմաց հնարավոր է վճարել բացառապես շինության վնասված մասնաբաժնի կամ վերջինիս վերանորոգման համար:

գ. Տարեկան մշակաբույսերը գնահատվել են՝ շուկայական գների համաձայն նախորդ տարվա բերքի մեծածախ առևտրի արժեքի դիմաց: Այն դեպքերում, երբ բերքի դիմաց ավելի քան 1 տարվա փոխհատուցում պետք է վճարվի ԱԵԱ-ներին, ապա դա պետք է փոխհատուցվի շուկայի համախառն արժեքով:

դ. Ծառերը գնահատվել են տարբեր մեթոդաբանությունների համաձայն` պայմանավորված նրանով, թե արդյոք այն պտղատու է, թե ծառայում է որպես փայտանյութ.

- Փայտանյութ տվող ծառերը գնահատվել են ըստ տարիքային կատեգորիայի (ա. նորատունկ, բ. միջին տարիք և գ. մեծ ծառեր) և փայտի ծավալի արժեքի,

- Մրգատու/բերքատու ծառերը գնահատվել են ըստ տարիքային կատեգորիայի (ա. նորատունկ, բ. մեծ, սակայն ոչ մրգատու, և գ. մրգատու). ա/ և բ/ կատեգորիայի ծառերը կփոխհատուցվեն կատարված ներդրումների արժեքի հիման վրա, գ/ կատեգորիայի ծառերը կփոխհատուցվեն 1 տարվա եկամտի զուտ շուկայական արժեք x առավելագույն տարիների քանակը, որն անհրաժեշտ է ծառը լիարժեք բերքատվության տարիքին աճեցնելու համար:

- Միավորի դիմաց փոխհատուցման դրույքաչափերը գնահատվել են արտոնագրված անկախ գնահատողի կողմից` հիմնվելով ԱԶԲ-ի համար ընդունելի հստակ և թափանցիկ մեթոդաբանության վրա: Գնահատված փոխհատուցման դրույքաչափերն այնուհետև ստուգվել և հաստատվել են ԾԻԳ-ի կողմից:

## Հարկադիր օտարման պայմանները

- Հողի օտարումը հարկադիր օտարման վարույթով ենթադրում է երկարատև գործընթաց և հաճախ կարող է դիմադրության հանդիպել: Նման մոտեցումը, հետևաբար, Ծրագրի համար կնախաձեռնվի միայն ծայրահեղ դեպքերում, երբ բանակցություններն ԱԵԱ-ների և ԵՔ-ի միջև ձախողվում են, և չկա այլընտրանքային հողամաս՝ հատված 4-ի իրականացման համար: Նման դեպքերում, այնուամենայնիվ, ԵՔ-ն չի զբաղեցնի անհրաժեշտ հողամասերը, մինչև՝ 1) օրենքով սահմանված կարգով համապատասխան դատական վարույթ չսկսվի, 2) ձեռք չբերվի դատարանի որոշումը և հավուր պատշաճի չհաղորդվի ԱԵԱ-ներին և 3) փոխհատուցման/վերականգնման գումարները չփոխանցվեն համապատասխան էսքրոու հաշվին:

## Օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման պայմանները և մեխանիզմը

- Սկզբունքորեն անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով բոլոր հողօգտագործողները կարող են օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ գրանցվել, քանի դեռ նրանք չեն զբաղեցնում այնպիսի տարածքներ, որոնք պաշտոնապես պահվում են հատուկ հանրային նպատակներով օգտագործման համար, ինչպես օրինակ` ռազմական, հիվանդանոցի, դպրոցի տարածքներ կամ տարածքներ, որոնք էկոլոգիապես համապատասխան չեն բնակության համար (գետի հուն, ռադիոակտիվ տարածք կամ այլ վտանգավոր կամ ոչ պիտանի հողեր): ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման մանրամասն ընթացակարգը:

- Այնուամենայնիվ, սույն Ծրագրի համար ընդունված մոտեցումը նախատեսում է օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման ենթակա գույքի գրանցման ավելի հեշտ ընթացակարգ, որին հետևում է արդարացի և համարժեք փոխհատուցումը` որպես օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված գույքի դիմաց: ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով բնակելի շինությունների դեպքում ԱԵԱ-ները ստիպված են նախաձեռնել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված անշարժ գույքի գրանցման գործընթացը` համաձայն համապատասխան վարչական կանոնակարգերի: Երևանի քաղաքապետարանի մոտեցումն անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման խնդրին հետևյալն է.

ա. Ազդեցության ենթակա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով բնակելի շինությունների դեպքում ԱԵԱ-ները կանցնեն օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման գործընթաց, սակայն կփոխհատուցվեն որպես օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող անձինք/սեփականատերեր (փոխարինման արժեքի 115%):

բ. Ազդեցության ենթակա ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով ոչ բնակելի շինությունների դեպքում ԱԵԱ-ները ստիպված չեն լինի անցնել օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման գործընթաց: Փոխհատուցման գումարը կվճարվի փոխարինման արժեքով առանց օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման ծախսերի:

գ. Ազդեցության ենթակա և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի դեպքում, որը ենթակա է գրանցման, ԱԵԱ-ները օրենքով սահմանված կարգով կգրանցվեն և կվճարվեն որպես անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքներ ունեցող սեփականատերեր:

դ. Ազդեցության ենթակա հողամասի դեպքում, որը ենթակա չէ օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման, ԱԵԱ-ներին կտրվի փոխհատուցում` տեղափոխության միանգամյա նպաստ, ազդեցության ենթակա հողամասի կադաստրային կամ շուկայական արժեքի (որն ավելի բարձր է) 25%-ի չափով:

- Վարձակալները կօրինականացվեն և կփոխհատուցվեն որպես լիարժեք սեփականատերեր կամ էլ նրանց վարձակալությամբ կտրվի նոր հող: Եթե դա հնարավոր չէ, նրանք կստանան դրամական փոխհատուցում, որը համարժեք է ազդեցության ենթակա հողի շուկայական կամ էլ կադաստրային արժեքին (որն ավելի բարձր է)՝ գումարած 15% օժանդակություն` կախված վարձակալության մնացած տարիների թվից հետևյալ կերպով` ա) մինչև 1 տարի` հողի արժեքի 5%-ը, բ) մինչև 15 տարի` հողի արժեքի 14%-ը, գ) մինչև 25 տարի` հողի արժեքի 20%-ը, դ) 25 տարի և ավելի` հողի արժեքի 25%-ը:

- Սույն ՀՕՏԾ-ի տարածքում չկան դեպքեր, որոնք ներառում են ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով գույքի նկատմամբ՝ օրենքով սահմանված կարգով իրավունքների գրանցման գործընթաց:

# ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՈՒՄ ԵՎ ԵԿԱՄՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

- Ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների կենսապահովման միջոցների վերականգնման նկատառումով լրացուցիչ աջակցության միջոցների բացահայտման նպատակով` ԾԻԳ-ը և Խորհրդատուն ԱԵԱ-ների և համապատասխան տեղական իշխանությունների հետ իրականացրել են հանրային լսումներ: Ծրագրի շրջանակներում սոցիալ-տնտեսական հետազոտության համար տվյալներ հավաքագրելու ընթացքում ԱԵԱ-ներին նաև տրվեց հնարավորություն՝ գնահատելու կենսապահովման միջոցները վերականգնելու իրենց հնարավորություններն այն փոխհատուցումով, որն իրենք իրավասու են ստանալ` համաձայն ՀՕՏՇ-ի: Ավելին՝ ԱԵԱ-ներին հնարավորություն է ընձեռվել առաջարկել լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք, իրենց կարծիքով, նվազագույնը կապահովեին նախքան Ծրագիրն ունեցած իրենց կենսամակարդակի վերականգնումը:

- Իրականացված տեղական մարդահամարը բացահայտել է 15 ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություն ՀՕՏԾ–ի տարածքում: Համաձայն ՀՕՏՇ-ի` բոլոր ԱԵՏՏ-ները հաշվի են առնվել սույն ՀՕՏԾ-ի մշակման ընթացքում չափված իրենց եկամուտների կորստի դիմաց համապատասխանաբար փոխհատուցվելու համար: Մարդահամարն ու սոցիալ-տնտեսական հետազոտությունը ցույց են տալիս, որ եկամտի առումով այս հատվածի արդյունքում հիմնականում ազդեցության կենթարկվեն փոքր ձեռնարկատիրական գործունեությունները և ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողերը: Սույն ՀՕՏԾ շրջանակում բնակիչների վերաբնակեցման դեպքեր չկան:

## Ազդեցության ենթակա գյուղատնտեսական եկամուտ

- Կան ընդամենը չորս ԱԵՏՏ-ներ, որոնք ազդեցության ենթակա հողակտորներից կկորցնեն գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10%-ը: 2 ԱԵՏՏ-ներ Երևանում կորցնում են մի քանի մրգատու ծառեր գյուղատնտեսական հողակտորի վրա, մեկ ԱԵԱ՝ այլ հողակտորի վրա և մեկ ԱԵԱ՝ հասարակական հողի վրա: Սույն ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում ԱԵԱ-ների համար գյուղատնտեսությունը եկամտի հիմնական աղբյուրը չէ: ԱԵԱ-ն, ով կկորցնի այգու մի փոքր մասը, ազդեցության ենթակա ծառերի համար կփոխհատուցվի փոխարինման արժեքով (մրգատու ծառերի համար փոխարինման արժեքը հիմնված է ծառերից ստացվող այն եկամտի վրա, որն ԱԵԱ-ն կստանար այն տարիների ընթացքում, որոնք անհրաժեշտ են նոր բերքատու ծառ աճեցնելու համար) և կկարողանա տնկել նորերը հողի մնացած մասում:

Աղյուսակ 7-1 Փոխհատուցում և օժանդակություն եկամուտը կորցնող ազդեցության ենթակա անձանց համար

| ԱԵՏՏ-ների թիվը | Կորստի նկարագությունը | Փոխհատուցման մանրամասները | Տրամադրվող օժանդակությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Գյուղատնտեսական եկամտի կորուստ (ներառյալ իրենց սպառման համար) | Փոխհատուցում ազդեցության ենթակա բոլոր ծառերի դիմաց իրենց փոխարինման արժեքով` ազդեցության ենթակա գույքերի հիման վրա | Վերականգնման նպաստ ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի դիմաց` վերջինիս շուկայական արժեքի 25% -ի չափով |
|  |  | Փոխհատուցում հողի վրա իրականացված բոլոր բարելավումների և գույքերի համար | Օժանդակություն զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսություններին մրգատու ծառերի կորստի դիմաց` 1 տարվա բերքի արժեքի չափով |

## Ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունները

- Ընդհանուր առմամբ, թվով 6 իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեություն կենթարկվեն մշտական ազդեցության Ծրագրի արդյունքում: Ստորև բերված աղյուսակն (Աղյուսակ 7-2) ամփոփում է ազդեցությունը իրացման գոտում իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության վրա, որոնք մշտապես պետք է տեղափոխվեն:

Աղյուսակ 7-2 Գործունեության վայրը տեղափոխող ձեռնարկատիրական գործունեության վրա ազդեցության մանրամասները

| Nօ | Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակը | ԱԵՏՏ/ ԱԵԱ-երի թիվը | Աշխա-տողներ | Ազդեցությունը հողի վրա |  | Ազդեցությունը շենքերի վրա |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Հողի տեսակը, օգտագործումը | Ազդեցու-թյան ենթակա տարածքը (մ2) | Շինության տեսակը | Իրավական կարգավիճակը | Մակերեսը, (մ2) |
| 1 | Մսի խանութ (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի բացակայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (8) | 0 | Հասարակական, ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 80,88 մ2 | Մետաղական/ քարե խանութ | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 7.51 |
|  |  |  |  |  |  | Մետաղական ծածկ | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 32.93 |
| 2 | Մսի խանութ (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի բացակայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (8) | 0 | Հասարակական, ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 67,50 մ2 | Մետաղական խանութ | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 5.08 |
|  |  |  |  |  |  | Մետաղական ծածկ | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 28.67 |
| 3 | Ավտոտեխսպասարկման կայան (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի առկայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (5) | 6 | Հասարակական, սեփականության իրավունքով | 373.8 մ2 | Ավտոտեխսպա-սարկման կայան, քարե | սեփականության իրավունքով/ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 166.4 |
|  |  |  |  |  |  | Ավտոտեխսպա-սարկման հոր, ե/բ | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 22.7 |
|  |  |  |  |  |  | Մետաղական ծածկ | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 25 |
|  |  |  |  | Հասարակական, ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 592.42 մ2 | Ավտոտեխսպա-սարկման կայան, քարե | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 89.4 |
| 4 | Ավտոտեխսպասարկման կայան (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի բացակայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (8) | 0 |  |  | Ավտոտեխսպա-սարկման հոր, ե/բ | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 12.45 |
| 5 | Ավտոտեխսպասարկման կայան (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի բացակայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (6) | 0 |  |  | Օժանդակ շինություն, քարե | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 10.8 |
| 6 | Ոչխարների սպանդանոց (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի բացակայությամբ) | 1 ԱԵՏՏ (3) | 0 | Հասարակական, ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող | 119.85 մ2 | Մետաղական ծածկ | ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող շինություն | 33.75 |

- Բոլոր տնային տնտեսությունները, որոնք կորցնում են իրենց կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության հնարավորությունը, անկախ իրավական կարգավիճակից, կստանան աջակցություն` իրենց ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունը վերականգնելու համար: Մշտական ազդեցության ենթակա հարկային հայտարարագրով ձեռնարկատիրական գործունեության սեփականատիրոջը կտրվի դրամական փոխհատուցում մեկ տարվա զուտ եկամտի չափով` ի լրումն ազդեցության ենթակա ողջ գույքի փոխհատուցմանը: Առանց հարկային հայտարարագրի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող ԱԵԱ-ները կստանան կանխիկ փոխհատուցում 12 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով: Մանրամասները ներկայացված են Աղյուսակ 7-3-ում:

Աղյուսակ 7-3 Փոխհատուցում և օժանդակություն ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության համար

| ԱԵՏՏ-ների թիվը | Կորստի նկարա-գրությունը | Փոխհատուցման մանրամասները | Տրամադրվող օժանդակությունը | Վերաբնակեցման ժամանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Մշտական ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեությունները |  |  |  |  |
| 1-ը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի առկայությամբ | Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստը | Փոխհատուցում ազդեցության ենթակա բոլոր գույքերի դիմաց իրենց փոխարինման արժեքով | Փոխհատուցում 1 տարվա զուտ եկամտի չափով | Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 2 ամսվա ընթացքում կամ համաձայն պայմանագրով սահմանված ժամկետի |
|  |  |  | Ձեռնարկատիրական գործունեության գրանցման ծախսեր |  |
|  |  |  | Վերաբնակեցման նպաստ տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար |  |
| 5-ը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի բացակա-յությամբ | Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստը | Փոխհատուցում ազդեցության ենթակա բոլոր գույքերի դիմաց իրենց փոխարինման արժեքով | Օժանդակություն եկամտի կորստի դիմաց` 12 ամսվա նվազագույն աշխատավարձի չափով |  |
|  |  |  | Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման վայրի տեղափոխման նպաստ՝ տրանսպորտային ծախսերը հոգալու համար |  |
|  |  |  | Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի դիմաց` վերջինիս շուկայական արժեքի 25% -ի չափով: |  |

## Զբաղվածության կորուստ

- Ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական դադարեցմամբ պայմանավորված 6 աշխատողներ մշտապես կկորցնեն իրենց աշխատանքները: Բոլոր 6-ն էլ աշխատում են ավտոմեքենաների տեխսպասարկման կայաններում: Նրանք կփոխհատուցվեն ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցման 6 ամսվա համար իրենց միջին ամսական աշխատավարձի չափով: Նրանք կստանան աջակցություն այլընտրանքային աշխատանքի անցնելու հարցում:

# ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

- Սույն գլուխը նկարագրում է ՀՕՏ-ի միավոր դրույքաչափի, արժեքի սահմանման համար ընդունված մեթոդաբանությունը և ԱԵԱ-ներին վճարվելիք փոխհատուցումը` հատված  4-ի տարաբնակեցման արդյունքում ազդեցության դիմաց: Սույն գլխում նկարագրված տարբեր կատեգորիաների ԱԵԱ-ների փոխհատուցման իրավունքը սահմանված է ՀՕՏՇ-ով: Փոխհատուցման դրույքաչափերը սահմանվել են արտոնագրված անկախ գնահատողի կողմից` թափանցիկ մեթոդաբանության կիրառմամբ, որն ընդունելի է ԱԶԲ-ի, ԾԻԳ/ԵՔ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից: ՀՕՏԾ-ի բյուջեն ամփոփված է սույն գլխի վերջում:

## Ֆինանսավորման աղբյուրները և բաշխումը

- ՀՕՏԾ-ի մշակման և իրականացման ծախսերը, ներառյալ` փոխհատուցումն ու վարչական ծախսերը, կֆինանսավորվեն հետևյալ աղբյուրներից.

ա. Երևանում տեղակայված հողերի, ինչպես նաև ԵՔ-ին պատկանող հողերի ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործման դիմաց վերականգնման նպաստը և անշարժ գույքի հասցեների տրամադրման ծառայության վճարը կֆինանսավորվեն Երևանի համայնքային բյուջեով՝ տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված միջոցներից:

բ. Հողի օտարման այլ ծախսերը, ներառյալ` հարկերը, տուրքերը, վճարները, գործառնական ծախսերը (անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար, անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի տրամադրման ծառայության վճար, անշարժ գույքի պետական գրանցման պետական տուրք (մնացած մասի գրանցում), անշարժ գույքի օտարման պայմանագրերի պետական գրանցման պետական տուրք ազդեցության ենթակա մասի համար, անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար (մնացած մասի համար) կֆինանսավորվեն ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման մասից:

գ. Մնացած այլ գույքի փոխհատուցումը, ինչպես նաև նպաստները, կֆինանսավորվեն ՀՀ պետական բյուջեով` տվյալ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված ԱԶԲ-ի վարկային միջոցներից: (ՀՀ կառավարության և ԱԶԲ միջև կնքվել է վարկային համաձայնագիր (վարկի համարը` 2752-ԱRM(SF) 19.05.2011)):

- ԾԻԳ-ը պետք է ձեռնարկի միջոցներ ՀՕՏԾ-ի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները համապատասխան ֆինանսավորման աղբյուրներից պահանջելու և ժամանակին ԱԵԱ-ներին հատկացնելու համար՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող առևտրային բանկերում յուրաքանչյուր ԱԵԱ-ի անունով բացված անհատական բանկային հաշվին:

## Օտարվող հողի դիմաց փոխհատուցումը

### Գնահատման մեթոդաբանությունը

- Համաձայն ՀՕՏՇ-ի` հողը փաստացի տիրապետող, վարձակալող և օգտագործող ԱԵԱ-ները, որոնց օգտագործման իրավունքը տվյալ անշարժ գույքի նկատմամբ ենթակա է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցման՝ կստանան փոխհատուցում ազդեցության ենթակա հողի դիմաց: Փոխհատուցման մանրամասները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.

Աղյուսակ 8-4 Գյուղատնտեսական և ոչ գյուղատնտեսական հողի դիմաց վերականգնման նպաստը

| Սեփականատերը | Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները գրանցման ենթակա հողօգտագործողը | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով հողօգտագործող |
| --- | --- | --- |
| Փոխարինման արժեք+15% | Փոխարինման արժեք +15% (օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման գործընթացից հետո) | Փոխարինման արժեքի 25%-ը |

- Փոխհատուցման և վերականգնման նպաստի հաշվարկման համար հիմք է հանդիսանում հողի շուկայական արժեքը: Հողի շուկայական արժեքը գնահատվում է գնահատման համեմատական մեթոդի կիրառմամբ («Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, Հոդված 11): Համեմատական մեթոդը հիմնված է նույնանման հողամասերի վաճառքի շուկայական արժեքի տվյալների հուսալի համեմատության վրա (նվազագույնը վաճառքի երեք օրինակ): Այս մեթոդի հիման վրա սահմանվում է վերջերս վաճառված հողերի ճշգրտված միջին գինը (նույն տարածքում և միևնույն/նմանատիպ կիրառության նպատակով/հատկանիշներով): Յուրաքանչյուր հողակտորի գինը սահմանվում է առանձին, քանի որ հողի գնի տարբերությունները պայմանավորված են շատ գործոններով՝ նույնիսկ ճշգրտված հողակտորների համար: (Գնահատման մեթոդաբանության մանրամասները ներկայացված են Հավելված 2-ում):

### Փոխհատուցումը հողի ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով սեփականատերերին

- Անշարժ գույքի սեփականատերերին վճարվելիք փոխհատուցումը հաշվարկվել էր փոխարինման արժեքին գումարած 15% օժանդակություն` համաձայն «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի: Հողի դիմաց սեփականատերերի փոխհատուցման ընդհանուր արժեքը կազմում է 27,096,189.60 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-5 Փոխհատուցում ԱԵԱ-ների սեփականություն և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի համար

| Հողի կատեգո-րիան | Հողակտորներ | Ազդեցության ենթակա տարածքը | Միավորի միջին գին | Հողի ընդհանուր արժեքը | Հողի ընդհանուր փոխհատուցումը (ներառյալ 15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nօ | մ² | ՀՀ դրամ/մ² | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Հասարակական | 1 | 373.8 | 43,300.00 | 16,185,540.00 | 18,613,371.00 |
| Արդյունաբերական | 1 | 201.54 | 36,600.00 | 7,376,364.00 | 8,482,818.60 |
| Ընդամենը | 2 | 575.34 | - | 23,561,904.00 | 27,096,189.60 |

### Վերականգնման նպաստ` ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի համար

- ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի դիմաց տրամադրվող վերականգնման նպաստը կկազմի հողի շուկայական արժեքի 25%-ը: Ընդհանուր առմամբ, Երևանի քաղաքապետարանի հողերի ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներին կվճարվի 12,886,190.50 ՀՀ դրամ 2,976.88 մ² հողի դիմաց` որպես կենսապահովման միջոցների կորստի վերականգնման նպաստ:

Աղյուսակ 8-6 Վերականգնման նպաստ` ՀՀ պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի համար

| Հողի կատեգորիան | Հողակտորներ | Ազդեցու-թյան ենթակա տարածքը | Միջին միավորի գին | Հողի ընդհանուր արժեքը | Հողի ընդհանուր փոխհատուցումը (ներառյալ 15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nօ | մ² | ՀՀ դրամ/մ² | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Հասարակական | 7 | 922.83 | 45,857.38 | 42,318,570.00 | 10,579,642.50 |
| Գյուղատնտեսական (պտղատու այգի) | 2 | 767.32 | 4,600.00 | 3,529,672.00 | 882,418.00 |
| Այլ հողեր | 2 | 1286.73 | 4,427.13 | 5,696,520.00 | 1,424,130.00 |
| Ընդամենը | 11 | 2,976.88 | - | 51,544,762.00 | 12,886,190.50 |

## Փոխհատուցում շենքերի, շինությունների և բարելավումների համար

### Գնահատման մեթոդաբանությունը

- Օտարվող շինությունների դիմաց փոխհատուցումը հաշվարկվում է և՛ անշարժ գույքի սեփականատերերի, և՛ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով շինությունների օգտագործողների համար: Յուրաքանչյուր խմբի համար ՀՕՏՇ-ն սահմանում է հատուկ մոտեցում փոխհատուցումը հաշվարկելու համար: Ընդհանուր մոտեցումը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 8-4 Փոխհատուցում բնակելի և ոչ բնակելի շինությունների համար

| ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ և չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող բնակելի շինություններ | ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ տնօրինվող ոչ բնակելի շինություններ | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող ոչ բնակելի շինություններ գրանցված իրավունքով օգտագործվող հողամասի վրա | ՀՀ օրենսդրության Պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող ոչ բնակելի շինություններ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ տիրապետվող և օգտագործվող հողամասի վրա |
| --- | --- | --- | --- |
| Փոխարինման արժեք +15% | Փոխարինման արժեք +15% | Փոխարինման արժեք | Փոխարինման արժեք՝ հանած 20%` օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման ծախսերի համար |

- Շենքերի և շինությունների փոխարինման արժեքները սահմանվում են՝ նույն նպատակին ծառայելու և նույն նյութերի օգտագործմամբ նմանատիպ նոր շենքի/շինության կառուցման ծախսերի կամ գնահատման օրվա դրությամբ ժամանակակից պահանջներին բավարարող փոխարինողների՝ շուկայում տիրող գների հաշվարկի հիման վրա: (Գնահատման մեթոդաբանության մանրամասները ներկայացված են Հավելված 2-ում):

### Ոչ բնակելի շինություններ

- Ընդհանուր առմամբ, 434.69 մ² տարածքով ազդեցության ենթակա 12 շենքերի և շինությունների համար սեփականատերերին և ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ, անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործողներին կվճարվի 67,623,253.00 ՀՀ դրամ` հողի օտարման դիմաց:

Աղյուսակ 8-5 Փոխհատուցում ոչ բնակելի շինությունների համար

| Nօ | Nօ | Կառույցի/ շինության տեսակը | Նյութը | Nօ | ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքով օգտագործվող քառ. մ | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ` անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող քառ. մ | Ընդա-մենը քառ. մ | Միավորի գին | Ընդհանուր արժեքը | Ընդհանուր փոխհատու-ցումը* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ/մ2 | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Ձեռնարկատիրական կառույցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ձեռնարկատիրա-կան գործունեություն N 1 | 1 | Խանութ | Քարե | 1 | - | 7.51 | 7.51 | 232,100.00 | 1,743,071.00 | 1,601,132.00 |
|  | 2 | Ծածկ | մետաղական | 1 | - | 32.93 | 32.93 | 15,000.00 | 493,950.00 | 395,160.00 |
| Ձեռնարկատիրա-կան գործունեություն N 2 | 3 | Խանութ | Քարե | 1 | - | 5.08 | 5.08 | 232,100.00 | 1,179,068.00 | 1,083,056.00 |
|  | 4 | Ծածկ | մետաղական | 1 | - | 28.67 | 28.67 | 15,000.00 | 430,050.00 | 344,040.00 |
| Ձեռնարկատիրա-կան գործունեություն N 3 | 5 | Ավտոտեխսպա-սարկման կայան | Քարե | 3 | 99.20 | 156.60 | 255.80 | 213,000.00 | 54,485,400.00 | 55,965,180.00 |
|  | 6 | Ավտոտեխսպա-սարկման հոր | Ե/Բ | 2 | - | 35.15 | 35.15 | 162,900.00 | 5,725,935.00 | 5,358,405.00 |
|  | 7 | Ծածկ | մետաղական | 1 | - | 25.00 | 25.00 | 15,000.00 | 375,000.00 | 375,000.00 |
|  | 8 | Օժանդակ շինություն | Քարե | 1 | - | 10.80 | 10.80 | 213,000.00 | 2,300,400.00 | 2,096,280.00 |
| Ձեռնարկատիրա-կան գործունեություն N 4 | 9 | Ծածկ | մետաղական | 1 | - | 33.75 | 33.75 | 15,000.00 | 506,250.00 | 405,000.00 |
| Ընդամենը |  |  |  | 12 | 99.20 | 335.49 | 434.69 | - | 67,239,124.00 | 67,623,253.00 |
| *Բոլոր *Բոլոր շինությունների փոխհատուցման գումարները նվազեցվել են 20%-ով ՝ օրինականացման գործընթացին առնչվող ծախսերի չափով, բացի մեկ մասնավոր հողակտորի վրա տեղակայված 4 շինություններից (Nօ 5-ը՝ 99.2 քմ, Nօ 5-ը՝ 67.2 քմ, Nօ 6-ը՝ 22.7քմ, Nօ 7): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Ցանկապատեր և բարելավումներ

- ԱԵԱ–ների կողմից իրականացվող բարելավումները` անկախ դրանց կարգավիճակից, ենթակա են փոխհատուցման: Ընդհանուր առմամբ, 18,837,210.00 ՀՀ դրամ կվճարվի տարբեր տեսակի բարելավումների համար: Ազդեցության ենթակա ցանկապատերի համար փոխհատուցումը կազմում է 1,092,789.00 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-6 Փոխհատուցում բարելավումների համար

| Տեսակը | Նյութը | Հողա-կտոր-ները | Տարա-ծքը | Ծավալը | Երկարու-թյունը | Միավորի գին | Փոխհատու-ցում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nօ | մ² | մ³ | մ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Տարածք | Ասֆալտ | 1 | 20.00 | - | - | 9,000.00 | 180,000.00 |
| Տարածք | Բետոնապատ | 4 | 101.77 | - | - | 6,500.00 | 661,505.00 |
| Տարածք | Բետոնե սալիկներ | 5 | 625.18 | - | - | 7,456.81 | 4,661,850.00 |
| Տարածք | Գրանիտե սալիկներ | 1 | 8.07 | - | - | 10,000.00 | 80,700.00 |
| Եզրաքար Ա | Բազալտ | 1 | - | - | 45.60 | 12,000.00 | 547,200.00 |
| Եզրաքար Բ | Բազալտի փոշի | 1 | - | - | 8.80 | 8,000.00 | 70,400.00 |
| Լիցք Ա | Հող | 1 | - | 1,688.29 | - | 2,500.00 | 4,220,725.00 |
| Լիցք Բ | Բազալտ | 1 | - | 9.12 | - | 3,500.00 | 31,920.00 |
| Լիցք Գ | Բազալտի փոշի | 1 | - | 14.47 | - | 3,000.00 | 43,410.00 |
| Խողովակ d=110x3,2մմ | Մետաղական | 1 | - | - | 21.00 | 3,500.00 | 73,500.00 |
| Խողովակ d=300մմ | Մետաղական | 1 | - | - | 15.00 | 30,000.00 | 450,000.00 |
| Խողովակ d=800մմ | Մետաղական | 1 | - | - | 90.00 | 63,000.00 | 5,670,000.00 |
| Էլեկտրական սյուն | Մետաղական | 2 | - | - | 12.00 | 8,000.00 | 96,000.00 |
| Հոսանքի մալուխ | Մետաղական | 1 | - | - | 1,000.00 | 2,050.00 | 2,050,000.00 |
| Ընդամենը |  | 11 | 755.02 | 1,711.88 | 1,192.40 | - | 18,837,210.00 |

Աղյուսակ 8-7 Փոխհատուցում ցանկապատերի համար

| Նյութը | Երկա-րութ-յունը | Միավորի գինը | Շուկայա-կան արժեքը | ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ գրանցված գույքի փոխհատուցումը (շուկայական արժեք+ 15%) | ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ չգրանցված գույքի Փոխհատուցումը (շուկայական արժեք՝ հանած օրենքով սահմանված կարգով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների գրանցման ծախսեր) | Փոխհատուց-ման ընդհանուր գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մ | ՀՀ դրամ/մ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Մետաղական Ա | 57.2 | 3,400.00 | 194,480.00 | 140,760.00 | 57,664.00 | 198,424.00 |
| Մետաղական Բ | 62.17 | 7,700.00 | 478,709.00 | - | - | 478,709.00 |
| Ե/բետոնե | 50.2 | 7,200.00 | 361,440.00 | 415,656.00 | - | 415,656.00 |
| Ընդամենը | 169.57 | - | 1,034,629.00 | 556,416.00 | 57,664.00 | 1,092,789.00 |

## Մշակաբույսերի և ծառերի փոխհատուցումը

### Մշակաբույսեր

- Հատված 4-ի շրջանակներում ազդեցության ենթակա որևէ մշակաբույս չի հայտնաբերվել և չի գնահատվել փոխհատուցման համար:

### Մրգատու ծառեր

- Մրգատու ծառերի դիմաց փոխհատուցումը տարբերվում է բերքատու, դեռևս ոչ բերքատու և նորատունկ ծառերի համար.

ա. Բերքատու ծառեր. փոխհատուցումը հիմնված է փոխարինման արժեքի վրա, որը հաշվարկվել է 1 տարվա եկամտի կորստի զուտ շուկայական արժեքը բազմապատկելով այն տարիների թվով, որն անհրաժեշտ է նոր ծառը լիարժեք պտղատվության տարիքին աճեցնելու համար,

բ. Ոչ բերքատու ծառեր. անկախ ծառերի տարիքից` փոխհատուցումը հիմնված է արտադրական ներդրման փոխարինման արժեքի վրա այն տարիների թվով, որն անհրաժեշտ է նոր ծառը լիարժեք պտղատվության տարիքին աճեցնելու համար,

գ. Նորատունկ ծառեր. տնկիների շուկայական արժեքի փոխհատուցում:

- Ընդհանուր առմամբ, կփոխհատուցվեն 12 մրգատու ծառեր` 2,236,900.00 ՀՀ դրամ արժեքով: Ազդեցության ենթակա նորատունկերի և մրգատու ծառերի փոխհատուցման առանձնահատկություններն ամփոփված են ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 8-8 Փոխհատուցում մրգատու ծառերի համար

| Տեսակը | Տարեկան բերքը | Միավորի արժեքը | Բերքատվության համար անհրաժեշտ տարիների քանակը | Ծառի միավորի արժեքը | Ազդեցության ենթակա ծառերը | Ընդհանուր փոխհատուցումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կգ | ՀՀ դրամ/կգ | Nօ | ՀՀ դրամ | Nօ | ՀՀ դրամ |
| Ծիրանենի | 80 | 480 | 6 | 230,400.00 | 8 | 1,843,200.00 |
| Խնձորենի | 50 | 350 | 6 | 105,000.00 | 2 | 210,000.00 |
| Շլորենի | 25 | 260 | 5 | 32,500.00 | 1 | 32,500.00 |
| Թթենի | 90 | 420 | 4 | 151,200.00 | 1 | 151,200.00 |
| Ընդամենը | - | - | - | - | 12 | 2,236,900.00 |

### Փայտանյութ տվող ծառեր

- Փայտանյութ տվող ծառերի փոխհատուցումը տարբերվում է նորատունկ, միջին տարիքի և հասունացած ծառերի համար.

ա. Նորատունկեր. բերքատվության ներդրման փոխարինման արժեքի փոխհատուցում: Նորատունկ են համարվում մինչև 12 սմ տրամագծով ծառերը:

բ. Միջին հասակի և հասունացած ծառեր. ծառի փայտանյութի արժեքի փոխհատուցումը փոխարինման արժեքով կհաշվարկվի` հիմք ընդունելով ծառի փայտանյութի ծավալը: Միջին տարիքի ծառեր համարվում են այն ծառերը, որոնք ունեն 12-36 սմ տրամագիծ, և հասունացած ծառեր համարվում են այն ծառերը, որոնք ունեն 36 սմ-ից ավել տրամագիծ:

- Փայտանյութ տվող ծառերի փոխհատուցումը տնկիների համար կազմում է 2,310.00 ՀՀ դրամ, 747,500.00 ՀՀ դրամ լիարժեք հասունացած ծառերի համար` 749,810.00 ՀՀ դրամ ընդհանուր փոխհատուցման գումարով, ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 8-9 Փոխհատուցում փայտանյութ տվող ծառերի համար

| Տեսակը | Նորատունկ (մինչև 12 սմ տրամագծով) |  |  |  | Հասուն (22սմ+) |  |  |  | Ընդամենը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nօ | Միա-վորի արժեքը ՀՀ դրամ | Տրամա-գիծը | Ենթա-ընդհա-նուր ՀՀ դրամ | Nօ | Միա-վորի արժեքը ՀՀ դրամ | Տրամա-գիծը | Ենթա-ընդհանուր ՀՀ դրամ | Nօ | ՀՀ դրամ |
| Բարդի | 1 | 2,310.00 | 3 | 2,310.00 | 21 | 29,900.00 | 25 | 627,900.00 | 22 | 630,210.00 |
| Ուռենի | - | - | - | - | 2 | 29,900.00 | 35 | 59,800.00 | 2 | 59,800.00 |
|  | - | - | - | - | 1 | 29,900.00 | 40 | 29,900.00 | 1 | 29,900.00 |
|  | - | - | - | - | 1 | 29,900.00 | 45 | 29,900.00 | 1 | 29,900.00 |
| Ընդա-մենը | 1 | - |  | 2,310.00 | 25 | - | - | 747,500.00 | 26 | 749,810.00 |

### Դեկորատիվ ծառեր և թփեր

- Դեկորատիվ ծառերի փոխհատուցումը հաշվարկվել է փոխարինման արժեքի հիման վրա: Ընդհանուր առմամբ, 29 դեկորատիվ ծառերի կորստի դիմաց փոխհատուցումը կկազմի 40,700.00 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-10 Փոխհատուցում դեկորատիվ ծառերի և թփերի համար

| Տեսակը | Փոքր |  |  | Միջին |  |  | Մեծ |  |  | Ընդամենը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միա-վորի արժեքը | Ծա-ռերը | Փոխհա-տուցումը | Միա-վորի արժեքը | Ծա-ռերը | Փոխ-հատու-ցումը | Միա-վորի արժեքը | Ծա-ռերը | Փոխ-հատու-ցումը | Ծա-ռերը | Փոխհա-տուցումը |
|  | ՀՀ դրամ | Nօ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | Nօ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | Nօ | ՀՀ դրամ | Nօ | ՀՀ դրամ |
| Ա. Դեկորատիվ թփեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ազնիվ վարդ | - | - | - | 600 | 22 | 13,200.00 | - | - | - | 22 | 13,200.00 |
| Միջանկյալ ընդհանուր (Ա) | - | - | - | - | 22 | 13,200.00 | - | - | - | 22 | 13,200.00 |
| Բ. Դեկորատիվ ծառեր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Եղրևանի | - | - | - | - | - | - | 2,500.00 | 1 | 2,500.00 | 1 | 2,500.00 |
| Թույա | 3,000.00 | 5 | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5 | 15,000.00 |
| Վիրջինյան գիհի | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 10,000.00 |
| Միջանկյալ ընդհանուր (Բ) | - | 5 | 15,000.00 | - | - | - | - | 2 | 12,500.00 | 7 | 27,500.00 |
| Ընդամենը (Ա+Բ) | - | 5 | 15,000.00 | - | 22 | 13,200.00 | - | 2 | 12,500.00 | 29 | 40,700.00 |

## Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության և եկամտի կորստի դիմաց

### Ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստներ

- Բոլոր 6 ձեռնարկատիրական գործունեությունները կկրեն մշտական ազդեցություն: Միայն մեկն ունի հարկային հայտարարագիր: Ազդեցության ենթակա այս ձեռնարկատիրությունը արտոնագրային վճար մուծող կազմակերպություն է: ՀՕՏՇ-ի համաձայն՝ արտոնագրային վճար մուծող ֆիզիկական անձինք և անհատ ձեռնարկատերերը պետք է ստանան փոխհատուցում միայն ազդեցության գոտում իրականացված տնտեսական գործունեության տարեկան զուտ եկամտի չափով (մշտական ազդեցության դեպքում՝ 1 տարվա համար, ժամանակավոր ազդեցության դեպքում՝ մինչև 1 տարի), որը հաշվարկվել է նախորդ տարվա հաշվարկված հարկվող եկամտի (արտոնագրային վճարի վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված եկամտահարկի հիման վրա) և գնահատված եկամտահարկի գումարի միջև տարբերության դրույքաչափով:

- Հարկային հայտարարագրի առկայությամբ ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստների միավորի գինը հաշվարկվել է մեկ տարվա զուտ եկամտի հիման վրա: Գնահատումը հիմնվում է ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության հարկային հայտարարագրի վրա:

- Ձեռնարկատիրական գործունեության փոխհատուցման հաշվարկներն ՄՉՀ հետազոտության ընթացքում իրականացվել են մեկ առ մեկ, իսկ գնահատման հաշվետվությունները` ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա: Ձեռնարկատիրական գործունեության փոխհատուցումը կազմում է 12,122,945.00 ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 8-11 Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունը կորցնելու դիմաց

| Ձեռնարկատիրա-կան գործունեության տեսակը | Ձեռնար-կատիր-ական գործու-նեություն | Եկամտի ամիսներ | Ամսա-կան զուտ եկա-մուտը | Տարեկան զուտ եկա-մուտը | Ընդամենը | Հասցե տրամա-դրելու ծառայու-թյան վճարը | Ընդհանուր ծախսերը՝ ներառյալ գրանցման ծախսերը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nօ | Nօ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Մշտական ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի առկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 1 | 1 | 12 | կիրառելի չէ | 734,212.08 | 8,810,545.00 | 12,400.00 | 8,822,945.00 |
| Մշտական ազդեցություն ձեռնարկատիրական գործունեության վրա` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային հայտարարագրի բացակայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 1 | 1 | 12 | 55,000* | կիրառելի չէ | 660,000 | կիրառելի չէ | 660,000 |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 2 | 1 | 12 | 55,000 | կիրառելի չէ | 660,000 | կիրառելի չէ | 660,000 |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 3 | 1 | 12 | 55,000 | կիրառելի չէ | 660,000 | կիրառելի չէ | 660,000 |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 4 | 1 | 12 | 55,000 | կիրառելի չէ | 660,000 | կիրառելի չէ | 660,000 |
| Ձեռնարկատիրական գործունեություն 5 | 1 | 12 | 55,000 | կիրառելի չէ | 660,000 | կիրառելի չէ | 660,000 |
| Ընդամենը | 6 | - | - | - | 12,110,545.00 | - | 12,122,945.00 |
| *Առանց հարկային հայտարարագրի մշտական ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության համար փոխհատուցումը տրամադրվում է նվազագույն աշխատավարձի հիման վրա |  |  |  |  |  |  |  |

### Եկամտի կորուստներ

- Ավտոմեքենաների տեխսպասարկման մեկ կայանում աշխատող մշտական ազդեցության ենթակա ձեռնարկատիրական գործունեության վեց աշխատողներ կստանան վերականգնման նպաստ՝ վեց ամսվա միջին աշխատավարձի չափով:

Աղյուսակ 8-12 Փոխհատուցում զբաղվածության կորստի համար

| Կորուստ | Ազդեցության ենթակա աշխատողները | Ամիս- ները | Միավորի միջին արժեքը | Ընդամենը ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Զբաղվածության ժամանակավոր կորուստ | 6 | 6 | 551,348.00 | 3,308,088.00* |
| * Յուրաքանչյուր ԱԵՏՏ-ի համար ամսական միջին աշխատավարձը հաշվարկվել է անհատականորեն: Սույն աղյուսակում ներկայացված է միջինը: |  |  |  |  |

- Ձեռնարկատիրական գործունեության մշտական դադարեցման (մշտական ազդեցություն) դեպքում աշխատողը պետք է ստանա դրամական փոխհատուցում 6 ամսվա միջին աշխատավարձի չափով:

- Համաձայն ՔԿԶԾ ՀՕՏՇ-ի՝ փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեցող աշխատողները գրանցված աշխատողներն են, ովքեր կասեցման օրից առաջ (ազդեցությունների գնահատում/ԱԵԱ մարդահամար) ազդեցության ենթարկված կազմակերպության համար նվազագույնը երկու ամիս աշխատել են և որոնց համար հաշվարկվել են պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ՝ ՀՀ օրենսդրության համաձայն:

## Վերականգնման նպաստներ

### Զգալի ազդեցության նպաստ

- Սույն ՀՕՏԾ-ի շրջանակում մրգատու ծառերի դիմաց լրացուցիչ փոխհատուցումը` 1 տարվա բերքին համարժեք, կվճարվի զգալի ազդեցության ենթարկվող տնային տնտեսություններին: Ընդհանուր առմամբ, 4 ԱԵՏՏ-ներ կենթարկվեն զգալի ազդեցության` կորցնելով հողի ավելի քան 10%-ը, և կփոխհատուցվեն համապատասխանաբար: Բոլոր զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵՏՏ-ների փոխհատուցման ընդհանուր գումարը կազմում է 386,500.00 ՀՀ դրամ: Մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում:

Աղյուսակ 8-13 Նպաստներ զգալի ազդեցության ենթակա տնային տնտեսությունների համար

| Կատեգորիան | ԱԵՏՏ-ների թիվը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ՀՀ դրամ |
| Զգալի ազդեցության ենթակա ԱԵՏՏ-ներ, որոնք կորցնում են գյուղատնտեսական եկամտի ավելի քան 10% -ը | 4 | 96,625.00* | 386,500.00 |
| * Յուրաքանչյուր ԱԵՏՏ-ի համար նպաստը հաշվարկվել է անհատականորեն: Սույն աղյուսակի միավոր արժեքները ներկայացնում են միջին գումարները: |  |  |  |

### Նպաստներ խոցելի խմբերի համար

- Փոխհատուցման ենթակա որևէ խոցելի ԱԵՏՏ չի հայտնաբերվել:

### Վերաբնակեցման նպաստ

- Վերաբնակեցման նպաստները հաշվարկվել են` հաշվի առնելով ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող գույքի տեղափոխության ծախսերը: Տրանսպորտային ծախսերը սահմանվել են նմանատիպ բեռնափոխադրումների ծառայություն իրականացնող ընկերությունների կողմից շուկայում առաջարկվող գների հիման վրա: Այն հաշվարկված է այնպես, որ ԱԵԱ-ն կարողանա տեղափոխել իր գույքը մինչև 20 կմ շառավղով հեռավորության վրա: Նպաստները հաշվարկվել են բոլոր ԱԵԱ-ների համար, ովքեր կարիք ունեն տեղափոխել իրենց գույքը: Ընդհանուր առմամբ, 221,850.00 ՀՀ դրամ կվճարվի ԱԵՏՏ-ների շարժական գույքի տեղափոխման համար (Աղյուսակ 8-14): 250, 000.00 ՀՀ դրամ կվճարվի շարժական/ապամոնտաժման ենթակա շինությունների տեղափոխման համար (Աղյուսակ 8-15):

Աղյուսակ 8-14 Շարժական/ապամոնտաժման ենթակա գույքի տեղափոխման/տրանսպորտային ծախսերը

| Նպաստի/օժանդակության տեսակը | Պահանջվող ուղերթները | Միավորի արժեքը | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nօ | ՀՀ դրամ | ՀՀ դրամ |
| Տեղափոխության ծախսեր, փոքր գաբարիտներ | 2 | 22,800.00 | 45,600.00 |
| Տեղափոխության ծախսեր, մեծ գաբարիտներ | 5 | 35,250.00 | 176,250.00 |
| Ընդամենը | 7 | - | 221,850.00 |

Աղյուսակ 8-15 Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շինությունների տեղափոխման/տրանսպորտային ծախսերը

| Ազդեցության ենթակա շինության տեսակը | Կառուցման տեսակը | Շինություններ | Ազդեցու-թյան ենթակա մակերեսը | Միավորի արժեքը | Ուղերթ | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nօ | մ² | ՀՀ դրամ | Nօ | ՀՀ դրամ |
| Կրպակ | Մետա-ղական | 3 | 79 | 83,333.33 | 3 | 250,000.00 |
| Ընդամենը | - | 3 | 79 | - | 3 | 250,000.00 |

## Գրանցման ծախսերը

- ՀՕՏՇ շրջանակներում ԱԵԱ-ներին վճարվելիք փոխհատուցման գումարից մասհանումներ չեն կատարվի: Օտարման պայմանագրերի ստորագրման և սեփականության վերագրանցման ընթացքում ենթակա կլինեն վճարման պարտադիր վճարներ և հարկեր` համաձայն ՀՀ օրենսդրության: Բոլոր վճարները միանվագ վճարվող գումարներ են` ըստ հողի կատեգորիայի (բնակավայրերի կամ գյուղատնտեսական նշանակության) և շինությունների (բնակելի կամ ոչ բնակելի): Վճարման ենթակա գրանցման ծախսերի և տուրքերի մանրամասները նկարագրված են գնահատման մեթոդաբանության մեջ: Հետևյալ վճարները և հարկերը ենթակա են վճարման` համաձայն ՀՀ օրենսդրության.

ա. Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար (Գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման ակտ):

բ. Անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանքի տրամադրման ծառայության վճար (Գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման ակտ):

գ. «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման և օտարման դիմաց տրվող փոխհատուցման մասին պայմանագրերի» պետական գրանցման համար պետական տուրք (Պետական տուրքերի ակտ):

դ. «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման և օտարման դիմաց տրվող փոխհատուցման մասին պայմանագրերի» վավերացման նոտարական ծառայության վճար (Նոտարական գրասենյակների ծառայությունների ուսումնասիրություն):

- ԱԱՀ արդյունաբերական և հասարակական սեփականության օտարման համար՝ ներառյալ հողերը և շինությունները: 58,350,000 ՀՀ դրամից պակաս գործարքները չեն հարկվում: 58,350,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գործարքների հարկը կկազմի 58,350,000 ՀՀ դրամը գերազանցող գումարի 20%-ը:

Աղյուսակ 8-16 Սեփականության գրանցման վճարները

| Հողի/ շինության կատեգորիա՝ըստ կադաստրի վկայականի | Nօ | Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայու-թյան վճար | Անշարժ գույքի միավորի վերա-բերյալ միասնա-կան տեղեկանքի տրամա-դրման ծառայու-թյան վճար | Անշարժ գույքի պետական գրանցման պետական տուրք (մնացած մասի գրանցում) | Անշարժ գույքի օտարման պայմանա-գրերի պետական գրանցման պետական տուրք ազդեցու-թյան ենթակա մասի համար | Անշարժ գույքի հասցե-ների տրամա-դրման ծառայու-թյան վճար | Անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետական գրանցման ծառայության վճար (մնացած մասի համար) | Անշարժ գույքի օտարման պայմանա-գրերի վավերաց-ման նոտարա-կան ծառայու-թյան վճար | Ընդհանուր գրանցումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Երևան համայնք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունա-բերական | 1 | 25,000 | 10,000 | 1,000 | 20,000 | 15,000 | 25,000 | 17,000 | 113,000 |
| Հասարա-կական | 1 | 25,000 | 10,000 | - | 20,000 | - | - | 17,000 | 72,000 |
| Ընդամենը | 2 | - | - | - | - | - | - |  | 185,000 |

- Ընդհանուր առմամբ 185,000 ՀՀ դրամ կհատկացվի գույքերի պետական գրանցման համար: Որպես ԱԱՀ՝ 2,554,107.72 ՀՀ դրամ կվճարվի ազդեցության ենթակա գույքերի համար:

Աղյուսակ 8-17 Ավելացված արժեքի հարկ ազդեցության ենթակա գույքերի համար

| Գույքի տեսակը՝ ըստ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի | Փոխհատուցման գումարը | ԱԱՀ (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- |
| Արդյունաբերական | 62,159,011 | 761,802.20 |
| Հասարակական | 8,961,528 | 1,792,305.52 |
| Ընդամենը | - | 2,554,107.72 |

## Բյուջեի ամփոփում

- Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընդհանուր ծախսերը կազմում են 188,485,331.35 ՀՀ դրամ, որը համարժեք է 383,100.27 ԱՄՆ դոլարի, ինչպես ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակում: Ընդհանուր գումարից Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կհատկացվի 47,930,178.24 ՀՀ դրամ և ՀՀ կառավարության կողմից՝ 5,907,121.07 ՀՀ դրամ: ՀՕՏԾ-ի իրականացման համար անհրաժեշտ մնացած 134,621,518.21 ՀՀ դրամը կհատկացվի ԱԶԲ-ի վարկից: Երևանի քաղաքապետարանը կապահովի, որ հողի օտարման և տարաբնակեցման փոխհատուցման գումարները հաստատվեն բոլոր աղբյուրների կողմից և հատկացվեն ժամանակին` սույն ՀՕՏԾ-ի իրականացման նպատակով:

- ՀՕՏԾ-ի բյուջեն նաև ներառում է վարչական այլ ծախսեր, որոնք կկատարվեն ՀՕՏԾ-ի իրականացման համար: Այս ծախսը հաշվարկվել է և ներառվել է բյուջեում որպես միանվագ վճար:

- Ստորև բերված աղյուսակը ներկայացնում է ամփոփ բյուջեն՝ ըստ ֆինանսավորման աղբյուրի.

Աղյուսակ 8-18 Ամփոփ բյուջեն

| Միավորը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ընդամենը/ՀՀ դրամ | Ընդամենը/ԱՄՆ դոլար |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Փոխհատուցման բյուջեն, ներառյալ` նպաստները |  |  |  |
| Փոխհատուցում սեփականության իրավունքով տնօրինվող հողի համար (ներառյալ 15% օժանդակություն) | ԵՔ | 27,096,189.60 | 55,073.56 |
| Վերականգնման նպաստ ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողի համար | ԵՔ | 12,886,190.50 | 26,191.44 |
| Փոխհատուցում ոչ բնակելի շինությունների համար | ԱԶԲ վարկ | 67,623,253.00 | 137,445.64 |
| Փոխհատուցում ցանկապատերի համար | ԱԶԲ վարկ | 1,092,789.00 | 2,221.12 |
| Փոխհատուցում բարելավումների համար | ԱԶԲ վարկ | 18,837,210.00 | 38,287.01 |
| Փոխհատուցում բերքատու ծառերի համար | ԱԶԲ վարկ | 2,236,900.00 | 4,546.54 |
| Փոխհատուցում փայտանյութ տվող ծառերի համար | ԱԶԲ վարկ | 749,810.00 | 1,524.00 |
| Փոխհատուցում դեկորատիվ ծառերի և թփերի համար | ԱԶԲ վարկ | 40,700.00 | 82.72 |
| Փոխհատուցում ձեռնարկատիրական գործունեության կորուստների համար | ԱԶԲ վարկ | 12,122,945.00 | 24,640.13 |
| Փոխհատուցում զբաղվածության կորստի համար | ԱԶԲ վարկ | 3,308,088.00 | 6,723.76 |
| Նպաստ զգալի ազդեցության ենթարկված տնային տնտեսությունների համար | ԱԶԲ վարկ | 386,500.00 | 785.57 |
| Տրանսպորտային ծախսեր | ԱԶԲ վարկ | 221,850.00 | 450.91 |
| Ապամոնտաժման ենթակա տարբեր կոնստրուկցիաներ ունեցող շենքերի և շինությունների տրանսպորտային ծախսեր | ԱԶԲ վարկ | 250,000.00 | 508.13 |
| Պետական գրանցման ծառայությունների վճար | ՀՀ կառավարություն | 185,000.00 | 376.02 |
| ԱԱՀ | ՀՀ կառավարություն | 2,554,107.72 | 5,191.28 |
| Միջանկյալ ընդհանուր 1 |  | 149,591,532.82 | 304,047.83 |
| 2. Վարչական ծախսեր |  |  |  |
| Ուղղակի վարչական ծախսեր (Ենթաընդհանուրի 5%-ը) | ԱԶԲ վարկ (83.33%) | 6,232,731.21 | 12,668.15 |
|  | ՀՀ կառավարություն (16.67%) | 1,246,845.43 | 2,534.24 |
| Միջանկյալ ընդհանուր 2 |  | 157,071,109.46 | 319,250.22 |
| Չնախատեսված ծախսեր 20% | ԱԶԲ վարկ | 21,518,742.00 | 43,737.28 |
|  | ԵՔ | 7,947,798.14 | 16,154.06 |
|  | ՀՀ կառավարություն | 1,947,681.76 | 3,958.70 |
| Ընդհանուր ՀՕՏ բյուջեն |  | 188,485,331.35 | 383,100.27 |
| Արտարժույթի փոխարժեքը 2016-ի փետրվարի 25-ի դրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (ԱՄՆ դոլար) 1 ԱՄՆ դոլար =492 ՀՀ դրամ |  |  |  |

Աղյուսակ 8-19 Ամփոփ բյուջեն` ըստ ֆինանսավորման յուրաքանչյուր աղբյուրի

| Ֆինանսավորման աղբյուրը | ՀՀ դրամ | ԱՄՆ դոլար |
| --- | --- | --- |
| Երևանի քաղաքապետարան | 47,930,178.24 | 97,419.06 |
| ԱԶԲ վարկ | 134,621,518.21 | 273,620.97 |
| Պետական բյուջե | 5,933,634.90 | 12,060.23 |
| Ընդամենը | 188,485,331.35 | 383,100.27 |

# ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

- ՀՕՏ գործողությունների պլանավորումը և իրականացումը ներառում է առանձին գործընթացներ և տարբեր մասնակիցների փոխգործունեությունը: Սույն գլուխը մանրամասներ է ներկայացնում բոլոր կողմերի, ինչպես նաև ՀՕՏ գործողությունների ընթացքում նրանց դերի մասին:

## Հիմնական գործակալությունները և կազմակերպությունները

### Ասիական զարգացման բանկ

- Ասիական զարգացման բանկը (ԱԶԲ) կհանդիսանա Ծրագրի ֆինանսավորող մարմինը: Բացի ֆինանսավորումից՝ ԱԶԲ-ն պարբերաբար կդիտարկի Ծրագիրը և ՀՕՏԾ իրականացումը, ինչպես նաև հստակություն կապահովի պայմանագրերի ստորագրման և շինարարական աշխատանքների նախաձեռնման առնչությամբ:

### ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

- ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը ծրագրի Գործադիր մարմինն (ԳՄ) է: Այն իրականացնում է Ծրագրի ընդհանուր գործառույթները, այդ թվում՝ գործակալությունների միջև համակարգումը:

### Երևանի քաղաքապետարանը և ծրագրի իրականացման գրասենյակը

- Երևանի քաղաքապետարանը (ԵՔ) ընդհանուր պատասխանատվություն է կրում ծրագրի համար: Դա ներառում է նախապատրաստումը, բոլոր ՀՕՏ առաջադրանքների իրականացումն ու ֆինանսավորումը, ինչպես նաև գործակալությունների միջև համակարգումը: ԵՔ-ն Ծրագրին առնչվող իր գործառույթներն իրականացնում է Ծրագրի իրականացման գրասենյակի միջոցով (ԾԻԳ): ԾԻԳ-ի տարաբնակեցման մասնագետն (ՏՄ) անմիջականորեն հաշվետու է ԾԻԳ-ի տնօրենին` բոլոր ՀՕՏ առաջադրանքների պլանավորման և իրականացման ընդհանուր կառավարման առումով:

- ՏՄ-ն պատասխանատու կլինի հետևյալի համար` 1) համագործակցություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումների հետ, 2) աջակցություն խորհրդատուներին` քարտեզագրման, հետազոտման և սեփականության իրավունքի ստուգման աշխատանքներում, 3) ՀՕՏԾ-ի փոխանցում ԱԶԲ-ին` դիտարկման նպատակով, 4) ՀՕՏԾ-ի հրապարակում, 5) ՀՕՏԾ-ի իրականացման պլանավորում ու կառավարում և փոխհատուցման բաշխում, 6) աջակցություն` բողոքների դեպքում, 7) պատշաճ ներքին մոնիտորինգի ապահովում: ՏՄ-ն նաև կտրամադրի բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը` ապահովելու ՀՕՏ բյուջեների շտապ տրամադրումն ԱԵԱ-ներին, և կշարունակի ՀՕՏ-ին առնչվող բոլոր միջոցառումների համակարգումը: Բացի այդ, ԾԻԳ-ի ՏՄ-ն կապ կհանդիսանա ՄՆՇՎԽ-ի տարաբնակեցման մասնագետների և ԵՔ-ի, ԾԿԽ-ի, ԿԳ-ի, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի ​​կադաստրի պետական կոմիտեի, ԱԶԲ-ի միջև, ինչպես նաև ՀՕՏ առաջադրանքների առնչությամբ անմիջական հարաբերություններ կզարգացնի ու կպահպանի կառավարության մարմինների հետ: Կախված աշխատանքների շրջանակներից ու բարդությունից՝ ԾԻԳ-ն ավելի շատ մասնագետներ կներգրավի ՀՕՏԾ-ի իրականացման ընթացքում, եթե նման անհրաժեշտություն առաջանա:

- Ծրագրի կառավարման խորհուրդը (ԾԿԽ) կազմված է ԵՔ-ի, շահառու կողմ համարվող նախարարությունների ներկայացուցիչներից և ղեկավարվում է ՀՀ վարչապետի կողմից: Այն ստեղծվել է` Ծրագիրը վերահսկելու և ՀՀ վարչապետի 2009 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ 892-Ա որոշմամբ հաստատված կանոնադրությամբ իրեն վերապահված որոշումներ ընդունելու, այդ թվում՝ ԱԵԱ-ների դժգոհությունները լուծելու կամ ԱԵԱ-ների դժգոհությունների առումով որոշում ընդունող մարմին հանդիսանալու նպատակով, բացի դրանք դատարաններ փոխանցման դեպքերից:

Նկար 9-4 Հողի օտարման և տարաբնակեցման կազմակերպչական կառուցվածքը և գործողությունները

Երևանի քաղաքապետարան/ԾԻԳ Իրականացնող գործակալություն

Տարաբնակեցման մասնագետ

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

ԱԵԱ-ներ

Գործառնական դերը

Հաստատում

Ֆինանսներ

ՄՆՇՎԽ

(Խորհրդատուներ)

Բողոքներ և դժգոհություններ

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

ԾԿԽ

Գնահատող

ՄՉՀ և գույքի գնահատում

Դատարան

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Գործադիր մարմին

ԱԶԲ

ԱՄԳ

### Խորհրդատուներ

- ՀՕՏԾ-ի նախապատրաստման և իրականացման նպատակով ներգրավվել են տարբեր մի շարք խորհրդատուներ`

ա. Մանրամասն նախագծման և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուներ (ՄՆՇՎԽ)` ներառում է միջազգային և տեղական ՀՕՏ կարողությունը և հետազոտություն կատարած թիմերը, որոնք սույն ՀՕՏԾ-ի պատրաստման համար անհրաժեշտ աշխատանքներ են իրականացրել: ՄՆՇՎԽ-ն կաջակցի հատված 4-ի ընդհանուր հսկողության հարցում` կապված ՀՕՏ միջոցառումների հետ:

բ. Արտաքին մոնիտորինգի գործակալություն (ԱՄԳ)` այս խորհրդատուն արդեն ընտրվել է և իրականացնելու է սույն ՀՕՏԾ-ի իրականացման արտաքին մոնիտորինգը և գնահատումը: Վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության դեպքում ԱՄԳ-ից պահանջվում է շարունակել արտաքին մոնիտորինգը և բոլոր տրանշների գնահատումը:

գ. Մանրամասն չափագրման և գույքերի անկախ գնահատողներ` սա ՄՆՇՎԽ-ի կողմից վարձված հավատարմագրված ընկերություն է՝ չափման և գույքերի գույքագրման, ինչպես նաև սույն ՀՕՏԾ-ի նախապատրաստման ընթացքում ազդեցության ենթակա գույքերի գնահատման համար:

## Այլ գործակալություններ և հաստատություններ

- Մի քանի այլ պետական մարմիններ հատուկ դեր ունեն ՀՕՏ գործընթացներում: Դրանք են`

ա. ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը` ՀՕՏԾ-ների իրականացման համար բյուջետային միջոցները (բացի հողի փոխհատուցման համար նախատեսված բյուջեից և հողի օտարման հետ կապված հարկերից, տուրքերից, վճարներից և գործառնական ծախսերից) կտրամադրվեն ԵՔ-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, վերջնական ՀՕՏԾ-ի ՀՀ կառավարության կողմից հաստատումից հետո:

բ. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը պատասխանատու է Ընտանիքների խոցելիության գնահատման համակարգում (ԸԽԳՀ) հաշվառված և նպաստ ստացող խոցելի ԱԵՏՏ-ների վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու համար:

գ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական ​​կոմիտեն` պատասխանատու է անշարժ գույքի սեփականատիրության կարգավիճակի մասին տեղեկատվության տրամադրման համար և զբաղվում է սեփականության պետական ​​գրանցումով:

դ. Երևանի վարչական շրջանի ղեկավար. Երևանի վարչական շրջանի ղեկավարը պատասխանատու է ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողակտորների վերաբերյալ տեղեկանքների հաստատման համար:

ե. Դատարաններ` սեփականության օտարումը դատական կարգով իրականացնելու դեպքում ԵՔ-ն՝ ի դեմս ԾԻԳ-ի, կողմ կհանդիսանա դատարանում, որը կքննի օտարվող սեփականության գնի վերաբերյալ հայցը:

## ՀՕՏԾ իրականացման կարողությունները

- ԳՄ/ԾԻԳ-ը փորձ է ձեռք բերել նախորդ ծրագրային հատվածների համար ՀՕՏԾ պատրաստելու և իրականացնելու ընթացքում և ներկայումս ունի բավականաչափ կարողություններ սույն ՀՕՏԾ-ի իրականացման համար: Ի լրումն, ԱԶԲ-ն պարբերաբար ուսուցողական սեմինարներ է կազմակերպում ՀՕՏԾ-ի իրականացման ոլորտների վերաբերյալ Տարածաշրջանային Տեխնիկական Աջակցություն (ՏՏԱ) 7433-ի շրջանակներում՝ Հողի օտարման և տարաբնակեցման երաշխիքների համապատասխանեցում Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում: ԾԻԳ-ի անվտանգության հարցերով զբաղվող անձնակազմի անդամները հրավիրվում են մասնակցելու այդ սեմինարներին:

# ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

- Սույն գլուխը նկարագրում է ՀՕՏԾ-ի մշակման համար նախաձեռնված քայլերը և դրա հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ հետագա գործողությունները: Իրականացման ժամանակացույցը ներկայացված է սույն գլխի վերջում.

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր-ի պատրաստման գործողությունները

- ԻՄ-ը կսկսի ՀՕՏԾ-ի իրականացումն ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից՝ վերջինիս հաստատումից անմիջապես հետո: ՀՕՏԾ իրականացման ընթացքում և ՀՕՏԾ արդյունավետ իրականացման նպատակով ԾԻԳ-ը կվարձի ՀՕՏԾ իրականացման լրացուցիչ մասնագետներ` կախված աշխատանքի ծավալից: ԾԻԳ-ն արդեն իսկ նախաձեռնել է որոշ նախնական գործողություններ և որոշակի նախապատրաստական առաջադրանքներ ՀՕՏԾ իրականացումը հաջողությամբ ավարտելու առնչությամբ: Ստորև բերված են մինչ օրս ավարտված հիմնական նախապատրաստական առաջադրանքները:

ա. Ծրագրի իրականացման գրասենյակի (ԾԻԳ) հիմնում:

բ. 2016 թվականի փետրվարի 5-ի սահմանումը որպես պաշտոնական կասեցման օր:

գ. Ազդեցությունների, ԱԵԱ-ների անդամների և ծախսերի վերաբերյալ տվյալների բացահայտում և հաշվարկում գոյություն ունեցող ՀՕՏՇ դրույթների հիման վրա:

դ. Վերջնական հանրային լսումներ:

ե. Բոլոր ԱԵԱ-ների գույքի նկարագրության արձանագրությունների ուղարկում (2 ԱԵԱ-ներ չեն ստորագրել արձանագրությունները: 1 ԱԵԱ (ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործող) հրաժարվել է արձանագրությունը ստորագրելուց, իսկ 1 ԱԵԱ (սեփականատեր) կստորագրի այն գերակա հանրային շահի մասին որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո: Համաձայն բացառիկ՝ գերակա հանրային շահի մասին ՀՀ օրենքի պահանջների` ԻՄ-ն արձանագրությունները կուղարկի ԱԵԱ-ներին: ԱԵԱ-ներն իրավունք ունեն դիմել դատարան արձանագրությունները ստանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում` արձանագրության բովանդակությունը բողոքարկելու նպատակով):

զ. ԱԵԱ-ների հետ շարունակական բանակցություններ բանակցվող օտարման համար, որի արդյունքում կսահմանվեն հարկադիր օտարման հնարավոր դեպքերը:

է. Արտաքին մոնիտորինգի գործակալության (ԱՄԳ) նշանակում:

ը. Սույն ՀՕՏԾ-ի հաստատումը ԾԻԳ-ի կողմից և հանձնումը ԱԶԲ-ի հաստատմանը` այս փաստաթղթի տեսքով:

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման փուլերը

- ԻՄ-ն ԱԵԱ-ներին համապատասխան կարգով կծանուցի և կվճարի տարաբնակեցման համար նախատեսված փոխհատուցումը՝ սույն ՀՕՏԾ-ում սահմանված իրավասության չափանիշների համաձայն, ներառյալ` տեղափոխության և եկամտի վերականգնման աջակցությունը, նախքան շինարարական աշխատանքները սկսելը:

- ԱԵԱ-ների փոխհատուցումների հատկացման գործընթացը, որը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությանը, նկարագրված է ստորև.

- Բանակցությունների վրա հիմնված օտարման համար նախնական համաձայնագրի ստորագրում ԱԵԱ-ների հետ. ակնկալվում է, որ նախքան ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումը ՀՀ օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ՝ անշարժ գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունք ունեցող ԱԵԱ-ների հետ կստորագրվի նախնական համաձայնագիր՝ ՀՕՏԾ շրջանակում ազդեցության ենթարկվող գույքի օտարման վերաբերյալ ընթացող բանակցությունների հիման վրա:

ա. ՀՀ կառավարության կողմից գերակա հանրային շահի մասի որոշման ընդունմանը. Եթե մինչև ՀՀ կառավարության կողմից սույն ՀՕՏԾ-ի հաստատումը բանակցությունները ձախողվեն երկու ԱԵԱ-ների (սեփականատերեր) հետ, ապա ԾԻԳ-ը նախատեսում է ՀՀ կառավարության կողմից գերակա հանրային շահի մասին որոշման հիման վրա օտարել ազդեցության ենթարկվող գույքը՝ իրավական պահանջների համաձայն:

բ. Պայմանագրերի նախագծերի ուղարկումը. ԱԶԲ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումից անմիջապես հետո ԻՄ-ն կուղարկի պայմանագրերի նախագծերը իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող ԱԵԱ-ներին: ԻՄ-ն ԱԵԱ-ի հետ կկնքի վերջնական պայմանագիրը՝ վերջինիս նախագիծն ԱԵԱ-ին պատշաճ կարգով ներկայացնելուց հետո՝ 3 ամսվա ընթացքում:

գ. Պայմանագրերի և համաձայնագրերի ստորագրումը. ԾԻԳ-ը կկնքի պայմանագրեր իրավական գրանցման կարգավիճակ ունեցող գույքի դիմաց փոխհատուցման համար և համաձայնագրեր` նպաստների տրամադրման համար:

դ. Հարկադիր օտարման ընթացակարգը. Հարկադիր օտարման ընթացակարգը կնախաձեռնվի սույն ՀՕՏԾ-ի շրջանակում, եթե բանակցությունների վրա հիմնված օտարման մոտեցումը ձախողվի (տե′ս առաջին պարբերությունը): Այն դեպքում, եթե փոխհատուցման շուրջ տարաձայնության արդյունքում ԱԵԱ-ի հետ վերջնական պայմանագիրը չի կնքվում պայմանագրի նախագիծը տրամադրելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում, ապա վճարվելիք փոխհատուցման գումարը ԱԵԱ-ների անունով ի պահ կդրվի դատարանի դեպոզիտային հաշվին: ԱԵԱ-ն իրավունք ունի վերցնել գումարը դեպոզիտային հաշվից 7 օրվա ընթացքում: Այս դեպքում պայմանագիրը կհամարվի կնքված: Այլապես, ԻՄ-ը կնախաձեռնի հարկադիր օտարման գործընթաց՝ գործը փոխանցելով դատարանի քննությանը: Նման դեպքերում տվյալ հողամասի վրա շինարարական աշխատանքները չեն սկսվի, մինչև դատարանի որոշում կայացնելը և վերջինիս օրինական ուժի մեջ մտնելը:

ե. Փոխհատուցման/նպաստների վճարումը. Փոխհատուցման գումարը կվճարվի ԱԳԿՊԿ-ում օտարված գույքը գրանցելուց հետո 15 օրվա ընթացքում և 15%-ը կվճարվի ԱԵԱ-ի կողմից սեփականությունը ըստ հանձնման ակտի հանձնելուց հետո: Փոխհատուցումը կփոխանցվի ԱԵԱ-ի բանկային հաշվեհամարին:

զ. Շինհրապարակի ազատումը. Փոխհատուցման/նպաստների ամբողջ գումարի փոխանցման օրից ԱԵԱ-ները կունենան 30 օր` վերաբնակեցման համար: Այս ժամանակաընթացքում նրանք պետք է հասցնեն ապամոնտաժել և տեղափոխել ապամոնտաժված/փրկված նյութերը` տների վերակառուցման և իրենց կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեությունը վերսկսելու նպատակով: ԻՄ-ն իրավունք ունի քանդել այդ կառույցները, եթե ԱԵԱ-ն չի արել դա պայմանագրում նշված ժամկետում:

է. Բացակա ԱԵԱ-ներ. Եթե սեփականատերը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, ապա գործարքը կարող է իրականացվել նոտարի մոտ ԱԵԱ-ի ներկայացուցչի կողմից` լիազորագրի հիման վրա: Եթե նշանակված ներկայացուցիչ չկա, ապա սեփականությունը կօտարվի դատական կարգով և փոխհատուցումը կփոխանցվի դատարանի դեպոզիտային հաշվին: Դատարանը կվճարի այս փոխհատուցումը այն անձին, ով կհաստատի գումարը ստանալու՝ իր իրավասությունը:

- Դժգոհությունները կամ առարկությունները (եթե այդպիսիք կան) կբավարարվեն, երբ սույն ՀՕՏԾ համար ընդունվի բողոքի լուծման մեխանիզմը: ՀՕՏ-ին առնչվող բոլոր գործողությունները կավարտվեն նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը:

## Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը

- Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված ժամանակացույցը ցույց է տալիս ՀՕՏԾ-ի պատրաստման, վերջնականացման և իրականացման հստակ փուլերը:

Աղյուսակ 10-7 Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատրաստման, վերջնականացման և իրականացման ժամանակացույց

| Առաջադրանքը | Պատասխանատվությունը | Սկիզբը | Ավարտը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Իրականացման Համար Պատրաստ ՀՕՏԾ-ի Պատրաստման Առաջադրանքները |  |  |  |  |
| Քայլ_01 Կադաստրային քարտեզի և տվյալների ձեռքբերում |  |  |  |  |
| Կադաստրային քարտեզի ձեռքբերում | ԾԻԳ | 08/10/2015 |  | 11/11/2015 |
| Մանրամասն նախագծի վերջնականացում | ՄՆՇՎԽ | 16/11/2015 |  | 16/11/2015 |
| Ազդեցության ենթակա ծածկագրերի ցանկի կազմում անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե ուղարկելու համար | ՄՆՇՎԽ | 24/11/2015 |  | 26/11/2015 |
| Ազդեցության ենթակա գույքերի ծածկագրերի վերաբերյալ տեղեկությունների ձեռքբերում | ԾԻԳ | 27/11/2015 |  | 02/10/2016 |
| Հանրային լսում | ԾԻԳ | 01/12/2015 |  | 01/12/2015 |
| Քայլ_02 Սոցիալական և ՄՉՀ հետազոտություններ |  |  |  |  |
| Գույքերի մանրամասն չափագրում | ՄՆՇՎԽ | 27/11/2015 |  | 02/12/2015 |
| Գույքերի տեղազննում | ՄՆՇՎԽ | 27/11/2015 |  | 02/12/2015 |
| Քարտեզների պատրաստում | ՄՆՇՎԽ | 01/12/2015 |  | 03/12/2015 |
| ԱեԱ-ների փաստաթղթերի հավաքագրում | ՄՆՇՎԽ | 28/11/2015 |  | 03/12/2015 |
| Մարդահամարի և ՍՏՀ-ի իրականացում | ՄՆՇՎԽ | 28/11/2015 |  | 07/12/2015 |
| ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողակտորների վերաբերյալ տեղեկանքների պատրաստում՝ վարչական շրջանի ղեկավարին ուղարկելու համար | ՄՆՇՎԽ | 30/11/2015 |  | 03/12/2015 |
| ՀՀ օրենսդրության պահանջների չպահպանմամբ անշարժ գույքի նկատմամբ չգրանցված իրավունքով օգտագործվող հողակտորների վերաբերյալ հաստատված տեղեկանքների ձեռքբերում վարչական շրջանի ղեկավարից: | ԾԻԳ | 08/12/2015 |  | 02/02/2016 |
| ԱԵԱ-ների վերաբերյալ համապատասխան տեղեկություններ պարունակող ցանկի պատրաստում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ուղարկելու համար | ՄՆՇՎԽ | 28/11/2015 |  | 21/12/2015 |
| Աղքատ ԱԵՏՏ-ների վերաբերյալ տեղեկությունների ձեռքբերում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից | ԾԻԳ | 08/12/2015 |  | 25/12/2015 |
| Ձեռնարկատիրական գործունեությունների ցանկի պատրաստում ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղարկելու համար | ՄՆՇՎԽ | 15/10/2015 |  | 15/10/2015 |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարությունից ձեռնարկատիրական գործունեությունների և աշխատողների մասին տեղեկությունների ձեռքբերում | ԾԻԳ | 08/12/2015 |  | 08/12/2015 |
| Քայլ_03 Բանակցություններ և համաձայնագրի ձեռքբերում |  |  |  |  |
| Բանակցություններ սեփականատերերի հետ | ԾԻԳ | 05/12/2015 |  | - |
| Արձանագրությունների ստորագրում | ՄՆՇՎԽ | 07/12/2015 |  | 05/02/2016 |
| Գույքերի գնահատում | ՄՆՇՎԽ | 03/12/2015 |  | 06/02/2016 |
| Համաձայնագրի ստորագրում սեփականատերերի հետ | ԾԻԳ | 06/12/2015 |  | 05/05/2016 |
| Քայլ_04 ՀՕՏԾ-ի պատրաստում |  |  |  |  |
| Տվյալների մուտքագրում տվյալների բազայում | ՄՆՇՎԽ | 08/12/2015 |  | 12/02/2016 |
| Տվյալների ստուգում և վերլուծություն | ՄՆՇՎԽ | 08/01/2016 |  | 19/02/2016 |
| Վերջնական ՀՕՏԾ փաստաթղթերի պատրաստում | ՄՆՇՎԽ | 20/02/2016 |  | 29/02/2016 |
| ՀՕՏԾ-ի վերջնական տարբերակի հանձնումը ԾԻԳ-ին հաստատման համար | ՄՆՇՎԽ | 29/01/2016 |  | 29/02/2016 |
| ՀՕՏԾ-ի վերջնական տարբերակի հանձնումը ԱԶԲ-ին հաստատման համար | ԾԻԳ | 03/03/2016 |  | 05/03/2016 |
| ՀՕՏԾ-ի վերջնականացումը ԱԶԲ-ի դիտողությունների համաձայն | ՄՆՇՎԽ | 20/03/2016 |  | 29/03/2016 |
| Վերջնականացրած ՀՕՏԾ-ի հանձնումը ԱԶԲ-ին հաստատման համար | ԾԻԳ | 30/03/2016 |  | 05/04/2016 |
| ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումը | ԱԶԲ | 05/04/2016 |  | 05/05/2016 |
| ՀՕՏԾ-ի հայերեն տարբերակը | ՄՆՇՎԽ | 05/04/2016 |  | 19/05/2016 |
| ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏԾ-ի հաստատումը | ՀՀ կառավարություն | 24/05/2016 |  | 03/07/2016 |
| ՀՀ կառավարության կողմից ՀՕՏ բյուջեի հաստատումը | ՀՀ կառավարություն | 24/05/2016 |  | 03/07/2016 |
| Բոլոր գույքերի գնահատման հաշվետվությունների պատրաստում | ՄՆՇՎԽ | 04/07/2016 |  | 13/07/2016 |
| Հաստատված ՀՕՏԾ փաստաթղթի տեղադրում ԱԶԲ և ԵՔ կայքէջերում | ԱԶԲ և ԾԻԳ | 04/07/2016 |  | 05/07/2016 |
| ՀՕՏԾ տեղեկագիրի հրապարակումը ԱԵԱ-ների | ԾԻԳ | 06/07/2016 |  | 13/07/2016 |
| ՀՕՏԾ-Ի ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ |  |  |  |  |
| ՀՕՏ բյուջեի հատկացումը ԵՔ-ին | ՖՆ | 03/07/2016 |  |  |
| Պոտենցիալ հարկադիր օտարման դեպքերի բացահայտում | ԾԻԳ | 05/02/2016 | 28/10/2016 |  |
| Պայմանագրերի նախագծերի ուղարկում ԱԵԱ-ներին | ԾԻԳ | 23/07/2016 | 30/07/2016 |  |
| Պայմանագրերի ստորագրում | ԾԻԳ | 21/10/2016 | 28/10/2016 |  |
| Փոխհատուցումների հատկացում | ԾԻԳ | 31/10/2016 | 07/11/2016 |  |
| Հարկադիր օտարման վերջնականացում, հարկադիր օտարման վերաբերյալ դատարանի որոշման ներկայացում | ԾԻԳ | 27/12/2016 | 25/02/2017 |  |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության պատրաստում | ԱՄԳ | 23/07/2016 | 27/11/2016 |  |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության նախնական հաշվետվության հանձնումը ԱԶԲ-ին | ԾԻԳ | 01/12/2016 | 01/12/2016 |  |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության դիտարկումը ԱԶԲ-ի կողմից | ԱԶԲ | 01/12/2016 | 15/12/2016 |  |
| ՀՕՏԾ Համապատասխանության վերջնական հաշվետվության հանձնումը ԱԶԲ-ին | ԾԻԳ | 16/12/2016 | 20/12/2016 |  |
| ԱԶԲ-ի կողմից ՀՕՏԾ Համապատասխանության հաշվետվության հաստատումը | ԱԶԲ | 21/12/2016 | 21/12/2016 |  |
| Շինհրապարակի հանձնումը կապալառուին | ԾԻԳ | 22/12/2016 | 27/12/2016 |  |
| Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը | Կապալառու | 28/12/2016 | 28/12/2016 |  |
| Մոնիտորինգ | ԱՄԳ/ԱԶԲ | Շարունակական/ ընթացքի մեջ |  |  |
| Բողոքների լուծում | ԾԻԳ | Շարունակական/ ընթացքի մեջ |  |  |

# ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

## Ընդհանուր տեղեկություններ

- ՀՕՏԾ-ի իրականացումը կենթարկվի թե´ ներքին, թե´ արտաքին մոնիտորինգի: Ներքին մոնիտորինգը կիրականացվի ԾԻԳ-ի կողմից: Արտաքին մոնիտորինգը հանձնարարված է արտաքին մոնիտորինգի գործակալությանը (ԱՄԳ)` վարձված ԵՔ-ի և հաստատված ԱԶԲ-ի կողմից:

## Ներքին մոնիտորինգ

- Ներքին մոնիտորինգը պարբերաբար կիրականացվի ԾԻԳ-ի կողմից և´ ուղղակիորեն, և´ ՀՕՏԾ իրականացման համար վարձված լրացուցիչ մասնագետների աջակցությամբ: Արդյունքները կհաղորդվեն ԱԶԲ-ին ծրագրի իրականացման վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվությունների, ինչպես նաև տարաբնակեցման մոնիտորինգի կիսամյակային հաշվետվության կամ հաշվետվությունների միջոցով: Ներքին մոնիտորինգի ցուցանիշները կլինեն գործընթացներին, անմիջական հետևանքներին և արդյունքներին վերաբերող ցուցիչները, որոնք թույլ կտան գնահատել առաջընթացը և ՀՕՏԾ-ի իրականացման արդյունքները, ինչպես նաև փոփոխել աշխատանքային ծրագիրը, եթե անհրաժեշտ է: Մոնիտորինգի հատուկ հենանիշները կներառեն`

ա. տեղեկատվական քարոզարշավը և ԱԵԱ-ների համար կազմակերպվող հանրային լսումները:

բ. հողակտորի օտարման գործընթացը և հողակտորի դիմաց փոխհատուցման վճարումը:

գ. ազդեցության ենթակա շինությունների և այլ գույքի փոխհատուցումը:

դ. ԱԵԱ-ների վերաբնակեցումը:

ե. եկամտի կորստի հետ կապված վճարումները:

զ. փոխարինման ենթակա հողատարածքների ընտրությունը և բաշխումը:

է. Եկամտի վերականգնմանն ուղղված գործողությունները:

- Վերոնշյալ տվյալները կհավաքագրվեն ԾԻԿ-ի կողմից, որը պատասխանատու կլինի Ծրագրի տարաբնակեցման ամենօրյա գործողությունների մոնիտորինգի համար հետևյալ գործիքների միջոցով`

ա. բոլոր ԱԵԱ-ների մարդահամարի տվյալների դիտարկում:

բ. խորհրդակցություններ և ոչ պաշտոնական հարցազրույցներ ԱԵԱ-ների հետ:

գ. դեպքերի մանրազնին ուսումնասիրություններ:

դ. ԱԵԱ-ների ընտրանքային հարցում:

ե. հիմնական իրազեկիչների հետ հարցազրույցներ, և

զ. համայնքային խորհրդատվական հանդիպումներ:

## Արտաքին մոնիտորինգ

- Արտաքին մոնիտորինգը կիրականացնի խորհրդատվական ընկերությունը, որը ԵՔ-ի կողմից ընտրված արտաքին մոնիտորինգային գործակալություն (ԱՄԳ) է:

- Արտաքին մոնիտորինգը ենթադրում է երկու տեսակի գործողություն` ա) ՀՕՏԾ-ի իրականացման և փոխհատուցման տրամադրման կարճաժամկետ մոնիտորինգ ու գնահատում և բ) ՀՕՏԾ ծրագրի վերականգնողական ազդեցությունների երկարաժամկետ գնահատում:

### Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացման կարճաժամկետ մոնիտորինգ և գնահատում

- Սույն առաջադրանքը կիրականացվի յուրաքանչյուր ՀՕՏԾ միջոցառման իրականացմանը զուգահեռ և կենթադրի բազմաթիվ դաշտային այցելություններ և հաղորդակցություն ԱԵԱ-ի և ԳՄ-ի միջև: Սույն առաջադրանքի ավարտին վերջնական Համապատասխանության հաշվետվություն կմշակվի, որում կնշվի, թե արդյոք փոխհատուցման ծրագիրը կատարվել է` հիմք ընդունելով ՀՕՏՇ և ԱԶԲ քաղաքականության դրույթները և գոհացնելով ԱԵԱ-ներին: Համապատասխանության հաշվետվությունը կտրամադրվի ԾԻԳ-ին/ԵՔ-ին և ԱԶԲ-ին: ԱԶԲ-ի կողմից Համապատասխանության հաշվետվության հաստատումը կհամարվի շինարարական աշխատանքների ձեռնարկման նախապայմանը: Համապատասխանության հաշվետվությունը կներառի հետևյալ կետերը`

ա. ԱԵՏՏ-ների և ԱԵԱ-ների թվաքանակի ստուգում,

բ. Ստուգում առ այն, որ արձանագրություններում ազդեցությունների գնահատումները համապատասխանում են իրական ազդեցություններին,

գ. Ստուգում առ այն, որ գնահատման հաշվետվություններում, պայմանագրերում և համաձայնագրերում օգտագործված փոխհատուցման միավոր դրույքաչափերը համապատասխանում են ՀՕՏԾ-ի դրույթներին,

դ. Ստուգում առ այն, որ փոխհատուցումը տրամադրվել է բոլոր ԱԵՏՏ-ներին ՀՕՏԾ-ում նշված գումարներին համապատասխան,

ե. փոխհատուցման գործընթացի իրականացման/սահմանված ժամկետների գնահատումը ՀՕՏԾ դրույթների և արդյունավետության ցուցանիշների առնչությամբ,

զ. դժգոհությունների դեպքերի դիտարկում` ներառյալ գնահատումն առ այն, թե արդյոք դժգոհության լուծումն իրականացվել է ՀՕՏԾ-ի դրույթներին համապատասխան և գոհացնելով ԱԵԱ-ին,

է. ԱԵԱ-ի գոհունակության գնահատում` հիմնված ԱԵՏՏ-ների 25% ընտրանքային խումբ ներառող հարցման վրա,

ը. դատական կարգով օտարման դեպքերի իրականացման և ամփոփման գնահատում,

հանրային լսումների իրականացման և ԻՄ-ԱԵԱ հաղորդակցության գնահատում,

թ. զգալի ազդեցության ենթարկված, խոցելի և վերաբնակեցված ԱԵԱ-ներին նպաստների հատկացման գնահատում և

ժ. ՀՕՏԾ-ի համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերջնական գնահատում: Եթե ​​ ՀՕՏԾ իրականացումը բավարար չէ, վերջնական գնահատումը պետք է մանրամասն ներկայացնի անհրաժեշտ ուղղիչ միջոցառումները:

### Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի վերականգնողական միջոցառումների արդյունքների երկարաժամկետ գնահատում

- Սույն առաջադրանքը կկատարվի մեկ տարում՝ ՀՕՏԾ-ի իրականացման ավարտից հետո, պարզելու՝ արդյոք ՀՕՏԾ-ի վերականգնողական նպատակները հաջողվել են թե՝ ոչ: Սույն ՀՕՏԾ-ում ներառված ՍՏՀ տվյալներն ուղենիշներ կհանդիսանան ծրագրի նախնական և վերջնական պայմանների համեմատության համար: Հետազոտությունը մանրամասն կներակայացնի`

ա. ԱԵԱ-ների սոցիալ-տնտեսական պայմանները տարաբնակեցման ժամանակաշրջանից հետո,

բ. ԱԵԱ-ների հետ հաղորդակցությունը և նրանց արձագանքներն իրավունքների, փոխհատուցման, ընտրությունների, այլընտրանքային զարգացումների և վերաբնակեցման ժամանակացույցների վերաբերյալ,

գ. փոփոխությունները բնակարանային և եկամտային մակարդակներում,

դ. սեփականության գնահատումը,

ե. դժգոհություններին առնչվող ընթացակարգերը,

զ. փոխհատուցման հատկացումը,

է. ԱԵԱ-ների գոհունակության մակարդակը տարաբնակեցման ժամանակաշրջանից հետո,

ը. ազդեցության ենթակա անձանց տնտեսական և սոցիալական բազայի վերականգնման մակարդակը,

թ. ԱԵԱ-ների կենսամակարդակի և ապրուստի միջոցների փոփոխությունը,

ժ. երկարաժամկետ արդյունավետությունը իրավունքների ազդեցությունն ու կայունությունը, և

ի. հետագա մեղմացման միջոցառումների անհրաժեշտությունն ու քաղված դասերը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ		 		 Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ