Հավելված N 10

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԵՎԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ  ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխա տանքների և միջո ցառումների համա ռոտ նկարագիրը | Կատար ման պա տասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը | 2015թ. Ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը | 2015թ. աշխատանքների և միջոցառում ների կատարման ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Սևան» ազգա յին պարկ» ՊՈԱԿ-ի կառա վարման համա կարգի կատա ելագործում | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազա նի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիթորինգի իրա կանացում, միջո ցառումների մշա կում | ՀՀ բնապահ պանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | 2015թ. և շարունակական | «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ» ծրագրի շրջանակ ներում: Անտառ մաքրման ենթակա տարածքների հարակից համայնքները | «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում իրականցրել է հետևյալ միջոցառումները. 1.Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգ. իրականացվել է մայիս և հուլիս ամիսներին: Լճի ջրի որակի ուսումնասիրության համար վերցվել է ջրի 76 փորձանմուշ (փորձանմուշներ վերցվել են ինչպես լճի մակերեսից, այնպես էլ խորքային շերտերից` 0, 5, 7, 10, 15, 20, 30 և 60մ խորություն ներից), որոշվել` ջրի քիմիական որակի 2520 ցուցանիշ: 2.Սևանա լճի ավազանի գետերի ջրի որակի մոնիթորինգ. 10 գետերի (Ձկնագետ, Մասրիկ, Սոթք, Կարճաղբյուր, Վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի, Ծակքար, Շողվակ, Գավառա գետ) և Արփա-Սևան թունելի 19 մոնիթորինգային դիտակետերից վերցվել է ջրի 116 փորձանմուշ և որոշվել` 4714 ջրի քիմիական որակի ցուցանիշ: Սևանա լճի ավազանի մոնիթորինգի արդյունքում ստացված տվյալները վերլուծվել և ամփոփվել են «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ամենամսյա տեղեկագրերում, հանձնվել համապատասխան կազմակերպություններին և հրապարակվել ՊՈԱԿ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայքում: -ՀՀ ԳԱԱ «Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով»-ի կողմից քննարկվել են` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կոթի ոսկեբեր տեղամասի տարածքում 2015-2018թթ. ընթացքում կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների ուսումնասիրության ծրագրերը, «Մ.Մ.Պ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակված «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուրի հրաբխային ավազի հանքավայրի հանքերևակման հայտը», «Արամ Շին 2007» ՍՊԸ-ի կողմից ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ջիլի կոնգլոբրեկչիաների հանքա վայրի արդյունահանման ՇՄԱԳ հայտը, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում Սոթքի ոսկու բաց հանքավայրի թափոնների տեղակայման խնդիրները` ջրավազանի տարածքում: |
|  |  | Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրո օդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ արտա կարգ իրա վիճակների նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) |  | «Հայպետհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2015թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդ րոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան | -2015թ. ընթացքում ՀՀ ՏԿԱԻՆ Հիդրոմետ ծառայության կողմից Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում իրականացվել է հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգ, այդ թվում ջրի մակարդակի, ջերմաստիճանի, թափանցելիության, սառցային երևույթների և գոլորշիացման դիտարկումներ, գետերով, Արփա-Սևան ջրատարով լիճ մուտք գործած և ոռոգման նպատակով լճից բաց թողնված ջրաքանակի հաշվառում: Ստացված տեղեկատվությունը ամեն օր հաղորդվել է շահագրգիռ կազմակերպություններին, այդ թվում ՀՀ նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին: Ամիսը մեկ, էքսպեդիցիոն կարգով, լճի հայելու ֆիքսված կետերում ստանդարտ խորությունների վրա կատարվել են ջրի ջերմաստիճանի, ալիքի բարձրության ու ջրի թափանցելիության չափման աշխատանքներ: Շուրջօրյա, 4 ժամը մեկ կատարվել են գոլորշիացման, իսկ 12 ժամը մեկ լճի մակարդակի և ջերմաստիճանի դիտարկումներ: Մարտի երրորդ տասնօրյակում հանրապետության ղեկավար մարմիններին, ՀՀ նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին և այլ կազմակերպություններին տրամադրվել է Սևանա լճի մակարդակի կանխատեսում 2015թ. հուլիսի 1-ի համար (1900.52-1900.57մ), որն արդարացել է 100%-ով: Կազմվել են նաև լճի մակարդակի կանխատեսումներ տարբեր ժամկետների համար և տրամադրվել ըստ անհրաժեշտության համապատասխան կազմակերպություններին: Աշխատանքներ են տարվել Սևանա լճի խարիսխային դիտարկումների տեղեկագրի պատրաստման համար: Իրականացվել է տեղեկատվական ապահովում և ծառայությունների մատուցում ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը, պետական ու տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիներին և այլ կազմա կերպությունների: Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ տրամադրվել է ամսական, իսկ Սևանա լճի մակարդակի, Արփա-Սևան ջրատարով Սևանա լիճ մուտք գործած ջրի քանակի և Սևանա լճից ջրի բացթողումների քանակի վերաբերյալ ամենօրյա տվյալներ: ՀՀ ԳԱԱ «Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով»-ի կողմից քննարկվել են` ՀՀ կառավարության 04.09.2014թ. N947-Ն որոշման 2-րդ կետով նախատեսված` «Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի տեղեկատվության հավաքագրման նպատակով մշտադիտարկումների էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման հետ կապված խնդիրները», «Բլեքստերգ էներջի Արմենիա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ՀՀ 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ պայմանական տարածքներում նավթի և գազի երկրաբանական հետազոտական աշխատանքների նախնական գնահատման հարցը, ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության» ինստիտուտի կողմից ներկայացված «Ջրային էկոհամակարգի համար նախատեսված բազմաֆունկցիոնալ երկրաֆիզիկական դիտարկումների նախագծման և իրագործման առաջարկը»: |
|  |  | Սևանա լճի ավա զանի ինժեներա եկրաբանական և սեյսմաշրջանացման դիտարկումների իրականացում | ՀՀ արտա կարգ իրա վիճակների նախարարություն | ՀՀ քաղա քաշինու թյան նախա րարություն | 2015թ. և շարունա կական | Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն | -ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունը հայտնում է` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի բնակավայրերի կառուցապատված տարածքներին վտանգ սպառնացող սողանքային տեղամասերում ինժե ներաեկրաբանականհետազոտությունների և ռեժիմային դիտար կումների (մոնիթորինգի) իրականացումը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 10-ի N 27 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության սողանքային աղետի կառավարման հայեցակարգի» 36-րդ կետի 2-րդ ենթակետի ե) պարբերության և 36-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջների, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 2014 թվականի փետրվարի 10-ի N 01/12.1/522-14 գրությամբ, «Սողանքային աղետի դեմ պայքար» ծրագրի ՀՀ 2015-2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտը ներկայացվել է սողանքային աղետի կառա վարման բնագավառի լիազոր մարմին` ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն: Սակայն այդ ուղղությամբ ՀՀ 2015-2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով չափաքանակներ չեն հաստատվել, ինչպես նաև ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջեով միջոցներ չեն հատկացվել: |
| 2.1 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանք ների իրականացում | Լճի շրջակայքի շուրջ 93 հա անտառաշերտերի մաքրում | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն | ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպետարան | 2015թ. և շարունա կական | ՀՀ պետական բյուջե` 125400,0 հազ.դրամ «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» | Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծրագիր. 2015 թվականին իրականացվել են 142,5 հա տարածքի մաքրման աշխատանքներ, այդ թվում 135 հա ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցների հաշվին (50 հա Նորատուսում և 85 հա Վարդենիսում) և 7,5 հա «Վոթերմաստեր կլասիկ 3» ֆրեզերային հողագործ-էքսկավա տորի վարձակալության դիմաց: |
| 2.2 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների` ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերու թյան, գյուղա տնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինու թյան և բնա պահպանության ոլորտների զար գացման միջո ցառումների մշա կում | ՀՀ էկոնոմի կայի, ՀՀ գյուղատնտեսության, ՀՀ քաղաքա շինության, ՀՀ էներգետի կայի և բնական պա շարների, ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություններ | Մարզպետներ, ՀՀ արտա կարգ իրավիճակների նախարարություն | 2015թ. և շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 2015 թվականի ընթացքում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի Գե ղարքունիքի մարզում «Աջակցու թյուն ՓՄՁ սուբյեկտներին» 2015 թվականի ծրագրի շրջանակներում վարկային երաշխավորությունների տրամադրման, սկսնակ գործարար ների ձեռներեցությանն աջակցու թյան, ոլորտային աջակցության, գործարար տեղեկատվական, խորհրդատվական և ուսուցողա կան աջակցության, տեղական տնտեսական զարգացման ուղղություններով գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվել է 877 աջակցություն: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան և Ճամբարակ քաղաքներում իրականացվել է «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության» 2 ծրագիր, որին մասնակցել են 31 սկսնակ գործարարներ: «Սկսնակ գործա րարներին վարկային երաշխավո րությունների տրամադրում» ծրագրի շրջանակներում աջակցություն են ստացել առավել իրատեսական գործարար ծրագրեր ներկայացրած 22 սկսնակ գործարարներ: Ստացված վարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է 91.5 մլն ՀՀ դրամ, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի երաշխավորությունը` 93.7 մլն ՀՀ դրամ: Վարկավորումն իրականացվել է գործընկեր «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ-ի միջոցով: Այլ ծրագրեր ա/ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի և հարակից սարքավորումների ձեռքբերմանն աջակցության ծրագիր. Գեղարքունիքի մարզի համայնք ներին/գյուղերին լիզինգային և ուղղակի վաճառքի եղանակներով տրամադրվել է` Ծովինար համայնքին 1 Կոմբայն` «Նիվա Էֆֆեկտ» CK-5MЭ, գյուղ Ծովագյուղին 1 փխրեցուցիչ, գյուղ Լուսակունքին 1 տրակտոր` «Բելառուս-82.1», գյուղ Ակունքին` կարտոֆիլ քանդող երկշարք մեխանիզմ` ԿՏՀ-2Բ: բ/ «ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքե նաների ձեռքբերման արժեքի փոխհատուցման» ծրագրի շրջանակներում սուբսիդավորվել է ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից ներկայացված 139 հայտ: Սուբսի դավորման ընդհանուր գումարը կազմել է 4,500,000 ՀՀ դրամ: - ՀՀ քաղաքաշինության նախարա րության կողմից համակարգվում է համայնքների գլխավոր հատակա գծերի մշակման աշխատանքները: Վերջինիս շրջանակներում հաստատվել են ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքի գլխավոր հատակագիծը և Վարդաձոր, Բերդկունք, Լճաշեն, Չկալովկա, Լիճք, Հայրավանք, Կարմիր գյուղ, Ծակքար համայնքների գլխավոր հատակա գծերի փոփոխությունները (հիմնականում էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման հետ կապված հողերի նպատակային նշանակության փոփոխություններ): ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և շահագրգիռ մարմինների հետ համաձայնեցման տարբեր փուլերում են գտնվում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքային, Լճափի և Դդմաշենի գյուղական համայնքների գլխավոր հատակագծերը: Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի համայնքները ունեն սոցիալ-տնտեսական զարգացման քառամյա ծրագրեր, կազմվել է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2016-2019 թթ. քառամյա ծրագիրը և ներկայացվել ՀՀ կառավարության հաստատմանը: 2015 թ.-ին գյուղատնտեսական ոլորտին առնչվող աշխատանքների շրջանակներում Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի տարածաշրջաններում և համայնքներում ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարու թյան կողմից իրականացվել են պետական աջակցության համապատասխան ծրագրեր և միջոցառումներ, մասնավորապես «Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թվականի գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման», «Սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման», «ՀՀ հողօգտագոր ծողներին 2015 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության», «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների», «Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման», «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստումների», «Անասնաբու ժական կարանտին սահմանափակումների», «Անտառապահպանական աշխատանքներ», «Գյուղական խորհրդատվական ծառա յություններ» և այլ ծրագրեր: «ՀՀ անտառների վերականգնման և զարգացման հիմնադրամի» և «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի միջև կնքված 10.07.2014թ. պայմանագրի համաձայն «Ճամբարակի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի Կարմիրի անտառպետության 10 հա տարածքում 2014-2015 թվականներին իրականացվել են անտառապատման և ցանկապատման աշխատանքներ: Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագիրը մեկնարկել է 2011 թվականից: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել անասնապահական ուղղվածություն ունեցող լեռնային և սահմանամերձ համայնքներին, որտեղ անասնապահությունն ապրուստի հիմնական միջոց է հանդիսանում, իսկ համայնքները մեծապես շահագրգռված են բարելավելու սեփական արոտավայրերից ստացվող արտադրանքը և իրականացնելու արոտաօգտագործման և կերարտադրության վրա հիմնված անասնապահական մթերքի արտադրության արդյունավետ և կայուն համակարգ: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզից ծրագրում ընդգրկվել է 18 համայնք՝ Գեղամավան, Չկալովկա, Ծովագյուղ, Դդմաշեն, Շորժա, Արդանիշ, Թթուջուր, Գեղարքունիք, Լանջաղ բյուր, Գանձակ, Մադինա, Վարդաձոր, Ձորագյուղ, Ծովինար, Զո լաքար, Վերին Գետաշեն, Գեղա հովիտ, Մեծ Մասրիկ: Բոլոր 18 համայնքներում արոտների ջրարբիացման ու գյուղտեխնիկայի տրամադրման աշխատանքները ավարտվել են: 18 համայնքում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. -կառուցվել է 46.5 կմ ջրարբիացման համակարգ, տեղադրվել է 47 հատ խմոց, որով ջրարբիացվել է ավելի քան 24 000 հա արոտ: Համայնքներում ստեղծված կոոպերատիվներին տրամադրվել է 258 միավոր գյուղտեխնիկա, որից 52 միավոր տրակտոր և 206 միավոր այլ գյուղգործիքներ: Ջրարբիացման համակարգերի կառուցման արդյունքում լիարժեք օգտագործելի են դարձել ոչ միայն նախկինում մասնակիորեն օգտա գործվող շուրջ 14000 հա արոտներ, այլև կենդանիների խմելու ջրի բացակայության պատճառով ընդհանրապես չօգտագործվող շուրջ 10000 հա արոտավայրեր՝ յուրաքանչյուր հա-ից միջին հաշվարկով ստանալով 1.6 տոննա խոտի չոր զանգված՝ համաձայն ընդհանուր կերարտադրության դրույթների և անասնաբուծական նորմատիվների: Արդյունքում՝ նշված տարածքից ապահովվում է շուրջ 6560 տոննա կերամիավոր, որից ստացվում է մոտ 8200 տոննա կաթ՝ կամ 1090 տոննա քաշաճ (միս): Կոոպերատիվներին գյուղ տեխնիկայի տրամադրման արդյունքում՝ խոտհարքներից մսուրային շրջանի համար հավաքվել է տարեկան հավելյալ շուրջ 6000 տոննա չոր խոտ, որը հավասարազոր է 2460 տոննա կերամիավորի, որից ստացվում է մոտ 3075 տոննա կաթ կամ 410 տոննա քաշաճ (միս): Ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումների պարբերական մոնիթորինգի արդյունքում գրանցվել է կաթնատվության 30% աճ և շուրջ 23% քաշաճ: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի 18 համայնքում անասնապահությամբ զբաղվող ծրագրի շահառուների թիվը կազմում է շուրջ 5200 ֆերմերային տնտեսություն: 2015թ.-ի փետրվարից մեկնարկել է «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ ծրագիրը, որի շրջանակներում Գեղարքունիքի մարզից ընդգրկվել է 21 համայնք: Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքում կառուցվել է անաս նաբուժական սպասարկման կենտրոն: -ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից իրականացվում են Վերա կառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրամատակարարման հուսա լիություն» և Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում» վարկային ծրագրերը: 2015թ.-ին Էլեկտրամա տակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջանակներում Գեղար քունիքի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարությունն ընդունել է 16.04.2015թ. № 403-Ն որոշումը: Որոշման շրջանակներում նախատեսվում է օտարել 7,6457 հա ընդհանուր մակերեսով թվով 105 հողակտոր, որն ընդգրկում է 6 համայնք, էլեկտրահաղորդման գծի երկարությունը կազմում է 27 կմ: 2015 թ-ին ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է Նորադուզ-Լիճք-Վարդենիս 220կՎ ՕԳ-երի վերակառուցման աշխատանքներ՝ շուրջ 2581.3 մլն ՀՀ դրամի: Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էնեգախնայո ղության հիմնադրամի կողմից «Սևան» քրեակատարողական հիմ նարկում 2015թ. հոկտեմբե րից սկսվել են էներգախնայողության միջոցա ռումների իրականացման աշխա տանքներ: Նախատեսվում է իրականացնել ոչ արդյունավետ պա տուհանների փոխարինում, արտաքին դռների, պատերի և տանիքի ջերմա մեկուսացում, գազատարի, կաթ սայատան և ջեռուցման ներքին ցանցի կառուցում, ջեռուցման արտա քին ցանցերի կառուցում, արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրում, արգելափակման գոտու և ներքին տարածքների արտաքին լուսատու ների փոխարինում էներգախնայող լուսադիոդային լուսատուներով: Պայմանագրով աշխատանքների ավարտը սահմանված է 30.09.2017թ.: Ընդհանուր գումարը կազմում է 314755,0 հազար ՀՀ դրամ: Աշխատանքների կատարումը գտնվում է սկզբնական փուլում: Աշխա տանքներն իրականացնում է «Ռեդինետ» ՍՊԸ-ն, որին որպես կանխավճար վճարվել է 62951,0 հազար ՀՀ դրամ: 2015թ հուլիսի 8-ին ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա է տրվել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ գետի վրա կառուցված՝ 448 կՎտ հզորությամբ, 1.8 մլն կՎտժ տարեկան արտադրությամբ «Դարանակ» ՓՀԷԿ-ին: 2015թ-ի ընթացքում Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման հետ կապված ջրածածկվող ափամերձ տարածքներից էներգատեղակայանքների դուրս բերման միջոցառումներով նախատեսված` «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից ավարտվել են Մարտունու ԳԲԿ-ն ու այն սնող բարձր ճնշման կողմնա տար գազատարի կառուցման շինահավաքակցման աշխա տանքները` 131.37 մլն. դրամ արժեքով: Իսկ Ճամբարակ-Ծովագյուղ միջին ճնշման գազատարի վերատեղադրման աշխատանքներ չեն իրականացվել` անհրաժեշտություն չլինելու պատճա ռով: «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից աշխատանք ներ չեն իրականացվել: Ենթակայան ների և օդային գծերի տեղափոխման աշխատանքները կիրականացվեն անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում: |
| 2.3 | Ձկան պաշարների համալրում | Արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն | ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպե տարան, ՀՀ ԳԱԱ (համաձայ նությամբ) | 2015թ. և շարունա կական | ՀՀ պետ.բյուջե` 60000,0 հազ դրամ Ձկան պաշար ների համալրման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակ ներում | 2015թ. պետական բյուջեի միջոցների հաշվին Ձկան պաշարների համալրման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում մանրաձկան գնման համար հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել Շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, որի հետ կնքվել է համապատասխան պայմա նագիր: 2015 թվականին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին Սևանա լիճ է բաց թողնվել 366.667 հազ. հատ (ամառային իշխանի 200000 հատ (3 և ավելի գրամ) և գեղարքունիի 166667 հատ (5 և ավելի գրամ) մանրաձուկ: 2015 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման» հիմանդրամի կողմից անհատույց տրամադրվել և Սևանա լիճ է բաց թողնվել 2.5-50 գրամանոց գե ղարքունիի շուրջ 238780 հատ մանրաձուկ: Գեղարքունիքի մարզպետարանը մասնակցություն է ունեցել Սևանա լճում ձկան պաշարների համալրման աշխատանքներին, այդ նպատակով լիճ է բաց թողնվել շուրջ 614 հազար հատ Սևանի իշխանի մանրաձուկ, որից՝ 243 հազարը՝ Սևանի իշխան», ՓԲԸ-ի կողմից, իսկ 371 հազարը՝ ՀՀ պետ բյուջեի հաշվից: -ՀՀ ԳԱԱ «Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով»-ի կողմից քննարկվել են` «Սևանի իշխանի աճեցման մոդելային ցանցավանդակային տնտե սության» շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը, Սևանա լճի ձկնատեսաների և խեցգետնի, այլ ջրային և ցամաքային բույսերի և կենդանիների արհեստական և բնական վերարտադրության տեխնոլոգիական վերակա ռուցումների խնդիրները: ՀՀ բնապահպանության նախարա րության և ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբա նության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի միջև 2015թ. օգոստոսի 28-ին կնքված «Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների» կատարման պետական գնման պայմանագրի (ծածկագիր NՀՀ-ԲՆ-ՊԸԱՇՁԲ-15/02) համաձայն, ծրագրի աշխատանքային խմբի կողմից տեխնիկական առաջադրանքի շրջա նակներում իրականացվել են` 1. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերում ձկնատեսակների և խեց գետնի հաշվառման, գույքագրման, ձկնապաշարների որոշման միջազգային փորձի ուսումնասիրում, մեթոդոլոգիաների գնահատում և հիմնավորում: 2.Սևանա լճում ձկների և խեցգետնի կենսաբանական չափանիշների որոշում և պաշարների գնահատում: 3.Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերում էնդեմիկ ձկնատեսակների և խեցգետնի կենսաբանական տվյալների, բնական ձվադրավայրերի ուսումնասիրություն, դրանց առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում և էկոլոգիական ու տնտեսական հիմնավորում: Խեցգետնի պաշարների հետազոտ ման արդյունքում բացահայտվել է, որ նախորդ տարվա համեմատ 2015թ. լճում խեցգետնի արդյունագործական քանակը աճել է, կազմելով 4000տ: Սևանա լճի սիգ ձկան ընդհանուր կենսազանգվածը 2015թ. կազմել է` 413 տ: Համաձայն փորձագիտական գնա հատման Սևանի իշխանի պաշարը շարունակում է մնալ մոտավորապես նախորդ տարվա մակարդակին՝ մոտ 1-2 տոննայի սահմաններում: Ի տարբերություն նախորդ տարվա` 2015թ լճում արձանագրվել է արծա թափայլ լճածածանի քանակի կրճատում: Սևանի էնդեմիկ վտանգված արդյունագործական ձկնատեսակ ների՝ կողակի և բեղլուի պոպուլյա ցիաները գտնվում են ծայրահեղ վատ վիճակում: Իրականացված հետազոտություն ների վերաբերյալ մանրամասն հաշվետվությունը ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԷԳԿ Հիդրոէկոլոգիաի և ձկնաբանության ինստիտուտն ներկայացրել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն: |
| 2.4 | Սևան» ազգային պարկի պահպանութ յուն, պարկում գիտական ուսումնասի րությունների և անտառ տնտեսական աշխատանք ների կատար ման ծառա յություններ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջա վայրի դիտանցի իրականացում | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն | ՀՀ ԳԱԱ (համա ձայնու թյամբ) | 2015 թ. և շարունա կական | ՀՀ պետ.բյուջե` Սևան» ազգային պարկի պահպանու թյուն, պարկում գիտական ուսումնա սիրությունների, անտառ տնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ` ծրագիր` 267861,7 հազ.դրամ | Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման 2015թ. միջոցառումների տարեկան ծրագրի» 2.4 կետով սահմանված 267861.7 հազար դրամ գումարը պետության կողմից համապատասխան դրամաշնորհի պայմանագրի հիման վրա Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ին տրամադրվող գումարն է, որի համար Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ը յուրաքանչյուր եռամսյակ ներկայացնում է հաշվետվություն ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը, իսկ նշված գումարը ծախսվում է համաձայն Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի ծախսերի և եկամուտների նախահաշվի: -ՀՀ ԳԱԱ «Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով»-ի կողմից քննարկվել են` Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրածածկվող տարածքներում անտառհատման և թափոնների մնացորդների ջրի որակի վրա բացասական ազդեցության և կանխարգելման միջոցառումները, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում գոյություն ունեցող ՓՀԷԿ-ի գլխամասային ջրառ կառուցվածքնե րում ձկնանցարանների տեխ նիկական վիճակի և ձկների ձվադրման գործընթացներին վերա բերվող խնդիրները և ձեռնարկված միջոցառումները: Թվարկված հիմնահարցերի քննարկումները կատարվել են նախնական ուսումնասիրություն ների և պարբերաբար ստուգումների տվյալների հիման վրա: |
| 2.5 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հանքավայրերի շահագործման արդյունքում խախտված հողատարածքների ռեկուլտիվա ցիա | Տարածքների վերականգնման աշխատանքների նախագծերի մշա կում | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպե տարան | ՀՀ էներգե տիկայի և բնական պա շարների նախարա րություն, ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպե տարան | 2015 թ. և շարունակական | Ըստ անհրաժեշտու թյան` շրջակա միջա վայրի պահպանութ յան դրամագլխից, գումարը` ըստ գույքա գրման արդյունքների | 2015թվականին աշխատանքներ չեն իրականացվել, ինչը պայմանավոր ված է ընդերք օգտագործման թույլտվությունների գործողության ժամկետներով: ՀՀ բնապահպանության նախա րարությունը 2015 թվականի մարտ ամսին մշակել է ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, ինչն արժանացել է ՀՀ կառավարության հավանությանը և ներկայումս գտնվում է ՀՀ Ազգային ժողովում: Վերոնշյալ օրենքի ընդունումից հետո ՀՀ բնապահպանության նախա րարությունը շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին հատկացված միջոցներով դադարեցված ընդերքօգտագործման իրավունքների շրջանակներում կիրականացնի Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում ապօրինի շահագործված կամ լքված հանքավայրերի տարածքներում բնապահպանական (այդ թվում՝ ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքներ: |
| 2.6 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների վերականգնում | Ձկների ձվադրման վայր հանդիսացող գետերում էներգետիկ նպատակներով կառուցված գլխային ջրառ կառուցվածքներում ձըկնանցարաննրի վերականգնում և ջրային ռեժիմի պահպանում | ՀՀ բնապահ պանության նախարարություն ՀՀ էներգե տիկայի և բնական պա շարների նախարա րություն |  | 2015թ. | ՓՀԷԿ շահագործող ընկերություն | 2014 թվականի հունիսի 22-ին ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը` ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների և ՀՀ բնապահպանության նախարարու թյունների, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ պետարանի, «Հայջրնախագիծ ինստի տուտ» ՓԲԸ-ի և ՀՀ ԳԱԱ հիդրո էկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հերթական անգամ ուսումնասիրել է Սևանա լճի ջրավազանի Արգիչի, Մարտունի, Վարդենիկ և Կարճ աղբյուր գետերի ջրավազաններում կառուցված ՓՀԷԿ-երի գլխամասային ջրառ կառուցվածքների տեխնիկական վիճակը: Արդյունքում, վերոհիշյալ ՓՀԷԿ-երին առաջարկվել է ջրառի կետերում ձկնապաշտպան կառույցների և սարքավորումների պատշաճ տեղադրումը, ինչպես նաև բնապահպանական թողքերի ռեժիմ ների մշտական ապահովումը: Այնուհետև, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանից հայտնել են, որ «Արգիչի», «Մարտունի», «Վարդենիկ» ՓՀԷԿ-երում արձանագրված թերությունները վերացվել են, իսկ Կարճաղբյուր գետի վրա կառուցված «Անի» ՓՀԷԿ-ի աշխատանքը դադարեցվել է մինչև նախագծին համապատասխան ձկնանցարանի կառուցումը: |
| 2.7 | Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի շրջա նակներում Արփա-Սևան թունելի վթարային հատ վածների վերա կանգնման աշխատանքների ավարտում: | Արփա-Սևան ջրատարի կայուն օգտագործումն ապահովող «Արփա-Սևան» թունելի հիմնանորոգման ծրագրի իրականացում: | ՀՀ գյուղա տնտեսութ յան նախա րարության ջրային տնտեսու թյան պետական կոմիտե |  | 2015թ. | ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում, Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրա կանացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնա նորոգման ծրագիր` 1494334.5 հազ.դրամ | 2015թ. շինարարական աշխատանքների համար ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված գումարն 2015թ. դեկ տեմբերի 21-ի դրությամբ ամբող ջությամբ իրականացվել է: |