Հավելված

ՀՀ  կառավարության  2016 թ.

սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38

արձանագրային  որոշման

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն    Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՍԵՎԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կա տարվելիք աշխա տանքների և միջոցա ռումների համառոտ նկարագիրը | Կատարման պատասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը |  | 2017թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կառավարման համակարգի բարելավում | 1) Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտ վածության մոնիթորինգի իրականացում, միջոցառումների մշակում | ՀՀ բնապահպանության նախարարու թյուն | ՀՀ առողջապահութ յան նախարար ություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայ նությամբ) | 2017 թ. և շարունա կական |  | «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում |
|  |  | 2) Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնութ յամբ) |  |  | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի, «Հայպետհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2017թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան |
|  |  | 3) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափի կազմակերպում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակ ների նախարա րություն ՀՀ առողջապահութ յան նախարարություն «Սևան» ազգային պարկ»-ՊՈԱԿ (համաձայնութ յամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնք (համաձայնութ յամբ) | 2017թ. և շարունա կական |  | «Սևան» ազգային պարկ»-ՊՈԱԿ-ի սեփա կան միջոցների և ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանք ների իրականացում | Լճի շրջակայքի շուրջ 93 հա անտառաշերտերի մաքրում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան |  | 2017 թ. և շարունա կական | ՀՀ պետական բյուջե` 125,400.0 հազ.դրամ «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայութ յուններ» ծրագրի շրջանակներում |
| 2.2 | Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառշերտի հիմնում | Լճի շրջակայքի շուրջ անտառաշերտի հիմ նում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան |  | 2017 թ. և շարունա կական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.3 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների մաքրման աշխատանքների իրականացում | Սևանա լճի շրջայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների մաքրում | ՀՀ բնապահպանու թյան նախարարու թյուն | ՀՀ Նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողով (համաձայնութ յամբ) |  | 2017 թ. և շարունա կական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.4 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակնե րի սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետե րում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | ՀՀ բնապահպանության նախարարու թյուն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնութ յամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան |  | 2017 թ. և շարունա կական | ՀՀ պետական բյուջե` «Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում` 7,624.3 հազ.դրամ և ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.5 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների` ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսա կան զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարան |  | 2017 թ. և շարունա կական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.6 | Ձկան պաշարների համալրում | Էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում | «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | ՀՀ բնապահպանութ յան նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնութ յամբ) |  | 2017թ. և շարունա կական | Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգ նման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում |
| 2.7 | «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություն ներ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն, վերարտա դրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնութ յամբ) |  | 2017 թ. և շարունա կական | ՀՀ պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ ծրագիր` 249,469.1 հազ.դրամ |
| 2.8 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հանքավայրերի շահագործման արդյունքում խախտված հողատարածքների ռեկուլտիվացիա | Տարածքների վերա կանգնման աշխատանքների նախագծերի մշակում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգե տիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան |  | 2017 թ. և շարունա կական | Ըստ անհրաժեշտության` շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխից, գումարը` ըստ գույքագրման արդյունքների |
| 2.9 | «Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի» ջրային համակարգի հավատարմագրային կառավարման իրականացում | Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական կառույցի շահագործման և պահպանման իրականացում օրենսդրությամբ սահմանված նորմերի համաձայն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |  |  | 2017-2019թթ. | 2004 թվականի օգոստոսի 17-ին կնքված NԾՁԲ-04/36 պայմանագ րի համաձայն, որով նախատեսվել է «Որոտան-Արփա-Սևան» հիդրոհանգույցի ջրային համակարգը հանձնել հավատարմագրային կառավարման («Արփա-Սևան» ԲԲԸ), նախատեսվում է 2017-2019 թվականների համար յուրաքանչյուր տարի Արփա-Սևան թունելի պահպանման և շահագործման նպատակով հավատարմագրային կառավարչի պահպանման ծախսերի համար հատկացնել 270.5 մլն. դրամ: |