Հավելված N 10

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՍևԱՆԱ  ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կատարվելիք աշխա տանքների և միջո ցառումների համա ռոտ նկարագիրը | Կատար ման պա տասխանատուն | Համակատարողը | Ժամկետը | 2016թ. Ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը | 2016թ. աշխատանքների և միջոցառում ների կատարման ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Սևան» ազգա յին պարկ» ՊՈԱԿ-ի կառա վարման համա կարգի կատա ելագործում | Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազա նի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիթորինգի իրա կանացում, միջո ցառումների մշա կում | ՀՀ բնապահ պանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | 2016թ. և շարունակական | «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ» ծրագրի շրջանակ ներում: | - ՀՀ ԲՆ «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը պետական ծրագրի շրջանակներում Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում իրականացրել է. Սևանա լճի հիդրոքիմիական մոնիթորինգ. Սևանա լճի ջրի որակի մոնիտորինգն իրականացվել է մայիս ամսին: Լճի ջրի որակի ուսումնասիրության համար վերցվել է ջրի 50 փորձանմուշ (փորձանմուշներ վերցվել են ինչպես լճի մակերեսից, այնպես էլ խորքային շերտերից` 2, 5, 10, 20, 30մ խորություններից), որոնցից յուրաքանչյուրում որոշվել է միջին հաշվով 40-ական ցուցանիշ: Ընդհանուր առմամբ որոշվել է ջրի քիմիական որակի 2000 ցուցանիշ: Սևանա լիճ թափվող գետերի հիդրոքիմիական մոնիթորինգ. 2016 թվականի ընթացքում Սևանա լճի ավազանի 10 գետի (Ձկնագետ, Մասրիկ, Սոթք, Կարճաղբյուր, Վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի, Ծակքար, Շողվակ, Գավառագետ) և Արփա-Սևան թունելի 19 մոնիթորինգային դիտակետից վերցվել է ջրի 110 փորձանմուշ: Ընդհանուր առմամբ որոշվել է 4595 ջրի քիմիական որակի ցուցանիշ: Սևանա լճի ջրի որակը 2016թ.-ի ընթացքում Սևանա լճի ջրի թթվայնությունը 8.6 է, միջին հանքայնացումը 450մգ/լ է, թափանցիկության մեծագույն արժեքը` 12 մ (Մեծ Սևանի կենտրոնական հատված): Լուծված թթվածնի նվազագույն արժեքները` 2-5.44մգ/լ, դիտվել են Մեծ Սևանի հատակամերձ 30 մ խորության շերտում: Սևանա լճում 2016թ.-ի ընթացքում ձկնատնտեսական ՍԹԿ-ն (1990թ.-ին ընդունված նորմեր) գերազանցվել է թթվածնի քիմիական պահանջարկի դեպքում` 20% նմուշներում: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ջրի որակի հետևյալ ցուցանիշների դեպքում դիտվել է պարունակության աճ. ամոնիում իոն` 1.2 անգամ (2016թ.-ի միջին արժեքը 0.19 մգ/լ`չ գերազանցելով ՍԹԿ-ն` 0.5մգ/լ-ը), նիտրիտ իոն` 1.4 անգամ (2016թ.-ի միջին արժեքը 0.012 մգ/լ` չգերազանցելով ՍԹԿ-ն` 0.08մգ/լ-ը), ընդհանուր ֆոսֆոր 1.4 անգամ (2016թ.-ի միջին արժեքը 0.082 մգ/լ: Սևանա լիճ թափվող գետերի ջրերի որակը 2016թ.-ի ընթացքում ﻿2016թ. ընթացքում Ձկնագետ, Մասրիկ, Սոթք, Կարճաղբյուր, Վարդենիս, Մարտունի, Արգիճի և Գավառագետ գետերի բնակավայրերից վերև ընկած հատվածներում ջրի որակը գնահատվել է 2-րդ դաս («լավ» որակ): Ձկնագետ, Կարճաղբյուր և Արգիճի գետերի գետաբերանների հատվածում ևս ջրի որակը գնահատվել է 2-րդ դաս («լավ» որակ): Մասրիկ, Ծակքար, Շողվակ և Գավառագետ գետերի գետաբերանների հատվածում ջրի որակը գնահատվել է 3-րդ դաս («միջակ» որակ)՝ պայմանավորված հիմնականում ֆոսֆատ, նիտրատ և նիտրիտ իոններով (կոմունալ-կենցաղային և գյուղատնտեսական հոսքաջրերի ազդեցությամբ): Մարտունի և Վարդենիս գետերի ջրերի որակը տարվա ընթացքում գնահատվել է 2-րդից (ջրառատ սեզոն) 5-րդ դաս (օգոստոս)` պայմանավորված հիմնականում ֆոսֆատ, նիտրատ, նիտրիտ և ամոնիում իոններով (կոմունալ-կենցաղային և գյուղատնտեսական հոսքաջրերի ազդեցությամբ): - ՀՀ ԲՆ «Հիդրերկրաբանական մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացվել է Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքի հիդրոերկրաբանական մշտադիտարկումների արդյունքները (տես` Աղյուսակ 1-ը): ՀՀ ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի կողմից 2016թ. իրականացված համալիր հետազոտությունների արդյունքում տրվել է Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի հիմնական ձվադրավայր հանդիսացող Ձկնագետ, Գավառագետ, Լիճք, Արգիճի, Վարդենիս, Կարճաղբյուր, Մասրիկ գետերի հիդրոլոգիական, հիդրոկենսաբանական և ձկնաբանական բնութագիրը: Գետերի էկոլոգիական վիճակը գնահատելու համար օգտագործվել է հատուկ ինդեքս, ըստ որի հաշվի են առնվում աղտոտման նկատմամբ զգայուն տեսակների և ցեղերի սապրոբայնության արժեքները: Ինդեքսի արժեքներն արտացոլում են օրգանական աղտոտվածության աստիճանը, զգայուն և ոչ զգայուն տաքսոնների հարաբերակցությունը: 2016թ. ձկնաբանական հետազոտություններ են իրականացվել էնդեմիկ ձկնատեսակների համար ձվադրավայր հանդիսացող գետերի վերին, միջին և ստորին հոսանքներում: Բացահայտվել են էնդեմիկ ձկնատեսակների կենսապայմանները, ինչպես նաև նրանց բնական վերարտադրությանը խոչընդոտող գործոնները: Ձկնագետ գետի վերջին տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այն հարուստ է ձկների համար նախընտրելի սնունդ հանդիսացող տեսակներով: Բիոտիկ ինդեքսի համաձայն ջրի որակը վերին և միջին հատվածներում տատանվել է «բարձր որակ» և «լավ որակ» սահմաններում: Ստորին հոսանքում գարնանը նույնպես գրանցվել է «լավ որակ», սակայն ամռանը գետաբերանի հատվածում ջրի հոսք գրեթե չի նկատվել, ինչի պատճառով բիոտոպը գետայինից վեր է ածվել լճայինի: Գետում առկա էր օրգանական աղտոտվածության խնդիրը: Ձկնագետ գետի վերին հոսանքում գարնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 11.6 ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 80.8 %, իսկ միջին հոսանքում ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 12.5 ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 77.5 %։ Ձկնագետ գետի ստորին հոսանքում գարնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 13.6 ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 79.2 %, վերին հոսանքում աշնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 4.4 ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 88.4 %, pH-ը` 8.27, իսկ միջին հոսանքում ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 5.5 ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 97.8%, ստորին հոսանքում աշնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 6.3ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 95.2%, pH-ը` 8.62։ Գավառագետում ջրի որակի և կենաբազմազանության ինդեքսների արժեքները գրեթե նույնն են, ինչ նախորդ տարիներին, սակայն հարկ է նշել, որ վերին հոսանքում հաճախակի է դարձել ջրի շատ ցածր մակարդակը (2014թ.) կամ հունի չորանալը (2015թ.): Ձվադրավայր բարձրացող էնդեմիկ ձկնատեսակների համար գետի վերին հոսանքում՝ ջրառի, իսկ միջին և ստորին հոսանքներում աղտոտման պատճառով անբարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել: Գավառագետ գետի վերին հոսանքում գարնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 8ՕC, իսկ թթվածնով հագեցվածությունը՝ 80,5 %, իսկ աշնանը գետի վերին հոսանքում ջուր չի եղել, Գավառագետի միջին հոսանքում գարնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 10.7ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 75.7%, իսկ ստորին հոսանքում ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 11.7ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 72.1%, միջին հոսանքում աշնանը` ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 7.0ՕC, pH-ը` 7.56, իսկ ստորին հոսանքում ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 8.3ՕC, pH-ը` 8.04: Մասրիկ գետում էնդեմիկ ձկնատեսակների ձվադրման համար ստեղծվել են անբարենպաստ պայմաններ՝ վերին հոսանքում հունի խախտման, հողային ակտիվ աշխատանքների պատճառով, միջին և ստորին հոսանքում աղտոտման, ինչպես նաև հիդրաէներգետիկայի և ոռոգման կարիքների համար կատարվող ջրառի պատճառներով: Վերին հոսանքում ջրի որակը տատանվել է «Լավ որակ» և «Ոչ բարձր որակ» դասերի միջև, ինչը վկայում է էկոհամակարգի անկայուն վիճակի մասին: Գարնանը գետի վերին հոսանքում ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 9.4ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 82.4%, իսկ աշնանը հոսանքում ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 8.5ՕC, pH-ը՝ 8.37: Այս տարի ևս գետի վերին հոսանքում իրականացվում էին երկրաբանական աշխատանքներ, որի արդյունքում գետի հունը փոխվել էր, գարնանը գետի միջին հոսանքում ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 15.8ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 82.7%, իսկ աշնանը՝ ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 9.5ՕC, pH-ը՝ 8.67: Գետի միջին հոսանքում հունի քարերը ամբողջությամբ պատված էին գորշ և կանաչ պերիֆիտոնով: Գետի ստորին հոսանքից գարնանը որսվել է միայն կողակի մեկ առանձնյակ, իսկ ամռան՝ կողակի, տառեխիկի և լճածածանի առանձնյակներ։ Ջրի ջերմաստիճանը գարնանը կազմել է 14.1ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 84.5%, իսկ աշնանը ջրի ջերմաստիճանը գարնանը կազմել է 7.2ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 89.0%, pH-ը՝ 7,96: Արգիճի գետի բոլոր դիտակետերում գրանցվել է էնդեմիկ ձկնատեսակների համար կեր հանդիսացող արժեքավոր տեսակների մեծ կենսազանգված (օգոստոս ամսին վերին հոսանքում մինչև 21 գ/մ2): Միջին հոսանքի ջրի որակը 2014 և 2015թթ. համեմատ բարելավել է և «ոչ բարձր» որակ III դասից հասել է «լավ որակ» (II) դասին: էնդեմիկ ձկնատեսակների բնական ձվադրավայրերի պայմանները խախտող գործոններից են. օրգանական աղտոտվածությունը (գետի ողջ հովտի արոտավայրերից և գյուղերից գետ թափվող հոսքաջերի հետևանքով) և փոքր ՀԷԿ-ի ու ոռոգման համար կատարվող ջրառը: Արգիճի գետի միջին հոսանքում գարնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 14.1ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 75.8%, իսկ աշնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 6.8ՕC, pH՝ 7.83: Արգիճի գետի ստորին հոսանքում հանդիպել են տառեխիկի, բեղլուի և կողակի առանձնյակներ: Ստորին հոսանքում գարնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 14.8ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 86.8%, իսկ աշնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 9.3ՕC, pH՝ 7.55: Կարճաղբյուր գետի Ջրի որակի ցուցանիշները տատանվել են «լավ որակ» և «ոչ բարձր որակ» դասերի սահմաններում: Գետի էկոհամակարգի վրա ազդող մարդածին գործոններից են՝ ՀԷԿ-ի համար կատարվող ջրառը, կենցաղային աղբով և հոսաքաջրերով աղտոտումը, ինչպես նաև հունի բնական կառուցվածքի խախտված վիճակը: Ջրի ջերմաստիճանը գարնանը կազմել է 11.5ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 78.9%, իսկ աշնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 8.9ՕC, pH-ը՝ 8.43: Գետի ստորին հոոսանքում դիտարկման պահին հայտնաբերվել են իշխանի ոչ սեռահասուն առանձնյակներ։ Ջրի ջերմաստիճանը գարնանը կազմել է 11.1ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 71.5%, իսկ աշնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 9.4ՕC, pH-ը՝ 8.14: Լիճք գետի ընդհանուր էկոլոգիական վիճակի գնահատականը գրեթե չի տարբերվում նախորդ տարիներին ստացված տվյալների հետ և կարելի է համարել, որ այստեղ ձկնատեսակների համար պայմանները բավարար են: Գետի վերին հոսանքում գարնանը և աշնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 7.6ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 84.4%, pH-ը՝ 7.08: Լիճք գետի միջին հոսանքում դիտարկման պահին հայտնաբերվել են սևանի իշխանի մանրաձկներ և կարմրախայտի առանձնյակներ։ Գետի միջին հոսանքում գարնանը և աշնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 8.4-8.8ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 88.6-94.6%, pH-ը՝ 7.40։ Լիճք գետի ստորին հոսնքից որսվել են արծաթափայլ լճածածանի առանձնյակներ և առաջին անգամ այս գետում հայտնաբերվել է տառեխիկի մանրաձուկ։ Լիճք գետի ստորին հոսանքում գարնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 11.4ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 92.6%, իսկ աշնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 7.7ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 98.1%, pH-ը՝ 7.54: Վարդենիս գետը այժմ գտնվում է վտանգված վիճակում՝ վերին հոսանքում ՀԷԿ-ի համար ջրառի և ստորին հոսանքում հունի գրունտի օգտագործման պատճառով: Գարնանը գետի վերին հոսանքում ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 7.8ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 85.5%, իսկ աշնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 6.4ՕC, pH-ը՝ 7.82։ Վարդենիս գետի միջին հոսանքում գարնանը ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 9.3ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 80%, իսկ ստորին հոսանքում ջրի ջերմաստիճանը կազմել է 10.7ՕC, թթվածնով հագեցվածությունը՝ 82%: Սևանա լճի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական խնդիրները բազմաթիվ են և դրանց լուծումը պահանջում է համալիր մոտեցում։ Լճի էկոհամակարգի վրա մեծ ազդեցություն ունի հիմնականում մարդածին գործոնը: Մարդն իր ուղղակի և անուղղակի գործունեությամբ նպաստում է էկոհամակարգի վատթարացմանը, մասնավորապես, գետերն աղտոտվում են կոմունալ կենցաղային հոսքաջրերով, գյուղատնտեսության և անասնապահության, էներգետիկայի և տնտեսության այլ ճյուղերի արտահոսքերով, ինչը սերտորեն կապված է Սևանա լճի ջրային ռեսուրսների օգտագործման հետ: Վերջինիս արդյունքում էկոհամակարգում տեղի են ունենում նրա բաղադրիչների քանակական և որակական փոփոխություններ: Սևանա լիճ թափվող գետերն ապահովում են լճի ջրի բնական հաշվեկշիռը, ձվադրավայր և կենսամիջավայր հանդիսանալով էնդեմիկ ձկնատեսակների համար: Գետերում կատարվող փոփոխություններն ուղակիորեն ազդում են լճի ջրի որակի և կենսաբազմազանության վրա: Այդ իսկ պատճառով առաջնային խնդիրներից է գետերի վերականգնումը: Սևանա լիճ թափվող գետերի վրա արձանագրված հիմնական խնդիրներից են անկառավարելի ջրառը՝ ՀԷԿ–երի գործունեության և ոռոգման նպատակով, կոմունալ հոսքաջրերով և կենցաղային աղբով աղտոտումը, ոչ ճիշտ կառուցված կամուրջների պատնեշների առկայությունը: Վերջինս խոչընդոտ է հանդիսանում գետում ձվադրող ձկնատեսակների միգրացիայի համար։ (Հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն) |
|  |  | Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրո օդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ արտա կարգ իրա վիճակների նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) |  | «Հայպետհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի կողմից 2016թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդ րոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագրին համապատասխան | - ՀՀ ԳԱԱ հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտ` Հիդրոէկոհամակարգերի ջրային բույսերի (մակրոֆիտների) քանակական և որակական ցուցանիշների բացահայտումը կարևոր նշանակություն ունի հիդրոբիոնտների սննդային փոխհարաբերությունների, օրգանական նյութի և էներգիայի շրջապտույտի, ինչպես նաև սապրոբայնության գնահատման գործում: Մակրոֆիտները նաև հանդիսանում են կեր և բնակատեղի մի շարք ջրային միջատների և ձկների համար: Նրանց բուսուտներում բնակվում են սակավախոզան որդեր, խեցգետնակերպեր, փափկամարմիններ, օղակավոր որդեր, տզրուկներ, տզեր, Այստեղ ձևավորվում են ջերմաստիճանային բարենպաստ պայմաններ, որոնք նպաստում են կնդանիների աճին և բազմացմանը: Սևանա լճի ավազանի 7 գետերում ուսումնասիրությունների ընթացքում գրանցվել է 23 ընտանիքի պատկանող մակրոֆիտների 35 տեսակ, որոնցից 13՝ հիդրոֆիտ, 6՝ հելոֆիտ, 5՝ հիգրոհելոֆիտ, 8՝ հիգրոֆիտ, 3՝ հիգրոմեզոֆիտ: Իսկական հիդրոֆիտներից հանդիպման հաճախականությամբ հունիս և օգոստոս ամիսներին գերիշխել է Batrachium kaufmannii (Clere) V.Krecz.տեսակը, որը հանդիսանալով րեոֆիլ տեսակ, հանդիպել է Սևանի ավազանի համարյա բոլոր գետերում, կրիպտոգամ կանաչ ջրիմուռներից` կլադոֆորան (Cladophora glomerata(L.)Kṻtz): Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հունիս և օգոստոս ամիսներին հիմնականում մակրոֆիտների տեսակային կազմի փոփոխություն տեղի չի ունեցել: Որոշ գետերում փոխվել են գերիշխող տեսակները և բույսերի կենսազանգվածը, որը պայմանավորվել է մակրոֆիտների վեգետացիոն շրջանով: Տեսակային բազմազանությամբ աչքի է ընկել Արգիճի գետի վերին հոսանքը, որտեղ գրանցվել է 10 իսկական հիդրոֆիտ տեսակներ: Դիտարկումներից կարելի է եզրակացնել, որ ուսումնասիրվող գետերի վերին հոսանքներում բուսածածկը (հիդրոֆիտ բույսերի) թույլ է զարգացած,: Գետերի մակրոֆիտների միջին պրոետիվ ծածկույթը ակունքներում կազմել է 3-5%, բացառություն են կազմել Արգիճի և Լիճք գետերը, որը հավանաբար պայմանավորվել է ակունքում արոտավայրերի առկայությամբ և դեպի գետաբերան՝ բնակավայրերի ազդեցությամբ: Նախորդ և ներկա տարիների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ վերջին տարիներին գետերը կրում են մի շարք հիդրոլոգիական, մորֆոլոգիական և ֆիտոցենոզի տեսակային բազմազանության փոփոխություններ: Մասրիկ գետը համարվելով Սևանա լիճ թափվող խոշոր գետերից մեկը, վերին հոսանքի շինարարական աշխատանքների հետևանքով, խախտվել է գետի հունը, էկոտոնի հելոֆիտ բուսականությունը նոսրացել է, միջին հոսանքում պարբերաբար ջուր չլինելու պատճառով վերացել են Բատրախիումի բուսուտները, եթե ստորին հոսանքում նախորդ տարիներին գրանցվել է Zannichellia major տեսակը, ապա այդ զգայուն տեսակը վերջին տարիներին չի հանդիպել, նվազել է Բատրախիումի կենսազանգվածը: Բատրախիում տեսակը չի գրանցվել նաև Վարդենիս գետի ստորին հոսանքում, որը մինչև 2014թ. կազմել է մեծ պրոեկտիվ ծածկույթ: Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի հիմնական գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հետազոտությունների արդյունքում արձանագրվել է ջրիմուռների 121 տեսակ: Գերակայել են դիատոմային ջրիմուռները՝ կազմելով համակեցության տեսակային բազմազանության շուրջ 64%-ը: Առանձին դիտակետերում ֆիտոպլանկտոնային համակեցության միջին թվաքանակը տատանվել է 51 000-1 712 000 բջ/լ, իսկ կենսազանգվածը՝ 0.14-5.6 գ/մ3 (Լիճքի վերին հոսանք - Գավառագետի միջին հոսանք) սահմաններում: Ըստ քանակական ցուցանիշների, մեծամասամբ գերակայել են դիատոմային և կապտականաչ ջրիմուռները: Առավել մեծ է եղել Լիճք գետի ստորին, Ձկնագետի վերին, միջին և Արգիճի գետի միջին հոսանքի ֆիտոպլանկտոնի բազմազանությունը, համեմատաբար աղքատ՝ Գավառագետի միջին հոսանքինը: Սապրոբայնության ինդեքսի ցուցանիշը տատանվել է 1.2-1.85 սահմաններում: Վերջինս համապատասխանում է օրգանական աղտոտվածության α-o սապրոբից β-մեզոսապրոբ մակարդակներին: Ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Գավառագետի ստորին հոսանքում, ինչն էլ վկայում է այս դիտակետի առավել բարձր օրգանական աղտոտվածության մասին: - ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության «Հիդրոօդերևութա բանության և մթնոլորտային երևույթ ների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվել է Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում կատարվող հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգ` կատարվել են ջրի մակարդակի, ջերմաստիճանի, թափանցելիության, սառցային երևույթների և գոլորշիացման դիտարկումներ, գետերով, Արփա-Սևան թունելով մուտք գործած և ոռոգման նպատակով բաց թողնված ջրաքանակի հաշվառում: Ստացված տեղեկատվությունն ամեն օր հաղորդվել է շահագրգիռ կազմակերպություններին, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին: Ամիսը մեկ անգամ, էքսպեդիցիոն կարգով, լճի հայելու ֆիքսված կետերում ստանդարտ խորությունների վրա կատարվել են ջրի ջերմաստիճանի, ալիքի բարձրու թյան ու ջրի թափանցելիության չափման աշխատանքներ: Սևանա լճի վրա, նավի միջոցով առնվազն ամիսը 1 անգամ կատարվել են տարբեր խորություններում ջրի ջերմաստիճանի, ալիքի բարձրության, ջրի թափանցելիության սահմանի չափման աշխատանքներ: Սևանա լճի ավազանի 3 կայաններում /Սևան, Մարտունի, Յանըղ/ շուրջօրյա, 4 ժամը մեկ անգամ կատարվել են գոլորշիացման դիտարկումներ: Սևանա լճի 4 դիտակետերում /Սևան, Շորժա, Կարճաղբյուր, Մարտունի/ յուրաքանչյուր 12 ժամը մեկ կատարվել է լճի մակարդակի և ջերմաստիճանի դիտարկումներ: Մարտի երրորդ տասնօրյակում հանրապետության ղեկավար մարմիններին, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովին և այլ կազմակերպություններին տրամադրվել է Սևանա լճի մակարդակի կանխատեսում 2016թ. հուլիսի 1-ի համար (1900.73-1900.78մ), որն արդարացել է 100%-ով և 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի համար՝ 1900.44-1900.49մ, որը նույնպես կարդարանա 100%-ով: Իրականացվել է տեղեկատվական ապահովում և ծառայությունների մատուցում շահագրգիռ նախարարություններին, պետական ու տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիներին և այլ կազմակերպութ յուններին: Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի վերաբերյալ տրվել է ամսական հաշվետվություն, իսկ Սևանա լճի մակարդակի, Արփա -Սևան ջրատարով Սևանա լիճ մուտք գործած ջրի քանակի և Սևանա լճից ջրի բացթողումների քանակի վերաբերյալ ամենօրյա տվյալներ: |
|  |  | Սևանա լճի ավա զանի ինժեներա եկրաբանական և սեյսմաշրջանացման դիտարկումների իրականացում | ՀՀ արտա կարգ իրա վիճակների նախարարություն | ՀՀ քաղա քաշինու թյան նախա րարություն ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | 2016թ. և շարունա կական | Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն | Ենթակետը հանվել է ՀՀ կառա վարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 53 որոշմամբ: |
|  |  | «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում հանրային լողափի կազմակերպում | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն | «Սևան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ (համաձայ նությամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնք (համաձայ նությամբ) | 2016թ. և շարունա կական | «Սևան» ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի սեփական միջոցներից հատկացված 10.000.0 հազ. դրամի և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին | - ՀՀ ԲՆ «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջոցներից 2015 թվականին 3.0 մլն ՀՀ դրամ տրամադրվել է հանրային N8 լողափի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար, իսկ 7.0 մլն ՀՀ դրամ պետք է տրամադրվի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար, որը սակայն դեռևս չի սկսվել: |
| 2.1 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանք ների իրականացում | Լճի շրջակայքի շուրջ 93 հա անտառաշերտերի մաքրում | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն | ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպետարան | 2016թ. և շարունա կական | ՀՀ պետական բյուջե` 125400.0 հազ.դրամ «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» | - ՀՀ բնապահպանության նախարա րություն՝ Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով ՀՀ պետական բյուջեով 2016 թվականին նախատեսված է 125400.0 հազար դրամ: Փաստացի գնումները կազմել են 124579.2 հազար դրամ: Գնման արդյունքում տնտեսման ընդհանուր ծավալը կազմում է 820.8 հազար դրամ: Ծրագրով նախատեսված Սևանա լճի ջրածածկ անտառ տնկարկների մաքրման աշխատանքների շրջանակներում մաքրվել է ընդամենը 88.83 հա մակերես տարածք, որից ջրածածկ տարածքի մաքրում՝ 29.25 հա, ճահճացած տարածքի մաքրում՝ 42.58 հա, ցամաք տարածքի մաքրում՝ 17 հա: Ծրագրային ցուցանիշից փաստացի կատարողականի շեղման պատճառ է հանդիսեցել նոյեմբեր ամսի եղանակային անբարենպաստ պայմանները: Չկատարված աշխատանքների ծավալը կազմում է 4.9 հա (2.0 հա Հայրիվանի տեղամաս և 2.9 հա Նորատուսի տեղամաս) ճահճացած տարածքի մարքում, որի ծավալը կազմում է 6,920,925 դրամ: Պայմանագրով հաշվարկված տուգանքը կազմում է 614 196 դրամ, աշխատանքների կատարման ժամկետների (20 օր ուշացում) խախտման համար տույժերը կազմում են 456 746 դրամ: Ընդհամենը հաշվարկված են տույժեր և տուգանքներ՝ 1 070 942 դրամ: Վճարվել է 116 587 333 դրամ, որը վճարված տույժեր և տուգանքների հետ կազմել է 117 658 275 դրամ: |
| 2.2 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների մաքրման աշխատանք ների իրականացում | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակա կառուցվածքնրի մաքրում | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն | ՀՀ Նախա գահին առընթեր Սևանա լճի հիմնահար ցերի հանձ նաժողով | 2016թ. և շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին | - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն՝ Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքում ապամոնտաժվել և հեռացվել է թվով 285 օբյեկտ, որից Սևանի հատվածում 220 հատ, Ճամբարակի հատվածում՝ 42, Մարտունու հատվածում՝ 2, Գավառի հատվածում՝ 20, Վարդենիսի հատվածում՝ 1: (Տես´Աղյուսակ 3 և Աղյուսակ 4) |
| 2.3 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների հաշվառում, օգտագործ ման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադր ման պայմանների ուսումնասի րում բնական ձվադրավայ րերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգ նման ուղիների մշակում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրման վայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայ նությամբ) Գեղար քունիքի մարզպե տարան, | 201թ. և շարունա կական | ՀՀ պետ.բյուջե` «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում` 7.624.3 հազ դրամ և ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին | - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն` սույն թվականի մարտի 21-ին հայտարարվել է մրցույթ՝ Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան ու խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների ձեռք բերման համար: Մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը: Վերջինիս հետ ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը սույն թվականի ապրիլի 14-ին կնքել է ՀՀ-ԲՆ-ՊԸ-ԱՇՁԲ-16/01» ծածկագրով պայմանագիր : ՀՀ ԳԱԱ «Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից սույն թվականի նոյեմբերի 30-ին ներկայացվել է ավարտական հաշվետվություն: «Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման ծառայու թյուններ» ծրագրով ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է 7624.3 հազար դրամ: - ՀՀ ԳԱԱ ԿՀԳԿ հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի կողմից Սևանա լճի և նրա ավազանի էկոլոգիական վիճակի համալիր գնահատման նպատակով 2016թ. զուգահեռաբար իրականացվել են «Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման», ինչպես նաև «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» ծրագրերը: Նշված ծրագրերի շրջանակներում կատարվել են Սևանա լճի և էնդեմիկ ձկնատեսակների համար ձվադրավայր հանդիսացող Ձկնագետ, Գավառագետ, Լիճք, Արգիճի, Վարդենիկ, Մակենիս և Մասրիկ գետերի մանրակրկիտ հիդրոէկոլոգիական հետազոտություն ներ: ՈՒսումնասիրվել է նշված գետերի էկոլոգիական վիճակը, բացահայտվել են բնական ձվադրությանը խոչընդոտող գործոնները (Հաշվետվության ծավալուն օրնակը (135 թերթ) ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն) Սևանա լճի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական խնդիրները բազմաթիվ են և դրանց լուծումը պահանջում է համալիր մոտեցում։ Լճի էկոհամակարգի վրա մեծ ազդեցություն ունի հիմնականում մարդածին գործոնը: Մարդն իր ուղղակի և անուղղակի գործունեությամբ նպաստում է էկոհամակարգի վատթարացմանը, մասնավորապես, գետերն աղտոտվում են կոմունալ կենցաղային հոսքաջրերով, գյուղատնտեսության և անասնապահության, էներգետիկայի և տնտեսության այլ ճյուղերի արտահոսքերով, ինչը սերտորեն կապված է Սևանա լճի ջրային ռեսուրսների օգտագործման հետ: Վերջինիս արդյունքում էկոհամակարգում տեղի են ունենում նրա բաղադրիչների քանակական և որակական փոփոխություններ: Սևանա լիճ թափվող գետերն ապահովում են լճի ջրի բնական հաշվեկշիռը, ձվադրավայր և կենսամիջավայր հանդիսանալով էնդեմիկ ձկնատեսակների համար: Գետերում կատարվող փոփոխություններն ուղակիորեն ազդում են լճի ջրի որակի և կենսաբազմազանության վրա: Այդ իսկ պատճառով առաջնային խնդիրներից է գետերի վերականգնումը: Սևանա լիճ թափվող գետերի վրա արձանագրված հիմնական խնդիրներից են անկառավարելի ջրառը՝ ՀԷԿ–երի գործունեության և ոռոգման նպատակով, կոմունալ հոսքաջրերով և կենցաղային աղբով աղտոտումը, ոչ ճիշտ կառուցված կամուրջների պատնեշների առկայությունը: Վերջինս խոչընդոտ է հանդիսանում գետում ձվադրող ձկնատեսակների միգրացիայի համար։ 2016թ.-ի ընթացքում Սևանա լճում իրականացված ձկնաբանական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սիգի ընդհանուր կենսազանգվածը նախորդ տարիների համեմատ աճել է (աղ.8, 9), ինչը պայմանավորված է հիմնականում նախորդ 2-3 տարիների բեղուն սերունդների առկայությամբ: Ստացված տվյալների ընդհանուր վերլուծությունը ցույց է տվել, որ սիգ ձկնատեսակի պոպուլացիայի կենսազանգվածը հիմնականում ապահովել են գիրացող վտառում 27-28 սմ երկարությամբ ձկները, իսկ ձվադրող վտառում՝ 34-38 սմ երկարությամբ ձկները: Ավելի փոքր և ավելի մեծ չափերի ձկները կազմել են պոպուլյացիայի 20 %-ը, ինչը վկայում է այն մասին, որ թեպետ առկա է այս ձկնատեսակի ընդհանուր կենսազանգվածի որոշակի աճ մյուս տարիների համեմատ, սակայն խոսել արդյունագործական պաշարների վերականգնված լինելու մասին դեռ վաղ է: Թեպետ լճում իշխանի պոպուլյացիան գոյություն ունի քիչ քանակով, ամենամյա մանրաձկան բացթողումների հաշվին, սակայն այս ձկնատեսակի պոպուլյացիան վերականգնված չէ, քանի որ այս տեսակի բնական վերարտադրությունը գործնականորեն բացակայում է, իսկ նրա պոպուլյացիան շարունակում է կրել անօրինական որսի ինտենսիվ ազդեցությունը: 2016թ. Սևանա լճում նկատվել է արծաթափայլ լճածածանի քանակի կտրուկ կրճատում: Որսի հիմնական մասը կազմել են 2-3 տարեկան ձկները, որոնք արդյունագործական նշանակություն չունեն: Արծաթափայլ լճածածանի պաշարների կրճատման հիմնական պատճառը չսահմանափակված ինտենսիվ որսն է և նախորդ տարիներին մանրաձկների Ligula intestinalis մակաբույծներով վարակվածության բարձր ցուցանիշը: 2016թ. իրականացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Սևանա լճի արժեքավոր ձկնատեսակներ` կողակի և բեղլուի պաշարները շարունակվում են կրճատվել և լճում հանդիպում են շատ քիչ քանակներով: Սևան թափվող գետերում խեցգետինը լայն տարածում չունի» Այս հիդրոբիոնիտը հայտնաբերվել է միայն որոշ գետերի գետաբերանների հատվածում, որտեղ միգրացիա է կատարում լճից: Մեծ Սևանի մեկ հա-ում խեցգետնի կենսազանգվածը 2016թ հավասարվել է 61կգ, Փոքր Սևանի մեկ հա-ում՝ 43,5կգ-ի: Նախորդ տարվա համեմատ Մեծ Սևանում գրանցվել է խեցգետնարդյունավետության որոշակի աճ (2015թ. 52,6կգ/հա): Փոքր Սևանում այն աննշան չափով նվազել է (2015թ. 45,3կգ/հա): Սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական պաշարների վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ 2016թ. այդ ցուցանիշը աճել է 2015թ.-ի համեմատ և կազմել է մոտ 450 տ: Սիգի ընդհանուր զանգվածը լճում կազմել է մոտ 1800 տ /ներառյալ մանրաձուկը/, որից արդյունագործական նշանակության պաշարը կազմել է մոտ 450տ: Արծաթափայլ լճածածանի պաշարները կազմել են 97-100 տ, իսկ Սևանի իշխանինը` 1.0-1.5 տ): Այլ ձկնատեսակների /կողակ, բեղլու, տառեխիկ, չեբաչոկ/ նշանակալի պաշարներ չեն գրանցվել: 2016թ. Փոքր Սևանում խեցգետնի արդյունագործական պաշարը կազմել է 892տ, Մեծ Սևանում՝ 3690տ: Սևանա լճում խեցգետնի արդյունագործական պաշարները 2016թ. կազմել են 4582տ, որից 2017թ. համար թույլատրելի որսաչափը կկազմի 1100տ: 2017թ. Սևանա լճում ձկնարդյունահանման կառավարման առաջարկները - Թեպետ 2016թ. Սևանա լճում արձանագրվել է սիգի արդյունագործական պաշարների աճի միտում, առաջարկվում է 2017թ. շարունակել այս ձկնատեսակի արդյունագործական որսի արգելքը, միաժամանակ ապահովել լճում նրա բնական վերարտադրության ընթացքը և մանրաձկան պահպանությունը: - Սիգ ձկնատեսակի պաշարների վերարտադրության նպատակով առաջարկվում է 2016թ. նոյեմբերի 25-ից մինչև 2017թ. հունվարի 10-ը ընկած ժամանակահատվածում ուժեղացնել հսկողությունը Սևանա լճում ձկնագողության նկատմամբ: - Հաշվի առնելով Սևանա լճի համար արծաթափայլ լճածածանի էկոլոգիական տեսակետից անցանկալի լինելը, առաջարկվում է առաջիկա տարում շարունակել նրա չսահմանափակված որսը լճում: - Իշխանի պաշարների պահպանման նպատակով առաջարկվում է հսկողությունը իշխանի նկատմամբ ուժեղացնել լճում, իսկ ձվադրման շրջանում նաև գետաբերանների հատվածներում: Հաշվի առնելով վերջին տարիների ուսումնասիրությունների արդյունքները, Սևանի էնդեմիկ վտանգված արդյունագործական ձկնատեսակների՝ կողակի և բեղլուի պոպուլյացիաները գտնվում են ծայրահեղ վատ վիճակում: Ուստի անհրաժեշտ ենք համարում անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել լճում այս արժեքավոր ձկնատեսակների պոպուլյացիաների վերականգնման ուղղությամբ: |
| 2.4 | Սևանա լճի և դրա ջրհա վաք ավազա նի տարած քում մարզերի և համայնք ների` ըստ ոլորտների սո ցիալ-տնտե սական զար գացման երկարաժամ կետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտե սության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | ՀՀ էկոնոմի կայի նախարարություն, ՀՀ գյուղա տնտեսու թյան նախարարություն, ՀՀ քաղա քաշինու թյան նախարարություն, ՀՀ Էներգետի կայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարու թյուն | ՀՀ Գեղարքու նիքի մարզպետարան ՀՀ տարածքային կառա վարման և արտակարգ իրավիճակ ների նախա րարություն | 2016թ. և շարունա կական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին | - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն 2016 թվականին գյուղատնտեսական ոլորտին առնչվող աշխատանքների շրջանակներում, ինչպես ՀՀ բոլոր մարզերում, այնպես էլ Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի տարածաշրջաններում ու համայնքներում ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացվել են պետական աջակցության համապատասխան ծրագրեր և միջոցառումներ, մասնավորապես` «Սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման» ծրագրի շրջանակներում` 2016 թվականին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի հոօգտագործողներին հատկացվել է 343 տոննա աշնանացան ցորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, «Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի գարնանացանի համար գարու, եգիպտացորենի, առվույտի և կորնգանի արտադրության զարգացման» ծրագրի շրջանակներում` 266.25 տոննա գարնանացան գարու և 1 տոննա առվույտի սերմացու, «ՀՀ հողօգտագործողներին 2016 թվականի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության» ծրագրի շրջանակներում` 5.463,15 տոննա ազոտական, 69.40 տոննա ֆոսֆորական, 80.35 տոննա կալիումական պարարտանյութ և 928.363 տոննա դիզելային վառելանյութ: «Բույսերի պաշտպանության միջոցառումներ» ծրագրի շրջանակներում 2016 թվականի գարնանը ՀՀ մարզպետարաններին անհատույց հատկացվել է 111կգ «Ռոդիֆակում Ս» տեսակի մկնասպան միջոց, որով հողօգտագործողների միջոցով պայքար է իրականացվել 1387.5 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերում, իսկ աշնանը` 388.4 կգ` 4855 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի համար: «Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման միջոցառումներ» ծրագրի շրջանակներում ագրոքիմիական հետազոտության է ենթարկվել 12820 հեկտար վարելահող, 19 համայնքների տրամադրվել են ագրոքիմիական քարտեզներ և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի գիտականորեն հիմնավորված պարարտացման չափաբաժինների երաշխավորագրեր: Դեռևս 2015 թվականին սկսված «Սևանա լճի 10 հեկտար տարածքի (Սևան-Արտանիշ հատված) անտառապատում» ծրագիրը շարունակելվել և ավարտվել է 2016 թվականին: Տնկվել է 50770 հատ սերմնաբուսակ՝ փակ արմատային համակարգով: Որպես գլխավոր ծառատեսակ օգտագործվել է սոճենի, որից տնկվել է 25385 հատ: Ուղեկցող ծառատեսակներ են կեչին՝ տնկվել է 800 հատ, թխկին՝ 9385 հատ, հացենին՝ 8000 հատ: «Սևանա լճի 10 հեկտար տարածքի (Դրախտիկի հատված) անտառվերականգնում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հողի նախապատրաստական աշխատանքների մի մասը, այն կշարունակվի 2017 թվականին: Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» ծրագիրը մեկնարկել է 2011թվականից: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել անասնապահական ուղղվածություն ունեցող լեռնային և սահմանամերձ համայնքներին, որտեղ անասնապահությունն ապրուստի հիմնական միջոց է հանդիսանում, իսկ համայնքները մեծապես շահագրգռված են բարելավելու սեփական արոտավայրերից ստացվող արտադրանքը և իրականացնելու արոտաօգտագործման և կերարտադրության վրա հիմնված անասնապահական մթերքի արտադրության արդյունավետ և կայուն համակարգ: 2015թ.-ի փետրվարից մեկնարկել է «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» երկրորդ ծրագիրը: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզից Ծրագրում ընդգրկվել է 28 համայնք: 2016 թվականի ընթացքում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. - 7 համայնքի արոտներում ավարտվել է շուրջ 35 կմ ջրարբիացման համակարգի կառուցումը, տեղադրվել է 18 հատ խմոց, որով ջրարբիացվել է ավելի քան 9000 հա արոտ, - 5 համայնքի արոտներում շուրջ 32 կմ ջրարբիցման համակարգեր գտնվում են շինարարական փուլում, տեղադրվել է 10 հատ խմոց, - 16 համայնքում ստեղծված կոոպերատիվներին տրամադրվել է 116 միավոր գյուղտեխնիկա, որից 12 միավոր տրակտոր և 104 միավոր այլ գյուղգործիքներ: ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման ծրագրի (ՄԱԱԶԿ/UNIDO) և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ/UNDP) աջակցությամբ ՀՀ 6 մարզերում իրականացվում է Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման ծրագիրը (ENPARD): Ծրագրի նպատակն է հզորացնել գյուղմթերք արտադրող խմբերին, նրանց ներգրավել արժեշղթաների զարգացման մեջ, ամրապնդել բարձրորակ և մատչելի արտադրանքի արժեշղթաները, նպաստել գյուղական վայրերի զարգացմանը, ընդլայնել տեղական և միջազգային շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունները և Հայաստանում ներդնել գյուղատնտեսական արտադրության և մշակման լավագույն փորձը: Ծրագիրը նաև աջակցում է բոլոր արտադրող և վերամշակող խմբերին՝ գրանցվելու որպես գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ: Ծրագրի «Արտադրող խմբերի և արժեշղթաների զարգացում» տեխնիկական աջակցության բաղադրիչի շրջանակներում, մասնավորապես` ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ, Կութ, Վարսեր, Ծովագյուղ և Գեղամավան համայնքներում ֆերմերները ստացել են սերմ և պարարտանյութ՝ հնդկացորեն մշակելու համար: Ծովագյուղ համայնքում կառուցվում է հնդկացորենի մշակման գործարան, որտեղ առաջնային արտադրության խմբերը վերամշակելու են իրենց արտադրանքը։ ՀՀ կառավարության 17.03.2016թ. № 284-Ն որոշմամբ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին հատկացված գումարների հաշվին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում իրականացվել են Գավառ քաղաքի տարածքում Գավառագետ գետի հունի մաքրման և Գեղհովիտ համայնքի տարածքում Մարտունի գետի հունի մաքրման աշխատանքները: - ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն կողմից համակարգվում են համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակման աշխատանքները: Վերջինիս շրջանակներում 2016 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում հաստատվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի գլխավոր հատակագիծը (լրամշակում), փոփոխություններ են կատարվել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս, Գեղարքունիք, Շորժա, Երանոս, Աղբերք, Վարդենիկ, Վարդաձոր, Լիճք, Կարմիրգյուղ, Գավառ, Ձորագյուղ, Մարտունի, Վարսեր, Ճամբարակ, Ծովագյուղ և Վարդենիս համայնքների գլխավոր հատակագծերում: ՀՀ շահագրգիռ մարմինների համաձայնեցմանն է ներկայացված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքի գլխավոր հատակագիծը: - ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը հայտնում է, որ Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման հետ կապված ջրածածկվող ափամերձ տարածքներից էներգատեղակայանք ների դուրս բերման միջոցառումներով 2016 թվականին նախատեսված Ճամբարակ-Ծովագյուղ միջին ճնշման գազատարի 69 մլն դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) արժեքով վերատեղադրման աշխատանքները «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից ավարտվել են: - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան` Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի համայնքները ունեն սոցիալ-տնտեսական զարգացման քառամյա ծրագրեր, ինչպես նաև ընթացքի մեջ է մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 2017-2025թթ. երկարաժամկետ ծրագրի մշակման աշխատանքները; - ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի համայնքների պատվերով մշակվել և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի կողմից հաստատվել են Սևան, Լճափ, Ջիլ, Վարդաձոր, Երանոս, Լիճք, Ծակքար, Ձորագյուղ, Դրախտիկ, Գանձակ, Դդմաշեն, Վարսեր, Սարուխան և Ծափաթաղ համայնքների (բնակավայրերի) սեյսմամիկրոշրջանացման քարտեզը: Աշխատանքները շարունակվում են: - ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը` «Աջակցություն ՓՄՁ սուբյեկտներին» 2016թ. ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ կողմից Գեղարքունիքի մարզում գործարար տեղեկատվական, խորհրդատվական և ուսուցողական աջակցության, ոլորտային աջակցության և տեղական տնտեսական զարգացման, ՓՄՁ սուբյեկտների միաջազգայնացմանն աջակցության ուղղություններով գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվել է թվով աջակցություն: Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամը Համաշխարհային բանկի խումբ հանդիսացող Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի և ՀՀ ՏԶՆՆ Տեսչական բարեփոխումների խմբի հետ համատեղ ս.թ. մայիսի 17-ին Սևան քաղաքում իրականացրել են իրազեկում-խորհրդատվություն հարկային օրենսդրությանն առնչվող հարցերի և տեսչական ստուգումերի վերաբերյալ, որին մասնակցել են 36 ՓՄՁ սուբյեկտի ներկայացուցիչներ: Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքում իրականացվել է «Սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության» 1 ծրագիր, որին մասնակցել են 15 սկսնակ գործարարներ: Ոլորտային աջակցության ծրագրի շրջանակներում դրամաշնորհի տեսքով վակումային փաթեթավորման սարք է տրամադրվել 2 ՓՄՁ սուբյեկտի։ «ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից նոր սերնդի հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների ձեռքբերման արժեքի փոխհատուցման» ծրագրի շրջանակներում Գեղարքունիք մարզում սուբսիդավորվել է ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից ներկայացված 71 հայտ: Սուբսիդավորման ընդհանուր գումարը կազմել է 2.280.000 ՀՀ դրամ: Այլ Ծրագրերի շրջանակներում Կարմիրգյուղ համայնքին վաճառվել է ռուսական արտադրության «Նիվա էֆֆեկտ» մակնիշի 1 հացահատիկահավաք կոմբայն: |
| 2.5 | Ձկան պաշարների համալրում | Արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն | «Սևանի իշխան» ՓԲԸ (համաձայն ությամբ) ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպետարան ՀՀ ԳԱԱ (համաձայ նությամբ) | 2016թ. և շարունակական | Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում | - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն` Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման» հիմնադրամի կողմից մանրաձկան բացթողումները համակարգելու նպատակով ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 6-ի N138-Ա հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից 2016 թվականի հունիսի 7-ին Սևանա լիճ թափվող Կարճաղբյուր գետ է բացթողնվել իշխանի գեղարքունի ենթատեսակի 201500 հատ` մանրաձուկ /0.7 գրամանոց միջին քաշով/, հունիսի 20-ին Կարճաղբյուր և Լիչք գետերում` իշխանի գեղարքունի ենթատեսակի 221076 հատ մանրաձուկ /0.65 գրամանոց միջին քաշով/ ` իսկ հուլիսի 11-ին` Ծակքար և Բախտակ գետերի միախառնման հատվածում 157200 հատ, Արգիճի գետի ստորին հոսանքում` 125700 հատ իշխանի ամառային ենթատեսակի մանրաձուկ /0.071 գրամանոց միջին քաշով/: 2016 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Սևանա լիճ թափվող Մասրիկ գետ է բացթողնվել 215217 հատ իշխանի ամառային ենթատեսակի մանրաձուկ /0.23 գրամանոց միջին քաշով/: Ընդհանուր` շուրջ 921 000 հատ մանրաձուկ, որից` Իշխանի գեղարքունի ենթատեսակ` 422 576 հատ մանրաձուկ: Իշխանի ամառային ենթատեսակ` 498 117 հատ մանրաձուկ: Գեղարքունիքի մարզպետարան` մասնակցություն ենք ունեցել Սևանա լճում ձկան պաշարների համալրման աշխատանքներին` այդ նպատակով «Սևանի իշխան» ՓԲԸ-ի հաշվին լիճ է բաց թողնվել շուրջ 921 հազար հատ Սևանի իշխանի մանրաձուկ: |
| 2.6 | «Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | Պարկի տարածքի բնական էկոհամա կարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայ նությամբ | 2016թ. և շարունա կական | ՀՀ պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի պահպանու թյուն, պարկում գիտական ուսումնա սիրությունների, անտառտնտեսա կան աշխատանքների կատարման ծառայություններ ծրագիր` 269,424.0 հազ.դրամ | - ՀՀ բնապահպանության նախարարություն` 2016 թ. ձկնաբույծ-ձկնաբանի կողմից Սևանա լճում կատարված ձկնաբանական հետազոտությունների ընթացքում հավաքված փորձանյութի մշակումը ցույց է տվել, որ լճում սիգի վտառի գլխաքանակը նախորդ տարվա համեմատ ունի կայունացման միտում: Ձկնաբանական հետազոտությունների ընթացքում և տվյալների մշակման արդյունքների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ եթե սնման փուլում (ապրիլ-մայիս) սիգի հիմնական կուտակումները նկատվել են Նորատուսի տարածքում, ապա նախաձվադրային շրջանում սիգը հիմնական կուտակումներ է առաջացրել մեծ Սևանի միջին և արևելյան հատվածներում, ոչ մեծ կուտակումներ են հայտնաբերվել նաև փոքր Սևանի Ծովազարդ, Դրախտիկ համայնքների ջրային տարածքներում: Ձկների խտությունը նախաձվադրային շրջանում մի քանի անգամ գերազանցել է սնման շրջանում ձկների խտությանը, վերջինիս ապացույց է, որ արդեն հոկտեմբերի կեսերին ձևավորվում է սիգի բազմացող վտառը: Ի տարբերություն 2012թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին մեծ Սևանի հյուսիսային և հյուսիս- արևմտյան ջրային տարածքներում` ափից 2 կմ և ավելի հեռավորության վրա, լճի հատակային մասերում ձկնային կուտակումներ չեն գրանցվել: Փոքր Սևանում գարնանը սիգի հիմնական զանգվածը տեղաբաշխվել է 20-50մ խորություններում: Նմանատիպ փոփոխություններ են նկատվել նաև մեծ Սևանում: Սիգի հիմնական մասը տեղաբաշխվել է լճի 20մ խորություններում, մինչև հատակ ընկած տարածքում: Ձկների մի փոքր մաս հանդիպել է նաև մակերևույթին: Սիգի սննդառության ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ պոպուլյացիայի նոսրացման արդյունքում այս տեսակը շարունակում է սնվել հիմնական կերով` զոոպլանկտոնով և տզզան մոծակի թրթուռներով, ինչպես նաև որսված սիգերի մոտ բացահայտվել է նաև խիրոնոմիդների հարսնյակներ և թրթուրներ: Աղիների հագեցվածության բարձր աստիճանը վկայում է լճում սիգի կերային բազայի առատության մասին: Վերոհիշյալ փաստը վկայում է լճում կերային բազայի առատության մասին (Նորատուս- Սարիկայա, մեծ Սևան): Նոյեմբեր ամսին սիգի նախաձվադրային կուտակումները դարձել են ավելի արտահայտված և ներկայացված են` 2+- 3+ տարեկան ձկներով, որոնք գտնվում են հասունության չորրորդ փուլում: 1+ տարեկան ձկները նախաձվադրող վտառում բացակայում են, ձկների մեծ մասը տվյալ տարում պատրաստ են վերարտադրման: Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում (նոյեմբեր- դեկտեմբեր) սիգի միջին բեղունությունը կազմել է` 25000- 32000 հատ ձկնկիթ, որը մոտ 12- 15%-ով ցածր է 90-ական թվականների սկզբի նույն ցուցանիշներից: Վերջինս պայմանավորված է սիգի պոպուլյացիայի չափատարիքային կազմի փոփոխություններով (90-ական թվականների սկզբին պոպուլյացիայի միջին տարիքը կազմում էր 3.5 տարեկան, իսկ 2012- 2014թթ. 1.8- 2.5 տարեկան): Սիգի ձվադրումը կատարվում է դեկտեմբերի երրորդ տասնօրյակից մինչև հունվարի երկրորդ տասնօրյակը, Սևանա լճի ափամերձ գոտու ամբողջ երկայնքով, հիմնականում 5-15 մետր խորությունների վրա, գրեթե բոլոր գրունտներում, բացառությամբ տիղմի և մակրոֆիտների: Այսպիսով, արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ լճում դիտվում էր սիգի պաշարների կրճատման միտում, այս տարի նկատվում է սիգի պաշարների որոշ կայունացում, որը պատշաճ պահպանության և լճում բնական վերարտադրության պայմաններում կտա դրական արդյունք: Սևանա լճում էնդեմիկ անհետացող ձկնատեսակների՝ իշխանի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նրա պոպուլյացիան դեռևս գտնվում է վատ վիճակում: Չորս ենթատեսակներից մնացել է երկուսը` Ամառային և Գեղարքունի իշխանը: Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագրի շրջանակներում «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման» հիմնադրամը համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարի 06 հունիսի 2016թ. թիվ 138-Ա հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից 2016 թվականին Սևանա լիճ է բաց թողնվել Ընդհանուր շուրջ 921 000 հատ մանրաձուկ, որից` Իշխանի գեղարքունի ենթատեսակ` 422 576 հատ մանրաձուկ: Սիգի ամառային ենթատեսակ` 498 117 հատ մանրաձուկ: Ծովակ, Կարճաղբյուր և Լիճք համայնքների բնակչության շրջանում անցկացվել է բացատրական աշխատանք իրականացվող միջոցառման կարևորության մասին: Կարասի կշռային և գծային աճի համեմատական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 2010-2012 թվականների համեմատ, կարասի միջին գծային չափերը փոքրացել են: Փոքրացել են նաև միջին կշիռը և առավելագույն չափերը: Սևանա լճում կարասի աշնանային սնվող վտառի միջին քաշը դնովի ցանցերում տատանվել է` 133.0-203.7 գրամի, միջին երկարությունը `15.0- 18.4 սմ: 2012-2015թթ. լճի մակարդակի բարձրացումը կարասի սնման և պոպուլյացիայի բնական վերարտադրության համար ստեղծել է բացառիկ բարենպաստ պայմաններ: Սևանա լճում կարասը սեռահասուն է դառնում կյանքի 3-րդ տարում: Ձկների պոպուլյացիայի հիմնական մասը բազմանում է 4-րդ տարում: Ձվադրությունը սկսվում է ապրիլի վերջին և շարունակվում է միչև օգոստոս: Ձվադրում է բաժին առ բաժին, որի ժամանակ նա դնում է 2-3 գեներացիայի ձկնկիթ: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սեռահասունացման շրջանում կարասի բտվածությունը մի քանի անգամ բարձր է, ինչը վկայում է համեմատաբար կայուն կերային բազայի առկայության մասին: Սևանա լճում կարասի սննդառության և վերարտադրման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ սակավատեսակ իխտիոֆաունայի պայմաններում այս տեսակը ընդունակ է ավելացնել իր թվաքանակը: Սևանա լճի խեցգետնի ձևաչափական ցուցանիշների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ արու խեցգետինների միջին չափը կազմում է Փոքր Սևանում` 10.8 սմ., քաշը 37.1 գրամ, Մեծ Սևանում` 11.3 սմ, քաշը` 41.0 գրամ: Էգերի համար համապատասխանաբար ցուցանիշները կազմել են Փոքր Սևանում` 11.2 սմ, քաշը` 34.4 գրամ, մեծ Սևանում` 11.3 սմ, քաշը` 36.2 գրամ: Խեցգետնի պոպուլյացիայի սեռական կառուցվածքը լճի խորության մեծացմանը զուգընթաց փոփոխությունների է ենթարկվում: Էգերը մեծ կուտակումներ են առաջացնում լճի ափամերձ գոտում` մինչև 2 մետր: Նրանց թվաքանակը կտրուկ նվազում է 15 մ-ից սկսած, իսկ արուների մոտ թվաքանակը սկսում է կրճատվել աստիճանաբար: Խեցգետինների առավելագույն քանակները հանդիպում են 8-15 մ խորություններում: Կենդանիների թվաքանակը կրճատվում է 25 մ-ից սկսած: Այսպիսով, ստացված տվյալների համաձայն Սևանա լճում խեցգետնի աճի և զարգացման պայմանները բարենպաստ են: Վերարտադրման և որսաչափերի ցուցանիշների համաձայն պոպուլյացիան գտնվում է լավ վիճակում: Սակայն չափատարիքային շարքերի կրճատումը կրկին անգամ վկայում է անթրոպոգեն ծանրաբեռնվածության մասին: Ուսումնասիրվել է Սևանա լիճ թափվող մի շարք գետերի տարբեր հատվածների ջրերում 200C և 370C աճող սապրոֆիտ մանրէների քանակը, կոլի-ինդեքսը (լակտոզադրական աղիքային ցուպիկների քանակը 1լ ջրում), օրգանական նյութի պարունակությունը պերմանգանատային օքսիդացում), ինչպես նաև հատակային ֆաունայի (մակրոանողնաշարավորներ) կարգաբանական կազմը, թվաքանակը և կենսազանգվածը: Հետազոտությունների արդյունքներից ելնելով գնահատվել է գետերի ջրերի էկոլոգասանիտա րական որակը: Ըստ մանրէաբանական ցուցանիշնե րից ստացված արդյունքների գետերի տարբեր հատվածների ջրերը, hամաձայն Ռոմանենկոյի մակերևութային ջրի որակի էկոլոգա սանիտարական գնահատման, դասվում են. ԴՐԱԽՏԻԿ ԳԵՏ - ակունք` շատ մաքուրից բավական մաքուր կարգի, - Դրախտիկ գյուղից մոտ 50մ ներքև` ուժեղ աղտոտվածից խիստ աղտոտված կարգի, - գետաբերան` ուժեղ աղտոտվածից խիստ աղտոտված կարգի ԼԻՃՔ ԳԵՏ - ակունք` շատ մաքուր կարգի -գետաբերան` միանգամայն մաքուրից բավական մաքուր կարգի: ԳԱՎԱՌԱԳԵՏ ԳԵՏ - ակունք` շատ մաքուրից միանգամայն մաքուր կարգի - Նորատուս գյուղից վերև` ավտոմայրուղու կամուրջի հարևա նությամբ` ուժեղ աղտոտվածից խիստ աղտոտված կարգի - Նորատուս գյուղից մոտ 100 մ ներքև` խիստ աղտոտված կարգի: ՄԱՍՐԻԿ ԳԵՏ - ակունք՝ բավական մաքուր կարգի - Մասրիկ գյուղի կամուրջի հարևանությամբ՝ չափավոր աղտոտվածից՝ խիստ աղտոտված կարգի - գետաբերան՝` չափավոր աղտոտվածից՝ ուժեղ աղտոտված կարգի: ԿԱՐՃԱՂԲՅՈՒՐ ԳԵՏ - ակունք՝ բավական մաքուրից թույլ աղտոտված կարգի - գետաբերան՝ չափավոր աղտոտվածից՝ խիստ աղտոտված կարգի: ԱՐԳԻՃԻ ԳԵՏ - ակունք՝ շատ մաքուրից միանգամայն մաքուր կարգի - ՓՀԷԿ-ի հարևանությամբ՝ միանգամայն մաքուրից բավական մաքուր կարգի - գետաբերան՝ բավական մաքուրից չափավոր աղտոտված կարգի: ԲԱԽՏԱԿ ԳԵՏ - ակունք՝ բավական մաքուր կարգի - գետաբերան՝ չափավոր աղտոտված կարգի: ՁԿՆԱԳԵՏ ԳԵՏ - ակունք` շատ մաքուրից թույլ աղտոտված կարգի - գետաբերան` թույլ աղտոտվածից չափավոր աղտոտված կարգի ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԳԵՏ - ակունք` շատ մաքուրից միանգամայն մաքուր կարգի - կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայանից մոտ 100մ վերև` բավական մաքուրից խիստ աղտոտված կարգի - կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայանի արտահոսքերի թափման հատված` խիստ աղտոտվածից կեղտոտ կարգի - գետաբերան` խիստ աղտոտվածից կեղտոտ կարգի: Մոնիթորինգի և կադաստրի վարման բաժնի աշխատակիցների կողմից շարունակական աշխատանքներ են տարվել հողօգտագործման փաստաթղթերում առկա թերությունները վերացնելու, հողօգտագործողների վերաբերյալ տվյալների փոփոխությունները բազամուտքագրելու ուղղությամբ: Նյութեր են հավաքագրվել և տարածքների ճշգրտումներ են կատարվել գույքագրում չկատարված տարածքների վերաբերյալ: Բաժնի կողմից պատրաստվել են նաև հողօգտագործողների պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր: Իրականացվել են վարձակալության տրված հողամասերի չափագրման աշխատանքներ՝ նպատակ ունենալով ճշգրտել ու հողամասերի կոորդինատները, բացարձակնիշերը, ջրածածկ մասերի չափերը, ինչպես նաև փաստացի հողօգտագործումների համապատասխանությունը պայմանագրերում առկա քարտեզներին: Այցելուների կենտրոն և բնապատմական թանգարան` 2016թ-ի ընթացքում «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի բնապատմական թանգարանն ունեցել է 4484 այցելու, որոնց տրվել է համապատասխան տեղեկատվություն: Պահպանության բաժին 2016թ-ի ընթացքում «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի պահպանության բաժնի աշխատակիցների կողմից կազմվել է 118 արձանագրություն բնապահպանական խախտումների մասին, որից 97-ը՝ ապօրինի ձկնորսության և խեցգետնաորսի վերաբերյալ, 4-ը՝ ապօրինի շինարա րության, 6-ը՝ ապօրինի ծառահատման, 4-ը՝ ապօրինի արածեցման, 5-ը՝ ռելեֆի խախտման, 1-ը ապօրինի շարժական տնակի տեղադրման և 2-ը աղբի թափման դեպքերի վերաբերյալ: Առգրավվել է 522 հատ ձկնորսական ցանց, 130 հատ խեցգետնաորսիչներ, 4 հատ լողամիջոց, 114 հատ սիգ և 90 հատ կարաս տեսակի ձուկ: Ձուկը ՀՀ ԲՆԱ ԲՊՏ Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ հանձնվել է Մարտունու թիվ 3 մանկապարտեզ, Վարդենիսի տուն-ինտերնատ և Գավառի մանկատուն: Իրավաբանական խումբ 2016թ. կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան է ներկայացվել վարձավճարների ուշացման և չվճարման վերաբերյալ թվով 118 հայցադիմում, ընդհանուրը` 32 806 981 (երեսուներկու միլիոն ութ հարյուր վեց հազար ինը հարյուր ութսունմեկ) ՀՀ դրամի բռնագանձման պահանջով: Նշված հայցադիմումներն ընդունվել են վարույթ և ընթացք են ստացել: - ՀՀ արդարադատության նախարա րության ԴԱՀԿ ծառայություն թվով 25 կատարողական թերթ է ներկայացվել` 7 996 291 (յոթ միլիոն ինը հարյուր ինսունվեց հազար երկու հարյուր ինսունմեկ) ՀՀ դրամի չափով: Ֆինանսահաշվապահական բաժին՝ 2016 թվականի համար, համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարության և «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջև «25» հունվարի 2016թ. կնքված NՀՀ- ԲՆ- ԴՇ-16/03 պայմանագրի` «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի «Պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ>> ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումների մասին տեղեկանքը տես´ Աղյուսակ 2, կցվում է: Վերը նշված ծախսերը կատարվել են համապատասխան հիմնավորված փաստաթղթերով: («Սևան» ազգային պարկ»ՊՈԱԿ-ի տարեկան ծավալուն հաշվետվությունը ներկայացվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարություն (36 թերթ): |
| 2.7 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հանքավայրերի շահագործման արդյունքում խախտված հողատարածքների ռեկուլտիվա ցիա | Տարածքների վերականգնման աշխատանքների նախագծերի մշակում | ՀՀ բնապահ պանության նախարա րություն տարան | ՀՀ էներգե տիկայի և բնական պա շարների նախարա րություն, ՀՀ Գեղար քունիքի մարզպե տարան | 2016թ. և շարունակական | Ըստ անհրաժեշտու թյան` շրջակա միջա վայրի պահպանութ յան դրամագլխից, գումարը` ըստ գույքա գրման արդյունքների | - ՀՀ բնապահպանության նախարա րություն՝ 2016 թվականին աշխատանքներ չեն իրականացվել, ինչը պայմանավորված է ընդերքօգտագործման թույլտվու թյունների գործողության ժամկետ ներով: Միաժամանակ հայտնում եմ, որ ՀՀ բնապահպանության նախարա րությունը 2015 թվականի մարտ ամսին մշակել է ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ, որն արժանացել է ՀՀ կառավարության հավանությանը և ներկայումս գտնվում է ՀՀ Ազգային ժողովում: Վերոնշյալ օրենքի ընդունումից հետո ՀՀ բնապահպանության նախարա րությունը շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին հատ կացված միջոցներով դադարեցված ընդերքօգտագործման իրավունքների շրջանակներում կիրականացնի Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում ապօրինի շահագործված կամ լքված հանքավայրերի տարածքներում բնապահպանական (այդ թվում՝ ռեկուլտիվացիոն) աշխատանքներ: |
| 2.8 | Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի շրջա նակներում Արփա-Սևան թունելի վթարային հատ վածների վերա կանգնման աշխատանքների ավարտում: | Արփա-Սևան ջրատարի կայուն օգտագործումն ապահովող «Արփա-Սևան» թունելի հիմնանորոգման ծրագրի իրականացում: | ՀՀ էներգետիկենթակառուցվածքների և բնական պաշարների ջրային տնտեսու թյան պետական կոմիտե |  | 2016թ. | ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում, Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրա կանացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնա նորոգման ծրագիր` 1727376.2 հազ.դրամ | 2016թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվել էր իրականացնել 1151.908 մլն. դրամի շինարարական աշխատանքներ: 2016թ. իրականացվել է 1109.762 մլն դրամի աշխատանքներ |

Աղյուսակ 1

|  |  |  | Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Դիտակետի տիպը և համարը | Դիտակետի գտնվելու վայրը | Դիտարկվող հիդրոերկրաբանական պարամետրերը՝ Q(ծախսը, լ/վ), h (ճնշումը, մթն), S (մակարդակ,մ) T (ջերմաստիճան, 0C) | Դիտակետի ջրի միջին ամսական ծախսը (Q, լ/վ), ճնշումը (h, մթն), մակարդակը, (S,մ) ջերմաստիճան (T, 0C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր |
| Աղբյուրների խումբ 31 | Գեղարքունիքի մարզ գ.Ակունք | Q | 521,0 | 545,3 | 530,0 | 567,7 | 631,3 | 566,3 | 537,0 | 469,7 | 467,7 | 543,3 | 461,7 |
|  |  | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,5 |
| Շատրվանող հորատանցք 38 | Գեղարքունիքի մարզ ք.Մարտունի | Q | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,31 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,29 | 0,39 | 0,46 | 0,36 |
|  |  | H | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,56 | 0,29 | 0,31 | 0,38 | 0,52 | 0,69 | 0,82 | 0,66 |
|  |  | T | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,3 |
| Աղբյուր 493 | Գեղարքունիքի մարզ գ.Լճավան | Q | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 22,2 | 25,7 | 28,9 | 31,0 | 30,1 | 31,8 | 31,8 | 31,6 |
|  |  | T | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Աղբյուրների խումբ 762 | Գեղարքունիքի մարզ գ.Լճավան | Q | 597,0 | 596,7 | 615,3 | 642,0 | 688,3 | 636,7 | 611,7 | 594,7 | 668,7 | 638,0 | 668,7 |
|  |  | T | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
| Աղբյուրների խումբ 902 (902-31) | Գեղարքունիքի մարզ գ.Ակունք | Q | 59,0 | 75,3 | 69,0 | 66,7 | 52,7 | 59,7 | 49,7 | 61,0 | 104,7 | 127,3 | 137,0 |
|  |  | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,5 |
| Աղբյուր 1053 | Գեղարքունիքի մարզ գ.Ակունք | Q | 0,76 | 0,66 | 0,68 | 0,74 | 0,78 | 0,85 | 1,0 | 0,95 | 0,94 | 0,9 | 0,8 |
|  |  | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,4 |
| Աղբյուր 1299 | Գեղարքունիքի մարզ գ.Ակունք | Q | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | T | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,5 |
| Շատրվանող հորատանցք 1809 | Գեղարքունիքի մարզ ք.Վարդենիս | Q | 17,8 | 19,4 | 20,4 | 21,3 | 23,5 | 25,0 | 23,1 | 20,4 | 21,5 | 21,7 | 21,5 |
|  |  | H | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |
|  |  | T | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,5 |
| Շատրվանող հորատանցք 1810 | Գեղարքունիքի մարզ ք.Վարդենիս | Q | 9,6 | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 9,2 | 9,5 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,0 |
|  |  | H | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 3,5 |
|  |  | T | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,0 | 8,0 |
| Շատրվանող հորատանցք 1811 | Գեղարքունիքի մարզ ք.Վարդենիս | Q | 0,41 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
|  |  | H | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,8 |
|  |  | T | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,7 |
| Շատրվանող հորատանցք 1812 | Գեղարքունիքի մարզ ք.Վարդենիս | Q | 3,07 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,0 | 6,25 | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 6,37 |
|  |  | H | 1,5 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 2,9 |
|  |  | T | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 7,7 |
| Շատրվանող հորատանցք 2013 | Գեղարքունիքի մարզ գ. Գանձակ | Q | 4,6 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,1 |
|  |  | H | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,6 |
|  |  | T | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Աղբյուր (Ֆադեյի) 2014 | Գեղարքունիքի մարզ ք.Գավառ | Q | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,74 |
|  |  | T | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Աղբյուր (խողովակ) 2015 | Գեղարքունիքի մարզ գ.Շորժա | Q | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,09 |
|  |  | T | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 8,1 | 8,8 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | 9,8 | 10,0 | 7,5 |
| Աղբյուր- ձորակ 2016 | Գեղարքունիքի մարզ գ.Շորժա | Q | 63,6 | 63,8 | 127,2 | 191,7 | 265,7 | 136,7 | 87,5 | 105,0 | 60,3 | 22,1 | 28,6 |
|  |  | T | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 7,2 | 13,7 | 18,5 | 19,4 | 18,7 | 14,8 | 7,0 | 1,2 |
| Աղբյուր- ձորակ 2017 | Գեղարքունիքի մարզ գ.Արտանիշ | Q | 43,0 | 43,8 | 84,6 | 303,0 | 95,7 | 72,8 | 69,5 | 69,5 | 56,6 | 31,2 | 32,6 |
|  |  | T | 3,2 | 4,3 | 5,6 | 7,2 | 11,2 | 16,5 | 19,2 | 19,2 | 18,3 | 6,3 | 1,8 |

Աղյուսակ 2

«25» հունվարի 2016թ.կնքված NՀՀ- ԲՆ- ԴՇ-16/03 պայմանագրի

«Սևան» ազգային պարկ»ՊՈԱԿ-ի «Պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումների մասին

Իրականացված միջոցառումներ

| N | Անվանումը | Համառոտ բովանդակություն | Կատարված գործառույթների նկարագիրը | Ակնկալվող Արդյունքները և Դրանց գնահատման չափանիշները | Վերջնաժամկետ | Պահանջվող Գումարը (դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանականբազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության, պահպանության /պաշտպանության ազգային պարկի ամբողջ տարածքում | Ազգային պարկի տարածքում և պահպանման գոտում ա) պահպանության ընդհանուր միջոցառումների իրականացում, բ)հարող բնակավայրերի բնակչության շրջաններում էկոլոգիական իրազեկության էկոդաստիրակություն, գ)պահաբաժիններում գարնանային և աշնանային հերթական և վերստուգիչ ստուգումներ(147343 հա): | Պահպանության ծառայություններ աշխատակիցների կողմից պետական արգելոցի և արգելավայրերի տարածքներում ստուգումների և շուրջօրյա հերթապահությունների միջոցով բացատրական և քարոզչական միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում, արդյունքների ամփոփում ու վերլուծություն: | Պատշաճ պահպանություն, հանրության իրազեկության պատշաճ մակարդակի ապահովում | 31.12.2016թ | 235.445.900 |
| 2 | Հակահրդեհայինմիջոցառումներ | Համագործակցություն տեղական և ինքնաակառավարման մարմինների հետ, ներգրավելով նրանց պարկի պահպանության և հակահրդեհային միջոցառումների իրականացման միջոցառումներին: Հակահրդեհային նշանակության ճանապարհների նորոգում և խնամք (14 կմ) և հայնքայնացված շերտերի նորոգում և խնամք (140 կմ) | Հրդեհների կանխում | Համագործակցված պահպանության ապահովում և բարեկարգ ճանապարհներ | 15.09.2016թ | 900.000 |
| 3 | Գիտական ուսումնասիրություններ | ա. Անտառային արժեքավոր ծառատեսակների՝ սոճենի, թխկի, հացենի, բարդի և այլնի գիտափորձարարական տնկարանի հինում և դրանց վեգետացիայի պոտենցիալի ուսումնասիրություններ բ.Սևանի սիգ, կողակ, բեղլու ձկնատեսակների արհեստական վերարտադրության հնարավորությունների ուսումնասիրություններ | Ուսումնսիրությունների իրականացում | Արժեքավոր անտառային տեսակների աճեցման նոր մեթոդների հայտնաբերում և Սևանա լճի արժեքավոր ձկնատեսակների արհեստական վերարտադրության նախադրյալների ստեղծում | 31.12.2016թ | 15.700.000 |
| 4 | Անտառ տնտեսական միջոցառումներ | Անտառտնկման միջոցառումներ՝ <<Սևան>> ազգային պարկի տարածքում 7.0 հա տարածքի վրա | Անտառվերականգնում | Նոր անտառաշերտ | 30.06.2016թ. | 9.000.000 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  |  | 261.045.900 |

Աղյուսակ 3

ՑՈՒՑԱԿ

ՄԻՆՉԵՎ 2016 ՀՈՒՆԻՍԻ 24-Ը ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

Սևանա լճի ափամերձ՝ մինչև 1901.0 բացարձակ նիշը ջրածածկ տարածքներում առկա և ապամոնտաժված անշարժ գույքի

/համաձայն 1:1000 մասշտաբի տեղագրական հատակագծերի/

| հ/հ | Տարածաշրջանի անվանումը | Անշարժ գույքի միավորների քանակը | Որից |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ապամոնտաժված և տեղափոխված |  |  | Չքանդված |  |  |
|  |  |  | Ընդամենը | Մինչև 2015թ. | 2016թ-ին | Ընդամենը | Մինչև 2015թ. | 2016թ-ին |
| 1 | Սևանի | 1084 | 572 | 352 | 220 | 512 | 321 | 191 |
| 2 | Ճամբարակի | 162 | 96 | 54 | 42 | 66 | 28 | 38 |
| 3 | Մարտունու | 39 | 11 | 9 | 2 | 28 | 22 | 6 |
| 4 | Գավառի | 63 | 56 | 36 | 20 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Վարդենիսի | 32 | 13 | 12 | 1 | 19 | 19 | 0 |
| Հենապատեր, պարիսպներ և հարթակներ |  | 60 | 2 | 2 | 0 | 58 | 60 | 0 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  | 1440 | 750 | 465 | 285 | 690 | 453 | 239 |

Աղյուսակ 4

Տեղեկատվություն Լավանդա Սիթիի տարածքի շենք-շինությունների վերաբերյալ

/մինչև 1901.0 բացարձակ նիշը /

| հ/հ | Տարածաշրջանի անվանումը | Անշարժ գույքի միավորների քանակը | Որից |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ապամոնտաժված և տեղափոխված |  |  | Չքանդված |  |  |
|  |  |  | Ընդամենը | Մինչև 2015թ. | 2016թ-ին | Ընդամենը | Մինչև 2015թ. | 2016թ-ին |
| 1 | Սևան /Լավանդա սիթի/ | 315 | 105 | 105 | 0 | 210 | 60 | 150 |