Հավելված

ՀՀ  կառավարության  2017 թ.

հունիսի 29-ի նիստի N 28

արձանագրային  որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ԴԻԼԻՋԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ, ՆՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| N | Միջոցառման անվանումը | Նպատակը, խնդիրը | Կատարողը (համակատա-րողը(ները) | Ժամկետը | Ֆինանսա-վորման աղբյուրը | Միջոցառումների կատարման վերստուգելի չափանիշը | Ակնկալվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Դիլիջան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների (այսուհետ՝ հուշարձաններ) պահպանվածության վիճակի, օգտագործման բնույթի մոնիթորինգի իրականացում | 1) հուշարձանների հաշվառում, դրանց հետագա պահպանությանն ուղղված միջոցառումների հստակեցում 2) Դիլիջան քաղաքի զարգացման ընթացքում հուշարձանները և դրանց պատմական միջավայրը վերջին հարյուրամյակի ընթացքում զգալիորեն փոփոխվել և աղճատվել են, պատմաճարտարա-պետական հուշարձան-ների կառուցողական առանձնահատկություն-ները վերակառուցումների և նորոգումների պատճառով մատնվել են կորստյան կամ խիստ վնասվել, վերափոխվել են և կորցրել պատմամշա-կութային արժեքավոր տարրերը | Դիլիջանի համայնքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | հուշարձանների հաշվառման փաստաթղթերում՝ վկայագրերում առկա տվյալների ճշտում, ներդիր-ների և վավերա-գրական նյութերի (լուսանկար, հատակագծեր, գծագրական նյութեր և այլն) պատրաստում և լրացում | հուշարձանների առկայության, դրանց փոփոխությունների, և պատմամշակու-թային տարրերի վերաբերյալ տվյալների փաստագրում |
| 2. | Հուշարձանների տարածքների կադաստրային տվյալների համապատասխանեցում դրանց ճշգրտված տվյալների հիման վրա, գույքային իրավունքների գրանցման հնարավորության ստեղծում | 1) հուշարձանների տարածքների գույքային պատկանելության հստակեցում, վկայականների ձեռք- բերում, պահպանության սուբյեկտների և օգտագործվող հուշարձանների պահպանության գործընթացների ապահովում 2) քաղաքի վարչական տարածքում գտնվող հուշարձանների նկատմամբ գույքային իրավունքների գրանցում հիմնականում չի կատարվել, իսկ զգալի թվով լքված կառույցների պատկանելությունը, պահպանությունը և օգտագործման բնույթը ճշգրտման կարիք ունեն | Դիլիջանի համայնքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2017 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականներ չունեցող հուշարձանների վկայականների ձեռքբերում | հուշարձանների նկատմամբ գույքային պատկանելության հստակեցում, պահպանության գործընթացների կազմակերպում |
| 3. | Հուշարձանների տարածքների ճշտում, պահպանական գոտիների նախագծերի կազմում (լրամշակում) և դրանց օգտագործման պայմանակարգերի (ռեժիմ) սահմանում | 1) հուշարձանների տարածքների և պահպանական գոտիների սահմանների ճշտում, գոտիների օգտագործման պայմանակարգերի սահմանում 2) մշակվել են 32 հուշարձանի պահպանական գոտիների նախագծեր, որոնցից հաստատվել է 10-ը, ինչը հնարա-վորություն չի տվել հստակ առանձնացնել պահպանական գոտիների սահման-ները և կանոնակարգել դրանց օգտագործման պայմանակարգերը: Այն անհրաժեշտ է հուշար-ձանների պատմական միջավայրի պահպա-նությունն ապահովելու համար | Դիլիջանի համայնքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2018 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | 146 միավոր հուշարձանների պահպանական գոտիների նախագծերի կազմում, թվայնացում WGS84 համակարգով, թղթային օրինակների թողարկում | քաղաքի պատմամշակութա-յին հիմնավորման նախագծում պահպանական գոտիների ներառում, պատմական միջավայրի պահպանական միջոցառումների սահմանում, հուշարձաններ ներառող հատվածների կառուցապատման աշխատանքների համակարգում |
| 4. | Հուշարձաններ ներառող հատվածների գնահատում, դրանցում հուշարձանների պատմական կերպարի վերականգնման և օգտագործման հնարավորությունների հստակեցում, դրանց համապատասխան նախագծային առաջարկների կազմում, վերականգնման աշխատանքների նախատեսում | 1) քաղաքի պատմական կերպարի, պատմական միջավայրի և պատմա-մշակութային հուշարձանների վերականգնման և օգտագործման աշխատանքների ծրագրավորում, պատմամշակութային հիմնավորման նախագծում, վերականգնման ժամանակացույցի սահմանում 2) զգալի թվով հուշար-ձաններ գտնվում են վթարային և անխնամ վիճակում, դրանց արտաքին տեսքը կրել է փոփոխություններ, շրջակայքը ոչ բարեկարգ վիճակում է | Դիլիջանի համայնքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 2018 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | հուշարձանների վերականգնման և տարածքների բարեկարգման նախագծանա-խահաշվային փաստաթղթերի կազմում, ժամկետների (փուլային) սահմանում | հուշարձանների և պատմական միջավայրի վերականգնում, տարածքների բարեկարգում |
| 5. | Զբոսաշրջային երթուղիների մշակում, ենթակառուցվածքների ստեղծման ծրագրավորում | 1) հուշարձանների ներառում զբոսաշրջային երթուղիներում, ենթակառուցվածքների անհրաժեշտության հիմնավորում, ըստ բնույթի տեղավայրերի հստակեցում 2) զբոսաշրջային երթուղիների արդյունա-վետ օգտագործում, սպասարկման լիարժեք համակարգի ձևավորում | Դիլիջանի համայնքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտե ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թվականի ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | զբոսաշրջության նպատակով ենթակառուց-վածքների և սպասարկման օբյեկտների ստեղծում, ինչպես նաև սպասարկող անձնակազմի պատրաստում | զբոսաշրջության զարգացում, քաղաքի բնակչության զբաղվածության ապահովում |
| 6. | Գնահատված և հստակեցված ծրագրային տվյալների հիման վրա պատմամշակութային հիմնավորման նախագծային փաթեթի մշակում և ներառում քաղաքի գլխավոր հատակագծում | 1) քաղաքի զարգացմանն ուղղված կառուցապատման ծրագրերում հուշարձանների և դրանց պատմական միջավայրի պահպանության ապահովում 2) քաղաքի պատմական կերպարի վերականգնման ապահովման նպատակով կառուցապատման հեռանկարային պլանների հստակեցում | Դիլիջանի համայնքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ Տավուշի մարզպետարան | 2018 -2020 թվականներ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ | Հայաստանի Հանրապետու-թյան կառավարության կողմից գլխավոր հատակագծի լրամշակված նախագծի հաստատում | քաղաքի պատմական կերպարի վերականգնում, հուշարձանների և պատմական միջավայրի պահպանության ապահովում, զբոսաշրջության զարգացում |