«Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

նոյեմբերի 23-ի  նիստի N 49

արձանագրային որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՈՑԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառումը | Կատարման ժամկետը | Կատարման պատասխանատուն (պատասխանատուները) | Հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրը և անհրաժեշտ միջոցները | Ակնկալվող արդյունքները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Կենտրոնի հզորությունների և անվտանգության չափանիշների սահմանում | 2018 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն | Ֆինանսվորում չի պահանջվում։ | Քննարկման արդյունքում կձևավորվի Կենտրոնի ստեղծման վերաբերյալ միասնական տեսակետ՝ նշելով պահանջները, զարգացման հեռանկարները, ծավալը և այլ հարցեր |  |
| 2. | Ներդրողների ներգրավման նպատակով քննարկումների իրականացում | 2018 թ. հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն | Ֆինանսվորում չի պահանջվում։ | Ձևավորված միասնական տեսակետի հիման վրա քննարկումներ իրականացնել ոլորտի առաջատար անդրազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ և ձևավորել վերջիներիս կողմից ներկայացված տեսլականը, որի հիման վրա մշակել ծրագրի իրականացման մրցութային փաթեթ, հայտարարել երկու փուլով մրցույթ։ |  |
| 3. | Երկու փուլով մրցույթի արդյունքների ամփոփում, հաղթող կազմակերպության ընտրություն և պայմանագրի կնքում | 2018 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն | Ֆինանսվորում չի պահանջվում։ | Մրցույթի արդյունքում հաղթողի հետ պայմանագրի կնքում՝ սահմանելով երկու կողմերի իրավունքները և պարտականությունները | »։ |