Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2018 թ.

մարտի  1-ի նիստի  N 8

արձանագրային  որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

«ԽԵԼԱՑԻ ՔԱՂԱՔ»-Ի ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  | Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք | Կատարման ժամկետ | Կատարող | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ըստ խելացի լուծումների պահանջարկի՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության առումով համայնքներում առկա իրավիճակի վերլուծություն | ՀՀ համայնքներում ՏՏ կիրառության առումով առկա իրավիճակի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվության հիման վրա վեր հանել խելացի լուծումների պահանջարկի առկա խնդիրները, ըստ առաջնահերթության՝ հաշվի առնելով սոցյալ-տնտեսական զարգացման մակարդակը, անվտանգության, քաղաքաշինական, բնապահպանական, կոմունալ կենցաղային և այլ առանձնահատկությունները | 2018 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2. | ՀՀ համայնքներում ՏՏ կիրառության առումով ըստ խելացի լուծումների պահանջարկի արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն | Առկա լուծումների տեսակների բացահատում և ըստ գործոների՝ քաղաքային համայնքների դասակարգում | 2019 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. | Միջազգային փորձի հիման վրա մշակել անհրաժեշտ խելացի լուծումների ձևաչափերի և չափանիշների մեթոդական ցուցումներ | Մշակել խելացի լուծումների ներդրման փաթեթներ | 2019 թվականի ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4. | «Խելացի քաղաք»-ների ստեղծման նպատակով օրենսդրական բարեփոխումների իրականացում | - Օրենսդրական դաշտի վերլուծություն և խոչնդոտների բացահայտում - Օրենսդրական ակտերի մշակում | 2019 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 5. | Ըստ անհրաժեշտության խելացի լուծումների փաթեթներին համապատասխան «Խելացի քաղաք»-ների ծրագիր մշակման աշխատանքների համակարգում | Ըստ առանձնահատկությունների մշակել «Խելացի քաղաք»-ի ծրագիր՝ հավանական գործընկեր գտնելու նպատակով | 2020 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | ֆինանսավորում չի պահանջվում |