Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2018 թ.

մարտի 1-ի նիստի N 8

արձանագրային որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

«ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔ»-Ի ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու մարմինը | Ժամկետը | Ֆինասավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում ամբողջական առաջարկի հաստատում | Համաշխարհային բանկի ընթացակարգերին համապատասխան ընտրված ամբողջական առաջարկի առկայություն | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2018 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 2. | Հավաստագրման հանձնաժողովի ստեղծում | Ինժեներական քաղաքում ռեզիդենտի կարգավիճակ ստանալու համար ներկայացված հայտերի քննարկման և որոշումների կայացման լիազորություններ ունեցող հավաստագրման հանձնաժողովի առկայություն | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն «Ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ (համաձայնությամբ) «Նեյշնլ Ինսթրումենթս» ընկերություն (համաձայնությամբ) | 2018 թ. ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 3. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի իրականացման համար հողի սեփականության իրավունքի փոխանցում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ հողի սեփականության իրավունքի առկայություն | ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018 թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
| 4. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ եռակողմ պայմանագրի բանակցում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ եռակողմ պայմանագրի կնքում | ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկ (համաձայնությամբ) Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ (համաձայնությամբ) «Նեյշնլ Ինսթրումենթս» ընկերություն (համաձայնությամբ) | 2018 թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների ճարտարապետական նախագծում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների ճարտարապետական նախագծի առկայության ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2018 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 6. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի ճարտարապետական նախագծում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի ճարտարապետական նախագծի առկայության ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2018 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրություն և աշխատանքների մեկնարկ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2019 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 8․ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում հողի բարեկարգման աշխատանքների իրականացման ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն | 2019 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 9. | «Ինժեներական քաղաք» հիմնադրամի ստեղծում | «Ինժեներական քաղաք» հիմնադրամի ստեղծման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերի առկայության ապահովում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն «Ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոն» հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ (համաձայնությամբ) «Նեյշնլ Ինսթրումենթս» ընկերություն (համաձայնությամբ) | 2019 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 10. | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության ընտրություն և աշխատանքների մեկնարկ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացման համար շինարարական կազմակերպության առկայություն և աշխատանքների մեկնարկի ապահովում | Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագրի իրականացման ղեկավար հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2019 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 11․ | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարության իրականացում | «Ինժեներական քաղաք»-ի ստեղծման ծրագրի շրջանակում Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարական աշխատանքների իրականացման ապահովում | Մրցութային կարգով ընտրված կազմակերպություն | 2020 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Համաշխարհային բանկի «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի ծրագիր» վարկային համաձայնագիր ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |