Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2018 թ.

մարտի 6-ի նիստի N 9

արձանագրային որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ԿԻՍԱԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ                                     ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԵՎ  ՀԵՏԱԳԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

Ծ Ր Ա Գ Ր Ի     Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

II  ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

III  ԾՐԱԳՐԻ  ՆՊԱՏԱԿԸ

IV  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

V  ԾՐԱԳՐԻ  ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ

VI . ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

VII  ԾՐԱԳՐԻ   ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

I  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ծրագիրը նպատակաուղղված է նպաստելու  ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված  բնակարանային շինարարության խթանմանն ուղղությամբ  ՀՀ կառավարության պետական քաղաքականության իրականացմանը:

2. Ծրագրի մշակման համար հիմք են հանդիսացել ՀՀ մարզերում առկա  պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող`  բնակելի և հասարակական նշանակության կիսակառույցների վերաբերյալ ՀՀ մարզպետարանների, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության ներկայացրած հայտերը և  «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացրած կիսակառույցների տեխնիկական վիճակի հետազննության    եզրակացությունները:

3. Ելնելով տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացություններից  Ծրագրով տրվել են առաջարկություններ  կիսակառույցների շինարարության ավարտման, հետագա օգտագործման կամ  քանդման աշխատանքների վերաբերյալ, որոնք միտված են,  նպաստելու համայնքներում   ավարտուն, բարեկարգված   բնակելի թաղամասերի կայացմանը:

II. ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

4. Հայաստանի  Հանրապետության մարզերում   առկա  կիսակառույց   օբյեկտների    շինարարական աշխատանքներն սկսվել  և  դադարեցվել  են 1988-1993 թվականներին:

5. Շինարարական աշխատանքների դադարեցումից հետո 1990-ական թվականներին  կիսակառույց  օբյեկտները սահմանված կարգով չեն ենթարկվել կոնսերվացման և արտաքին միջավայրի, մթնոլորտային տեղումների երկարատև  ազդեցության հետևանքով ենթարկվել են քայքայման, իսկ մի շարք օբյեկտների կոնստրուկտիվ տարրերը կորցրել են նաև  նախագծային ամրությունն ու հուսալիությունը:

6. Ուսումնասիրելով կիսակառույցների տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացություններն արձանագրվել է, որ տարիների ընթացքում արտաքին պատերում, կոնստրուկտիվ տարրերում  առաջացել են անթույլատրելի ճաքեր,  հողմահարված և քայքայված  տեղամասեր,  մերկացած ամրաններում առաջ են եկել  կոռոզիայի երևույթներ, ծածկասալերը կիսաքանդվել են և դարձել  վթարավտանգ:

7. Տեխնիկական անբավարար  վիճակում  գտնվող  վնասվածության  3-րդ և 4-րդ աստիճան ունեցող վթարավտանգ, քանդման ենթակա կիսակառույցների առկայությունը համայնքներում առաջացնում են  բնապահպանական և հակասանիտարական  խնդիրներ: Կիսակառույցների հարակից տարածքներում երկար տարիներ  բարեկարգման  և կանաչապատման աշխատանքներ չիրականացնելու արդյունքում ստեղծվում է   անբարենպաստ  միջավայր համայնքի   բնակիչների   համար:

8. Քաղաքաշինական  տեսակետից  կիսակառույցները  զբաղեցնելով զգալի տարածքներ նպատակային օգտագործման որևէ արդյունավետություն չեն ապահովում, միաժամանակ համայնքների ընդհանուր համայնապատկերը դարձնում են   ոչ դիտարժան:

9. Նշված հիմնախնդիրների առկայությամբ կիսակառույց օբյեկտների շինարարությունն ավարտին հասցնելու կամ քանդման աշխատանքների իրականացման հարցերի  կարգավորումը  պահանջում է առաջնահերթ և առանձնակի ուշադրություն:

III  ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

10. Ծրագրի նպատակը  հանրապետության մարզերում  առկա խորհրդային ժամանակաշրջանում սկսված և մինչ օրս չավարտված  բնակելի և հասարակական նշանակության կիսակառույցների շինարարության ավարտման, հետագա օգտագործման, ինչպես նաև վթարավտանգ կիսակառույցների քանդման արդյունքում կառուցապատման նոր  տարածքների  ուղղությամբ պետական քաղաքականության մշակումն է:

IV  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

11. Հիմք ընդունելով կիսակառույցների տեխնիկական վիճակի հետազննության եզրակացությունները` Ծրագրով տարանջատվել են ավարտման և քանդման ենթակա կիսակառույցները:

12. Ըստ գործող շինարարական նորմերի և հետազննության մեթոդական ցուցումների չափորոշիչների վթարավտանգ, կիսաքանդ վիճակում գտնվող  կիսակառույցների վնասվածության մակարդակը դասվել է  4-րդ աստիճանի` տեխնիկական վիճակը գնահատվել է խիստ անբավարար: Նմանատիպ  վնասվածության բնութագիր ունեցող կիսակառույցները ենթակա են կազմաքանդման, ապամոնտաժման:

13. Քանդման, ապամոնտաժման կամ օտարման են ենթակա նաև այն  կիսակառույցները` որոնք  ներկա վիճակում կառուցված են հիմքերի և մասնակի  նկուղային հարկի մակարդակով, ունեն մինչև  10% պատրաստվածություն:

14. Մինչև 10% պատրաստվածություն ունեցող կիսակառույցների շինարարական աշխատանքներն  ավարտին հասցնելու  արժեքը համեմատելով  նույն  մակերեսով նոր կառուցվող օբյեկտի շինարարության արժեքին,   տնտեսման արդյունավետության առումով   գնահատվում է գրեթե համարժեք: Հետևաբար նպատակահարմար է  այդ տարածքներն օտարման եղանակով ներդրումային ծրագրերի մշակմամբ կառուցապատել արդի պահանջներին համապատասխան  կառույցներով`  հաշվի առնելով տվյալ համայնքում բնակելի  կամ հասարակական նշանակության օբյեկտների պահանջարկը:

15. Ծրագրում ընդգրկված 10%-ից բարձր  պատրաստվածություն ունեցող  և բավարար   տեխնիկական  վիճակում  գտնվող  կիսակառույցների շինարարական աշխատանքներն առաջարկվում է ավարտին հասցնել, շահագործման հանձնելով որպես բնակելի շենքեր և հասարակական օբյեկտներ:

16. Աղյուսակ 1-ում, 2-ում և 3-ում ամփոփված են  ավարտման և քանդման ենթակա կիսակառույցների քանակական ամփոփ տվյալները:

V . ԾՐԱԳՐԻ  ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ

17. Ծրագրի շահառուներն են Հայաստանի Հանրապետության թվով 9 մարզերի  բնակչությունը` մասնավորապես բնակելի շենքերի բնակարանների  շահառուներ են  ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշմամբ սահմանված բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերին դասված անձինք, բազմազավակ ընտանիքները, IV-կարգի վթարային քանդման ենթակա շենքերի բնակիչները: Ծրագրի հավելված 3-ում ներկայացված 4-սենյականոց բնակարանների շահառուներ են ՀՀ մարզերի շուրջ 287  բազմազավակ ընտանիքները, 1, 2, 3- սենյականոց բնակարանների  շահառուներ են սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում հաշվառված  բնակելի տարածություն ստանալու իրավունք ունեցող շուրջ 646  ընտանիքները: Հասարակական շենքերի (դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մշակույթի տներ, սպասարկման օբյեկտներ) շահառուներն են մարզի և համայնքի բնակիչները:

VI . ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

18. Ծրագրի կատարողականի ցուցանշիշներն են`

1) Կիսակառույց  օբյեկտների շինարարության ավարտման արդյունքում կբարելավվի համայնքների քաղաքաշինական, բնապահպանական  միջավայրը, կկառուցվեն և շահագործման կհանձնվեն թվով 119  բնակելի և  թվով 28 հասարակական շենքեր:

2) Թվով 119 կիսակառույցի շինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնելով հնարավոր է  շահագործման  հանձնել,   շուրջ 140088 մ2   բնակելի մակերես:   Խոշորացված   ցուցանիշներով հաշվարկված շինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար կպահանջվի   շուրջ 29.2 միլիարդ դրամ: Կառուցված բնակելի շենքերը կհամալրեն հանրապետության սոցիալական բնակարանային ֆոնդը` հնարավորություն ստեղծելով լուծելու մարզերում առկա  բնակարանային խնդիրները:

3) Թվով 28 հասարակական նշանակության կիսակառույցի շինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնելով հնարավոր է շահագործման  հանձնել, շուրջ 24437 մ2 մակերես: Խոշորացված ցուցանիշներով հաշվարկված շինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար կպահանջվի   շուրջ 5.1 միլիարդ դրամ:

4) Ընդհանուր առմամբ ակնկալվում  է շահագործման  հանձնել  թվով 147 շենք: Խոշորացված ցուցանիշներով հաշվարկված շինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար կպահանջվի  շուրջ 34.31 միլիարդ դրամ:

5)  Բարձրացնել համայնքներում տարածքների օգտագործման արդյունավետությունը:

6) Ներկայումս համայնքներում առկա վթարավտանգ կիսակառույցները զբաղեցնում են  շուրջ 24680 մ2  կառուցապատման տարածք: Ազատելով այդ տարածքները քանդման ենթակա կիսակառույցներից` դրանք կօգտագործվեն բնակավայրերի քաղաքաշինական նոր պահանջներին համապատասխան:

7) Կկառուցվեն արդի պահանջներին համապատասխան`  հաշմանդամություն ունեցող անձանց   համար մատչելի միջավայրի ստեղծման համար նախատեսված շինարարական նորմերով սահմանված շինություններ, կհիմնադրվեն կանաչապատ գոտիներ:

8) Քաղաքաշինության տեսանկյունից կստեղծվեն ավարտուն թաղամասեր, կբարելավվեն  և դիտարժան կդառնան  համայնքների ընդհանուր համայնապատկերները:

9) Թվով 58 կիսակառույցի  քանդման և տարածքի հարթեցման  աշխատանքների համար կպահանջվի 52.1 միլիոն դրամ:

10) Ընդհանուր առմամբ հանրապետության  համայնքներում առկա  թվով  205  կիսակառույցի` այդ թվում թվով  147-ի շինարարական աշխատանքների ավարտման և թվով 58-ի քանդման և տարածքների հարթեցման  աշխատանքների  իրականացման  համար կպահանջվի շուրջ 34,36 միլիարդ դրամ:

11)   Մարզերում շինարարության ոլորտում  կստեղծվեն լրացուցիչ  աշխատատեղեր:

12)	 Պետութուն-մասնավոր հատված փոխշահավետ համագործակցության շրջանակներում կիսակառույցի օտարման հնարավորության արդյունքում կառուցապատման նոր ծրագրերի իրականացում:

13) Աղյուսակ 4-ում  ամփոփված են ավարտման  ենթակա  կիսակառույցների տվյալներն`  ըստ կառույցի  նպատակային նշանակության, շահագործման հանձնվող ընդհանուր մակերեսները, խոշորացված ցուցանիշներով հաշվարկված  կիսակառույցների ավարտման  և համարժեք մակերեսներով նոր կառուցվող օբյեկտների շինարարական աշխատանքների արժեքները, տնտեսական  արդյունավետության չափը:

14) Աղյուսակ 5-ում   ամփոփված են քանդման  ենթակա կիսակառույցների քանակը, դրանց զբաղեցրած կառուցապատման  մակերեսները, քանդման և հարթեցման աշխատանքների համար անհրաժեշտ  ֆինանսական միջոցները:

VII  ԾՐԱԳՐԻ   ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ,    ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ   ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

19. Հանարապետության մարզերում առկա կիսակառույցների շինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնելու  համար պահանջվող ֆինանսական միջոցները կազմում են շուրջ 34.3 միլիարդ դրամ`  արդյունքում շահագործման կհանձնվի   շուրջ 164525 քմ մակերես, համարժեք մակերեսով նոր կառուցվող շենքերի շինարարության  համար կպահանջվի շուրջ 52.8 միլիարդ դրամ: Տնտեսված գումարը  կկազմի շուրջ  18.5 միլիարդ դրամ կամ կիսակառույցների ավարտման աշխատանքների արժեքի  տնտեսական արդյունավետությունը համարժեք մակերեսվ նոր կառուցվող շենքերի դեպքում գնահատվում է  35 % :

20.  Հավելված 3-ում ներկայացված է Ծրագրի   իրականացման ժամանակացույցը ըստ  երեք  փուլերի: Առաջին փուլում` 2019-2021 թվականներին, ընդգրկված են  50% -և ավելի պատրաստվածություն ունեցող կիսակառույցները, երկրորդ փուլում` 2020-2022 թվականներին 20 %-ից -մինչև 45% և երրորդ փուլում` 2021-2023 թվականներին մինչև 20 % պատրաստվածության բնակելի կիսակառույցներն ու հասարակական շինությունները: Առավել երկար ժամանակահատվածում աշխատանքներն  իրականացնելու դեպքում` հաշվի առնելով  ներկայումս հետազննված կիսակառույցների տեխնիկական վիճակի,  վնասվածության մակարդակի  հնարավոր փոփոխությունները, զգալիորեն կփոփոխվեն արդեն իսկ հաշվարկված  ֆինանսական ցուցանիշները:

21. Ծրագրի ֆինանսական ապահովումը նախատեսվում է իրականացնել  մարզերի զարգացման ծրագրերում մասնավոր ներդրումային համագործակցության, փոխշահավետ ծրագրերի մշակման    շրջանակներում, համայնքների և ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին:

Աղյուսակ 1

Կիսակառույցների  քանակական տվյալներն ըստ մարզպետարանների և  ՀՀ ԿԱ  պետական գույքի կառավարման վարչության

| ՀՀ | Պետական կառավարման մարմնի անվանումը | Կիսակառույցների ընդհանուր քանակը | Ավարտման ենթակա կիսակառույցների քանակը | Քանդման ենթակա կիսակառույցներ քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Արագածոտնի մարզպետարան | 12 | 10 | 2 |
| 2 | Արարատի մարզպետարան | 21 | 16 | 5 |
| 3 | Արմավիրի մարզպետարան | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Գեղարքունիքի մարզպետարան | 13 | 12 | 1 |
| 5 | Լոռու մարզպետարան | 44 | 42 | 2 |
| 6 | Կոտայքի մարզպետարան | 30 | 7 | 23 |
| 7 | Շիրակի մարզպետարան | 37 | 30 | 7 |
| 8 | Սյունիքի մարզպետարան | 11 | 9 | 2 |
| 9 | Տավուշի մարզպետարան | 4 | 2 | 2 |
| 10 | ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն | 17 | 10 | 7 |
|  | Ընդամենը | 205 | 147 | 58 |

Աղյուսակ 2

Կիսակառույցների  քանակական տվյալներն ըստ մարզերի և  համայնքների

|  | Մարզի անվանումը | Համայնքի անվանումը | Կիսակառույցների ընդհանուր քանակը | Ավարտման ենթակա կիսակառույց ների քանակը | Քանդման ենթակա կիսակառույցների քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Արագածոտն | ք. Աշտարակ | 4 | 2 | 2 |
|  |  | ք. Ապարան | 1 | 1 | 0 |
|  |  | ք. Թալին | 3 | 3 | 0 |
|  |  | գ. Ծաղկահովիտ | 2 | 2 | 0 |
|  |  | գ. Կաքավաձոր | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ. Օհանավան | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 12 | 10 | 2 |
| 2 | Արարատ | ք. Արարատ | 2 | 2 | 0 |
|  |  | ք. Արտաշատ | 6 | 3 | 3 |
|  |  | ք. Մասիս | 1 | 1 | 0 |
|  |  | ք. Վեդի | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ. Ազատավան | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ.Արմաշ | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ. Երասխ | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ.Ոստան | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ.Պարույր Սևակ | 7 | 5 | 2 |
|  |  | Ընդամենը | 21 | 16 | 5 |
| 3 | Արմավիր | ք. Արմավիր | 4 | 3 | 1 |
|  |  | ք. Էջմիածին | 1 | 0 | 1 |
|  |  | գ. Բաղրամյան | 5 | 0 | 5 |
|  |  | գ. Երասխահուն | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ. Հովտամեջ | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ.Մայիսյան | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ.Մյասնիկյան | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ. Նոր Արմավիր | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ.Վանանդ | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Գեղարքունիք | ք.Գավառ | 1 | 1 | 0 |
|  |  | ք. Ճամբարակ | 3 | 2 | 1 |
|  |  | ք. Մարտունի | 3 | 3 | 0 |
|  |  | ք. Սևան | 1 | 1 | 0 |
|  |  | ք. Վարդենիս | 5 | 5 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 13 | 12 | 1 |
| 5 | Լոռի | ք. Ալավերդի | 2 | 1 | 1 |
|  |  | ք. Ստեփանավան | 5 | 4 | 1 |
|  |  | ք. Սպիտակ | 10 | 10 | 0 |
|  |  | ք. Վանաձոր | 24 | 24 | 0 |
|  |  | ք. Տաշիր | 3 | 3 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 44 | 42 | 2 |
| 6 | Կոտայք | ք. Հրազդան | 1 | 0 | 1 |
|  |  | ք. Եղվարդ | 3 | 2 | 1 |
|  |  | ք. Չարենցավան | 6 | 0 | 6 |
|  |  | ք. Բյուրեղավան | 15 | 2 | 13 |
|  |  | գ. Քասախ | 5 | 3 | 2 |
|  |  | Ընդամենը | 30 | 7 | 23 |
| 7 | Շիրակ | ք. Գյումրի | 17 | 11 | 6 |
|  |  | ք. Արթիկ | 2 | 2 | 0 |
|  |  | գ. Հոռոմ | 2 | 2 | 0 |
|  |  | գ. Առափի | 1 | 0 | 1 |
|  |  | գ. Ոսկեհասկ | 2 | 2 | 0 |
|  |  | գ. Քեթի | 2 | 2 | 0 |
|  |  | գ. Ախուրյան | 11 | 11 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 37 | 30 | 7 |
| 8 | Սյունիք | ք. Կապան | 2 | 2 | 0 |
|  |  | ք. Սիսիան | 6 | 4 | 2 |
|  |  | ք. Գորիս | 3 | 3 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 11 | 9 | 2 |
| 9 | Տավուշ | ք. Իջևան | 2 | 0 | 2 |
|  |  | Ք. Այրում | 1 | 1 | 0 |
|  |  | ք. Նոյեմբերյան | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 4 | 2 | 2 |

Աղյուսակ 3

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության

հաշվեկշռում գտնվող կիսակառույցների քանակական տվյալները

ըստ մարզերի և համայնքների

| Հ/Հ | Մարզի անվանումը | Համայնքի անվանումը | Կիսակառույցների ընդհանուր քանակը | Ավարտման ենթակա կիսակառույց ների քանակը | Քանդման ենթակա կիսակառույցների քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Արագածոտն | ք. Ապարան | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ. Շենավան | 1 | 0 | 1 |
|  |  | Ընդամենը | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Արարատ | գ.Պարույր Սևակ | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ.Քաղցրաշեն | 1 | 0 | 1 |
|  |  | Ընդամենը | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Արմավիր | գ. Ոսկեհատ | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Գեղարքունիք | ք. Ճամբարակ | 1 | 0 | 1 |
|  |  | գ. Լուսակունք | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ Աղբերք | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Լոռի | ք. Վանաձոր | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ Արջուտ | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Կոտայք | գ Բալահովիտ | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ Նոր Գեղի | 1 | 0 | 1 |
|  |  | գ Պռոշյան | 1 | 0 | 1 |
|  |  | Ընդամենը | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Շիրակ | ք. Գյումրի | 1 | 1 | 0 |
|  |  | գ. Մուսաելյան | 1 | 0 | 1 |
|  |  | գ. Գետափ | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Սյունիք | գ. Դիցամայր | 1 | 0 | 1 |
|  |  | Ընդամենը | 1 | 0 | 1 |
|  | Ընդհանուրը |  | 17 | 10 | 7 |

Աղյուսակ 4

Ավարտման  ենթակա կիսակառույցներ

| N | Պետական կառավարման մարմնի անվանումը | Ավարտման ենթակա կիսակառույցներ |  | Շահագործման հանձնվող ընդհանուր մակերես (մ 2) | Խոշորացված ցուցանիշներով հաշվարկված ընդհանուր գումարի չափը (ՀՀ դրամ) |  | Տնտեսվող գումարի չափը (ՀՀ դրամ) (սյ 7-սյ 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | կիսակառույցի ավարտման շինարարական աշխատանքների | նոր կառուցվող համարժեք մակերեսով օբյեկտի շինարարական աշխատանքների |  |
|  |  | Կառույցի նպատակային նշանակությունը | Քա-նակը |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Արագածոտնի մարզպետարան | Բնակելի | 8 | 14019 | 2,820,670,000 | 4,458,022,000 | 1,637,352,000 |
|  |  | Սպասարկման օբյեկտ | 1 | 124 | 18,624,000 | 43,456,000 | 24,832,000 |
|  |  | Դպրոց | 1 | 2200 | 330,000,000 | 770,000,000 | 440,000,000 |
|  |  | Ընդամենը | 10 | 16343 | 3,169,294,000 | 5,271,478,000 | 2,102,184,000 |
| 2 | Արարատի մարզպետարան | Բնակելի | 12 | 17848 | 3,522,797,000 | 5,253,608,000 | 1,730,811,000 |
|  |  | Վարչական | 1 | 432 | 86,360,000 | 151,130,000 | 64,770,000 |
|  |  | Մանկապարտեզ | 1 | 1320 | 264,000,000 | 462,000,000 | 198,000,000 |
|  |  | Մշակութային կենտրոն | 2 | 4452 | 974,400,000 | 1,222,200,000 | 247.800.000 |
|  |  | Ընդամենը | 16 | 24050 | 4,847,557,000 | 7,088,938,000 | 2,241,381,000 |
| 3 | Արմավիրի մարզպետարան | Բնակելի | 4 | 7170 | 1,325,700,000 | 2,292,900,000 | 967,200,000 |
|  |  | Մշակույթի տուն | 1 | 2593 | 518,500,000 | 907,375,000 | 388,875,000 |
|  |  | Դպրոց | 1 | 925 | 184,968,000 | 323,694,000 | 138,726,000 |
|  |  | Վարչական | 1 | 156 | 23,437,500 | 70,312,500 | 46,875,000 |
|  |  | Սպասարկման օբյեկտ | 2 | 955 | 179,280,000 | 429,840,000 | 250,560,000 |
|  |  | Ընդամենը | 9 | 11799 | 2,231,885,500 | 4,024,121,500 | 1,792,236,000 |
| 4 | Գեղարքունիքի մարզպետարան | Բնակելի | 11 | 17988 | 3,574,492,000 | 5,669,972,000 | 2,095,480,000 |
|  |  | Դպրոց | 1 | 2200 | 440,000,000 | 770,000,000 | 330,000,000 |
|  |  | Ընդամենը | 12 | 20188 | 4,014,492,000 | 6,439,972,000 | 2,425,480,000 |
| 5 | Լոռու մարզպետարան | Բնակելի | 42 | 32868 | 7,545,486,250 | 10,520,265,750 | 2,974,779,500 |
|  |  | Հասարակական | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 42 | 32868 | 7,545,486,250 | 10,520,265,750 | 2,974,779,500 |
| 6 | Կոտայքի մարզպետարան | Բնակելի | 4 | 2570 | 575,856,000 | 813,600,000 | 237,744,000 |
|  |  | Մշակութային կենտրոն | 1 | 810 | 121,500,000 | 324,000,000 | 202,500,000 |
|  |  | Արվեստի դպրոց | 1 | 400 | 80,000,000 | 140,000,000 | 60,000,000 |
|  |  | Սպասարկման օբյեկտ | 1 | 278 | 41,664,000 | 124,992,000 | 83,328,000 |
|  |  | Ընդամենը | 7 | 4058 | 819,020,000 | 1,402,592,000 | 583,572,000 |
| 7 | Շիրակի մարզպետարան | Բնակելի | 27 | 27062 | 5,744,225,000 | 8,629,475,000 | 3,039,800,000 |
|  |  | Մշակութային կենտրոն | 1 | 370 | 92,500,000 | 129,500,000 | 37,000,000 |
|  |  | Սպասարկման օբյեկտ | 1 | 176 | 43,875,000 | 61,425,000 | 17,550,000 |
|  |  | Մանկապարտեզ | 1 | 500 | 125,000,000 | 225,000,000 | 100,000,000 |
|  |  | Ընդամենը | 30 | 28107 | 6,005,600,000 | 9,045,400,000 | 3,039,800,000 |
| 8 | Սյունիքի մարզպետարան | Բնակելի | 9 | 15272 | 2,979,000,000 | 4,805,600,000 | 1,826,600,000 |
|  |  | Հասարակական | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 9 | 15272 | 2,979,000,000 | 4,805,600,000 | 1,826,600,000 |
| 9 | Տավուշի մարզպետարան | Բնակելի | 2 | 5294 | 1,126,300,000 | 1,610,700,000 | 484,400,000 |
|  |  | Հասարակական | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 2 | 5294 | 1,126,300,000 | 1,610,700,000 | 484,400,000 |
| 10 | ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն | Հասարակական | 10 | 6547 | 1,571,738,000 | 2,640,122,000 | 1,068,384,000 |
|  |  | Բնակելի | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ընդամենը | 10 | 6547 | 1,571,738,000 | 2,640,122,000 | 1,068,384,000 |
|  | Ընդհանուրը | Բնակելի | 119 | 140088 | 29,214,526,250 | 44,054,142,750 | 14,839,616,500 |
|  |  | Հասարակական | 28 | 24437 | 5,095,846,500 | 8,795,046,500 | 3,699,200,000 |
|  |  | Ընդամենը | 147 | 164525 | 34,310,372,750 | 52,849,189,250 | 18,538,816,500 |

Աղյուսակ 5

Քանդման ենթակա կիսակառույցներ

| Հ/Հ | Պետական կառավարման մարմնի անվանումը | Կիսակառույցների քանակը | Կիսակառույցների զբաղեցրած կառուապատման մակերեսը (մ 2) | Քանդման և հարթեցման աշխատանքների արժեքը (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Արագածոտնի մարզպետարան | 2 | 1102 | 1,469,870 |
| 2 | Արարատի մարզպետարան | 5 | 4086 | 5,370,600 |
| 3 | Արմավիրի մարզպետարան | 7 | 2915 | 9,993,488 |
| 4 | Գեղարքունիքի մարզպետարան | 1 | 400 | 400,000 |
| 5 | Լոռու մարզպետարան | 2 | 1275 | 2,165,460 |
| 6 | Կոտայքի մարզպետարան | 23 | 6240 | 10,345,262 |
| 7 | Շիրակի մարզպետարան | 7 | 2040 | 11,449,500 |
| 8 | Սյունիքի մարզպետարան | 2 | 1272 | 1,653,600 |
| 9 | Տավուշի մարզպետարան | 2 | 750 | 1,132,500 |
| 10 | ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն | 7 | 4600 | 8,094,852 |
|  | Ընդամենը | 58 | 24680 | 52,075,132 |