ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 30 կարգադրության

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

2017-2018 թվականների համար Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, աշխատանքի ապահովման եւ զարգացման գծով միջոցառումների պլանում կատարվող

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1–ին կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «ժդ»-«ժը» ենթակետերով՝ | | | | |
| «ժդ) Միության շրջանակներում հետագծելիության (այդ թվում՝ նույնականացման) համակարգի (այսուհետ՝ հետագծելիության համակարգ) ձեւավորման հայեցակարգի մշակում | հայեցակարգ | IV եռամսյակ |  | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| ժե) հետագծելիության համակարգի կառուցվածքի մշակում | հաշվետվություն, կառուցվածքի նկարագրություն | - | I եռամսյակ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| ժզ) հետագծելիության համակարգի մասով տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | տեխնիկական առաջադրանք | IV եռամսյակ | - | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| ժէ) նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում՝ սույն կետի «ժդ» ենթակետի համաձայն Միության շրջանակներում հետագծելիության (այդ թվում՝ նույնականացման) համակարգի ձեւավորման հայեցակարգի իրականացման նպատակով | նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծեր |  | I – III եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| ժը) լիազորված մարմինների հետ տեղեկատվական փոխգործակցությանը ներկայացվող պահանջների մշակում՝ հետագծելիության համակարգի աշխատանքի ապահովման նպատակով | պահանջներ |  | II-IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| ժթ) հետագծելիության համակարգի իրագործման վերաբերյալ նախագծեր իրականացնող գրասենյակի ձեւավորում եւ աշխատանքի ապահովում | հաշվետվություններ | IV եռամսյակ | I – IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| 2. 2-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «զ» ենթակետով՝ | | | | |
| «զ) Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում հետագծելիության համակարգի բաղադրիչների ստեղծում | տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտեր | - | I – IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*» |
| 3. 3-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «զ» ենթակետով՝ | | | | |
| «զ) ազգային հատվածների կազմում հետագծելիության համակարգի բաղադրիչների ստեղծում | տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտեր | - | I - IV եռամսյակներ | լիազորված մարմիններ\*\*»։ |
| 4. Նշված պլանի թիվ 4 հավելվածում՝ | | | | |
| ա) 1-ին կետում «2017 թվական» վանդակում «172 500,0» թվանշանները փոխարինել «181 200,0» թվանշաններով, «2018 թվական» վանդակում «176 900,0» թվանշանները փոխարինել «205 281,2» թվանշաններով.  բ) 2-րդ կետում «2018 թվական» վանդակում «291 800,0» թվանշանները փոխարինել «317 800,0» թվանշաններով։ | | | | |

————————