Հավելված

 ՀՀ փոխվարչապետի 2019 թ.

 մայիսի 23-ի N 253-Ա որոշման

**Համայնքներին մաքուր խմելու ջրի մատակարարման**

**Ծրագիր WE201800674**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ծրագրի նպատակը
 | Ներկայացվող ծրագրի նպատակն է ապահովել և բարելավել խմելու մաքուր ջրի ջրամատակարարումը ՀՀ տարբեր մարզերի 15 համայնքների բնակիչներին: Հայաստանի գյուղերի մեծ մասը խմելու ջրային ցանցերի վերակառուցման կարիք ունի: Առաջարկվող 15 գյուղերի որոշ մասում, խմելու ջուրը մատակարարվում է հնամաշ` օգտագործման համար ոչ պիտանի խողովակներով: Ծրագրով նախատեսվում է այդ խողովակների փոխարինումը նոր խողովակներով: |
| 1. Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը
 | Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակն է ծրագրի շրջանակներում օգտվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հարկային արտոնություններից:  |
| 1. Բարեգործը
 | Բարեգործը` «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիան շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունն է, հասցեն` ԱՄՆ, Յութա նահանգ, Սոլթ Լեյք Սիթի քաղաք: |
| 1. Ծրագրի կատարողը
 | Ծրագրի կատարողը` «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիայի հայաստանյան ներկայացուցչությունն է, հասցեն` ք. Երևան, Արամ Խաչատրյան 21/47, ՀՎՀՀ 01526777:  |
| 1. Ծրագրի իրականացման վայրը և բնագավառը
 | Ծրագիրը իրականացվելու է ՀՀ 15 համայնքներում (դրանք ներկայացված են 7-րդ կետում): Ծրագրի բնագավառը` սոցիալական: |
| 1. Ծրագրի բյուջեն
 | Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 121 036 856 (հարյուր քսանմեկ միլիոն երեսունվեց հազար ութ հարյուր հիսունվեց) ՀՀ դրամ: Ծրագրի բյուջեն հաստատվել է Կորպորացիայի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից: Յուրաքանչյուր համայնքի ծրագրի բյուջեն հաստատվել է «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիայի կենտրոնական գրասենյակում: Ծրագրի բյուջեն ըստ համայնքների և ծրագրի կատարման պայմանները համաձայնեցված են բոլոր համայնքների ղեկավարների հետ` նրանց հետ կնքելով համապատասխան համաձայնագրեր: |
| 1. Բարեգործություն ստացողները
 | Բարեգործություն ստացողներն ըստ մարզերի և ըստ համայնքների հետևյալն են.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| h/h | Մարզեր | Գյուղերի անվանումը | բնակչ. թիվը |
| 1 | Գեղարքունիք | Գեղհովիտ | 6800 |
| 2 | Վայոց ձոր | Հորս | 690 |
| 3 |  Արագածոտն | Վարդենուտ | 1600 |
| 4 | Արագածոտն | Նոր Ամանոս | 850 |
| 5 | Շիրակ | Անուշավան | 960 |
| 6 | Արմավիր | Տարոնիկ | 2600 |
| 7 | Արարատ | Նորամարգ | 1050 |
| 8 | Արագածոտն | Գետափ | 520 |
| 9 |  Շիրակ | Փոքր Մանթաշ | 3100 |
| 10 | Արագածոտն | Վերին Բազմաբերդ | 650 |
| 11 |  Արագածոտն |  Կաթնաղբյուր | 1500 |
| 12 |  Լոռի | Հովնանաձոր | 125 |
| 13 | Լոռի | Արևաշող | 1500 |
| 14 | Լոռի | Ծաղկաբեր | 1560 |
| 15 | Շիրակ | Պեմզաշեն | 4000 |
|  | Ընդամենը |  | 27505 |

Համայնքները ընտրվել են կարիքավորության և մեկ բնակչին ընկնող ծախսի հաշվարկի հիման վրա: Ամբողջ աշխարհում նմանատիպ ծրագրերի իրականացման համար կազմակերպության չափանիշների համաձայն յուրաքանչյուր բնակչին բաժին ընկնող ծախսի գումարը պետք`է կազմի 10 ԱՄՆ դոլարին համապատասխան գումար: Այս ծրագրից կօգտվի 27505 մարդ: |
| 1. Ծրագրի իրականացման տևողությունը
 | Ծրագիրը կիրականացվի 2019թ. ապրիլի 1-ից և կավարտվի ոչ ուշ քան 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը: Ծրագրի բոլոր միջոցառումները կիրականացվեն այդ ժամանակաշրջանում:  |
| 1. Միջոցառումների նկա-րագրությունը և ժամկետ-ները, անհրաժեշտ ֆինան-սական միջոցների ծավալը
2. Ձեռք բերվող (ներմուծ-վող) ապրանքների ու ծա-ռայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը
 | Ծրագրով նախատեսվում է համայնքներում տեղադրել 30150 մետր խմելու ջրի պոլիէթիլենային խողովակներ: Խողովակները և դրանց մոնտաժման համար անհրաժեշտ պարագաները 71312650 (յոթանասունմեկ միլիոն երեք հարյուր տասներկու հազար վեց հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամով ձեռք են բերվելու “Վեդի Պլաստ” ՍՊԸ-ից ք. Վեդի, Կոմիտասի 1, ՀՎՀՀ 04109451, Հ/հ 220123330239000, ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ Վեդու մ/ճ: Այդ ընկերությանը պետք է վճարվի նաև 1404000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր չորս հազար) ՀՀ դրամ գումար վերոհիշյալ խողովակները համայնքներ տեղափոխելու տրանսպորտային ծախսերի, դրանց մոնտաժման և փորձարկման աշխատանքների համար, ընդամենը “Վեդի պլաստ” ՍՊԸ-ին պետք է վճարվի 72716650 (յոթանասուներկու միլիոն յոթ հարյուր տասնվեց հազար վեց հարյուր հիսուն) ՀՀ դրամ: Ծրագրում ընդգրկված համայնքներում տեղադրվելու են 1-2 ցայտաղբյուրներ, ընդամենը` 23 հատ` 5923990 (հինգ միլիոն ինը հարյուր քսաներեք հազար ինը հարյուր իննսուն) ՀՀ դրամ արժեքով` ներառյալ դրանց տեղափոխման արժեքը: Դրանք մատակարարվելու, մոնտաժվելու և փորձարկվելու են անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Մաթևոսյանի կողմից` ՀՎՀՀ 47764653, ՀՀ, Արարատի մարզ, գյուղ Մխչյան, հ/հ 163098289495 Հայէկոնոմբանկ Արտաշատ մասնաճյուղ: Այս աշխատանքների կատարման համար անհատ Ձեռնարկատեր Արմեն Մաթևոսյանի հետ կնքված պայմանագրի պատճեն ներկայացվում է: Ծրագիրը իրականացվելու է 2019թ. ապրիլի 1-ից և կավարտվի ոչ ուշ քան 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը: Պահանջվող ապրանքների մատակարարումները կսկսվեն 2019թ. ապրիլի 1-ից և կավարտվեն ոչ ուշ քան 2019թ. նոյեմբերի 15-ը: Միջոցառումները մանրամասն նկարագրված են 10-րդ կետում: Օգտագործվող այլ շինանյութերի ու այլ աշխատանքների` պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրման համար պահանջվող խրամուղիների փորման, դրանց նախապատրաստման, ճանապարհների անցումների կառուցման, խրամուղիների հետլիցքի, խողովակների կցամասերի, մետաղյա խողովակների, պահանջվող գործիքների արժեքը նախատեսվում է 27 151 216 (քսանյոթ միլիոն հարյուր հիսունմեկ հազար երկու հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամի չափով: Նշված գումարը տրամադրվելու է համայնքների կողմից լիազորված կապալառու կազմակերպություններին/անհատ ձեռնարկատերերին տեղերում շինանյութերի գնման և համայնքի ուժերով վերանորոգման ու նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպման համար: Կապալառուների հետ կնքված պայմանագրերը կցվում են: Կապալառուները, նրանց փոխանցվող գումարները ըստ համայնքներին հետևյալն են.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Մարզ | համայնք | կապալառու | Գումար դր. |
| 1 | Գեղարքունիք | Գեղհովիտ | Գեղհովտի Կաթնային Տնտեսություն ՓԲԸ, ՀՎՀՀ 08201871, հասցե՝ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղհովիտ | 2595258 |
| 2 | Վայոց ձոր | Հորս | ՍՊԸ ՛՛ՍԱՐԿՈՂԻ՛՛, ՀՎՀՀ 08906696, հասցե՝ Վայոց ձորի մարզ, գ. Գլաձոր | 1964322 |
| 3 |  Արագածոտն | Վարդենուտ | Ա/Ձ Նորիկ Պողոսյան, ՀՎՀՀ 55813293, հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Արագած | 1682870 |
| 4 | Արագածոտն | Նոր Ամանոս | ՍՊԸ ՛՛Մոգ Շին՛՛, ՀՎՀՀ 05017075, հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Փարփի | 751305 |
| 5 | Շիրակ | Անուշավան | Ա/Ձ Ղևոնդ Դավթյան Միայելի, ՀՎՀՀ 57304685, հասցե՝ Շիրակի մարզ, գ. Անուշավան, 2փ. տ. 17 | 2785070 |
| 6 | Արմավիր | Տարոնիկ | Ա/Ձ Լևոն Մելքոնյան Ծաղոյի, ՀՎՀՀ՝ 52204762, հասցե՝ Արմավիրի մարզ, գ. Տարոնիկ, Պ. Սևակի 3 | 1687170 |
| 7 | Արարատ | Նորամարգ | Ա/Ձ Մանուկ Մանուկյան Ռաֆայելի, ՀՎՀՀ՝ 45117748, հասցե՝ Արարատի մարզ, ք. Մասիս, 2-րդ թաղ. 2-րդ փակ, տ. 44 | 1779605 |
| 8 | Արագածոտն | Գետափ | Ա/Ձ Հայկ Մանուկյան Մուրադի, ՀՎՀՀ՝ 85193496, հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Արագածավան, 2-րդ փ., 1-ին փակ, տ. 9 | 1787320 |
| 9 |  Շիրակ | Փոքր Մանթաշ | Ա/Ձ Գարեգին Ազատի Ալեքսանյան, ՀՎՀՀ՝ 61715342, հասցե՝ Շիրակի մարզ, գ. Փոքր Մանթաշ, 1-ին փողոց, 5-րդ փակ. տուն 2  | 1757160 |
| 10 | Արագածոտն | Վերին Բազմաբերդ | Ա/Ձ Մանուկ Ստեփանյան Ստեփանի, ՀՎՀՀ՝ 56210307, հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Վերի Բազմաբերդ, 1-ին փող. տուն 55 | 1942131 |
| 11 |  Արագածոտն |  Կաթնաղբյուր | Ա/Ձ Էդվարդ Գրիգորյան, ՀՎՀՀ՝ 54639848, հասցե՝ Արագածոտնի մարզ, գ. Կաթնաղբյուր, 14 փող, 5/2 | 1691430 |
| 12 |  Լոռի | Հովնանաձոր | Ա/Ձ Պավլիկ Չերկեզյան Հովաննեսի, ՀՎՀՀ՝ 89353242, Լոռու մարզ, գ. Սվերդլով, 7-րդ փող. 1-ին փակ., տուն 1 | 1531470 |
| 13 | Լոռի | Արևաշող | Ա/Ձ Արտակ Թադևոսյան, ՀՎՀՀ՝ 66897547, հասցե՝ Լոռու մարզ, գ. Արևաշող | 2069925 |
| 14 | Լոռի | Ծաղկաբեր | Ա/Ձ Արտակ Թադևոսյան, ՀՎՀՀ՝ 66897547, հասցե՝ Լոռու մարզ, գ. Արևաշող | 1890090 |
| 15 | Շիրակ | Պեմզաշեն | Ա/Ձ Հովհաննես Ավետիսյան Ավետիքի, ՀՎՀՀ՝ 57336148, հասցե՝ Շիրակի մարզ, Պեմզաշեն, 13-րդ փող. 1-ին փակ, տուն 2 | 1236090 |
|  | Ընդամենը |  |  | 27151216 |
| «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիայի հայաստանյան ներկայացուցչության 15245000 (տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ գումարով վարչական ու կազմակերպչական ծախսերի (տրանսպորտային` 2645000 ՀՀ դրամ, թարգմանչական՝ 3967500 ՀՀ դրամ, ինժեներական՝ 4217500 ՀՀ դրամ, իրավաբանական՝ 1540000 ՀՀ դրամ ծառայությունների, ծրագրի վերահսկողության ու մոնիթորինգի՝ 2875000 ՀՀ դրամ), համար հարկային արտոնություններ չեն նախատեսում ստանալ: |

|  |
| --- |
| ՎՕՍ Բարեգործական Կորպորացիայի կողմից վերանորոգվող խմելու ջրագծեր |
| h/h | Մարզեր | Գյուղերի անվանումը | Բնակ-­չ­­ության թիվը  | Պոլիէթիլե-նային և մե-տաղյա խո-ղովակներ(մետր) | Խողովակների, կցամասերի և դրանց մոն-տաժման ար-ժեքը` դրամ | շինանյութերի և վե-րանորոգման աշխա-տանքների արժեքը` դրամ (տրվում է համայնքներին) | Ընդամենը` դրամ | Ցայտ-աղբյուրներ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Գեղարքունիք | Գեղհովիտ | 6800 | 3200 | 5008700 | 2595258 | 7603958 | 2 |
| 2 | Վայոց ձոր | Հորս | 690 | 350 | 722100 | 1964322 | 2686422 | 0 |
| 3 |  Արագածոտն | Վարդենուտ | 1600 | 1650 | 5049550 | 1682870 | 6732420 | 1 |
| 4 | Արագածոտն | Նոր Ամանոս | 850 | 550 | 1792600 | 751305 | 2543905 | 2 |
| 5 | Շիրակ | Անուշավան | 960 | 1250 | 2105950 | 2785070 | 4891020 | 1 |
| 6 | Արմավիր | Տարոնիկ | 2600 | 3070 | 7245000 | 1687170 | 8932170 | 2 |
| 7 | Արարատ | Նորամարգ | 1050 | 2550 | 6293800 | 1779605 | 8073405 | 1 |
| 8 | Արագածոտն | Գետափ | 520 | 2550 | 3600300 | 1787320 | 5387620 | 2 |
| 9 |  Շիրակ | Փոքր Մանթաշ | 3100 | 3150 | 11706350 | 1757160 | 13463510 | 1 |
| 10 | Արագածոտն | Վերին Բազմաբերդ | 650 | 720 | 2344750 | 1942131 | 4286881 | 1 |
| 11 |  Արագածոտն |  Կաթնաղբյուր | 1500 | 1450 | 3809200 | 1691430 | 5500630 | 2 |
| 12 |  Լոռի | Հովնանաձոր | 125 | 1910 | 2105050 | 1531470 | 3636520 | 2 |
| 13 | Լոռի | Արևաշող | 1500 | 1750 | 3271150 | 2069925 | 5341075 | 2 |
| 14 | Լոռի | Ծաղկաբեր | 1560 | 2800 | 5920350 | 1890090 | 7810440 | 2 |
| 15 | Շիրակ | Պեմզաշեն | 4000 | 3200 | 10337800 | 1236090 | 11573890 | 2 |
|  | Ընդամենը |  | 275055 | 30150 | 71312650 | 27151216 | 98463866 | 23 |
|  | խողովակների տեղափոխման և մոնտաժման ծախսեր |  | 1404000 |  |
| ցայտաղբյուրների պատրաստման ծախսեր | 23 հատ x 223130 դրամ | 5131990 |
| ցայտաղբյուրների տեղափոխման և մոնտաժման ծախսեր |  | 792000 |
| Ընդամենը՝ խողովակների, ցայտաղբյուրների, շինանյութերի և վերանորոգման գծով ծախսեր | 105791856 |

 Ծրագրով նախատեսված են նաև տրանսպորտային, թարգմանչական, ինժեներական ծառայությունների, ծրագրի վերահսկողության ու մոնիթորինգի ծախսեր` ընդամենը` 15245000 (տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ գումարի չափով: Այս ծախսերի գծով «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիայի հայաստանյան ներկայացուցչությունը հարկային արտոնություններ չի նախատեսում ստանալ: Ծրագրի համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը ձեռք են բերվելու տեղական շուկայից: Ծրագրով ապրանքների ներմուծում չի նախատեսվում: Ծրագրով նախատեսված է նաև գյուղերի ներդրումը՝ մասնակցությունը ծրագրին համայնքի անդամների աշխատանքների ձևով: Աշխատանքների ձևով այդ ներդրումները գնահատվել և ամրագրվել են գյուղերի հետ կնքված պայմանագրերում, սակայն քանի որ այդ աշխատանքների համար վճարումներ չեն կատարվելու ապա դրանց համար հարկային արտոնություններ չեն նախատեսվում ստանալ: |
| 1. Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպա-կան ծախսերը
 | «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիայի հայաստանյան ներկայացուցչության 15245000 (տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ գումարով վարչական ու կազմակերպչական ծախսերի՝ տրանսպորտային, թարգմանչական, ինժեներական ծառայությունների, ծրագրի վերահսկողության ու մոնիթորինգի ծախսերի համար հարկային արտոնություններ չեն նախատեսում ստանալ:  |
| 1. Համագործակցությունը պետական կառավարման, տե–ղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակեր–պությունների հետ
 |  «Վերջին Օրերի Սրբերի» բարեգործական կորպորացիայի հայաստանյան ներկայացուցչությունը աշխատելու է բարեգործական ծրագրերի համակարգման խորհրդակցական հանձնաժողովի, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության, համապատասխան նախարարությունների և մարզպետարանների, ինչպես նաև անմիջապես յուրաքանչյուր շահառու համայնքի հետ: |
| 1. Ծրագրի արդյունավե–տության նկատմամբ վերա–հսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը
 | Ծրագիրը իրականացնողի կողմից ՀՀ կառավարության 2013թ. հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված՝ Բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով հաշվետվությունների ներկայացում լիազորված մարմնին  |

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ Տ. ԱՎԻՆՅԱՆ