Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

հոկտեմբերի 3-ի N 1346-Լ  որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԲԱԶԱՅԻՆ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՌԱԴԻՈՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ

| NN | Միջոցառման անվանումը | Իրականացնող մարմինը/ Իրականացման պատասխանատուն | Իրականացման ժամանակա-հատվածը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Միջոցառման արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգերի արտադրությամբ զբաղվող առաջադեմ ընկերությունների կողմից առաջարկվող լավագույն համակարգերի ուսումնասիրություն (մոնիթորինգ) | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2019 թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: | - |
| 2. | ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման տեխնիկական պայմանների և պահանջների առաջադրանքների կազմելու համար մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կնքում | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2020 թ. 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե | 30,000,000,0 |
| 3. | ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մրցույթի հայտարարում | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2020 թ. 2-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |  |
| 4. | ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման համար մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչած կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2020 թ. 2-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |  |
| 5. | ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրով նախատեսված աշխատանքի իրականացում և շահագործման հանձնում | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2020--2024 թթ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե | 8,107,595,625 |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ	                                                      					 	   Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ