ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 20 թվականի ի   
թիվ կարգադրությամբ

**ՊԼԱՆ**

Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների

| Միջոցառումը | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարման ժամկետը | | Կատարողը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 թվական | 2018 թվական |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի (այսուհետ համապատասխանաբար՝ ինտեգրված համակարգ, Միություն) ընդհանուր համակարգային նախագծում, այդ թվում՝ |  |  |  |  |
| ա) Միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթացներ) ցանկի թարմացում | ընդհանուր գործընթացների ցանկ | I-IV եռամսյակներ | I-IV եռամսյակներ | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), Միության անդամ պետությունների լիազորված մարմիններ (այսուհետ համապատասխանաբար՝ լիազորված մարմիններ, անդամ պետություններ) |
|  |  |  |  |
| բ) տնտեսավարող սուբյեկտների և ֆիզիկական անձանց կողմից լիազորված մարմիններ էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկություններ ներկայացնելիս օգտագործվող փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակին ներկայացվող պահանջների մշակում (այսուհետ՝ B2G փոխգործակցության ընթացակարգեր) | փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակին ներկայացվող պահանջներ | II-IV եռամսյակներ | II-IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով[[1]](#footnote-1)\*  լիազորված մարմիններ |
| գ) B2G փոխգործակցության ընթացակարգերի իրականացմանը ներկայացվող միասնականացված պահանջների մշակում՝ էլեկտրոնային տարբերակով | B2G փոխգործակցության ընթացակարգերին ներկայացվող պահանջներ | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| դ) իրագործման համար առաջնահերթ միջպետական (անդրսահմանային) էլեկտրոնային ծառայությունների ցանկի մշակում և թարմացում | միջպետական (անդրսահմանային) էլեկտրոնային ծառայությունների ցանկ | III-IV եռամսյակներ | II-IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով, լիազորված մարմիններ |
| ե) Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի ձևավորմանն ու կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների պլանի մշակում և թարմացում | միջոցառումների պլան | I-II եռամսյակներ | I-II եռամսյակներ | Հանձնաժողով, լիազորված մարմիններ |
| զ) Միության՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար առաջնահերթ ուղղություններով տվյալների մոդելի զարգացում՝ թիվ 1 հավելվածի համաձայն | Միության տվյալների պաշտոնականացված մոդել, Միության տվյալների մոդելի նկարագիր | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| է) ընդհանուր գործընթացների ֆունկցիոնալ նկարագրերի (ֆունկցիոնալ ճարտարապետության) նախագծերի մշակում՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված՝ ընդհանուր գործընթացների ցանկին համապատասխան | ընդհանուր գործընթացների ֆունկցիոնալ նկարագրերի (ֆունկցիոնալ ճարտարապետության) նախագծեր | I-IV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով |
| ը) լիազորված մարմինների կողմից ընդհանուր գործընթացների ֆունկցիոնալ նկարագրերի (ֆունկցիոնալ ճարտարապետության) նախագծերի համաձայնեցում | ընդհանուր գործընթացների ֆունկցիոնալ նկարագրեր (ֆունկցիոնալ ճարտարապետություն) | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | լիազորված մարմիններ |
| թ) ընդհանուր գործընթացների իրագործման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի (այսուհետ՝ տեխնոլոգիական փաստաթղթեր) նախագծերի մշակում՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող՝ ընդհանուր գործընթացների ցանկին համապատասխան | տեխնոլոգիական փաստաթղթերի նախագծեր, ծրագրային միջոցների նախատիպեր | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| ժ) լիազորված մարմինների կողմից տեխնոլոգիական փաստաթղթերի նախագծերի համաձայնեցում | տեխնոլոգիական փաստաթղթեր | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | լիազորված մարմիններ |
| ժա) ինտեգրված համակարգի զարգացման և գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ ստանդարտների և առաջարկությունների մշակում | ստանդարտներ և առաջարկություններ | II-IV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| ժբ) Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի վարման ու կիրառման մասով հրահանգչական-մեթոդական փաստաթղթերի մշակում | հրահանգչական-մեթոդական փաստաթղթեր | I-II եռամսյակներ | - | Հանձնաժողով, լիազորված մարմիններ |
| ժգ) Միության՝ նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի տեղեկատուների ու դասակարգիչների մշակում և թարմացում | տեղեկատուներ և դասակարգիչներ | I-IV եռամսյակներ | I-IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*,  լիազորված մարմիններ, տեղեկատուներ և դասակարգիչներ վարող օպերատորներ |
| ժդ) ինտեգրված համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի (այսուհետ` Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատված) ենթահամակարգերի արդիականացմանն ուղղված մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքների մշակում՝ ըստ թիվ 2 հավելվածի ցանկի | մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքներ | I-IV եռամսյակներ | I-II եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| ժե) ընդհանուր գործընթացների մասնակիցների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության թեստավորման անցկացում՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի կազմում ընդգրկվող՝ միանալու կարգերին համապատասխան | թեստավորման ակտեր | I-IV եռամսյակներ | I-IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ\*\* |
| ժզ) ինտեգրված համակարգի ճարտարապետության մշակում՝ «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների և ապրանքների հետագծելիության իրականացման հետ փոխկապակցված | ճարտարապետության նկարագիր | II-III եռամսյակներ | - | Հանձնաժողով,  լիազորված մարմիններ |
| ժէ) տեխնիկական փորձաքննություն | հաշվետվություններ | I-IV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| ժը) ինտեգրված համակարգի զարգացման ռազմավարության մշակում | ռազմավարություն | I-II եռամսյակներ | - | Հանձնաժողով, լիազորված մարմիններ |
| 2. Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի արդիականացում և զարգացում, այդ թվում՝ |  |  |  |  |
| ա) Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում ենթահամակարգերի ստեղծում՝ ըստ թիվ 3 հավելվածի ցանկի | տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտեր | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| բ) Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում ենթահամակարգերի արդիականացում՝ սույն պլանի թիվ 2 հավելվածին համապատասխան | տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտեր | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| գ) Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում ընդհանուր գործընթացների ծառայությունների ծրագրային ապահովման ստեղծում (արդիականացում և զարգացում)՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար առաջնահերթ ուղղությունների ցանկի համաձայն, սույն պլանի թիվ 1 հավելվածին համապատասխան | տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտեր | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| դ) ընդհանուր գործընթացների ծառայությունների ծրագրային ապահովման հիմնական բաղադրիչների ստեղծում (արդիականացում և զարգացում)՝ ինտեգրված համակարգի միջպետական փորձարկումներ անցկացնելիս և ինտեգրված համակարգի շահագրգիռ անդամ պետությունների ազգային հատվածներում (այսուհետ՝ ազգային հատվածներ) այն օգտագործելու համար՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար առաջնահերթ ուղղությունների ցանկի համաձայն, սույն պլանի թիվ 1 հավելվածին համապատասխան | տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտեր | I-IV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| ե) տեխնիկական փորձաքննություն | հաշվետվություններ | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| 3. Ազգային հատվածների արդիականացման և զարգացման աշխատանքների համակարգում, այդ թվում՝ |  |  |  |  |
| ա) ազգային հատվածների արդիականացման և զարգացման պլանների մշակում | ազգային հատվածների արդիականացման և զարգացման պլաններ | I եռամսյակ | I եռամսյակ | լիազորված մարմիններ, Հանձնաժողով |
| բ) ազգային հատվածների արդիականացում և զարգացում՝ սույն կետի «ա» ենթակետի համաձայն, պլաններին համապատասխան | միջանկյալ հաշվետվություններ | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | լիազորված մարմիններ[[2]](#footnote-2)\*\*,  Հանձնաժողով |
| գ) ծրագրային միջոցների (ադապտերների) մշակում և արդիականացում (անհրաժեշտության դեպքում)՝ ազգային հատվածի ինտեգրացիոն անցուղու և անդամ պետությունում էլեկտրոնային տարբերակով կիրառվող միջգերատեսչական փոխգործակցության համակարգի միջև փոխգործակցություն ապահովելու համար (տիպային անցուղու հիման վրա իրագործված՝ ազգային հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիների համար) | տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | I-IV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| դ) ազգային հատվածներում ընդհանուր գործընթացների իրագործման ապահովում՝ ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար առաջնահերթ ուղղությունների ցանկի համաձայն, սույն պլանի թիվ 1 հավելվածին համապատասխան[[3]](#footnote-3)\*\*\* | հաշվետվություններ | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | լիազորված մարմիններ\*\*, Հանձնաժողով |
| ե) ազգային հատվածների արդիականացման և զարգացման աշխատանքների ընթացքի մասին հաշվետվությունների պատրաստում | հաշվետվություններ | IV եռամսյակ | IV եռամսյակ | լիազորված մարմիններ, Հանձնաժողով |
| 4. Վստահության անդրսահմանային տարածքի ենթակառուցվածքի ստեղծում և զարգացում, այդ թվում՝ |  |  |  |  |
| ա) վստահության անդրսահմանային տարածքի ճարտարապետության մշակում | ճարտարապետության նկարագիր | І-ІV եռամսյակներ | - | Հանձնաժողով, լիազորված մարմիններ |
| բ) նորմատիվ իրավական և կազմակերպատեխնիկական փաստաթղթերի նախագծերի մշակում՝ վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանն ու գործունեությանը ներկայացվող պահանջների կատարման համար | փաստաթղթերի նախագծեր | I-IV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| գ) ստանդարտների նախագծերի մշակում (միջազգային ստանդարտների տեղայնացման հիման վրա)՝ վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանը և գործունեությանը ներկայացվող պահանջների կատարման համար | ստանդարտների նախագծեր | I-IV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| դ) տեղեկատվությունն էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի ինտեգրացիոն բաղադրիչին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների մշակում | տեխնիկական պահանջներ | I եռամսյակ | - | Հանձնաժողով\* |
| ե) տեղեկատվությունն էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի պետական այն բաղադրիչների ցանկի նախապատրաստում, որոնց համար մշակվում են տեխնիկական պահանջներ | ցանկ | I եռամսյակ | - | Հանձնաժողով\*,  լիազորված մարմիններ |
| զ) տեղեկատվությունն էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի պետական բաղադրիչներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների մշակում՝ հաշվի առնելով սույն կետի «դ» և «ե» ենթակետերը | տեխնիկական պահանջներ | I-II եռամսյակներ | - | լիազորված մարմիններ\*\* |
| է) տեղեկատվությունն էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի ինտեգրացիոն բաղադրիչի ստեղծում (արդիականացում)՝ սույն կետի «դ» ենթակետում նշված պահանջներին համապատասխան | տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | III-IV եռամսյակներ | I-IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| ը) տեղեկատվությունն էլեկտրոնային տարբերակով փաստաթղթավորելու ընդհանուր ենթակառուցվածքի պետական բաղադրիչների ստեղծում (արդիականացում)՝ սույն կետի «զ» ենթակետում նշված պահանջներին համապատասխան | տեխնիկական աշխատանքային նախագծեր, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | - | I-IV եռամսյակներ | լիազորված մարմիններ\*\* |
| թ) վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանը և գործունեությանը ներկայացվող պահանջներին էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկատվության փաստաթղթավորման ընդհանուր ենթակառուցվածքի պետական և ինտեգրացիոն բաղադրիչների համապատասխանության ստուգումների անցկացում | ստուգումների ակտ(եր) | III-IV եռամսյակներ | I-IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ\*\* |
| ժ) Հանձնաժողովի հավաստագրման կենտրոնի ստեղծում | տեխնիկական աշխատանքային նախագիծ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | II-IV եռամսյակներ | - | Հանձնաժողով\* |
| ժա) ինտեգրված համակարգի վստահված երրորդ կողմի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի ստեղծում | տեխնիկական աշխատանքային նախագիծ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | II-IV եռամսյակներ | - | Հանձնաժողով\* |
| ժբ) տեխնիկական փորձաքննություն | հաշվետվություններ | I-IV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| 5. Միության տեղեկատվության գաղտնագրային պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների մշակում[[4]](#footnote-4)\*\*\*\* |  |  |  |  |
| ա) նորմատիվ իրավական և կազմակերպատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում՝ Միության տեղեկատվության գաղտնագրային պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների համատեղ մշակման նախագծի իրագործման համար | նորմատիվ իրավական և կազմակերպատեխնիկական փաստաթղթեր | І-ІV եռամսյակներ | - | Հանձնաժողով, լիազորված մարմիններ |
| բ) Միության տեղեկատվության գաղտնագրային պաշտպանության մասնագիտացված միջոցներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջների մշակում | տեխնիկական պահանջներ | III-IV եռամսյակներ | I-II եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| գ) Միության տեղեկատվության գաղտնագրային պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների կոնստրուկտորական փաստաթղթերի և փորձանմուշների մշակում | կոնստրուկտորական փաստաթղթեր, փորձանմուշներ | - | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| դ) տեխնիկական փորձաքննություն | հաշվետվություններ | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| 6. Ինտեգրված համակարգի տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական և հաշվողական ենթակառուցվածքի գործունեությանն աջակցություն, այդ թվում՝ |  |  |  |  |
| ա) տվյալների փոխանցման կապուղիների վարձակալում՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի և ազգային հատվածների միջև փոխգործակցության համար | հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| բ) տվյալների մշակման կենտրոնի ծառայությունների ձեռքբերում՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի գործունեությունն ապահովելու համար | հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | I-IV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| գ) Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի գործունեության համար անհրաժեշտ ընդհանուր համակարգային և կիրառական ծրագրային ապահովման լիցենզիաների ձեռքբերում (վարձակալում) | հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | I-IV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| դ) 2015-2016 թվականներին մշակված և շահագործման ընդունված՝ ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի և բաղադրիչների ուղեկցում | հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| ե) ազգային հատվածների ինտեգրացիոն անցուղիների շահագործման ուղեկցում և ապահովում | հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ\*\* |
| զ) ազգային հատվածների վստահված երրորդ կողմերի շահագործման ուղեկցում և ապահովում | հաշվետվություններ, կատարված աշխատանքների ակտ(եր) | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ\*\* |
| է) տեխնիկական փորձաքննություն | հաշվետվություններ | І-ІV եռամսյակներ | І-ІV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| 7. Օգտվողների ուսուցում` տեղեկատվայնացման միջոցների հետ աշխատանքի մասով, այդ թվում՝ |  |  |  |  |
| ա) Հանձնաժողովի կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցների և պաշտոնատար անձանց ուսուցում՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում ինտեգրված համակարգի ենթահամակարգերի հետ աշխատանքի մասով | հաշվետվություն | II և IV եռամսյակներ | II և IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\* |
| բ) լիազորված մարմինների ներկայացուցիչների ուսուցում | հաշվետվություն | II եռամսյակ | IV եռամսյակ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |
| գ) «Եվրասիական շաբաթ» ցուցահանդեսային ֆորումի շրջանակներում «Եվրասիական թվային հարթակներ» նորարարական նախագծերի մրցույթների կազմակերպում և անցկացում | հաշվետվություն | III-IV եռամսյակներ | III-IV եռամսյակներ | Հանձնաժողով\*, լիազորված մարմիններ |

————————

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 1

Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների պլանի

**ՑԱՆԿ**

Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների իրագործման համար առաջնահերթ ուղղությունների

1. Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորում:

2. Մաքսային կարգավորում:

3. Սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցների տեխնիկական կարգավորում, կիրառում:

4. Արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների տեղեկատվական փոխգործակցություն:

5. Եվրասիական տնտեսական միությունում ապրանքների հետագծելիություն:

6. Ներմուծման մաքսատուրքերի հաշվեգրում և բաշխում:

7. Հատուկ, հակագնագցման և փոխհատուցման տուրքերի հաշվեգրում և բաշխում:

8. Մրցակցային (հակամենաշնորհային) քաղաքականություն:

9. էներգետիկ քաղաքականություն:

10. Արժութային քաղաքականություն:

11. Մտավոր սեփականություն:

12. Ֆինանսական շուկաներ (բանկային ոլորտ, ապահովագրական ոլորտ, արժույթի շուկա, արժեթղթերի շուկա):

13. Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների գործունեության ապահովում:

14. Արդյունաբերական քաղաքականություն:

15. Ագրոարդյունաբերական քաղաքականություն:

16. Դեղամիջոցների և բժշկական արտադրատեսակների շրջանառություն:

17. Աշխատանքային միգրացիա:

18. Պետական (համայնքային) գնումներ:

19. Ներքին շուկաների գործունեություն:

20. Մակրոտնտեսական քաղաքականություն:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 2

Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների համար միջոցառումների պլանի

**ՑԱՆԿ**

Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝   
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի արդիականացվող ենթահամակարգերի

|  | Մասնավոր տեխնիկական առաջադրանքի մշակման ժամկետը | | Ենթահամակարգի արդիականացման ժամկետը | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Փուլ I | Փուլ II | Փուլ I | | Փուլ II | |
| 1. Եվրասիական տնտեսական միության տեղեկատվական պորտալ | 2017 թվականի II եռամսյակ | 2018 թվականի II եռամսյակ | 2017 թվականի  IV եռամսյակ | | 2018 թվականի  IV եռամսյակ | |
|  | | | | | | |
| 2. Տեղեկատվական-վերլուծական ենթահամակարգը | 2017 թվականի  III եռամսյակ | - | 2018 թվականի II եռամսյակ | | - | |
| 3. Վիճակագրություն | 2017 թվականի  III եռամսյակ | - | 2018 թվականի II եռամսյակ | | - | |
| 4. Նախագծերի և ծրագրերի կառավարում | 2017 թվականի  III եռամսյակ | - | 2018 թվականի II եռամսյակ | | - | |
| 5. Ռիսկերի ոլորտների վերլուծություն | 2017 թվականի  IV եռամսյակ | - | 2018 թվականի  III եռամսյակ | | - | |
| 6. Մասնագիտացված փաստաթղթաշրջանառություն | 2017 թվականի  IV եռամսյակ | - | 2018 թվականի  III եռամսյակ | | - | |
| 7. Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորում | 2017 թվականի  III եռամսյակ | - | 2018 թվականի  III եռամսյակ | | - | |
| 8. Տեխնիկական կանոնակարգում | 2017 թվականի  III եռամսյակ | - | 2018 թվականի  III եռամսյակ | | - | |
| 9. Ընդհանուր գործընթացների կառավարում | 2017 թվականի II եռամսյակ | 2018 թվականի II եռամսյակ | 2017 թվականի  IV եռամսյակ | 2018 թվականի  IV եռամսյակ | |
| 10. Ինտեգրացիոն հարթակ | 2017 թվականի  III եռամսյակ | - | 2018 թվականի II եռամսյակ | - | |
| 11. Նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների, ռեեստրների և ռեգիստրների վարում | 2017 թվականի  III եռամսյակ | - | 2018 թվականի II եռամսյակ | - | |
| 12. Տեղեկատվական անվտանգություն | 2017 թվականի  IV եռամսյակ | - | 2018 թվականի  III եռամսյակ | - | |
| 13. Դիտանցում և կառավարում | 2017 թվականի  IV եռամսյակ | - | 2018 թվականի  III եռամսյակ | - | |
| 14. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վստահված երրորդ կողմ | 2017 թվականի  III եռամսյակ | - | 2018 թվականի II եռամսյակ | - | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 3

Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների պլանի

**ՑԱՆԿ**

Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի կազմում ստեղծվող ենթահամակարգերի

|  |  |
| --- | --- |
|  | Նախագծման և իրացման ժամկետ |
| 1. Արտաքին տնտեսական գործունեության սուբյեկտների նույնականացում | 2017 թվականի IV եռամսյակ |
| 2. Դատական գործավարություն | 2018 թվականի IV եռամսյակ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ՀԱՎԵԼՎԱԾ ԹԻՎ 4

Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների պլանի

**ԾԱՎԱԼ**

Եվրասիական տնտեսական միության բյուջեի միջոցների հաշվին՝ Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների պլանով նախատեսված միջոցառումների իրագործման ֆինանսավորման

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Միջոցառման անվանումը | Ֆինանսավորման ծավալը (հազ. ռուբլի) | |
| 2017 թվական | 2018 թվական |
| 1. Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ընդհանուր համակարգային նախագծում (այսուհետ համապատասխանաբար՝ ինտեգրված համակարգ, Միություն) | 172,500.0 | 176,900.0 |
| 2. Ինտեգրված համակարգի՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի արդիականացում և զարգացում | 289,200.0 | 291,800.0 |
| 3. Ւնտեգրված համակարգի՝ Միության անդամ պետությունների ազգային հատվածների արդիականացման և զարգացման աշխատանքների համակարգում | 27,000.0 | 33,600.0 |
| 4. Վստահության անդրսահմանային տարածքի ենթակառուցվածքի ստեղծում և զարգացում | 51,000.0 | 78,300.0 |
| 5. Միության տեղեկատվության գաղտնագրային պաշտպանության մասնագիտացված միջոցների մշակում | 30,000.0 | 80,000.0 |
| 6. Ինտեգրված համակարգի տեղեկատվական-հեռահաղորդակցական և հաշվողական ենթակառուցվածքի գործունեությանն աջակցություն | 201,600.0 | 225,700.0 |
| 7. Օգտվողների ուսուցում՝ տեղեկատվայնացման միջոցների հետ աշխատանքի մասով | 10,500.0 | 11,400.0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* Միջոցառումների ֆինանսավորումն իրականացվում է Միության բյուջեի միջոցների հաշվին՝ 4-րդ հավելվածի համաձայն: [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Միջոցառումների ֆինանսավորումն իրականացվում է անդամ պետությունների բյուջեների միջոցների հաշվին: [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\*\* Միջոցառումների իրականացման կազմը եւ ժամկետները սահմանվում են Հանձնաժողովի կողմից հաստատվող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի կազմում ընդգրկվող՝ միանալու համապատասխան կարգերով: [↑](#footnote-ref-3)
4. \*\*\*\* Միջոցառումներն անցկացվում են Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի համապատասխան որոշման առկայության դեպքում: [↑](#footnote-ref-4)