ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի
2017 թվականի ապրիլի 24-ի
թիվ 33 որոշմամբ

**ՊԼԱՆ**

Վստահության անդրսահմանային տարածքի զարգացման
ռազմավարության առաջին փուլի իրագործման միջոցառումների

| Միջոցառման անվանումը | Կատարման ժամկետը | Կատարողը | Ակնկալվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Տեղեկատվության անվտանգության սպառնալիքների և խախտողի գործողությունների մոդելի մշակմանն ուղղված միջոցառումների եզրափակում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի փետրվարի 3-ի թիվ 10 (ԾՕՀ) որոշմանը համապատասխան  | 2017 թվականի հունիս | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունները (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) | Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշում |
| 2. | Վստահության անդրսահմանային տարածքի գործունեության և զարգացման համար անհրաժեշտ գիտական հետազոտությունների անցկացման վերաբերյալ առաջարկների նախապատրաստում | 2017 թվականի հունիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի առաջարկներ՝ Հանձնաժողովի գիտահետազոտական աշխատանքների պլանում միջոցառումների ընդգրկման վերաբերյալ |
| 3. | Տեղեկատվության անվտանգության սպառնալիքների և խախտողի գործողությունների մոդելների մշակմանն ուղղված միջոցառումների եզրափակում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 49 (ԾՕՀ) որոշմանը համապատասխան | 2017 թվականի օգոստոս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշումներ |
| 4. | Տեղեկատվության անվտանգության սպառնալիքների և փոխանցման ուղիներում խախտողի գործողությունների մոդելի մշակմանն ուղղված միջոցառումների եզրափակում՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հունիսի 2-ի թիվ 50 (ԾՕՀ) որոշմանը համապատասխան | 2017 թվականի սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշում |
| 5. | Վստահության անդրսահմանային տարածքի ստեղծմանը, զարգացմանը և գործունեությանը ներկայացվող պահանջների մշակմանն ուղղված միջոցառումների եզրափակում | 2017 թվականի նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի հաշվետվություն |
| 6. | Վստահված երրորդ կողմի ծառայության հավաստագրման կենտրոնի գործունեության կարգի մշակում | 2017 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշում |
| 7. | Հանձնաժողովի հավատարմագրման կենտրոնի գործունեության կարգի մշակում | 2017 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշում |
| 8. | Վստահված երրորդ կողմի ծառայության գործունեության կարգի մշակում | 2017 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշում |
| 9. | Անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ իրենց միջև և Հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ընթացքում էլեկտրոնային փաստաթղթեր փոխանակելիս կոնֆլիկտային իրավիճակների կարգավորման կարգի մշակում | 2017 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշում |
| 10. | Եվրասիական տնտեսական միության իրավաբանական անձանց (տնտեսավարող սուբյեկտների) և անդամ պետությունների պետական մարմինների անդրսահմանային փոխգործակցության ընթացքում վստահված երրորդ կողմի ծառայության օգտագործման կարգի մշակում (B2G) | 2017 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշում |
| 11. | Վստահության անդրսահմանային տարածքի ընդլայնելիությանն ուղղված միջոցառումների նախապատրաստում՝ միջազգային կազմակերպությունների և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետությունների հետ փոխգործակցության նպատակով | 2017 թվականի դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | Հանձնաժողովի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դեպարտամենտի առաջարկները՝ Վստահության անդրսահմանային տարածքի զարգացման ռազմավարության երկրորդ փուլի իրագործման միջոցառումների պլանի նախապատրաստման հետ կապված հարցերի շուրջ |

|  |  |
| --- | --- |
| Ծանոթագրություն | Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման շրջանակներում վստահության անդրսահմանային տարածքի զարգացմանն ուղղված միջոցառումներն իրականացվում են Հանձնաժողովի խորհրդի կողմից հաստատվող՝ Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, գործունեության ապահովման և զարգացման 2017-2018 թվականների միջոցառումների պլանին համապատասխան։ |