УТВЕРЖДЕН

распоряжением Коллегии Евразийской экономической комиссии

от 24 апреля 2017 г. № 33

**ПЛАН**

мероприятий по реализации первого этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Завершение мероприятий по разработке модели угроз безопасности информации и действий нарушителя в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 февраля 2015 г. №10 (ДСП) | июнь 2017 г. | Евразийская экономическая комиссия (далее - Комиссия), государства-члены Евразийского экономического союза (далее - государства-члены) | решение Коллегии Комиссии |
| 2. | Подготовка предложений о проведении Комиссией научных исследований, необходимых для функционирования и развития трансграничного пространства доверия | июнь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | предложения Департамента информационных технологий Комиссии о включении мероприятий в план научно-исследовательских работ Комиссии |
| 3. | Завершение мероприятий по разработке моделей угроз безопасности информации и действий нарушителя в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2016 г. № 49 (ДСП) | август 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решения Коллегии Комиссии |
| 4. | Завершение мероприятий по разработке модели угроз безопасности информации и действий нарушителя в каналах передачи в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 июня 2016 г. № 50 (ДСП) | сентябрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 5. | Завершение мероприятий по разработке требований к созданию, развитию и функционированию трансграничного пространства доверия | ноябрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | отчет Департамента информационных технологий Комиссии |
| 6. | Разработка порядка функционирования удостоверяющего центра службы доверенной третьей стороны | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 7. | Разработка порядка функционирования удостоверяющего центра Комиссии | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 8. | Разработка порядка функционирования службы доверенной третьей стороны | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 9. | Разработка порядка разрешения конфликтных ситуаций при обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств-членов между собой и с Комиссией | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 10. | Разработка порядка использования службы доверенной третьей стороны при трансграничном взаимодействии юридических лиц (хозяйствующих субъектов) Евразийского экономического союза с государственными органами государств-членов (B2G) | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | решение Коллегии Комиссии |
| 11. | Подготовка мероприятий по масштабированию трансграничного пространства доверия в целях взаимодействия с международными организациями и государствами, не являющимися членами Евразийского экономического союза | декабрь 2017 г. | Комиссия, государства-члены | предложения Департамента информационных технологий Комиссии по вопросам подготовки плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития трансграничного пространства доверия |

Примечание. Мероприятия по развитию трансграничного пространства доверия в рамках создания интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза осуществляются в соответствии с планом мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 2017 - 2018 годы, утверждаемым Советом Комиссии.