հավելված 3

Ոռոգման բնագավառում   իրականացված ներդրումները 2008-11թթ.

2008թ

| Աշխատանքի անվանումը | Ֆինանսական աղբյուրը | Արժեքը մլն դրամ | Շահառու համայնքներ | Կառուցման տարեթիվը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ |  |  |  |  |
| Կարմիր գյուղ/Ոսկեպար/-Կոթի ինքնահոս ջրատար/36.8կմ,1100հա/ | ԳՏՏԶԾ ՊՀ | 5.4մլն $ | Ոսկեպար, Բաղանիս, Ոսկևան, Կոթի | Սկիզբը՝ 2006թ. Ավարտը՝ 2011թ |
| Դեբեդավանի ջրանցքի հիմնանորոգում | Ջրտնտպետկոմ | 40.0 | Բագրատաշեն, Դեբեդավան | 2008 |
| Ջուջևանի ոռոգման համակարգի կառուցում | DFID | 1.97 | Ջուջևան | 2008 |
| ԻՋԵՎԱՆ |  |  |  |  |
| Խաշթառակի ինքնահոս ջրանցքի գլխամասի վերակառուցում | ՊԲ | 32.4 | Խաշթառակ, Դիտավան, Ազատամուտ, Լուսահովիտ | 2008 |
| ընդամենը |  | 74.37 5.4մլն $ |  |  |

2009թ

| Աշխատանքի անվանումը | ֆինանսական աղբյուրը | աաարժեքը մլն. դրամ | Շահառու համայնքներ | ծանոթություն |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԻՋԵՎԱՆ |  |  |  |  |  |
| Ակնաղբյուրի ոռոգման ջրատար/1.7կմ | ՀՀՀ | 32.0 | Ակնաղբյուր |  | ավարտված է |
| Խաշթառակի ջրանցքի վերակառուցում/14.8կմ | ՀՀՀ | 230.0 | Խաշթառակ, Դիտավան, Ազատամուտ, Լուսահովիտ |  | Կատարվել են 180 մլն դրամի աշխատանքներ |
| ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ |  |  |  |  |  |
| Լալվարի, Զեյթուն-1, Զեյթուն-Հաղթանակ 1 և 2 ջ/կ –ների հիմնանորոգում | ՊԲ | 50 | Հաղթանակ, Դեբեդավան, Բագրատաշեն, |  | ավարտված է |
| ԲԵՐԴ |  |  |  |  |  |
| Ուտիք՚ ՋՕԸ-ի ներքին ցանցի վերակառուցում/6կմ/ | ԳՏՏԶԾ ՊՀ | 170.0 | Բերդ, Տավուշ, Վ.Կ.Աղբյուր, Ն.Կ.Աղբյուր, Մովսես. | Սկիզբը՝ 2009թ, ավարտը՝ 2011թ |  |
| ընդամենը |  | 482.0 |  |  |  |

2010թ.իրականացված և 2011թ. շարունակվող աշխատանքներ

| Աշխատանքի անվանումը | ֆինանսական աղբյուրը | արժեքը մլն. դրամ | Շահառու համայնքներ | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ |  |  |  |  |
| Կարմիր գյուղ /Ոսկեպար-Կոթի/ ինքնահոս ոռոգման ջրատար /36.8կմ, 1100հա/ | ԳՏՏԶԾ ՊՀ | 5.4մլն $ | Ոսկեպար, Բաղանիս, Ոսկևան, Կոթի | Սկիզբը 2006թ. 2010թ. կատարվել են 325.0 մլն դրամի աշխատանքներ, ավարտը՝ 2011թ. |
| Նոյեմբերյանի բազմաստիճան ջ/կ-երի 1-ին աստիճանի, 2-րդ և 3-րդ աստիճանների մոտեցնող ջրանցքների հիմնանորոգում, պատվարի վերակառուցում | ՀՄՀ –Հայաստան ՊՈԱԿ | 5.5 մլն $ | Հաղթանակ. Բերդավան, Զորական, Կողբ | ընթացքի մեջ է. 2010թ. կատարվել են 1.94 մլն $ աշխատանքներ, ավարտը՝ 2011թ. |
| ԻՋԵՎԱՆ |  |  |  |  |
| Խաշթառակի ջրանցքի վերակառուցում/14.8կմ/ | ՀՀՀ | 230.0 | Խաշթառակ, Դիտավան, Ազատամուտ, Լուսահովիտ | Սկիզբը 2009թ. ավարտված է 2010թ. |
| Այգեհովիտի ջ/կ –ի, նրա մոտեցնող ջրանցքի վերակառուցում և 3կմ նոր ճնշումային ջրատարի կառուցում | ՀՀՀ | 224.0 | Այգեհովիտ, Վազաշեն | ընթացքի մեջ է 2010թ. կատարվել են 224.0 մլն դրամի աշխատանքներ, 1-ին փուլն ավարտված է |
| Աչաջրի թիվ 1 ջ/կ հիմնանորոգում | ՀՄՀ –Հայաստան ՊՈԱԿ | 0.85 մլն$ | Աչաջուր | ընթացքի մեջ է, 2010թ. կատարվել են 0.46 մլն$ աշխատանքներ, 2011թ. Ավարտվել է |
| ԲԵՐԴ |  |  |  |  |
| Ուտիք ՋՕԸ-ի ներքին ցանցի վերակառուցում/6կմ/ | ԳՏՏԶԾ ՊՀ | 223.0 | Բերդ, Տավուշ, Վ.Կ.Աղբյուր, Ն.Կ.Աղբյուր, Մովսես. | Սկիզբը 2009թ. ընթացքի մեջ է, 2010թ. կատարվել են 30.0 մլն դրամի աշխատանքներ, ավարտը 2011թ. |
| Երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում /24.1կմ, 3000հա/ | ՀՄՀ –Հայաստան ՊՈԱԿ | 304.2 | Սևքար, Աչաջուր, Լուսաձոր, Արչիս, Կողբ, Հաղթանակ, Մովսես |  |