Հավելված 6

Խմելու ջրամատակարարման ոլորտում իրականացված աշխատանքները

2008թ.  իրականացված ներդրումներ

| Աշխատանքի անվանումը | ֆինանսական աղբյուրը | արժեքը մլն. դրամ | Կառուցման տարեթիվ |
| --- | --- | --- | --- |
| ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ |  |  |  |
| Նոյեմբերյան քաղաքի ն/ց վերակառուցում | ՀԲ | 43.0 | 2008 |
| Ոսկեպար համայնքի խմելու ջրագծի կառուցում /4.2կմ | ՀՏԶԾ /ՌԵՍԿԱՏ/ ՀԲ | 34 | 2008 |
| ԻՋԵՎԱՆ |  |  |  |
| Ն.Ծաղկավանի խմելու ջրամատակարարման համակարգի կառուցում/1կմ/ | ՀՏԶԾ /ՌԵՍԿԱՏ/ ՀԲ | 20.0 | 2008թ |
| ԲԵՐԴ |  |  |  |
| Թովուզ համայնքի խմելու ջրագծի կառուցում /3.2 կմ/ | ՀՏԶԾ /ՌԵՍԿԱՏ/ ՀԲ | 45.0 | 2008 |
| Այգեպարի ջրատարի կառուցում/6.2կմ/ | Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի ՙՀայաստանյան միջեկեղեցիական բարեգործական կլոր սեղան՚ հիմնադրամ, Լոս-Անջելեսի ՙՀայրենիք՚ միություն | 15.0 | 2008 |
| ընդամենը |  | 157,0 |  |

2009թ .  իրականացված ներդրումներ

| Աշխատանքի անվանումը | ֆինանսական աղբյուրը, | արժեքը մլն. դրամ | ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- |
| ԻՋԵՎԱՆ |  |  |  |
| Ակնաղբյուր համայնքի խմելու համակարգի կառուցում/4.5կմ/ | ՀՀՀ | 72.0 | ավարտված է |
| Լուսաձոր համայնքի խմելու ջրագծի կառուցում/6կմ/ | ՀՀՀ | 85.0 | ավարտված է |
| Դիտավան համայնքի ջրատարների վերակառուցում /8.5կմ/ | ՀՀՀ | 83.0 | Ավարտված է 2010թ. |
| ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ |  |  |  |
| Նոյեմբերյան համայնքի խմելու ջրատարի կառուցում /5.2կմ/ | Հայջրմուղկոյուղի, բարերար | 85.0 | ավարտված է |
| Բագրատաշեն համայնքի խմելու ջրի ն/ց կառուցում | ՊԲ / սուբվենցիա համայնքին/ | 30.0 | ավարտված է |
| Դովեղ համայնքի 100խմ ՕԿՋ-ի կառուցում | ՊԲ / սուբվենցիա համայնքին | 8.0 |  |
| Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Դեղձավան, Բերդավան, Հաղթանակ համայնքների խմելու ջրի համակարգի վերակառուցում | Ասիական զարգացման բանկ /ՀՋԿ/ | 420.2 մլն դրամ | ընթացքի մեջ է, 2009թ. |
| ԲԵՐԴ |  |  |  |
| Բերդ քաղաքի ՋՄԿ համկարգի և ն/ց վերակառուցում | Ասիական զարգացման բանկ/ՀՋԿ/ | 1.0 մլն ԱՄՆ դոլար | ավարտված է 2011թ. |
| ընդամենը |  | 363.0 և 2.0 ԱՄՆ դոլար |  |

2010թ. իրականացված և 2011թ, իրականացվող  աշխատանքներ

| Աշխատանքի անվանումը |  | ֆինանսական աղբյուրը, | արժեքը մլն. դրամ | ծանոթություն |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Իջևանի ն/ց վերակառուցում |  | ՀՋԿ | 15.3 | Ավարտված է 2010թ. |  |
| Իջևանի ն/ց վերակառուցում |  | Ասիական զարգացման բանկ ՀՋԿ | 296.0 | Սկիզբը 2011թ. ընթացքի մեջ է |  |
| Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի Դեղձավան, Բերդավան, Հաղթանակ համայնքների խմելու ջրի համակարգի վերակառուցում |  | Ասիական զարգացման բանկ /ՀՋԿ/ | 420.2 | Սկիզբը 2009թ ընթացքի մեջ է. |  |
| Բերդ քաղաքի ՋՄԿ համկարգի և ն/ց վերակառուցում |  | Ասիական զարգացման բանկ /ՀՋԿ/ | 298.3 | Սկիզբը 2009թ ավարտված է 2011թ. |  |
| ՀՀ կառավարության, IFAD-ի և <Քոփերատիվ Հաուզինգ Ֆաունդեշն> Սի Էյջ Էֆ կազմակերպության հետ իրականացվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| Համայնքի անվանումը | Ֆինանսական աղբյուրը |  | ներդրում |  | ծանոթություն |
| Կիրանց համայնքի ն/ց վերակառուցում | USAID |  | 9.8 մլն դրամ |  | ավարտված է |
|  | ԳՏՏԶԾ ՊՀ |  | 1566գծմ խողովակ |  |  |
|  | Համայնք |  | 1566գծմ խրամուղու փորում և լիցք |  |  |
| Արծվաբերդ համայնքի ա/ց վերակառուցում | USAID |  | 32.0 մլն դրամ |  | ավարտված է |
|  | ԳՏՏԶԾ ՊՀ |  | 7038գծմ խողովակ |  |  |
|  | Համայնք |  | 7038գծմ խրամուղու փորում և լիցք |  |  |
| Վ.Կ.Աղբյուր համայնքի ն/ց վերակառուցում | USAID |  | 38.0 մլն դրամ |  | ավարտված է |
|  | ԳՏՏԶԾ ՊՀ |  | 4468գծմ խողովակ |  |  |
|  | Համայնք |  | 4468գծմ խրամուղու փորում և լիցք |  |  |
| Չինարի համայնքի ա/ց և ն/ց վերակառուցում | USAID |  | 38.0 մլն դրամ |  | ավարտված է |
|  | ԳՏՏԶԾ ՊՀ |  | 4500+3507գծմ խողովակ |  |  |
|  | Համայնք |  | 8007գծմ խրամուղու փորում և լիցք |  |  |
| Չորաթան համայնքի ն/ց վերակառուցում | USAID |  | 6.9 մլն դրամ |  | ավարտված է |
|  | ԳՏՏԶԾ ՊՀ |  | 1776գծմ խողովակ |  |  |
|  | Համայնք |  | 1776գծմ խրամուղու փորում և լիցք |  |  |
| ընդամենը | USAID |  | 124,7 մլն դրամ |  |  |
|  | ԳՏՏԶԾ ՊՀ |  | 22855 գծմ խողովակ |  |  |
|  | Համայնք |  | 22855գծմ խրամուղու փորում և լիցք |  |  |